	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 11/2007/NQ-HĐND
	Bến Tre, ngày 20 tháng 7 năm 2007


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2010/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007, theo các nội dung và các giải pháp như sau:
1. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước được sửa đổi, bổ sung là 520,321 tỷ đồng (năm trăm hai mươi tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu đồng). Trong đó:
- Vốn cân đối ngân sách địa phương là 154,920 tỷ đồng (một trăm năm mươi bốn tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng), tăng 01 (một) tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2007 để xây dựng cầu Sông Thom, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày.
- Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu là 97,401 tỷ đồng (chín mươi bảy tỷ, bốn trăm lẻ một triệu đồng), tăng 1,750 tỷ đồng (một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn vốn Trung ương bổ sung cho xây dựng Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre (theo Công văn số 2901/BKH-TH ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn cho 58 (năm mươi tám) danh mục công trình (có biểu đính kèm).
3. Giải pháp thực hiện:
- Ủy ban nhân dân tỉnh cần có sự chỉ đạo, điều hành tập trung và đúng mức với nhiều biện pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Giao Long và cụm công nghiệp An Hiệp, tiến hành nhiều biện pháp để huy động cho được nhiều nguồn vốn đầu tư, bao gồm tiếp tục vay vốn từ các Ngân hàng, các quỹ đầu tư như Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao trước đây.
- Đẩy mạnh việc thanh lý nhà, đất công theo các chủ trương và Nghị quyết đã có để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh được quyết định giá bán, phương thức, thủ tục bán…cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.
- Cần vận dụng việc thực hiện chủ trương, chính sách về đền bù, giải tỏa một cách thật phù hợp; có biện pháp tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ để tích cực và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản, trước mắt là thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Hàm Luông và các công trình đã được phê duyệt.
- Kiên quyết xử lý đối với những nhà thầu vi phạm hợp đồng về tiến độ thi công và cần rút kinh nghiệm trong việc xét chọn thầu.
- Tích cực vận động nhân dân đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Nhà nước trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh nguồn vốn tăng thu từ ngân sách địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời phân bổ nguồn vốn phát sinh này và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp gần nhất.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Huỳnh Văn Be


 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
 Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình
	Kế hoạch đầu năm
	Sửa đổi, bổ sung kế hoạch
	Tăng vốn
	Giảm vốn
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng vốn sửa đổi, bổ sung :
	40,530
	43,280
	14,043
	11,293
	 Tăng 2750 triệu đồng

	 
	 Trong đó :
	 
	 
	 
	 
	Tăng thu NSĐP 1.000 triệu đồng cho cầu sông Thom và NSTW bổ sung 1.750 triệu đồng cho Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

	I
	NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA TW :
	8,500
	10,250
	3,483
	1,733
	 

	a)
	Thực hiện dự án
	7,500
	10,250
	3,483
	733
	 

	1
	KTM Bến Tre xã Đồng Nơ, tỉnh Bình Phước
	1,500
	865
	 
	635
	 

	2
	Đường vào Lâm trường Đức Bổn KTM Bến Tre
	0
	635
	635
	 
	 

	3
	Trụ sở UBND xã Tân Mỹ
	350
	448
	98
	 
	 

	4
	Trụ sở UBND xã Giao Long
	650
	552
	 
	98
	 

	5
	Hệ thống CSHT khu du lịch Cồn Phụng
	5,000
	6,000
	1,000
	 
	 

	6
	Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội
	0
	1750
	1750
	 
	Bổ sung theo CV số 2901/BKH-TH của Bộ KHĐT

	b)
	Chuẩn bị đầu tư
	1,000
	 
	 
	1,000
	 

	1
	CSHT Khu du lịch sinh thái Hưng Phong (Cồn Ốc)
	400
	0
	 
	400
	 

	2
	CSHT Khu du lịch vườn chim Vàm Hồ - Ba Tri
	300
	0
	 
	300
	 

	3
	CSHT Khu du lịch sinh thái ven sông Tiền
	300
	0
	 
	300
	 

	II
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:
	7,615
	8,319
	4,416
	3,712
	 

	a)
	Thực hiện dự án:
	5,800
	6,125
	3,325
	3,000
	 

	1
	Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội
	500
	0
	0
	500
	 

	2
	Tin học hóa cơ quan quản lý hành chính Nhà nước
	2,500
	0
	0
	2,500
	 

	3
	Trụ sở làm việc báo Đồng Khởi
	1,300
	2,300
	1,000
	 
	 

	4
	Nhà làm việc Tỉnh Đoàn
	1,500
	1,962
	462
	 
	 

	5
	Nhà tạm giữ hành chính, Công an tỉnh-huyện
	0
	63
	63
	 
	 

	6
	Cải tạo mở rộng Trụ sở tiếp dân tỉnh Bến Tre
	0
	800
	800
	 
	 

	7
	Cầu sông Thom Mỏ Cày
	0
	1,000
	1,000
	 
	Bổ sung 1 tỷ đồng từ tăng thu NSĐP

	b)
	Chuẩn bị đầu tư
	0
	189
	189
	 
	 

	1
	CSHT Khu du lịch sinh thái Hưng Phong (Cồn Ốc)
	0
	50
	50
	 
	 

	2
	CSHT Khu du lịch vườn chim Vàm Hồ - Ba Tri
	0
	50
	50
	 
	 

	3
	CSHT Khu du lịch sinh thái ven sông Tiền
	0
	50
	50
	 
	 

	4
	Trường Năng khiếu TDTT (trang thiết bị)
	0
	39
	39
	 
	 

	c)
	Chuẩn bị thực hiện dự án
	200
	210
	110
	100
	 

	1
	Cầu Bến Dựa
	100
	 
	 
	100
	 

	2
	Cống đầu kênh mới Long Hòa
	100
	210
	110
	 
	 

	d)
	Thiết kế quy hoạch
	1,615
	1,795
	792
	612
	 

	1
	QH tổng thể KTXH tỉnh Bến Tre
	400
	480
	80
	 
	 

	2
	QH phát triển Điện lực (giai đoạn 2006-2010) đến 2020
	0
	312
	312
	 
	 

	3
	QH phát triển công nghiệp năm 2020
	100
	110
	10
	 
	 

	4
	Đ/c QH chi tiết Khu HC và dân cư huyện Mỏ Cày
	100
	200
	100
	 
	 

	5
	Đ/c QH chi tiết Khu thương mại huyện Mỏ Cày
	100
	0
	 
	100
	 

	6
	Quy hoạch GTVT đường thủy
	50
	0
	 
	50
	 

	7
	QH chi tiết Khu trung tâm hành chính tỉnh
	65
	0
	 
	65
	 

	8
	QH chi tiết Khu đô thị và dân cư Bắc Phú Khương
	146
	0
	 
	146
	 

	9
	QH chi tiết xã Phú Hưng
	94
	16
	 
	78
	 

	10
	QH chỉnh trang rạch Cá Lóc
	110
	250
	140
	 
	 

	11
	QH chỉnh trang rạch Cái Cá
	150
	300
	150
	 
	 

	12
	QH tổng thể đầu tư xây dựng các cơ quan HCNN
	300
	127
	 
	173
	 

	III
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT:
	20,207
	20,503
	5,153
	4,857
	 

	a)
	Thực hiện dự án
	20,007
	20,103
	4,953
	4,857
	 

	1
	Cầu cây Da
	567
	0
	 
	567
	 

	2
	Hệ thống chiếu sáng, cây xanh QL 60 (CT-TT)
	2,000
	0
	 
	2,000
	 

	3
	HT chiếu sáng, cây xanh QL 60 (Cái Cá - Hàm Luông)
	3,150
	2,910
	 
	240
	 

	4
	Sửa chữa mố B cầu An Hóa
	1,840
	1,887
	47
	 
	 

	5
	Gia cố trụ cầu An Hóa
	1,900
	4,660
	2,760
	 
	 

	6
	Khu lưu niêm Nguyễn Thị Định
	1,000
	700
	 
	300
	 

	7
	Nhà trưng bày thành tựu KT-VH-XH
	1,800
	500
	 
	1,300
	 

	8
	Trung tâm dạy nghề Hội người mù
	250
	200
	 
	50
	 

	9
	Chương trình xoá cầu khỉ
	500
	900
	400
	 
	 

	10
	Trường Chính trị tỉnh Bến Tre
	0
	462
	462
	 
	 

	11
	Đường Bình Thắng
	2,000
	2,400
	400
	 
	 

	12
	HT thoát nước nội ô thị xã
	500
	812
	312
	 
	 

	13
	HT thoát nước nội ô thị trấn Bình Đại
	500
	100
	 
	400
	 

	14
	Tượng đài chiến thắng trên sông
	4,000
	4,572
	572
	 
	 

	b)
	Chuẩn bị đầu tư
	200
	400
	200
	 
	 

	1
	Trụ sở Sở Văn hóa -Thông tin
	200
	400
	200
	 
	 

	IV
	NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT:
	4,208
	4,208
	991
	991
	 

	a)
	Thực hiện dự án
	3,540
	4,112
	991
	419
	 

	1
	Đo vẽ bản đồ địa chính các xã T.Phong- P.Khánh-Đ.Điền
	1,380
	961
	 
	419
	 

	2
	Đo vẽ bản đồ địa chính huyện Bình Đại
	2,000
	2,651
	651
	 
	 

	3
	Đo vẽ bản đồ địa chính huyện Châu Thành
	160
	500
	340
	 
	 

	b)
	Thiết kế quy hoạch
	668
	96
	 
	572
	 

	1
	QH sử dụng đất huyện Bình Đại
	115
	0
	 
	115
	 

	2
	QH sử dụng đất huyện Ba Tri
	76
	0
	 
	76
	 

	3
	QH sử dụng đất huyện Thạnh Phú
	79
	0
	 
	79
	 

	4
	QH sử dụng đất huyện Chợ Lách
	49
	0
	 
	49
	 

	5
	QH sử dụng đất thị xã
	141
	0
	 
	141
	 

	6
	QH sử dụng đất huyện Châu Thành
	208
	96
	 
	112
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2007
Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11 /2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
 Đơn vị: Triệu đồng
	Số TT
	Danh mục
	Kế hoạch năm 2007
	Sửa đổi, bổ sung kế hoạch năm 2007
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	KTCB khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng vốn 
	140,000
	140,000
	50,904
	2,771
	2,225

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Ban QLDA CN Giáo dục Đào tạo quản lý
	55,900
	55,900
	50,904
	2,771
	2,225

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Dự án hoàn thành (thanh toán nợ)
	5,100
	2,857
	2,292
	0
	565

	1
	Trường TH Đại Điền
	95
	95
	75
	 
	20

	2
	Trường TH thị trấn Mỏ Cày
	120
	120
	90
	 
	30

	3
	Trường THCS An Định
	95
	95
	57
	 
	38

	4
	Trường TH thị trấn Chợ Lách
	100
	100
	54
	 
	46

	5
	Trường TH Phú Phụng
	740
	246
	201
	 
	45

	6
	Trường TH Vĩnh Thành B
	600
	600
	578
	 
	22

	7
	Trường TH Nguyễn Đình Chiểu
	200
	200
	154
	 
	46

	8
	Trường TH Tân Mỹ
	1,400
	498
	468
	 
	30

	9
	Trường TH Tân Hưng
	170
	170
	148
	 
	22

	10
	Trường THCS Mỹ Thạnh
	70
	27
	 
	 
	27

	11
	Trường THCS Vĩnh Hòa
	380
	380
	335
	 
	45

	12
	Trường THCS Phú Khương
	280
	58
	 
	 
	58

	13
	Trường THCS Tam Phước
	705
	158
	132
	 
	26

	14
	Trường THCS Tân Thạch
	0
	0
	 
	 
	 

	15
	Trường TH Phú Long
	55
	20
	 
	 
	20

	16
	Trường THCS Long Định
	90
	90
	 
	 
	90

	II
	Dự án chuyển tiếp:
	39,900
	41,230
	38,154
	2,016
	1,060

	1
	Trường TH An Điền
	1,300
	1,300
	1,147
	103
	50

	2
	Trường THCS Giao Thạnh
	2,500
	2,500
	2,450
	 
	50

	3
	Trường TH Thanh Tân 2
	1,600
	1,600
	1,483
	67
	50

	4
	Trường TH Cẩm Sơn 1
	2,000
	2,000
	1,950
	 
	50

	5
	Trường THCS Bình Khánh Đông
	1,300
	1,300
	1,250
	 
	50

	6
	Trường THPT An Thới B
	3,000
	3,000
	2,598
	332
	70

	7
	Trường THCS thị trấn Chợ Lách
	1,800
	1,800
	1,750
	 
	50

	8
	Trường MN thị trấn Giồng Trôm
	3,000
	3,000
	2,596
	354
	50

	9
	Trường TH Phong Nẩm
	1,800
	1,800
	1,617
	133
	50

	10
	Trường TH Mỹ Thạnh
	1,600
	1,680
	1,497
	133
	50

	11
	Trường THCS thị trấn Giồng Trôm
	2,500
	2,500
	2,430
	 
	70

	12
	Trường MNTT Bình Đại
	3,000
	3,000
	2,713
	237
	50

	13
	Trường TH Bình Thới
	2,000
	2,000
	1,950
	 
	50

	14
	Trường TH Châu Bình 2
	1,500
	50
	 
	 
	50

	15
	Trường TH Châu Bình 1
	1,500
	2,500
	2,450
	 
	50

	16
	Trường TH CS Châu Hòa
	1,500
	2,500
	2,317
	133
	50

	17
	Trường THPT Nguyễn Thị Định
	2,500
	2,500
	2,450
	 
	50

	18
	Trường TH Mỹ Thạnh An
	2,500
	2,500
	2,173
	257
	70

	19
	Trường TH phường 7
	1,500
	2,200
	2,003
	147
	50

	20
	Trường TH Tân Thạch B
	1,500
	1,500
	1,330
	120
	50

	III
	Dự án khởi công mới:
	10,900
	11,813
	10,458
	755
	600

	1
	Trường TH Mỹ An
	1,300
	1,650
	1,450
	150
	50

	2
	Trường TH An Định 1
	1,500
	1,500
	1,450
	 
	50

	3
	Trường TH Nhuận Phú Tân 1
	300
	300
	 
	 
	300

	4
	Trường MN thị trấn BaTri
	1,800
	1,800
	1,750
	 
	50

	5
	Trường TH Tam Phước
	2,000
	2,000
	1,778
	172
	50

	6
	Trường TH Tiên Thuỷ A
	1,500
	1,500
	1,318
	132
	50

	7
	Trường THPT Thạnh Phú
	0
	0
	 
	 
	 

	8
	Trường THCS Tân Thành Bình
	2,500
	3,063
	2,712
	301
	50

	9
	Trường MN Phú Khương
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Dự án Ban QLDA các huyện - thị quản lý
	84,100
	84,100
	 
	 
	 

	1
	Thị xã Bến Tre
	3,000
	3,000
	 
	 
	 

	2
	Huyện Châu Thành
	6,500
	5,000
	 
	 
	 

	3
	Huyện Mỏ Cày
	13,100
	14,000
	 
	 
	 

	4
	Huyện Bình Đại
	13,000
	8,000
	 
	 
	 

	5
	Huyện Ba Tri
	23,300
	25,100
	 
	 
	 

	6
	Huyện Giồng Trôm
	4,600
	5,000
	 
	 
	 

	7
	Huyện Thạnh Phú
	16,800
	16,000
	 
	 
	 

	8
	Huyện Chợ Lách
	3,800
	8,000
	 
	 
	 


 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2007
Của: Sở Giáo dục và Đào tạo (tăng cường cơ sở vật chất)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11 /2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
  Đơn vị: Triệu đồng
	Số TT
	Tên công trình
	Kế hoạch 2007
	Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn năm 2007
	Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn năm 2007
	Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn năm 2007
	Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn năm 2007
	Ghi chú
	

	
	
	
	Tổng số 
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	
	

	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	KTCB khác
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng số :
	14,000
	14,000
	12,100
	0
	1,900
	 
	

	 
	 Thực hiện dự án : 
	14,000
	14,000
	12,100
	0
	1,900
	 
	

	1
	Trường THPT Bán công Phú Hưng
	4,000
	3,000
	2,800
	 
	200
	 
	

	2
	Trường THCS Thanh Tân
	5,000
	3,975
	3,700
	 
	275
	 
	

	3
	Trường THCS Vĩnh Thành
	4,000
	3,000
	2,800
	 
	200
	 
	

	4
	Trường THPT Tân Hào 
	1,000
	3,000
	2,800
	 
	200
	 
	

	5
	Trường THPT Phan Ngọc Tòng
	 
	500
	 
	 
	500
	 
	

	6
	Trường THCS Tân Thiềng
	 
	220
	 
	 
	220
	 
	

	7
	Trường THPT Châu Thành B
	 
	285
	 
	 
	285
	 
	

	8
	Trường THCS An Thạnh
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2007
Chương trình phát triển thuỷ sản 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11 /2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
 Đơn vị: Triệu đồng
	Số thứ tự
	Tên công trình
	Kế hoạch năm 2007
	Sửa đổi bổ sung kế hoạch năm 2007
	Trong đó
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng số 
	14,000
	14,000
	3,454
	3,454
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I. Dự án chuyển tiếp:
	8,500
	9,034
	1,454
	920
	 

	1
	CSHT nuôi tôm công nghiệp Cánh đồng Bé 
	4,400
	4,000
	0
	400
	 

	2
	CSHT nuôi tôm công nghiệp Bình Thắng 
	500
	500
	0
	0
	 

	3
	Nuôi tôm công nghiệp 400 ha Thạnh Phước
	1,000
	1,000
	0
	0
	 

	4
	CSHT phục vụ nuôi thuỷ sản xã Đại Hoà Lộc 
	1,000
	2,454
	1,454
	 
	 

	5
	Đầu tư xây dựng Trạm khuyến ngư Ba Tri
	500
	0
	 
	500
	 

	6
	Hệ thống thủy lợi và giao thông phục vụ phát triển vùng sản xuất tôm lúa xã Mỹ An
	1,100
	1,080
	 
	20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II. Dự án khởi công mới:
	5,500
	4,966
	2,000
	2,534
	 

	1
	CSHT khu sản xuất giống tập trung Bình Đại
	4,000
	2,500
	 
	1,500
	 

	2
	CSHT PV nuôi thuỷ sản Cồn Bần xã Sơn Phú 
	900
	6
	 
	894
	 

	3
	CSHT phục vụ nuôi thuỷ sản xã Mỹ Hưng
	600
	460
	 
	140
	 

	4
	Cầu Nò Sâu - xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
	0
	1,000
	1,000
	 
	 

	5
	CSHT phục vụ nuôi thuỷ sản xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú
	0
	1,000
	1,000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
