	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-----------------

	Số: 129/QĐ-TTg 
	Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010 


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN VIỆT NAM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Quan điểm, mục tiêu: 

- Tuyến đường bộ ven biển là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước;

- Tuyến đường bộ ven biển được hình thành trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường hiện có kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp với các quy hoạch khác trong vùng, khu vực;

- Tuyến đường bộ ven biển không phải là một trục dọc quốc gia, chưa liên tục tại các cửa sông lớn. Quy mô của tuyến đường bộ ven biển phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đoạn và không nhất thiết phải đồng nhất trên toàn tuyến;

- Tuyến đường bộ ven biển được xây dựng phải phù hợp với điều kiện thủy, hải văn và đặc biệt lưu ý tới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Tuyến đường bộ ven biển có thể kết hợp với hệ thống đê biển và hệ thống đường phòng thủ ven biển nhằm tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực. 

2. Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển:

a) Hướng tuyến 

Tuyến đường bộ ven biển bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi Ngọc thuộc địa phận xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới cửa khẩu Hà Tiên, thuộc địa phận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với chiều dài khoảng 3.041 km. Hướng tuyến cụ thể của tuyến đường bộ ven biển kèm theo tại Phụ lục của Quyết định này.

b) Quy mô 

Quy mô tối thiểu của các đoạn tuyến đường bộ ven biển như sau:

- Vùng ven biển miền Bắc (các tỉnh từ Quảng Ninh tới Ninh Bình): cấp III; 

- Vùng ven biển Bắc Trung Bộ (các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Trị): cấp III;

- Vùng trọng điểm miền Trung (các tỉnh từ Thừa Thiên Huế tới Bình Định): cấp III;

- Vùng cực Nam Trung Bộ (các tỉnh từ Phú Yên tới Bình Thuận): cấp IV;

- Vùng Đông Nam Bộ (các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu tới thành phố Hồ Chí Minh): cấp IV;

- Vùng Tây Nam Bộ (các tỉnh từ Tiền Giang tới Kiên Giang): cấp IV;

Quy mô tối thiểu áp dụng cho các đoạn tuyến làm mới và các đoạn đường hiện tại có quy mô thấp hơn quy mô tối thiểu. Các đoạn tuyến có quy mô hiện tại lớn hơn quy mô tối thiểu thì giữ nguyên. Các đoạn tuyến đã lập dự án hoặc nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt có quy mô lớn hơn quy mô tối thiểu thì tuân thủ theo quy mô đề xuất trong dự án hoặc quy hoạch đó.

c) Phân kỳ đầu tư

Giai đoạn từ nay đến 2020: xây dựng mới, nâng cấp cải tạo khoảng 892 km;

Giai đoạn sau năm 2020: xây dựng mới, nâng cấp cải tạo khoảng 1.058 km.

3. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển: 

Dự kiến tổng nhu cầu vốn cần bổ sung đầu tư các đoạn tuyến đường bộ ven biển là 28.132,31 tỷ đồng và được phân bổ như sau: 

- Giai đoạn đến năm 2020: 16.012,69 tỷ đồng;

- Giai đoạn sau năm 2020: 12.119,62 tỷ đồng;

Nguồn vốn bổ sung dự kiến được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn khác.

4. Dự kiến quỹ đất dành cho quy hoạch:

Tổng quỹ đất cần bổ sung cho việc xây dựng tuyến đường bộ ven biển khoảng 5.889,78 ha (trong đó diện tích đất nông nghiệp ước tính khoảng 333,97 ha).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải: 

- Sau khi Quy hoạch được duyệt, chỉ đạo các địa phương tổ chức quản lý quy hoạch;

- Chủ trì đầu tư các đoạn tuyến đi trùng với hệ thống quốc lộ.

2. Các Bộ, ngành liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 

- Các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý và triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các đoạn tuyến đường bộ ven biển không đi trùng với các quốc lộ theo quy hoạch;

- Tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, các dự án trên địa bàn địa phương phù hợp với các nội dung của quy hoạch;

- Tổ chức lập, duyệt và triển khai quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển khai quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
	THỦ TƯỚNG 




Nguyễn Tấn Dũng   


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1329122866.doc
PHỤ LỤC 

CHI TIẾT TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

		STT

		Đoạn

		Chiều dài (Km)

		Tên đường hiện tại

		Quy mô theo quy hoạch 

		Giải pháp trong quy hoạch 

		Chiều dài các giai đoạn đầu tư (km)

		Nguồn vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		Cấp đường 

		Bm/Bn

		Tải trọng công trình 

		

		Giai đoạn đến 2020

		Giai đoạn sau 2020

		Tổng cộng

		Giai đoạn đến 2020

		Giai đoạn sau 2020

		Tổng cộng

		



		

		Tổng cộng 

		3.041,12

		

		

		

		

		

		892,28

		1.057,95

		1.950,23

		16.012,69

		12.119,62

		28.132,31

		



		1

		Đoạn qua tỉnh Quảng Ninh 

		253,00

		

		

		

		

		

		14,25

		0,00

		14,25

		895,40

		0,00

		895,40

		Tuyến đi trùng QL18 và QL10 hiện tại 



		

		Cảng Núi Đỏ (Mũi Ngọc) - Móng Cái  

		15,00

		ĐT335

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Móng Cái - Tiên Yên (Hà Tràng Tây) 

		90,00

		QL18

		III

		7/9

		HL93

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tiên Yên (Hà Tràng Tây) - Khu 5 (Phường Mông Dương)  

		43,00

		Chưa có đường (đi theo hướng tuyến của đường cao tốc Mông Dương _ Móng Cái đoạn qua Vân Đồn) 

		Cao tốc cấp 60 - 80

		4 làn xe 

		HL93

		Tuân thủ theo dự án đường cao tốc Mông Dương - Móng Cái 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Khu 5 (Phường Mông Dương) - Biểu Nghi (giao với QL10) 

		77,00

		QL18

		III

		11/12

		HL93

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Biểu Nghi - Quảng Yên 

		11,50

		QL10

		III

		11/12

		HL93

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Quảng Yên - Phú Xuân, xã Nam Hòa 

		2,25

		Đường địa phương

		III

		11/12

		HL93

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phú Xuân - ranh giới giữa tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng 

		14,25

		Chưa có đường 

		III 

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		14,25 

		

		

		895,40

		

		895,40

		



		2

		Đoạn qua Thành phố Hải Phòng 

		54,00

		

		

		

		

		

		36,00

		0,00

		36,00

		2.329,00

		0,00

		2.329,00

		



		

		Ranh giới tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng - vành đai III 

		1,00

		Chưa có đường 

		III 

		11/12

		H30-XB80

		Làm mới 

		1,00

		

		

		150,00

		

		150,00

		



		

		Từ VĐIII-Đình Vũ (điểm cuối đường cao tốc HN-HP) 

		3,00

		Chưa có đường (đi theo hướng tuyến quy hoạch VĐ III Thành phố Hải Phòng) 

		I

		6 làn xe 

		HL93

		Tuân thủ theo QH GTVT Thành phố Hải Phòng 

		3,00

		

		

		195,00

		

		195,00

		



		

		Đình Vũ - Hợp Lễ (nút giao giữa đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ĐT353) 

		10,00

		Đi theo đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang xây dựng 

		Cao tốc cấp 120 

		4 làn xe 

		HL93

		Tuân thủ theo dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang xây dựng 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hợp Lễ - Tổ 7, phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn 

		8,00

		ĐT353

		Đường đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổ 7, phường Ngọc Hải - Đông Xá - Đoàn Xá 

		12,00

		Đường mòn địa phương 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp 

		12,00 

		

		

		240,00

		

		240,00

		



		

		Đoàn Xá - Dương Áo - Văn Úc  

		6,00

		Chưa có đường (đi theo hướng tuyến quy hoạch của đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh) 

		Cao tốc cấp 100 

		4 làn xe 

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch của tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh

		6,00

		

		

		1.170,00

		

		1.170,00

		



		

		Văn Úc - Thôn Yên 

		4,00

		Đường địa phương 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp 

		4,00

		

		

		56,00

		

		56,00

		



		

		Thôn Yên - Thanh Lan 

		8,00

		Chưa có đường 

		III 

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		8,00

		

		

		128,00

		

		128,00

		



		

		Thanh Lan - Thụy Tân 

		2,00

		Chưa có đường (đi theo hướng tuyến quy hoạch của đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh) 

		Cao tốc cấp 100 

		4 làn xe 

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch của tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh

		2,00

		

		

		390,00

		

		390,00

		



		3

		Đoạn qua tỉnh Thái Bình 

		50,00

		

		

		

		

		

		43,00

		7,00

		50,00

		684,00

		77,00

		761,00

		



		

		Thụy Tân - Giao QL37 (Diêm Điền) 

		15,00

		Đường đê số 8 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp 

		15,00

		

		

		180,00

		

		180,00

		



		

		Giao QL37 (Diêm Điền) - Nam Duyên 

		7,00

		QL37, ĐT 461

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp 

		

		7,00

		

		

		77,00

		77,00

		



		

		Nam Duyên - Doãn Đông 

		28,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		28,00

		

		

		504,00

		

		504,00

		



		4

		Đoạn qua tỉnh Nam Định 

		79,50

		

		

		

		

		

		44,50

		29,00

		73,50

		886,00

		366,00

		1.252,00

		



		

		Doãn Đông - Liên Trì (xã Giao Lâm, huyện Giao Thủy), giao với ĐT56 

		21,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới

		21,00

		

		

		378,00

		

		378,00

		



		

		Liên Trì - Hội Nam (qua cầu Hà Lạn), xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu  

		9,00

		ĐT56 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		9,00

		

		

		126,00

		126,00

		



		

		Hội Nam - Xuân Phương (xã Hải Triều, huyện Hải Hậu) 

		19,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		19,00

		

		

		418,00

		

		418,00

		



		

		Xuân Phương - Xuân Đài (xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu) 

		6,00

		QL21

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Xuân Đài - giao ĐT490 (xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng) 

		4,50

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		4,50

		

		

		90,00

		

		90,00

		



		

		Giao ĐT490-Cồn Vinh - Rạng Đông - Ngọc Hùng (vượt qua sông Đáy ranh giới giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình)  

		20,00

		ĐT 490

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		20,00

		

		

		240,00

		240,00

		



		5

		Đoạn qua tỉnh Ninh Bình 

		9,00

		

		

		

		

		

		9,00

		0,00

		9,00

		108,00

		0,00

		108,00

		



		

		Cồn Thoi (ranh giới giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình) - An Hải (ranh giới giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa) 

		9,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới

		9,00

		

		

		108,00

		

		108,00

		



		6

		Đoạn qua tỉnh Thanh Hóa 

		107,50

		

		

		

		

		

		61,00

		0,00

		61,00

		792,40

		0,00

		792,40

		



		

		Từ ranh giới giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa thuộc địa phận Tiến Giáp, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn - Yên Hạnh (QL10) 

		9,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		9,00

		

		

		108,00

		

		108,00

		



		

		Yên Hạnh - Hoa Phú (xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc)  

		10,50

		QL10

		III

		11/12

		

		Nâng cấp, cải tạo 

		10,50

		

		

		102,90

		

		102,90

		



		

		Hoa Phú - Phong Lan (xã Hoằng Ngọc, huyện Hoàng Hóa), giao với đường hiện tại từ Tào Xuyên - Hoàng Hóa  

		9,50

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		9,50

		

		

		104,50

		

		104,50

		



		

		Phong Lan - Văn Phúc 1 (giao với QL47), xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương 

		13,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		13,00

		

		

		182,00

		

		182,00

		



		

		Văn Phúc 1 - Thủy Tây 

		1,50

		QL47

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		1,50 

		

		

		15,00

		

		15,00

		



		

		Thủy Tây - Tiền Phong (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương) 

		14,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		14,00

		

		

		224,00

		

		224,00

		



		

		Tiền Phong - Phượng Vĩ (giao QL1A), xã Quảng Lợi  

		3,50

		Đường mòn 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		3,50

		

		

		56,00

		

		56,00

		



		

		Phượng Vĩ - Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia 

		28,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Xuân Lâm - Hải Hà (huyện Tĩnh Gia) 

		18,50

		Đường quy hoạch của khu Kinh tế Nghi Sơn

		

		

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch của khu kinh tế Nghi Sơn 

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Đoạn qua tỉnh Nghệ An 

		90,50

		

		

		

		

		

		2,00

		74,50

		76,50

		32,00

		894,50

		926,50

		



		

		Ranh giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An - Xóm Đồng Thanh (xã Quỳnh Lập) 

		5,00

		Chưa có đường (Trùng với dự án PTVB đã được tỉnh Nghệ An phê duyệt) 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp đường PTVB

		

		5,00

		

		

		55,00

		55,00

		



		

		Xóm Đồng Thanh - ngã ba giao với đường vào Xóm Đồng

		3,00

		Đường địa phương (đường vào Trại Phong) 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		3,00

		

		

		33,00

		33,00

		



		

		Ngã ba giao với đường vào Xóm Đồng - giao ĐT537B (Diên Trường, xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu) 

		3,00

		Chưa có đường (Trùng với dự án PTVB đã được tỉnh Nghệ An phê duyệt) 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp đường PTVB

		

		3,00

		

		

		36,00

		36,00

		



		

		Diên Trường - Tứ Tân (xã Quỳnh Nghĩa) 

		13,00

		ĐT537B

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		13,00

		

		

		130,00

		130,00

		



		

		Tứ Tân - làng Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) 

		3,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		

		3,00

		

		

		42,00

		42,00

		



		

		Làng Quèn - Đức Nam (xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) 

		5,00

		ĐT537

		III 

		11/12

		HL39

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		5,00

		

		

		50,00

		50,00

		



		

		Đức Nam - làng Trường (xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu) 

		2,00

		Chưa có đường 

		III 

		11/12

		HL39

		Làm mới 

		

		2,00

		

		

		32,00

		32,00

		



		

		Làng Trường - QL1A tại Hải Thịnh (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) 

		14,00

		Đường GTNT

		III 

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		14,00

		

		

		175,00

		175,00

		



		

		Hải Thịnh - Diễn Châu

		3,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diễn Châu - La Vân (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc)

		16,50

		Đường hiện tại 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		16,50

		

		

		181,50

		181,50

		



		

		La Vân - Trung Tiến (xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc)

		10,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		

		10,00

		

		

		160,00

		160,00

		



		

		Trung Tiến - Giao ĐT535 (Khối 3 phường Nghi Thủy)

		4,00

		Điều hiện tại 

		III

		15/16

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Khối 3, Phường Nghi Thủy - Hải Giang 1 (giao với đường ven sông Lam) 

		7,00

		Đường du lịch Cửa Lò 

		Đô thị 

		15/25

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hải Giang 1 - cầu Cửa Hội

		2,00

		Chưa có đường 

		III 

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		2,00

		

		

		32,00

		

		32,00

		



		8

		Đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh

		143,10

		

		

		

		

		

		36,50

		80,50

		117,00

		552,00

		1.094,50

		1.646,50

		



		

		Cầu Cửa Hội - Hội Tân (Xuân Hội) 

		2,50

		Chưa có đường (đê biển) 

		III 

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		2,50

		

		

		50,00

		

		50,00

		



		

		Hội Tân - Phổ Hợp (Xuân Hải) 

		7,00

		ĐT1

		III 

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo  

		

		7,00

		

		

		84,00

		84,00

		



		

		Phổ Hợp - Thành Yên (Xuân Thành) 

		6,50

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		

		6,50

		

		

		84,50

		84,50

		



		

		Thành Yên - Núi Chùa Tiên (Cương Gián) 

		12,40

		ĐT22/12

		III

		11/12

		

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		12,40

		

		

		148,80

		148,80

		



		

		Núi Chùa Tiên - Thịnh Lộc 

		2,10

		ĐT22/12

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		2,10

		

		

		25,20

		25,20

		



		

		Thịnh Lộc - Ngã ba Thạch Châu 

		7,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		

		7,00

		

		

		112,00

		112,00

		



		

		Ngã ba Thạch Châu - cầu Cửa Sót (đường nối QL1A với mỏ sắt Thạch Khê) 

		7,00

		ĐT22/12

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		7,00

		

		

		98,00

		98,00

		



		

		Cầu Cửa Sót - giao với TL3

		5,10

		Đường nối QL1A - Mỏ sắt Thạch Khê

		

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giao với TL3-Thạch Hải

		2,30

		ĐT3 (TL3) 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		2,30

		

		

		32,20

		32,20

		



		

		Thạch Hải - ranh giới huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Khê

		5,00

		ĐT19/5

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		5,00

		

		

		70,00

		70,00

		



		

		Ranh giới  huyện Cẩm Khê và huyện Thạch Hà - giao với TL4

		10,50

		ĐT19/5

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		10,50

		

		

		147,00

		147,00

		



		

		Giao với TL4 - Yên Thọ (xã Cẩm Hà) 

		1,50

		TL4

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		1,50

		

		

		24,00

		24,00

		



		

		Yên Thọ - Hồ Hòa Dục 

		7,50

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		

		7,50

		

		

		105,00

		105,00

		



		

		Hồ Hòa Dục (ranh giới giữa huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh)  Phú Long (xã Kỳ Phú)  

		11,70

		Đường địa phương 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		11,70

		

		

		163,80

		163,80

		



		

		Phú Long - Sơn Hải (giao với đường hiện tại nối từ Quảng Dụ (QL1A ra biển)  

		6,00

		Đường GTNT

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		6,00

		

		

		84,00

		

		84,00

		



		

		Sơn Hải - Tam Đồng (xã Kỳ Ninh) 

		7,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		7,00

		

		

		112,00

		

		112,00

		



		

		Tam Đồng - Tam Hải 

		4,50

		Đường GTNT

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		4,50

		

		

		63,00

		

		63,00

		



		

		Tam Hải - giao đường nối QL1A với cảng Vũng Áng (ĐT24) 

		6,00

		

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		6,00

		

		

		96,00

		

		96,00

		



		

		Giao đường nối QL1A - cảng Vũng Áng - QL1A (xã Kỳ Phương) 

		10,50

		Đường cảng Vũng Áng và đường trục xã Kỳ Lợi 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		10,50

		

		

		147,00

		

		147,00

		



		

		Kỳ Phương (QL1A) - Đèo Ngang (ranh giới tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình)  

		21,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Đoạn qua tỉnh Quảng Bình

		126,55

		

		

		

		

		

		98,00

		0,00

		98,00

		1.029,30

		0,00

		1.029,30

		



		

		Đèo Ngang (ranh giới tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình) - Nam Cầu Ròn  

		11,11

		QL1

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Nam Cầu Ròn - Quảng Phúc (đầu phía Bắc cầu Gianh) 

		25,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		25,00

		

		

		312,50

		

		312,50

		



		

		Cầu Gianh - Nam Cầu Lý Hòa

		11,44

		QL1

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú 

		16,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		16,00

		

		

		176,00

		

		176,00

		



		

		Quang Phú - Nội thị thành phố Đồng Hới (giao với QL1A) 

		7,00

		Đường địa phương

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		7,00

		

		

		91,00

		

		91,00

		



		

		Nội thị thành phố Đồng Hới - Giao với tuyến tránh thành phố Đồng Hới (Phường Phú Hải) 

		6,00

		QL1A đoạn nội thị thành phố Đồng Hới 

		Đường đô thị 

		20/24

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phường Phú Hải - cầu Nhật Lệ 2

		1,00

		

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		1,00

		

		

		9,80

		

		9,80

		



		

		Cầu Nhật Lệ 2 - Hà Trung, xã Bảo Ninh (đường ven biển Quảng Bình) 

		2,00

		Đường hiện tại 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		2,00

		

		

		17,00

		

		17,00

		



		

		Hà Trung - Mạch Nước (ranh giới giữa tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị)  

		47,00

		Đường địa phương 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		47,00

		

		

		423,00

		

		423,00

		



		10

		Đoạn qua tỉnh Quảng Trị

		77,77

		

		

		

		

		

		60,72

		16,00

		76,72

		748,92

		165,00

		913,92

		



		

		Mạch Nước - Thử Luật 

		13,00

		Đường do Sở NN&PTNT Quảng Trị đầu tư 

		III

		11/12

		H30-XB80

		Nâng cấp, cải tạo

		

		13,00

		

		

		117,00

		117,00

		



		

		Thử Luật - Vịnh Mốc 

		3,00

		Chưa có đường 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		

		3,00

		

		

		48,00

		48,00

		



		

		Vịnh Mốc - giao ĐT 572 (đường Hồ Xá - Cạp Lài) 

		5,18

		Đường do Sở Thương mại và Du lịch Quảng Trị đầu tư 

		III

		11/12

		H30-XB80

		Nâng cấp, cải tạo

		5,18

		

		

		56,94

		

		56,94

		



		

		Giao ĐT 572 - giao giữa ĐT 572 với ĐT 574

		5,60

		ĐT572

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		5,60

		

		

		67,20

		

		67,20

		



		

		Giao giữa ĐT 572 với ĐT 574 - đầu cầu Cửa Tùng

		1,36

		ĐT574 (ĐT70 cũ) 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		1,36

		

		

		13,60

		

		13,60

		



		

		Đoạn cầu Cửa Tùng

		0,98

		Dự án cầu Cửa Tùng

		III

		11/12

		H30-XB80

		Nâng cấp, cải tạo 

		0,98

		

		

		10,78

		

		10,78

		



		

		Sau Cầu Cửa Tùng (Cát Sơn) - đầu cầu Cửa Việt  

		14,60

		Đường liên xã Trung Giang - Gio Hải 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		14,60

		

		

		204,40

		

		204,40

		



		

		Đoạn cầu Cửa Việt 

		1,05

		Dự án cầu Cửa Việt 

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Sau cầu Cửa Việt (Phú Hội) - Mỹ Thủy 

		25,00

		Đường do Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm CĐT 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		25,00

		

		

		300,00

		

		300,00

		



		

		Mỹ Thủy - Thâm Khê (ranh giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên - Huế) 

		8,00

		Chưa có đường (đường cơ động Hải An - Hải Khê do Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang lập dự án) 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới

		8,00

		

		

		96,00

		

		96,00

		



		11

		Đoạn qua tỉnh Thừa Thiên -Huế 

		127,40

		

		

		

		

		

		8,00

		86,40

		94,40

		320,00

		1.075,20

		1.395,20

		



		

		Thâm Khê (ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Quảng Trị) - Thế Chí Tây 

		12,00

		Đường kinh tế - quốc phòng Điền Hương - Quảng Ngạn

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		12,00

		

		

		108,00

		108,00

		



		

		Thế Chí Tây - cầu Tư Hiền (đang xây dựng) 

		74,40

		QL49B

		III

		11/12

		H30-XB80

		Nâng cấp, cải tạo

		

		74,40

		

		

		967,20

		967,20

		



		

		Cầu Tư Hiền - Cảnh Dương 

		10,00

		Đường ven biển Cảnh Dương

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cảnh Dương - Đông An

		3,00

		Chưa có đường (Hướng tuyến đường QH trong khu kinh tế Chân Mây) 

		Đô thị 

		15/33

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây

		3,00

		

		

		120,00

		

		120,00

		



		

		Đông An - QL1A (Thổ Sơn) 

		5,00

		Đường Tây và Đông cảng Chân Mây

		Đô thị 

		15/33

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây

		5,00

		

		

		200,00

		

		200,00

		



		

		Thổ Sơn - Hải Vân (ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng) 

		23,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Đoạn qua TP. Đà Nẵng

		52,00

		

		

		

		

		

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		



		

		Ranh giới Thừa Thiên -Huế với thành phố Đà Nẵng - ngã ba giữa QL1A với đường Nguyễn Tất Thành

		17,00

		QL1A 

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ngã ba giao QL1A với đường Nguyễn Tất Thành - cầu Thuận Phước

		11,00

		Đường Nguyễn Tất Thành  

		Đường đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cầu Thuận Phước - Tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc 

		6,00

		

		Đường đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Điểm đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc 

		18,00

		Đường quy hoạch 

		Đường quy hoạch 

		15/27

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc 

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Đoạn qua tỉnh Quảng Nam 

		95,00

		

		

		

		

		

		77,00

		10,00

		87,00

		1.087,00

		75,00

		1.162,00

		



		

		Ranh giới tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi (Điện Ngọc) - hết địa phận huyện Điện Bàn (Hà My, xã Điện Dương)  

		8,00

		Đường du lịch - Cẩm An - Cẩm Dương - Điện Ngọc 

		Đường đô thị cấp II 

		15/27

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Điện Dương - Cẩm An

		7,00

		Chưa có đường (Đường du lịch - Cẩm An - Cẩm Dương - Điện Ngọc quy hoạch)

		Đường đô thị cấp II

		15/27

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch tuyến du lịch Cẩm An - Cẩm Dương - Điện Ngọc 

		7,00

		

		

		168,00

		

		168,00

		



		

		Cẩm An - cầu Cửa Đại

		6,00

		Chưa có đường (Đường 3/2 quy hoạch và dự án cầu cửa Đại quy hoạch) 

		4 làn xe 

		10,5/14.5

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch đường 3/2

		6,00

		

		

		144,00

		

		144,00

		



		

		Cầu Cửa Đại - Bình Hải 

		20,00

		Chưa có đường (Đường ven biển quy hoạch đoạn Duy Xuyên - Tam Hải) 

		III

		11/12

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch đường ven biển đoạn Duy Xuyên - Tam Hải

		20,00

		

		

		260,00

		

		260,00

		



		

		Bình Hải - Tam Tiến 

		23,00

		Chưa có đường (Tuyến Tây sông Trường Giang) 

		III

		11/12

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch tuyến tây sông Trường Giang 

		23,00

		

		

		299,00

		

		299,00

		



		

		Tam Tiến - Tam Hòa (Thôn 2) 

		10,00

		Chưa có đường (Tuyến Tây sông Trường Giang) 

		III

		11/12

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch tuyến tây sông Trường Giang  

		10,00

		

		

		130,00

		

		130,00

		



		

		Tam Hòa (Thôn 2) - Thôn 4 (Tam Hòa)  

		2,00

		Đường địa phương 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		2,00

		

		

		14,00

		

		14,00

		



		

		Thôn 4 (Tam Hòa) - ĐT 618

		9,00

		Chưa có đường (đường quy hoạch) 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới

		9,00

		

		

		72,00

		

		72,00

		



		

		ĐT618 - đường nối cảng Kỳ Hà với cảng Dung Quất 

		3,00

		ĐT618

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		3,00

		

		

		22,50

		22,50

		



		

		Điểm giao ĐT 618 tới ranh giới tỉnh Quảng Nam với tỉnh Quảng Ngãi 

		7,00

		Đường nối cảng Kỳ Hà với cảng Dung Quất

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		7,00

		

		

		52,50

		52,50

		



		14

		Đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi 

		128,30

		

		

		

		

		

		0,00

		5,50

		5,50

		0,00

		88,00

		88,00

		



		

		Ranh giới tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam (Trung An) - Điểm đầu đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh   

		18,00

		Chưa có đường (Đường quy hoạch KKT Dung Quất) 

		I (4 - 8 làn xe) 

		

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Điểm đầu đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh - Km1116+ 000/QL1A

		99,80

		Chưa có đường (Đi theo dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh) 

		III ĐB, đoạn qua Mỹ Trà - Mỹ Khê (Km34 - Km47) đường phố chính cấp II 

		11/12 (III); Bn = 36 (Đường phố chính cấp II)  

		HL93

		Tuân thủ theo dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh 

		

		

		

		

		

		

		Không tính kinh phí xây dựng tuyến Dung Quất - Sa Huỳnh (TMĐT 1.254 tỷ đồng) vì đã xác định nguồn vốn tại QĐ 1726/QĐ-CT ngày 16/6/2005 



		

		Km1116+ 000/QL1A - Km1121+ 000/QL1 (Châu Me) 

		5,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Km1121+ 000/QL1 (Châu Me) ranh giới tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định 

		5,50

		Đường hiện tại 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		5,50

		

		

		88,00

		88,00

		



		15

		Đoạn qua tỉnh Bình Định 

		130,87

		

		

		

		

		

		118,77

		0,00

		118,77

		180,00

		0,00

		180,00

		



		

		Tam Quan - Nhơn Hội 

		103,77

		ĐT639

		III ĐB

		11/12

		H30-XB80

		Nâng cấp cải tạo 

		103,77

		

		

		0,00

		

		

		Không tính kinh phí nâng cấp tuyến đường ven biển ĐT639 (TMĐT 2.996,197 tỷ đồng) vì sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TW giai đoạn 2010 - 2015 (QĐ842/QĐ-CTUBND ngày 24/4/2008) 



		

		Nhơn Hội - Quy Nhơn (Đường Đống Đa) 

		7,10

		Đường Quy Nhơn - Nhơn Hội 

		III

		13.5/15

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Quy Nhơn (Đường Đống Đa) - Kho xăng dầu Phú Hòa 

		5,00

		Đường nội đô Thành phố Quy Nhơn

		Đường đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kho xăng dầu Phú Hòa - ranh giới tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên

		15,00

		QL1D

		III

		11/12

		H30-XB80

		Tăng cường mặt đường 

		15,00

		

		

		180,00

		

		180,00

		



		16

		Đoạn qua tỉnh Phú Yên 

		137,50

		

		

		

		

		

		85,50

		0,00

		85,50

		2.382,26

		

		2.382,26

		Lấy theo Đề án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên lập tháng 12/2008



		

		Km17/QL1D - Km1261/ QL1A 

		14,50

		Quốc lộ 1D (đường Quy Nhơn - Sông Cầu) 

		III

		11/12

		H30-XB80

		Tăng cường mặt đường 

		14,50

		

		

		

		

		

		



		

		Km1261/ QL1A - Km1294/ QL1A (thôn Hảo Danh) 

		33,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Km1294/ QL1A (thôn Hảo Danh) - thôn Phú Hội 

		5,00

		Chưa có đường (tuyến trong quy hoạch GTVT) 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		5,00

		

		

		

		

		

		



		

		Thôn Phú Hội - cầu An Hải 

		11,00

		Chưa có đường (tuyến đường du lịch ven biển quy hoạch) 

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		11,00

		

		

		

		

		

		



		

		Cầu An Hải - Long Thủy 

		14,50

		Đường cơ động ven biển 

		III 

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		14,50

		

		

		

		

		

		



		

		Long Thủy - Cầu Hùng Vương 

		10,50

		Đường ven biển Độc Lập - Long Thủy, đường Hùng Vương

		III 

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		10,50

		

		

		

		

		

		



		

		Cầu Hùng Vương - Nam Cầu Đà Nông 

		18,00

		Chưa có đường 

		III 

		11/12

		H30-XB80

		Tuân thủ dự án Cầu Hùng Vương, dài 2Km (đường dẫn + cầu) 

		18,00

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Đường đô thị 

		42

		H30-XB80

		Tuân thủ dự án Đường từ nam Cầu Hùng Vương tới Bắc sân bay Tuy Hòa (dài 1,8km) 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Đường đô thị 

		26

		H30-XB80

		Tuân thủ theo dự án đường từ phía Bắc sân bay Tuy Hòa tới nam cầu Đà Nông (dài 14,2km) 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Nam Cầu Đà Nông - Bãi Chùa 

		14,00

		Đường địa phương 

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bãi Chùa  - KM1358/ QL1A

		12,00

		Đường Phước Tân - Bãi Ngà 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		12,00

		

		

		

		

		

		



		

		Km1358/ QL1A - ranh giới tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa 

		5,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa 

		169,50

		

		

		

		

		

		38,00

		7,50

		45,50

		949,00

		22,50

		971,50

		



		

		Mũi Đá Đen - Đèo Cổ Mã 

		7,00

		Quốc lộ 1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đèo Cổ Mã - Điểm giao với đường Vành đai đô thị Tu Bông 

		1,00

		Đường Đầm Môn

		III

		10/12 (gia cố 2 x 1,5nm) 

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Điểm giao đường Đầm Môn với đường đô thị mới Tu Bông - đường Nguyễn Huệ 

		8,50

		Chưa có đường (đi theo ĐT 651B quy hoạch - Vành đai đô thị mới Tu Bông) 

		Đường đô thị 

		15/29

		HL93

		Làm mới 

		8,50

		

		

		221,00

		

		221,00

		



		

		Điểm giao giữa đường Vành đai đô thị mới Tu Bông - Thị trấn Vạn Giã (QL1A) 

		11,00

		ĐT 651B - 2 (ĐT651C) 

		III

		10/12 (gia cố 2 x 1,5nm) 

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thị trấn Vạn Giã - Bến đò Vạn Giã 

		1,50

		Đường nội bộ Thị trấn Vạn Giã 

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bến đò Vạn Giã - Bình Sơn (giao ĐT1A) 

		17,00

		Chưa có đường (ĐT651B quy hoạch)

		III

		10/12 (gia cố 2 x 1,5nm) 

		HL93

		Tuân thủ theo quy hoạch ĐT651B

		17,00

		

		

		272,00

		

		272,00

		



		

		Bình Sơn Giao ĐT1A với ĐT1A 

		4,50

		ĐT1A

		III

		11/12

		HL93

		Làm mới 

		4,50

		

		

		72,00

		

		72,00

		



		

		Giao QL1A & ĐT1A - Giao QL1A& QL26B

		1,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giao QL1A& QL26B - Tân Khế (cầu Cây Găng QL1A) 

		8,00

		Chưa có đường (Đường nội thị Quy hoạch phía Đông QL1A đô thị Ninh Hòa) 

		Đô thị

		65

		HL93

		Làm mới tuân thủ theo QH đường nội thị Ninh Hòa phía Đông QL1A

		8,00

		

		

		384,00

		

		384,00

		



		

		Tân Khế - Lương Sơn (Giao giữa ĐT65-14&QL1A) 

		17,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lương Sơn (Giao giữa ĐT65-14&QL1A) -Đường Trần Phú  

		15,50

		Đường Phạm Văn Đồng (ĐT65-14) 

		Đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giao giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Trần Phú - Núi Chụt 

		6,00

		Đường Trần Phú 

		Đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Núi Chụt - Giao với đường Lê Hồng Phong 

		3,50

		Đường địa phương 

		Đô thị 

		26m

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Từ ngã ba giao với đường Lê Hồng Phong - cầu Bình Tân

		1,00

		Đường Lê Hồng Phong 

		Đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cầu Bình Tân - QL1A (Mỹ Ca) 

		36,50

		Đại lộ Nguyễn Tất Thành (ĐT 657 I) 

		Đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỹ Ca - Mỹ Thanh 

		23,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỹ Thanh - xã Cam Lập (ranh giới tỉnh Khánh Hòa & tỉnh Ninh Thuận) 

		7,50

		Đường vào khu du lịch của tỉnh Ninh Thuận 

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Tăng cường mặt đường 

		

		7,50

		

		

		22,50

		22,50

		



		18

		Đoạn qua tỉnh Ninh Thuận 

		98,84

		

		

		

		

		

		5,41

		87,65

		93,06

		686,40

		1.057,36

		1.743,76

		



		

		Ranh giới Khánh Hòa & Ninh Thuận - Bình Tiên 

		2,00

		Đường địa phương 

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Tăng cường mặt đường 

		

		2,00

		

		

		6,00

		6,00

		



		

		Bình Tiên - Vĩnh Hy 

		13,95

		Đường Bình Tiên - Vĩnh Hy

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		13,95

		

		

		94,86

		94,86

		



		

		Vĩnh Hy - Ngã ba Mỹ Tân 

		19,00

		ĐT 702

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		19,00

		

		

		129,20

		129,20

		



		

		Ngã ba Mỹ Tân - Ngã ba Khánh Nhơn 

		3,40

		ĐT 702

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Tăng cường mặt đường 

		

		3,40

		

		

		9,52

		9,52

		



		

		Ngã ba Khánh Nhơn - Cầu Ninh Chữ mới

		7,00

		ĐT 702

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Tăng cường mặt đường 

		

		7,00

		

		

		19,60

		19,60

		



		

		Cầu Ninh Chữ mới - đường Yên Ninh

		1,31

		Chưa có đường (Quy hoạch cầu Ninh Chữ mới) 

		Đô thị 

		14/27

		H30-XB80

		Làm mới, tuân thủ theo dự án cầu Ninh Chữ 

		1,31

		

		

		166,40

		

		166,40

		



		

		Đường Yên Ninh - Đường Hải Thượng Lãn Ông 

		5,78

		Đường đô thị 

		Đô thị 

		14/31 (2x7+3+2x7) 

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường Hải Thượng Lãn Ông - Thôn Phú Thọ (Quy hoạch cầu An Đông) 

		4,10

		Chưa có đường (quy hoạch cầu An Đông) 

		Đô thị 

		14/27

		H30-XB80

		Làm mới, tuân thủ theo quy hoạch cầu An Đông 

		4,10

		

		

		520,00

		

		520,00

		



		

		Thôn Phú Thọ - Đồi cát bay thôn Sơn Hải  

		16,29

		ĐT701, ven biển Phú Thọ - Mũi Dinh 

		Đô thị 

		14/27

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		16,29

		

		

		462,00

		462,00

		



		

		Đồi cát bay thôn Sơn Hải  - Thôn Mũi Dinh 

		4,01

		ĐT701, ven biển Phú Thọ - Mũi Dinh 

		Đô thị 

		14/27

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		4,01

		

		

		72,18

		72,18

		



		

		Mũi Dinh - Cà Ná QL1A

		22,00

		Chưa có đường  

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới 

		

		22,00

		

		

		264,00

		264,00

		



		19

		Đoạn qua tỉnh Bình Thuận 

		220,60

		

		

		

		

		

		26,70

		124,10

		150,80

		211,80

		275,87

		487,67

		



		

		Cà Ná - Xóm Tám 

		9,00

		QL1A

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Xóm Tám - Liên Hương 

		12,50

		Chưa có đường, đã có dự án của huyện Tuy Phong

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới 

		12,50

		

		

		85,00

		

		85,00

		



		

		Liên Hương - Bình Thạnh 

		6,50

		ĐT716

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề 

		

		6,50

		

		

		14,30

		14,30

		



		

		Bình Thạnh - Chí Công 

		11,20

		Chưa có đường, tuyến mới đi song song với ĐT716 (cách ĐT716 hiện tại khoảng 500-800m) 

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới, tuyến đi song song và cách khoảng 500 - 800m so với ĐT 716

		11,20

		

		

		72,80

		

		72,80

		



		

		Chí Công - đầu cầu Sông Lũy 

		5,70

		ĐT716

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề 

		

		5,70

		

		

		12,54

		12,54

		



		

		Cầu Sông Lũy 

		0,77

		Đoạn này đang được xây dựng 

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới, tuân thủ theo dự án cầu Sông Lũy đang xây dựng  

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phú Hải - Hòa Thắng 

		22,50

		ĐT716

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề 

		

		22,50

		

		

		49,50

		49,50

		



		

		Hòa Thắng - Mũi Né 

		27,13

		ĐT716

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mũi Né - cầu Phú Hải 

		16,40

		ĐT716

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phú Hải - Phan Thiết (dốc Campuchia) 

		7,40

		Đường Trần Hưng Đạo 

		Đường đô thị 

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phan Thiết - Thuận Quý 

		20,00

		ĐT719

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề

		

		20,00

		

		

		44,00

		44,00

		



		

		Thuận Quý - Kê Gà 

		9,10

		Chưa có đường, do tuyến hiện tại đi quá sát biển nên phải xây dựng tuyến mới đi song song với ĐT719 (đã có dự án hoàn trả của cảng kê Gà) 

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới, tuân thủ theo dự án hoàn trả của cảng Kê Gà 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kê Gà - Tân Hải 

		32,90

		ĐT719

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề 

		

		32,90

		

		

		72,38

		72,38

		



		

		Tân Hải - Tân Bình 

		8,00

		Đường du lịch Thị xã La Gi 

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề 

		

		8,00

		

		

		17,60

		17,60

		



		

		Tân Bình - Tân Thiện (nối vào QL55) 

		3,00

		Tuyến N2 của Thị xã La Gi

		Đô thị 

		

		HL93

		Làm mới, tuân thủ theo quy hoạch tuyến N2

		3,00

		

		

		54,00

		

		54,00

		



		

		Tân Thiện - Bình Châu (giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

		28,50

		QL55

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề 

		

		28,50

		

		

		65,55

		65,55

		



		20

		Đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

		140,50

		

		

		

		

		

		34,00

		0,00

		34,00

		680,00

		0,00

		680,00

		



		

		Bình Châu (ranh giới với tỉnh Bình Thuận) - Thanh Bình  

		0,50

		QL55

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thanh Bình - nút giao QL51 với đường 3/2

		61,00

		Đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu

		III

		11/12

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Nút giao QL51 với đường 3/2 - cầu Gò Găng 

		41,00

		Tuyến bao quanh thành phố Vũng Tàu (gồm các đường 3/2, Nguyễn An Ninh, Hạ Long Thùy Vân, Quang Trung, Trần Phú, 30/4 QL51)

		Đường đô thị

		

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cầu Gò Găng - Long Sơn

		16,00

		ĐT965, chưa thông toàn tuyến, có một số đoạn đã được đầu tư, một số đoạn đã có dự án 

		Đường đô thị

		

		HL93

		Làm mới, tuân thủ theo dự án ĐT965

		16,00

		

		

		320,00

		

		320,00

		



		

		Long Sơn - cầu Phước An 

		18,00

		Đây là đoạn tuyến đường liên cảng một số đoạn đã được đầu tư, một số đoạn đang chuẩn bị đầu tư 

		Đường đô thị 

		

		HL93

		Làm mới, tuân thủ theo dự án đường liên cảng 

		18,00

		

		

		360,00

		

		360,00

		



		

		Cầu Hiệp Phước - đường cao tốc liên vùng phía Nam 

		4,00

		Chưa có đường 

		Đường cao tốc 

		

		HL93

		Làm mới, tuân thủ theo dự án đường cao tốc liên vùng phía Nam

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh 

		12,50

		

		

		

		

		

		12,50

		0,00

		12,50

		500,00

		0,00

		500,00

		



		

		Hưng Thạnh - Đồng Hòa 

		12,50

		Đường duyên hải 

		Đô thị 

		

		HL93

		Làm mới kết hợp với nâng cấp cải tạo. Tuân thủ theo dự án đường Duyên Hải 

		12,50

		

		

		500,00

		

		500,00

		



		22

		Đoạn qua tỉnh Tiền Giang 

		44,00

		

		

		

		

		

		0,00

		44,00

		44,00

		0,00

		356,75

		356,75

		



		

		- Đoạn 1: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Mỹ Xuân (QL50) - Gò Xoài  

		2,00

		Đường địa phương 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		2,00

		

		

		15,00

		15,00

		



		

		+ Gò Xoài - Tân Phước 

		5,50

		Đường liên xã Tân Trung - Tân Phước 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		5,50

		

		

		41,25

		41,25

		



		

		+ Tân Phước - Đôi Ma (ĐT871) 

		8,00

		Đường huyện 02 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		8,00

		

		

		56,00

		56,00

		



		

		+ Đôi Ma - Xóm Rẩy (xã Kiểng Phước) 

		1,50

		Đường đê hiện tại 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		1,50

		

		

		10,50

		10,50

		



		

		+ Xóm Rẩy - Nghĩa Chí 

		18,00

		Đường liên xã Tân Điền - Tân Thành qua cống Vàm Kênh tới Nghĩa Chí 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		18,00

		

		

		126,00

		126,00

		



		

		- Đoạn 2: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Bến đò Bà Lắm - Bến đò Bà Từ (trên cù lao thuộc xã Phú Đông và Phú Tân) 

		9,00

		Chưa có đường 

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới 

		

		9,00

		

		

		108,00

		108,00

		



		23

		Đoạn qua tỉnh Bến Tre 

		58,10

		

		

		

		

		

		10,00

		48,10

		58,10

		90,00

		459,10

		549,10

		



		

		- Đoạn 1 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Thừa Tiên - Tân An (ngã ba Đê Đông) 

		8,10

		ĐT886, đang thi công 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		8,10

		

		

		89,10

		89,10

		



		

		+ Tân An - Thới Lợi 

		10,00

		ĐT883

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại, bổ sung gia cố lề  

		

		10,00

		

		

		30,00

		30,00

		



		

		- Đoạn 2 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Thạnh Phú - An Bình 

		20,00

		ĐH16

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		20,00

		

		

		220,00

		220,00

		



		

		- Đoạn 3 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ An Khương - Giao Hòa B 

		10,00

		Đường địa phương 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		10,00

		

		

		120,00

		120,00

		



		

		+ Giao Hòa B - Khâu Băng 

		10,00

		QL57

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo. Tuân thủ theo dự án nâng cấp cải tạo QL57

		10,00

		

		

		90,00

		

		90,00

		



		24

		Đoạn qua tỉnh Trà Vinh

		68,00

		

		

		

		

		

		68,00

		0,00

		68,00

		826,80

		0,00

		826,80

		



		

		Mỹ Long - Cống Thâu Râu 

		12,50

		Tuyến đê biển 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		12,50

		

		

		150,00

		

		150,00

		



		

		Cống Thâu Râu - ngã ba Long Hữu 

		3,30

		ĐT 914 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		3,30

		

		

		39,60

		

		39,60

		



		

		Ngã ba Long Hữu - Nông trường 30/4

		2,70

		QL53 

		III

		11/12

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo. Tuân thủ quy mô trong quy hoạch của QL53 

		2,70

		

		

		43,20

		

		43,20

		



		

		Nông trường 30/4 - Động Cao 

		32,20

		ĐT913 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		32,20

		

		

		386,40

		

		386,40

		



		

		Động Cao - Hồ Tầu 

		6,80

		Tuyến đê biển 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		6,80

		

		

		81,60

		

		81,60

		



		

		Hồ Tầu - Cả Cối giao QL53

		10,50

		Tuyến đê biển 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		10,50

		

		

		126,00

		

		126,00

		



		25

		Đoạn qua tỉnh Sóc Trăng 

		80,00

		

		

		

		

		

		0,00

		45,00

		45,00

		0,00

		520,50

		520,50

		



		

		- Đoạn 1 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Rạch Mù U - Rạch Ngay 

		24,00

		Tuyến đê biển 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		24,00

		

		

		288,00

		288,00

		



		

		- Đoạn 2 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Bến đò Kinh Ba - giao đường Nam Sông Hậu, tại xã Trung Bình 

		1,50

		Đường địa phương 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		1,50

		

		

		18,00

		18,00

		



		

		+ Trung Bình - Vĩnh Châu 

		35,00

		Đường Nam Sông Hậu, đang xây dựng 

		III

		11/12

		HL93

		Tuân thủ theo dự án đường Nam Sông Hậu đang triển khai 

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Vĩnh Châu - xã Lai Hòa 

		19,50

		Hương lộ 31

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		19,50

		

		

		214,50

		214,50

		



		26

		Đoạn qua tỉnh Bạc Liêu

		55,13

		

		

		

		

		

		3,43

		50,20

		53,63

		42,42

		436,54

		478,96

		



		

		Xiêm Cán - Ngã tư Hiệp Thành 

		10,20

		Hiệp Thành - Xiêm Cán 

		IV

		8/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên hiện trạng, bổ sung gia cố lề 

		

		10,20

		

		

		22,44

		22,44

		



		

		Ngã tư Hiệp Thành - Cái Cùng 

		18,70

		Đường mòn 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		18,70

		

		

		168,30

		168,30

		



		

		Cái Cùng - Gò Cát (Vĩnh Điền) 

		11,50

		Chưa có đường

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới

		

		11,50

		

		

		138,00

		138,00

		



		

		Gò Cát - thị trấn Gành Hào 

		9,80

		Giá Rai - Gành Hào 

		IV

		8/9

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		9,80

		

		

		107,80

		107,80

		



		

		Thị trấn Gành Hào - Cảng cá 

		1,50

		Đường nội bộ thị trấn Gành Hào 

		Đường đô thị

		7/10

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cảng cá nối dài 

		0,63

		Chưa có đường 

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới

		0,63

		

		

		8,82

		

		8,82

		



		

		Cảng cá nối dài - Lam Điền (cầu Gành Hào) 

		2,80

		Chưa có đường 

		IV

		8/9

		HL93

		Làm mới

		2,80

		

		

		33,60

		

		33,60

		



		27

		Đoạn qua tỉnh Cà Mau

		235,85

		

		

		

		

		

		0,00

		201,00

		201,00

		0.00

		3.178,30

		3.178,30

		



		

		Cầu Gành Hào - Thuận Long 

		15,00

		Chưa có đường 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Làm mới

		

		15,00

		

		

		248,80

		248,80

		



		

		Thuận Long - Tân Ân 

		53,00

		Đường địa phương 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		53,00

		

		

		450,50

		450,50

		



		

		Tân Ân - Đất Mũi 

		34,85

		Chưa có đường, dự án đường HCM đoạn Năm Căn - Đất Mũi 

		III

		6,5/7,5

		HL93

		Tuân thủ theo dự án đường Hồ Chí Minh 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đất Mũi - Cái Đôi Vàm 

		58,50

		Chưa có đường

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Làm mới

		

		58,50

		

		

		1.287,00

		1.287,00

		



		

		Cái Đôi Vàm - Rạch Tiên Dừa 

		74,50

		Đê biển tây tỉnh Cà Mau

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		74,50

		

		

		1.192,00

		1.192,00

		



		28

		Đoạn qua tỉnh Kiên Giang 

		196,12

		

		

		

		

		

		0,00

		141,50

		141,50

		0.00

		1.977,50

		1.977,50

		



		

		Rạch Tiên Dừa - Kênh Dài 

		59,00

		Đê biển tây tỉnh Kiên Giang

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo

		

		59,00

		

		

		708,00

		708,00

		



		

		Kênh Dài - Xẻo Rô (nối vào QL63) 

		9,00

		Chưa có đường 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Làm mới

		

		9,00

		

		

		180,00

		180,00

		



		

		Xẻo Rô - An Thới (Cầu Xẻo Rô - Tắc Cậu) 

		3,00

		QL63 (Dự án Hành lang ven biển phía Nam) 

		III

		11/12

		HL93

		Tuân thủ theo dự án đường hành lang ven biển phía Nam

		

		

		

		

		

		

		



		

		An Thới - Rạch Sỏi 

		9,50

		Chưa có đường 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Làm mới 

		

		9,50

		

		

		152,00

		152,00

		



		

		Rạch Sỏi - Rạch Giá - Rạch Giồng

		12,50

		Đường ven biển 

		Đường đô thị 

		

		HL93

		Tuân thủ theo dự án đường  ven biển của Kiên Giang 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Rạch Giồng - Huỳnh Sơn (kênh Lình Huỳnh) 

		28,00

		Chưa có đường 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Làm mới 

		

		28,00

		

		

		448,00

		448,00

		



		

		Huỳnh Sơn - Kênh 286 

		6,00

		Đê biển 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		6,00

		

		

		66,00

		66,00

		



		

		Kênh 286 - Kênh Vàm Rầy 

		5,00

		Chưa có đường 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Làm mới 

		

		5,00

		

		

		80,00

		80,00

		



		

		Kênh Vàm Rầy - Kênh Tuân Thống

		9,50

		Đê biển 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		9,50

		

		

		152,00

		152,00

		



		

		Kênh Tuân Thống - Rạch Đùng 

		5,50

		Đường mòn 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		5,50

		

		

		71,50

		71,50

		



		

		Rạch Đùng - Hòn Chông (Cống Rạch Đùng) 

		5,50

		Đường mòn 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		5,50

		

		

		66,00

		66,00

		



		

		Hòn Chông - Cảng Hòn Chông 

		4,50

		Đường hiện tại 

		IV

		6,5/7,5

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo 

		

		4,50

		

		

		54,00

		54,00

		



		

		Cảng Hòn Chông - Ba Hòn (QL80) 

		12,50

		ĐT11

		IV

		7/9

		H30-XB80

		Giữ nguyên đường hiện tại

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ba Hòn - Cửa khẩu Xà Xía 

		26,62

		QL80 (nằm trong dự án Hành lang ven biển phía Nam) 

		III, Đường đô thị 

		Tối thiểu 11/12 

		HL93

		Nâng cấp, cải tạo. Tuân thủ dự án đường Hành lang ven biển phía Nam 

		

		

		

		

		

		

		Kinh phí nằm trong dự án tuyến hành lang ven biển phía nam 






