	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

	Số: 2068/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÊ SÔNG ĐẾN NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 3098/TTr-BNN-ĐĐ ngày 25 tháng 9 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu của Chương trình là củng cố, nâng cấp các tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn chống lũ thiết kế và phấn đấu chống được lũ cao hơn. Củng cố, nâng cấp các tuyến đê theo quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều của các hệ thống sông, bao gồm: tôn cao, mở rộng đủ cao độ, mặt cắt thiết kế; xử lý dứt điểm những trọng điểm xung yếu về nền đê, thân đê; cải tạo mặt đê, cơ đê thành đường giao thông phục vụ dân sinh, kinh tế; sửa chữa, xây dựng mới các cống dưới đê; đồng thời đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm tăng cường cho công tác quản lý đê.
II. PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Các tỉnh, thành phố có đê sông từ Hà Tĩnh trở ra, bao gồm 18 tỉnh, thành phố là: Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và tỉnh Đồng Tháp.
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Củng cố thân đê

- Hoàn chỉnh mặt cắt đê đạt tiêu chuẩn thiết kế trong quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều bằng việc đắp tôn cao, áp trúc, mở rộng mặt cắt, đắp cơ đê thượng và hạ lưu.

- Xây dựng đường tràn sự cố phòng lũ cực hạn trên một số tuyến đê bảo vệ các khu vực quan trọng, phục vụ đưa nước chủ động vào các khu phân lũ, chậm lũ, trên các tuyến đê bối.
- Khoan phụt vữa gia cố thân đê để tạo màng chống thấm, chống thẩm lậu.

- Trồng cây chống sóng, trồng cỏ chống sạt lở, chống xói mòn mái đê, chống xói lở bờ sông… đồng thời tạo cảnh quan, môi trường trong khu vực tuyến đê đi qua.

2. Cứng hóa mặt đê, làm đường hành lang chân đê.

- Cứng hóa mặt đê tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng cứu hộ đê trong tình huống khẩn cấp, kết hợp làm đường giao thông nông thôn.

- Từng bước xây dựng đường hành lang bảo vệ đê, chống lấn chiếm thân đê, kết hợp làm đường giao thông ở những vùng đê đi qua khu dân cư.

3. Xử lý nền đê

- Thực hiện lấp đầm, ao, hồ ven đê, đắp tầng phản áp để kéo dài đường thấm, chống trượt, chống lún, sụt tăng cường ổn định cho thân đê.

- Nghiên cứu đưa ra giải pháp kỹ thuật tối ưu, đảm bảo kỹ thuật, kinh tế để xử lý triệt để đối với một số đoạn đê có địa chất nền yếu, nhằm đảm bảo an toàn cho đê khi lũ lên cao.
4. Xử lý sạt lở bờ sông

- Xử lý sạt lở bờ sông do tác động của dòng chảy bằng việc xây dựng các kẻ mỏ hàn, kè lát mái, hệ thống công trình lái dòng; ưu tiên trước hết là cho những vùng bờ sông sát đê dễ bị xói lở và những kè là điểm chốt của tuyến chỉnh trị sông.

- Hoàn chỉnh hệ thống kè chỉnh trị bao gồm: tu bổ nâng cấp các kè đã có, xây dựng mới một số kè theo tính toán chỉnh trị sông.

5. Tu sửa cống dưới đê

Sửa chữa nâng cấp, xây dựng lại các cống dưới đê bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn khi vận hành, các cống có chiều dài không phù hợp với mặt cắt đê hiện tại, nhằm đảm bảo an toàn cho đê và đáp ứng nhu cầu lấy nước phục vụ tưới, tiêu.

6. Nghiên cứu khoa học; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho công tác quản lý đê

- Nghiên cứu biến đổi của lòng sông phục vụ cho tính toán phòng lũ; tính toán tần suất phòng, chống lũ cho các lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung bộ (tần suất phòng, chống lũ khu vực đồng bằng sông Hồng đã được xác định tại Quyết định số 60/2002/QĐ-BNN ngày 5 tháng 7 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 

- Xây dựng và cải tạo trụ sở quản lý đê, kho vật tư dự phòng phục vụ phòng, chống lụt, bão, điếm canh đê; trang bị thiết bị phục vụ quản lý, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đến các cấp chỉ huy, chỉ đạo phòng chống lụt bão, bảo vệ đê điều; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách quản lý đê.
IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kinh phí thực hiện Chương trình 

- Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: ước tính 19.559 tỷ đồng (Mười chín nghìn, năm trăm năm mươi chín tỷ đồng).

- Khối lượng chi tiết thực hiện Chương trình và kinh phí yêu cầu được thể hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư cho thực hiện Chương trình được cấp từ các nguồn sau:

- Ngân sách trung ương bố trí hàng năm, theo chương trình mục tiêu.

- Lồng ghép kinh phí của các chương trình mục tiêu liên quan khác như: giao thông; phòng, chống sạt lở; phát triển thủy lợi, v.v…

- Từ các nguồn vốn vay ODA và các nguồn tài trợ khác.

- Ngân sách của địa phương.

- Huy động vốn của các doanh nghiệp hưởng lợi. 
3. Kế hoạch thực hiện
- Từ năm 2009 đến năm 2010: đầu tư một số dự án tu bổ đê cấp bách xung yếu. Kinh phí: 2.000 tỷ đồng.

- Từ năm 2011 đến năm 2015: tập trung thực hiện những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đê, cụ thể: đắp hoàn chỉnh mặt cắt đê, lấp đầm ao chân đê; gia cố thân đê, nền đê; sửa chữa, xây mới thay thế các cống đã quá cũ, bị hư hỏng; trồng cây chắn sóng và cứng hóa một phần mặt đê. Kinh phí: 10.000 tỷ đồng.

- Từ năm 2016 đến năm 2020: hoàn chỉnh toàn bộ Chương trình. Kinh phí: 7.559 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê thuộc phạm vi Chương trình, là cấp quyết định đầu tư và chỉ đạo, tổ chức thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 05 năm, kế hoạch cho toàn bộ Chương trình, dự kiến kinh phí thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức lập dự án đầu tư nâng cấp các tuyến đê trong phạm vi quản lý của địa phương, đảm bảo an toàn phòng, chống lũ theo quy định;

- Chỉ đạo quản lý, thực hiện dự án;

- Tổ chức lực lượng để quản lý, bảo vệ đê điều theo quy định của pháp luật;

- Định kỳ rà soát điều chỉnh quy hoạch đê điều trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo quy định của Luật Đê điều.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đê điều, có nhiệm vụ:

- Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đê theo đề nghị của địa phương;

- Quản lý về quy hoạch để phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch chung và định hướng phát triển hệ thống đê;

- Quản lý về kỹ thuật (thỏa thuận kỹ thuật làm căn cứ để các địa phương phê duyệt và chỉ đạo, giám sát thực hiện) đảm bảo công trình được xây dựng theo đúng kỹ thuật, an toàn và đạt hiệu quả theo quy định của Luật Đê điều;

- Quyết định đầu tư các dự án tu bổ đê điều thường xuyên, duy tu bảo dưỡng đê điều hàng năm và một số dự án có kỹ thuật phức tạp được đầu tư qua Bộ;

- Định kỳ hàng năm, 05 năm tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, và lập báo cáo tổng hợp cuối cùng khi Chương trình kết thúc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hàng năm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật đê điều, phục vụ cho Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đầu tư có hiệu quả.

5. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chương trình đáp ứng yêu cầu, đưa hệ thống đê sông thành công trình sử dụng đa mục tiêu, phục vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê sông thuộc phạm vi Chương trình, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b)
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Sinh Hùng


PHỤ LỤC
TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐÊ SÔNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Kính phí (triệu đồng)

	
	
	Tôn cao; áp trúc, đắp cơ đê và lấp đầm, ao, hồ ven đê
	Cứng hóa mặt đê, làm đường hành lang chân đê
	Khoan phụt vữa, xử lý ẩn họa thân đê
	Trồng cây chắn sóng, trồng cỏ bảo vệ bờ sông, mái đê
	Xử lý nền đê yếu
	Cứng hóa mặt đê bối
	Xây dựng, sửa chữa cống dưới đê
	Tu sửa, nâng cấp kè bảo vệ đê
	Xây dựng sửa chữa, nâng cấp tràn sự cố
	Hạ tầng và trang thiết bị phục vụ quản lý đê
	Tổng cộng

	1
	Hòa Bình
	30 080
	31 584
	1 200
	1 750
	
	
	
	
	
	17 000
	82 000

	2
	Thái Nguyên
	44 350
	36 480
	8 500
	15 400
	
	
	9 000
	4 370
	
	17 000
	135 000

	3
	Phú Thọ
	169 500
	255 612
	5 500
	12 083
	
	10 073
	86 000
	239 519
	23 000
	19 600
	821 000

	4
	Vĩnh Phúc
	213 650
	285 500
	89 750
	62 800
	110 000
	60 000
	32 000
	229 500
	
	70 000
	1 153 000

	5
	Hà Nội
	381 675
	312 478
	40 579
	41 180
	220 000
	44 440
	15 000
	465 900
	
	76 530
	1 598 000

	6
	Bắc Giang
	195 199
	110 162
	38 179
	26 835
	
	48 384
	50 000
	62 355
	18 720
	67 000
	617 000

	7
	Bắc Ninh
	190 000
	202 100
	33 200
	24 460
	
	82 100
	71 000
	89 500
	34 000
	30 000
	756 000

	8
	Hải Dương
	393 928
	240 607
	67 919
	91 136
	
	12 141
	463 500
	387 036
	
	49 040
	1 705 000

	9
	Hưng Yên
	35 609
	47 091
	7 686
	637
	165 000
	44 382
	18 000
	65 000
	
	9 500
	393 000

	10
	Hà Nam
	307 171
	169 406
	14 020
	2 132
	
	
	46 500
	107 500
	
	71 500
	718 000

	11
	Quảng Ninh
	46 000
	36 000
	3 500
	450
	
	
	1 500
	77 000
	
	1 600
	166 000

	12
	Hải Phòng
	459 313
	215 780
	51 508
	20 080
	
	
	350 400
	219 000
	
	66 000
	1 382 000

	13
	Thái Bình
	203 389
	213 668
	70 275
	16 614
	180 000
	102 075
	229 667
	339 768
	57 319
	69 980
	1 483 000

	14
	Nam Định
	524 999
	345 585
	51 750
	27 844
	165 000
	121 346
	437 500
	481 031
	21 000
	34 000
	2 210 000

	15
	Ninh Bình
	807 974
	274 664
	82 699
	14 317
	
	
	120 750
	256 844
	4 818
	6 000
	1 568 000

	16
	Thanh Hóa
	645 599
	359 065
	84 842
	24 215
	
	23 000
	352 300
	368 254
	90 000
	69 000
	2 016 000

	17
	Nghệ An
	885 735
	34 125
	35 178
	11 750
	110 000
	
	195 241
	94 582
	
	21 300
	1 388 000

	18
	Hà Tĩnh
	781 371
	133 365
	12 000
	35 243
	110 000
	
	133 000
	95 000
	
	31 500
	1 332 000

	19
	Đồng Tháp
	1 418
	4 824
	1 608
	838
	
	
	
	
	
	17 000
	26 000

	20
	Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác nâng cấp hệ thống đê điều 
	10 000

	TỔNG CỘNG
	6 317 000
	3 308 000
	700 000
	430 000 
	1 060 000
	548 000
	2 611 000
	3 582 000
	249 000
	744 000
	19 559 000


KINH PHÍ HẠNG MỤC TÔN TẠO, ÁP TRÚC, ĐẮP CƠ ĐÊ VÀ LẮP ĐẦM, AO, HỒ VĂN ĐÊ

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Tuyến đê
	Chiều dài thực hiện (m)
	Khối lượng đất (m3)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Hòa Bình
	Đê Quỳnh Lâm; Đà Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	18.600
	1 028 000
	30 080

	2
	Thái Nguyên
	Đê Chã, sông Công, hữu Cầu, đê Gang Thép
	42.670
	443 500
	44 350

	3
	Phú Thọ
	hữu Lô; hữu Thao; tả Đà và một số tuyến đê dưới cấp III
	114.650
	1 253 750
	169 500

	4
	Vĩnh Phúc
	Tả, hữu Cà Lồ và một số tuyến đê dưới cấp III
	37.950
	2 236 500
	213 650

	5
	Hà Nội
	Tả, hữu Hồng; tả, hữu Đuống; tả Cà Lồ; hữu Cầu; tả, hữu Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	157.265
	3 379 433
	381 675

	6
	Bắc Giang
	Tả Cầu; tả, hữu Thương và một số tuyến đê dưới cấp III
	59.231
	1 626 655
	195 199

	7
	Bắc Ninh
	Hữu Thái Bình, tả Đuống, hữu Đuống, hữu Cà Lồ, hữu Cầu và một số tuyến đê dưới cấp III
	119.090
	2 218 950
	190 000

	8
	Hải Dương
	Tả Luộc; tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Kinh Thầy; tả hữu Lai Vu; tả, hữu sông Rạng; tả Lạch Tray; Tả, hữu Kinh Môn, hữu Văn Úc và một số tuyến đê dưới cấp III
	276.475
	3 653 922
	393 928

	9
	Hưng Yên
	Tả Hồng, tả Luộc
	21.581
	323 718
	35 609

	10
	Hà Nam
	Hữu Hồng; tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	30.200
	1 535 855
	307 171

	11
	Quảng Ninh
	Bình Dương; Nguyễn Huệ; Hồng Phong; Yên Đức và một số tuyến đê dưới cấp III
	46.000
	460 000
	46 000

	12
	Hải Phòng
	Hữu Luộc; tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Văn Úc; tả, hữu Lạch Tray; tả, hữu Cấm; hữu Kinh Thầy và một số tuyến đê dưới cấp III
	133.770
	9 186 256
	459 313

	13
	Thái Bình
	Hồng Hà I, II; tả, hữu Trà Lý; hữu Luộc; hữu Hóa và một số tuyến đê dưới cấp III
	152.320
	2 683 780
	203 389

	14
	Nam Định
	hữu Hồng; tả, hữu Đào; tả hữu Ninh Cơ, tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	243.712
	5 249 990
	524 999

	15
	Ninh Bình
	Tả, hữu Hoàng Long, hữu Đáy, tả, hữu Vạc, Trường Yên, Đầm Cút và một số tuyến đê dưới cấp III
	454.408
	5 845 260
	807 974

	16
	Thanh Hóa
	Tả, hữu sông Mã; tả hữu sông Chu; tả, hữu sông Lèn; tả hữu sông Lạch Trường và một số tuyến đê dưới cấp III
	637.521
	11 103 411
	645 599

	17
	Nghệ An
	Tả Lam; Thanh Chương; Nam Đàn; Quỳnh Lưu và một số tuyến đê dưới cấp III
	192.951
	4 360 591
	885 735

	18
	Hà Tĩnh
	Đê La Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	101.700
	4 692 230
	781 371

	19
	Đồng Tháp
	Đê bao Sa Rài
	9.680
	56 724
	1 418

	Tổng cộng
	
	2.849.774
	61 338 527
	6 316 960


KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ HẠNG MỤC CỨNG HÓA MẶT ĐÊ, LÀM ĐƯỜNG HÀNH LANG CHÂN ĐÊ
	STT
	Tỉnh, thành phố
	Tuyến đê
	Chiều dài (m)
	Khối lượng bê tông (m3)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Hòa Bình
	Đê Quỳnh Lâm; Đà Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	23.027
	26 320
	31 584

	2
	Thái Nguyên
	Đê Chã, sông Công, hữu Cầu, đê Gang Thép
	38.200
	30 400
	36 480

	3
	Phú Thọ
	hữu Lô; hữu Thao; tả Đà và một số tuyến đê dưới cấp III
	192.328
	446 378
	255 612

	4
	Vĩnh Phúc
	Tả Hồng, tả Lô, tả, hữu Phó Đáy
	151.540
	128 600
	285 500

	5
	Hà Nội
	Tả, hữu Hồng; tả, hữu Đuống; tả Cà Lồ; hữu Cầu; tả, hữu Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	169.000
	482 800
	312 478

	6
	Bắc Giang
	Tả Cầu; tả, hữu Thương và một số tuyến đê dưới cấp III
	98.130
	89 474
	110 162

	7
	Bắc Ninh
	Hữu Thái Bình, tả Đuống, hữu Đuống, hữu Cà Lồ, hữu Cầu và một số tuyến đê dưới cấp III
	143.500
	152 280
	202 100

	8
	Hải Dương
	Tả Luộc, tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Kinh Thầy; tả hữu Lai Vu; tả, hữu sông Rạng; tả Lạch Tray; Tả, hữu Kinh Môn, hữu Văn Úc và một số tuyến đê dưới cấp III
	208.423
	221 177
	240 607

	9
	Hưng Yên
	Tả Hồng, tả Luộc
	34.882
	34 882
	47 091

	10
	Hà Nam
	Hữu Hồng; tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	76.055
	58 157
	169 406

	11
	Quảng Ninh
	Bình Dương; Nguyễn Huệ; Hồng Phong; 
	18.000
	18 000
	36 000

	12
	Hải Phòng
	Hữu Luộc; tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Văn Úc; tả, hữu Lạch Tray; tả, hữu Cấm; hữu Kinh Thầy và một số tuyến đê dưới cấp III
	232.581
	197 405
	215 780

	13
	Thái Bình
	Hồng Hà I, II; tả, hữu Trà Lý; hữu Luộc; hữu Hóa
	149.730
	143 825
	213 668

	14
	Nam Định
	Hữu Hồng; tả, hữu Đào; tả hữu Ninh Cơ; tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	175.360
	206 523
	345 585

	15
	Ninh Bình
	Tả Hoàng Long, hữu Đáy, tả, hữu Vạc, Trường Yên
	216.002
	228 887
	274 664

	16
	Thanh Hóa
	Tả, hữu sông Mã; tả hữu sông Chu; tả, hữu sông Lèn; tả hữu sông Lạch Trường và một số tuyến đê dưới cấp III
	342.690
	326 323
	359 065

	17
	Nghệ An
	Tả Lam; Đồng Văn và một số tuyến đê dưới cấp III
	9.100
	22 750
	34 125

	18
	Hà Tĩnh
	Đê La Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	139.650
	110 090
	133 365

	19
	Đồng Tháp
	Đê bao Sa Rài
	6.700
	2 010
	4 824

	Tổng cộng
	
	2.424.897
	2 926 280
	3 308 096


KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ HẠNG MỤC KHOAN PHỤT VỮA, XỬ LÝ ẤN HỌA THÂN ĐÊ

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Tuyến đê
	Chiều dài (m)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Hòa Bình
	Đê Quỳnh Lâm; Đà Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	2 000
	1 200

	2
	Thái Nguyên
	Đê Chã, sông Công, hữu Cầu, đê Gang Thép
	17 000
	8 500

	3
	Phú Thọ
	hữu Lô; hữu Thao; tả Đà và một số tuyến đê dưới cấp III
	11 000
	5 500

	4
	Vĩnh Phúc
	Tả Hồng, tả Lô, tả, hữu Phó Đáy
	148 470
	89 750

	5
	Hà Nội
	Tả, hữu Hồng, tả, hữu Đuống; tả Cà Lồ; hữu Cầu; tả, hữu Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	81 157
	40 579

	6
	Bắc Giang
	Tả Cầu; tả, hữu Thương và một số tuyến đê dưới cấp III
	84 800
	38 179

	7
	Bắc Ninh
	Hữu Thái Bình, tả Đuống, hữu Đuống, hữu Cầu và một số tuyến đê dưới cấp III
	57 500
	33 200

	8
	Hải Dương
	Tả Luộc; tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Kinh Thầy; tả hữu Lai Vu; tả, hữu sông Rạng; tả Lạch Tray; Tả, hữu Kinh Môn, hữu Văn Úc và một số tuyến đê dưới cấp III
	215 558
	67 919

	9
	Hưng Yên
	Tả Hồng, tả Luộc
	15 371
	7 686

	10
	Hà Nam
	Hữu Hồng, tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	35 051
	14 020

	11
	Quảng Ninh
	Bình Dương; Nguyễn Huệ; Hồng Phong; 
	7 000
	3 500

	12
	Hải Phòng
	tả Hóa; tả Thái Bình; tả, hữu Văn Úc; tả, hữu Lạch Tray; tả, hữu sông Cấm
	84 036
	51 508

	13
	Thái Bình
	Hồng Hà I, II; tả, hữu Trà Lý; hữu Luộc
	140 550
	70 275

	14
	Nam Định
	Hữu Hồng; tả, hữu Đào; tả hữu Ninh Cơ, tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	103 500
	51 750

	15
	Ninh Bình
	Hữu Đáy; tả Hoàng Long, Trường Yên; tả, hữu Vạc
	165 399
	82 699

	16
	Thanh Hóa
	Tả, hữu sông Mã; tả hữu sông Chu; tả, hữu sông Lèn; tả hữu sông Lạch Trường và một số tuyến đê dưới cấp III
	149 253
	84 842

	17
	Nghệ An
	Tả Lam; hữu Nam Đàn
	58 630
	35 178

	18
	Hà Tĩnh
	Đê La Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	12 000
	12 000

	19
	Đồng Tháp
	Đê bao Sa Rài
	2 010
	1 608

	Tổng cộng
	
	1 390 284
	699 893


KINH PHÍ HẠNG MỤC TRỒNG CÂY CHẮN SÓNG, TRỒNG CỎ BẢO VỆ BỜ SÔNG, MÁI ĐÊ

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Tuyến đê
	Chiều dài (m)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Hòa Bình
	Đê Quỳnh Lâm; Đà Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	7 000
	1 750

	2
	Thái Nguyên
	Đê Chã, sông Công, hữu Cầu, đê Gang Thép
	37 700
	15 400

	3
	Phú Thọ
	hữu Lô; hữu Thao; tả Đà và một số tuyến đê dưới cấp III
	144 500
	12 083

	4
	Vĩnh Phúc
	Tả Hồng; tả Lô; tả, hữu Phó Đáy
	106 000
	62 800

	5
	Hà Nội
	Tả, hữu Hồng; tả, hữu Đuống; tả Cà Lồ; hữu Cầu; tả, hữu Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	86 494
	41 180

	6
	Bắc Giang
	Tả Cầu; tả, hữu Thương và một số tuyến đê dưới cấp III
	198 365
	26 835

	7
	Bắc Ninh
	Tả, hữu Đuống; hữu Thái Bình; hữu Cầu; hữu Cà Lồ và một số tuyến đê dưới cấp III
	75 500
	24 460

	8
	Hải Dương
	Tả Luộc; tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Kinh Thầy; tả hữu Lai Vu; tả, hữu sông Rạng; tả Lạch Tray; Tả, hữu Kinh Môn, hữu Văn Úc và một số tuyến đê dưới cấp III
	639 423
	91 136

	9
	Hưng Yên
	Tả Hồng, tả Luộc
	12 733
	637

	10
	Hà Nam
	Hữu Hồng, tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	19 989
	2 132

	11
	Quảng Ninh
	Bình Dương; Nguyễn Huệ; Hồng Phong
	18 000
	450

	12
	Hải Phòng
	tả Hóa; tả Thái Bình; tả, hữu Văn Úc; tả, hữu Lạch Tray; tả, hữu sông Cấm
	80 320
	20 080

	13
	Thái Bình
	Hồng Hà I, II; tả, hữu Trà Lý; hữu Luộc; hữu Hóa;
	79 700
	16 614

	14
	Nam Định
	Hữu Hồng; tả, hữu Đào; tả hữu Ninh Cơ; tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	96 484
	27 844

	15
	Ninh Bình
	Hữu Đáy, Tả Hoàng Long; Trường Yên; tả, hữu Vạc
	46 225
	14 317

	16
	Thanh Hóa
	Tả, hữu sông Mã; tả hữu sông Chu; tả, hữu sông Lèn; tả hữu sông Lạch Trường và một số tuyến đê dưới cấp III
	215 395
	24 215

	17
	Nghệ An
	Tả Lam; Thanh Chương; Nam Đàn; Quỳnh Lưu và một số tuyến đê dưới cấp III
	22 129
	11 750

	18
	Hà Tĩnh
	Đê La Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	123 700
	35 243

	19
	Đồng Tháp
	Đê bao Sa Rài
	3 351
	838

	Tổng cộng
	
	2 013 008
	429 762


KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ HẠNG MỤC XỬ LÝ NỀN ĐÊ YẾU

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Tuyến đê
	Chiều dài (m)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Vĩnh Phúc
	Tả Hồng
	2 000
	110 000

	2
	Hà Nội
	Hữu Hồng
	4 000
	220 000

	3
	Hưng Yên
	Tả Hồng
	3 000
	165 000

	4
	Thái Bình
	Tả Hồng
	4 000
	180 000

	5
	Nam Định
	Tả Ninh Cơ
	3 000
	165 000

	6
	Nghệ An
	Đê tả Lam
	2 000
	110 000

	7
	Hà Tĩnh
	Đê La Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	2 000
	110 000

	Tổng cộng
	
	20 000
	1 060 000


KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ HẠNG MỤC XÂY MỚI, SỬA CHỮA CỐNG DƯỚI ĐÊ

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Tuyến đê
	Số lượng cống
	Khối lượng bê tông (m3)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Thái Nguyên
	Đê Chã, sông Công, hữu Cầu, đê Gang Thép
	17
	7 500
	9 000

	2
	Phú Thọ
	hữu Lô; hữu Thao; tả Đà và một số tuyến đê dưới cấp III
	67
	5 870
	86 000

	3
	Vĩnh Phúc
	Tả Hồng; tả Lô; tả, hữu Phó Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	8
	2 800
	32 000

	4
	Hà Nội
	Tả, hữu Hồng; tả, hữu Đuống; tả Cà Lồ; hữu Cầu; tả, hữu Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	6
	740
	15 000

	5
	Bắc Giang
	Tả Cầu; tả, hữu Thương và một số tuyến đê dưới cấp III
	11
	10 000
	50 000

	6
	Bắc Ninh
	Tả Đuống, hữu Đuống, hữu Cà Lồ, hữu Cầu và một số tuyến đê dưới cấp III
	18
	13 600
	71 000

	7
	Hải Dương
	Tả Luộc; tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Kinh Thầy; tả hữu Lai Vu; tả, hữu sông Rạng; tả Lạch Tray; Tả, hữu Kinh Môn, hữu Văn Úc và một số tuyến đê dưới cấp III
	114
	85 500
	463 500

	8
	Hưng Yên
	Tả Hồng; tả Luộc
	2
	3 700
	18 000

	9
	Hà Nam
	Hữu Hồng, tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	9
	7 800
	46 500

	10
	Quảng Ninh
	Bình Dương; Nguyễn Huệ; Hồng Phong; 
	3
	750
	1 500

	11
	Hải Phòng
	tả Hóa; hữu Luộc; tả, hữu Thái Bình; hữu sông Mới; tả, hữu Văn Úc; tả, hữu Lạch Tray; tả, hữu sông Cấm, hữu Kinh Thầy, và một số tuyến đê dưới cấp III 
	96
	27 575
	350 400

	12
	Thái Bình
	Hồng Hà I, II; tả, hữu Trà Lý; hữu Luộc; hữu Hóa; và một số tuyến đê dưới cấp III
	53
	26 254
	229 667

	13
	Nam Định
	Hữu Hồng; tả, hữu Đào; tả hữu Ninh Cơ; tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	58
	43 750
	437 500

	14
	Ninh Bình
	Hữu Đáy; tả Hoàng Long, Trường Yên; tả, hữu Vạc
	128
	63 750
	12 750

	15
	Thanh Hóa
	Tả, hữu sông Mã; tả hữu sông Chu; tả, hữu sông Lèn; tả hữu sông Lạch Trường và một số tuyến đê dưới cấp III
	347
	80 330
	352 300

	16
	Nghệ An
	Tả Lam; Thanh Chương; Nam Đàn; Quỳnh Lưu và một số tuyến đê dưới cấp III
	200
	137 282
	195 241

	17
	Hà Tĩnh
	Đê La Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	51
	26 450
	133 000

	Tổng cộng
	
	1 187
	543 651
	2 611 358


KHỐI LƯỢNG KINH PHÍ HẠNG MỤC TU SỬA, NÂNG CẤP KÈ BẢO VỆ ĐÊ

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Tuyến đê
	Chiều dài (m)
	Khối lượng đá (m3)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Thái Nguyên
	Đê Chã, sông Công, hữu Cầu, đê Gang Thép
	4.370
	4 370
	4 370

	2
	Phú Thọ
	hữu Lô; hữu Thao; tả Đà và một số tuyến đê dưới cấp III
	54.223
	931 353
	239 519

	3
	Vĩnh Phúc
	Tả Hồng; tả Lô; tả, hữu Phó Đáy
	22.200
	165 000
	229 500

	4
	Hà Nội
	Tả, hữu Hồng, tả, hữu Đuống; tả Cà Lồ; hữu Cầu; tả, hữu Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	42.650
	1 844 150
	465 900

	5
	Bắc Giang
	Tả Cầu; tả, hữu Thương và một số tuyến đê dưới cấp III
	46.125
	103 925
	62 355

	6
	Bắc Ninh
	Hữu Thái Bình; Tả Đuống, hữu Đuống; hữu Cầu và một số tuyến đê dưới cấp III
	13.000
	112 500
	89 500

	7
	Hải Dương
	Tả Luộc; tả, hữu Thái Bình; tả, hữu Kinh Thầy; tả hữu Lai Vu; tả, hữu sông Rạng; tả Lạch Tray; Tả, hữu Kinh Môn, hữu Văn Úc và một số tuyến đê dưới cấp III
	37.615
	400 177
	387 036

	8
	Hưng Yên
	Tả Hồng, tả Luộc
	3.866
	116 000
	65 000

	9
	Hà Nam
	Hữu Hồng
	2.400
	1 018 530
	107 500

	10
	Quảng Ninh
	Bình Dương; Nguyễn Huệ; Hồng Phong 
	18.000
	52 000
	77 000

	11
	Hải Phòng
	tả Hóa; Hữu Luộc; tả Thái Bình; tả, hữu Văn Úc; tả, hữu Lạch Tray; tả, hữu sông Cấm, tả sông Hóa, và một số tuyến đê dưới cấp III 
	21.056
	314 000
	219 000

	12
	Thái Bình
	Hồng Hà I, II; tả, hữu Trà Lý; hữu Luộc; hữu Hóa; và một số tuyến đê dưới cấp III
	42.146
	1 727 137
	339 768

	13
	Nam Định
	Hữu Hồng; tả, hữu Đào; tả hữu Ninh Cơ, tả Đáy và một số tuyến đê dưới cấp III
	31.819
	319 787
	481 031

	14
	Ninh Bình
	Hữu Đáy; tả Hoàng Long; Trường Yên; tả, hữu Vạc và một số tuyến đê dưới cấp III
	36.620
	321 284
	256 844

	15
	Thanh Hóa
	Tả, hữu sông Mã; tả hữu sông Chu; tả, hữu sông Lèn; tả hữu sông Lạch Trường và một số tuyến đê dưới cấp III
	93.187
	690 890
	368 254

	16
	Nghệ An
	Tả Lam; Thanh Chương; Nam Đàn; Quỳnh Lưu và một số tuyến đê dưới cấp III
	30.576
	213 401
	94 582

	17
	Hà Tĩnh
	Đê La Giang và một số tuyến đê dưới cấp III
	17.600
	380 000
	95 000

	Tổng cộng
	
	517.453
	8 714 503
	3 582 157


KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ HẠNG MỤC CỨNG HÓA MẶT ĐÊ BỐI
	STT
	Tỉnh, thành phố
	Chiều dài (m)
	Khối lượng bê tông (m3)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Phú Thọ
	14.390
	11 512
	10 073

	2
	Vĩnh Phúc
	27.130
	30 000
	60 000

	3
	Hà Nội
	38.600
	37 660
	44 440

	4
	Bắc Giang
	48.000
	40 320
	48 384

	5
	Bắc Ninh
	54.650
	54 650
	82 100

	6
	Hải Dương
	27.510
	22 074
	12 141

	7
	Hưng Yên
	73.970
	36 985
	44 382

	8
	Thái Bình
	82.350
	81 075
	102 075

	9
	Nam Định
	77.994
	52 022
	121 346

	10
	Thanh Hóa
	9.400
	11 000
	23 000

	Tổng cộng
	453.994
	377 298
	547 941


KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ HẠNG MỤC XÂY DỰNG TRÀN CỨU HỘ TRÊN ĐÊ PHÂN, CHẬM LŨ VÀ ĐÊ BỐI

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Chiều dài
	Khối lượng bê tông (m3)
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Phú Thọ
	644
	11 500
	23 000

	2
	Bắc Giang
	1.300
	15 600
	18 720

	3
	Bắc Ninh
	3.400
	34 000
	34 000

	4
	Thái Bình
	610
	17 286
	57 319

	5
	Nam Định
	1.400
	10 500
	21 000

	6
	Ninh Bình
	730
	4 380
	4 818

	7
	Thanh Hóa
	6.000
	45 000
	90 000

	Tổng cộng
	14.084
	138 266
	248 857


KINH PHÍ HẠNG MỤC NÂNG CẤP HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ QLĐ

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Hòa Bình
	17 000
	

	2
	Thái Nguyên
	17 000
	

	3
	Phú Thọ
	19 600
	

	4
	Vĩnh Phúc
	70 000
	

	5
	Hà Nội
	76 530
	

	6
	Bắc Giang
	67 000
	

	7
	Bắc Ninh
	30 000
	

	8
	Hải Dương
	49 040
	

	9
	Hưng Yên
	9 500
	

	10
	Hà Nam
	71 500
	

	11
	Quảng Ninh
	1 600
	

	12
	Hải Phòng
	66 000
	

	13
	Thái Bình
	69 980
	

	14
	Nam Định
	34 000
	

	15
	Ninh Bình
	6 000
	

	16
	Thanh Hóa
	69 000
	

	17
	Nghệ An
	21 300
	

	18
	Hà Tĩnh
	31 500
	

	19
	Đồng Tháp
	17 000
	

	Tổng cộng
	743 550
	


