	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 206/2008/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
VỀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 140/2007/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND ngày 12/6/2007 của HĐND tỉnh khóa XII về phương án, giải pháp quản lý, thanh toán vốn đầu tư XDCB còn thiếu của ngân sách tỉnh đến tháng 5 năm 2007;

Xét Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh về kết quả rà soát các dự án và phương án giải quyết những vướng mắc trong quản lý đầu tư XDCB theo tinh thần Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND ngày 12/6/2007 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 334/BC-KTNS ngày 6/4/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua một số giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối với 13 dự án còn nợ vốn đối ứng (biểu chi tiết 01) giải quyết như sau

- 04 dự án sử dụng vốn ODA do Chính phủ vay và tỉnh được thụ hưởng (Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng phát sóng truyền hình đài PT-TH tỉnh; khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La; thuỷ lợi sử dụng vốn AFD của pháp; thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh): Căn cứ vào kế hoạch vốn hàng năm cân đối đủ vốn đối ứng để đảm bảo thực hiện dự án theo tiến độ.

- 04 dự án của các bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh (Dự án Quốc lộ 279; Quốc lộ 6; Quốc lộ 4G; Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên): Hàng năm tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ ngành và cân đối vốn để bố trí vốn đầu tư đảm bảo thực hiện dự án theo tiến độ.

- 05 dự án thuộc các Chương trình mục tiêu do các bộ ngành hỗ trợ thực hiện (Dự án Trường TH Chiềng Ngàm- Thuận Châu; phòng chống HIV/AIDS; hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người nghèo; hỗ trợ phát triển y tế dự phòng; góp phần cải thiện dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ sinh sản): Hàng năm ngân sách tỉnh cân đối vốn đối ứng để thực hiện, theo hướng ưu tiên sử dụng vốn ngân sách chi cho các chương trình mục tiêu để cân đối vốn đối ứng.

2. Đối với 10 công trình còn nợ vốn đền bù giải phóng mặt bằng do không có trong tổng mức đầu tư (tổng số tiền: 3,6628 tỷ đồng): Giao cho các chủ đầu tư lập phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung hạng mục đền bù, giải phóng mặt bằng vào tổng mức đầu tư của công trình và phân cấp thẩm quyền thanh toán, như sau:

- Ngân sách cấp tỉnh thanh toán cho 7 công trình với số tiền là 3.213,8 triệu đồng (Biểu chi tiết số 2a) và sẽ xem xét phân bổ trong kế hoạch vốn dự phòng năm 2008 để thanh toán cho 6 dự án. Riêng công trình thuỷ lợi tưới ẩm Phiêng Khoài sẽ bố trí thanh toán sau khi đã giải trình các nội dung còn vướng mắc.

- Ngân sách cấp huyện thanh toán cho 3 dự án với số tiền 449 triệu đồng; trong nguồn vốn năm 2008 do các huyện quản lý, nếu không cân đối được trong năm 2008 thi năm 2009 phải bố trí vốn thanh toán dứt điểm (Biểu chi tiết số 2b).

3. Tạm dừng đầu tư và không đầu tư đối với 11 công trình với tổng mức đầu tư 374,029 tỷ đồng, trong đó

- Tạm dừng đầu tư đối 03 công trình dở dang, tổng mức đầu tư 237,537 tỷ đồng, tổng dự toán 226,643 tỷ đồng, khối lượng hoàn thành 72,318 tỷ đồng, vốn đã thanh toán 24,870 tỷ đồng để tổ chức nghiệm thu, bố trí nguồn vốn thanh toán đủ khối lượng đã hoàn thành và tiến hành lập phương án phân kỳ đầu tư trình HĐND tỉnh xem xét quyết định (Biểu chi tiết số 3a).

- Để lại đầu tư sau năm 2010: 03 công trình HĐND tỉnh đã quyết nghị đầu tư, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng(Biểu chi tiết số 3b).

- Dừng không đầu tư: 5 công trình UBND tỉnh đã Quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư: 21,492 tỷ đồng (Biểu chi tiết số 3c).

4. Tiếp tục đầu tư 150 công trình đầu tư dở dang và phân cấp thanh toán vốn đầu tư cho ngân sách các cấp, như sau

- Cấp tỉnh 111 công trình tổng mức đầu tư 1.558,138 tỷ đồng, tổng dự toán 1.296,645 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ đến năm 2008 là 506,249 tỷ đồng (Biểu chi tiết số 4a).

- Cấp huyện 30 công trình tổng mức đầu tư 29,025 tỷ đồng, tổng dự toán 25,074 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ đến năm 2008 là 17,993 tỷ đồng(Biểu chi tiết số 4b).

- Cân đối bằng nguồn vốn khác (Vốn tái định cư thuỷ điện Sơn La; Vốn ODA (JBIC); Huy động vốn của DN; Trái phiếu CP; Vốn hỗ trợ theo mục tiêu cụ thể của Trung ương) cho 09 công trình tổng mức đầu tư 464,253 tỷ đồng, tổng dự toán 455,218 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ đến năm 2008 là 79,336 tỷ đồng (Biểu chi tiết số 4c).

5. Tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với 41 công trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền thống nhất đầu tư để cân đối nguồn và huy động vốn thực hiện đầu tư, trong đó:

- 27 dự án UBND tỉnh đã quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư 513,655 tỷ đồng, đã phân bổ vốn trong năm 2007 và 2008 là 45,426 tỷ đồng (biểu chi tiết 5a).

- 14 Dự án HĐND tỉnh đã quyết nghị đầu tư, tổng mức đầu tư 1.196,461 tỷ đồng, đã phân bổ vốn trong năm 2007 và 2008 là 83,991 tỷ đồng (biểu chi tiết 5b).

6. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu FPC và BT (Biểu chi tiết số 06): Giao cho UBND tỉnh tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành của các dự án đã thực hiện theo phương thức FPC và BT để cân đối vốn thanh toán và thanh lý hợp đồng. Trên cơ sở đó xây dựng phương án chuyển hình thức thực hiện dự án từ hình thức FPC và BT sang hình thức đấu thầu đối với các dự án phải tiếp tục đầu tư để phát huy hiệu quả, tạm dừng các dự án có hiệu quả thấp trình Thường trực và các ban HĐND tỉnh thẩm tra cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10.

7. Đối với 7 dự án cần xác minh làm rõ (Dự án Thuỷ lợi tưới ẩm Phiêng Khoài; Dự án Trung tâm Thủy sản khu vực Tây Bắc; Dự án Thủy lợi tưới ẩm Chờ Lồng; Dự án thoát lũ Chiềng La; Dự án thủy lợi Suối Sập; Dự án thuỷ lợi tưới ẩm Nong Cại- Bon Phặng- Thuận Châu; Dự án Khu du lịch Rừng Thông bản Áng), giao UBND tỉnh:

- Thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá phần khối lượng đã hoàn thành, trên cơ sở đó đề xuất phương án thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, xem xét trách nhiệm của các đơn vị có liên quan để xử lý và đề xuất phương án quản lý khai thác công trình sau đầu tư báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 xem xét cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện đối với 02 dự án: Dự án Thủy lợi tưới ẩm Chờ Lồng; Dự án Khu du lịch Rừng Thông bản Áng.

- Tổ chức thanh tra lại (hoặc điều tra) để làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm đối với đơn vị tư vấn, cơ quan thẩm định, chủ đầu tư, nhà thầu trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 đối với 03 dự án: Dự án Trung tâm Thủy sản khu vực Tây Bắc; Dự án thoát lũ Chiềng La; Dự án Thuỷ lợi tưới ẩm Phiêng Khoài.

- Thành lập tổ tư vấn giúp UBND tỉnh: Xác định rõ tổng số vốn đầu tư tăng thêm do mở rộng, nâng cấp kênh cung cấp nước và hạng mục phát sinh liên quan, trên cơ sở đó xây dựng phương án thu hồi, quản lý, sử dụng số vốn thu hồi và phương án quản lý công trình thuỷ lợi Suối Sập. Từ kết quả đề xuất của tổ tư vấn UBND tỉnh lập tờ trình chậm nhất là ngày 30/6/2008 để trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.

8. Giao UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh các dự án trên nguyên tắc tuân thủ đúng các quy định hiện hành tại Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 25/01/2008, Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Hướng dẫn điều chỉnh giá, vật liệu hợp đồng xây dựng do biến đổi giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, theo hướng sau:

- Đối với các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do giá cả, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng biến đổi tăng: UBND tỉnh quyết định điều chỉnh và tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất về kết quả điều chỉnh các dự án để xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư.

- Đối với các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do các nguyên nhân khác như: tăng quy mô, thay đổi nhiệm vụ thiết kế, phát sinh khối lượng, bổ sung hạng mục, cần điều chỉnh thiết kế cơ sở...UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh trước khi quyết định điều chỉnh và tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất về kết quả điều chỉnh các dự án.

9. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

Điều 2: Hiệu lực thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã được các kỳ họp HĐND tỉnh thông qua, nhất là Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua./.

	Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội, Chính phủ;
- UB KT QH, UB TC-NS QH; Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;
- VPQH, VPCP, VP CT nước,UBDT;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Tứ (0,1 b), 203b.
	CHỦ TỊCH




Thào Xuân Sùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu Luc




_1431876729.doc
HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                              Biểu số 01

		TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NỢ VỐN ĐỐI ỨNG



		CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG; VỐN ODA



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày  09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		 

		 Đơn vị tính: triệu đồng



		TT

		DANH MỤC CÔNG TRÌNH

		Chủ đầu tư

		Phê duyệt dự án

		Nguồn vốn đầu tư được duyệt

		Số vốn đã bố trí thanh toán

		Số vốn còn còn thiếu so với dự án được duyệt



		

		

		

		Số QĐ

		Tổng mức 

		Tổng số 

		Trong đó

		Tổng số 

		Trong đó

		Tổng số 

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		Vốn hỗ trợ theo dự án

		Vốn NS tỉnh đối ứng

		

		Vốn hỗ trợ theo dự án

		Vốn NS tỉnh đối ứng

		

		Vốn hỗ trợ theo dự án

		Vốn NS tỉnh đối ứng



		 

		Tổng số

		 

		 

		914.800

		843.800

		751.613

		163.187

		358.097

		343.594

		13.505

		347.531

		233.147

		114.384



		I

		Các CT dự án của bộ, ngành TW (4 CT)

		 

		 

		448.134

		448.134

		418.088

		30.046

		321.969

		319.000

		1.971

		132.485

		105.408

		27.077



		a

		Dự án hoàn thành

		 

		 

		149.269

		149.269

		142.680

		6.589

		150.500

		149.000

		1.500

		5.089

		 

		5.089



		1

		Đường QL279 (Km247- Km 268)

		Sở GT-VT

		2664, 27/8/2002

		149.269,0

		149.269,0

		142.680,0

		6.589,0

		150.500,0

		149.000,0

		1.500,0

		5.089,0

		 

		5.089,0



		b

		Các dự án chuyển tiếp

		 

		 

		298.865

		298.865

		275.408

		23.457

		171.469

		170.000

		471

		127.396

		105.408

		21.988



		1

		Đường QL6 (Km306- Km311)

		Sở GT-VT

		2705, 30/11/2005

		29.662,0

		29.662,0

		26.638,0

		3.024,0

		20.471,0

		20.000,0

		471,0

		9.191,0

		6.638,0

		2.553,0



		2

		Quốc lộ 4G (Km10-Km35; Km50-Km92)

		Sở GT-VT

		1096, 23/4/2004

		263.614,0

		263.614,0

		248.770,0

		14.844,0

		150.000,0

		150.000,0

		 

		113.614,0

		98.770,0

		14.844,0



		3

		Dự án  trung tâm hoạt động thanh thiếu niên

		Tỉnh đoàn Sơn La 

		2369, 10/8/2005

		5.589,0

		5.589,0

		 

		5.589,0

		997,6

		 

		997,6

		4.591,4

		 

		4.591,4



		II

		Các dự án ODA (9CT)

		 

		 

		466.666

		395.666

		333.525

		133.141

		36.128

		24.594

		11.534

		215.046

		127.739

		87.307



		1

		Trường TH Chiềng Ngàm, Thuận Châu

		UBND huyện

		 

		395,6

		395,6

		160,0

		235,6

		160,0

		160,0

		 

		235,6

		 

		235,6



		2

		Lập dự án năng lực SX chương trình và mở rộng sóng TH Đài PT-TH tỉnh  

		Đài PT-TH

		992/QĐ-UB

		166.560,0

		166.560,0

		131.560,0

		35.000,0

		 

		 

		 

		500,0

		 

		500,0



		3

		Dự án khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La

		Cty MTĐT

		2246/QĐ-UBND

		80.653,0

		80.653,0

		64.632,0

		16.021,0

		500,0

		 

		500,0

		15.521,0

		 

		15.521,0



		4

		Các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD

		BQLDA

		 

		71.000,0

		 

		 

		71.000,0

		21.000,0

		15.000,0

		6.000,0

		65.000,0

		 

		65.000,0



		5

		Thiết bị Bệnh viênh đa khoa tỉnh

		Sở Y tế

		1337

		34.288,0

		34.288,0

		26.288,0

		8.000,0

		6.090,0

		1.090,0

		5.000,0

		28.198,0

		25.198,0

		3.000,0



		6

		Dự án phòng chống HIV/AIDS 

		Sở Y tế

		260/QĐ-BYT

		28.900,0

		28.900,0

		28.000,0

		900,0

		4.258,0

		4.224,0

		34,0

		24.642,0

		23.776,0

		866,0



		7

		Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người nghèo

		Sở Y tế

		601/QĐ-BYT

		72.800,0

		72.800,0

		72.000,0

		800,0

		4.120,0

		4.120,0

		 

		68.680,0

		67.880,0

		800,0



		8

		Dự án hỗ trợ phát triển y tế dự phòng

		Sở Y tế

		730/QĐ-UBND

		12.069,0

		12.069,0

		10.885,0

		1.184,0

		 

		 

		 

		12.069,0

		10.885,0

		1.184,0



		9

		Dự án  góp phần cải thiện dịch vụ y tế CSSKSS

		Sở Y tế

		977/TTg-HĐQT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		200,0

		 

		200,0





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                          Biểu số 02a

		TỔNG HỢP VỐN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, RÀ PHÁ BOM MÌN

		



		THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TÍNH ĐẾN THÁNG 5/2007

		



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

		



		

		

		 Đơn vị tính: triệu đồng

		



		STT

		Danh mục công trình

		Chủ đầu tư

		Phê duyệt dự án

		Phê duyệt dự toán

		Thời gian
KC-HT

		Giá trị GPMB, rà phá bom mìn của dự án 



		

		

		

		Số QĐ

		Tổng mức 

		Số QĐ

		Dự toán được duyệt

		

		Có trong tổng mức đầu tư

		Không có trong tổng mức ĐT



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số (7 dự án):

		 

		 

		436.717,4

		 

		400.269,9

		 

		3.286,2

		3.213,8



		1

		Chợ Mé Ban

		UBND thị xã

		1696/QĐ-13/6/2005

		4.367,0

		55/QĐ-09/01/2006

		3.955,0

		2001-2006

		0,0

		196,0



		2

		Trường TPHT Chiềng Sinh Hạng mục: Nhà lớp học số 1

		UBND thị xã

		1458/QĐ-UB, 19/8/1999

		6.950,0

		2439/QĐ- 03/10/2006

		3.151,0

		2006-2007

		0,0

		537,0



		3

		Mương thoát lũ tổ 6 phường Tô Hiệu

		UBND thị xã

		1160/QĐ- 01/12/2006

		659,0

		1160/QĐ-01/12/2006

		665,0

		2006-2007

		117,0

		60,0



		4

		Thuỷ lợi tưới ẩm Phiêng Khoài

		UBND huyện Yên Châu

		2818  30/11/2000

		7.400,0

		594 03/4/2001

		6.924,0

		2001-2003

		0,0

		155,0



		5

		Đường 3- 2 (ngã tư cơ khí- QL6)

		Cty PTĐT

		2022, 19/12/1997

		2.991,7

		 

		2.850,0

		1998

		600,0

		789,8



		6

		Đường Hoa Ban thị xã

		Cty PTĐT

		1349, 04/10/1997

		4.040,0

		 

		3.911,7

		1998

		1.586,9

		675,0



		7

		Đường Điện lực- Huổi Hin

		Cty PTĐT

		3261, 25/12/2000

		9.861,0

		509, 22/3/01

		9.464,0

		2002

		982,3

		801,0





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng



		HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                          Biểu số 02b


TỔNG HỢP VỐN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, RÀ PHÁ BOM MÌN



		THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TÍNH ĐẾN THÁNG 5/2007   



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 Đơn vị tính: triệu đồng



		STT

		Danh mục công trình

		Chủ đầu tư

		Phê duyệt dự án

		Phê duyệt dự toán

		Thời gian
KC-HT

		Giá trị GPMB, rà phá bom mìn của dự án



		

		

		

		Số QĐ

		Tổng mức 

		Số QĐ

		Dự toán được duyệt

		

		Có trong tổng mức ĐT

		Không có trong tổng mức ĐT



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số (3dự án)

		 

		 

		7.889,0

		 

		5.798,0

		 

		20,0

		449,0



		1

		Trụ sở UBND xã Chiềng Cọ

		UBND thị xã

		116/QĐ-28/02/2006

		1.024,0

		116/QĐ-28/02/2006

		995,0

		2006-2007

		20,0

		8,0



		2

		Cải tạo mặt bằng khu dân c tổ 7 Tô Hiệu

		UBND thị xã

		1593/QĐ-23/7/2001

		3.064,0

		3324/QĐ-30/11/2001

		2.756,0

		2002

		 

		34,0



		3

		Chợ Noong Đúc Chiềng Sinh

		UBND thị xã

		1433/QĐ-20/5/2003

		3.801,0

		415/QĐ-21/4/2005

		2.047,0

		2006

		 

		407,0





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 03a

		CÁC DỰ ÁN DỞ DANG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG ĐẦU TƯ



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày  09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Nội dung

		Chủ đầu tư

		Địa điểm XD

		Thời gian KC-HT

		Tổng mức đầu tư

		Tổng DT được duyệt 

		Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06

		Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06

		Vốn thiếu

		Kế hoạch năm 2007 đã bố trí

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		So Tổng mức ĐT

		So Tổng dự toán

		Nợ KLHT

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ (3 CT)

		 

		 

		 

		237.537

		226.643

		72.318

		23.170

		213.879

		210.423

		47.448

		1.700

		 



		A

		Các dự án đề nghị dừng đầu tư (4CT)

		 

		 

		 

		226.396

		216.634

		67.318

		18.170

		207.738

		205.414

		47.448

		1.700

		 



		I

		Vốn XDCB tập trung

 (2 công trình)

		 

		 

		 

		226.396

		216.634

		67.318

		18.170

		207.738

		205.414

		47.448

		1.700

		 



		1

		Đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót

		BQL các DACN-ĐTM

		TX, MS

		2003-2005

		    196.676 

		196.616

		48.668

		1.220

		195.456

		195.396

		47.448

		 

		TMĐT lớn, khó huy động nguồn vốn



		2

		DA tin học hoá QLNN UB tỉnh

		VP UBND tỉnh

		Thị xã

		

		         7.438 

		

		8.650

		6.950

		 

		 

		 

		1.700

		Đề án 112 đã dừng



		II

		Vốn hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản (1 CT)

		 

		 

		 

		11.141

		10.009

		5.000

		5.000

		6.141

		5.009

		 

		 

		 



		1

		TT giống thuỷ sản khu vực Tây Bắc

		Cty thuỷ sản I

		Thị xã

		2004-2007

		11.141

		10.009

		5.000

		5.000

		6.141

		5.009

		 

		 

		CT có sự cố, phải dừng thi công





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 03b

		DANH MỤC DỰ ÁN HĐND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, TẠM DỪNG ĐẦU TƯ SAU NĂM 2010



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Danh mục dự án

		Chủ đầu tư

		Tổng mức

 đầu tư

		Nguồn vốn bố trí 

đầu tư

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số (3 dự án)

		 

		                100.000  

		 

		 



		A

		Các công trình  ngân sách tỉnh đầu tư

		 

		 

		 

		 



		1

		Trung tâm Hội nghị tỉnh

		UBND thị xã

		                  30.000  

		 

		đầu tư giai đoạn sau



		B

		Các công trình đầu tư bằng các nguồn vốn khác

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án khu công viên hồ bơi Cầu Trắng

		Cty Môi trường đô thị

		                  20.000  

		NS chỉ bố trí cho QH

		đầu tư giai đoạn sau



		2

		Tổ hợp thể thao Chiềng Ngần

		 

		                  50.000  

		NS chỉ bố trí cho QH

		đầu tư giai đoạn sau





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 03c

		DANH MỤC DỰ ÁN UBND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, ĐỀ NGHỊ DỪNG KHÔNG ĐẦU TƯ



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày  09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Danh mục dự án

		Chủ đầu tư

		Năng lực

 thiết kế

		Tổng mức đầu tư

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		



		

		

		

		

		

		NSNN

		Vốn khác

		



		 

		Tổng số (5 dự án)

		 

		 

		  21.492  

		     3.992  

		     17.500  

		 



		1

		Khuôn viên trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Sở KH và ĐT

		450m2, 83 m kè

		     1.423  

		     1.423  

		 

		Gắn với DA nâng cấp, cải tạo đường Khau Cả



		2

		Sân tenis tại BCH quân sự tỉnh

		Sở TDTT

		2 sân, 1.400m2

		    1.039  

		     1.039  

		 

		không phù hợp với QH



		3

		Các giếng khoan nước ngầm xã Phỏng Lái

		Chi cục QL nước và CTTL

		80m3

		      330  

		        330  

		 

		không hiệu quả



		4

		Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, ngành nghề dịch vụ theo hướng SXHH phục vụ di dân TĐC khu TT huyện Sốp Cộp

		UBND huyện Sốp Cộp

		164 hộ

		  18.700  

		     1.200  

		     17.500  

		không hiệu quả



		5

		Thuỷ lợi tưới ẩm Nong Cại - Bon Phặng, Thuận Châu

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 04a

		CÁC DỰ ÁN ĐANG DỞ DANG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày  09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		Đơn vị: triệu đồng

		 



		STT

		Nội dung

		Chủ đầu tư

		Địa điểm XD

		Thời gian KC-HT

		Tổng mức đầu tư

		Tổng DT được duyệt 

		Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06

		Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06

		Vốn thiếu

		Nguồn vốn bố trí thanh toán

		Số vốn đã bố trí



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		So Tổng mức ĐT

		So Tổng dự toán

		Nợ KLHT

		

		Năm 2007

		Năm 2008



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ (111 CT)

		 

		 

		 

		1.558.138

		1.296.645

		729.997

		506.249

		942.498

		724.448

		142.673

		 

		126.036

		115.153



		I

		Vốn XDCB tập trung (79 CT)

		 

		 

		 

		334.265

		321.757

		193.778

		121.621

		186.913

		180.073

		57.361

		 

		34.908

		32.259



		1

		Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 Kv xã Bản Lầm

		Điện lực SL

		T. Châu

		2006

		          801 

		         801 

		         756 

		630

		171

		171

		126

		XDCB TT

		 

		 



		2

		Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 KV xã Chiềng Công

		Điện lực SL

		Mường La

		2006

		         791 

		         791 

		752

		644

		147

		147

		108

		XDCB TT

		 

		 



		3

		Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 KV xã Chiềng Tương

		Điện lực SL

		 Yên Châu

		2003-2005

		       1.991 

		       1.852 

		     1.682 

		1.140

		851

		712

		542

		XDCB TT

		 

		 



		4

		Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 KV xã Mường Lựm

		Điện lực SL

		Yên Châu

		2004-2005

		       1.455 

		       1.215 

		     1.003 

		998

		457

		217

		5

		XDCB TT

		 

		 





		5

		HT điện hạ thế 0,4 KV xã Chiềng Khừa

		Điện lực SL

		Mộc Châu

		2006

		          867 

		          867 

		818

		700

		167

		167

		118

		XDCB TT

		 

		 



		6

		Lưới điện hạ thế xã Ngọc Chiến

		Điện lực SL

		Mường La

		2004-2005

		          748 

		          693 

		575

		546

		202

		147

		29

		XDCB TT

		 

		 



		7

		Hệ thống điện hạ thế xã Mường Lầm

		Điện lực SL

		Sông Mã

		2004-2005

		          800 

		          799 

		         745 

		735

		65

		64

		10

		XDCB TT

		 

		 



		8

		Hệ thống điện hạ thế xã Nậm Ty

		Điện lực SL

		Sông Mã

		2004-2005

		          885 

		          864 

		         786 

		686

		199

		178

		100

		XDCB TT

		 

		 



		9

		 Hỗ trợ ngoài hàng rào dây chuyền SX cát, đá xây dựng chất lượng cao

		Cty SXKDVLXD

		Thị Xã

		 

		          828 

		          816 

		        300 

		93

		735

		723

		207

		XDCB TT

		 

		 



		10

		Đường 108 Chiềng Bôm - Mường Chanh

		UBND huyện

		T.Châu

		2003-2005

		       7.280 

		7.267

		1.500

		700

		6.580

		6.567

		800

		XDCBTT, NQ37

		 

		 



		11

		 Đường Quốc Lộ 6 - Chiềng Cọ

		UBND thị xã

		Thị xã

		2000-2001

		       3.383 

		3.370

		1.700

		600

		2.783

		2.770

		1.100

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		12

		 Đường Quốc Lộ 6 - Bản Nam

		UBND thị xã

		Thị xã

		2000-2001

		       4.173 

		4.160

		1.341

		700

		3.473

		3.460

		641

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		13

		ĐB GPMB QL 6(Km314-Km314+700)

		Sở GT-VT

		Thị xã

		2004

		       1.310 

		1.310

		1.310

		310

		1.000

		1.000

		1.000

		NS tỉnh, huyện

		 

		1000



		14

		Đường Bản Cút - Púng Luông (km0 - km10)

		Chi cục ĐCĐC-KTM

		Quỳnh Nhai

		1999-2002

		     17.935 

		17.922

		8.950

		8.120

		9.815

		9.802

		830

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		15

		 Đường Mường Chiên - Chiềng Khay

		UBND huyện

		Quỳnh Nhai

		2001-2003

		       6.960 

		6.947

		5.734

		5.000

		1.960

		1.947

		734

		NS, trái phiếu

		 

		 



		16

		Đường Cò Mạ- Pá Lông (km0- km5)

		Sở GT-VT

		Thuận Châu

		1997-2002

		       7.101 

		7.088

		3.619

		2.619

		4.482

		4.469

		1.000

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		17

		 Đường QL6 - Phỏng Lập

		UBND huyện

		Th.Châu

		2001-03

		       6.013 

		       6.000 

		      5.500 

		4.700

		1.313

		1.300

		800

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		18

		 Đường Tường Tiến - Kim Bon

		UBND huyện

		Phù Yên

		 

		       3.211 

		3.198

		3.198

		30

		3.181

		3.168

		3.168

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		19

		 Đường Trạm Hốc - Nà Cài

		UBND huyện

		Yên Châu

		1999-2001

		     14.478 

		     14.465 

		     6.580 

		6.350

		8.128

		8.115

		230

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		20

		Đường Chiềng Khoi - Sập Vạt

		UBND huyện

		Yên Châu

		2003-2006

		       3.049 

		       2.877 

		      2.877 

		400

		2.649

		2.477

		2.477

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		21

		Đường QL6 Mỏ Than - Tô Pang

		UBND huyện

		Yên Châu

		2002

		       2.467 

		2.294

		800

		600

		1.867

		1.694

		200

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		22

		Đường 105- Chiềng Dong

		UBND huyện

		Mai Sơn

		2002-2003

		       7.559 

		7.546

		4.314

		50

		7.509

		7.496

		4.264

		NS tỉnh, huyện

		 

		1500



		23

		Đường 105 - Chiềng Mai - Chiềng Ve

		UBND huyện

		Mai Sơn

		2002-2004

		     16.434 

		     16.421 

		      7.881 

		1.367

		15.067

		15.054

		6.514

		NS tỉnh, huyện

		 

		1500



		24

		Đường Mường Hồng- Mường Bon-Chiềng Ngần  

		UBND huyện

		Mai Sơn, Thị xã

		2003-2005

		        11.761 

		11.748

		6.902

		3.972

		5.789

		5.776

		930

		NS tỉnh, huyện

		2000

		2000



		25

		 Đường QL6 - Nông Trường Mộc Châu 3

		NTMC

		Mộc Châu

		 

		       6.198 

		6.185

		2.185

		1.000

		5.198

		5.185

		1.185

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		26

		 Đường Pi Tong - Hua Trai (Km0 - Km11 +400)

		UBND huyện

		Mường La

		1999-2001

		          4.371 

		4358

		3.508

		2.837

		1.534

		1.521

		671

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		27

		 Đường Bản Sang - Bó Mười (km10-km20)

		UBND huyện

		Mường La

		1999

		          6.233 

		6.220

		4.854

		2.800

		3.433

		3.420

		2.054

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		28

		 Đường Mường La - Ngọc Chiến

		UBND huyện

		Mường La

		1996-2002

		          5.893 

		5.970

		4.622

		2.550

		3.343

		3.420

		2.072

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		29

		 Đường Bản Mung - Nà Ngựu - Nậm Ty

		UBND huyện

		Sông Mã

		1999-2001

		          3.972 

		3.959

		2.600

		1.800

		2.172

		2.159

		800

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		30

		 Đường Nậm Ty - Chiềng Phung

		UBND huyện

		Sông Mã

		1999

		          6.761 

		6.748

		4.718

		4.250

		2.511

		2.498

		468

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		31

		Đường Bó Sinh- Co Tòng

		UBND huyện

		S.Mã, T.Châu

		2005

		        11.748 

		11.735

		1.500

		1.000

		10.748

		10.735

		500

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		32

		Đường Điện lực -  Huổi Hin

		Cty PTĐT

		Thị xã

		2001

		          9.477 

		9.464

		2.890

		2.355

		7.122

		7.109

		535

		NS tỉnh

		 

		 



		33

		Đường tổ 8 phường Tô Hiệu

		Cty PTĐT

		Thị xã

		2004

		             878 

		716

		716

		490

		388

		226

		226

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		34

		Đường QL 6- Mé Ban- Chiềng Cơi

		UBND thị xã

		Thị xã

		2005

		        15.923 

		15.906

		1.250

		310

		11.613

		11.596

		 

		XDCBTT, NQ37

		7700

		3000



		35

		 Đường vào bãi đá Huổi Hin

		Cty PTĐT

		Thị Xã

		2001

		             862 

		849

		507

		350

		512

		499

		157

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		36

		Đường Trạm Than

		Cty PTĐT

		Thị xã

		1999

		             205 

		192

		192

		43

		162

		149

		149

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		37

		Đường Tỉnh đội - QL6

		Cty PTĐT

		Thị xã

		1997-1998

		          1.343 

		1.330

		1.330

		817

		526

		513

		513

		NS tỉnh, huyện

		 

		500



		38

		ASFAN đường Chu Văn Thịnh

		Cty PTĐT

		Thị xã

		2000

		          2.664 

		2.650,5

		2.650,5

		2.600

		64

		51

		51

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		39

		Thoát nước tổ 2 phường Chiềng Lề

		Cty PTĐT

		Thị xã

		2003-2004

		             490 

		477,0

		477,0

		337

		153

		140

		140

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		40

		Nâng cấp thảm nhựa đường Tô Hiệu

		Sở GT-VT

		Thị xã

		1997 - 1999

		          4.508 

		4.494,7

		4.150,0

		4.050

		458

		445

		100

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		41

		Đường vào bãi rác Phiêng Pát

		Cty PTĐT

		Thị xã

		2000

		          1.578 

		1.565

		1.565

		1.255

		323

		310

		310

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		42

		Đường Lò văn Giá - Bản Bó

		Cty PTĐT

		Thị xã

		1999-2001

		          2.091 

		2078

		1641

		1.458

		633

		620

		183

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		43

		 Đường Khau Cả

		Cty PTĐT

		Thị Xã

		2000-2001

		          1.433 

		1.420

		1.420

		1.006

		427

		414

		414

		NS tỉnh

		 

		 



		44

		 ĐBGPMB Đường 3/2 - Quốc Lộ 6

		Cty PTĐT

		Thị Xã

		2003

		             316 

		303

		1.080

		540

		 

		 

		540

		XDCBTT

		 

		 



		45

		Đường 3-2 (Cơ khí - QL6)

		Cty PTĐT

		Thị xã

		2002

		          2.863 

		2.850

		2.505

		1.940

		923

		910

		565

		NS tỉnh

		 

		 



		46

		Hệ thống điện TT giống cây trồng cạn

		TT giống

 cấp I

		Thị xã

		 

		         221 

		208

		208

		175

		46

		33

		33

		XDCB TT

		 

		 



		47

		NSH tưới ẩm CN bò sữa tiểu khu 85

		NT MC

		M.Châu

		2003

		             348 

		335

		335

		315

		33

		20

		20

		XDCB TT

		 

		 



		48

		Trạm thú y huyện Sông Mã

		Chi cục thú y tỉnh

		Sông Mã

		2003-2004

		             493 

		              480 

		480

		470

		23

		10

		10

		XDCB TT

		 

		 



		49

		Trại cá Thị trấn Thuận Châu

		Cty thuỷ sản I

		Thuận Châu 

		2001

		             283 

		              270 

		270

		256

		27

		14

		14

		XDCB TT

		 

		 



		50

		Vườn ươm giống gốc TT giống cây trồng cạn

		TT giống cấp I

		Mai Sơn 

		2001

		          1.293 

		           1.280 

		1.280

		1.277

		16

		3

		3

		XDCB TT

		 

		 



		51

		Vườn ươm giống chè cành Phiêng 


Khoài- Y châu

		LT Mai Yên

		Yên Châu

		2003-2004

		             380 

		              367 

		367

		250

		130

		117

		117

		XDCB TT

		 

		 



		52

		Thuỷ lợi bản Tông Chiềng Xôm (Đập đầu mối)

		UBND huyện

		Thị xã

		 

		          2.257 

		2244

		2.244

		2.094

		163

		150

		150

		XDCB TT

		 

		 



		53

		 Vườn giống  cây LN Y.Châu

		LT Mai Yên

		Yên Châu

		2002-03

		             441 

		              428 

		428

		350

		91

		78

		78

		XDCB TT

		 

		 



		54

		 Vườn giống  cây LN P.Yên

		LT P.B yên

		Phù Yên

		"

		             134 

		              121 

		121

		90

		44

		31

		31

		XDCB TT

		 

		 



		55

		 Nhà BQL Khu bảo tồn Sốp Cộp

		Chi cục KL

		Sông Mã

		2003-2004

		             366 

		353

		353

		343

		23

		10

		10

		XDCB TT

		 

		 



		56

		 Nhà điều hành Lâm trường 

Phù Bắc Yên

		LT P.


Bắc Yên

		 

		"

		             502 

		              489 

		489

		100

		402

		389

		389

		XDCB TT

		 

		 



		57

		 Trường THCS Chiềng An

		UBND thị xã

		Thị xã

		01.01.2002

		          3.113 

		3.100

		3.002

		2.982

		131

		118

		20

		XDCB TT

		 

		 



		58

		Trường THCS Hua Phăng Mộc Châu

		UBND huyện

		Mộc Châu

		2001 - 02

		          2.279 

		2.266

		2.266

		2.179

		100

		87

		87

		XDCB TT

		 

		 



		59

		 Nhà KTX trường Nội trú Bắc Yên

		Sở GD-ĐT

		Bắc Yên

		2002

		          3.013 

		3.000

		3.000

		2.983

		30

		17

		17

		XDCB TT

		 

		 



		60

		 Trường nội trú Bắc Yên  

		Sở GD-ĐT

		Bắc Yên

		2002

		             643 

		630

		630

		500

		143

		130

		130

		XDCB TT

		 

		 



		61

		 Trường mẫu giáo Tô Hiệu

		UBND thị xã

		Thị xã

		 

		          6.916 

		6.100

		5.950

		4.568

		2.348

		1.532

		1.382

		XDCB TT

		900

		 



		62

		 Bệnh viện điều dưỡng - PHCN

		Viện điều dưỡng

		Thị xã

		03.04

		          5.443 

		5.430

		5.430

		3.560

		1.883

		1.870

		1.870

		XDCB TT

		1305

		1315



		63

		TT Giáo dục lao động Bắc Yên

		UBND huyện

		Bắc Yên

		2004-05

		          3.152 

		2.871

		2.871

		1.954

		1.198

		917

		917

		NS tỉnh, huyện

		 

		 



		64

		TT Giáo dục lao động Thuận Châu

		UBND huyện

		Thuận Châu

		2004-05

		          3.084 

		3.084

		3.084

		2.697

		387

		387

		387

		NS tỉnh, huyện

		 

		380



		65

		TT Giáo dục lao động Sông Mã

		UBND huyện

		Xã Nà Nghịu

		2.005

		          2.312 

		2.299

		2.299

		1.065

		1.247

		1.234

		1.234

		NS tỉnh, huyện

		 

		600



		66

		 TT Giáo dục Lao động  Phù Yên

		UBND huyện

		Phù Yên

		2006-07

		          3.501 

		3.241

		3.501

		2.325

		1.176

		916

		1.176

		NS tỉnh, huyện

		 

		500



		67

		TT Giáo dục lao động Quỳnh Nhai

		UBND huyện

		Quỳnh Nhai

		2006-2008

		       4.732 

		4.719

		600

		 

		4.732

		4.719

		600

		NS tỉnh, huyện

		500

		764



		68

		TT Giáo dục lao động huyện Mường La

		UBND huyện

		M.La

		2006-2008

		          2.918 

		2.905

		800

		800

		2.118

		2.105

		 

		NS tỉnh, huyện

		 

		600



		69

		Đ.ứngThiết bị Bệnh viện ĐK tỉnh

		Sở Y tế

		Thị xã

		2007-2008

		       8.000 

		8.000

		 

		 

		3.000

		3.000

		 

		NSNN

		5000

		3000



		70

		 Trụ sở LV huyện uỷ B.Yên

		UBND huyện

		B.Yên

		2004-05

		       6.625 

		5.825

		5.825

		1.000

		3.625

		2.825

		2.825

		XDCBTT, NQ37

		2000

		2000



		71

		Trụ sở Sở  Kế hoạch và Đầu tư

		Sở KH-ĐT

		Thị xã

		2004 -05

		       8.774 

		8.770

		8.770

		5.000

		3.774

		3.770

		3.770

		XDCB TT

		1000

		1000



		72

		Trụ sở Hội Nông dân

		Hội nông dân

		Thị xã

		2006

		       2.248 

		2.248

		500

		200

		2.048

		2.048

		300

		XDCB TT

		1548

		800



		73

		Nâng cấp, cải tạo khuân viên Tỉnh uỷ

		VP Tỉnh uỷ

		Thị xã

		2006-2007

		          8.364 

		8.351

		6.500

		500

		4.864

		4.851

		3.000

		XDCB TT

		3000

		3000



		74

		Dự án tin học hoá cơ quan đảng

		VP Tỉnh uỷ

		Thị xã

		 

		          8.781 

		 

		5.565

		2.700

		3.216

		 

		 

		XDCB TT

		2865

		2560



		75

		TT ứng dụng chuyển giao CN M. Châu

		TT UDKHCN

		M.Châu

		 

		          5.269 

		5.269

		1.500

		1.500

		2.669

		2.669

		 

		XDCB TT

		1100

		2000



		76

		Doanh trại trung đoàn 754

		BCHQS tỉnh

		Mai Sơn

		2004-2007

		          9.546 

		9.546

		5.866

		2.410

		4.906

		4.906

		1.226

		XDCB TT

		2230

		1000



		77

		Doanh trại đại đội thiết giáp BTR152

		BCHQS tỉnh

		Thị xã

		2005-2007

		          4.325 

		4.325

		3.260

		1.500

		1.065

		1.065

		 

		XDCB TT

		1760

		740



		78

		 Cải tạo Sở chỉ huy BCHQS tỉnh 

		BCHQS tỉnh

		Thị xã

		2007-2009

		          9.453 

		9.453

		 

		 

		8.453

		8.543

		 

		XDCB TT

		1000

		1000



		79

		 Cải tạo trụ sở Công an phòng cháy, chữa cháy 

		Công an tỉnh

		Thị xã

		2007-2009

		          2.969 

		2.969

		 

		 

		1.969

		1.969

		 

		XDCB TT

		1000

		1500



		II

		Vốn đầu tư theo QĐ 186, NQ 37, CTMT (21 CT)

		 

		 

		 

		977.063

		772.313

		401.127

		284.131

		630.444

		463.469

		75.177

		 

		69.956

		59.020



		1

		Đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin

		Sở GT-VT

		Thị Xã

		2001-2003

		143.013

		85.769

		39.424

		33.350

		100.663

		43.419

		 

		NSNN

		9000

		7000



		2

		Đường Chiềng Ngần- bản Cáp Láp- bản Hụm

		BQL các DACN-ĐTM

		Thị xã

		2003-2005

		255.919

		255.919

		21.000

		4.243

		244.676

		244.676

		9.757

		NSNN

		7000

		6000



		3

		 Đường Bản Mòng - Mường Chanh

		UBND huyện

		TX, MS

		2000-2004

		37.018

		36.904

		28.877

		6.367

		30.651

		30.537

		22.510

		NSNN

		

		2000



		4

		 Đường 108 km 12 – km 41 

		Sở GT-VT

		T.Châu

		1999-2004

		85.734

		66.774

		55.000

		25.900

		56.834

		37.874

		26.100

		NSNN

		10031

		3500



		5

		 Đường 103 Cò Nòi- Chờ Lồng (km46- km56)

		Sở GT-VT

		Yên Châu

		1997-2001

		10.835

		10.831

		9.590

		4.351

		3.484

		3.480

		2.239

		NSNN

		3000

		2000



		6

		 Đường 107 Km 0 – Km 34

		UBND huyện

		Thuận Châu

		2001

		2.839

		2.839

		2.495

		1.848

		992

		992

		648

		NSNN

		

		



		7

		 Đường Nậm Lầu - Nậm Ty

		BCHQS tỉnh

		Th. Châu - S. Mã

		2003-2005

		85.650

		36.552

		25.900

		15.500

		66.150

		17.052

		6.400

		NSNN

		4000

		3000



		8

		Đường Chiềng Ban - Mường Chanh  

		UBND huyện

		Mai Sơn

		2001-2003

		21.142

		22.643

		9.300

		6.345

		12.797

		14.298

		955

		NSNN

		2000

		2000



		9

		Đường Sốp Cộp - Mường Và - Mường Lạn

		UBND huyện

		Sông Mã

		2000-2002

		27.849

		25.149

		13.593

		9.999

		14.850

		12.150

		595

		NSNN

		3000

		2000



		10

		Đường bản Tỉa- Nà Tấu

		UBND huyện

		Sông Mã

		2003-2004

		5.938

		5.813

		5.760

		4.676

		1.262

		1.137

		1.084

		NSNN

		

		



		11

		Đường Nà Tấu - Nậm Mằn

		UBND huyện

		Sông Mã

		2002-2004

		10.279

		10.154

		5.907

		5.358

		4.921

		4.796

		549

		NSNN

		

		



		12

		Trường CĐ SP Sơn La

		Trường CĐSP

		Thị xã

		1999-2005

		67.320

		

		30.000

		22.448

		34.070

		

		

		NSNN

		9869

		12500



		13

		Trường Đào tạo nghề

		Trường ĐT 

		Thị xã

		2003-2007

		79.795

		77.369

		67.700

		67.461

		5.673

		3.247

		

		NSNN

		6661

		1500



		14

		 Trường Chính trị tỉnh

		Trường CT

		Thị xã

		2001

		22.513

		22.513

		16.540

		15.409

		4.104

		4.104

		

		NSNN

		4370

		5.000



		15

		Trường PTTH Mộc Châu

		UBND huyện

		M.Châu

		03.05

		12.000

		12.000

		8.900

		6.204

		3.296

		3.296

		196

		NSNN

		2500

		3.000



		16

		Trường PTTH Mai Sơn

		UBND huyện

		Mai Sơn

		03.06

		6.900

		

		

		

		2.375

		

		

		NSNN

		4525

		1500



		17

		 Bệnh viện Thuận Châu

		UBND huyện

		T Châu

		2003-2007

		34.778

		34.778

		6.001

		6.001

		28.777

		28.777

		

		NSNN

		

		



		18

		Trung tâm GD - LĐ tỉnh Sơn La

		TT GDLĐ 

		Thị xã

		2002-2004

		38.608

		37.929

		34.518

		31.937

		6.671

		5.992

		2.581

		NSNN

		

		2500



		19

		 P.K bảo vệ sức khoẻ T.C.C tỉnh

		Phòng BVSK

		thị xã

		01.02.03

		5.694

		5.694

		5.694

		4.394

		1.300

		1.300

		1.300

		NSNN

		

		1300



		20

		Nội A BV đa khoa tỉnh

		Phòng BVSK

		thị xã

		2005-05

		3.522

		3.350

		3.350

		3.086

		436

		264

		264

		NSNN

		

		220



		21

		Nâng cấp, cải tạo trụ sở HĐND-UBND tỉnh

		VP UBND tỉnh

		Thị xã

		03. 2006

		19.717

		19.333

		11.578

		9.255

		6.462

		6.078

		

		NSNN

		4000

		4000



		 

		- Khảo sát, thiết kế lập dự án

		 

		 

		2003

		780

		780

		780

		780

		

		

		

		

		

		



		 

		- Cải tạo trụ sở Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, thi đua+ san nền, kè, sân, đường, garage ô tô VP UBND tỉnh

		 

		 

		2004-2006

		6.542

		6.160

		5.798

		5.798

		744

		362

		

		

		

		



		 

		- Nâng cấp, cải tạo nhà 3 tầng+ nhà bát giác...

		 

		 

		2006-2007

		12.395

		12.392,6

		5.000

		2.677

		5.718

		5.716

		2.323

		

		4000

		2.150



		III

		Hỗ trợ hạ tầng du lịch (1 CT)

		 

		 

		

		27.543

		23.868

		9.075

		6.055

		21.488

		17.813

		3.020

		

		

		4000



		1

		HT khu du lịch rừng thông bản Áng  

		UBND huyện

		Mộc Châu

		2004-2005

		27.543

		23.868

		9.075

		6.055

		21.488

		17.813

		3.020

		CTMT

		

		4000



		IV

		Hỗ trợ y tế tỉnh huyện (5 CT)

		 

		 

		

		153.891

		113.857

		90.023

		68.369

		70.522

		30.488

		3.366

		

		15000

		19874



		1

		Bệnh viện đa khoa Phù Yên

		UBND huyện

		Phù Yên

		2004-2008

		30.459

		20.000

		15.000

		9.700

		17.759

		7.300

		2.300

		CTMT

		3000

		5000



		2

		 Bệnh viện đa khoa tỉnh

		Sở Y tế

		Thị xã

		1999-04

		32.600

		31.023

		31.023

		27.957

		2.643

		1.066

		1.066

		CTMT

		2000

		2874



		3

		 Bệnh viện Sông Mã

		UBND huyện

		Sông Mã

		2002

		48.290

		23.834

		23.000

		15.200

		28.090

		3.634

		

		CTMT

		5000

		5.000



		4

		Bệnh viện đa khoa Yên Châu

		UBND huyện

		Y Châu

		2004-2007

		27.500

		27.500

		13.000

		7.600

		16.900

		16.900

		

		CTMT

		3000

		5000



		5

		Bệnh viện Mai Sơn

		UBND huyện

		M.Sơn

		2004-2008

		15.042

		11.500

		8.000

		7.912

		5.130

		1.588

		

		CTMT

		2000

		2000



		V

		Hỗ trợ đầu tư quản lý biên giới

 (5 CT)

		 

		 

		

		65.376

		64.851

		35.994

		26.073

		33.131

		32.606

		3.749

		

		6172

		



		1

		 Đường Chiềng On - Lao Khô

		BCHBĐBP

		Yên Châu

		2002-2003

		8.821

		8.716

		7.278

		6.843

		1.978

		1.873

		435

		XDCBTT, CTMT

		

		



		2

		Đường Chiềng Nơi - Nậm Ty

		BCHQS tỉnh

		Sông Mã

		2002-2003

		13.607

		13.502

		8.700

		5.000

		6.607

		6.502

		1.700

		XDCBTT, CTMT

		2000

		



		3

		Đường Mường Cai - Mường Lạn

		UBND huyện

		Sông Mã

		2003-2004

		22.698

		22.593

		6.850

		5.160

		16.538

		16.433

		690

		XDCBTT, CTMT

		1000

		 



		4

		 Đường Mường Và - Pá Vai

		BCHBĐBP

		Sông Mã

		2024-2006

		15.796

		15.691

		10.580

		8.070

		5.726

		5.621

		510

		XDCBTT, CTMT

		2000

		 



		5

		Đường TT xã Mường Cai - đồn BP 455

		BCHBĐBP

		Sông Mã

		2005-2006

		4.454

		4.349

		2.586

		1.000

		2.282

		2.177

		414

		XDCBTT, CTMT

		1172

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 04b

		CÁC DỰ ÁN ĐANG DỞ DANG ĐỀ NGHỊ CÂN ĐỐI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN



		(Kèm theo Nghị quyết số  206/2008/NQ-HĐND ngày 0 9/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Nội dung

		Chủ đầu tư

		Địa điểm XD

		Thời gian KC-HT

		Tổng mức đầu tư

		Tổng DT được duyệt 

		Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06

		Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06

		Vốn thiếu

		Kế hoạch năm 2007 đã bố trí

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		So Tổng mức ĐT

		So Tổng dự toán

		Nợ KLHT

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ (30 CT)

		 

		 

		 

		29.025

		25.074

		23.348

		17.993

		7.406

		7.081

		5.355

		2.000

		 



		I

		Vốn XDCB tập trung (25 dự án)

		 

		 

		 

		21.940

		21.615

		19.890

		16.203

		5.737

		5.412

		3.687

		

		 



		1

		Đường Pắc Ma - Bản Tậu

		UBND huyện

		Quỳnh Nhai

		1997

		1.650

		1.637

		1.500

		1.180

		470

		457

		320

		

		 



		2

		Đường Luông Mé- Đông Tấu

		UBND huyện

		Yên Châu

		1999-2000

		1.261

		1.248

		1.195

		1.001

		260

		247

		194

		

		 



		3

		Đường bãi rác Phù Yên

		UBND huyện

		Phù Yên

		 

		725

		712

		712

		680

		45

		32

		32

		

		 



		4

		 Đường vào bãi rác thải đô thị thị trấn Hát Lót

		UBND huyện

		Mai Sơn

		2001-2002

		1.873

		1.860

		498

		447

		1.426

		1.413

		51

		

		 



		5

		Đường bãi rác Mộc Châu

		UBND huyện

		Mộc Châu

		 

		658

		645

		645

		540

		118

		105

		105

		

		 



		6

		 Đường Nội thị Sông Mã

		UBND huyện

		Sông Mã

		1999-2000

		774

		761

		761

		720

		54

		41

		41

		

		 



		7

		Hồ chứa nước Lúm Pè

		UBND huyện

		TC

		"

		506

		493

		493

		394

		112

		99

		99

		

		 



		8

		Hệ thống nước chăn nuôi bò sữa 

M Khiêng 

		UBND huyện

		T.Châu

		2003

		763

		750

		750

		737

		26

		13

		13

		

		 



		9

		Thuỷ lợi Bản Quyền Mường Chiên

		UBND huyện

		Quỳnh Nhai

		2001-2003

		555

		542

		542

		485

		70

		57

		57

		

		 



		10

		TL phai Tạo xã Gia Phù

		UBND huyện

		P.Yên

		2003-2004

		1.413

		1400

		1.400

		1.383

		30

		17

		17

		

		 



		11

		TL Pi Tông xã Pi Tong

		UBND huyện

		Mường La

		"

		767

		754

		754

		708

		59

		46

		46

		

		 



		12

		TL Phiêng Ban

		UBND huyện

		BY

		"

		293

		280

		280

		270

		23

		10

		10

		

		 



		13

		Kè nắn suối Nậm Pan

		UBND huyện

		ML

		"

		960

		947

		947

		893

		67

		54

		54

		

		 



		14

		TL Phiêng Coòng Thuận Châu 

		UBND huyện

		TC

		2001

		659

		646

		646

		587

		72

		59

		59

		

		 



		15

		 TL Cổng Bản

		UBND huyện

		 

		"

		466

		453

		453

		400

		66

		53

		53

		

		 



		16

		Thuỷ lợi Phai Bon Xã Chiềng Sơ 

		UBND huyện

		Xã C.Sơ 

		2003-2004

		837

		824

		824

		300

		537

		524

		524

		

		 



		17

		Trung tâm giáo dục thường xuyên T.Châu

		UBND huyện

		Th.Châu

		2001

		721

		708

		708

		400

		321

		308

		308

		

		 



		18

		Trường THPT T Châu

		UBND huyện

		Th.Châu

		2002

		1.113

		1.100

		987

		971

		142

		129

		16

		

		 



		19

		Nhà làm việc + Sân phòng GD

		UBND huyện

		Yên Châu

		2001

		695

		682

		637

		567

		128

		115

		70

		

		 



		20

		 Kè chắn đất Trường NT Phù Yên

		UBND huyện

		Phù Yên

		2001

		156

		143

		128

		100

		56

		43

		28

		

		 



		21

		Trường PTDT NT Q. Nhai

		UBND huyện

		Q.Nhai

		2000

		993

		980

		980

		824

		169

		156

		156

		

		 



		22

		 Trường Nội trú M.La

		UBND huyện

		M.La

		2002

		722

		709

		709

		261

		461

		448

		448

		

		 



		23

		 Nhà khách Huyện uỷ UB QN

		UBND huyện

		Quỳnh Nhai

		2005

		634

		621

		621

		400

		234

		221

		221

		

		 



		24

		Phòng GDục Bắc Yên

		UBND huyện

		Bắc yên

		2001

		1.163

		1.150

		1.150

		955

		208

		195

		195

		

		 



		25

		Nhà làm việc các phòng ban HUTC

		UBND huyện

		T.Châu

		 03. 2004

		1.583

		1.570

		1.570

		1.000

		583

		570

		570

		

		 



		II

		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã (5 CT)

		 

		 

		 

		7.085

		3.459

		3.458

		1.790

		1.669

		1.669

		1.668

		2.000

		0



		1

		Trụ sở xã Chiềng Sàng Y Châu

		UBND huyện

		Chiềng Sàng

		2006

		1.120

		1.120

		1.120

		510

		610

		610

		610

		

		 



		2

		Trụ sở xã Chiềng On Yên Châu

		UBND huyện

		Chiềng On

		2006

		1.180

		1.180

		1.180

		900

		280

		280

		280

		

		 



		3

		Trụ sở xã Tân Lang huyện P Yên

		UBND huyện

		Xã Tân Lang

		2006-2007

		1.159

		1.159

		1.158

		380

		779

		779

		778

		

		 



		4

		Trụ sở UBND xã Trường Xuân MChâu

		UBND huyện

		Mộc Châu

		 

		1.813

		

		

		

		

		

		

		1000

		 



		5

		Trụ sở UBND xã Tân Xuân MChâu

		UBND huyện

		Mộc Châu

		 

		1.813

		

		

		

		

		

		

		1000

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 04c

		CÁC DỰ ÁN ĐANG DỞ DANG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

		



		(Kèm theo Nghị quyết số  206/2008/NQ-HĐND ngày  09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Nội dung

		Chủ đầu tư

		Địa điểm XD

		Thời gian KC-HT

		Tổng mức đầu tư

		Tổng DT được duyệt 

		Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06

		Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06

		Vốn thiếu

		Số vốn đã bố trí

		Nguồn vốn



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		So Tổng mức ĐT

		So Tổng dự toán

		Nợ KLHT

		Năm 2007

		Năm 2008

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ (9 CT)

		 

		 

		 

		464.253

		455.218

		139.503

		79.336

		363.417

		354.382

		38.667

		23.500

		31.000

		 



		1

		Đường Tỉnh lộ 107 (QL 279- huyện lỵ Q.Nhai)

		UBND huyện

		Quỳnh Nhai

		2003-2004

		13.704

		13.700

		11.561

		4.025

		9.679

		9.675

		7.536

		

		8.000

		Vốn TĐC TĐSL 9.425 triệu đồng



		2

		Đường Hua Ty - Chà Mạy 

		UBND huyện

		Thuận Châu

		2002-2003

		18.510

		18.497

		10.729

		4.519

		13.991

		13.978

		6.210

		2.000

		3.000

		NS, ODA (JBIC)



		3

		 Trung tâm triển lãm KTKT và XTTM 

		Sở TM-DL

		Thị xã

		2001-2004

		50.395

		50.395

		10.136

		9.249

		41.146

		41.146

		887

		

		

		 Huy động vốn của DN



		4

		 Đường 101 km 10 - km32 

		Sở GT-VT

		Mộc Châu

		1999-2002

		32.346

		23.795

		23.667

		13.128

		15.718

		7.167

		7.039

		3.500

		

		Vốn phòng chống lũ bão + NS



		5

		 Đường 115 K0 - K32 (Nà Nghịu - M.Lầm)

		Sở GT-VT

		Sông Mã

		2001-2004

		29.876

		29.764

		14.050

		4.167

		25.709

		25.597

		9.883

		

		

		Trái phiếu CP



		6

		Đường Sông Mã - Púng Bánh- Mường Lói

		Sở GT-VT

		Sông Mã

		2001-2003

		57.681

		57.556

		2.540

		998

		56.683

		56.558

		1.542

		

		

		Trái phiếu CP



		7

		Đường Sông Mã - Sốp Cộp

		BCHQS tỉnh

		S.Mã, Sốp Cộp

		2004-2006

		200.126

		200.126

		51.918

		31.700

		150.426

		150.426

		2.218

		18.000

		20.000

		Hỗ trợ theo mục tiêu cụ thể



		8

		 Đường Chiềng Sơn - Xuân Nha

		BCHBĐBP

		Mộc Châu

		2024-2006

		39.471

		39.346

		500

		500

		38.971

		38.846

		0

		

		

		Trái phiếu CP



		9

		Đường Mường Và - Mường Cai

		UBND huyện

		Sông Mã

		2002-2005

		22.144

		22.039

		14.402

		11.050

		11.094

		10.989

		3.352

		

		

		Trái phiếu CP





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 05a

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DANH MỤC DỰ ÁN UBND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CẦN XEM XÉT CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ



		(Kèm theo Nghị quyết số  206/2008/NQ-HĐND ngày  09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Danh mục dự án

		Chủ đầu tư

		Năng lực thiết kế

		Tổng mức đầu tư

		Nguồn vốn bố trí đầu tư

		Số vốn đã bố trí

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		

		Năm 2007

		Năm 2008

		



		

		

		

		

		

		NSNN

		Vốn khác

		

		

		

		



		 

		Tổng số (27 dự án)

		 

		 

		     513.655  

		     502.937  

		     10.718  

		0

		      36.003  

		         9.423  

		 



		I

		Các dự án có TMĐT lớn cần phân kỳ ĐT

		 

		 

		     422.340  

		     422.340  

		              -    

		 

		 

		 

		 



		1

		Cải tạo, nâng cấp đường nối QL37- TL106

		Sở GT-VT

		cấp IV

		       399.884  

		       399.884  

		 

		Huy động các nguồn vốn

		 

		 

		 



		2

		TT sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

		Sở GT-VT

		 

		         22.456  

		         22.456  

		 

		Huy động vốn của DN

		 

		 

		 



		II

		Các dự án cần điều chỉnh giảm quy mô cho phù hợp

		 

		 

		          2.239  

		         2.239  

		              -    

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường ngã tư Hàng Tếch - QL6

		UBDN thị xã

		1 km

		           2.239  

		           2.239  

		 

		 

		 

		 

		Chỉ đầu tư nâng cấp đoạn từ Ngã tư hàng tếch đến hết khu vực trường tiểu học Chiềng Lề



		III

		Các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và bố trí đủ vốn

		 

		 

		          2.392  

		         2.348  

		             44  

		 

		 

		 

		 



		1

		Cấp nước sinh hoạt và phục vụ chăn nuôi khu vực trại giống Mường Hồng

		Cty phát triển chăn nuôi

		 

		           1.423  

		           1.423  

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		TT cai nghiện phục hồi dựa vào cộng đồng xã Phỏng Lái

		Chi cục phòng chống TNXH

		 

		              908  

		              888  

		              20  

		 

		 

		 

		 



		3

		Sửa chữa sân tiêu năng tràn xả lũ CT thuỷ lợi hồ Chiềng Khoi

		BCH phòng chống lũ bão

		212 ha

		                61  

		                37  

		              24  

		 

		 

		 

		 



		IV

		Các dự án tiếp tục đầu tư

		 

		 

		        86.684  

		       76.011  

		     10.674  

		 

		      36.003  

		         9.423  

		 



		1

		Nhà làm việc đội K bộ đội BP Sơn La

		BCH bộ đội BP

		 

		              721  

		              721  

		 

		XDCB TT

		 

		 

		 



		2

		NSH bản Tông Chinh xã Chiềng Ban

		UBND huyện MS

		643 người

		              709  

		              709  

		 

		CTMT nước SH

		 

		             700  

		 



		3

		Thuỷ lợi Pha Luông xã Chiềng Sơn

		UBND huyện MC

		17,4 ha

		           1.019  

		              995  

		              24  

		XDCB TT, NQ 37

		 

		             490  

		 



		4

		Thuỷ lợi bản Kẽm xã Mường Lang

		UBND huyện PY

		13,5 ha

		           1.240  

		           1.211  

		              29  

		XDCB TT, NQ 37

		 

		             500  

		 



		5

		TT GDTX Phù Yên (giai đoạn II)

		UBND huyện PY

		100 đối tượng

		           1.459  

		           1.459  

		 

		NS tỉnh, huyện

		 

		             600  

		 



		6

		Thuỷ lợi Suối Hòm xã Huy Tường

		UBND huyện PY

		125 ha, 1.800 người

		           6.250  

		           6.226  

		              24  

		XDCB TT, NQ 37

		          1.000  

		          1.130  

		 



		7

		Cấp nước SH bản Bó- Xưởng đường - Đồng lương xã Huy Hạ, Phù Yên

		UBND huyện PY

		1.453 người

		           1.142  

		           1.041  

		            101  

		CTMT nước SH

		 

		             500  

		 



		8

		Thuỷ lợi phai Me xã Mường Và

		UBND huyện SC

		26 ha

		           1.529  

		           1.529  

		 

		NS tỉnh, huyện

		 

		 

		 



		9

		Thuỷ lợi phai Cốp xã Púng Bánh

		UBND huyện SC

		17,5 ha

		              995  

		              967  

		              28  

		NS tỉnh, huyện

		 

		 

		 



		10

		Thuỷ lợi bản Pảng xã Chiềng Đen

		UBND thị xã

		8,8 ha

		              836  

		              827  

		                9  

		NS tỉnh, huyện

		 

		 

		 



		11

		Điện khí hoá cụm xã Co Mạ

		Điện lực Sơn La

		6 xã

		         11.314  

		           2.019  

		         9.295  

		XDCB TT

		          9.229  

		          1.340  

		 



		12

		Kè chống sạt lở hai bờ suối Tấc

		BCH phòng chống lũ bão

		2.378 m

		         13.857  

		         13.857  

		 

		Vốn phòng chống lũ bão

		        12.000  

		 

		 



		13

		Kết cấu hạ tầng tuyến xe buýt S.La - H.Lót

		Sở GT-VT

		2 bến+ biển báo, nhà chờ

		           2.614  

		           2.614  

		 

		XDCB TT, NQ 37

		 

		          1.000  

		 



		14

		Đường Bó Mồng - Song Khủa

		UBND huyện MC

		4,9 km cấp VI

		           9.257  

		           9.131  

		            126  

		NS tỉnh, huyện

		          3.132  

		          1.000  

		 



		15

		Hạt kiểm lâm huyện Mường La

		Chi cục kiểm lâm

		992 m2

		           1.056  

		           1.056  

		 

		XDCB TT, NQ 37

		             600  

		 

		 



		16

		Trạm y tế xã Nam Phong

		UBND huyện PY

		10 giường

		              861  

		              861  

		 

		NS tỉnh, huyện

		             350  

		 

		 



		17

		TT GDLĐ huyện QN

		UBND huyện QN

		120 đối tượng

		           5.757  

		           4.720  

		         1.038  

		NS tỉnh, huyện

		             500  

		             764  

		 



		18

		Đường GT trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp (giai đoạn I)

		UBND huyện SC

		cấp IV

		         17.592  

		         17.592  

		 

		NS tỉnh, huyện

		          8.492  

		 

		 



		19

		TT bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Châu

		UBND huyện MC

		2 tầng

		              775  

		              775  

		 

		NS tỉnh, huyện

		             200  

		 

		 



		20

		Nhà làm việc TT thông tin môi trường

		TT thông tin và MT

		5 tầng

		              900  

		              900  

		 

		XDCB TT, NQ 37

		             500  

		             399  

		 



		21

		Nút giao thông ngã tư  Chiềng Ngần

		Sở GT-VT

		1,76 km

		           6.802  

		           6.802  

		 

		XDCB TT, NQ 37

		 

		          1.000  

		 





		

		CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Thào Xuân Sùng





HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 05b

		DANH MỤC DỰ ÁN HĐND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CẦN RÀ SOÁT, CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ



		(Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày  09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Danh mục dự án

		Chủ đầu tư

		Tổng mức đầu tư

		Nguồn vốn bố trí đầu tư

		Số vốn đã bố trí

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Năm 2007

		Năm 2008

		



		 

		Tổng số (14 dự án)

		 

		1.196.461

		 

		4.961

		79.030

		 



		I

		Các công trình  ngân sách tỉnh đầu tư

		 

		230.000

		 

		 

		21.500

		 



		1

		Khu xử lý rác thải Mường La

		Cty môi trường đô thị

		                        25.000  

		XDCB TT, NQ37

		 

		1.000

		 



		2

		Dự án thoát nước suối Nậm La

		Cty môi trường đô thị

		                        60.000  

		NS bố trí cho QH chi tiết để kêu gọi vốn ĐT

		 

		500

		 



		3

		Trạm y tế các xã (201 xã)

		UBND huyện

		                      100.000  

		Các nguồn NS, CTMT

		 

		10.000

		 



		4

		Phòng khám đa khoa khu vực

		Sở Y tế

		                        45.000  

		Các nguồn NS, CTMT

		 

		10.000

		 



		II

		Các công trình đầu tư bằng các nguồn vốn khác

		 

		966.461

		 

		4.961

		57.530

		 



		1

		Dự án thuỷ lợi tưới ẩm Phiêng Chanh

		BQLDA thuỷ lợi

		                        25.000  

		vốn vay AFD, NS đối ứng

		3.000

		6.400

		 



		2

		Dự án thuỷ lợi thuỷ điện Keo Bắc

		BQLDA thuỷ lợi

		                        64.000  

		vốn vay AFD, NS đối ứng

		500

		9.000

		 



		3

		Dự án thuỷ lợi Suối Chiếu

		BQLDA thuỷ lợi

		                        25.000  

		vốn vay AFD, NS đối ứng

		500

		11.630

		 



		4

		Dự án thuỷ lợi hồ Bản Mòng

		BQLDA thuỷ lợi

		                      168.000  

		Trái phiếu CP

		 

		30.000

		Bộ NN&PTNT đầu tư bằng trái phiếu CP



		5

		Trường THCS Lê Quý Đôn - Mường La

		UBND huyện ML

		                             961  

		vốn vay ADB

		961

		 

		 



		6

		Dự án thoát nước thải thành phố Sơn La

		Cty môi trường đô thị

		                      142.000  

		Vốn ODA, NS đối ứng

		 

		 

		 



		7

		Bệnh viện đa khoa khu vực

		Sở Y tế

		                      480.000  

		Vốn ODA, NS đối ứng

		 

		 

		Đang vận động ODA



		8

		Bệnh viện đa khoa Mường La

		UBND huyện ML

		                        36.500  

		TPCP cho TĐC, NS cho CBĐT

		 

		500

		vốn chuẩn bị đầu tư



		9

		Trường PTTH Quỳnh Nhai

		UBND huyện QN

		                        15.000  

		TPCP cho TĐC

		 

		 

		 



		10

		Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai

		UBND huyện QN

		                        10.000  

		TPCP cho TĐC

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





        CHỦ TỊCH

(Đã ký)


    Thào Xuân Sùng


HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 06

		

		

		DANG MỤC CÁC DỰ ÁN  THỰC HIỆN 

		



		

		

		 THEO PHƯƠNG THỨC BT "HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ - CHUYỂN GIAO THANH TOÁN"

		

		

		



		

		

		(Kèm theo Nghị quyết số  206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		 

		CÁC DANH MỤC DA

		 


Chủ ĐT


 

		Tổng mức 


ĐT được


duyệt

		T.gian KC-


HT theo DA


 được duyệt

		Tổng DT 


được 


duyệt

		G.Trị


KLHT


 

		Tổng số vốn đã phân bổ qua các năm

		KH 


vốn


2007

		Ghi


chú


 



		STT

		

		

		

		

		

		

		Tổng 


cộng

		2003

		2004

		2005

		2006

		

		



		 

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		

		



		 

		Tổng số

		 

		   439.639 

		2003

		  328.942 

		   73.966 

		  42.281 

		      1.900 

		    46.700 

		  11.000 

		    6.000 

		  11.000 

		 



		1

		Đường GTNT Chiềng Khừa - Chiềng Tương

		Huyện 

Mộc Châu

		     13.176 

		2003

		    13.008 

		   12.467 

		    6.987 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đường C.Ngần-M.Bằng-H.Lót

		Sở GTVT

		   196.676 

		2003-2005

		  196.616 

		     3.416 

		    1.220 

		         220 

		      1.000 

		 

		 

		 

		Chưa HT



		3

		Đường C.Sinh-C.Ngần-H.Hin

		Sở GTVT

		   143.013 

		2001-2003

		    85.769 

		   39.424 

		  22.500 

		      1.000 

		      8.500 

		    7.000 

		    6.000 

		    9.000 

		Chưa HT



		4

		Đường GTNT N.Hin-P.Phụ

		Huyện


Sông Mã

		       8.022 

		2001-2004

		      7.785 

		     6.430 

		    4.740 

		           40 

		    36.700 

		    1.000 

		 

		 

		H.thành



		5

		Đường H.Ty-T.Mạy

		Huyện


Thuận Châu

		     14.413 

		2002-2004

		    18.497 

		   10.729 

		    6.134 

		         440 

		 

		    3.000 

		 694,3 

		    2.000 

		Chưa HT



		6

		Đường C.Bôm-M.Canh

		Huyện


Thuận Châu

		     64.339 

		2003-2005

		      7.267 

		     1.500 

		       700 

		         200 

		         500 

		 

		 

		 

		Chưa HT



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		                 Ghi chú: - Đường C.Sinh-C.Ngần -H.Hin đã có QĐ phê duyệt điều chỉnh phương thức thực hiện dự án (QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày 1/6/2005)



		

		                                            chuyển sang thực hiện theo phương thức "Nhà thầu ứng vốn thi công, ngân sách trả chậm".



		

		                                          -  Các dự án khác chưa có quyết định điều chỉnh phương thức thực hiện dự án

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





CHỦ TỊCH

    (Đã ký)


      Thào Xuân Sùng



