	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2201/CĐSVN-PCTT
	Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022


 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 358/QĐ-TTG NGÀY 10/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	Kính gửi:
	- Bộ Giao thông vận tải;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.


Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT). Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) báo cáo tổng hợp kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM LỐI ĐI TỰ MỞ
1. Công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành 
1.1. Về phía Cục ĐSVN:
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBATGT Quốc gia, Bộ GTVT. Cục ĐSVN đã xây dựng, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên đặc biệt vào các dịp cao điểm về vận tải, các ngày Lễ kỷ niệm... chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm đảm bảo trật tự ATGTĐS;
- Cục đã ban hành 46 văn bản gửi Ban ATGT các tỉnh/thành phố về việc đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể liên quan tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở (LĐTM) theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP, Quyết định số 358/QĐ-TTg và Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị trực thuộc tăng cường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương (nơi có đường sắt đi qua) và đơn vị chức năng: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 358/QĐ-TTg và các quy định pháp luật về TTATGT đường sắt; tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm TTATGT đường sắt; rà soát, thống kê các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGTĐS để thực hiện các biện pháp quản lý đảm bảo ATGTĐS; kiện toàn hồ sơ pháp lý về đất dành cho đường sắt, hành lang ATGTĐS trong phạm vi được giao quản lý khai thác sử dụng.
Lãnh đạo Cục đã tổ chức thành lập các Đoàn kiểm tra, làm việc với 34 địa phương1 có đường sắt đi qua để chỉ đạo, đôn đốc các chủ thể liên quan thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm theo Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Quyết định số 358/QĐ-TTg. Qua kiểm tra đã thống nhất biện pháp, tiến độ thực hiện: tổ chức giải tỏa các vị trí vi phạm HLATGTĐS, vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo ATGT tại các đường ngang, LĐTM nguy hiểm trên địa bàn các tỉnh, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg.
1.2. Về phía UBND các tỉnh/tp có đường sắt đi qua
- Đã triển khai văn bản chỉ đạo: UBND các quận/huyện nơi có đường sắt đi qua; cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng thuộc tỉnh/tp về thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg và Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT; các địa phương đa cử cơ quan đại diện làm đầu mối để phối hợp với Cục ĐSVN thực hiện chế độ thông tin báo cáo và phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg, Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp giảm, thu hẹp, xóa bỏ LĐTM nguy hiểm trên địa bàn đảm bảo an toàn cho người dân. Không để phát sinh LĐTM trên các tuyến đường sắt.
- Có 29/34 địa phương2 đã phê duyệt, ban hành kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ các LĐTM hiện có trên địa bàn theo Nghị định số 65/NĐ-CP và Quyết định số 358/QĐ-TTg (Chi tiết tại phụ lục số 01).
1.3. Về phía Cục ĐBVN, Tổng công ty ĐSVN:
- Cục ĐBVN:
+ Ban hành Quyết định số 6500/QĐ-TCĐBVN ngày 28/12/2020 Công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 34:2020/TCĐBVN Gờ giảm tốc, Gồ giâm tốc trên đường bộ - yêu cầu thiết kế.
+ Bổ sung vạch sơn dừng xe, vạch sơn giảm tốc, vạch sơn kẻ đường dạng mắt võng và biển báo hiệu đường bộ tại 64 vị trí giao cắt giữa Quốc lộ - đường sắt.
+ Bổ sung vạch sơn kẻ đường dạng mắt võng, biển cảnh báo giao nhau với đường sắt tại 491 vị trí đường Quốc lộ giao nhau với đường nhánh có đường sắt chạy song song và gần Quốc lộ.
+ Tổ chức xử lý một số điểm đen TNGT trên Quốc lộ tại các vị trí giao cắt với đường sắt (vuốt nối, cải tạo bán kính đường cong, sửa chữa mặt đường bộ khu vực đường ngang đảm bảo êm thuận, an toàn cho người, phương tiện...); tiếp tục phối hợp với Tổng công ty ĐSVN nghiên cứu, phối hợp thực hiện việc kết nối tín hiệu ĐB-ĐS tại các vị trí giao cắt thuộc phạm vi quản lý.
- Tổng công ty ĐSVN:
+ Ban hành 04 văn bản3 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các địa phương đảm bảo trật tự HLATGT và xử lý dứt điểm LĐTM theo kế hoạch, lộ trình thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg.
+ Ban hành và áp dụng 05 quy trình4 quản lý ATGTĐS.
+ Phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, Ban ATGT các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện các biện pháp: giảm, thu hẹp, xóa bỏ LĐTM nguy hiểm; tổ chức cảnh giới ATGT; tập huấn nghiệp vụ cho người của địa phương cử ra làm nhiệm vụ cảnh giới, cung cấp trang thiết bị, thông tin giờ tàu cho 255 vị trí cảnh giới theo quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BGTVT; cắm biển cảnh báo “chú ý tàu hỏa”, lắp đặt đèn cảnh báo tại một số LĐTM nguy hiểm; làm gồ, gờ giảm tốc; tạo êm thuận lối đi; rà soát điểm đen, điểm tiềm ẩn và thực hiện các biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân. Không để phát sinh LĐTM trên các tuyến đường sắt.
2. Kết quả thực hiện giảm, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt
Hiện nay, tổng số điểm giao cắt hiện có là 5.116 vị trí giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt, trong đó:
- Về đường ngang: 1.510 vị trí, chiếm tỷ lệ 29,5% tổng số giao cắt (ĐN có người gác 660; ĐN phòng vệ CBTĐ: 09; ĐN phòng vệ CBTĐ có lắp đặt CCTĐ 704; ĐN phòng vệ biển báo: 137);
+ Kết nối tín hiệu đường bộ - đường sắt: 39 vị trí.
+ Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT các địa phương đã sửa chữa, bổ sung lắp đặt biển báo hiệu đường bộ tại các đường ngang: 1336/1438 biển W210; 1602/1776 biển W211; 524/1562 biển W243 a,b,c.
+ Xây dựng gồ, gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt ĐB-ĐS: 746/1543 vị trí.
- Về lối đi tự mở (LĐTM): 3.606 vị trí, chiếm tỷ lệ 70,5% tổng số giao cắt
+ Giảm, xóa bỏ 418 vị trí LĐTM so với thời điểm ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 (đạt 10,3%).
+ Rào thu hẹp LĐTM: 1.451/1.890 vị trí cần thu hẹp.
+ Cắm biển cảnh báo “CHÚ Ý TÀU HỎA”: 2.959/3.606 vị trí.
+ Tổ chức cảnh giới ATGT tại các vị trí nguy hiểm: 376/601 vị trí.
+ Lắp đặt điện thoại báo giờ tàu, cung cấp trang bị cờ, đèn, còi cho các điểm cảnh giới của địa phương: 108 điểm chốt gác cảnh giới.
+ Cắm biển hạn chế phương tiện cơ giới tại các LĐTM công cộng có chiều rộng ≥ 3m là: tại 187/753 vị trí.
+ Đã thực hiện lập hồ sơ chi tiết các LĐTM, bàn giao cho các địa phương cùng quản lý và chịu trách nhiệm đảm bảo ATGT theo quy định. Rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao, đề xuất cấp thẩm quyền nâng cấp, cải tạo hoặc đề nghị địa phương cảnh giới ATGT.
3. Về xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách ĐB-ĐS, đường ngang, hầm chui, cầu vượt
- Xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách đường bộ, đường sắt: 7,737 km / 650,221 km (đạt 1,19%).
- Xây dựng đường ngang: 04 ĐN / 297 ĐN (đạt 1,35%).
- Xây dựng hầm chui: 01 hầm / 149 hầm (đạt 0,67%).
- Xây dựng cầu vượt đường sắt (tại Km 76+970 tuyến Kép-Hạ Long-Cái Lân, thuộc trách nhiệm của Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản VN): chưa thực hiện.
(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo báo cáo này)
* Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg
- Ưu điểm: Công tác giảm, thu hẹp, xóa bỏ LĐTM trên các tuyến đường sắt đã được chính quyền các địa phương và các chủ thể liên quan tập trung triển khai mạnh mẽ, bằng các giải pháp cụ thể. Đa số các LĐTM nguy hiểm đã được áp dụng các biện pháp trước mắt để đảm bảo ATGTĐS (như: cắm biển cảnh báo “chú ý tàu hỏa”, thu hẹp bề rộng lối đi, tổ chức cảnh giới ATGT,..), sau hơn 2 năm đã rào đóng, xóa bỏ 418 vị trí LĐTM nguy hiểm trên các tuyến đường sắt Góp phần đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.
+ Một số địa phương đã chủ động đầu tư kinh phí rào đóng xóa bỏ các LĐTM nguy hiểm, duy trì cảnh giới ATGT, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các Dự án xây dựng hệ thống đường gom, hàng rào cách ly dọc đường sắt giúp việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, cụ thể: (1) Thành phố Hà Nội xây dựng 925 mét hàng rào đường gom, đã giảm, xóa bỏ được 09 LĐTM nguy hiểm trên địa bàn; (2) 12 tỉnh/tp đã chủ trì rào đóng, xóa bỏ LĐTM nguy hiểm trên địa bàn5; (3) 24 tỉnh/tp đã tiếp tục đầu tư kinh phí, duy trì cảnh giới ATGT tại các LĐTM nguy hiểm6.
+ Hiện tại các địa phương đang triển khai các bước lập phương án, kế hoạch tổng thể để xóa bỏ các vị trí LĐTM qua đường sắt hiện có trên địa bàn; thỏa thuận phương án với Bộ GTVT, trong đó tập trung vào việc thỏa thuận phương án xây dựng: đường gom-hàng rào, đường ngang, hầm chui theo quy định của Luật Đường sắt và các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành.
+ Quá trình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam sử dụng nguồn vốn trung hạn 2016 - 2022 đã hỗ trợ tích cực trong việc xóa bỏ các LĐTM nguy hiểm đồng thời giải tỏa, ngăn chặn vi phạm trật tự HLATGT đường sắt.
- Tồn tại: Mặc dù, Cục ĐSVN đã có nhiều văn bản đôn đốc (như báo cáo tại điểm 1.1 báo cáo này). Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực hiện, hoặc chậm thực hiện tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch, lộ trình tổng thể để xóa bỏ LĐTM, còn lại 05 tỉnh/thành phố và 01 doanh nghiệp (TKV) chưa ban hành kế hoạch, lộ trình thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg 7. Điều này đang là cản trở, khó khăn trong việc cập nhật thông tin của Cục và tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg .
+ Tình hình vi phạm đất dành cho đường sắt còn tồn tại phức tạp (chủ yếu do lịch sử để lại): vi phạm kết cấu hạ tầng đường sắt chưa được tỏa là 11.526 vị trí; vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thông tin tín hiệu đường sắt là 5.809 vị trí.
3. Tình hình TNGT đường sắt:
	Năm
	Số vụ
	Thiệt hại
	Thiệt hại
	Địa điểm xảy ra tai nạn
	Địa điểm xảy ra tai nạn
	Địa điểm xảy ra tai nạn

	
	
	Số người chết
	Số người bị thương
	LĐTM
	Dọc 2 bên đường sắt
	Đường ngang các loại

	2015
	455
	212
	298
	185 vụ (41%)
	186 vụ (41%)
	84 vụ (18%)

	2016
	378
	163
	272
	181 vụ (48%)
	134 vụ (35%)
	63 vụ (17%)

	2017
	343
	151
	227
	141 vụ (42%)
	133 vụ (40%)
	60 vụ (18%)

	2018
	257
	221
	175
	109 vụ (42%)
	95 vụ (37%)
	53 vụ (21%)

	2019
	251
	112
	184
	105 vụ (46%)
	91 vụ (40%)
	33 vụ (14%)

	2020
	160
	80
	94
	70 vụ (44%)
	71 vụ (44%)
	19 vụ (12%)

	2021
	140
	70
	71
	52 vụ (37%)
	78 vụ (56%)
	10 vụ (7%)

	9 tháng 2022
	129
	54
	74
	55 vụ (43%)
	63 vụ (49%)
	11 vụ (8%)


TNGT đường sắt hằng năm đều giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), tuy nhiên tại 02 địa điểm xảy ra tai nạn: (1) tại các vị trí LĐTM chiếm tỷ lệ cao (từ 37% đến 48%); (2) tại các vị trí dọc 2 bên đường sắt (vi phạm phạm vi công trình ĐS, vi phạm khổ giới hạn ĐM-TX...) chiếm tỷ lệ cao (từ 35% đến 56%). Tại các đường ngang chiếm tỷ lệ thấp (từ 7% đến 21%).
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia:
- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành ưu tiên bố trí vốn các năm tiếp theo để các địa phương triển khai thực hiện các hạng mục công việc theo kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định 358/QĐ-TTg và Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT.
Ưu tiên kinh phí để thực hiện: công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt, xây dựng hàng rào, đường gom để xóa bỏ LĐTM trên địa bàn khu vực đông dân cư thuộc khu đoạn có tốc độ, mật độ chạy tàu cao, các vị trí nguy hiểm đối với ATGTĐS và cắm mốc lộ giới đường sắt để ngăn chặn các vi phạm đất dành cho đường sắt đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực đô thị.
2. Đối với UBND các tỉnh/thành phố có đường sắt đi qua: 
- Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chủ trì là đầu mối theo phân cấp của UBND tỉnh/tp xây dựng kế hoạch, lộ trình tổng thể theo Quyết định số 358/QĐ-TTg, Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT và Kế hoạch, lộ trình cụ thể của UBND tỉnh/tp; khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình của Đề án đã dược Chính phủ phê duyệt; duy trì thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT đường sắt, chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Ưu tiên kinh phí đầu tư để thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương (xây dựng hàng rào, đường gom, công trình phụ trợ khác) để xóa bỏ LĐTM nguy hiểm hiện có trên địa bàn, đồng thời giải tỏa các công trình vi phạm HLATGT đường sắt trên địa bàn theo Quyết định số 358/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg.
3. Đối với Cục Đường bộ Việt Nam
Chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ khu vực tiến hành rà soát, bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu, vạch dừng, gờ, gồ giảm tốc còn thiếu tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trong phạm vi quản lý; chủ trì nghiên cứu, phối hợp với Tổng công ty ĐSVN và đơn vị liên quan trong việc kết nối tín hiệu đường bộ, đường sắt tại các đường ngang giao cắt quốc lộ thuộc phạm vi quản lý.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg, Cục ĐSVN báo cáo Quý cơ quan để tổng hợp và tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục công việc theo Quyết định số 358/QĐ-TTg.
Trân trọng.
Gửi kèm theo báo cáo này gồm:
- Phụ lục số 1: tình hình xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện QĐ số 358/QĐ-TTg tại các địa phương.
- Phụ lục số 2: tổng hợp khối lượng thực hiện theo Quyết định số 358/QĐ-TTg.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- UBND/BATGT các tỉnh (để ph/hợp);
- Tổng công ty ĐSVN (để ph/hợp);
- Các Phòng: PCTT, QLXD&KCHT; TT-AT I, II, III (th/hiện);
- Lưu: VT, PCTT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Thiện Cảnh


 
PHỤ LỤC SỐ 1: 
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QĐ SỐ 358/QĐ-TTG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
 (Phụ lục kèm theo báo cáo số 2201/CĐSVN-PCTT ngày 17/10/2022) 
	TT
	Địa phương
	C.quan đ.mối QĐ 358
	Xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện (số)
	Ghi chú

	1
	Bình Định
	Ban ATGT Bình Định
ĐC: 08, Lê Thánh Tôn, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	79/KH-UBND ngày 23/7/2021
	 

	2
	Bình Dương
	Sở GTVT Bình Dương
Đc: tầng 12A - tháp A. Tòa nhà Trung tâm hành chính, tỉnh Bình Dương;
	Chờ tỉnh phê duyệt
	 

	3
	Bình Thuận
	Ban ATGT Bình Thuận;
Đc: số 239, Trần Hưng Đạo. Tp Phan Thiết. Bình Thuận
	1955/KH-UBND ngày 03/6/2021
	 

	4
	Bắc Giang
	Sở GTVT Bắc Giang
Đc: tầng 6, nhà A. tòa nhà liên cơ quan, Quảng trường 3/2, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	77/KH-UBND ngày 06/4/2020
	 

	5
	Bắc Ninh
	Ban ATGT Bắc Ninh
ĐC: số 16 Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh;
	Chờ tỉnh phê duyệt
	 

	6
	Đà Nẵng
	Sở GTVT Đà Nẵng
đc: Tầng 14, trung tâm hành chính tp Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, tp Đà Nẵng;
	Chờ tp phê duyệt
	 

	7
	Đồng Nai
	Ban ATGT Đồng Nai
ĐC: số 18, đường Phan Chu Trinh, P.Vinh Quang, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	8355/KH-UBND ngày 27/7/2020
	 

	8
	Hà Nam
	Sở GTVT Hà Nam
ĐC: Đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	3354/KH-UBND ngày 06/11/2020
	 

	9
	T.phố Hà Nội
	Sở GTVT Hà Nội
ĐC: số 2 Phùng Hưng, quận Hà Đông, tp Hà Nội
	216/KH-UBND ngày 11/11/2020
	 

	10
	Hà Tĩnh
	Sở GTVT Hà Tĩnh
Đc: số 143, đường Hà Huy Tập, tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	123/KH-UBND ngày 14/4/2020
	 

	11
	Hải Dương
	Sở GTVT Hải Dương
ĐC: Số 79 Bạch Đằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	2712/KH-UBND ngày 28/7/2020
	 

	12
	Hải Phòng
	Sở GTVT Hải Phòng
Đc: Số 1 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
	134/KH-UBND ngày 13/5/2020
	 

	13
	Hưng Yên
	Ban ATGT Hưng Yên
Đc: Đường Quảng Trường, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên 

Email: banatgthungyen@gmail.com
	129/KH-UBND ngày 02/12/2020
	 

	14
	Khánh Hòa
	Ban ATGT Khánh Hòa
ĐC: số 4, Phan Chu Trinh, tp Nha Trang, Khánh Hòa.
	4554/UBND ngày 12/5/2020
	 

	15
	Lào Cai
	Ban ATGT Lào Cai;
Tầng 1, khối 7, đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, Tp Lào Cai
	283/KH-UBND ngày 28/10/2020
	 

	16
	Lạng Sơn
	Sở GTVT Lạng Sơn
Đc: số 8A, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Chờ tỉnh phê duyệt
	 

	17
	Lâm Đồng
	Sở GTVT Lâm Đồng
Đc: Tầng 6 trung tâm hành chính Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt
	Chờ tỉnh phê duyệt
	 

	18
	Nam Định
	Sở GTVT Nam Định
Đc: số 384 Điện Biên, tp Nam Định
	66/KH-UBND ngày 28/7/2020
	 

	19
	Nghệ An
	Sở GTVT Nghệ An;
Đc: số 47 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An
	235/KH-UBND ngày 27/4/2021
	 

	20
	Ninh Bình
	Sở GTVT Ninh Bình
Đc: Số 40, Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, t.Ninh Bình
	80/KH-UBND ngày 31/7/2020
	 

	21
	Ninh Thuận
	Sở GTVT Ninh Thuận
Số 142, đường 21/8, phường Phước Mỹ, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	1505/QĐ-UBND ngày 01/9/2020
	 

	22
	Phú Thọ
	Sở GTVT Phú Thọ
Số 1508 Đại lộ Hùng Vương, tp Việt Trì, t.Phú Thọ
	2554/KH-UBND ngày 16/6/2020
	 

	23
	Phú Yên
	Sở GTVT Phú Yên
72 Lê Duẩn, tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

email: banatgttinh@phuyen.gov.vn
	147/KH-UBND ngày 17/8/2020
	 

	24
	Quảng Bình
	Sở GTVT Quảng Bình
ĐC: số 2, đường Trần Hưng Đạo, tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	122/KH-UBND ngày 05/02/2020
	 

	25
	Quảng Nam
	Sở GTVT Quảng Nam
ĐC: số 12 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	QĐ 2044/QĐ-UBND ngày 30/7/2020
	 

	26
	Quãng Ngãi
	Sở GTVT Quảng Ngãi 
Số 39, Hai Bà Trưng, Tp Quảng Ngãi
	82/KH-UBND ngày 03/6/2021
	 

	27
	Quảng Ninh
	Sở GTVT Quảng Ninh
Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	107/KH-UBND ngày 11/6/2021
	 

	28
	Quảng Trị
	Ban ATGT Quảng Trị
Số 73, QL 9, tp Đông Hà, Quảng Trị
	1577/UBND-CN ngày 13/4/2020
	 

	29
	Thái Nguyên
	Sở GTVT Thái Nguyên
ĐC: số 350, phường Quang Trung, tp Thái Nguyên
	97/KH-UBND ngày 28/7/2020
	 

	30
	Thanh Hóa
	Sở GTVT Thanh Hóa
số 42, đại lộ Lê Lợi, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	118/KH-UBND ngày 02/6/2020
	 

	31
	Thừa Thiên Huế
	Sở GTVT Thừa Thiên Huế
ĐC: số 10, đường Phan Bội Châu, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	198/KH-UBND ngày 31/5/2021
	 

	32
	Tp Hồ Chí Minh
	Sở GTVT tp HCM
ĐC: số 63 Lý tự Trọng, P. Bến Nghé, quận 1, tp HCM
	3236/KH-UBND ngày 08/9/2020
	 

	33
	Vĩnh Phúc
	Sở GTVT Vĩnh Phúc
số 09 đường Mê Linh, P. Liên Bảo, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
	118/KH-UBND ngày 14/5/2021
	 

	34
	Yên Bái
	Sở GTVT Yên Bái
ĐC: Số 165, đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái
	97/KH-UBND ngày 15/4/2021
	 

	35
	TCT ĐSVN
	Ban AN - ATGTĐS 
118 Lê Duẩn, HK, HN
	1868/ĐS-ÂNAT ngày 21/7/2020
	 

	36
	Tập đoàn Than - Khoáng sản
	Công ty Kho vận Đá Bạc (ViNaCoMin) 
Đt: 02033.565388; 

email: khovandabac.tkv@gmail.com
	Chờ TKV phê duyệt
	 

	37
	T. Cục ĐBVN
	 
	 
	 

	38
	Cục ĐSVN
	 
	 
	Báo cáo Bộ GTVT


- 29 địa phương đã xây dựng KH lộ trình theo quy định (Đ16, NĐ65/2018/NĐ-CP): Bình Định, Tp HCM, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Phú Yên, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai, Bắc Giang, Khánh Hòa, Yên Bái, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Nghệ An.
- 05 địa phương và 01 doanh nghiệp chưa ban hành KH lộ trình xóa bỏ LĐTM: Bình Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.
 
PHỤ LỤC SỐ 02: 
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 358/QĐ-TTG. 
(Phụ lục kèm theo báo cáo số 2201/CĐSVN-PCTT ngày 17/10/2022)
	TT
	Địa phương (tỉnh, Tp)
	Khối lượng đường gom - hàng rào (Km)
	Khối lượng đường gom - hàng rào (Km)
	Khối lượng đường gom - hàng rào (Km)
	Khối lượng Đường ngang (đường)
	Khối lượng Đường ngang (đường)
	Khối lượng Đường ngang (đường)
	Khối lượng Hầm chui (ham)
	Khối lượng Hầm chui (ham)
	Khối lượng Hầm chui (ham)
	Xóa bỏ LĐTM từ 2020 đến 9/2022 (lối đi)

	
	
	Cần XD
	Đã XD
	Tỷ lệ (%)
	Cần XD
	Đã XD
	Tỷ lệ (%)
	Cần XD
	Đã XD
	Tỷ lệ (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Hà Nội
	15.776
	0.990
	6.28
	9
	 
	0.00
	3
	1
	33.33
	48

	2
	Lào Cai
	21.529
	 
	-
	8
	 
	0.00
	11
	 
	0.00
	7

	3
	Yên Bái
	39.030
	 
	-
	4
	 
	0.00
	23
	 
	0.00
	10

	4
	Phú Thọ
	 
	 
	-
	19
	 
	0.00
	9
	 
	0.00
	 

	5
	Vĩnh Phúc
	0.550
	 
	-
	4
	 
	0.00
	1
	 
	0.00
	 

	6
	Hưng Yên
	10.040
	 
	-
	11
	 
	0.00
	0
	 
	 
	5

	7
	Hải Dương
	22.148
	 
	-
	24
	 
	0.00
	3
	 
	0.00
	4

	8
	Hải Phòng
	4.911
	 
	-
	10
	 
	0.00
	0
	 
	 
	3

	9
	Thái Nguyên
	9.339
	 
	-
	3
	 
	0.00
	3
	 
	0.00
	6

	10
	Bắc Ninh
	3.151
	 
	-
	3
	1
	33.33
	1
	 
	0.00
	 

	11
	Bắc Giang
	28.217
	 
	-
	19
	2
	10.53
	9
	 
	0.00
	1

	12
	Lạng Sơn
	35.647
	 
	-
	26
	 
	0.00
	9
	 
	0.00
	8

	13
	Quảng Ninh
	38.231
	 
	-
	14
	 
	0.00
	8
	 
	0.00
	 

	14
	Hà Nam
	7.853
	 
	-
	4
	 
	0.00
	2
	 
	0.00
	22

	15
	Nam Định
	15.700
	0.710
	4.52
	4
	 
	0.00
	0
	 
	 
	96

	16
	Ninh Bình
	6.939
	 
	-
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	7

	17
	Thanh Hóa
	35.901
	0.940
	2.62
	10
	 
	0.00
	0
	 
	 
	15

	18
	Nghệ An
	25.158
	 
	-
	21
	1
	4.76
	1
	 
	0.00
	47

	19
	Hà Tĩnh
	27.754
	 
	-
	9
	 
	0.00
	8
	 
	0.00
	13

	20
	Quảng Bình
	20.151
	 
	-
	27
	 
	0.00
	14
	 
	0.00
	26

	21
	Quảng Trị
	16.780
	 
	-
	1
	 
	0.00
	2
	 
	0.00
	13

	22
	Thừa Thiên Huế
	25.210
	 
	-
	4
	 
	0.00
	5
	 
	0.00
	20

	23
	Đà Nẵng
	7.673
	 
	-
	1
	 
	0.00
	0
	 
	 
	2

	24
	Quảng Nam
	20.564
	 
	-
	6
	 
	0.00
	5
	 
	0.00
	2

	25'
	Quảng Ngãi
	33.594
	 
	-
	2
	 
	0.00
	4
	 
	0.00
	5

	26
	Bình Định
	41.962
	0.580
	1.38
	16
	 
	0.00
	5
	 
	0.00
	8

	27
	Phú Yên
	19.430
	 
	-
	1
	 
	0.00
	9
	 
	0.00
	 

	28
	Khánh Hòa
	34.050
	 
	-
	10
	 
	0.00
	4
	 
	0.00
	4

	29
	Ninh Thuận
	16.846
	 
	-
	2
	 
	0.00
	1
	 
	0.00
	7

	30
	Bình Thuận
	30.248
	4.517
	14.93
	12
	 
	0.00
	8
	 
	0.00
	37

	31
	Đồng Nai
	2.963
	 
	-
	10
	 
	0.00
	1
	 
	0.00
	1

	32
	Bình Dương
	0.480
	 
	-
	1
	 
	0.00
	0
	 
	 
	1

	33
	Tp HCM
	-
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	34
	Lâm Đồng
	1.053
	 
	-
	2
	 
	0.00
	0
	 
	 
	 

	 
	Cộng:
	650.221
	7.737
	1.19
	297
	4
	1.35
	149
	1
	0.67
	418


(Nguồn Tổng công ty ĐSVN)
 


1 Năm 2020: 12 tỉnh/tp; Năm 2021: 07 tỉnh/tp; Năm 2022: 15 tỉnh/tp.

2 29 tỉnh/tp gồm: Tp HCM, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Phú Yên, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Lào Cai, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai, Bắc Giang, Khánh Hòa, Yên Bái, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Nghệ An.

3 04 Vb gồm: số 55/CĐ-ĐS ngày 21/2/2022 v/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg của Chính phủ; số 586/ĐS-ANAT ngày 16/3/2022 v/v giao nhiệm vụ và hướng dẫn các đơn vị trong quá trình phát triển giải quyết vi phạm KCHTĐS; số 188/CĐ-ĐS ngày 13/5/2022 v/v tăng cường, chủ động phối hợp với địa phương thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg của Chính phủ; số 1433/ĐS-ANAT ngày 25/5/2022 v/v phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 358/QĐ-TTg của Chính phủ.

4 (1) Quyết định số 832/QĐ-ĐS ngày 29/6/2018 v/v ban hành Quy chế quản lý ATGTĐS; (2) Quyết định số 1012/QĐ-ĐS ngày 20/7/2018 ban hành quy định về lập hồ sơ, phân tích sự cố, tai nạn, công tác tổ chức cứu nạn, cứu hộ GTĐS; kiểm tra ATGTĐS; (3) Quyết định số 1013/QĐ-ĐS ngày 20/7/2018 v/v Quy định công tác kiểm tra ATGTĐS; (4) Quyết định số 1679/QĐ-ĐS ngày 17/12/2019 quy định về quản lý, khai thác , sử dụng dữ liệu từ camera...; (5) Quyết định số 594/QĐ-ĐS ngày 18/8/2020 v/v Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên ĐSQG trong việc giải quyết sự cố, TNGTĐS (thay thế QĐ 1011/QĐ-ĐS).

5 12 tỉnh/tp, gồm: Yên Bái, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình.

6 24 tỉnh/tp, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

7 05 tỉnh/tp và 01 doanh nghiệp chưa ban hành kế hoạch, lộ trình theo quy định: Lạng Sơn, Bình Dương, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Tập đoàn Than - Khoáng Sản.

