	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 244/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2023


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI LĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 06 ngày 11 tháng 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 626/BC-KTNS ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:
1. Bổ sung 90.386 triệu đồng kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022.
2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh:
2.1. Tổng vốn điều chỉnh: 511 triệu đồng.
2.2. Phương án điều chỉnh
- Điều chỉnh giảm 511 triệu đồng của các dự án, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao, cụ thể:
+ Điều chỉnh giảm 335 triệu đồng kế hoạch vốn giao đối ứng dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La do không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi.
+ Điều chỉnh giảm 176 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi;
- Số vốn điều chỉnh giảm 511 triệu đồng phân bổ thực hiện dự án Thủy lợi bản Tình huyện Mai Sơn đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn.
(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh
3.1. Tổng vốn phân bổ: 101.531 triệu đồng. Trong đó:
- Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 90.386 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 11.145 triệu đồng.
3.2. Phương án phân bổ
a) Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: Phân bổ chi tiết 90.386 triệu đồng thực hiện 04 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: Phân bổ chi tiết 11.145 triệu đồng thực hiện 02 dự án hoàn thành và 04 dự án chuyển tiếp theo tiến độ.
(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thái Hưng


 

Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của HĐND tỉnh Sơn La)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Phương án điều chỉnh
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến 30/10/2023 
	Giải ngân thanh toán đến 30/10/2023 
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	953.310
	273.439
	626.400
	658.005
	41.032
	9.418
	 
	31.614
	511
	511
	41.032
	-
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	944.189
	264.318
	619.942
	649.494
	37.474
	7.913
	 
	29.561
	511
	 
	36.963
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	*
	Đối ứng dự án ODA
	 
	 
	922.445
	242.574
	601.966
	627.750
	31.007
	5.223
	 
	25.784
	335
	 
	30.672
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban quản lý các dự án ODA tỉnh
	1214-11/6/2015, 2895-27/11/2019
	922.445
	242.574
	601.966
	627.750
	31.007
	5.223
	17%
	25.784
	335
	 
	30.672
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	*
	Thực hiện dự án
	 
	 
	21.744
	21.744
	17.976
	21.744
	6.467
	2.690
	 
	3.777
	176
	 
	6.291
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủy lợi Bản Giôn, xã Mường Giôn
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1077- 31/5/2021
	6.823
	6.823
	5.862
	6.823
	961
	 
	 
	961
	77
	 
	884
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủy lợi Nà Sảng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1058- 31/5/2021
	14.921
	14.921
	12.114
	14.921
	5.506
	2.690
	49%
	2.816
	99
	 
	5.407
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	9.121
	9.121
	6.458
	8.511
	3.558
	1.505
	 
	2.053
	 
	511
	4.069
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1078- 31/5/2021
	9.121
	9.121
	6.458
	8.511
	3.558
	1.505
	42%
	2.053
	 
	511
	4.069
	 
	 
	
	
	
	
	
	


 
Biểu số 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của HĐND tỉnh Sơn La)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Quyết định phê duyệt dự án
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2023
	Ghi chú
	

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	299.074
	299.074
	218.377
	42.280
	101.531
	 
	

	1
	Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển
	 
	 
	173.137
	173.137
	91.250
	 
	90.386
	 
	

	*
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dự án Kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Sốp Cộp
	1939- 28/9/2023
	110.000
	110.000
	27.250
	 
	27.250
	 
	

	2
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT Chuyên Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1950- 29/9/2023
	12.000
	12.000
	12.000
	 
	12.000
	 
	

	3
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2248-31/10/2023
	11.137
	11.137
	12.000
	 
	11.136
	 
	

	4
	Dự án Thoát lũ Suối Hoa, huyện Vân Hồ (đoạn qua Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ)
	UBND huyện Vân Hồ
	2271- 02/11/2023
	40.000
	40.000
	40.000
	 
	40.000
	 
	

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	 
	 
	125.937
	125.937
	127.127
	42.280
	11.145
	 
	

	*
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trụ Sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Chanh
	UBND huyện Mai Sơn
	2084- 15/11/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	8.670
	763
	 
	

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã É Tòng, Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	2803 
15/11/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	7.109
	2.000
	 
	

	*
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ân
	UBND huyện Mường La
	1681- 12/7/2021
	9.400
	9.400
	9.400
	5.501
	1.428
	 
	

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Hắc
	UBND huyện Mộc Châu
	2805- 15/11/2021
	9.427
	9.427
	9.427
	3.000
	2.353
	 
	

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Khừa
	UBND huyện Mộc Châu
	2801- 15/11/2021
	8.328
	8.328
	9.500
	3.000
	1.951
	 
	

	4
	Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La (giai đoạn I)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	2647- 29/10/2021
	79.782
	79.782
	79.800
	15.000
	2.650
	 
	


 
