	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2857/QĐ-BNN-KH
	Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN: “CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÙNG MIỀN TRUNG”
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 2609-VIE (SP) ngày 02/02/2010 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về dự án: “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung”;

Căn cứ Quyết định số 2834/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/10/2009 và số 179/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
Căn cứ các văn bản số: 4969/UBND-NN ngày 25/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, số 6250/UBND-NN ngày 23/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, số 2944/UBND-NL ngày 24/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, số 2285/UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, số 3544/UBND-KTN ngày 24/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, số 3274/UBND-NN ngày 24/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về cam kết thực hiện dự án: “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung”;
Căn cứ Thư của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 21/9/2011 về Kế hoạch tài chính chung của toàn Dự án;

Xét Tờ trình số 37/TTr-NS-ADB ngày 31/10/2011 của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án: “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung” với tổng vốn như sau:

ĐVT: 1.000 USD

	TT
	Danh mục 
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Vốn ngoài nước
	Vốn trong nước

	
	Tổng số
	49.846
	45.000
	4.846

	I
	Vốn vay ADB
	45.000
	45.000
	

	II
	Vốn đối ứng
	4.846
	
	4.846

	1
	Vốn đối ứng Trung ương 
	100
	
	100

	2
	Vốn đối ứng địa phương và người hưởng lợi
	4.746
	
	4.746


Chi tiết như tại phụ lục kèm theo.
Điều 2. Căn cứ Kế hoạch tổng thể được phê duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác Quốc tế; Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định;
- Lưu VT, KH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đào Xuân Học


PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN “CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÙNG MIỀN TRUNG”
(kèm theo Quyết định số 2857/QĐ-BNN-KH ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	Số TT
	Tên hạng mục/ cấu phần
	Tổng vốn tính bằng USD (nghìn USD)
	Tổng vốn tính bằng VNĐ (triệu đồng)

	
	
	Tổng số
	Vốn vay ADB
	Đối ứng Việt Nam
	Tổng số
	Vốn vay ADB
	Đối ứng Việt Nam

	
	
	
	
	Tổng số
	Trung ương
	Địa phương, người hưởng lợi
	
	
	Tổng số
	Trung ương
	Địa phương, người hưởng lợi

	
	TỔNG SỐ
	49.846,00
	45.000,000
	4.846,00
	100,00
	4.746,00
	1.046.766
	945.000
	101.766
	2.100
	99.666

	A
	Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU)
	10.151,15
	10.051,15
	100,00
	100,00
	
	213.174
	211.074
	2.100
	2.100
	

	1
	Tư vấn
	7.018,00
	7.018,00
	
	
	
	147.378
	147.378
	
	
	

	
	Tư vấn quốc tế hỗ trợ thực hiện dự án 
	7.018,00
	7.018,00
	
	
	
	147.378
	147.378
	
	
	

	2
	Hội thảo/Đào tạo 
	400,00
	400,00
	
	
	
	8.400
	8.400
	
	
	

	3
	Quỹ cộng đồng cho IEC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi phí hành chính tăng thêm
	528,50
	428,50
	100,00
	100,00
	
	11.099
	8.999
	2.100
	2.100
	

	a
	Thiết bị 
	355,00
	355,00
	
	
	
	7.455
	7.455
	
	
	

	c
	Chi phí hành chính 
	173,50
	73,50
	100,00
	100,00
	
	3.644
	1.544
	2.100
	2.100
	

	5
	Kiểm toán 
	200,00
	200,00
	
	
	
	4.200
	4.200
	
	
	

	6
	Chi tài chính (chung toàn DA)
	1.200,00
	1.200,00
	
	
	
	25.200
	25.200
	
	
	

	7
	Dự phòng
	804,65
	804,65
	
	
	
	16.898
	16.898
	
	
	

	B
	Các tỉnh tham gia dự án 
	39.694,85
	39.948,85
	4.746,00
	
	4.746,00
	833.592
	733.926
	99.666
	
	99.666

	I
	PPMU Thanh Hóa
	6.682,24
	5.848,11
	834,13
	
	834,13
	140.327
	122.810
	17.517
	
	17.517

	1
	Xây dựng cơ bản 
	5.883,15
	5.082,35
	800,80
	
	800,80
	123.546
	106.729
	16.817
	
	16.817

	a1
	Công trình cấp nước
	4.369,00
	3.931,98
	437,02
	
	437,02
	91,749
	82.572
	9.177
	
	9.177

	a2
	Đất tái định cư
	152,90
	
	152,90
	
	152,90
	3.211
	
	3.211
	
	3.211

	b1
	Vệ sinh hộ GĐ (chìm), bao gồm Quỹ quay vòng (1)
	894,28
	894,28
	
	
	
	18.780
	18.780
	
	
	

	b2
	Vệ sinh hộ GĐ (nổi)
	182,35
	
	182,35
	
	182,35
	3.829
	
	3.829
	
	3.829

	c
	Nhà vệ sinh trường học
	56,22
	50,59
	5,63
	
	5,63
	1.181
	1.062
	118
	
	118

	d
	Hệ thống thoát nước
	228,40
	205,50
	22,90
	
	22,90
	4.796
	4.316
	481
	
	481

	2
	Tư vấn địa phương 
	124,71
	124,71
	
	
	
	2.619
	2.619
	
	
	

	3
	Hội thảo/Đào tạo 
	150,00
	150,00
	
	
	
	3.150
	3.150
	
	
	

	4
	Quỹ cộng đồng cho IEC
	162,52
	162,52
	
	
	
	3.413
	3.413
	
	
	

	5
	Chi phí hành chính tăng thêm
	145,25
	111,92
	33,33
	
	33,33
	3.050
	2.350
	700
	
	700

	a
	Mua sắm thiết bị văn phòng 
	40,92
	40,92
	
	
	
	859
	859
	
	
	

	b
	Chi phí hành chính 
	104,33
	71,00
	33,33
	
	33,33
	2.191
	1.491
	700
	
	700

	6
	Dự phòng
	216,61
	216,61
	
	
	
	4.549
	4.549
	
	
	

	II
	PPMU Nghệ An
	6.658,24
	5.848,08
	810,16
	
	810,16
	139.823
	122.810
	17.013
	
	17.013

	1
	Xây dựng cơ bản 
	6.042,11
	5.265,28
	776,83
	
	776,83
	126.884
	110.571
	16.313
	
	16.313

	a1
	Công trình cấp nước
	4.749,44
	4.175,36
	574,08
	
	574,08
	99.738
	87.683
	12.056
	
	12.056

	a2
	Đất tái định cư
	110,00
	
	110,00
	
	110,00
	2.310
	
	2.310
	
	2.310

	b1
	Vệ sinh hộ GĐ (chìm), bao gồm Quỹ quay vòng (1)
	880,90
	880,90
	
	
	
	18.499
	18.499
	
	
	

	b2
	Vệ sinh hộ GĐ (nổi)
	70,85
	
	70,85
	
	70,85
	1.488
	
	1.488
	
	1.488

	c
	Nhà vệ sinh trường học
	98,92
	89,02
	9,90
	
	9,90
	2.077
	1.869
	208
	
	208

	d
	Hệ thống thoát nước
	132,00
	120,00
	12,00
	
	12,00
	2.772
	2.520
	252
	
	252

	2
	Tư vấn địa phương 
	73,82
	73,82
	
	
	
	1.550
	1.550
	
	
	

	3
	Hội thảo/Đào tạo 
	150,00
	150,00
	
	
	
	3.150
	3.150
	
	
	

	4
	Quỹ cộng đồng cho IEC
	44,30
	44,30
	
	
	
	930
	930
	
	
	

	5
	Chi phí hành chính tăng thêm
	145,25
	111,92
	33,33
	
	33,33
	3.050
	2.350
	700
	
	700

	a
	Mua sắm thiết bị văn phòng 
	40,92
	40,92
	
	
	
	859
	859
	
	
	

	b
	Chi phí hành chính 
	104,33
	71,00
	33,33
	
	33,33
	2.191
	1.491
	700
	
	700

	6
	Dự phòng
	202,76
	202,76
	
	
	
	4.258
	4.258
	
	
	

	III
	PMU Hà Tĩnh
	6.662,19
	5.840,64
	821,55
	
	821,55
	139.906
	122.653
	17.253
	
	17.253

	1
	Xây dựng cơ bản 
	5.717,85
	4.929,63
	788,22
	
	788,22
	120.075
	103.522
	16.553
	
	16.553

	a1
	Công trình cấp nước
	4.363,93
	3.967,23
	396,70
	
	396,70
	91.643
	83.312
	8.331
	
	8.331

	a2
	Đất tái định cư
	217,42
	
	217,42
	
	217,42
	4.566
	
	4.566
	
	4.566

	b1
	Vệ sinh hộ GĐ (chìm), bao gồm Quỹ quay vòng (1)
	849,21
	849,21
	
	
	
	17.833
	17.833
	
	
	

	b2
	Vệ sinh hộ GĐ (nổi)
	162,77
	
	162,77
	
	162,77
	3.418
	
	3.418
	
	3.418

	c
	Nhà vệ sinh trường học
	48,72
	44,29
	4,43
	
	4,43
	1.023
	930
	93
	
	93

	d
	Hệ thống thoát nước
	75,80
	68,90
	6,90
	
	6,90
	1.592
	1.447
	145
	
	145

	2
	Tư vấn địa phương 
	125,34
	125,34
	
	
	
	2.632
	2.632
	
	
	

	3
	Hội thảo/Đào tạo 
	150,00
	150,00
	
	
	
	3.150
	3.150
	
	
	

	4
	Quỹ cộng đồng cho IEC
	98,43
	98,43
	
	
	
	2.067
	2.067
	
	
	

	5
	Chi phí hành chính tăng thêm
	145,25
	111,92
	33,33
	
	33,33
	3.050
	2.350
	700
	
	700

	a
	Mua sắm thiết bị văn phòng 
	40,92
	40,92
	
	
	
	859
	859
	
	
	

	b
	Chi phí hành chính 
	104,33
	71,00
	33,33
	
	33,33
	2.191
	1.491
	700
	
	700

	6
	Dự phòng
	425,32
	425,32
	
	
	
	8.932
	8.932
	
	
	

	IV
	PPMU Quảng Bình
	6.622,64
	5.801,41
	821,23
	
	821,23
	139.075
	121.830
	17.246
	
	17.246

	1
	Xây dựng cơ bản 
	5.663,87
	4.875,97
	787,90
	
	787,90
	118.941
	102.395
	16.546
	
	16.546

	a1
	Công trình cấp nước
	4.155,67
	3.740,05
	415,62
	
	415,62
	87.269
	78.541
	8.728
	
	8.728

	a2
	Đất tái định cư
	73,82
	
	73,82
	
	73,82
	1.550
	
	1.550
	
	1.550

	b1
	Vệ sinh hộ GĐ (chìm), bao gồm Quỹ quay vòng (1)
	821,45
	821,45
	
	
	
	17.250
	17.250
	
	
	

	b2
	Vệ sinh hộ GĐ (nổi)
	263,52
	
	263,52
	
	263,52
	5.534
	
	5.534
	
	5.534

	c
	Nhà vệ sinh trường học
	181,11
	106,30
	11,81
	
	11,81
	2.480
	2.232
	248
	
	248

	d
	Hệ thống thoát nước
	231,30
	208,17
	23,13
	
	23,13
	4.857
	4.372
	486
	
	486

	2
	Tư vấn địa phương 
	125,34
	125,34
	
	
	
	2.632
	2.632
	
	
	

	3
	Hội thảo/Đào tạo 
	150,00
	150,00
	
	
	
	3.150
	3.150
	
	
	

	4
	Quỹ cộng đồng cho IEC
	98,42
	98,42
	
	
	
	2.067
	2.067
	
	
	

	5
	Chi phí hành chính tăng thêm
	145,25
	111,92
	33,33
	
	33,33
	3.050
	2.350
	700
	
	700

	a
	Mua sắm thiết bị văn phòng 
	40,92
	40,92
	
	
	
	859
	859
	
	
	

	b
	Chi phí hành chính 
	104,33
	71,00
	33,33
	
	33,33
	2.191
	1.491
	700
	
	700

	6
	Dự phòng
	439,76
	439,76
	
	
	
	9.235
	9.235
	
	
	

	V
	PPMU Quảng Nam
	6.455,77
	5.806,77
	649,00
	
	649,00
	135.571
	121.942
	13.629
	
	13.629

	1
	Xây dựng cơ bản 
	5.566,33
	4.950,66
	615,67
	
	615,67
	116.893
	103.964
	12.929
	
	12.929

	a1
	Công trình cấp nước
	3.959,57
	3.668,00
	291,57
	
	291,57
	83.151
	77.028
	6.123
	
	6.123

	a2
	Đất tái định cư
	82,67
	
	82,67
	
	82,67
	1.736
	
	1.736
	
	1.736

	b1
	Vệ sinh hộ GĐ (chìm), bao gồm Quỹ quay vòng (1)
	968,33
	968,33
	
	
	
	20.335
	20.335
	
	
	

	b2
	Vệ sinh hộ GĐ (nổi)
	210,00
	
	210,00
	
	210,00
	4.410
	
	4.410
	
	4.410

	c
	Nhà vệ sinh trường học
	50,85
	46,23
	4,62
	
	4,62
	1.068
	971
	97
	
	97

	d
	Hệ thống thoát nước
	294,91
	268,10
	26,81
	
	26,81
	6.193
	5.630
	563
	
	563

	2
	Tư vấn địa phương 
	53,00
	53,00
	
	
	
	1.113
	1.113
	
	
	

	3
	Hội thảo/Đào tạo 
	150,00
	150,00
	
	
	
	3.150
	3.150
	
	
	

	4
	Quỹ cộng đồng cho IEC
	176,20
	176,20
	
	
	
	3.700
	3.700
	
	
	

	5
	Chi phí hành chính tăng thêm
	145,25
	111,92
	33,33
	
	33,33
	3.050
	2.350
	700
	
	700

	a
	Mua sắm thiết bị văn phòng 
	40,92
	40,92
	
	
	
	859
	859
	
	
	

	b
	Chi phí hành chính 
	104,33
	71,00
	33,33
	
	33,33
	2.191
	1.491
	700
	
	700

	6
	Dự phòng
	364,99
	364,99
	
	
	
	7.665
	7.665
	
	
	

	V
	PPMU Bình Định
	6.613,77
	5.803,84
	809,93
	
	809,93
	138.889
	121.881
	17.009
	
	17.009

	1
	Xây dựng cơ bản 
	5.323,90
	4.545,97
	777,93
	
	777,93
	111.802
	95.465
	16.337
	
	16.337

	a1
	Công trình cấp nước
	4.154,40
	3.688,00
	476,40
	
	476,40
	87.452
	77.448
	10.004
	
	10.004

	a2
	Đất tái định cư
	92,08
	
	92,08
	
	92,08
	1.934
	
	1.934
	
	1.934

	b1
	Vệ sinh hộ GĐ (chìm), bao gồm Quỹ quay vòng (1)
	744,54
	744,54
	
	
	
	15.635
	15.635
	
	
	

	b2
	Vệ sinh hộ GĐ (nổi)
	196,85
	
	196,85
	
	196,85
	4.134
	
	4.134
	
	4.134

	c
	Nhà vệ sinh trường học
	126,03
	113,43
	12,60
	
	12,60
	2.647
	2.382
	265
	
	265

	d
	Hệ thống thoát nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tư vấn địa phương 
	125,30
	125,30
	
	
	
	2.631
	2.631
	
	
	

	3
	Hội thảo/Đào tạo 
	150,00
	150,00
	
	
	
	3.150
	3.150
	
	
	

	4
	Quỹ cộng đồng cho IEC
	224,00
	224,00
	
	
	
	4.704
	4.704
	
	
	

	5
	Chi phí hành chính tăng thêm
	143,92
	111,92
	32,00
	
	32
	3.022
	2.350
	672
	
	672

	a
	Mua sắm thiết bị văn phòng 
	40,92
	40,92
	
	
	
	859
	859
	
	
	

	b
	Chi phí hành chính 
	103,00
	71,00
	32,00
	
	32,00
	2.163
	1.491
	672
	
	672

	6
	Dự phòng
	646,65
	646,65
	
	
	
	13.580
	13.580
	
	
	


Ghi chú: 
- Tỷ giá quy đổi tạm tính: 1 USD tương đương 21000 VNĐ.
- Kế hoạch tài chính chi tiết cho dự án có thể được điều chỉnh theo tiến độ thực hiện của các PPMU, các khoản tiền phân bổ có thể được chuyển từ tỉnh này sang cho tỉnh khác (Mục 11 Biên bản ghi nhớ ngày 10/10/2011 của ADB).

