	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 323/QĐ-BVHTTDL
	Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, VP, CNTT, VH (50).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Đạo Cương


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày    /    /2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã xác định trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).
2. Xác định cụ thể nội dung công việc, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg.
3. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Nghị quyết số 78/NQ-CP.
II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP.
2. Thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
3. Tổ chức quán triệt, tập huấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này.
Nhiệm vụ cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Sản phẩm dự kiến

	I
	Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện
	Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện
	Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện
	Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện
	Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện

	1
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg
	Trung tâm CNTT
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 02/2022
	Kế hoạch của Bộ

	2
	Thành lập Tổ công tác của Bộ VHTTDL triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
	Trung tâm CNTT
	Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan
	Tháng 02/2022
	Quyết định thành lập Tổ công tác

	3
	Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDLQG về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
	Tổng cục Du lịch; Tổng Thể dục thể thao; Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thư viện; Vụ Gia đình; Vụ Thi đua, khen thưởng
	Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ
	Tháng 03/2022
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan

	4
	Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nội bộ, cập nhật quy trình điện tử theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng dữ liệu của CSDLQG về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an thực hiện trên Cổng Dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyên ngành của đơn vị
	Tổng cục Du lịch; Tổng Thể dục thể thao; Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thư viện; Vụ Gia đình; Vụ Thi đua, khen thưởng và các đơn vị liên quan
	Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT
	- Đối với các lĩnh vực đã yêu cầu tại Nghị quyết số 78/NQ-CP: Tháng 04/2022.
- Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyên ngành: Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế
	Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện TTHC được phê duyệt

	5
	Triển khai các điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đăng ký sử dụng dịch vụ; cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức; bảo mật thông tin của cá nhân khi cán bộ sử dụng kết quả các dịch vụ do CSDLQG về dân cư cung cấp để phục vụ công tác nghiệp vụ của đơn vị (hiển thị kết quả trên phần mềm của đơn vị),…
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có nhu cầu khai thác sử dụng, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Trung tâm CNTT
	Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế
	Đăng ký với Bộ Công an sử dụng dịch vụ và ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân

	II
	Phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
	Phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
	Phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
	Phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
	Phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

	1
	Thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ
	- Trung tâm CNTT thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ với CSDLQG về dân cư. 
- Các đơn vị thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị với CSDLQG về dân cư
	Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan
	- Đối với Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC: Tháng 9/2022. 
- Các hệ thống thông tin khác: thường xuyên, theo nhu cầu thực tế
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	2
	Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết TTHC
	Tổng cục Du lịch; Tổng Thể dục thể thao; Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thư viện; Vụ Gia đình; Vụ Thi đua, khen thưởng và các đơn vị liên quan
	Trung tâm CNTT
	Thực hiện số hóa tại Bộ phận một cửa của Bộ và một cửa các đơn vị từ ngày 01/6/2022
	Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân được số hóa

	3
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phối hợp với Bộ Công an để thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin
	Trung tâm CNTT và các đơn vị có nhu cầu sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị
	Bộ Công an và các đơn vị liên quan
	Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế
	Hệ thống thông tin sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử

	III
	Tổ chức hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với CSDLQG về dân cư
	Tổ chức hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với CSDLQG về dân cư
	Tổ chức hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với CSDLQG về dân cư
	Tổ chức hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với CSDLQG về dân cư
	Tổ chức hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với CSDLQG về dân cư

	1
	Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ
	Trung tâm CNTT
	02 Trung tâm TTTDTT, TTDL, bộ phận Một cửa, đầu mối triển khai CNTT và các đơn vị liên quan
	Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế
	Tài liệu hướng dẫn, hội nghị, chương trình tập huấn, bồi dưỡng,…

	2
	Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
	Văn phòng Bộ
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
	Thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu
	Báo cáo kết quả thực hiện

	3
	Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
	Vụ Pháp chế
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 03/2022 và đột xuất khi có yêu cầu
	Báo cáo kết quả thực hiện

	4
	Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối kỹ thuật, khai thác sử dụng dữ liệu dân cư từ CSDLQG về dân cư
	Trung tâm CNTT
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
	Thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu
	Báo cáo kết quả thực hiện

	5
	Xây dựng phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP) và phối hợp bảo đảm vận hành hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh mạng
	Ban QLDA đầu tư xây dựng Miền Bắc
	Trung tâm CNTT, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
	Tiến độ thực hiện dự án
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ được đưa vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	IV
	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện
	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện
	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện
	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện
	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện

	1
	Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai
	Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và đơn vị có liên quan
	Nhiệm vụ thường xuyên kết hợp với Hội nghị liên quan
	Văn bản, bài viết, hội nghị,…

	2
	Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg tại Bộ; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Cơ quan thông tấn, báo chí
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trực thuộc Bộ:
- Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg, Nghị quyết số 78/NQ-CP và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định.
- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDLQG về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2022.
- Chủ động thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Bộ.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ với CSDLQG về dân cư.
- Hướng dẫn các đơn vị về kỹ thuật, phương thức tích hợp, kết nối thông tin, dữ liệu dân cư thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong việc tích hợp, kết nối dữ liệu để kịp thời tháo gỡ.
3. Vụ Kế hoạch, Tài chính:
Tham mưu Bộ trưởng ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này; bố trí kinh phí nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ, kinh phí nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, phần mềm quản lý chuyên ngành để tích hợp, kết nối với CSDLQG về dân cư.
4. Vụ Pháp chế:
Tham mưu Bộ trưởng thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sử dụng CSDLQG về dân cư.
5. Văn phòng Bộ:
- Giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP và Kế hoạch này; tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
- Phổ biến và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền hiệu quả về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Nghị quyết số 78/NQ-CP.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
