	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3446/QĐ-BNN-TCTL
	Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010 TỈNH THANH HÓA
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 3060/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 936/BNN-TCTL ngày 05/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc bổ sung hạng mục thuộc dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa;
Xét Tờ trình số 176/TTr-SNN&PTNT ngày 06/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chủ yếu sau:
1. Địa điểm xây dựng: (vị trí cụ thể có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Khối lượng chính:

- Đất đào đắp: 53.942 m3

- Đá các loại: 11.916 m3

- Bê tông các loại: 12.814 m3

3. Tổng mức đầu tư: 20.563.827.000 đồng

(Hai mươi tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu tám trăm hai bảy ngàn đồng)

Trong đó: 

+ Chi phí xây dựng: 17.624.953.000 đồng

(Đã có trả nợ khối lượng xây lắp hoàn thành năm 2009 là: 485.275.000 đồng).

+ Chi khác: 2.938.874.000 đồng
4. Nguồn vốn đầu tư:

Ngân sách Trung ương đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện như Quyết định số 3060/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT (Vụ Kinh tế N.Nghiệp);
- Bộ Tài chính (Vụ đầu tư);
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND, Sở KHĐT, Kho bạc (Thanh Hóa);
- Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- Chi cục ĐĐ và PCLB Thanh Hóa;
- Ban QLDAĐĐ Thanh Hóa;
- Lưu: VT, TCTL (QH-KH: 3b, QLĐ, CLB).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đào Xuân Học


PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010 TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-BNN-TC ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

	TT
	Triền sông
	Vị trí
	Địa điểm
	Giải pháp kỹ thuật
	Khối lượng (m3)
	Kinh phí (đồng)

	
	
	
	
	
	Đất
	Bê tông các loại
	Đá các loại
	

	A
	Chi phí xây dựng
	17.624.953.000

	I
	Tu bổ đê
	3.656.632.000

	
	Hữu sông Chu 
	K29,800-K31,844
	Thiệu Toán, Thiệu Minh – Thiệu Hóa
	HTMC, gia cố mặt đê
	21.246,7
	2.811,4
	
	3.656.632.000

	II
	Kè lát mái
	
	
	
	3.393.555.000

	1
	Hữu sông Lèn 
	K18,670-K19,000
	Quang Lộc- Hậu Lộc 
	Kè lát mái 
	126,8
	1.742
	4.761,1
	1.637.832.000

	2
	Tả sông Lạch Trường 
	K8,480 – K8,840
	Hoằng Xuyên – Hoằng Hóa
	Kè lát mái 
	2.011,8
	199,2
	6.571,3
	1.755.723.000

	III
	Gia cố mặt đê
	6.617.563.000

	1
	Tả Sông Mã
	K11,308 – K13,5
	Vĩnh Ninh – Vĩnh Lộc
	Gia cố mặt đê
	757,3
	2.867,4
	
	2.583.178.000

	2
	Tả sông Lạch Trường
	K3,750 – Kho bạc Nhà nước,063
	Hoằng Cát – Hoàng Hóa 
	Gia cố mặt đê
	2.847,5
	1.768,9
	
	1.768.977.000

	3
	Tả sông Lèn (bổ sung)
	Cống Phúc Chí (K1+680)- Cầu Tứ Quý
	Hà Sơn – Hà Trung
	Tôn cao, mở rộng, gia cố mặt đê
	4.991
	2.145
	38
	2.265.408.000

	IV
	Xây cống
	3.471.928.000

	1
	Tả sông Lèn 
	K4+860
	Hà Sơn – Hà Trung 
	Xây cống mới 
	8.229
	470,7
	546
	1.406.970.000

	2
	Tả sông Mã 
	K18+710
	Vĩnh Hòa – Vĩnh Lộc 
	Xây cống mới 
	9.441
	550,6
	
	1.353.770.000

	3
	Tả sông Mã 
	K52+604
	Hoằng Tân – Hoằng Hóa
	Xây cống mới 
	4.290,8
	258,7
	
	711.188.000

	V
	Trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2009
	485.275.000

	B
	Chi khác
	2.938.874.000

	I
	Chi quản lý dự án 
	332.199.000

	II
	Chi phí đầu tư xây dựng 
	1.222.342.000

	1
	Thiết kế 
	
	
	
	
	
	
	545.524.000

	2
	Khảo sát giai đoạn BVTC
	
	
	
	
	
	
	274.633.000

	3
	Lựa chọn nhà thầu thi công
	
	
	
	
	
	
	46.521.000

	4
	Giám sát thi công xây dựng 
	
	
	
	
	
	
	355.664.000

	
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	521.885.000

	
	Chi phí thẩm định TKBVTC+DT
	
	
	
	
	
	11.196.000

	
	Chi phí kiểm toán 
	
	
	
	
	
	
	64.165.000

	
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	
	
	
	
	
	20.129.000

	
	Chuẩn bị đầu tư năm 2011
	
	
	
	
	
	417.395.000

	
	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu 
	
	
	
	
	
	9.000.000

	
	Hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng 
	
	
	
	
	
	862.448.000

	
	Tổng cộng = A + B 
	
	
	
	53.942
	12.814
	11.916
	20.563.827.000


