PAGE  

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3592/QĐ-UBND
	Thanh Hoá, ngày 01 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2648/SXD-KTXD ngày 12/10/2011 về việc đề nghị công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa,  

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, của UBND tỉnh Thanh Hóa, kèm theo Quyết định này để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình, tham khảo, áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh uỷ;TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu: VT, CN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Hồi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




PAGE  
3

_1399700699.doc
PAGE  



THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m đóng hoặc ép cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


1 - Các cơ sở pháp lý và căn cứ kinh tế kỹ thuật để tính đơn giá.


Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Nghị định số 112/2009/NĐ- CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;


Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 02/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn v/v ban hành Định mức dự toán trong công tác xây dựng tu sửa đê điều;


Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa;


Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp (khu vực thành phố Thanh Hoá) thời điểm tháng 10/2011;


Tài liệu hướng dẫn tính toán lập đơn giá xây dựng công trình của  Bộ Xây dựng;


Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.


2/ Nội dung chi phí của đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng:


2.1: Chi phí vật liệu


- Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho  máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Trong chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.


- Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật liệu phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. Trong trường hợp vật liệu chưa có trên thị trường hoặc các nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng,... và đảm bảo tính cạnh tranh.


- Khi lập đơn giá xây dựng công trình phải thực hiện kiểm tra về  sự phù hợp giữa giá và chủng loại vật liệu sử dụng vào công trình theo thiết kế.


- Chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí vật liệu theo đơn giá và khoản chênh lệch vật liệu bù (trừ) giữa mức giá do chủ đầu tư xác định tại địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán xây dựng công trình và mức giá đã tính trong đơn giá này. Khối lượng vật liệu để tính chênh lệch giá xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 02/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho từng loại công tác, phần chênh lệch giá được bổ sung trực tiếp vào khoản chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.


- Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,… phải đảm bảo chất lượng theo quy định, được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại địa điểm xây dựng công trình, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những mức giá này.


- Đối với một số loại vật liệu đa dạng về phẩm cấp, chủng loại, kích cỡ trên thị trường như đá, gạch dùng để ốp lát, gỗ,... thì mức giá tính trong đơn giá là giá quy ước. Khi xác định khoản chênh lệch vật liệu phải căn cứ vào quy cách, phẩm cấp cụ thể của loại vật liệu dùng cho công trình để tính toán.


- Đơn giá một số công tác xây dựng (đã ghi chú cụ thể trong tập đơn giá), chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán xác định chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào dự toán.


2.2: Chi phí nhân công


a. Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức.


Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 1.400.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - Bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ,  tết,  phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.


Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng; phụ cấp lưu động  ở mức  cao hơn 20% thì được bổ sung  các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán công trình.


b. Chi phí nhân công trong đơn giá  được tính theo nhóm I - Bảng lương A.1.8 bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh. Các loại công tác xây dựng khác mà tiền lương tính ở các nhóm II, III, quy định ở bảng lương A.1.8 thì được tính chuyển đổi như sau:


- Hệ số nhóm II so với nhóm I là:   1,061.


- Hệ số nhóm III so với nhóm I là:  1,170.


- Hệ số nhóm III so với nhóm II là: 1,103.


Trong đó:


Nhóm I:


- Mộc, nề, sắt;


- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;


- Sơn vôi và cắt lắp kính;


- Bê tông;


- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;


- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;


- Công việc thủ công khác.


Nhóm II:


- Vận hành các loại máy xây dựng;


- Khảo sát, đo đạc xây dựng;


- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;


- Bảo dưỡng máy thi công;


- Xây dựng đường giao thông;


- Lắp đặt turbine có công suất <25Mw;


- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;


- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;


- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;


- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.


Nhóm III:


- Xây lắp đường dây điện cao thế;


- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;


- Xây lắp cầu;


- Xây lắp công trình thuỷ;


- Xây dựng đường băng sân bay;


- Công nhân địa vật lý;


- Lắp đặt turbine có công suất  ≥ 25Mw;


- Xây dựng công trình ngầm;


- Xây dựng công trình ngoài biển;


- Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;


- Đại tu, làm mới đường sắt.


* Công  nhân xây lắp công trình Thuỷ lợi áp dụng nhóm lương trong bảng lương  A.1.8 như sau:


		TT

		Đối tượng

		Nhóm lương



		1

		   Đào, đắp đất thủ công trên các công trình thuỷ lợi: kênh mương tưới tiêu, đê sông, đê biển, kè.

		I



		2

		   Xây dựng các công trình trên kênh tưới, tiêu

		II



		3

		   Xây dựng công trình thuỷ điện, đầu mối thuỷ lợi, cầu máng, cống dưới đê, công trình kè, mỏ hàn thuỷ;


   Xây dựng xi phông, tuy nen thuỷ lợi;


   Lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lợi.

		III





c/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương tối thiểu của các nhóm:


- Nhóm I:       2,932


- Nhóm II:      3,112


- Nhóm III:     3,431


d/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương cấp bậc của các nhóm:


- Nhóm I:       1,245


- Nhóm II:      1,240


- Nhóm III:     1,232


2.3: Chi phí máy thi công:


Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điêzen, điện, hơi nước…. (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp; Bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương công nhân điều khiển máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.


Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


3/ Kết cấu  tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.


Tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng này bao gồm 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 


Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng;


Chương II : Công tác đào, đắp đất, đá, cát;


Chương III : Công tác đóng cọc, ép cọc, nổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; 


Chương IV : Công tác làm đ​ường;


Chương V : Công tác xây gạch đá;


Chương VI : Công tác bê tông tại chỗ ;


Chương VII : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn ;


Chương VIII : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ ;


Chương IX : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép;


Chương X : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác;


Chương XI : Các công tác khác;


Mỗi loại đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.


4. Quy định áp dụng :


4.1. Trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng này các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo và vận dụng vào việc xác định chi phí phần xây dựng trong chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng này, trong mỗi chương công tác của đơn giá phần xây dựng đều có thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.


Trường hợp công trình sử dụng bê tông thương phẩm mua của các đơn vị sản xuất thì áp dụng giá vữa bê tông thương phẩm (chưa có VAT) thay thế giá vữa trạm trộn đó tính trong đơn giá.


Các công trình có sử dụng bờ tông nhựa (hạt thô, hạt mịn) phải có thiết kế cấp phối cụ thể phù hợp với yêu cầu kỹ thuật công trình làm cơ sở xác định dự toán (kèm theo hồ sơ thiết kế).


4.2. Những công việc chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố thì Chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xây dựng định mức cho những công tác nói trên hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác gửi về Sở Xây dựng kiểm tra trình UBND tỉnh công bố.


- Đối với các định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.


4.3. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


4.4. Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức đã được Bộ Xây dựng, UBND tỉnh công bố và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


4.5. Chiều cao để xác định các mức giá ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt (0.00 theo thiết kế công trình đến cốt (4m; (16m; (50m và >50m. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao (16m; (50m và >50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao tại mục AL70000 của tập đơn giá này.


4.6. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC), chi phí máy thi công (KĐCMTC) đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh khi áp dụng tập đơn giá này như sau:


		TT

		Diễn giải

		KĐCNC

		KĐCMTC



		1

		Công trình xây dựng trên địa bàn: thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, huyện Tĩnh Gia.

		1,1071

		1,01



		2

		Công trình xây dựng trên địa bàn còn lại của Tỉnh.

		1,00

		1,00





Quá trình thực hiện tập đơn giá xây dựng công trình này, nếu có vướng mắc đề nghị các Ngành, các Huyện, Thị xã, Thành phố và các đơn vị có liên quan phản ánh (bằng văn bản) về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền ./.


BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


(Dựng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

		Loại rừng

		Nội dung



		I

		Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.



		II

		- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.



		III

		- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi



		IV

		- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi





Ghi chú: 


- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.


- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).


BẢNG PHÂN LOẠI BÙN 


(Dùng cho công tác đào bùn)


		LOẠI BÙN

		ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG



		1. Bùn đặc 

		Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài 



		2. Bùn lỏng

		Dùng xô và gầu để múc 



		3. Bùn rác 

		Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lỏ cây, thân cây mục nát



		4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến 

		Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến 





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ 


(Dùng cho công tác đào phá đá)


		CẤP ĐÁ

		CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN



		1. Đá cấp 1

		Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2



		2. Đá cấp 2

		Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2



		3. Đá cấp 3

		Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm2





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT 


(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


		Cấp đất

		Nhóm đất

		Tên đất

		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất



		

		1

		- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.


- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

		Dùng xẻng xúc dễ dàng 



		I

		2

		- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.


- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.


- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đó bị nộn chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.


- Đất phù sa, cát bồi , đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác , sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc từ 50kg đến 150 kg trong 1m3.

		Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được 



		

		3

		- Đất sét pha cát.


- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thỏi ẩm mềm.


- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.


- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.

		Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đó ngập xẻng



		II

		4

		- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.


- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.


- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.


- Đất sét nặng kết cấu chặt.


- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.


- Đất màu mềm.

		Dùng mai xắn được 



		

		

		- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).

		



		

		5

		- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.


- Đất đỏ ở đồi núi.


- Đất sét pha sỏi non.


- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc từ 50kg đến 150kg trong 1m3.


- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc bàn cuốc được 



		III

		6

		- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hũn nhỏ.


- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.


- Đất mặt đê, mặt đường cũ.


- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.


- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.


- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

		Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào 



		

		7

		- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.


- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.


- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg



		IV

		8

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.


- Đất mặt đường nhựa hỏng.


- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sũ) kết dớnh chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).


- Đất lẫn đá bọt.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được



		

		9

		Đất lẫn đá tảng, đá trái>30% thể tích , cuội sỏi giao kết bởi đất sét.


- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).


- Đất sỏi đỏ rắn chắc.

		Dùng xà beng choòng búa mới đào được 





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)


		CẤP ĐẤT

		TÊN CÁC LOẠI ĐẤT

		Công cụ tiêu chuẩn xác định



		I

		 Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm , mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đó bị nộn chặt tự nhiờn. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.

		



		II

		Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đó bị nộn tự nhiờn cú độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.

		Dựng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng



		III

		Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén. 

		Dùng cuốc chim mới cuốc được 



		IV

		Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hũn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đó nổ mìn vỡ nhỏ, sột kết khụ rắn chắc thành vỉa

		





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đóng cọc)


		CẤP ĐẤT

		TÊN CÁC LOẠI ĐẤT



		I

		Cát pha lẫn 3(10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.



		II

		 Cát đó được đầm chặt, sỏi, đất sột cứng, cát khụ, cát bóo hoà nước. Đất cấp I có chứa 10(30% sỏi, đá.





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


		CẤP ĐẤT ĐÁ

		NHÓM ĐẤT ĐÁ

		TÊN CÁC LOẠI ĐÁ



		IV

		4

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritcit


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa  vừa.


- Cú thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.


- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		

		5

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa  vừa. Tup nỳi lửa bị Kericit  hóa .


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.



		III

		6

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu, Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.


- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn cú thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.



		

		7

		- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macma, xi măng gắn kết là Silic và sét.


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro  hạt thô.


- Mẫu nõn cú thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.



		CẤP ĐẤT ĐÁ

		NHÓM ĐẤT ĐÁ

		TÊN CÁC LOẠI ĐÁ



		II

		8

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá  Granit hạt thô


- Cuội kết có thành phần là đá Macma, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuụcmalin thạch anh bị phong hóa  nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đó bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		

		9

		- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macma. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.


- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		I

		10

		-Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macma. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		Đá đặc biệt

		11

		- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		

		12

		- Đá Quắczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá





Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11,12 áp dụng định mức khoan cọc nhồi  đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với định mức khoan tương ứng.


Chương I


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

AA.11100 - cÔNG TáC PHáT RừNG tạo mặt bằng BằNG THủ CÔNG 


 Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khóc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khóc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phát rừng loại I

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11111

		         -           0 cây

		100m2

		 

		138.402

		 

		138.402



		AA.11112

		         -        ( 2 cây

		100m2

		 

		206.874

		 

		206.874



		AA.11113

		         -        ( 3 cây

		100m2

		 

		238.925

		 

		238.925



		

		Phát rừng loại II

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11121

		         -           0 cây

		100m2

		 

		176.280

		 

		176.280



		AA.11122

		         -        ( 2 cây

		100m2

		 

		265.149

		 

		265.149



		AA.11123

		         -        ( 3 cây

		100m2

		 

		307.398

		 

		307.398



		AA.11124

		         -        ( 5 cây

		100m2

		 

		378.784

		 

		378.784



		AA.11125

		         -        > 5 cây

		100m2

		 

		477.851

		 

		477.851



		

		Phát rừng loại III

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11131

		         -           0 cây

		100m2

		 

		202.504

		 

		202.504



		AA.11132

		         -        ( 2 cây

		100m2

		 

		288.459

		 

		288.459



		AA.11133

		         -        ( 3 cây

		100m2

		 

		332.164

		 

		332.164





		AA.11134

		         -        ( 5 cây

		100m2

		 

		403.551

		 

		403.551



		AA.11135

		         -        > 5 cây

		100m2

		 

		504.074

		 

		504.074



		

		Phát rừng loại IV

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11141

		         -           0 cây

		100m2

		 

		221.443

		 

		221.443



		AA.11142

		         -        ( 2 cây

		100m2

		 

		313.225

		 

		313.225



		AA.11143

		         -        ( 3 cây

		100m2

		 

		362.759

		 

		362.759



		

		

		

		

		

		

		





AA.11200 - Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11211

		         -           0 cây

		100m2

		 

		10.926

		36.045

		46.971



		AA.11212

		         -        ( 2 cây

		100m2

		 

		17.919

		49.760

		67.679



		AA.11213

		         -        ( 3 cây

		100m2

		 

		41.666

		62.683

		104.349



		AA.11214

		         -        ( 5 cây

		100m2

		 

		60.897

		74.552

		135.449



		AA.11215

		         -        > 5 cây

		100m2

		 

		77.942

		81.145

		159.087



		

		

		

		

		

		

		





Bảng qui đổi cây tiêu chuẩn


		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn

		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn



		  10-20 cm


> 20-30 cm


> 30-40 cm

		1


1,5


3,5

		> 40-50 cm 


> 50-60 cm 

		6


15





AA.12000 - Công tác chặt cây


Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.


AA.12100 - Chặt cây 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khóc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/cây


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng

		

		

		

		

		



		AA.12111

		Đường kính gốc cây (20cm

		cây

		 

		17.482

		 

		17.482



		AA.12112

		               -                ( 30cm

		cây

		 

		34.965

		 

		34.965



		AA.12113

		               -                ( 40cm

		cây

		 

		71.386

		 

		71.386



		AA.12114

		               -                ( 50cm

		cây

		 

		135.488

		 

		135.488



		AA.12115

		               -                ( 60cm

		cây

		 

		295.743

		 

		295.743



		AA.12116

		               -                ( 70cm

		cây

		 

		708.035

		 

		708.035



		AA.12117

		               -                > 70cm

		cây

		 

		1.337.399

		 

		1.337.399



		

		Chặt cây ở sườn đồi dốc

		

		

		

		

		



		AA.12121

		Đường kính gốc cây (20cm

		cây

		 

		20.396

		 

		20.396



		AA.12122

		               -                ( 30cm

		cây

		 

		39.335

		 

		39.335



		AA.12123

		               -                ( 40cm

		cây

		 

		80.127

		 

		80.127



		AA.12124

		               -                ( 50cm

		cây

		 

		147.143

		 

		147.143



		AA.12125

		               -                ( 60cm

		cây

		 

		413.749

		 

		413.749



		AA.12126

		               -                ( 70cm

		cây

		 

		885.772

		 

		885.772



		AA.12127

		               -                > 70cm

		cây

		 

		1.456.862

		 

		1.456.862



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá được nhân với hệ số 2.


AA.13000 - Đào gốc cây, bụi cây


Thành phần công việc: 


Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.


AA.13100 - Đào gốc cây


Đơn vị tính: đ/1 gốc cây


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào gốc cây

		

		

		

		

		



		AA.13111

		Đường kính gốc cây (20cm

		gốc cây

		 

		29.137

		 

		29.137



		AA.13112

		               -                ( 30cm

		gốc cây

		 

		53.904

		 

		53.904



		AA.13113

		               -                ( 40cm

		gốc cây

		 

		101.980

		 

		101.980



		AA.13114

		               -                ( 50cm

		gốc cây

		 

		196.676

		 

		196.676



		AA.13115

		               -                ( 60cm

		gốc cây

		 

		472.023

		 

		472.023



		AA.13116

		               -                ( 70cm

		gốc cây

		 

		885.772

		 

		885.772



		AA.13117

		               -                > 70cm

		gốc cây

		 

		1.592.350

		 

		1.592.350



		

		

		

		

		

		

		





AA.13200 - Đào bụi cây


Đơn vị tính: đ/1bụi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào bụi dừa nước

		

		

		

		

		



		AA.13211

		Đường kính bụi dừa (30cm

		bụi

		 

		77.214

		 

		77.214



		AA.13212

		               -               > 30cm

		bụi

		 

		109.265

		 

		109.265



		

		Đào bụi tre

		

		

		

		

		



		AA.13221

		Đường kính bụi tre ( 50cm

		bụi

		 

		152.970

		 

		152.970



		AA.13222

		               -               ( 80cm

		bụi

		 

		973.183

		 

		973.183



		AA.13223

		               -               > 80cm

		bụi

		 

		1.751.148

		 

		1.751.148



		

		

		

		

		

		

		





AA.20000 - Công tác Phá dỡ công trình 


AA.21000 - Phá dỡ bằng thủ công


Thành phần công việc:


Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi qui định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong đơn giá).


AA.21100 - Phá dỡ kết cấu gạch đá


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		

		

		

		

		



		AA.21111

		Phá dỡ tường gạch

		m3

		 

		213.119

		 

		213.119



		AA.21112

		Phá dỡ tường đá

		m3

		 

		239.957

		 

		239.957



		

		Phá dỡ bê tông gạch vỡ

		

		

		

		

		



		AA.21121

		      -       Nền

		m3

		 

		263.636

		 

		263.636



		AA.21122

		      -       Móng

		m3

		 

		317.311

		 

		317.311



		AA.21131

		Phá dỡ bê tông than xỉ

		m3

		 

		287.316

		 

		287.316



		

		

		

		

		

		

		





AA.21200 - Phá dỡ kết cấu bê tông móng, tường cột, xà dầm


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông móng, tường cột, xà dầm

		

		

		

		

		



		AA.21211

		Phá dỡ bê tông tảng rời

		m3

		 

		325.204

		 

		325.204



		

		Phá dỡ bê tông nền, móng

		

		

		

		

		



		AA.21221

		      -       Không cốt thép

		m3

		 

		562.003

		 

		562.003



		AA.21222

		      -       Có cốt thép

		m3

		 

		805.117

		 

		805.117



		AA.21231

		Phá dỡ bê tông tường

		m3

		 

		741.971

		 

		741.971



		AA.21241

		Phá dỡ bê tông cột

		m3

		 

		868.264

		 

		868.264



		AA.21251

		Phá dỡ bê tông xà dầm

		m3

		 

		1.026.130

		 

		1.026.130



		

		

		

		

		

		

		





AA.21300 - Phá dỡ nền xi măng, nền gạch, tấm đan bê tông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ nền xi măng, nền gạch, tấm đan bê tông

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ nền xi măng

		

		

		

		

		



		AA.21311

		      -       Không cốt thép

		m2

		 

		4.736

		 

		4.736



		AA.21312

		      -       Có cốt thép

		m2

		 

		7.893

		 

		7.893



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ nền gạch

		

		

		

		

		



		AA.21321

		      -       Gạch lá nem

		m2

		 

		11.051

		 

		11.051



		AA.21322

		      -       Gạch xi măng

		m2

		 

		12.629

		 

		12.629



		AA.21323

		      -       Gạch chỉ

		m2

		 

		9.472

		 

		9.472



		AA.21331

		Phá dỡ nền đan bê tông

		m2

		 

		14.208

		 

		14.208



		

		

		

		

		

		

		





AA.21400 - phá dỡ kết cấu  mặt đường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu mặt đường

		

		

		

		

		



		AA.21411

		- Mặt đường cấp phối

		m3

		 

		235.221

		 

		235.221



		AA.21421

		- Mặt đường đá dăm

		m3

		 

		255.743

		 

		255.743



		AA.21431

		- Mặt đường đá dăm nhựa

		m3

		 

		301.524

		 

		301.524



		AA.21441

		- Mặt đường bê tông asphalt

		m3

		 

		355.199

		 

		355.199



		AA.21451

		- Mặt đường bê tông XM

		m3

		 

		555.689

		 

		555.689



		

		

		

		

		

		

		





AA.21500 - Phá dỡ hàng rào 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ hàng rào

		

		

		

		

		



		

		Hàng rào song sắt

		

		

		

		

		



		AA.21511

		        -        Loại đơn giản

		m2

		 

		12.629

		 

		12.629



		AA.21512

		        -        Loại phức tạp

		m2

		 

		15.155

		 

		15.155



		

		

		

		

		

		

		





AA.21600 - phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công

Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AA.21611

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		 

		293.631

		 

		293.631



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.21612

		        -        Không cốt thép

		m3

		 

		726.184

		 

		726.184



		AA.21613

		        -        Có cốt thép

		m3

		 

		1.207.676

		 

		1.207.676



		

		

		

		

		

		

		





AA.22000 - Phá dỡ bằng máy


Thành phần công việc: 


Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


AA.22100 - Phá dỡ kết cấu bằng búa căn


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22111

		        -        Có cốt thép

		m3

		29.229

		94.720

		294.196

		418.145



		AA.22112

		        -        Không cốt thép

		m3

		 

		78.933

		199.560

		278.493



		

		

		

		

		

		

		



		AA.22121

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		 

		31.573

		122.035

		153.608





		

		

		

		

		

		

		





AA.22200 - Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22211

		        -        Có cốt thép

		m3

		29.229

		318.890

		260.615

		608.734



		AA.22212

		        -        Không cốt thép

		m3

		 

		296.788

		136.453

		433.241



		

		

		

		

		

		

		



		AA.22221

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		 

		260.479

		123.187

		383.666



		

		

		

		

		

		

		





AA.22300 - Đập Đầu cọc khoan nhồi


Thành phần công việc:


- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.


- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.


- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đập đầu cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AA.22310

		        -        Trên cạn

		m3

		23.383

		122.433

		565.694

		711.510



		AA.22320

		        -        Dưới nước

		m3

		29.229

		178.548

		798.893

		1.006.670



		

		

		

		

		

		

		





AA.22400 - Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.22411

		        -        ( 3cm

		100m2

		61.600

		302.682

		1.972.953

		2.337.235



		AA.22412

		        -        ( 4cm

		100m2

		82.720

		353.696

		2.163.715

		2.600.131



		AA.22413

		        -        ( 5cm

		100m2

		114.400

		411.512

		2.389.102

		2.915.014



		AA.22414

		        -        ( 6cm

		100m2

		149.600

		479.530

		2.626.576

		3.255.706



		AA.22415

		        -        ( 7cm

		100m2

		202.400

		557.751

		2.884.953

		3.645.104



		

		

		

		

		

		

		





AA.23000 - Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.23111

		        -        ( 3cm

		100m2

		 

		 

		27.786

		27.786



		AA.23112

		        -        ( 4cm

		100m2

		 

		 

		35.959

		35.959



		AA.23113

		        -        ( 5cm

		100m2

		 

		 

		45.766

		45.766



		AA.23114

		        -        ( 6cm

		100m2

		 

		 

		53.938

		53.938



		AA.23115

		        -        ( 7cm

		100m2

		 

		 

		71.918

		71.918



		

		

		

		

		

		

		





AA.30000 - Tháo dỡ các loại kết cấu 


AA.31000 - tháo dỡ các loại kết cấu bằng thủ công


AA.31100 - Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép


Đơn vị tính: đ/m3, đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AA.31111

		    -      Chiều cao ( 4m

		m3

		 

		298.367

		 

		298.367



		AA.31112

		    -      Chiều cao ( 16m

		m3

		 

		472.020

		 

		472.020



		

		Tháo dỡ kết cấu sắt thép

		

		

		

		

		



		AA.31121

		    -      Chiều cao ( 4m

		tấn

		 

		1.026.130

		 

		1.026.130



		AA.31122

		    -      Chiều cao ( 16m

		tấn

		 

		1.389.222

		 

		1.389.222



		

		

		

		

		

		

		





AA.31200 - Tháo dỡ mái 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ mái ngói

		

		

		

		

		



		AA.31211

		    -      Chiều cao ( 4m

		m2

		 

		9.472

		 

		9.472



		AA.31212

		    -      Chiều cao ( 16m

		m2

		 

		14.208

		 

		14.208



		

		Tháo dỡ mái tôn

		

		

		

		

		



		AA.31221

		    -      Chiều cao ( 4m

		m2

		 

		4.736

		 

		4.736



		AA.31222

		    -      Chiều cao ( 16m

		m2

		 

		6.315

		 

		6.315



		

		Tháo dỡ mái Fibroximăng

		

		

		

		

		



		AA.31231

		    -      Chiều cao ( 4m

		m2

		 

		7.893

		 

		7.893



		AA.31232

		    -      Chiều cao ( 16m

		m2

		 

		9.472

		 

		9.472



		

		

		

		

		

		

		





AA.31300 - Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường

		

		

		

		

		



		AA.31311

		Tháo dỡ trần

		m2

		 

		9.472

		 

		9.472



		AA.31312

		Tháo dỡ cửa

		m2

		 

		6.315

		 

		6.315



		

		Tháo dỡ gạch ốp

		

		

		

		

		



		AA.31331

		    -      Tường

		m2

		 

		17.365

		 

		17.365



		AA.31332

		    -      Chân tường

		m2

		 

		20.523

		 

		20.523



		

		

		

		

		

		

		





AA.31400 - Tháo dỡ vách ngăn


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ vách ngăn

		

		

		

		

		



		AA.31411

		    -      Khung mắt cáo 

		m2

		 

		4.736

		 

		4.736



		AA.31421

		    -      Giấy ép, ván ép

		m2

		 

		6.315

		 

		6.315



		AA.31431

		    -      Tường gỗ

		m2

		 

		6.315

		 

		6.315



		AA.31441

		    -      Ván sàn

		m2

		 

		9.472

		 

		9.472



		AA.31451

		    -      Vách ngăn bằng 


           nhôm kính

		m2

		 

		15.787

		 

		15.787



		

		

		

		

		

		

		





AA.31500 - Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh 


Thành phần công việc: 

Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh

		

		

		

		

		



		AA.31511

		    -      Tháo dỡ bồn tắm 

		cái

		 

		71.040

		 

		71.040



		AA.31521

		    -      Tháo dỡ chậu rửa

		cái

		 

		15.787

		 

		15.787



		AA.31531

		    -      Tháo dỡ bệ xí

		cái

		 

		20.523

		 

		20.523



		AA.31541

		    -      Tháo dỡ chậu tiểu

		cái

		 

		23.680

		 

		23.680



		

		

		

		

		

		

		





AA.31600 - Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình đun nước nóng


Đơn vị tính: đ/cái 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình đun nước nóng

		

		

		

		

		



		AA.31611

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ

		cái

		 

		94.720

		 

		94.720



		AA.31621

		Tháo dỡ bình đun nước nóng

		cái

		 

		31.573

		 

		31.573



		

		

		

		

		

		

		





AA.32000 - tháo dỡ kết cấu bằng máy 


AA.32100 - Tháo dỡ cầu tạm (EIFFEL, BAILEY, dàn T66, N64) bằng máy hàn, cần cẩu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ cầu tạm Eiffel, Bailey, dàn T66, N64

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ bằng máy hàn, cần cẩu

		

		

		

		

		



		AA.32121

		    -      Tháo sàn cầu

		tấn

		24.552

		569.897

		316.395

		910.844



		AA.32122

		    -      Tháo dàn cầu

		tấn

		35.806

		890.365

		410.283

		1.336.454



		

		

		

		

		

		

		





AA.32200 - Tháo dỡ Dầm, dàn cầu thép các loại 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AA.32211

		    -      Trên cạn

		tấn

		158.771

		1.615.438

		2.829.836

		4.604.045



		AA.32212

		    -      Dưới nước

		tấn

		170.631

		2.295.623

		3.834.822

		6.301.076



		

		

		

		

		

		

		





Chương II


CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

Thuyết minh


Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v..) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá công tác đã được tính trong chương I.


- Đơn giá công tác đào, đắp đất được tính cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất, đá, cát bằng cơ giới. 


- Trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư, .v.v..) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng đơn giá công tác đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công tương ứng.


- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.


- Đơn giá đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp. 


- Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.


- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.


- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được tính cho các cự ly ≤300m; ≤500m; ≤700m và ≤1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.

Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤2Km   = Đg1 + Đg2x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤4Km   = Đg1 + Đg3x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤7Km   = Đg1 + Đg4x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L >7Km  
 = Đg1 + Đg4x6 + Đg5x(L-7)


Trong đó:


- Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤1000m 


- Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤2Km


- Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤4Km 


- Đg4: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤7Km


- Đg5: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly >7Km 


- Đơn giá đắp đất, đá, cát được tính riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).


- Đơn giá đào đất đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.


- Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hoá bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.


- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công trong đơn giá quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.


- Đơn giá công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.


- Đơn giá đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.


Bảng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp 


		Hệ số đầm nén, dung trọng đất

		Hệ số



		                 K = 0,85; ( = 1,45T/m3 ( 1,60T/m3

		1,07



		K = 0,90; ( = 1,75T/m3

		1,10



		K = 0,95; ( = 1,80T/m3

		1,13



		K = 0,98; ( > 1,80T/m3

		1,16





Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.


- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.


AB.10000 - Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công


AB.11000 - Đào đất công trình bằng thủ công

AB.11100 - Đào bùn

Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào bùn trong mọi điều kiện

		

		

		

		

		



		AB.11111

		    -      Bùn đặc

		m3

		 

		136.945

		 

		136.945



		AB.11112

		    -      Bùn lẫn rác

		m3

		 

		145.686

		 

		145.686



		AB.11113

		    -      Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		 

		237.468

		 

		237.468



		AB.11114

		    -      Bùn lỏng

		m3

		 

		208.331

		 

		208.331



		

		Vận chuyển tiếp 10m

		

		

		

		

		



		AB.11121

		    -      Bùn đặc

		m3

		 

		2.040

		 

		2.040



		AB.11122

		    -      Bùn lẫn rác

		m3

		 

		2.040

		 

		2.040



		AB.11123

		    -      Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		 

		9.615

		 

		9.615



		AB.11124

		    -      Bùn lỏng

		m3

		 

		9.615

		 

		9.615



		

		

		

		

		

		

		





AB.11200 - Đào đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào xúc đất

		

		

		

		

		



		AB.11211

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		65.559

		 

		65.559



		AB.11212

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		90.325

		 

		90.325



		AB.11213

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		113.635

		 

		113.635



		

		

		

		

		

		

		





Đào móng công trình


AB.11300 - Đào móng băng


Thành phần công việc:


Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng băng

		

		

		

		

		



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m

		

		

		

		

		



		AB.11311

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		81.584

		 

		81.584



		AB.11312

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		119.463

		 

		119.463



		AB.11313

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		180.651

		 

		180.651



		AB.11314

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		281.174

		 

		281.174



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AB.11321

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		90.325

		 

		90.325



		AB.11322

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		128.204

		 

		128.204



		AB.11323

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		190.849

		 

		190.849



		AB.11324

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		291.372

		 

		291.372



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m

		

		

		

		

		



		AB.11331

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		99.067

		 

		99.067



		AB.11332

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		138.402

		 

		138.402



		AB.11333

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		201.047

		 

		201.047



		AB.11334

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		305.941

		 

		305.941



		

		Rộng ≤ 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11341

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		110.721

		 

		110.721



		AB.11342

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		152.970

		 

		152.970



		AB.11343

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		217.072

		 

		217.072



		AB.11344

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		324.880

		 

		324.880



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 1m

		

		

		

		

		



		AB.11351

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		67.016

		 

		67.016



		AB.11352

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		91.782

		 

		91.782



		AB.11353

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		141.316

		 

		141.316



		AB.11354

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		212.702

		 

		212.702



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AB.11361

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		72.843

		 

		72.843



		AB.11362

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		99.067

		 

		99.067



		AB.11363

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		148.600

		 

		148.600



		AB.11364

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		221.443

		 

		221.443



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 3m

		

		

		

		

		



		AB.11371

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		78.671

		 

		78.671



		AB.11372

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		106.351

		 

		106.351



		AB.11373

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		158.798

		 

		158.798



		AB.11374

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		233.098

		 

		233.098



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11381

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		87.412

		 

		87.412



		AB.11382

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		116.549

		 

		116.549



		AB.11383

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		168.996

		 

		168.996



		AB.11384

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		247.666

		 

		247.666



		

		

		

		

		

		

		





AB.11400 - Đào móng cột trụ, hố kiểm tra


Thành phần công việc:


Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra

		

		

		

		

		



		

		Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m

		

		

		

		

		



		AB.11411

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		110.721

		 

		110.721



		AB.11412

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		173.367

		 

		173.367



		AB.11413

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		276.804

		 

		276.804



		AB.11414

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		451.627

		 

		451.627



		

		Rộng ≤ 1m, sâu > 1m

		

		

		

		

		



		AB.11421

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		158.798

		 

		158.798



		AB.11422

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		230.184

		 

		230.184



		AB.11423

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		340.906

		 

		340.906



		AB.11424

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		524.470

		 

		524.470



		

		Rộng > 1m, sâu ≤ 1m

		

		

		

		

		



		AB.11431

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		72.843

		 

		72.843



		AB.11432

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		112.178

		 

		112.178



		AB.11433

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		182.108

		 

		182.108



		AB.11434

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		291.372

		 

		291.372



		

		Rộng > 1m, sâu > 1m

		

		

		

		

		



		AB.11441

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		103.437

		 

		103.437



		AB.11442

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		151.514

		 

		151.514



		AB.11443

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		219.986

		 

		219.986



		AB.11444

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		340.906

		 

		340.906



		

		

		

		

		

		

		





AB.11500 - Đào kênh mương, rãnh thoát nước


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m

		

		

		

		

		



		AB.11511

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		88.869

		 

		88.869



		AB.11512

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		132.574

		 

		132.574



		AB.11513

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		196.676

		 

		196.676



		AB.11514

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		300.113

		 

		300.113



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AB.11521

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		99.067

		 

		99.067



		AB.11522

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		136.945

		 

		136.945



		AB.11523

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		199.590

		 

		199.590



		AB.11524

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		303.027

		 

		303.027



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m

		

		

		

		

		



		AB.11531

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		104.894

		 

		104.894



		AB.11532

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		145.686

		 

		145.686



		AB.11533

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		209.788

		 

		209.788



		AB.11534

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		316.139

		 

		316.139



		

		Rộng ≤ 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11541

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		115.092

		 

		115.092



		AB.11542

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		158.798

		 

		158.798



		AB.11543

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		268.063

		 

		268.063



		AB.11544

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		346.733

		 

		346.733



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 1m

		

		

		

		

		





		AB.11551

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		75.757

		 

		75.757



		AB.11552

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		101.980

		 

		101.980



		AB.11553

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		152.970

		 

		152.970



		AB.11554

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		228.727

		 

		228.727



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AB.11561

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		78.671

		 

		78.671



		AB.11562

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		106.351

		 

		106.351



		AB.11563

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		157.341

		 

		157.341



		AB.11564

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		231.641

		 

		231.641



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 3m

		

		

		

		

		



		AB.11571

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		87.412

		 

		87.412



		AB.11572

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		120.920

		 

		120.920



		AB.11573

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		164.625

		 

		164.625



		AB.11574

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		240.382

		 

		240.382



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11581

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		94.696

		 

		94.696



		AB.11582

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		131.118

		 

		131.118



		AB.11583

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		171.910

		 

		171.910



		AB.11584

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		252.037

		 

		252.037



		

		

		

		

		

		

		





AB.11600 - Đào đất đặt đường ống, đường cáp


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m,  công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong đơn giá. 


 Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào đất đặt đường ống, đường cáp

		

		

		

		

		



		

		Có mở mái taluy

		

		

		

		

		



		AB.11611

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		149.973

		 

		149.973



		AB.11612

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		208.383

		 

		208.383



		AB.11613

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		367.828

		 

		367.828



		AB.11614

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		464.126

		 

		464.126



		

		Không mở mái taluy

		

		

		

		

		



		AB.11621

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		172.074

		 

		172.074



		AB.11622

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		238.378

		 

		238.378



		AB.11623

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		423.081

		 

		423.081



		AB.11624

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		533.588

		 

		533.588



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đối với công tác đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công trong công tác tương ứng.


AB.11700 - Đào nền đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén (nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào nền đường

		

		

		

		

		



		

		Đào nền đường mở rộng

		

		

		

		

		



		AB.11711

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		81.584

		 

		81.584



		AB.11712

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		107.808

		 

		107.808



		AB.11713

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		155.884

		 

		155.884



		AB.11714

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		230.184

		 

		230.184



		

		Đào nền đường làm mới

		

		

		

		

		



		AB.11721

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		52.447

		 

		52.447



		AB.11722

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		78.671

		 

		78.671



		AB.11723

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		126.747

		 

		126.747



		AB.11724

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		201.047

		 

		201.047



		

		

		

		

		

		

		





AB.11800 - Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá

		

		

		

		

		



		

		Sâu ≤ 15cm

		

		

		

		

		



		AB.11811

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		112.178

		 

		112.178



		AB.11812

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		139.859

		 

		139.859



		AB.11813

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		202.504

		 

		202.504



		AB.11814

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		231.641

		 

		231.641



		

		Sâu ≤ 30cm

		

		

		

		

		



		AB.11821

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		101.980

		 

		101.980



		AB.11822

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		126.747

		 

		126.747



		AB.11823

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		185.021

		 

		185.021



		AB.11824

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		212.702

		 

		212.702



		

		Sâu > 30cm

		

		

		

		

		



		AB.11831

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		93.239

		 

		93.239



		AB.11832

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		116.549

		 

		116.549



		AB.11833

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		170.453

		 

		170.453



		AB.11834

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		195.219

		 

		195.219



		

		

		

		

		

		

		





AB.11900 - Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.11911

		    -      Đất cấp I

		m3

		 

		4.516

		 

		4.516



		AB.11912

		    -      Đất cấp II

		m3

		 

		4.662

		 

		4.662



		AB.11913

		    -      Đất cấp III

		m3

		 

		5.099

		 

		5.099



		AB.11914

		    -      Đất cấp IV

		m3

		 

		5.390

		 

		5.390



		

		

		

		

		

		

		





AB.12000 - Phá đá bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3 

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.12111

		    -      Đá cấp I

		m3

		 

		915.624

		 

		915.624



		AB.12112

		    -      Đá cấp II

		m3

		 

		710.398

		 

		710.398



		AB.12113

		    -      Đá cấp III

		m3

		 

		615.678

		 

		615.678



		AB.12114

		    -      Đá cấp IV

		m3

		 

		552.532

		 

		552.532



		

		

		

		

		

		

		





AB.13000 - Đắp đất công trình bằng thủ công


AB.13100 - Đắp đất nền móng công trình


Thành phần công việc:


- Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13111

		    -      K = 0,85

		m3

		 

		81.584

		 

		81.584



		AB.13112

		    -      K = 0,90

		m3

		 

		97.610

		 

		97.610



		AB.13113

		    -      K = 0,95

		m3

		 

		101.980

		 

		101.980



		

		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13121

		    -      K = 0,85

		m3

		 

		87.412

		 

		87.412



		AB.13122

		    -      K = 0,90

		m3

		 

		100.523

		 

		100.523



		AB.13123

		    -      K = 0,95

		m3

		 

		107.808

		 

		107.808



		

		

		

		

		

		

		





AB.13200 - Đắp bờ kênh mương


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp bờ kênh mương, dung trọng 

		

		

		

		

		



		AB.13211

		    -      ( ≤ 1,45 T/m3

		m3

		 

		83.041

		 

		83.041



		AB.13212

		    -      ( ≤ 1,50 T/m3

		m3

		 

		99.067

		 

		99.067



		AB.13213

		    -      ( ≤ 1,55 T/m3

		m3

		 

		107.808

		 

		107.808



		AB.13214

		    -      ( ≤ 1,60 T/m3

		m3

		 

		118.006

		 

		118.006



		

		

		

		

		

		

		





AB.13300 - Đắp ĐấT nền đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13311

		    -      K = 0,85

		m3

		 

		88.869

		 

		88.869



		AB.13312

		    -      K = 0,90

		m3

		 

		104.894

		 

		104.894



		AB.13313

		    -      K = 0,95

		m3

		 

		113.635

		 

		113.635



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15 so với chi phí nhân công trong đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.


AB.13400 - Đắp cát công trình


Thành phần công việc:


- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp đến trong phạm vi 30m.


- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp cát công trình

		

		

		

		

		



		AB.13411

		Đắp nền móng công trình

		m3

		91.712

		65.559

		 

		157.271





		AB.13412

		Đắp móng đường ống

		m3

		91.712

		84.498

		 

		176.210



		

		

		

		

		

		

		





Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy


Đào đất công trình bằng máy


Đào san đất tạo mặt bằng


Thành phần công việc:


Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.21000 - Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào


Đơn vị tính: đ/100 m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 0,4m3

		

		

		

		

		



		AB.21111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		782.162

		855.005



		AB.21112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		876.417

		971.113



		AB.21113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.185.163

		1.303.169



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.21121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		752.552

		825.395



		AB.21122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		892.341

		987.037



		AB.21123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.120.880

		1.238.886



		AB.21124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.239.283

		1.406.822



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.21131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		782.506

		855.349



		AB.21132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		911.249

		1.005.945



		AB.21133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.066.781

		1.184.787



		AB.21134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.438.481

		1.606.020



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.21141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		844.398

		917.241



		AB.21142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		960.895

		1.055.591



		AB.21143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.138.515

		1.256.521



		AB.21144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.629.183

		1.796.722



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.21151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		875.781

		948.624



		AB.21152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		1.065.453

		1.160.149



		AB.21153

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.341.081

		1.459.087



		AB.21154

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.884.884

		2.052.423



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.21161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		914.502

		987.345



		AB.21162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		1.136.791

		1.231.487



		AB.21163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.461.344

		1.579.350



		AB.21164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		2.062.829

		2.230.368



		

		

		

		

		

		

		





AB.22000 - Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		499.298

		499.298



		AB.22112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		620.975

		620.975



		AB.22113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		822.373

		822.373



		AB.22114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.110.483

		1.110.483



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		613.660

		613.660



		AB.22122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		755.729

		755.729



		AB.22123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		988.564

		988.564



		AB.22124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.333.871

		1.333.871



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		751.670

		751.670



		AB.22132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		941.566

		941.566



		AB.22133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.252.784

		1.252.784



		AB.22134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.690.598

		1.690.598



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		753.887

		753.887



		AB.22142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		951.783

		951.783



		AB.22143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.133.972

		1.133.972



		AB.22144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.529.763

		1.529.763



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		575.831

		575.831



		AB.22152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		688.810

		688.810



		AB.22153

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		889.257

		889.257



		AB.22154

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.199.040

		1.199.040



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤320CV

		

		

		

		

		



		AB.22161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		587.231

		587.231



		AB.22162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		661.879

		661.879



		AB.22163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		811.175

		811.175



		AB.22164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.094.837

		1.094.837



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22171

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		608.388

		608.388



		AB.22172

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		777.618

		777.618



		AB.22173

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.075.518

		1.075.518



		AB.22174

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.451.740

		1.451.740



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22181

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		826.763

		826.763



		AB.22182

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.022.108

		1.022.108



		AB.22183

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.195.748

		1.195.748



		AB.22184

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.614.063

		1.614.063



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22191

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		975.852

		975.852



		AB.22192

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.054.976

		1.054.976



		AB.22193

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.318.720

		1.318.720



		AB.22194

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.780.271

		1.780.271



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		929.794

		929.794



		AB.22212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.184.231

		1.184.231



		AB.22213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.548.610

		1.548.610



		AB.22214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.092.037

		2.092.037



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22221

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		889.257

		889.257



		AB.22222

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.118.861

		1.118.861



		AB.22223

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.585.356

		1.585.356



		AB.22224

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.139.320

		2.139.320



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22231

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		661.879

		661.879



		AB.22232

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		806.199

		806.199



		AB.22233

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.005.260

		1.005.260



		AB.22234

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.358.594

		1.358.594



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22241

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		931.463

		931.463



		AB.22242

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.165.028

		1.165.028



		AB.22243

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.553.837

		1.553.837



		AB.22244

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.097.890

		2.097.890



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22251

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.146.419

		1.146.419



		AB.22252

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.422.664

		1.422.664



		AB.22253

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.663.392

		1.663.392



		AB.22254

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.245.481

		2.245.481



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22261

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.176.298

		1.176.298



		AB.22262

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.524.440

		1.524.440



		AB.22263

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		2.028.191

		2.028.191



		AB.22264

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.737.662

		2.737.662



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22271

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.193.655

		1.193.655



		AB.22272

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.460.657

		1.460.657



		AB.22273

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.938.119

		1.938.119



		AB.22274

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.616.617

		2.616.617



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22281

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.129.794

		1.129.794



		AB.22282

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.392.198

		1.392.198



		AB.22283

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.851.404

		1.851.404



		AB.22284

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.500.125

		2.500.125



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22291

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		920.659

		920.659



		AB.22292

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.015.213

		1.015.213



		AB.22293

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.199.345

		1.199.345



		AB.22294

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.617.374

		1.617.374



		

		

		

		

		

		

		





AB.23000 -  Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.505.966

		1.505.966



		AB.23112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.629.920

		1.629.920



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.077.001

		1.077.001



		AB.23122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.165.614

		1.165.614



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.894.754

		1.894.754



		AB.23132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		2.059.241

		2.059.241



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.359.004

		1.359.004



		AB.23142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.471.806

		1.471.806



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		2.212.888

		2.212.888



		AB.23152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		2.395.063

		2.395.063



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.585.622

		1.585.622



		AB.23162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.854.370

		1.854.370



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23171

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		2.706.136

		2.706.136



		AB.23172

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		2.942.205

		2.942.205



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23181

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.906.804

		1.906.804



		AB.23182

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		2.068.206

		2.068.206



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		

		



		AB.23191

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		579.783

		579.783



		AB.23192

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		661.991

		661.991



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		

		



		AB.23211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		377.132

		377.132



		AB.23212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		414.845

		414.845



		

		

		

		

		

		

		





AB.24000 - Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi  tập kết bằng máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 0,4m3

		

		

		

		

		



		AB.24111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		677.247

		750.090



		AB.24112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		791.001

		885.697



		AB.24113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.071.248

		1.189.254



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.24121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		682.844

		755.687



		AB.24122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		811.539

		906.235



		AB.24123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.020.664

		1.138.670



		AB.24124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.121.626

		1.289.165



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.24131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		711.527

		784.370



		AB.24132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		828.788

		923.484



		AB.24133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		965.185

		1.083.191



		AB.24134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.300.588

		1.468.127



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.24141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		767.951

		840.794



		AB.24142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		875.044

		969.740



		AB.24143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.038.559

		1.156.565



		AB.24144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.488.885

		1.656.424



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.24151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		796.185

		869.028



		AB.24152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		967.437

		1.062.133



		AB.24153

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.218.506

		1.336.512



		AB.24154

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.721.304

		1.888.843



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		





		AB.24161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		72.843

		862.099

		934.942



		AB.24162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		94.696

		1.047.200

		1.141.896



		AB.24163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		118.006

		1.325.269

		1.443.275



		AB.24164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		167.539

		1.807.869

		1.975.408



		

		

		

		

		

		

		





AB.25000 - Đào móng công trình bằng máy


Thành phần công việc:


Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.25100 - Chiều rộng móng ≤ 6m


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		692.009

		876.403

		1.568.412



		AB.25112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		890.142

		1.031.714

		1.921.856



		AB.25113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.089.732

		1.442.182

		2.531.914



		AB.25114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.181.515

		1.672.376

		2.853.891



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		692.009

		907.008

		1.599.017



		AB.25122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		890.142

		1.056.263

		1.946.405



		AB.25123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.089.732

		1.228.480

		2.318.212



		AB.25124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.181.515

		1.676.244

		2.857.759



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		692.009

		959.170

		1.651.179



		AB.25132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		890.142

		1.090.820

		1.980.962



		AB.25133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.089.732

		1.288.296

		2.378.028



		AB.25134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.181.515

		1.861.918

		3.043.433



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		692.009

		976.219

		1.668.228



		AB.25142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		890.142

		1.184.970

		2.075.112



		AB.25143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.089.732

		1.491.958

		2.581.690



		AB.25144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.181.515

		2.130.491

		3.312.006



		

		

		

		

		

		

		





AB.25200 - Chiều rộng móng ≤ 10m


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		269.519

		834.801

		1.104.320



		AB.25212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		346.733

		981.793

		1.328.526



		AB.25213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		426.860

		1.242.495

		1.669.355



		AB.25214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		636.648

		1.591.947

		2.228.595



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25221

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		269.519

		864.911

		1.134.430



		AB.25222

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		346.733

		1.006.512

		1.353.245



		AB.25223

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		426.860

		1.171.074

		1.597.934



		AB.25224

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		636.648

		1.595.876

		2.232.524



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25231

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		269.519

		921.555

		1.191.074



		AB.25232

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		346.733

		1.039.100

		1.385.833



		AB.25233

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		426.860

		1.227.173

		1.654.033



		AB.25234

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		636.648

		1.772.583

		2.409.231



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25241

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		269.519

		914.822

		1.184.341



		AB.25242

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		346.733

		1.135.852

		1.482.585



		AB.25243

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		426.860

		1.436.700

		1.863.560



		AB.25244

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		636.648

		2.075.233

		2.711.881



		

		

		

		

		

		

		





AB.25300 - Chiều rộng móng ≤ 20m


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25311

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		174.823

		827.062

		1.001.885



		AB.25312

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		227.270

		980.718

		1.207.988



		AB.25313

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		282.631

		1.239.765

		1.522.396



		AB.25314

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		435.602

		1.582.014

		2.017.616



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25321

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		174.823

		856.954

		1.031.777



		AB.25322

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		227.270

		1.004.832

		1.232.102



		AB.25323

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		282.631

		1.175.673

		1.458.304



		AB.25324

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		435.602

		1.587.616

		2.023.218



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25331

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		174.823

		876.093

		1.050.916



		AB.25332

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		227.270

		1.034.906

		1.262.176



		AB.25333

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		282.631

		1.226.632

		1.509.263



		AB.25334

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		435.602

		1.747.484

		2.183.086



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25341

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		174.823

		900.560

		1.075.383



		AB.25342

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		227.270

		1.120.931

		1.348.201



		AB.25343

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		282.631

		1.421.117

		1.703.748



		AB.25344

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		435.602

		2.028.291

		2.463.893



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25351

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		174.823

		973.660

		1.148.483



		AB.25352

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		227.270

		1.223.839

		1.451.109



		AB.25353

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		282.631

		1.557.690

		1.840.321



		AB.25354

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		435.602

		2.216.928

		2.652.530



		

		

		

		

		

		

		





AB.25400 - Chiều rộng móng > 20m 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25411

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		158.798

		785.460

		944.258



		AB.25412

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		207.166

		930.797

		1.137.963



		AB.25413

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		256.116

		1.173.203

		1.429.319



		AB.25414

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		396.266

		1.498.812

		1.895.078



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25421

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		158.798

		814.857

		973.655



		AB.25422

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		207.166

		951.254

		1.158.420



		AB.25423

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		256.116

		1.114.440

		1.370.556



		AB.25424

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		396.266

		1.507.248

		1.903.514



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25431

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		158.798

		857.286

		1.016.084



		AB.25432

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		207.166

		978.484

		1.185.650



		AB.25433

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		256.116

		1.160.806

		1.416.922



		AB.25434

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		396.266

		1.658.150

		2.054.416



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25441

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		158.798

		882.141

		1.040.939



		AB.25442

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		207.166

		1.084.092

		1.291.258



		AB.25443

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		256.116

		1.365.860

		1.621.976



		AB.25444

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		396.266

		1.917.776

		2.314.042



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25451

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		158.798

		973.660

		1.132.458



		AB.25452

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		207.166

		1.186.652

		1.393.818



		AB.25453

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		256.116

		1.483.315

		1.739.431



		AB.25454

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		396.266

		2.096.070

		2.492.336



		

		

		

		

		

		

		





AB.26100 - Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào móng công trình theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu

		

		

		

		

		



		AB.26111

		Tổ hợp 2 máy đào

		100m3

		 

		1.529.705

		1.664.056

		3.193.761



		AB.26121

		Tổ hợp 3 máy đào

		100m3

		 

		1.529.705

		2.496.083

		4.025.788



		AB.26131

		Tổ hợp 4 máy đào

		100m3

		 

		1.529.705

		3.328.111

		4.857.816



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.27000 - Đào kênh mương bằng máy đào


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m,  bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.27111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		814.386

		873.629

		1.688.015



		AB.27112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		1.016.889

		1.023.394

		2.040.283



		AB.27113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.215.022

		1.292.417

		2.507.439



		AB.27114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.416.069

		1.661.282

		3.077.351



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m,  bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.27121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		814.386

		907.008

		1.721.394



		AB.27122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		1.016.889

		1.052.436

		2.069.325



		AB.27123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.215.022

		1.224.653

		2.439.675



		AB.27124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.416.069

		1.672.416

		3.088.485



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m,  bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.27131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		814.386

		987.381

		1.801.767



		AB.27132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		1.016.889

		1.109.628

		2.126.517



		AB.27133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.215.022

		1.311.806

		2.526.828



		AB.27134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.416.069

		1.908.936

		3.325.005



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m,  bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.27141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		814.386

		1.025.337

		1.839.723



		AB.27142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		1.016.889

		1.246.368

		2.263.257



		AB.27143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.215.022

		1.565.634

		2.780.656



		AB.27144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.416.069

		2.234.866

		3.650.935



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m,  bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.27211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		678.897

		834.801

		1.513.698



		AB.27212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		847.893

		984.566

		1.832.459



		AB.27213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.008.148

		1.239.721

		2.247.869



		AB.27214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.180.058

		1.591.947

		2.772.005



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m,  bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.27221

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		678.897

		872.565

		1.551.462



		AB.27222

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		847.893

		1.006.512

		1.854.405



		AB.27223

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.008.148

		1.171.074

		2.179.222



		AB.27224

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.180.058

		1.607.357

		2.787.415



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m,  bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.27231

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		678.897

		949.766

		1.628.663



		AB.27232

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		847.893

		1.067.311

		1.915.204



		AB.27233

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.008.148

		1.260.086

		2.268.234



		AB.27234

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.180.058

		1.829.005

		3.009.063



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m,  bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.27241

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		678.897

		982.359

		1.661.256



		AB.27242

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		847.893

		1.191.110

		2.039.003



		AB.27243

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		1.008.148

		1.516.517

		2.524.665



		AB.27244

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.180.058

		2.136.631

		3.316.689



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m,  bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27311

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		610.425

		852.023

		1.462.448



		AB.27312

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		766.309

		1.011.226

		1.777.535



		AB.27313

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		906.168

		1.273.046

		2.179.214



		AB.27314

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.062.052

		1.631.936

		2.693.988



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m,  bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27321

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		610.425

		883.744

		1.494.169



		AB.27322

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		766.309

		1.031.622

		1.797.931



		AB.27323

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		906.168

		1.244.559

		2.150.727



		AB.27324

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.062.052

		1.683.292

		2.745.344



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m,  bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27331

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		610.425

		960.726

		1.571.151



		AB.27332

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		766.309

		1.091.328

		1.857.637



		AB.27333

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		906.168

		1.292.457

		2.198.625



		AB.27334

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.062.052

		1.860.328

		2.922.380



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m,  bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27341

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		610.425

		992.657

		1.603.082



		AB.27342

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		766.309

		1.213.027

		1.979.336



		AB.27343

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		906.168

		1.525.493

		2.431.661



		AB.27344

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		1.062.052

		2.157.226

		3.219.278



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m,  bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27411

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		579.831

		789.834

		1.369.665



		AB.27412

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		705.121

		930.424

		1.635.545



		AB.27413

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		834.782

		1.170.857

		2.005.639



		AB.27414

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		995.036

		1.502.013

		2.497.049



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m,  bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27421

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		579.831

		810.911

		1.390.742



		AB.27422

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		705.121

		949.161

		1.654.282



		AB.27423

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		834.782

		1.144.818

		1.979.600



		AB.27424

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		995.036

		1.552.934

		2.547.970



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m,  bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤110CV

		

		

		

		

		



		AB.27431

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		579.831

		881.550

		1.461.381



		AB.27432

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		705.121

		1.000.776

		1.705.897



		AB.27433

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		834.782

		1.185.826

		2.020.608



		AB.27434

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		995.036

		1.711.381

		2.706.417



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m,  bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27441

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		579.831

		908.894

		1.488.725



		AB.27442

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		705.121

		1.115.011

		1.820.132



		AB.27443

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		834.782

		1.400.945

		2.235.727



		AB.27444

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		995.036

		1.983.560

		2.978.596



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m,  bằng máy đào ≤ 3,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27451

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		579.831

		997.604

		1.577.435



		AB.27452

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		705.121

		1.217.920

		1.923.041



		AB.27453

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		834.782

		1.531.203

		2.365.985



		AB.27454

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		995.036

		2.171.848

		3.166.884



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Đơn giá đào hố móng, kênh mương có chiều rộng >20m áp dụng cho mọi hố móng, kênh mương có chiều rộng đáy >20m.


AB.28100 - Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu

		

		

		

		

		



		AB.28111

		Tổ hợp 2 máy đào

		100m3

		 

		990.666

		1.747.258

		2.737.924



		AB.28121

		Tổ hợp 3 máy đào

		100m3

		 

		990.666

		2.620.888

		3.611.554



		AB.28131

		Tổ hợp 4 máy đào

		100m3

		 

		990.666

		3.494.517

		4.485.183



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.28200 - Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp và máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thuỷ lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.28211

		Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		 

		836.239

		1.738.908

		2.575.147



		AB.28221

		Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		 

		836.239

		1.694.123

		2.530.362



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp máy đào thuỷ lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.30000 - Đào nền đường 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.31000 - Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 0,4m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		566.719

		934.121

		1.500.840



		AB.31112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		706.578

		1.080.873

		1.787.451



		AB.31113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		843.523

		1.314.622

		2.158.145



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		566.719

		933.460

		1.500.179



		AB.31122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		706.578

		1.100.984

		1.807.562



		AB.31123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		843.523

		1.371.124

		2.214.647



		AB.31124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		979.011

		1.511.714

		2.490.725



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		566.719

		971.224

		1.537.943



		AB.31132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		706.578

		1.126.756

		1.833.334



		AB.31133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		843.523

		1.309.078

		2.152.601



		AB.31134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		979.011

		1.753.492

		2.732.503



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		566.719

		1.048.425

		1.615.144



		AB.31142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		706.578

		1.183.729

		1.890.307





		AB.31143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		843.523

		1.394.262

		2.237.785



		AB.31144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		979.011

		1.978.967

		2.957.978



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		566.719

		1.087.158

		1.653.877



		AB.31152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		706.578

		1.307.528

		2.014.106



		AB.31153

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		843.523

		1.638.413

		2.481.936



		AB.31154

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		979.011

		2.286.592

		3.265.603



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 3,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		566.719

		1.139.902

		1.706.621



		AB.31162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		706.578

		1.371.487

		2.078.065



		AB.31163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		843.523

		1.723.931

		2.567.454



		AB.31164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		979.011

		2.418.384

		3.397.395



		

		

		

		

		

		

		





AB.32000 - Đào nền đường bằng máy ủi


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		681.115

		1.161.879



		AB.32112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		833.561

		1.445.443



		AB.32113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.001.393

		1.715.255



		AB.32114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		1.323.069

		2.109.774



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		836.629

		1.317.393



		AB.32122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.024.081

		1.635.963



		AB.32123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.231.266

		1.945.128



		AB.32124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		1.661.419

		2.448.124



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.025.964

		1.506.728



		AB.32132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.276.520

		1.888.402



		AB.32133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.561.364

		2.275.226



		AB.32134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.104.676

		2.891.381



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.027.171

		1.507.935



		AB.32142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.203.078

		1.814.960



		AB.32143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.341.291

		2.055.153



		AB.32144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		1.906.707

		2.693.412



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		783.567

		1.264.331



		AB.32152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		932.991

		1.544.873



		AB.32153

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.107.927

		1.821.789



		AB.32154

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		1.494.244

		2.280.949



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		801.222

		1.281.986



		AB.32162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		915.682

		1.527.564



		AB.32163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.010.236

		1.724.098



		AB.32164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		1.363.570

		2.150.275



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32171

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		832.163

		1.312.927



		AB.32172

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.048.945

		1.660.827



		AB.32173

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.490.900

		2.204.762



		AB.32174

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.012.575

		2.799.280



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32181

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.130.633

		1.611.397



		AB.32182

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.379.254

		1.991.136



		AB.32183

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.657.473

		2.371.335



		AB.32184

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.237.588

		3.024.293



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32191

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.334.544

		1.815.308



		AB.32192

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.424.217

		2.036.099



		AB.32193

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.827.745

		2.541.607



		AB.32194

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.468.643

		3.255.348



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32201

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.272.185

		1.752.949



		AB.32202

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.598.869

		2.210.751



		AB.32203

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		2.145.438

		2.859.300



		AB.32204

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.556.934

		3.343.639



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.217.262

		1.698.026



		AB.32212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.508.822

		2.120.704



		AB.32213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		2.197.632

		2.911.494



		AB.32214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.966.621

		3.753.326



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32221

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		905.729

		1.386.493



		AB.32222

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.089.861

		1.701.743



		AB.32223

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.393.430

		2.107.292



		AB.32224

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		1.881.130

		2.667.835



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32231

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.278.314

		1.759.078



		AB.32232

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.566.424

		2.178.306



		AB.32233

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		2.145.442

		2.859.304



		AB.32234

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.896.486

		3.683.191



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32241

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.572.626

		2.053.390



		AB.32242

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.912.013

		2.523.895



		AB.32243

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		2.296.784

		3.010.646



		AB.32244

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		3.099.869

		3.886.574



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32251

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.614.113

		2.094.877



		AB.32252

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		2.049.290

		2.661.172



		AB.32253

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		2.800.960

		3.514.822



		AB.32254

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		3.779.450

		4.566.155



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32261

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.636.564

		2.117.328



		AB.32262

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.963.248

		2.575.130



		AB.32263

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		2.676.300

		3.390.162



		AB.32264

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		3.612.377

		4.399.082



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32271

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.548.911

		2.029.675



		AB.32272

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.869.627

		2.481.509



		AB.32273

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		2.554.792

		3.268.654



		AB.32274

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		3.451.339

		4.238.044



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32281

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		480.764

		1.264.040

		1.744.804



		AB.32282

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		611.882

		1.363.570

		1.975.452



		AB.32283

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		713.862

		1.657.186

		2.371.048



		AB.32284

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		786.705

		2.234.464

		3.021.169



		

		

		

		

		

		

		





AB.33000 – Đào nền đường bằng máy cạp 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		1.655.500

		2.408.697



		AB.33112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		1.794.407

		2.777.789



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		1.184.415

		1.937.612



		AB.33122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		1.283.803

		2.267.185



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		2.084.822

		2.838.019



		AB.33132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		2.264.262

		3.247.644



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		1.498.631

		2.251.828



		AB.33142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		1.622.208

		2.605.590



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		2.435.596

		3.188.793



		AB.33152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		2.635.078

		3.618.460



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		1.744.161

		2.497.358



		AB.33162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		1.881.263

		2.864.645



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33171

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		2.935.002

		3.688.199



		AB.33172

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		3.188.758

		4.172.140



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33181

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		753.197

		2.097.782

		2.850.979



		AB.33182

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		983.382

		2.277.984

		3.261.366



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		

		



		AB.33191

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		579.783

		579.783



		AB.33192

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		631.704

		631.704



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		

		



		AB.33201

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		404.070

		404.070



		AB.33202

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		441.783

		441.783



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.

AB.34000 - San đất, đá bãi thải, bãi trữ , bãi gia tải


Thành phần công việc:


San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.34110

		    -      San đất

		100m3

		 

		 

		181.533

		181.533



		AB.34120

		    -      San đá

		100m3

		 

		 

		254.540

		254.540



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.34210

		    -      San đất

		100m3

		 

		 

		226.820

		226.820



		AB.34220

		    -      San đá

		100m3

		 

		 

		316.493

		316.493



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 180CV

		

		

		

		

		



		AB.34310

		    -      San đất

		100m3

		 

		 

		229.307

		229.307



		AB.34320

		    -      San đá

		100m3

		 

		 

		320.402

		320.402



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

AB.35000 - Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn 


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.35110

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn

		100m3

		 

		8.051.174

		25.306.924

		33.358.098



		

		

		

		

		

		

		





AB.36000 - Xói hút bùn trong khung vây phòng nước


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây,  hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ

		

		

		

		

		



		AB.36110

		    -      Trên cạn

		m3

		4.442

		46.103

		194.170

		244.715



		AB.36120

		    -      Dưới nước

		m3

		4.442

		97.739

		826.700

		928.881



		

		

		

		

		

		

		





AB.41000 - Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		821.740

		821.740



		AB.41112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.027.792

		1.027.792



		AB.41113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.233.844

		1.233.844



		AB.41114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.357.228

		1.357.228



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		859.743

		859.743



		AB.41122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		964.351

		964.351



		AB.41123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.209.525

		1.209.525



		AB.41124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.323.939

		1.323.939



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		979.858

		979.858



		AB.41132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.087.643

		1.087.643



		AB.41133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.175.830

		1.175.830



		AB.41134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.293.413

		1.293.413



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		902.626

		902.626



		AB.41142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.008.945

		1.008.945



		AB.41143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.171.678

		1.171.678



		AB.41144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.258.470

		1.258.470



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		681.933

		681.933



		AB.41152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		760.147

		760.147



		AB.41153

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		882.358

		882.358



		AB.41154

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		948.351

		948.351



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		524.097

		524.097



		AB.41162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		592.088

		592.088



		AB.41163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		929.210

		929.210



		AB.41164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.110.520

		1.110.520



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.027.792

		1.027.792



		AB.41212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.175.853

		1.175.853



		AB.41213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.517.628

		1.517.628



		AB.41214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.554.643

		1.554.643



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41221

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.088.572

		1.088.572



		AB.41222

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.258.560

		1.258.560



		AB.41223

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.405.664

		1.405.664



		AB.41224

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.520.078

		1.520.078



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41231

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.062.167

		1.062.167



		AB.41232

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.185.629

		1.185.629



		AB.41233

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.293.413

		1.293.413



		AB.41234

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.410.996

		1.410.996



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41241

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.037.152

		1.037.152



		AB.41242

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.158.660

		1.158.660



		AB.41243

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.301.865

		1.301.865



		AB.41244

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.410.354

		1.410.354



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41251

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		784.589

		784.589



		AB.41252

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		879.913

		879.913



		AB.41253

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.002.124

		1.002.124



		AB.41254

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.075.450

		1.075.450



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41261

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		728.070

		728.070



		AB.41262

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		804.560

		804.560



		AB.41263

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.011.366

		1.011.366



		AB.41264

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.062.359

		1.062.359



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41311

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.174.619

		1.174.619



		AB.41312

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.369.567

		1.369.567



		AB.41313

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.603.997

		1.603.997



		AB.41314

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.761.929

		1.761.929



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41321

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.211.159

		1.211.159



		AB.41322

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.422.009

		1.422.009



		AB.41323

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.634.493

		1.634.493



		AB.41324

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.748.908

		1.748.908



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41331

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.167.991

		1.167.991



		AB.41332

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.305.172

		1.305.172



		AB.41333

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.430.593

		1.430.593



		AB.41334

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.567.774

		1.567.774



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41341

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.162.999

		1.162.999



		AB.41342

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.260.639

		1.260.639



		AB.41343

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.453.749

		1.453.749



		AB.41344

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.583.936

		1.583.936



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41351

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		833.474

		833.474



		AB.41352

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		933.686

		933.686



		AB.41353

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.095.003

		1.095.003



		AB.41354

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.192.772

		1.192.772



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41361

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		798.894

		798.894



		AB.41362

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		872.551

		872.551



		AB.41363

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.212.506

		1.212.506



		AB.41364

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.271.998

		1.271.998



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41411

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.370.801

		1.370.801



		AB.41412

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.641.013

		1.641.013



		AB.41413

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.974.150

		1.974.150



		AB.41414

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.097.535

		2.097.535



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41421

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.392.588

		1.392.588



		AB.41422

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.634.493

		1.634.493



		AB.41423

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.961.392

		1.961.392



		AB.41424

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		2.092.151

		2.092.151



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41431

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.342.406

		1.342.406



		AB.41432

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.508.982

		1.508.982



		AB.41433

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.646.162

		1.646.162



		AB.41434

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.802.940

		1.802.940



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41441

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.323.563

		1.323.563



		AB.41442

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.497.145

		1.497.145



		AB.41443

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.670.727

		1.670.727



		AB.41444

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.822.611

		1.822.611



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41451

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		1.009.456

		1.009.456



		AB.41452

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.126.778

		1.126.778



		AB.41453

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.344.312

		1.344.312



		AB.41454

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.373.643

		1.373.643



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41461

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		946.208

		946.208



		AB.41462

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		1.133.183

		1.133.183



		AB.41463

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.328.657

		1.328.657



		AB.41464

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.458.973

		1.458.973



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly ≤300m, ≤500m, ≤700m, ≤1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ≤ 0,8 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ≤ 1,25 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô ≥  12 tấn ứng với máy đào ≥ 2,3 m3.


AB.42000 - Vận chuyển đất 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m

Đơn vị tính: đ/100m3/km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		814.337

		814.337



		AB.42112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		888.368

		888.368



		AB.42113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		1.061.106

		1.061.106



		AB.42114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		1.085.783

		1.085.783



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		702.832

		702.832



		AB.42122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		735.522

		735.522



		AB.42123

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		784.557

		784.557



		AB.42124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		817.246

		817.246



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42131

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		587.915

		587.915



		AB.42132

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		666.304

		666.304



		AB.42133

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		744.692

		744.692



		AB.42134

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		823.081

		823.081



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		607.537

		607.537



		AB.42142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		694.328

		694.328



		AB.42143

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		781.119

		781.119



		AB.42144

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		889.608

		889.608



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42151

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		457.066

		457.066



		AB.42152

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		523.060

		523.060



		AB.42153

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		589.053

		589.053



		AB.42154

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		669.712

		669.712



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		396.614

		396.614



		AB.42162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		453.273

		453.273



		AB.42163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		509.932

		509.932



		AB.42164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		580.756

		580.756



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		653.937

		653.937



		AB.42212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		740.306

		740.306



		AB.42213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		814.337

		814.337



		AB.42214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		900.706

		900.706



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42221

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		621.107

		621.107



		AB.42222

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		670.142

		670.142



		AB.42223

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		686.487

		686.487



		AB.42224

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		751.867

		751.867



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42231

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		450.735

		450.735



		AB.42232

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		529.124

		529.124



		AB.42233

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		587.915

		587.915



		AB.42234

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		666.304

		666.304



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42241

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		455.653

		455.653



		AB.42242

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		542.444

		542.444



		AB.42243

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		607.537

		607.537



		AB.42244

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		716.026

		716.026



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42251

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		342.189

		342.189



		AB.42252

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		408.182

		408.182



		AB.42253

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		457.066

		457.066



		AB.42254

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		540.169

		540.169



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42261

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		297.461

		297.461



		AB.42262

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		354.120

		354.120



		AB.42263

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		396.614

		396.614



		AB.42264

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		467.438

		467.438



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42311

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		542.891

		542.891



		AB.42312

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		658.873

		658.873



		AB.42313

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		718.097

		718.097



		AB.42314

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		814.337

		814.337



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42321

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		604.762

		604.762



		AB.42322

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		621.107

		621.107



		AB.42323

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		653.797

		653.797



		AB.42324

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		670.142

		670.142



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42331

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		391.943

		391.943



		AB.42332

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		431.138

		431.138



		AB.42333

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		470.332

		470.332



		AB.42334

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		568.318

		568.318



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42341

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		371.032

		371.032



		AB.42342

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		433.955

		433.955



		AB.42343

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		477.350

		477.350



		AB.42344

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		564.142

		564.142



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42351

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		278.639

		278.639



		AB.42352

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		327.523

		327.523



		AB.42353

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		359.298

		359.298



		AB.42354

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		425.291

		425.291



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42361

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		243.634

		243.634



		AB.42362

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		283.296

		283.296



		AB.42363

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		311.625

		311.625



		AB.42364

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		339.955

		339.955



		

		

		

		

		

		

		





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau :


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42411

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		335.606

		335.606



		AB.42412

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		408.402

		408.402



		AB.42413

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		445.418

		445.418



		AB.42414

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		505.876

		505.876



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42421

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		374.299

		374.299



		AB.42422

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		385.740

		385.740



		AB.42423

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		408.623

		408.623



		AB.42424

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		415.161

		415.161



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42431

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		243.005

		243.005



		AB.42432

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		266.522

		266.522



		AB.42433

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		284.159

		284.159



		AB.42434

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		350.789

		350.789



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42441

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		229.996

		229.996



		AB.42442

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		269.052

		269.052



		AB.42443

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		295.089

		295.089



		AB.42444

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		349.334

		349.334



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42451

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		173.538

		173.538



		AB.42452

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		205.313

		205.313



		AB.42453

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		224.867

		224.867



		AB.42454

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		263.974

		263.974



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42461

		    -      Đất cấp I

		100m3

		 

		 

		152.980

		152.980



		AB.42462

		    -      Đất cấp II

		100m3

		 

		 

		175.643

		175.643



		AB.42463

		    -      Đất cấp III

		100m3

		 

		 

		192.641

		192.641



		AB.42464

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		 

		 

		212.472

		212.472



		

		

		

		

		

		

		





AB.50000 - Công tác đào đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn


Qui định áp dụng


Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây: 


		- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ :

		KTN = 350 / e



		- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại : 

		KVL = (1+( KTN -1) / 2)



		- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công 

		KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3)





Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.51100 - phá đá mặt bằng công trình


AB.51110 - PHá Đá mặt bằng CÔNG TRìNH bằng máy khoan D42mm 


 Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51111

		    -      Đá cấp I

		100m3

		5.431.547

		3.623.028

		8.994.042

		18.048.617



		AB.51112

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.424.129

		2.770.551

		5.474.050

		12.668.730



		AB.51113

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.770.116

		2.415.352

		4.500.024

		10.685.492



		AB.51114

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		3.192.237

		1.989.113

		2.876.447

		8.057.797



		

		

		

		

		

		

		





AB.51120 - phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan  D76mm    


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51121

		    -      Đá cấp I

		100m3

		4.051.787

		1.044.285

		4.840.584

		9.936.656



		AB.51122

		    -      Đá cấp II

		100m3

		3.207.372

		961.405

		4.358.403

		8.527.180



		AB.51123

		    -      Đá cấp III

		100m3

		2.893.810

		878.525

		3.371.163

		7.143.498



		AB.51124

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.658.108

		845.373

		1.983.037

		5.486.518



		

		

		

		

		

		

		





AB.51130 - phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan  D105mm 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51131

		    -      Đá cấp I

		100m3

		6.047.333

		994.557

		5.175.253

		12.217.143



		AB.51132

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.709.041

		915.624

		4.435.649

		10.060.314



		AB.51133

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.402.203

		836.691

		3.107.196

		7.346.090



		AB.51134

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.613.452

		805.117

		2.330.367

		5.748.936



		

		

		

		

		

		

		





AB.51200 - phá đá hố móng công trình


AB.51210 - PHá Đá Hố MóNG CÔNG TRìNH bằng máy khoan D42mm 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51211

		    -      Đá cấp I

		100m3

		5.584.710

		4.025.587

		9.993.167

		19.603.464



		AB.51212

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.543.804

		3.078.390

		6.083.011

		13.705.205



		AB.51213

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.862.057

		2.683.725

		5.001.266

		11.547.048



		AB.51214

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		3.271.570

		2.210.126

		3.197.078

		8.678.774



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công,  máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51220 -  Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  D76mm   


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51221

		    -      Đá cấp I

		100m3

		4.316.501

		1.253.141

		5.377.951

		10.947.593



		AB.51222

		    -      Đá cấp II

		100m3

		3.439.693

		1.153.686

		4.842.626

		9.436.005



		AB.51223

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.105.225

		1.054.230

		3.746.257

		7.905.712



		AB.51224

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.855.459

		966.141

		2.202.855

		6.024.455



		

		

		

		

		

		

		





AB.51230 -  Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  D105mm   


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51231

		    -      Đá cấp I

		100m3

		6.252.334

		1.193.468

		5.443.690

		12.889.492



		AB.51232

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.889.146

		1.098.748

		4.667.571

		10.655.465



		AB.51233

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.566.256

		1.004.029

		3.269.565

		7.839.850



		AB.51234

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.761.651

		966.141

		2.452.923

		6.180.715



		

		

		

		

		

		

		





AB.51300 - phá đá kênh mương, nền đường


AB.51310 - PHá Đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trình bằng máy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51311

		    -      Đá cấp I

		100m3

		5.380.459

		3.824.307

		9.493.605

		18.698.371



		AB.51312

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.366.058

		2.924.470

		5.777.751

		13.068.279



		AB.51313

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.704.216

		2.549.538

		4.751.485

		11.005.239



		AB.51314

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		3.126.407

		2.099.620

		3.035.922

		8.261.949



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


 Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công , máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51320 - Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  D76mm   


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trình bằng máy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51321

		    -      Đá cấp I

		100m3

		4.184.324

		1.148.792

		5.109.267

		10.442.383



		AB.51322

		    -      Đá cấp II

		100m3

		3.323.700

		1.057.545

		4.601.294

		8.982.539



		AB.51323

		    -      Đá cấp III

		100m3

		2.999.719

		966.457

		3.560.909

		7.527.085



		AB.51324

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.756.805

		929.989

		2.093.726

		5.780.520



		

		

		

		

		

		

		





AB.51330 - Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  D105mm 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trình bằng máy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51331

		    -      Đá cấp I

		100m3

		6.124.244

		1.094.012

		5.287.916

		12.506.172



		AB.51332

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.776.584

		1.007.186

		4.528.406

		10.312.176



		AB.51333

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.463.726

		920.360

		3.171.772

		7.555.858



		AB.51334

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.669.039

		885.629

		2.376.775

		5.931.443



		

		

		

		

		

		

		





AB.51410 - Khoan Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên  xuống đường kính ≥ 20m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m

		

		

		

		

		



		AB.51411

		    -      Đá cấp I

		100m3

		6.313.631

		2.372.728

		18.348.485

		27.034.844



		AB.51412

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.937.079

		2.173.659

		16.347.121

		23.457.859



		AB.51413

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.601.220

		1.974.432

		13.592.307

		19.167.959



		AB.51414

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.788.726

		1.852.086

		12.129.681

		16.770.493



		

		

		

		

		

		

		





AB.51510 - Phá đá đường viền


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan,  khoan tạo lỗ,  nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).


 Đơn vị tính: đ/100m2 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá đường viền

		

		

		

		

		



		AB.51511

		    -      Đá cấp I

		100m2

		26.358.898

		1.183.996

		65.697.098

		93.239.992



		AB.51512

		    -      Đá cấp II

		100m2

		18.584.755

		1.183.996

		59.133.919

		78.902.670



		AB.51513

		    -      Đá cấp III

		100m2

		16.799.821

		1.183.996

		51.741.777

		69.725.594



		

		

		

		

		

		

		





AB.51610 - Đào phá đá bằng búa căn


Thành phần công việc:


Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào đá chiều dày ≤ 0,5m, dùng búa căn

		

		

		

		

		



		AB.51611

		    -      Đá cấp I

		m3

		 

		222.591

		648.527

		871.118



		AB.51612

		    -      Đá cấp II

		m3

		 

		202.069

		587.319

		789.388



		AB.51613

		    -      Đá cấp III

		m3

		 

		181.546

		526.110

		707.656



		AB.51614

		    -      Đá cấp IV

		m3

		 

		157.866

		466.906

		624.772



		

		

		

		

		

		

		





AB.52100 - Xúc đá sau nổ mìn  đổ lên phương tiện vận chuyển


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng

		

		

		

		

		



		AB.52111

		     -     Máy đào ≤ 0,8m3

		100m3

		 

		284.159

		1.702.422

		1.986.581



		AB.52121

		     -     Máy đào ≤ 1,25m3

		100m3

		 

		284.159

		1.921.873

		2.206.032



		AB.52131

		     -     Máy đào ≤ 1,6m3

		100m3

		 

		284.159

		2.184.257

		2.468.416



		AB.52141

		     -     Máy đào ≤ 2,3m3

		100m3

		 

		284.159

		2.304.563

		2.588.722



		AB.52151

		     -     Máy đào ≤ 3,6m3

		100m3

		 

		284.159

		2.873.662

		3.157.821



		

		

		

		

		

		

		





AB.53000 - Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m

		

		

		

		

		



		AB.53111

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		1.926.030

		1.926.030



		AB.53121

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		1.985.909

		1.985.909





		AB.53131

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		1.910.724

		1.910.724



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.53141

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		1.887.704

		1.887.704



		AB.53151

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		1.591.177

		1.591.177



		AB.53161

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		1.498.635

		1.498.635



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m

		

		

		

		

		



		AB.53211

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		2.072.858

		2.072.858



		AB.53221

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		2.329.153

		2.329.153



		AB.53231

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		2.116.494

		2.116.494



		AB.53241

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		2.115.531

		2.115.531



		AB.53251

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		1.671.836

		1.671.836



		AB.53261

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		1.575.125

		1.575.125



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m

		

		

		

		

		



		AB.53311

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		2.109.873

		2.109.873



		AB.53321

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		2.571.057

		2.571.057



		AB.53331

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		2.355.580

		2.355.580



		AB.53341

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		2.365.055

		2.365.055



		AB.53351

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		1.918.700

		1.918.700



		AB.53361

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		1.807.427

		1.807.427



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m

		

		

		

		

		



		AB.53411

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		2.789.721

		2.789.721



		AB.53421

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		3.138.227

		3.138.227



		AB.53431

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		2.704.409

		2.704.409



		AB.53441

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		2.736.086

		2.736.086



		AB.53451

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		2.265.777

		2.265.777



		AB.53461

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		2.136.050

		2.136.050



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly ≤300m, ≤500m, ≤700m, ≤1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ≤ 0,8 m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ≤ 1,25 m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô ≥ 12 tấn ứng với máy đào ≥ 2,3 m3

AB.54000 - Vận chuyển  đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo  bằng ôtô tự đổ


áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m


Đơn vị tính: đ/100m3 nguyên khai/1km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km

		

		

		

		

		



		AB.54111

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		1.104.290

		1.104.290



		AB.54121

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		1.266.732

		1.266.732



		AB.54131

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		1.275.776

		1.275.776



		AB.54141

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		1.267.149

		1.267.149



		AB.54151

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		1.014.345

		1.014.345



		AB.54161

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		963.206

		963.206



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km

		

		

		

		

		



		AB.54211

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		1.011.752

		1.011.752



		AB.54221

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		1.142.511

		1.142.511



		AB.54231

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		1.166.032

		1.166.032



		AB.54241

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		1.162.999

		1.162.999



		AB.54251

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		838.362

		838.362



		AB.54261

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		793.228

		793.228



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km

		

		

		

		

		



		AB.54311

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		901.940

		901.940



		AB.54321

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		1.039.538

		1.039.538



		AB.54331

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		899.510

		899.510



		AB.54341

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		870.080

		870.080



		AB.54351

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		657.491

		657.491



		AB.54361

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		623.251

		623.251



		

		

		

		

		

		

		





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau :


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km

		

		

		

		

		



		AB.54411

		    -      Ô tô 5 tấn

		100m3

		 

		 

		653.937

		653.937



		AB.54421

		    -      Ô tô 7 tấn

		100m3

		 

		 

		751.867

		751.867



		AB.54431

		    -      Ô tô 10 tấn

		100m3

		 

		 

		587.915

		587.915



		AB.54441

		    -      Ô tô 12 tấn

		100m3

		 

		 

		585.839

		585.839



		AB.54451

		    -      Ô tô 22 tấn

		100m3

		 

		 

		464.399

		464.399



		AB.54461

		    -      Ô tô 27 tấn

		100m3

		 

		 

		453.273

		453.273



		

		

		

		

		

		

		





AB.55000 - ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AB.55111

		    -      Máy ủi ≤ 140CV

		100m3

		 

		 

		2.030.828

		2.030.828



		AB.55121

		    -      Máy ủi ≤ 180CV

		100m3

		 

		 

		2.010.366

		2.010.366



		AB.55131

		    -      Máy ủi ≤ 240CV

		100m3

		 

		 

		1.567.134

		1.567.134



		AB.55141

		    -      Máy ủi ≤ 320CV

		100m3

		 

		 

		1.443.195

		1.443.195



		

		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ≤ 70m

		

		

		

		

		



		AB.55151

		    -      Máy ủi ≤ 140CV

		100m3

		 

		 

		2.584.690

		2.584.690



		AB.55161

		    -      Máy ủi ≤ 180CV

		100m3

		 

		 

		2.670.017

		2.670.017



		AB.55171

		    -      Máy ủi ≤ 240CV

		100m3

		 

		 

		2.478.258

		2.478.258



		AB.55181

		    -      Máy ủi ≤ 320CV

		100m3

		 

		 

		1.990.614

		1.990.614



		

		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ≤ 100m

		

		

		

		

		



		AB.55191

		    -      Máy ủi ≤ 140CV

		100m3

		 

		 

		3.956.158

		3.956.158



		AB.55201

		    -      Máy ủi ≤ 180CV

		100m3

		 

		 

		3.800.848

		3.800.848



		AB.55211

		    -      Máy ủi ≤ 240CV

		100m3

		 

		 

		3.535.162

		3.535.162



		AB.55221

		    -      Máy ủi ≤ 320CV

		100m3

		 

		 

		2.338.971

		2.338.971



		

		

		

		

		

		

		





AB.55300 - xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào


Thành phần công việc :


Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


AB.55310 - xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ


Đơn vị tính: đ/100m3đo tại bãi trữ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

		

		

		

		

		



		AB.55311

		-    Dung tích gầu ≤ 1,25m3

		100m3

		 

		174.241

		1.367.740

		1.541.981



		AB.55312

		-    Dung tích gầu ≤ 1,6m3

		100m3

		 

		174.241

		1.565.331

		1.739.572



		AB.55313

		-    Dung tích gầu ≤ 2,3m3

		100m3

		 

		174.241

		1.807.040

		1.981.281



		AB.55314

		-    Dung tích gầu ≤ 3,6m3

		100m3

		 

		174.241

		1.897.459

		2.071.700



		

		

		

		

		

		

		





AB.55320 - xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào, đường kính đá tảng, cục bê tông

		

		

		

		

		



		AB.55321

		-        0,4 ( 1m

		100m3

		 

		174.241

		9.578.562

		9.752.803



		AB.55322

		-        > 1m

		100 viên

		 

		174.241

		8.614.725

		8.788.966



		

		

		

		

		

		

		





AB.56000 - Vận chuyển đá hỗn  hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m

		

		

		

		

		



		AB.56111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.321.393

		1.321.393



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.167.179

		1.167.179



		AB.56122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		 

		 

		3.881.152

		3.881.152



		AB.56123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		 

		 

		3.493.037

		3.493.037



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m

		

		

		

		

		



		AB.56211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.481.956

		1.481.956



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.308.827

		1.308.827



		AB.56222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		 

		 

		4.076.627

		4.076.627



		AB.56223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		 

		 

		3.668.681

		3.668.681



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.56311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.664.217

		1.664.217



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.334.323

		1.334.323



		AB.56322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		 

		 

		4.569.561

		4.569.561



		AB.56323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		 

		 

		4.113.455

		4.113.455



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m

		

		

		

		

		



		AB.56411

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.913.742

		1.913.742



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56421

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		1.532.630

		1.532.630



		AB.56422

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		 

		 

		5.399.618

		5.399.618



		AB.56423

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		 

		 

		4.858.523

		4.858.523



		

		

		

		

		

		

		





AB.57000 - Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km

		

		

		

		

		



		AB.57111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		935.173

		935.173



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.57121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		609.086

		609.086



		AB.57122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		 

		 

		1.781.931

		1.781.931



		AB.57123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		 

		 

		1.603.454

		1.603.454



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km

		

		

		

		

		



		AB.57211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		752.912

		752.912



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.57221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		490.102

		490.102



		AB.57222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		 

		 

		1.467.472

		1.467.472



		AB.57223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		 

		 

		1.320.158

		1.320.158



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km

		

		

		

		

		



		AB.57311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		592.349

		592.349



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.57321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		 

		 

		356.953

		356.953



		AB.57322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		 

		 

		1.153.014

		1.153.014



		AB.57323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		 

		 

		1.036.863

		1.036.863



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.


AB.58000 - Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ


Qui định áp dụng


1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.


2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:


		- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:

		KTN = 330 / e



		- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: 

		KVLK = (1+( KTN -1) / 2)



		- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công

		KNC, MTC = (1+( KTN -1) / 3)





Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 


Đào hầm ngang


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.58100 - Phá đá đào hầm ngang


  Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10 ( 15m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58111

		    -      Đá cấp I

		100m3

		25.371.322

		6.117.580

		61.087.191

		92.576.093



		AB.58112

		    -      Đá cấp II

		100m3

		20.756.458

		5.471.915

		52.858.918

		79.087.291



		AB.58113

		    -      Đá cấp III

		100m3

		18.984.609

		4.925.387

		47.575.501

		71.485.497



		AB.58114

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		17.387.545

		4.433.103

		42.824.138

		64.644.786



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ≤ 25m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58121

		    -      Đá cấp I

		100m3

		19.717.123

		4.219.695

		41.710.537

		65.647.355



		AB.58122

		    -      Đá cấp II

		100m3

		15.709.508

		3.729.112

		35.783.706

		55.222.326



		AB.58123

		    -      Đá cấp III

		100m3

		14.310.959

		3.356.371

		32.207.810

		49.875.140



		AB.58124

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		13.057.840

		3.020.700

		28.990.741

		45.069.281



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ≤ 35m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58131

		    -      Đá cấp I

		100m3

		18.075.843

		3.520.125

		34.571.118

		56.167.086



		AB.58132

		    -      Đá cấp II

		100m3

		14.076.809

		3.146.874

		28.322.581

		45.546.264



		AB.58133

		    -      Đá cấp III

		100m3

		12.780.954

		2.832.459

		25.489.085

		41.102.498



		AB.58134

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		11.603.581

		2.549.162

		22.964.923

		37.117.666



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ≤ 50m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58141

		    -      Đá cấp I

		100m3

		16.436.415

		2.820.726

		27.444.073

		46.701.214



		AB.58142

		    -      Đá cấp II

		100m3

		12.451.669

		2.564.636

		20.861.455

		35.877.760



		AB.58143

		    -      Đá cấp III

		100m3

		11.246.818

		2.308.547

		18.770.360

		32.325.725



		AB.58144

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		10.153.791

		2.077.624

		16.926.732

		29.158.147



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào > 50m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58151

		    -      Đá cấp I

		100m3

		15.314.008

		2.483.524

		23.756.817

		41.554.349



		AB.58152

		    -      Đá cấp II

		100m3

		12.113.641

		2.258.043

		19.945.828

		34.317.512



		AB.58153

		    -      Đá cấp III

		100m3

		10.929.256

		2.032.562

		17.978.466

		30.940.284



		AB.58154

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		9.868.537

		1.828.846

		16.147.212

		27.844.595



		

		

		

		

		

		

		





AB.58210 -  Phá đá hạ nền hầm ngang


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


      Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58211

		    -      Đá cấp I

		100m3

		9.128.817

		1.632.443

		15.380.065

		26.141.325



		AB.58212

		    -      Đá cấp II

		100m3

		8.287.533

		1.480.762

		13.944.757

		23.713.052



		AB.58213

		    -      Đá cấp III

		100m3

		7.826.502

		1.399.140

		13.189.983

		22.415.625



		AB.58214

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		7.048.332

		1.259.192

		11.866.035

		20.173.559



		

		

		

		

		

		

		





Đào hầm (giếng) đứng, hầm (giếng) nghiêng

AB.58300 - Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên


Thành phần công việc


Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


     Đơn vị tính:  đ/1m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2, chiều cao ≤ 50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58311

		    -      Đá cấp I

		m3

		963.330

		991.369

		4.714.494

		6.669.193



		AB.58312

		    -      Đá cấp II

		m3

		762.761

		949.538

		3.531.582

		5.243.881



		AB.58313

		    -      Đá cấp III

		m3

		587.991

		928.622

		2.945.784

		4.462.397



		AB.58314

		    -      Đá cấp IV

		m3

		484.973

		902.435

		2.210.708

		3.598.116



		

		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2, chiều cao ≤ 50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58321

		    -      Đá cấp I

		m3

		963.330

		1.189.643

		5.656.273

		7.809.246



		AB.58322

		    -      Đá cấp II

		m3

		762.761

		1.139.479

		4.238.065

		6.140.305



		AB.58323

		    -      Đá cấp III

		m3

		587.991

		1.114.312

		3.531.582

		5.233.885



		AB.58324

		    -      Đá cấp IV

		m3

		484.973

		1.082.854

		2.647.346

		4.215.173



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2, chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.


AB.58400 - Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m  bằng tổ hợp máy khoan Robbin


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.


      Đơn vị tính: đ/100m 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin

		

		

		

		

		



		AB.58410

		-  Hầm đứng

		100m

		12.926.427

		66.539.058

		1.727.113.141

		1.806.578.626



		AB.58420

		-  Hầm nghiêng

		100m

		12.926.427

		73.192.964

		1.899.832.498

		1.985.951.889



		

		

		

		

		

		

		





AB.58500 - Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống


      Đơn vị tính: đ/100 m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58511

		    -      Đá cấp I

		100m3

		59.475.256

		26.896.200

		32.224.183

		118.595.639





		AB.58512

		    -      Đá cấp II

		100m3

		45.023.588

		24.734.913

		24.172.684

		93.931.185



		AB.58513

		    -      Đá cấp III

		100m3

		33.369.716

		23.655.120

		20.138.557

		77.163.393



		AB.58514

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		26.823.684

		22.306.654

		15.112.592

		64.242.930



		

		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58521

		    -      Đá cấp I

		100m3

		59.475.256

		32.274.759

		38.663.158

		130.413.173



		AB.58522

		    -      Đá cấp II

		100m3

		45.023.588

		29.681.555

		28.996.859

		103.702.002



		AB.58523

		    -      Đá cấp III

		100m3

		33.369.716

		28.387.504

		24.172.684

		85.929.904



		AB.58524

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		26.823.684

		26.765.264

		18.121.259

		71.710.207



		

		

		

		

		

		

		





AB.58600 - Công tác phá đá dưới nước


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, ràu định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), phá đá quá cỡ băng mìn ốp.


AB.58610 - khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu 3 ( 7m.


Đơn vị tính: đ/1m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3(7m

		

		

		

		

		



		AB.58611

		    -      Đá cấp I

		m3

		235.857

		662.040

		3.989.006

		4.886.903



		AB.58612

		    -      Đá cấp II

		m3

		216.331

		627.002

		3.791.698

		4.635.031



		AB.58613

		    -      Đá cấp III

		m3

		199.526

		595.652

		3.643.937

		4.439.115



		AB.58614

		    -      Đá cấp IV

		m3

		183.380

		571.678

		3.457.380

		4.212.438



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.


AB.59000 - Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm


Thành phần công việc:


Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.


AB.59100 - Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai  


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ô tô 22 tấn, cự ly trung bình

		

		

		

		

		



		AB.59110

		    -      ≤ 500m

		100m3

		 

		472.728

		4.635.795

		5.108.523



		AB.59120

		    -      ≤ 1000m

		100m3

		 

		472.728

		6.578.937

		7.051.665



		

		

		

		

		

		

		





AB.59200 - Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô


 Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ô tô 10 tấn, cự ly trung bình

		

		

		

		

		



		AB.59210

		    -      ≤ 500m

		100m3

		 

		472.728

		9.182.238

		9.654.966



		AB.59220

		    -      ≤ 1000m

		100m3

		 

		472.728

		12.358.939

		12.831.667



		

		

		

		

		

		

		





AB.59300 - Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng


  Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3 tấn, cự ly trung bình

		

		

		

		

		



		AB.59310

		    -      ≤ 500m

		100m3

		 

		1.195.254

		45.649.954

		46.845.208



		AB.59320

		    -      ≤ 1000m

		100m3

		 

		1.195.254

		50.759.587

		51.954.841



		

		

		

		

		

		

		





AB.59400 - Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật cự ly trung bình ≤ 100m


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.59410

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật

		100m3

		 

		291.799

		4.791.184

		5.082.983



		

		

		

		

		

		

		





AB.60000 -  Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy


AB.61000 - Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.


- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly 

		

		

		

		

		



		AB.61110

		    -      ≤ 500m

		100m3

		 

		255.069

		2.385.969

		2.641.038



		AB.61120

		    -      ≤ 1000m

		100m3

		 

		340.092

		4.444.194

		4.784.286



		

		

		

		

		

		

		





AB.62000 - San đầm đất mặt bằng


Thành phần công việc:


San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62111

		    -      K = 0,85

		100m3

		 

		107.808

		432.725

		540.533



		AB.62112

		    -      K = 0,90

		100m3

		 

		107.808

		587.747

		695.555



		AB.62113

		    -      K = 0,95

		100m3

		 

		107.808

		808.066

		915.874



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62121

		    -      K = 0,85

		100m3

		 

		107.808

		332.989

		440.797



		AB.62122

		    -      K = 0,90

		100m3

		 

		107.808

		485.608

		593.416



		AB.62123

		    -      K = 0,95

		100m3

		 

		107.808

		660.027

		767.835



		AB.62124

		    -      K = 0,98

		100m3

		 

		107.808

		818.628

		926.436



		

		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62131

		    -      K = 0,85

		100m3

		 

		107.808

		352.506

		460.314



		AB.62132

		    -      K = 0,90

		100m3

		 

		107.808

		484.387

		592.195



		AB.62133

		    -      K = 0,95

		100m3

		 

		107.808

		677.896

		785.704



		AB.62134

		    -      K = 0,98

		100m3

		 

		107.808

		846.015

		953.823



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K = 0,85.


AB.63000 - đắp đê đập, kênh mương


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.


đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63111

		    -      ( ≤ 1,65T/m3

		100m3

		 

		215.616

		482.867

		698.483



		AB.63112

		    -      ( ≤ 1,75T/m3

		100m3

		 

		215.616

		677.454

		893.070



		AB.63113

		    -      ( ≤ 1,80T/m3

		100m3

		 

		215.616

		834.449

		1.050.065



		AB.63114

		    -      ( > 1,80T/m3

		100m3

		 

		215.616

		887.987

		1.103.603



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63121

		    -      ( ≤ 1,65T/m3

		100m3

		 

		215.616

		388.487

		604.103



		AB.63122

		    -      ( ≤ 1,75T/m3

		100m3

		 

		215.616

		541.107

		756.723



		AB.63123

		    -      ( ≤ 1,80T/m3

		100m3

		 

		215.616

		669.276

		884.892



		AB.63124

		    -      ( > 1,80T/m3

		100m3

		 

		215.616

		749.903

		965.519



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63131

		    -      ( ≤ 1,65T/m3

		100m3

		 

		215.616

		399.590

		615.206



		AB.63132

		    -      ( ≤ 1,75T/m3

		100m3

		 

		215.616

		558.587

		774.203



		AB.63133

		    -      ( ≤ 1,80T/m3

		100m3

		 

		215.616

		687.018

		902.634



		AB.63134

		    -      ( > 1,80T/m3

		100m3

		 

		215.616

		759.244

		974.860



		

		

		

		

		

		

		





AB.64000 - đắp nền đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp nền đường

		

		

		

		

		



		

		Máy đầm 9T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64111

		    -      K = 0,85

		100m3

		 

		253.494

		515.546

		769.040



		AB.64112

		    -      K = 0,90

		100m3

		 

		253.494

		703.018

		956.512



		AB.64113

		    -      K = 0,95

		100m3

		 

		253.494

		984.225

		1.237.719



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64121

		    -      K = 0,85

		100m3

		 

		253.494

		408.397

		661.891



		AB.64122

		    -      K = 0,90

		100m3

		 

		253.494

		564.651

		818.145



		AB.64123

		    -      K = 0,95

		100m3

		 

		253.494

		785.280

		1.038.774



		AB.64124

		    -      K = 0,98

		100m3

		 

		253.494

		985.785

		1.239.279



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64131

		    -      K = 0,85

		100m3

		 

		253.494

		418.343

		671.837



		AB.64132

		    -      K = 0,90

		100m3

		 

		253.494

		579.725

		833.219



		AB.64133

		    -      K = 0,95

		100m3

		 

		253.494

		809.164

		1.062.658



		AB.64134

		    -      K = 0,98

		100m3

		 

		253.494

		1.009.078

		1.262.572



		

		

		

		

		

		

		





AB.65100 - đắp đất công trình bằng đầm cóc


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.65110

		    -      K = 0,85

		100m3

		 

		1.309.355

		975.136

		2.284.491



		AB.65120

		    -      K = 0,90

		100m3

		 

		1.503.208

		1.119.506

		2.622.714





		AB.65130

		    -      K = 0,95

		100m3

		 

		1.731.070

		1.289.205

		3.020.275



		

		

		

		

		

		

		





AB.66000 - Đắp cát công trình


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp cát công trình

		

		

		

		

		



		

		Máy đầm 9T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66111

		    -      K = 0,85

		100m3

		8.991.400

		218.529

		455.960

		9.665.889



		AB.66112

		    -      K = 0,90

		100m3

		8.991.400

		218.529

		651.463

		9.861.392



		AB.66113

		    -      K = 0,95

		100m3

		8.991.400

		218.529

		801.440

		10.011.369



		AB.66114

		    -      K = 0,98

		100m3

		8.991.400

		218.529

		890.489

		10.100.418



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66121

		    -      K = 0,85

		100m3

		8.991.400

		218.529

		352.066

		9.561.995



		AB.66122

		    -      K = 0,90

		100m3

		8.991.400

		218.529

		522.404

		9.732.333



		AB.66123

		    -      K = 0,95

		100m3

		8.991.400

		218.529

		643.107

		9.853.036



		AB.66124

		    -      K = 0,98

		100m3

		8.991.400

		218.529

		727.603

		9.937.532



		

		Đắp cát công trình

		

		

		

		

		



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66131

		    -      K = 0,85

		100m3

		8.991.400

		218.529

		381.563

		9.591.492



		AB.66132

		    -      K = 0,90

		100m3

		8.991.400

		218.529

		459.584

		9.669.513



		AB.66133

		    -      K = 0,95

		100m3

		8.991.400

		218.529

		660.542

		9.870.471





		AB.66134

		    -      K = 0,98

		100m3

		8.991.400

		218.529

		732.101

		9.942.030



		

		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc

		

		

		

		

		



		AB.66141

		    -      K = 0,85

		100m3

		8.991.400

		629.364

		555.295

		10.176.059



		AB.66142

		    -      K = 0,90

		100m3

		8.991.400

		675.984

		596.428

		10.263.812



		AB.66143

		    -      K = 0,95

		100m3

		8.991.400

		697.837

		634.991

		10.324.228



		AB.66144

		    -      K = 0,98

		100m3

		8.991.400

		745.913

		719.827

		10.457.140



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K=0,85.


AB.67000 - Đắp đá công trình


AB.67100 - đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp

		

		

		

		

		



		AB.67110

		    -      Máy ủi 180CV

		100m3

		 

		789.331

		3.518.141

		4.307.472



		AB.67120

		    -      Máy ủi 320CV

		100m3

		 

		789.331

		3.264.606

		4.053.937



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá đắp đá công trình được tính cho 100m3 đã đầm lèn chặt chưa tính chi phí vật liệu.


AB.68100 - Đắp đá đập bê tông bản mặt


AB. 68110 - Đắp lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá Dmax ≤ 80mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái ta luy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68110

		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax ≤80mm

		100m3

		 

		1.860.412

		7.584.471

		9.444.883



		

		

		

		

		

		

		





AB. 68120 - Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ≤ 400mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68120

		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ≤400mm

		100m3

		 

		437.058

		3.086.423

		3.523.481



		

		

		

		

		

		

		





AB.68200 - Đắp thân đập bằng đá có Dmax Ê 800mm, Dmax Ê1200mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật.    


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp thân đập bằng đá

		

		

		

		

		



		AB.68210

		- Đá có max ≤ 800mm

		100m3

		 

		437.058

		2.789.897

		3.226.955



		AB.68220

		- Đá có max ≤1200mm

		100m3

		 

		437.058

		2.249.518

		2.686.576



		

		

		

		

		

		

		





AB.68300 - Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m ≤ D ≤1m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đắp, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68310

		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m ≤ D ≤1m

		100m3

		 

		1.180.058

		4.393.302

		5.573.360



		

		

		

		

		

		

		





AB.68400 - Đắp đá nút hầm


Thành phần công việc: 


Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68410

		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi

		100m3

		 

		 

		2.174.447

		2.174.447



		

		

		

		

		

		

		





AB.70000 - Công tác nạo vét các công trình thuỷ


Thuyết minh và qui định áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thuỷ được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.


Công tác nạo vét công trình thuỷ được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:


1- Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


2- Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển Định an, Cửa đáy, Cửa hội, Lạch giang, Cửa việt, Lệ môn, Diêm điền hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên >2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


3- Nạo vét bằng tàu hút: 


Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét Ê 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.


4- Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển :


- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu <6m hoặc >9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá  nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có  chiều dày lớp đất nạo vét <0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.


5- Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: 


Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu <4m hoặc >6m đối với tàu có công suất ≤2500CV và <5m hoặc >9m đối với tàu có công suất > 2500CV thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.


AB.71000 - nạo vét bằng tàu hút 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.71100 - Nạo vét bằng tàu hút  công suất ≤1000CV


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤1000CV, chiều sâu nạo vét  ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m

		

		

		

		

		



		AB.71110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		484.213

		3.578.374

		4.062.587



		AB.71120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		628.304

		4.900.368

		5.528.672



		AB.71130

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		815.957

		5.905.590

		6.721.547



		AB.71140

		Đất sét dính

		100m3

		 

		1.060.577

		7.768.799

		8.829.376



		AB.71150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		1.373.891

		11.515.901

		12.889.792



		

		

		

		

		

		

		





AB.71200 - Nạo vét bằng tàu hút công suất  ≤ 2000CV


                    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng  tàu hút công suất ≤2000CV chiều sâu nạo vét  ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m

		

		

		

		

		



		AB.71210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		120.634

		4.197.275

		4.317.909



		AB.71220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		157.495

		5.784.184

		5.941.679



		AB.71230

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		192.680

		6.963.217

		7.155.897



		AB.71240

		Đất sét dính

		100m3

		 

		264.725

		9.747.873

		10.012.598



		AB.71250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		410.492

		13.381.696

		13.792.188



		

		

		

		

		

		

		





AB.71300 - Nạo vét bằng tàu hút  công suất >2000CV


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét tàu hút công suất >2000CV, chiều sâu nạo vét  ≤9m, chiều cao ống xả ≤6m, chiều dài ống xả ≤500m

		

		

		

		

		



		AB.71310

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		110.581

		3.093.207

		3.203.788



		AB.71320

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		142.416

		4.274.585

		4.417.001



		AB.71330

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		175.925

		5.103.054

		5.278.979



		AB.71340

		Đất sét dính

		100m3

		 

		242.944

		6.539.322

		6.782.266



		AB.71350

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		375.307

		9.514.623

		9.889.930



		

		

		

		

		

		

		





AB.72000 - nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).


AB.72100 - nạo vét bằng tàu cuốc biển 


                    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085CV độ sâu hạ gầu từ 


6(9 m.

		

		

		

		

		



		AB.72110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		544.530

		4.475.638

		5.020.168



		AB.72120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		609.874

		6.054.811

		6.664.685



		AB.72130

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		745.587

		7.358.476

		8.104.063



		AB.72140

		Đất sét dính

		100m3

		 

		1.759.251

		8.668.955

		10.428.206



		AB.72150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		2.429.442

		12.109.622

		14.539.064



		

		

		

		

		

		

		





AB.72200 - nạo vét bằng tàu cuốc sông


                    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc sông

		

		

		

		

		



		AB.72210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		562.510

		4.338.606

		4.901.116



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.72220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		630.399

		5.936.748

		6.567.147



		AB.72230

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		770.057

		7.177.097

		7.947.154



		AB.72240

		Đất sét dính

		100m3

		 

		1.815.549

		8.115.309

		9.930.858



		AB.72250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		2.424.612

		12.431.659

		14.856.271



		

		

		

		

		

		

		





AB.73000 - nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.73100 - nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV độ sâu hạ gầu từ  4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất Ê6km

		

		

		

		

		



		AB.73110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		316.665

		5.908.154

		6.224.819



		AB.73120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		366.929

		8.096.360

		8.463.289



		AB.73130

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		452.379

		9.785.632

		10.238.011



		AB.73140

		Đất sét dính

		100m3

		 

		628.304

		12.144.540

		12.772.844



		AB.73150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		1.142.675

		17.505.643

		18.648.318



		

		

		

		

		

		

		





AB.73200 - Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất ≤6km

		

		

		

		

		



		AB.73210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		299.910

		4.121.438

		4.421.348



		AB.73220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		348.499

		5.666.538

		6.015.037



		AB.73230

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		428.922

		6.696.897

		7.125.819



		AB.73240

		Đất sét dính

		100m3

		 

		596.470

		9.423.027

		10.019.497



		AB.73250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		1.084.034

		13.029.725

		14.113.759



		

		

		

		

		

		

		





AB.74100 - Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực xả đáy


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km

		

		

		

		

		



		AB.74110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		 

		221.163

		12.417.747

		12.638.910



		AB.74120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		 

		256.348

		14.857.319

		15.113.667



		AB.74130

		Cát hạt mịn

		100m3

		 

		313.314

		17.863.876

		18.177.190



		AB.74140

		Đất sét dính

		100m3

		 

		438.975

		22.149.641

		22.588.616



		AB.74150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		799.202

		32.000.379

		32.799.581



		

		

		

		

		

		

		





AB.75100 - xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thuỷ lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ

		

		

		

		

		



		AB.75110

		Chiều dài ống
≤ 300m 

		100m3

		126.357

		40.341

		2.445.522

		2.612.220



		AB.75120

		Chiều dài ống
≤ 500m

		100m3

		138.993

		48.409

		2.853.109

		3.040.511



		AB.75130

		Chiều dài ống
≤ 800m

		100m3

		151.628

		56.477

		3.124.834

		3.332.939



		AB.75140

		Chiều dài ống
≤ 1000m

		100m3

		164.264

		72.614

		3.532.421

		3.769.299



		

		

		

		

		

		

		





AB.81100 - Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máy đào gầu dây <0,4m3, chiều cao đổ đất ≤3m

		

		

		

		

		



		AB.81111

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		 

		255.069

		1.891.869

		2.146.938



		AB.81112

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.098.254

		2.353.323



		AB.81113

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		 

		255.069

		2.442.230

		2.697.299



		AB.81114

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		 

		255.069

		2.786.206

		3.041.275



		

		Máy đào gầu dây ≤0,4m3,  chiều cao đổ đất >3m

		

		

		

		

		



		AB.81121

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		 

		255.069

		2.373.435

		2.628.504



		AB.81122

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.648.616

		2.903.685



		AB.81123

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		 

		255.069

		3.026.990

		3.282.059



		AB.81124

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		 

		255.069

		3.474.159

		3.729.228



		

		Máy đào gầu dây ≤0,65m3,  chiều cao đổ đất ≤3m

		

		

		

		

		



		AB.81131

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		 

		255.069

		1.440.990

		1.696.059



		AB.81132

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		1.630.594

		1.885.663



		AB.81133

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		 

		255.069

		1.820.197

		2.075.266



		AB.81134

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		 

		255.069

		2.199.405

		2.454.474



		

		Máy đào gầu dây ≤0,65m3  chiều cao đổ đất >3m

		

		

		

		

		



		AB.81141

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		 

		255.069

		1.820.197

		2.075.266



		AB.81142

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.047.722

		2.302.791



		AB.81143

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		 

		255.069

		2.313.168

		2.568.237



		AB.81144

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		 

		255.069

		2.730.296

		2.985.365



		

		Máy đào gầu dây ≤1,2m3 chiều cao đổ đất ≤3m

		

		

		

		

		



		AB.81151

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		 

		255.069

		1.412.648

		1.667.717



		AB.81152

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		1.589.229

		1.844.298



		AB.81153

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		 

		255.069

		1.824.671

		2.079.740



		AB.81154

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		 

		255.069

		2.118.973

		2.374.042



		

		Máy đào gầu dây ≤1,2m3 chiều cao đổ đất >3m

		

		

		

		

		



		AB.81161

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		 

		255.069

		1.824.671

		2.079.740



		AB.81162

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.001.252

		2.256.321



		AB.81163

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		 

		255.069

		2.295.554

		2.550.623



		AB.81164

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		 

		255.069

		2.648.716

		2.903.785



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên  thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


AB.81200 - Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤1,6m3 chiều sâu ≤6m

		

		

		

		

		



		AB.81211

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.411.462

		2.666.531



		AB.81212

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		 

		255.069

		2.644.830

		2.899.899



		AB.81213

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		 

		255.069

		3.033.775

		3.288.844



		AB.81214

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		255.069

		5.056.292

		5.311.361



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤2,3m3 chiều sâu ≤6m

		

		

		

		

		



		AB.81221

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.053.578

		2.308.647



		AB.81222

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		 

		255.069

		2.333.611

		2.588.680



		AB.81223

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		 

		255.069

		2.613.645

		2.868.714



		AB.81224

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		255.069

		3.920.467

		4.175.536



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤1,6m3 chiều sâu >6m ( 9m

		

		

		

		

		



		AB.81231

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.878.197

		3.133.266



		AB.81232

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		 

		255.069

		3.111.564

		3.366.633



		AB.81233

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		 

		255.069

		3.578.299

		3.833.368



		AB.81234

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		255.069

		5.289.660

		5.544.729



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤2,3m3 chiều sâu >6m ( 9m

		

		

		

		

		



		AB.81241

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		 

		255.069

		2.498.337

		2.753.406



		AB.81242

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		 

		255.069

		2.882.696

		3.137.765



		AB.81243

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		 

		255.069

		3.267.056

		3.522.125



		AB.81244

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		255.069

		4.900.584

		5.155.653



		

		

		

		

		

		

		





AB.81300 - nạo vét bằng tàu đào


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào đất, đá đổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9(15m

		

		

		

		

		



		AB.81310

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		 

		265.554

		7.406.322

		7.671.876



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.81320

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		 

		280.307

		10.134.696

		10.415.003



		AB.81330

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		 

		296.904

		14.607.235

		14.904.139



		AB.81340

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		 

		330.098

		20.239.943

		20.570.041



		AB.81350

		Đá mồ côi đường kính   1(3m

		100m3

		 

		1.543.531

		109.283.089

		110.826.620



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Chiều sâu đào từ 15(20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.


AB.82000 - Đào phá đá, bốc xúc đá dưới nước bằng tầu Đào


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra sau khi phá. Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá bằng máy hoặc bãi đá sau khi nổ mìn, di chuyển tầu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc và lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu ≤10m

		

		

		

		

		



		AB.82110

		     - Đá cấp I, II

		100m3

		 

		1.493.740

		300.695.660

		302.189.400



		AB.82120

		     - Đá cấp III, IV

		100m3

		 

		1.290.886

		261.025.415

		262.316.301



		AB.82210

		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan, độ sâu ≤10m

		100m3

		 

		2.305.154

		37.716.936

		40.022.090



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ( 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35  so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.


AB.90000 - Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự  hành


Thành phần công việc: 


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV và công suất >2500CV.


AB.91000 - Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T

		

		

		

		

		



		AB.91111

		Vận chuyển 1km đầu

		100m3

		 

		 

		943.842

		943.842



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo

		

		

		

		

		



		AB.91121

		
Cự ly   < 6km

		100m3

		 

		 

		800.378

		800.378



		AB.91122

		
Cự ly     6( 20km

		100m3

		 

		 

		717.320

		717.320



		AB.91123

		
Cự ly   > 20km

		100m3

		 

		 

		694.667

		694.667



		

		Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T(1000T

		

		

		

		

		



		AB.91211

		Vận chuyển 1km đầu

		100m3

		 

		 

		1.309.964

		1.309.964



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo

		

		

		

		

		



		AB.91221

		
Cự ly   < 6km

		100m3

		 

		 

		1.100.370

		1.100.370



		AB.91222

		
Cự ly     6( 20km

		100m3

		 

		 

		995.573

		995.573



		AB.91223

		
Cự ly   > 20km

		100m3

		 

		 

		943.174

		943.174



		

		

		

		

		

		

		





AB.92000 - Vận chuyển đất, cát đổ đi 1Km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành 


Đơn vị tính: đ/100m3 /1km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6(20km, tàu hút bụng tự hành

		

		

		

		

		



		AB.92110

		Công suất  < 2500CV

		100m3

		 

		 

		452.554

		452.554



		AB.92120

		Công suất  < 5000CV

		100m3

		 

		 

		595.207

		595.207



		AB.92130

		Công suất  > 5000CV

		100m3

		 

		 

		361.550

		361.550



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của  đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.


Chương III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI 

AC.10000 - công tác đóng cọc


Quy định áp dụng:


- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


- Khi đóng, ép cọc xiên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so đơn giá đóng cọc tương ứng.


- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì chi phí nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.


- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.


- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.


Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).


- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.


I- Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau:


1) Chi phí tính theo thời gian và môi trường


Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤1tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:


a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng


b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng


c/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng


2) Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc


a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/ 1 lần đóng nhổ


b/ Đóng vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ 


Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.


AC.11000 - đóng cọc bằng thủ công


Thành phần công việc:


Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m


AC.11100 - Đóng cọc tre


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc ≤ 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11110

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		331.739

		217.855

		 

		549.594



		AC.11111

		

- Đất cấp I

		100m

		342.515

		263.636

		 

		606.151



		AC.11112

		

- Đất cấp II

		100m

		342.515

		284.159

		 

		626.674



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc > 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11120

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		345.779

		331.519

		 

		677.298



		AC.11121

		

- Đất cấp I

		100m

		345.779

		399.401

		 

		745.180



		AC.11122

		

- Đất cấp II

		100m

		345.779

		443.604

		 

		789.383



		

		

		

		

		

		

		





AC.11200 - đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) ( 8 -10 cm


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc ≤ 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11210

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		826.159

		263.636

		 

		1.089.795



		AC.11211

		

- Đất cấp I

		100m

		828.959

		342.570

		 

		1.171.529



		AC.11212

		

- Đất cấp II

		100m

		828.959

		363.092

		 

		1.192.051



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc > 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11220

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		816.806

		456.233

		 

		1.273.039



		AC.11221

		

- Đất cấp I

		100m

		819.896

		516.222

		 

		1.336.118



		AC.11222

		
           - Đất cấp II

		100m

		819.896

		571.475

		 

		1.391.371



		

		

		

		

		

		

		





Đóng cừ gỗ


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ ≤4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  ≤8cm

		

		

		

		

		



		AC.11311

		
- Đất cấp I

		100m

		2.090.829

		4.972.784

		 

		7.063.613



		AC.11312

		
- Đất cấp II

		100m

		2.090.829

		6.030.487

		 

		8.121.316



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11321

		
- Đất cấp I

		100m

		2.090.829

		5.067.503

		 

		7.158.332



		AC.11322

		
- Đất cấp II

		100m

		2.090.829

		6.346.219

		 

		8.437.048



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ >4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  ≤8cm

		

		

		

		

		



		AC.11411

		
- Đất cấp I

		100m

		2.076.705

		5.525.315

		 

		7.602.020



		AC.11412

		
- Đất cấp II

		100m

		2.076.705

		6.756.671

		 

		8.833.376



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11421

		
- Đất cấp I

		100m

		2.076.705

		5.746.328

		 

		7.823.033



		AC.11422

		
- Đất cấp II

		100m

		2.076.705

		7.324.989

		 

		9.401.694



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ ≤4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  ≤8cm

		

		

		

		

		



		AC.11511

		
- Đất cấp I

		100m

		2.090.829

		6.535.659

		 

		8.626.488



		AC.11512

		
- Đất cấp II

		100m

		2.090.829

		7.324.989

		 

		9.415.818



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11521

		
- Đất cấp I

		100m

		2.090.829

		7.040.830

		 

		9.131.659



		AC.11522

		
- Đất cấp II

		100m

		2.090.829

		7.609.148

		 

		9.699.977



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ >4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  ≤8cm

		

		

		

		

		



		AC.11611

		
- Đất cấp I

		100m

		2.076.705

		6.882.964

		 

		8.959.669



		AC.11612

		
- Đất cấp II

		100m

		2.076.705

		7.767.015

		 

		9.843.720



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11621

		
- Đất cấp I

		100m

		2.076.705

		7.530.215

		 

		9.606.920



		AC.11622

		
- Đất cấp II

		100m

		2.076.705

		7.909.094

		 

		9.985.799



		

		

		

		

		

		

		





AC.11700 - làm tường chắn đất bằng gỗ ván


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đã tính luân chuyển).


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AC.11710

		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván

		100m2

		2.392.801

		4.047.161

		 

		6.439.962



		

		

		

		

		

		

		





AC.12000 - đóng cọc bằng máy


AC.12100 - đóng cọc gỗ


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤10m

		

		

		

		

		



		AC.12111

		
- Đất cấp I

		100m

		742.350

		868.264

		4.049.568

		5.660.182



		AC.12112

		
- Đất cấp II

		100m

		742.350

		885.629

		4.266.786

		5.894.765



		

		Chiều dài cọc  >10m

		

		

		

		

		



		AC.12121

		
- Đất cấp I

		100m

		742.350

		1.240.828

		6.097.626

		8.080.804



		AC.12122

		
- Đất cấp II

		100m

		742.350

		1.326.076

		7.897.434

		9.965.860



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤10m

		

		

		

		

		



		AC.12211

		
- Đất cấp I

		100m

		746.025

		1.057.703

		4.840.863

		6.644.591



		AC.12212

		
- Đất cấp II

		100m

		746.025

		1.326.076

		5.197.722

		7.269.823



		

		Chiều dài cọc  >10m

		

		

		

		

		



		AC.12221

		
- Đất cấp I

		100m

		746.025

		1.483.942

		7.292.326

		9.522.293



		AC.12222

		
- Đất cấp II

		100m

		746.025

		1.616.549

		7.943.981

		10.306.555



		

		

		

		

		

		

		





AC.12300 - đóng cừ  gỗ


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cừ gỗ

		

		

		

		

		



		AC.12311

		
- Đất cấp I

		100m

		2.004.345

		978.770

		4.715.522

		7.698.637



		AC.12312

		
- Đất cấp II

		100m

		2.004.345

		1.032.445

		4.974.115

		8.010.905



		

		

		

		

		

		

		





AC.12400 - đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu cọc.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.


AC.12410 - Đóng cọc trên cạn


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao máng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12411

		
30-50 cm

		100m

		851.060

		2.091.568

		14.390.246

		17.332.874



		AC.12412

		
60-84 cm

		100m

		980.182

		3.485.946

		23.342.037

		27.808.165



		AC.12413

		
94-120 cm

		100m

		1.108.719

		5.271.431

		35.181.504

		41.561.654



		

		

		

		

		

		

		





AC.12420 - Đóng cọc dưới nước

Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực  

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao máng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12421

		
30-50 cm

		100m

		851.060

		2.397.651

		30.822.896

		34.071.607



		AC.12422

		
60-84 cm

		100m

		980.182

		3.877.052

		50.214.596

		55.071.830



		AC.12423

		
94-120 cm

		100m

		1.108.719

		5.866.592

		75.593.584

		82.568.895



		

		

		

		

		

		

		





AC.13000 - đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa ≤ 1,2T


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13111

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		 

		757.758

		3.869.770

		4.627.528



		AC.13112

		
- 25x25cm

		100m

		 

		789.331

		4.514.732

		5.304.063



		AC.13113

		
- 30x30cm

		100m

		 

		1.073.490

		5.482.174

		6.555.664



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13121

		Kích thước cọc:  20x20cm

		100m

		 

		827.219

		4.224.499

		5.051.718



		AC.13122

		
- 25x25cm

		100m

		 

		1.022.973

		5.224.189

		6.247.162



		AC.13123

		
- 30x30cm

		100m

		 

		1.231.356

		6.288.376

		7.519.732



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13211

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		 

		618.835

		3.160.312

		3.779.147



		AC.13212

		
- 25x25cm

		100m

		 

		741.971

		3.789.150

		4.531.121



		AC.13213

		
- 30x30cm

		100m

		 

		909.309

		4.643.724

		5.553.033



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13221

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		 

		745.128

		3.805.274

		4.550.402



		AC.13222

		
- 25x25cm

		100m

		 

		865.107

		4.417.987

		5.283.094



		AC.13223

		
- 30x30cm

		100m

		 

		1.098.748

		5.611.166

		6.709.914



		

		

		

		

		

		

		





AC.14000 - đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 1,8t


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14111

		Kích thước cọc:20x20cm

		100m

		 

		603.049

		3.912.110

		4.515.159



		AC.14112

		

- 25x25cm

		100m

		 

		723.027

		4.690.436

		5.413.463



		AC.14113

		

- 30x30cm

		100m

		 

		890.365

		5.775.995

		6.666.360



		AC.14114

		

- 35x35cm

		100m

		 

		1.086.119

		7.045.895

		8.132.014



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.14121

		Kích thước cọc:20x20cm

		100m

		 

		723.027

		4.690.436

		5.413.463



		AC.14122

		

- 25x25cm

		100m

		 

		868.264

		5.632.620

		6.500.884



		AC.14123

		

- 30x30cm

		100m

		 

		1.051.389

		6.820.590

		7.871.979



		AC.14124

		

- 35x35cm

		100m

		 

		1.310.289

		8.459.170

		9.769.459



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14211

		Kích thước cọc:20x20cm

		100m

		 

		580.947

		3.768.735

		4.349.682



		AC.14212

		

- 25x25cm

		100m

		 

		644.094

		4.178.380

		4.822.474



		AC.14213

		

- 30x30cm

		100m

		 

		789.331

		5.120.563

		5.909.894



		AC.14214

		

- 35x35cm

		100m

		 

		909.309

		5.898.889

		6.808.198



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		





		AC.14221

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		 

		700.926

		4.547.060

		5.247.986



		AC.14222

		

- 25x25cm

		100m

		 

		811.432

		5.263.939

		6.075.371



		AC.14223

		

- 30x30cm

		100m

		 

		988.242

		6.410.945

		7.399.187



		AC.14224

		

- 35x35cm

		100m

		 

		1.215.569

		7.885.667

		9.101.236



		

		

		

		

		

		

		





AC.15000 - đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 2,5t


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15111

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		 

		694.611

		5.081.420

		5.776.031



		AC.15112

		

- 30x30cm

		100m

		 

		808.275

		5.843.632

		6.651.907



		AC.15113

		

- 35x35cm

		100m

		 

		937.725

		6.783.695

		7.721.420



		AC.15114

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.155.580

		8.384.342

		9.539.922



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15121

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		 

		773.544

		5.462.526

		6.236.070



		AC.15122

		

- 30x30cm

		100m

		 

		981.927

		6.707.474

		7.689.401



		AC.15123

		

- 35x35cm

		100m

		 

		1.136.636

		8.257.307

		9.393.943



		AC.15124

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.398.694

		9.578.476

		10.977.170



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15211

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		 

		631.465

		5.030.605

		5.662.070



		AC.15212

		

- 30x30cm

		100m

		 

		732.499

		5.716.597

		6.449.096



		AC.15213

		

- 35x35cm

		100m

		 

		833.533

		6.707.474

		7.541.007



		AC.15214

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.022.973

		8.231.900

		9.254.873



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15221

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		 

		757.758

		5.386.305

		6.144.063



		AC.15222

		

- 30x30cm

		100m

		 

		833.533

		6.478.810

		7.312.343



		AC.15223

		

- 35x35cm

		100m

		 

		997.714

		8.028.643

		9.026.357



		AC.15224

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.142.951

		9.197.369

		10.340.320



		

		

		

		

		

		

		





AC.16000 - đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 3,5t


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		738.814

		5.971.671

		6.710.485



		AC.16112

		

- 35x35cm

		100m

		 

		868.264

		6.966.949

		7.835.213



		AC.16113

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.041.917

		8.342.775

		9.384.692



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16121

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		868.264

		7.259.678

		8.127.942



		AC.16122

		

- 35x35cm

		100m

		 

		994.557

		8.342.775

		9.337.332



		AC.16123

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.136.636

		10.011.331

		11.147.967



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		621.993

		5.766.761

		6.388.754



		AC.16212

		

- 35x35cm

		100m

		 

		723.027

		6.703.493

		7.426.520



		AC.16213

		

- 40x40cm

		100m

		 

		887.208

		8.225.684

		9.112.892



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16221

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		754.600

		6.996.222

		7.750.822



		AC.16222

		

- 35x35cm

		100m

		 

		884.050

		8.196.411

		9.080.461



		AC.16223

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.067.175

		9.835.693

		10.902.868



		

		

		

		

		

		

		





AC.17000 - đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc ≤ 1,8T


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 1,8T chiều dài cọc ≤24m

		

		

		

		

		



		AC.17111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		967.719

		19.860.322

		20.828.041



		AC.17112

		
- 35x35cm

		100m

		 

		1.073.490

		22.075.022

		23.148.512



		AC.17113

		
- 40x40cm

		100m

		 

		1.226.620

		25.210.112

		26.436.732



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 1,8T chiều dài cọc >24m

		

		

		

		

		



		AC.17211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		797.224

		18.960.666

		19.757.890



		AC.17212

		

- 35x35cm

		100m

		 

		958.248

		21.138.279

		22.096.527



		AC.17213

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.114.535

		24.041.761

		25.156.296



		

		

		

		

		

		

		







AC.18000 - tàu đóng cọc ≤ 2,5T


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤2,5T chiều dài cọc  ≤24m

		

		

		

		

		



		AC.18111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		947.197

		18.369.729

		19.316.926



		AC.18112

		

- 35x35cm

		100m

		 

		1.026.130

		20.600.741

		21.626.871



		AC.18113

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.188.732

		24.977.830

		26.166.562



		

		Đóng cọc bê tông


cốt thép trên mặt nước bằng tàu


đóng cọc búa ≤2,5T chiều dài cọc >24m

		

		

		

		

		



		AC.18211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		699.347

		16.995.410

		17.694.757



		AC.18212

		

- 35x35cm

		100m

		 

		789.331

		17.412.722

		18.202.053



		AC.18213

		

- 40x40cm

		100m

		 

		1.056.125

		19.226.421

		20.282.546



		

		

		

		

		

		

		





AC.19000 - tàu đóng cọc ≤ 3,5t


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 3,5T chiều dài cọc ≤24m

		

		

		

		

		



		AC.19111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		681.982

		17.176.772

		17.858.754



		AC.19112

		

- 35x35cm

		100m

		 

		801.960

		19.826.453

		20.628.413



		AC.19113

		

- 40x40cm

		100m

		 

		907.730

		22.381.502

		23.289.232



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 3,5T chiều dài cọc >24m

		

		

		

		

		



		AC.19211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		 

		432.553

		16.041.194

		16.473.747



		AC.19212

		

- 35x35cm

		100m

		 

		741.971

		17.433.352

		18.175.323



		AC.19213

		

- 40x40cm

		100m

		 

		877.736

		19.258.834

		20.136.570



		

		

		

		

		

		

		





AC.21000 - Đóng cọc ống btct bằng máy đóng cọc hoặc  búa rung


AC.21110 - Đóng cọc trên cạn


AC.21120 - Đóng cọc trên mặt nước


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.21111

		Đường kính cọc: ≤550mm

		100m

		49.501.110

		1.345.020

		19.168.389

		70.014.519



		AC.21112

		
   ≤800mm

		100m

		83.250.462

		1.673.381

		15.676.941

		100.600.784



		AC.21113

		
   ≤1000mm

		100m

		92.718.000

		2.004.900

		17.870.088

		112.592.988



		

		Đóng cọc trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AC.21121

		Đường kính cọc: ≤550mm

		100m

		49.501.110

		2.415.352

		38.012.995

		89.929.457



		AC.21122

		
   ≤800mm

		100m

		83.250.462

		2.762.658

		35.443.607

		121.456.727



		AC.21123

		
   ≤1000mm

		100m

		92.718.000

		3.157.323

		40.958.167

		136.833.490



		

		

		

		

		

		

		





AC.21200 - Đóng cọc ống btct dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 

        thuỷ lực ≤7,5 tấn


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T

		

		

		

		

		



		AC.21211

		Đường kính cọc:  


  ≤600mm

		100m

		56.567.777

		2.212.948

		54.818.264

		113.598.989



		AC.21212

		  ≤800mm

		100m

		82.842.372

		2.314.374

		57.169.334

		142.326.080



		AC.21213

		  ≤1000mm

		100m

		92.263.500

		2.434.242

		59.947.872

		154.645.614



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc(C96)  búa thuỷ lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤50m.


AC.22000 -  đóng cọcván thép, cọc ống thép, cọc thép hình 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.22100 - đóng cọc ván thép (cọc larsen ) trên mặt đất


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 12m

		

		

		

		

		



		AC.22111

		
- Đất cấp I

		100m

		 

		1.622.240

		6.329.016

		7.951.256



		AC.22112

		
- Đất cấp II

		100m

		 

		2.074.563

		8.140.150

		10.214.713



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22121

		
- Đất cấp I

		100m

		 

		1.479.402

		5.771.744

		7.251.146



		AC.22122

		
- Đất cấp II

		100m

		 

		1.892.614

		7.363.950

		9.256.564



		

		

		

		

		

		

		





AC.22200 -  đóng cọc ván thép (larsen) trên mặt nước


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt nước.

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 12m

		

		

		

		

		



		AC.22211

		
- Đất cấp I

		100m

		 

		2.635.715

		27.933.871

		30.569.586



		AC.22212

		
- Đất cấp II

		100m

		 

		3.443.435

		44.331.790

		47.775.225



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22221

		
- Đất cấp I

		100m

		 

		2.499.678

		26.195.576

		28.695.254



		AC.22222

		
- Đất cấp II

		100m

		 

		3.122.047

		35.930.029

		39.052.076



		

		

		

		

		

		

		





AC.22300 - đóng cọc ống thép bằng búa máy có
trọng lượng búa ≤ 1,8 tấn


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		AC.22311

		Đường kính cọc ≤ 300mm

		100m

		92.960.400

		605.364

		3.542.657

		97.108.421



		AC.22312

		

              ≤ 500mm

		100m

		172.508.000

		635.973

		3.721.780

		176.865.753



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AC.22321

		Đường kính cọc ≤ 300mm

		100m

		93.420.600

		1.173.318

		13.732.122

		108.326.040



		AC.22322

		

              ≤ 500mm

		100m

		173.362.000

		1.229.434

		14.369.497

		188.960.931



		

		

		

		

		

		

		





AC.22400 - đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực  ≤ 7,5 tấn


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ống  thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T

		

		

		

		

		



		AC.22410

		Đường kính cọc ≤ 600mm

		100m

		228.738.000

		1.927.109

		49.325.385

		279.990.494



		AC.22420

		
             ≤ 800mm

		100m

		323.710.500

		2.019.315

		51.462.722

		377.192.537



		AC.22430

		
             ≤ 1000mm

		100m

		388.432.500

		2.120.742

		53.813.792

		444.367.034



		

		

		

		

		

		

		





Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100mm


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt đất 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 10m

		

		

		

		

		



		AC.22511

		
- Đất cấp I

		100m

		8.512.886

		755.005

		3.444.460

		12.712.351



		AC.22512

		
- Đất cấp II

		100m

		8.512.886

		795.816

		3.630.647

		12.939.349



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22521

		
- Đất cấp I

		100m

		8.512.886

		1.067.890

		4.848.013

		14.428.789



		AC.22522

		
- Đất cấp II

		100m

		8.512.886

		1.142.710

		5.187.682

		14.843.278



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt nước 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 10m

		

		

		

		

		



		AC.22611

		
- Đất cấp I

		100m

		8.512.886

		1.748.074

		19.456.161

		29.717.121



		AC.22612

		
- Đất cấp II

		100m

		8.512.886

		1.928.323

		20.626.272

		31.067.481



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22621

		
- Đất cấp I

		100m

		8.512.886

		2.576.199

		27.381.004

		38.470.089



		AC.22622

		
- Đất cấp II

		100m

		8.512.886

		2.741.144

		29.082.984

		40.337.014



		

		

		

		

		

		

		





Đóng cọc thép hình (loại thép u, I) cao ≤100mm 


    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc thép hình trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.22711

		
- Đất cấp I

		100m

		8.512.886

		425.115

		3.103.117

		12.041.118



		AC.22712

		
- Đất cấp II

		100m

		8.512.886

		510.138

		3.258.273

		12.281.297



		

		Đóng cọc thép hình dưới nước 

		

		

		

		

		



		AC.22721

		
- Đất cấp I

		100m

		8.512.886

		595.162

		25.660.979

		34.769.027



		AC.22722

		
- Đất cấp II

		100m

		8.512.886

		680.185

		27.371.857

		36.564.928



		

		

		

		

		

		

		





AC.23100 - Nhổ cọc thép hình, thép ống



     (Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, làm sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AC.23110

		
Trên cạn

		100m

		 

		452.323

		3.781.801

		4.234.124



		AC.23120

		
Dưới nước

		100m

		 

		969.263

		7.473.641

		8.442.904



		

		

		

		

		

		

		





AC.23200 - Nhổ cọc cừ Larsen bằng búa rung, cần cẩu


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4

		

		

		

		

		



		AC.23210

		
Trên cạn

		100m

		 

		1.215.830

		8.758.629

		9.974.459



		AC.23220

		
Dưới nước

		100m

		 

		1.467.498

		14.441.712

		15.909.210



		

		

		

		

		

		

		





AC.24000 -  Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 7m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24111

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		1.145.861

		1.105.063

		8.353.476

		10.604.400



		AC.24112

		
             ( 430mm

		100m

		1.999.912

		1.978.063

		8.910.374

		12.888.349



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24121

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		1.145.861

		1.183.996

		8.910.374

		11.240.231



		AC.24122

		
             ( 430mm

		100m

		1.999.912

		2.120.142

		9.745.722

		13.865.776



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24211

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		1.145.861

		1.262.929

		7.518.128

		9.926.918



		AC.24212

		
              ( 430mm

		100m

		1.999.912

		2.260.643

		8.019.337

		12.279.892



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24221

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		1.145.861

		1.341.862

		8.019.337

		10.507.060



		AC.24222

		
             ( 430mm

		100m

		1.999.912

		2.402.723

		8.771.149

		13.173.784



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc >12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24311

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		1.145.861

		1.420.795

		6.766.315

		9.332.971



		AC.24312

		
             ( 430mm

		100m

		1.999.912

		2.543.224

		7.211.834

		11.754.970



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24321

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		1.145.861

		1.499.728

		7.211.834

		9.857.423



		AC.24322

		
             ( 430mm

		100m

		1.999.912

		2.685.303

		8.075.026

		12.760.241



		

		

		

		

		

		

		





AC.25000 - ép trước cọc bê tông cốt thép


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dài đoạn cọc ≤ 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25111

		Kính thước cọc 15x15cm

		100m

		 

		1.087.091

		4.550.635

		5.637.726



		AC.25112

		
  20x20cm

		100m

		 

		1.969.132

		6.594.333

		8.563.465



		AC.25113

		
  25x25cm

		100m

		 

		2.319.019

		7.766.053

		10.085.072



		AC.26111

		
  30x30cm

		100m

		 

		3.336.132

		10.974.580

		14.310.712



		AC.26112

		
  35x35cm

		100m

		 

		4.540.394

		14.936.136

		19.476.530



		AC.26113

		
  40x40cm

		100m

		 

		5.907.395

		20.343.125

		26.250.520



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25121

		Kính thước cọc 15x15cm

		100m

		 

		1.249.829

		5.231.867

		6.481.696



		AC.25122

		
  20x20cm

		100m

		 

		2.262.060

		7.575.308

		9.837.368



		AC.25123

		
  25x25cm

		100m

		 

		2.831.644

		9.482.760

		12.314.404



		AC.26121

		
  30x30cm

		100m

		 

		4.068.454

		13.383.635

		17.452.089



		AC.26122

		
  35x35cm

		100m

		 

		5.533.097

		18.201.743

		23.734.840



		AC.26123

		
  40x40cm

		100m

		 

		7.193.026

		23.689.033

		30.882.059



		

		Chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25211

		Kính thước cọc 15x15cm

		100m

		 

		1.008.977

		4.223.643

		5.232.620



		AC.25212

		
  20x20cm

		100m

		 

		1.830.804

		6.131.095

		7.961.899



		AC.25213

		
  25x25cm

		100m

		 

		2.034.227

		6.812.327

		8.846.554



		AC.26211

		
  30x30cm

		100m

		 

		2.929.287

		9.636.217

		12.565.504



		AC.26212

		
  35x35cm

		100m

		 

		3.987.085

		13.115.962

		17.103.047



		AC.26213

		
  40x40cm

		100m

		 

		5.175.073

		17.050.750

		22.225.823



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25221

		Kính thước cọc 15x15cm

		100m

		 

		1.184.734

		4.959.374

		6.144.108



		AC.25222

		
  20x20cm

		100m

		 

		1.993.542

		6.676.081

		8.669.623



		AC.25223

		
  25x25cm

		100m

		 

		2.498.031

		8.311.039

		10.809.070



		AC.26221

		
  30x30cm

		100m

		 

		3.596.513

		11.777.598

		15.374.111



		AC.26222

		
  35x35cm

		100m

		 

		4.898.418

		15.980.060

		20.878.478



		AC.26223

		
  40x40cm

		100m

		 

		6.363.062

		20.798.168

		27.161.230



		

		

		

		

		

		

		





AC.27000 - ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		ép , nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực

		

		

		

		

		



		AC.27110

		
Nhổ cọc

		100m

		 

		1.215.830

		4.391.392

		5.607.222



		AC.27120

		
ép cọc

		100m

		 

		3.655.992

		6.587.088

		10.243.080



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:   Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.28000 - ép sau cọc bê tông cốt thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc ≤4m 

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28111

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		 

		1.692.477

		1.076.863

		2.769.340



		AC.28112

		
             15x15cm

		100m

		 

		2.034.227

		1.294.307

		3.328.534



		AC.28113

		
             20x20cm

		100m

		 

		2.538.715

		1.620.472

		4.159.187



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28121

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		 

		1.944.721

		1.237.357

		3.182.078



		AC.28122

		

 15x15cm

		100m

		 

		2.340.175

		1.485.864

		3.826.039



		AC.28123

		

 20x20cm

		100m

		 

		3.046.458

		1.941.460

		4.987.918



		

		ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc >4m 

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28212

		Kích thước cọc  15x15cm

		100m

		 

		1.891.017

		1.201.117

		3.092.134



		AC.28213

		

  20x20cm

		100m

		 

		2.310.882

		1.470.332

		3.781.214



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28222

		Kích thước cọc  15x15cm

		100m

		 

		2.166.045

		1.377.142

		3.543.187



		AC.28223

		

  20x20cm

		100m

		 

		2.598.928

		1.656.713

		4.255.641



		

		

		

		

		

		

		





AC.29000 - CÔNG TáC nối cọc 


AC.29100 - nối cọc ván thép LARSEN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		





		

		Nối cọc ván thép Larsen

		

		

		

		

		



		AC.29111

		
- Trên cạn

		1mối nối

		242.226

		85.023

		426.125

		753.374



		AC.29121

		
- Dưới nước

		1mối nối

		242.226

		110.530

		715.371

		1.068.127



		

		

		

		

		

		

		





AC.29200 - nối cọc ống thép, cọc thép hình


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nối cọc ống thép, cọc thép hình

		

		

		

		

		



		AC.29211

		
- Cọc thép hình

		1mối nối

		369.229

		255.069

		140.657

		764.955



		AC.29221

		
- Cọc ống thép

		1mối nối

		317.782

		425.115

		196.920

		939.817



		

		

		

		

		

		

		





AC.29300 - nối  cọc bê tông cốt thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nối cọc  vuông

		

		

		

		

		



		AC.29311

		Kích thước cọc 20x20cm

		1mối nối

		194.683

		49.313

		27.596

		271.592



		AC.29321

		

25x25cm

		1mối nối

		214.092

		57.816

		33.115

		305.023



		AC.29331

		

30x30cm

		1mối nối

		219.237

		130.936

		41.393

		391.566



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AC.29341

		

35x35cm

		1mối nối

		415.846

		137.737

		49.672

		603.255



		AC.29351

		

40x40cm

		1mối nối

		687.224

		163.244

		63.470

		913.938



		

		

		

		

		

		

		





AC.29400 - Nối cọc ống bê tông cốt thép


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối loại cọc bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		AC.29411

		Đường kính cọc ≤600mm

		1mối nối

		225.356

		127.535

		102.104

		454.995



		AC.29421

		

  ≤1000mm

		1mối nối

		458.272

		255.069

		206.967

		920.308



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Chi phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


AC.30000 - Công tác khoan cọc nhồi


Thuyết minh và quy định áp dụng:


Đơn giá công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy <2m/s), mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch ≤ 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:


- Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ mét thứ 31 trở đi đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với hao phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.


- Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.


- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với hao phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.


- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu >4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thuỷ triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với hao phí nhân công và máy thi công của đơn giá khoan tương ứng.


- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với hao phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.


- Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đá tương ứng.


- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.


AC.31000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách


(Không sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc : 


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách ; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AC.31100 - Khoan vào đất trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31110

		
- 800mm

		m 

		171.360

		357.097

		597.903

		1.126.360



		AC.31120

		
- 1000mm

		m 

		199.920

		392.807

		657.693

		1.250.420



		AC.31130

		
- 1200mm

		m 

		242.760

		430.217

		717.483

		1.390.460



		AC.31140

		
- 1300mm

		m

		257.040

		450.622

		762.326

		1.469.988



		AC.31150

		
- 1400mm

		m

		285.600

		471.028

		792.221

		1.548.849



		AC.31160

		
- 1500mm

		m

		314.160

		511.839

		866.959

		1.692.958



		AC.31170

		
- 2000mm

		m

		342.720

		658.079

		1.365.242

		2.366.041



		

		

		

		

		

		

		





AC.31200 - Khoan vào đất dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31210

		
- 800mm

		m 

		171.360

		535.645

		979.478

		1.686.483



		AC.31220

		
- 1000mm

		m 

		199.920

		588.360

		1.313.265

		2.101.545



		AC.31230

		
- 1200mm

		m 

		242.760

		647.876

		1.724.302

		2.614.938



		AC.31240

		
- 1300mm

		m

		257.040

		680.185

		1.934.677

		2.871.902



		AC.31250

		
- 1400mm

		m

		285.600

		712.493

		2.145.052

		3.143.145



		AC.31260

		
- 1500mm

		m

		314.160

		775.410

		2.338.179

		3.427.749



		AC.31270

		
- 2000mm

		m

		342.720

		1.016.876

		3.756.245

		5.115.841



		

		

		

		

		

		

		





AC.31300 - Khoan đá trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan  VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31311

		
- 800mm

		m 

		454.076

		991.369

		2.630.772

		4.076.217



		AC.31312

		
- 1000mm

		m 

		527.396

		1.089.996

		3.034.356

		4.651.748



		AC.31313

		
- 1200mm

		m 

		643.768

		1.198.825

		3.467.835

		5.310.428



		AC.31314

		
- 1300mm

		m

		716.114

		1.257.491

		3.796.682

		5.770.287



		AC.31315

		
- 1400mm

		m

		761.847

		1.319.218

		4.125.528

		6.206.593



		AC.31316

		
- 1500mm

		m

		823.140

		1.435.190

		4.484.270

		6.742.600



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31321

		
- 800mm

		m 

		394.823

		902.435

		2.062.764

		3.360.022



		AC.31322

		
- 1000mm

		m 

		467.930

		991.199

		2.466.348

		3.925.477



		AC.31323

		
- 1200mm

		m 

		567.556

		1.092.376

		3.034.356

		4.694.288



		AC.31324

		
- 1300mm

		m

		629.275

		1.139.139

		3.258.569

		5.026.983



		AC.31325

		
- 1400mm

		m

		668.888

		1.183.521

		3.486.867

		5.339.276



		AC.31326

		
- 1500mm

		m

		729.968

		1.287.079

		3.776.302

		5.793.349



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31331

		
- 800mm

		m 

		371.744

		821.153

		1.718.970

		2.911.867



		AC.31332

		
- 1000mm

		m 

		443.357

		902.435

		2.062.764

		3.408.556



		AC.31333

		
- 1200mm

		m 

		527.943

		991.199

		2.466.348

		3.985.490



		AC.31334

		
- 1300mm

		m

		595.569

		1.040.512

		2.750.352

		4.386.433



		AC.31335

		
- 1400mm

		m

		635.182

		1.092.376

		3.034.356

		4.761.914



		AC.31336

		
- 1500mm

		m

		679.728

		1.188.453

		3.288.464

		5.156.645



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31341

		
- 800mm

		m 

		354.784

		673.213

		1.434.966

		2.462.963



		AC.31342

		
- 1000mm

		m 

		411.357

		710.113

		1.584.442

		2.705.912



		AC.31343

		
- 1200mm

		m 

		494.450

		813.671

		1.733.918

		3.042.039



		AC.31344

		
- 1300mm

		m

		555.956

		853.122

		1.838.551

		3.247.629



		AC.31345

		
- 1400mm

		m

		585.155

		895.123

		1.958.131

		3.438.409



		AC.31346

		
- 1500mm

		m

		645.808

		1.188.453

		2.122.554

		3.956.815



		

		

		

		

		

		

		





AC.31400 -  Khoan đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan  VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31411

		
- 800mm

		m 

		454.076

		1.070.100

		4.360.762

		5.884.938



		AC.31412

		
- 1000mm

		m 

		527.396

		1.176.209

		4.922.896

		6.626.501



		AC.31413

		
- 1200mm

		m 

		643.768

		1.294.561

		6.181.958

		8.120.287



		AC.31414

		
- 1300mm

		m

		716.114

		1.361.049

		7.073.243

		9.150.406



		AC.31415

		
- 1400mm

		m

		761.847

		1.425.157

		7.981.775

		10.168.779



		AC.31416

		
- 1500mm

		m

		823.140

		1.548.440

		8.678.483

		11.050.063



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31421

		
- 800mm

		m 

		394.823

		974.024

		3.360.412

		4.729.259



		AC.31422

		
- 1000mm

		m 

		467.930

		1.097.308

		4.181.257

		5.746.495



		AC.31423

		
- 1200mm

		m 

		567.556

		1.178.590

		4.922.896

		6.669.042



		AC.31424

		
- 1300mm

		m

		629.275

		1.237.766

		5.572.718

		7.439.759



		AC.31425

		
- 1400mm

		m

		668.888

		1.296.942

		6.239.786

		8.205.616



		AC.31426

		
- 1500mm

		m

		729.968

		1.410.363

		6.815.762

		8.956.093



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31431

		
- 800mm

		m 

		371.744

		781.702

		2.860.237

		4.013.683



		AC.31432

		
- 1000mm

		m 

		443.357

		860.604

		3.422.371

		4.726.332



		AC.31433

		
- 1200mm

		m 

		527.943

		946.817

		4.181.257

		5.656.017



		AC.31434

		
- 1300mm

		m

		595.569

		993.750

		4.572.367

		6.161.686



		AC.31435

		
- 1400mm

		m

		635.182

		1.040.512

		4.980.725

		6.656.419



		AC.31436

		
- 1500mm

		m

		679.728

		1.131.827

		5.418.721

		7.230.276



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31441

		
- 800mm

		m 

		354.784

		724.907

		2.515.289

		3.594.980



		AC.31442

		
- 1000mm

		m 

		411.357

		798.877

		2.801.464

		4.011.698



		AC.31443

		
- 1200mm

		m 

		494.450

		875.398

		2.922.196

		4.292.044



		AC.31444

		
- 1300mm

		m

		555.956

		920.970

		3.209.822

		4.686.748



		AC.31445

		
- 1400mm

		m

		585.155

		966.542

		3.480.199

		5.031.896



		AC.31446

		
- 1500mm

		m

		645.808

		1.050.545

		3.780.217

		5.476.570



		

		

		

		

		

		

		





Khoan vào đá bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.31511

		
Đá cấp I

		m 

		1.064.991

		1.343.365

		6.436.140

		8.844.496



		AC.31512

		
Đá cấp II

		m 

		956.259

		1.142.710

		5.407.776

		7.506.745



		AC.31513

		
Đá cấp III

		m 

		888.513

		1.003.272

		4.485.795

		6.377.580



		AC.31514

		
Đá cấp IV

		m 

		837.207

		867.235

		3.457.431

		5.161.873



		

		Dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.31521

		
Đá cấp I

		m 

		1.064.991

		1.375.673

		9.164.251

		11.604.915



		AC.31522

		
Đá cấp II

		m 

		956.259

		1.251.540

		7.791.441

		9.999.240



		AC.31523

		
Đá cấp III

		m 

		888.513

		1.054.286

		6.093.393

		8.036.192



		AC.31524

		
Đá cấp IV

		m 

		837.207

		933.553

		4.913.247

		6.684.007



		

		

		

		

		

		

		





AC.32000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan  xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:


- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 - Khoan vào đất trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32111

		
- 800mm

		m 

		365.348

		357.097

		517.793

		1.240.238



		AC.32112

		
- 1000mm

		m 

		417.540

		392.807

		579.929

		1.390.276



		AC.32113

		
- 1200mm

		m 

		469.733

		430.217

		621.352

		1.521.302



		AC.32114

		
- 1400mm

		m

		626.311

		471.028

		828.469

		1.925.808



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32121

		
- 800mm

		m 

		314.895

		285.678

		754.325

		1.354.898



		AC.32122

		
- 1000mm

		m 

		362.680

		314.585

		873.061

		1.550.326



		AC.32123

		
- 1300mm

		m 

		409.140

		345.194

		907.983

		1.662.317



		AC.32124

		
- 1500mm

		m

		542.299

		380.903

		1.229.270

		2.152.472



		

		

		

		

		

		

		





AC.32200 -  Khoan vào đất dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32211

		
- 800mm

		m 

		365.348

		535.645

		772.959

		1.673.952



		AC.32212

		
- 1000mm

		m 

		417.540

		588.360

		952.335

		1.958.235



		AC.32213

		
- 1200mm

		m 

		469.733

		647.876

		1.021.370

		2.138.979



		AC.32214

		
- 1400mm

		m

		626.311

		712.493

		1.361.826

		2.700.630



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32221

		
- 800mm

		m 

		314.895

		428.516

		1.271.635

		2.015.046



		AC.32222

		
- 1000mm

		m 

		362.680

		471.028

		1.463.749

		2.297.457



		AC.32223

		
- 1300mm

		m 

		409.140

		518.641

		1.542.321

		2.470.102



		AC.32224

		
- 1500mm

		m

		542.299

		569.655

		2.085.308

		3.197.262



		

		

		

		

		

		

		





AC.32300 - Khoan đá trên cạn 


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32311

		
- 800mm

		m 

		644.232

		683.586

		2.692.526

		4.020.344



		AC.32312

		
- 1000mm

		m 

		749.088

		751.604

		3.003.202

		4.503.894



		AC.32313

		
- 1200mm

		m 

		853.944

		826.424

		3.603.842

		5.284.210



		AC.32314

		
- 1400mm

		m

		1.132.608

		909.747

		4.204.482

		6.246.837



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32315

		
- 800mm

		m 

		748.884

		581.558

		5.108.767

		6.439.209



		AC.32316

		
- 1000mm

		m 

		864.960

		639.374

		6.353.915

		7.858.249



		AC.32317

		
- 1300mm

		m 

		969.204

		702.291

		7.672.306

		9.343.801



		AC.32318

		
- 1500mm

		m

		1.307.640

		773.710

		8.844.210

		10.925.560



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32321

		
- 800mm

		m 

		581.604

		622.369

		2.112.597

		3.316.570



		AC.32322

		
- 1000mm

		m 

		672.384

		683.586

		2.402.561

		3.758.531



		AC.32323

		
- 1200mm

		m 

		763.164

		753.304

		3.003.202

		4.519.670



		AC.32324

		
- 1400mm

		m

		1.017.552

		816.222

		3.603.842

		5.437.616



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32325

		
- 800mm

		m 

		670.956

		533.945

		4.449.571

		5.654.472



		AC.32326

		
- 1000mm

		m 

		781.932

		586.659

		5.401.743

		6.770.334



		AC.32327

		
- 1300mm

		m 

		879.852

		646.175

		6.353.915

		7.879.942



		AC.32328

		
- 1500mm

		m

		1.172.286

		710.793

		7.525.818

		9.408.897



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32331

		
- 800mm

		m 

		510.000

		566.254

		1.801.921

		2.878.175



		AC.32332

		
- 1000mm

		m 

		595.680

		622.369

		2.091.885

		3.309.934



		AC.32333

		
- 1200mm

		m 

		681.360

		683.586

		2.402.561

		3.767.507



		AC.32334

		
- 1400mm

		m

		902.496

		753.304

		3.003.202

		4.659.002



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32335

		
- 800mm

		m 

		603.330

		491.433

		3.790.376

		4.885.139



		AC.32336

		
- 1000mm

		m 

		697.680

		557.751

		4.522.815

		5.778.246



		AC.32337

		
- 1300mm

		m 

		781.524

		613.867

		5.163.700

		6.559.091



		AC.32338

		
- 1500mm

		m

		1.045.908

		675.083

		6.298.982

		8.019.973



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32341

		
- 800mm

		m 

		508.674

		464.226

		1.511.957

		2.484.857



		AC.32342

		
- 1000mm

		m 

		557.328

		489.733

		1.801.921

		2.848.982



		AC.32343

		
- 1200mm

		m 

		640.458

		561.152

		2.112.597

		3.314.207



		AC.32344

		
- 1400mm

		m

		853.944

		617.268

		2.402.561

		3.873.773



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32345

		
- 800mm

		m 

		563.754

		481.231

		3.149.491

		4.194.476



		AC.32346

		
- 1000mm

		m 

		656.880

		528.844

		3.826.998

		5.012.722



		AC.32347

		
- 1300mm

		m 

		734.400

		583.258

		4.376.327

		5.693.985



		AC.32348

		
- 1500mm

		m

		985.932

		641.074

		5.145.389

		6.772.395



		

		

		

		

		

		

		





AC.32400 - Khoan đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32411

		
- 800mm

		m 

		644.232

		738.000

		3.985.159

		5.367.391



		AC.32412

		
- 1000mm

		m 

		749.088

		811.120

		4.714.454

		6.274.662



		AC.32413

		
- 1200mm

		m 

		853.944

		892.742

		5.817.837

		7.564.523



		AC.32414

		
- 1400mm

		m

		1.132.608

		982.867

		6.196.055

		8.311.530



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32415

		
- 800mm

		m 

		748.884

		651.277

		7.165.661

		8.565.822



		AC.32416

		
- 1000mm

		m 

		864.960

		715.894

		8.843.695

		10.424.549



		AC.32417

		
- 1300mm

		m 

		969.204

		787.314

		10.909.289

		12.665.807



		AC.32418

		
- 1500mm

		m

		1.307.640

		867.235

		11.902.909

		14.077.784



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32421

		
- 800mm

		m 

		581.604

		671.682

		3.259.995

		4.513.281



		AC.32422

		
- 1000mm

		m 

		672.384

		756.705

		4.012.301

		5.441.390



		AC.32423

		
- 1200mm

		m 

		763.164

		812.821

		4.741.596

		6.317.581



		AC.32424

		
- 1400mm

		m

		1.017.552

		894.443

		5.092.673

		7.004.668



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32425

		
- 800mm

		m 

		670.956

		488.032

		6.122.558

		7.281.546



		AC.32426

		
- 1000mm

		m 

		781.932

		540.747

		7.347.070

		8.669.749



		AC.32427

		
- 1300mm

		m 

		879.852

		595.162

		9.004.493

		10.479.507



		AC.32428

		
- 1500mm

		m

		1.172.286

		652.977

		10.022.854

		11.848.117



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32431

		
- 800mm

		m 

		510.000

		539.046

		2.908.918

		3.957.964



		AC.32432

		
- 1000mm

		m 

		595.680

		593.461

		3.259.995

		4.449.136



		AC.32433

		
- 1200mm

		m 

		681.360

		652.977

		4.012.301

		5.346.638



		AC.32434

		
- 1400mm

		m

		902.496

		717.595

		4.363.378

		5.983.469



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32435

		
- 800mm

		m 

		603.330

		464.226

		5.104.197

		6.171.753



		AC.32436

		
- 1000mm

		m 

		697.680

		511.839

		6.077.206

		7.286.725



		AC.32437

		
- 1300mm

		m 

		781.524

		561.152

		7.371.811

		8.714.487



		AC.32438

		
- 1500mm

		m

		1.045.908

		617.268

		8.390.172

		10.053.348



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32441

		
- 800mm

		m 

		508.674

		499.936

		2.534.831

		3.543.441



		AC.32442

		
- 1000mm

		m 

		557.328

		550.950

		2.908.918

		4.017.196



		AC.32443

		
- 1200mm

		m 

		640.458

		603.664

		3.283.006

		4.527.128



		AC.32444

		
- 1400mm

		m

		853.944

		666.581

		3.638.213

		5.158.738



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32445

		
- 800mm

		m 

		563.754

		440.420

		4.485.703

		5.489.877



		AC.32446

		
- 1000mm

		m 

		656.880

		484.632

		5.166.030

		6.307.542



		AC.32447

		
- 1300mm

		m 

		734.400

		533.945

		6.110.166

		7.378.511



		AC.32448

		
- 1500mm

		m

		985.932

		586.659

		6.992.471

		8.565.062



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  Máy khoan có momen xoay >200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, G30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.


AC.32510 -  Khoan vào đất bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất bằng máy khoanQJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32511

		
Trên cạn

		m 

		292.597

		661.480

		1.430.711

		2.384.788



		AC.32512

		
Dưới nước

		m 

		332.051

		1.016.876

		2.198.459

		3.547.386



		

		

		

		

		

		

		





AC.32520 - Khoan vào đá, trên cạn bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32521

		
Đá cấp I

		m 

		1.575.288

		1.464.097

		6.892.659

		9.932.044



		AC.32522

		
Đá cấp II

		m 

		1.418.208

		1.314.457

		5.857.498

		8.590.163



		AC.32523

		
Đá cấp III

		m 

		1.259.904

		1.212.429

		4.569.858

		7.042.191



		AC.32524

		
Đá cấp IV

		m 

		1.179.528

		998.171

		3.534.697

		5.712.396



		

		

		

		

		

		

		





AC.32530 - Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32531

		
Đá cấp I

		m 

		1.575.288

		1.610.337

		10.247.291

		13.432.916



		AC.32532

		
Đá cấp II

		m 

		1.418.208

		1.445.392

		8.712.950

		11.576.550



		AC.32533

		
Đá cấp III

		m 

		1.259.904

		1.333.162

		6.801.483

		9.394.549



		AC.32534

		
Đá cấp IV

		m 

		1.179.528

		1.098.498

		5.312.943

		7.590.969



		

		

		

		

		

		

		





AC.32600 - Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32611

		
- 800mm

		m 

		1.672.433

		550.609

		5.921.672

		8.144.714



		AC.32612

		
- 1000mm

		m 

		1.924.954

		633.252

		6.828.050

		9.386.256



		AC.32613

		
- 1200mm

		m 

		2.215.899

		728.308

		7.835.137

		10.779.344



		AC.32614

		
- 1500mm

		m

		3.355.800

		910.257

		9.809.028

		14.075.085



		AC.32615

		
- 2000mm

		m

		3.869.064

		1.274.496

		13.716.525

		18.860.085



		

		Khoan dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32621

		
- 800mm

		m 

		1.672.433

		660.799

		8.181.899

		10.515.131



		AC.32622

		
- 1000mm

		m 

		1.924.954

		759.936

		9.409.498

		12.094.388



		AC.32623

		
- 1200mm

		m 

		2.215.899

		873.867

		11.773.460

		14.863.226



		AC.32624

		
- 1500mm

		m

		3.355.800

		1.092.376

		13.534.844

		17.983.020



		AC.32625

		
- 2000mm

		m

		3.869.064

		1.529.395

		16.918.555

		22.317.014



		

		

		

		

		

		

		





AC.32700 - Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi, sạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm  (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32711

		
- D1500mm

		m 

		2.377.008

		875.958

		8.459.531

		11.712.497



		AC.32712

		
- D2000mm

		m 

		2.694.840

		1.189.459

		9.063.783

		12.948.082



		

		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32721

		
- D1500mm

		m 

		2.377.008

		1.095.409

		12.202.538

		15.674.955



		AC.32722

		
- D2000mm

		m 

		2.694.840

		1.486.363

		15.568.777

		19.749.980



		

		

		

		

		

		

		





AC.32800 -  Bơm dung dịch BENToNIT chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc barrette


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính: đồng/1m3 dung dịch 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bơm dung dịch Bentonit

		

		

		

		

		



		AC.32810

		Lỗ khoan trên cạn

		m3

		180.206

		98.627

		36.303

		315.136



		AC.32820

		Lỗ khoan dưới nước

		m3

		180.206

		108.830

		192.771

		481.807



		

		

		

		

		

		

		





AC.33000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan,  múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá.


Khoan vào đất


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33111

		
- 600mm

		m 

		22.848

		667.573

		1.191.251

		1.881.672



		AC.33112

		
- 800mm

		m 

		27.744

		883.335

		1.476.013

		2.387.092



		AC.33113

		
- 1000mm

		m

		32.640

		1.102.786

		1.760.774

		2.896.200



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33211

		
- 600mm

		m 

		22.032

		833.544

		3.727.567

		4.583.143



		AC.33212

		
- 800mm

		m 

		26.520

		1.102.786

		4.630.300

		5.759.606



		AC.33213

		
- 1000mm

		m

		31.008

		1.377.560

		5.651.835

		7.060.403



		

		

		

		

		

		

		





AC.33300 - Khoan vào đá trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33311

		
- 600mm

		m 

		315.792

		2.364.166

		3.621.532

		6.301.490



		AC.33312

		
- 800mm

		m 

		364.752

		3.151.606

		4.859.154

		8.375.512



		AC.33313

		
- 1000mm

		m

		417.792

		3.939.047

		6.051.813

		10.408.652



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33321

		
- 600mm

		m 

		298.656

		2.244.298

		3.413.116

		5.956.070



		AC.33322

		
- 800mm

		m 

		359.856

		2.998.544

		4.516.555

		7.874.955



		AC.33323

		
- 1000mm

		m

		404.736

		3.747.258

		5.664.251

		9.816.245



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33331

		
- 600mm

		m 

		292.128

		2.133.650

		3.219.687

		5.645.465



		AC.33332

		
- 800mm

		m 

		341.088

		2.843.638

		4.278.163

		7.462.889



		AC.33333

		
- 1000mm

		m

		394.128

		3.553.625

		5.336.640

		9.284.393



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33341

		
- 600mm

		m 

		279.072

		2.026.691

		3.026.258

		5.332.021



		AC.33342

		
- 800mm

		m 

		328.032

		2.679.511

		4.010.502

		7.018.045



		AC.33343

		
- 1000mm

		m

		381.072

		3.348.928

		4.994.745

		8.724.745



		

		

		

		

		

		

		





AC.33400 - Khoan vào đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33411

		
- 600mm

		m 

		286.416

		2.718.237

		9.994.112

		12.998.765



		AC.33412

		
- 800mm

		m 

		329.256

		3.614.481

		13.244.665

		17.188.402



		AC.33413

		
- 1000mm

		m

		376.176

		4.518.102

		16.495.218

		21.389.496



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33421

		
- 600mm

		m 

		271.728

		2.581.772

		9.548.027

		12.401.527



		AC.33422

		
- 800mm

		m 

		318.648

		3.433.757

		12.667.690

		16.420.095



		AC.33423

		
- 1000mm

		m

		365.568

		4.291.274

		15.787.352

		20.444.194



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33431

		
- 600mm

		m 

		266.424

		2.452.684

		9.028.806

		11.747.914



		AC.33432

		
- 800mm

		m 

		309.264

		3.260.410

		11.954.304

		15.523.978



		AC.33433

		
- 1000mm

		m

		356.184

		4.075.512

		14.913.806

		19.345.502



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33441

		
- 600mm

		m 

		255.816

		2.329.127

		8.543.590

		11.128.533



		AC.33442

		
- 800mm

		m 

		298.656

		3.096.283

		11.308.927

		14.703.866



		AC.33443

		
- 1000mm

		m

		345.576

		3.868.970

		14.074.263

		18.288.809





		

		

		

		

		

		

		





AC.34000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay đất trên cạn, dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34111

		
- 600mm

		m 

		501.690

		516.354

		1.773.665

		2.791.709



		AC.34112

		
- 800mm

		m 

		622.314

		687.858

		2.167.813

		3.477.985



		AC.34113

		
- 1000mm

		m

		773.588

		859.361

		2.561.961

		4.194.910



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34221

		
- 600mm

		m 

		524.034

		663.884

		2.571.013

		3.758.931



		AC.34222

		
- 800mm

		m 

		650.738

		881.491

		3.211.629

		4.743.858



		AC.34223

		
- 1000mm

		m

		805.455

		1.100.941

		3.851.692

		5.758.088



		

		

		

		

		

		

		





AC.34300 - Khoan vào đá trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34311

		
- 600mm

		m 

		1.237.478

		2.489.566

		7.488.809

		11.215.853



		AC.34312

		
- 800mm

		m 

		1.309.665

		3.300.980

		9.853.697

		14.464.342



		AC.34313

		
- 1000mm

		m

		1.752.398

		4.130.836

		12.218.584

		18.101.818



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34321

		
- 600mm

		m 

		1.029.656

		2.360.478

		7.094.662

		10.484.796



		AC.34322

		
- 800mm

		m 

		1.089.874

		3.153.451

		9.361.012

		13.604.337



		AC.34323

		
- 1000mm

		m

		1.459.342

		3.940.891

		11.824.436

		17.224.669



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34331

		
- 600mm

		m 

		871.605

		2.242.454

		6.700.514

		9.814.573



		AC.34332

		
- 800mm

		m 

		1.029.656

		2.989.324

		8.966.864

		12.985.844



		AC.34333

		
- 1000mm

		m

		1.203.274

		3.736.193

		11.134.677

		16.074.144



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34341

		
- 600mm

		m 

		827.321

		2.129.962

		6.404.903

		9.362.186



		AC.34342

		
- 800mm

		m 

		950.722

		2.838.105

		8.572.716

		12.361.543



		AC.34343

		
- 1000mm

		m

		1.121.190

		3.546.249

		10.543.455

		15.210.894



		

		

		

		

		

		

		





AC.34400 -  Khoan vào đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34411

		
- 600mm

		m 

		1.165.579

		2.830.729

		12.267.396

		16.263.704



		AC.34412

		
- 800mm

		m 

		1.439.366

		3.773.076

		16.203.243

		21.415.685



		AC.34413

		
- 1000mm

		m

		1.803.349

		4.715.423

		20.249.737

		26.768.509



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34421

		
- 600mm

		m 

		967.024

		2.688.731

		11.445.777

		15.101.532



		AC.34422

		
- 800mm

		m 

		1.197.341

		3.398.719

		15.260.617

		19.856.677



		AC.34423

		
- 1000mm

		m

		1.500.844

		4.149.277

		19.017.309

		24.667.430



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34431

		
- 600mm

		m 

		897.172

		2.554.110

		10.799.860

		14.251.142



		AC.34432

		
- 800mm

		m 

		1.068.139

		3.396.875

		14.203.890

		18.668.904



		AC.34433

		
- 1000mm

		m

		1.238.291

		4.241.483

		17.667.326

		23.147.100



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34441

		
- 600mm

		m 

		852.705

		2.425.022

		9.978.241

		13.255.968



		AC.34442

		
- 800mm

		m 

		985.740

		3.223.527

		13.206.569

		17.415.836



		AC.34443

		
- 1000mm

		m

		1.153.058

		4.029.409

		16.493.046

		21.675.513



		

		

		

		

		

		

		





AC.34500 - Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu quy định (chưa có chi phí ống vách).


Trên mặt nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt  ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34511

		
≤ 800mm

		m

		98.432

		688.687

		1.016.754

		1.803.873



		AC.34512

		
≤ 1000mm

		m 

		108.147

		811.120

		1.058.080

		1.977.347



		AC.34513

		
≤ 1300mm

		m 

		114.780

		1.054.286

		1.102.139

		2.271.205



		AC.34514

		
≤ 1500mm

		m

		121.810

		1.254.941

		1.168.283

		2.545.034



		AC.34515

		
≤ 2000mm

		m

		141.350

		2.598.305

		1.996.365

		4.736.020



		

		

		

		

		

		

		





Trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt  ống vách cọc khoan nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34521

		
≤ 800mm

		m

		47.700

		550.950

		258.770

		857.420



		AC.34522

		
≤ 1000mm

		m 

		55.766

		649.576

		266.856

		972.198



		AC.34523

		
≤ 1300mm

		m 

		62.216

		843.429

		283.030

		1.188.675



		AC.34524

		
≤ 1500mm

		m

		70.711

		1.004.973

		303.246

		1.378.930



		AC.34525

		
≤ 2000mm

		m

		90.800

		2.077.964

		343.679

		2.512.443



		

		

		

		

		

		

		





AC.34600 - lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ 250 hoặc tương tự 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng/1 lần lắp đặt, tháo dỡ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250

		

		

		

		

		



		AC.34610

		
- Trên cạn

		1 lần

		1.338.330

		22.276.046

		10.416.125

		34.030.501



		AC.34620

		
- Dưới nước

		1 lần

		1.338.330

		25.676.969

		24.036.275

		51.051.574



		

		

		

		

		

		

		





AC.35100 - đào tạo lỗ cọc, tường barrette 


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette

		

		

		

		

		



		

		Kích thước đào (mxm)

		

		

		

		

		



		AC.35110

		0,5x1,2

		m

		 

		156.442

		224.665

		381.107



		AC.35120

		0,6x1,2

		m 

		 

		192.152

		268.716

		460.868



		AC.35130

		0,6x1,8

		m 

		 

		198.954

		281.932

		480.886



		AC.35140

		0,8x1,8

		m

		 

		227.862

		325.984

		553.846



		AC.35150

		0,8x2,8

		m

		 

		336.691

		484.571

		821.262



		

		

		

		

		

		

		



		AC.35160

		1,0x2,8

		m 

		 

		414.913

		585.890

		1.000.803



		AC.35170

		1,2x2,8

		m 

		 

		542.447

		766.503

		1.308.950



		AC.35180

		1,5x2,8

		m

		 

		680.185

		969.141

		1.649.326



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :

Đơn giá đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường >30m thì cứ 10 sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá tương ứng.

AC.36100 - Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150-200mm


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi vè để phá rộng đường khoan. 


- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu pha để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường. 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan đặt ngầm ống nhựa HDPE 

		

		

		

		

		



		AC.36110

		     - Trên cạn

		100m

		2.256.724

		4.886.926

		16.865.907

		24.009.557



		AC.36120

		     - Qua sông

		100m

		3.918.755

		6.177.812

		23.714.084

		33.810.651



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Trong đơn giá chưa tính chi phí ống nhựa.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.


AC.36200 - Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng


AC. 36211 - Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn


AC. 36212 - Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn


AC. 36221 - Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông


AC. 36222 - Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi vè để phá rộng đường khoan. 


- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.


- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường. 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan ngầm trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		



		AC.36211

		
- 01 sợi

		100m

		1.342.171

		4.425.895

		14.823.323

		20.591.389



		AC.36212

		
- 02 sợi

		100m

		2.256.724

		5.901.194

		16.924.267

		25.082.185



		

		Khoan ngầm băng sông

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		



		AC.36221

		
- 01 sợi

		100m

		2.288.702

		5.347.957

		21.671.500

		29.308.159



		AC.36222

		
- 02 sợi

		100m

		3.918.755

		7.192.080

		23.772.443

		34.883.278



		

		

		

		

		

		

		





Chương IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

Công tác làm mặt đường bộ


AD.11000 - Làm móng đường


Thành phần công việc :


- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


AD.11100 - Làm móng đá ba, đá hộc


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng đá ba, đá hộc


Chiều dày lớp móng đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.11110

		
≤ 20 cm

		m3

		123.000

		93.239

		9.151

		225.390



		AD.11120

		
> 20 cm

		m3

		123.000

		81.584

		8.236

		212.820



		

		

		

		

		

		

		





AD.11200 - Làm móng cấp phối đá dăm


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K(0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11210 - làm móng lớp dưới


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới

		

		

		

		

		



		AD.11211

		Đường mở rộng

		100m3

		20.391.200

		714.194

		3.005.872

		24.111.266



		AD.11212

		Đường làm mới

		100m3

		20.391.200

		663.180

		2.549.206

		23.603.586



		

		

		

		

		

		

		





AD.11220 - làm móng lớp trên


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên

		

		

		

		

		



		AD.11221

		Đường mở rộng

		100m3

		21.655.000

		782.212

		2.972.786

		25.409.998



		AD.11222

		Đường làm mới

		100m3

		21.655.000

		748.203

		2.497.140

		24.900.343



		

		

		

		

		

		

		





AD.12000 - làm lớp móng cát, gia cố xi măng


Thành phần công việc :


- Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.12100 - làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng 


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng bằng trạm trộn

		

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12111

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		23.262.793

		4.931.338

		6.120.722

		34.314.853



		AD.12112

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		26.978.255

		5.101.384

		6.120.722

		38.200.361



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12121

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		23.262.793

		4.931.338

		6.303.024

		34.497.155



		AD.12122

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		26.978.255

		5.101.384

		6.303.024

		38.382.663



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12131

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		23.262.793

		4.931.338

		6.002.729

		34.196.860



		AD.12132

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		26.978.255

		5.101.384

		6.002.729

		38.082.368



		

		

		

		

		

		

		





AD.12200 - làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm lớp móng cát mịn gia cố ximăng

		

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12211

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		18.492.714

		4.931.338

		6.120.722

		29.544.774



		AD.12212

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		21.721.901

		5.101.384

		6.120.722

		32.944.007



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12221

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		18.492.714

		4.931.338

		6.303.024

		29.727.076



		AD.12222

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		21.721.901

		5.101.384

		6.303.024

		33.126.309



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12231

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		18.492.714

		4.931.338

		6.002.729

		29.426.781



		AD.12232

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		21.721.901

		5.101.384

		6.002.729

		32.826.014



		

		

		

		

		

		

		





AD.20000 - làm mặt đường 


AD.21100 - làm mặt đường đá dăm 


Thành phần công việc:


- Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu phạm vi trong 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá dăm nước

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21111

		
-      8 cm

		100m2

		2.036.042

		1.562.428

		1.138.752

		4.737.222



		AD.21112

		
-     10 cm

		100m2

		2.510.150

		1.674.030

		1.406.295

		5.590.475



		AD.21113

		
-     12 cm

		100m2

		2.960.178

		1.753.546

		1.684.120

		6.397.844



		AD.21114

		
-     14 cm

		100m2

		3.456.306

		1.828.877

		1.960.812

		7.245.995



		AD.21115

		
-     15 cm

		100m2

		3.690.610

		1.873.518

		2.094.584

		7.658.712



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21121

		
-      8 cm

		100m2

		1.647.360

		763.078

		964.890

		3.375.328



		AD.21122

		
-     10 cm

		100m2

		2.057.640

		855.150

		1.159.226

		4.072.016



		AD.21123

		
-     12 cm

		100m2

		2.469.480

		915.136

		1.510.257

		4.894.873



		AD.21124

		
-     14 cm

		100m2

		2.881.320

		976.517

		1.677.141

		5.534.978



		AD.21125

		
-     15 cm

		100m2

		3.087.240

		1.007.208

		1.792.611

		5.887.059



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21200 - làm mặt đường cấp phối


Thành phần công việc :


Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường cấp phối

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21211

		
-      6 cm

		100m2

		362.214

		453.523

		679.138

		1.494.875



		AD.21212

		
-      8 cm

		100m2

		453.414

		481.953

		938.662

		1.874.029



		AD.21213

		
-     10 cm

		100m2

		544.934

		511.736

		1.147.903

		2.204.573



		AD.21214

		
-     12 cm

		100m2

		636.454

		541.520

		1.397.144

		2.575.118



		AD.21215

		
-     14 cm

		100m2

		727.654

		571.304

		1.625.819

		2.924.777



		AD.21216

		
-     16 cm

		100m2

		819.174

		601.087

		1.825.909

		3.246.170



		AD.21217

		
-     18 cm

		100m2

		910.374

		629.517

		2.075.150

		3.615.041



		AD.21218

		
-     20 cm

		100m2

		1.001.894

		659.301

		2.304.957

		3.966.152



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21221

		
-      6 cm

		100m2

		274.240

		268.052

		487.066

		1.029.358



		AD.21222

		
-      8 cm

		100m2

		365.440

		297.836

		669.988

		1.333.264



		AD.21223

		
-     10 cm

		100m2

		456.960

		327.620

		812.909

		1.597.489



		AD.21224

		
-     12 cm

		100m2

		548.480

		357.403

		994.698

		1.900.581



		AD.21225

		
-     14 cm

		100m2

		639.680

		387.187

		1.157.054

		2.183.921



		AD.21226

		
-     16 cm

		100m2

		731.200

		415.617

		1.299.976

		2.446.793



		AD.21227

		
-     18 cm

		100m2

		822.400

		445.400

		1.481.765

		2.749.565



		AD.21228

		
-     20 cm

		100m2

		913.920

		475.184

		1.702.421

		3.091.525



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21300 - làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit


    Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường 

		

		

		

		

		



		AD.21311

		
-      3 cm

		100m2

		4.746.900

		1.698.640

		1.098.082

		7.543.622



		AD.21312

		
-      8 cm

		100m2

		6.679.380

		2.098.041

		1.308.547

		10.085.968



		AD.21313

		
-     10 cm

		100m2

		7.117.900

		2.846.327

		1.482.410

		11.446.637



		AD.21314

		
-     12 cm

		100m2

		7.671.450

		3.002.614

		1.885.040

		12.559.104



		

		

		

		

		

		

		





AD.21400 - làm mặt đường đá dăm  kẹp đất


Thành phần công việc :


- Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21411

		
-       10 cm

		100m2

		2.451.120

		1.456.862

		960.821

		4.868.803



		AD.21412

		
-       12 cm

		100m2

		3.014.560

		1.515.136

		1.152.986

		5.682.682



		AD.21413

		
-       14 cm

		100m2

		3.683.930

		1.563.212

		1.345.150

		6.592.292



		AD.21414

		
-       16 cm

		100m2

		4.076.280

		1.609.832

		1.537.314

		7.223.426



		AD.21415

		
-       18 cm

		100m2

		4.586.360

		1.660.822

		1.729.479

		7.976.661



		AD.21416

		
-       20 cm

		100m2

		5.096.210

		1.704.528

		1.921.643

		8.722.381



		

		

		

		

		

		

		





AD.22000 - làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, đất cấp phối tự nhiên


Quy định áp dụng:


Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 đến 0,5, đất cấp phối tự nhiên).


AD.22100 - làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.22111

		
-       10 cm

		100m2

		2.390.720

		971.727

		584.241

		3.946.688



		AD.22112

		
-       14 cm

		100m2

		3.258.730

		1.223.764

		746.680

		5.229.174



		AD.22113

		
-       16 cm

		100m2

		3.695.280

		1.398.587

		875.383

		5.969.250



		AD.22114

		
-       18 cm

		100m2

		4.122.060

		1.573.410

		992.623

		6.688.093



		

		

		

		

		

		

		





AD.22200 - làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm

		

		

		

		

		



		AD.22211

		Mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên

		100m2

		2.128.040

		971.727

		859.250

		3.959.017



		AD.22311

		Mặt đường đá cấp phối Dmax 4cm

		100m2

		2.057.640

		509.902

		349.226

		2.916.768



		

		

		

		

		

		

		





AD.23000 - Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.23100 - Rải thảm mặt đường đá dăm đen


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường đá dăm đen 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23111

		
-       3 cm

		100m2

		 

		146.240

		300.248

		446.488



		AD.23112

		
-       4 cm

		100m2

		

		193.853

		339.330

		533.183



		AD.23113

		
-       5 cm

		100m2

		

		243.166

		379.005

		622.171



		AD.23114

		
-       6 cm

		100m2

		

		290.779

		494.578

		785.357



		AD.23115

		
-       7 cm

		100m2

		

		341.793

		533.661

		875.454



		AD.23116

		
-       8 cm

		100m2

		

		389.406

		573.336

		962.742



		

		

		

		

		

		

		





AD.23210 - Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23211

		
-       3 cm

		100m2

		

		181.949

		347.268

		529.217



		AD.23212

		
-       4 cm

		100m2

		

		185.350

		350.821

		536.171



		AD.23213

		
-       5 cm

		100m2

		

		246.567

		404.116

		650.683



		AD.23214

		
-       6 cm

		100m2

		

		309.484

		474.675

		784.159



		AD.23215

		
-       7 cm

		100m2

		

		370.701

		516.126

		886.827



		

		

		

		

		

		

		





AD.23220 - Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23221

		
-       3 cm

		100m2

		

		185.350

		350.821

		536.171



		AD.23222

		
-       4 cm

		100m2

		

		246.567

		404.116

		650.683



		AD.23223

		
-       5 cm

		100m2

		

		309.484

		474.675

		784.159



		AD.23224

		
-       6 cm

		100m2

		

		370.701

		516.126

		886.827



		AD.23225

		
-       7 cm

		100m2

		

		433.618

		577.711

		1.011.329



		

		

		

		

		

		

		





AD.23230 - Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23231

		
- 3 cm

		100m2

		

		188.751

		358.519

		547.270



		AD.23232

		
- 4 cm

		100m2

		

		251.668

		411.814

		663.482



		AD.23233

		
- 5 cm

		100m2

		

		314.585

		484.150

		798.735



		AD.23234

		
- 6 cm

		100m2

		

		377.502

		526.193

		903.695



		AD.23235

		
- 7 cm

		100m2

		

		440.420

		590.739

		1.031.159



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Máy rải nhựa đường 130-140CV được tính đơn giá cho các loại máy Titan 225, DEMAS 135, DynapsaF 141C, VUNGAN 1800 hoặc các máy tương tự.


AD.24100 - làm mặt đường láng nhựa


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường láng nhựa

		

		

		

		

		



		AD.24111

		Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2

		100m2

		2.984.850

		568.318

		803.190

		4.356.358



		AD.24121

		Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2

		100m2

		4.889.980

		663.038

		951.017

		6.504.035



		AD.24131

		Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2

		100m2

		7.310.450

		1.136.636

		1.107.995

		9.555.081



		AD.24141

		Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

		100m2

		8.870.575

		1.326.076

		1.262.395

		11.459.046



		

		

		

		

		

		

		





AD.24200Tưới lớp dính bám mặt đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.24210 - tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu


 Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu

		

		

		

		

		



		AD.24211

		Lượng nhựa 0,5kg/m2

		100m2

		676.786

		49.570

		395.102

		1.121.458



		AD.24212

		Lượng nhựa 0,8kg/m2

		100m2

		1.227.908

		49.570

		395.102

		1.672.580



		AD.24213

		Lượng nhựa 1,0kg/m2

		100m2

		1.534.950

		49.570

		395.102

		1.979.622



		AD.24214

		Lượng nhựa 1,5kg/m2

		100m2

		2.211.710

		49.570

		395.102

		2.656.382



		

		

		

		

		

		

		





AD.24220 - tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit


 Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		AD.24221

		Lượng nhũ tương 0,5kg/m2

		100m2

		416.150

		42.624

		281.416

		740.190



		AD.24222

		Lượng nhũ tương 0,8kg/m2

		100m2

		665.840

		42.624

		281.416

		989.880



		AD.24223

		Lượng nhũ tương 1,0kg/m2

		100m2

		832.300

		42.624

		281.416

		1.156.340



		AD.24224

		Lượng nhũ tương 1,5kg/m2

		100m2

		1.248.450

		42.624

		281.416

		1.572.490



		

		

		

		

		

		

		





AD.25100 - cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cày xới mặt đường cũ

		

		

		

		

		



		AD.25111

		- Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa

		100m2

		 

		23.680

		135.046

		158.726



		AD.25112

		- Mặt đường bê tông nhựa

		100m2

		 

		45.150

		162.055

		207.205



		

		

		

		

		

		

		



		AD.25121

		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá

		100m2

		 

		189.439

		972.795

		1.162.234



		

		

		

		

		

		

		





AD.25200 - Làm rãnh xương cá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm rãnh xương cá

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài rãnh

		

		

		

		

		



		AD.25211

		          ( 2m

		m3

		203.594

		270.976

		 

		474.570



		AD.25221

		          > 2m

		m3

		203.594

		205.417

		 

		409.011



		

		

		

		

		

		

		





AD.26000 - sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160oC, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây truyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.


- Cấp phối đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,5%.


- Bê tông nhựa hạt thô tỷ lệ phối hợp đá 55%, cát 45%, tỷ lệ nhựa 5,0%.


- Bê tông nhựa hạt trung tỷ lệ phối hợp đá 50%, cát 50%, tỷ lệ nhựa 5,5%.


- Bê tông nhựa hạt mịn tỷ lệ phối hợp đá 45%, cát 45%, bột đá 10%, tỷ lệ nhựa 6,0%.


AD.26100 - sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn Ê25t/h


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn ≤25T/h

		

		

		

		

		



		AD.26111

		     - Đá dăm đen

		100tấn

		85.384.859

		1.576.725

		6.958.517

		93.920.100



		AD.26121

		     - Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		89.795.639

		1.659.711

		6.958.517

		98.413.866



		AD.26122

		     - Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		95.893.164

		1.908.667

		6.958.516

		104.760.347



		AD.26123

		     - Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		104.490.683

		2.008.250

		6.958.516

		113.457.449





		

		

		

		

		

		

		





AD.26200 - sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60t/h


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h

		

		

		

		

		



		AD.26211

		     - Đá dăm đen

		100tấn

		98.784.858

		840.920

		7.272.089

		106.897.867



		AD.26221

		     - Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		89.795.638

		885.179

		7.272.089

		97.952.906



		AD.26222

		     - Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		95.893.164

		929.438

		7.272.089

		104.094.691



		AD.26223

		     - Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		104.490.683

		973.697

		7.272.089

		112.736.469



		

		

		

		

		

		

		





AD.26300 - sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80 t/h


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h

		

		

		

		

		



		AD.26311

		     - Đá dăm đen

		100tấn

		85.384.859

		691.546

		6.471.820

		92.548.224



		AD.26321

		     - Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		89.795.638

		719.208

		6.471.820

		96.986.666



		AD.26322

		     - Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		95.893.164

		746.870

		6.471.820

		103.111.854



		AD.26323

		     - Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		104.490.683

		774.532

		6.471.820

		111.737.035



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Các vật tư dầu diezen, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.


AD.27100 - vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy   

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 0,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27111

		     -  
Ô tô tự đổ 5T

		100tấn

		 

		 

		2.331.965

		2.331.965



		AD.27112

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		2.271.945

		2.271.945



		AD.27113

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		2.116.494

		2.116.494



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27121

		     -  
Ô tô tự đổ 5T

		100tấn

		 

		 

		3.146.302

		3.146.302



		AD.27122

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		3.138.227

		3.138.227



		AD.27123

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		2.704.409

		2.704.409



		

		Cự ly vận chuyển 1,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27131

		     -  
Ô tô tự đổ 5T

		100tấn

		 

		 

		3.689.194

		3.689.194



		AD.27132

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		3.546.850

		3.546.850



		AD.27133

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		3.115.950

		3.115.950



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27141

		     -  
Ô tô tự đổ 5T

		100tấn

		 

		 

		4.232.085

		4.232.085



		AD.27142

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		3.955.473

		3.955.473



		AD.27143

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		3.527.491

		3.527.491



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27151

		     -  
Ô tô tự đổ 5T

		100tấn

		 

		 

		5.132.791

		5.132.791



		AD.27152

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		4.625.615

		4.625.615



		AD.27153

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		4.193.794

		4.193.794



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27161

		     -  
Ô tô tự đổ 5T

		100tấn

		 

		 

		6.033.497

		6.033.497



		AD.27162

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		5.295.757

		5.295.757



		AD.27163

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		4.860.098

		4.860.098



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo 


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27171

		     -  
Ô tô tự đổ 5T

		100tấn

		 

		 

		814.337

		814.337



		AD.27172

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		751.867

		751.867



		AD.27173

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		509.526

		509.526



		

		

		

		

		

		

		





AD.27200 - vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27211

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		3.612.230

		3.612.230



		AD.27212

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		3.096.353

		3.096.353



		AD.27213

		     -  
Ô tô tự đổ 12T

		100tấn

		 

		 

		2.842.405

		2.842.405



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27221

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		4.543.891

		4.543.891



		AD.27222

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		4.056.614

		4.056.614



		AD.27223

		     -  
Ô tô tự đổ 12T

		100tấn

		 

		 

		3.732.013

		3.732.013



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27231

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		5.312.102

		5.312.102



		AD.27232

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		4.820.904

		4.820.904



		AD.27233

		     -  
Ô tô tự đổ 12T

		100tấn

		 

		 

		4.426.341

		4.426.341



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27241

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		6.096.659

		6.096.659



		AD.27242

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		5.585.193

		5.585.193



		AD.27243

		     -  
Ô tô tự đổ 12T

		100tấn

		 

		 

		5.120.669

		5.120.669



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27251

		     -  
Ô tô tự đổ 7T

		100tấn

		 

		 

		849.936

		849.936



		AD.27252

		     -  
Ô tô tự đổ 10T

		100tấn

		 

		 

		568.318

		568.318



		AD.27253

		     -  
Ô tô tự đổ 12T

		100tấn

		 

		 

		542.444

		542.444



		

		

		

		

		

		

		





AD.30000 - cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.

Thành phần công việc :


- Sàng cát, rửa sỏi đá, chặt, uốn, buộc cốt thép, sản xuất tháo dỡ ván khuôn, trộn, đầm bê tông, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng, (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)


AD.31100 - Làm cọc tiêu bê tông cốt thép 0,12x0,12x1,025 (m), làm cột km bê tông


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép, cột km bê tông

		

		

		

		

		



		AD.31111

		     -
Cọc tiêu BTCT

		cái

		38.707

		26.038

		 

		64.745



		AD.31121

		     -
Cột km bê tông

		cái

		127.901

		253.872

		 

		381.773



		

		

		

		

		

		

		





AD.31200 - làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật


Kích thước biển báo

		

		

		

		

		



		AD.31211

		     - 0,6x1,0m

		cái

		69.632

		74.860

		 

		144.492



		AD.31221

		     - 1,0x1,2m

		cái

		130.184

		146.464

		 

		276.648



		AD.31231

		     - 1,0x1,6m

		cái

		176.086

		196.913

		 

		372.999



		AD.31241

		     - 0,6x0,6m - 0,5x0,7m

		cái

		47.113

		47.194

		 

		94.307



		

		

		

		

		

		

		





AD.31300 - làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép


Loại cột dài

		

		

		

		

		



		AD.31311

		     -
2,7 m

		cột

		167.327

		117.171

		 

		284.498



		AD.31321

		     -
2,8 ( 3,0 m

		cột

		174.112

		122.054

		 

		296.166



		AD.31331

		     -
3,1 ( 3,8 m

		cột

		186.470

		131.818

		 

		318.288



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,40mx1,2m và 0,40mx0,7m.


- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông 0,6mx0,6m.


- Cột dài 3,1m-3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.


Bulong M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,70m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


AD.32100 - sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông


Thành phần công việc :


- Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ôtô 7 tấn trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		

		Loại trụ đỡ

		

		

		

		

		



		AD.32111

		     -
Sắt L50x50x5

		cái

		246.867

		159.114

		59.899

		465.880



		AD.32121

		     -
Sắt ống (60

		cái

		329.104

		152.994

		65.986

		548.084



		AD.32131

		     -
Sắt ống (80

		cái

		409.735

		182.063

		79.973

		671.771



		

		

		

		

		

		

		





AD.32200 - làm biển báo bê tông cốt thép


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép


Loại biển báo chữ nhật


Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32211

		     - 0,4x0,7 m - 0,5x0,6 m

		cái

		51.983

		60.213

		 

		112.196



		AD.32212

		     - 0,4x1,2 m

		cái

		52.989

		37.430

		 

		90.419



		

		Loại biển báo tròn


Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32221

		     - (0,7 m

		cái

		42.506

		47.194

		 

		89.700



		

		Loại biển báo tam giác


Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32231

		     - 0,7x0,7x0,7 m

		cái

		29.282

		29.293

		 

		58.575



		

		

		

		

		

		

		





AD.32300 - Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.


- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.


Đơn vị tính: đ/1bảng; đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt


Bảng tên đường

		

		

		

		

		



		AD.32311

		Bảng tên đường 0,3x0,5m

		bảng

		54.984

		55.707

		16.349

		127.040



		

		Bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		AD.32321

		Loại tròn

		m2

		458.526

		379.407

		16.349

		854.282



		AD.32322

		Loại vuông, tam giác, chữ nhật

		m2

		351.386

		374.890

		16.349

		742.625



		

		

		

		

		

		

		





AD.32400 - Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang


Thành phần công việc :


Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang

		

		

		

		

		



		AD.32411

		Biển vuông 60x60cm

		cái

		433.942

		222.951

		17.031

		673.924



		AD.32421

		Biển tròn (70, bát giác cạnh 25cm

		cái

		554.125

		234.343

		17.031

		805.499



		AD.32431

		Biển tam giác cạnh 70cm

		cái

		281.768

		203.423

		17.031

		502.222



		AD.32441

		Biển chữ nhật 30x50cm

		cái

		176.924

		151.346

		17.031

		345.301



		

		

		

		

		

		

		





AD.33100 - gắn viên phản quang


Thành phần công việc :


- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trảI keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T. 


Đơn vị tính: đ/1viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gắn viên phản quang

		

		

		

		

		



		AD.33110

		Trên mặt bê tông

		viên

		61.860

		11.366

		10.027

		83.253



		AD.33120

		Trên mặt đường nhựa

		viên

		61.747

		10.893

		10.027

		82.667



		

		

		

		

		

		

		





AD.34100 - Lắp đặt dải phân cách


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đ/1cái; đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt dải phân cách

		

		

		

		

		



		AD.34110

		Dải phân cách cứng

		cái

		207.060

		14.454

		 

		221.514



		AD.34120

		Dải phân cách mềm

		cái

		227.868

		9.863

		 

		237.731



		AD.34130

		Dải phân cách bằng tôn lượn sóng

		m

		61.403

		11.053

		 

		72.456



		

		

		

		

		

		

		





Công tác làm mặt đường sắt


AD.40000 - Đặt đường sắt


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.


- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.


Đặt đường sắt khổ 1,00m


AD.41000 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m


AD.41100 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ Ray P43, P38


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ


Ray P43 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41111

		     -
Độ cong R ≤ 500m

		1000m

		1.218.318.237

		143.116.861

		 

		1.361.435.098



		AD.41112

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		1.177.546.661

		135.082.017

		 

		1.312.628.678



		

		Ray P38 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41121

		     -
Độ cong R ≤ 500m

		1000m

		1.156.956.957

		147.732.702

		 

		1.304.689.659



		AD.41122

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		1.116.185.381

		139.692.325

		 

		1.255.877.706



		

		

		

		

		

		

		





AD.41200 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, Ray P33-30, Ray P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt


Ray P33-30 (12m)

		

		

		

		

		



		AD.41211

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		1.071.935.504

		131.246.241

		 

		1.203.181.745



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.41212

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		1.038.459.827

		122.800.157

		 

		1.161.259.984



		

		Ray P26-25-24 (10m)

		

		

		

		

		



		AD.41221

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		1.026.259.870

		130.858.975

		 

		1.157.118.845



		AD.41222

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		986.539.340

		121.804.331

		 

		1.108.343.671



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41231

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		1.002.624.285

		130.047.561

		 

		1.132.671.846



		AD.41232

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		961.602.926

		119.406.971

		 

		1.081.009.897



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.41241

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		1.069.609.930

		135.874.990

		 

		1.205.484.920



		AD.41242

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		1.019.915.060

		127.226.053

		 

		1.147.141.113



		

		

		

		

		

		

		





AD.41300 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt sắt Ray P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt


Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.41311

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		902.353.320

		95.082.987

		 

		997.436.307



		AD.41312

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		875.054.505

		82.819.568

		 

		957.874.073



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41321

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		896.238.699

		94.843.251

		 

		991.081.950



		AD.41322

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		861.901.869

		81.805.301

		 

		943.707.170



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.41331

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		957.071.550

		99.693.295

		 

		1.056.764.845



		AD.41332

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		914.310.810

		84.626.809

		 

		998.937.619





AD.41400 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt bê tông 


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bê tông


Ray P43 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41411

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		1.263.381.275

		240.012.621

		 

		1.503.393.896



		AD.41412

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		1.221.819.783

		231.363.684

		 

		1.453.183.467



		

		Ray P38 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41421

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		1.202.019.995

		237.191.113

		 

		1.439.211.108



		AD.41422

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		1.160.458.503

		227.066.877

		 

		1.387.525.380



		

		

		

		

		

		

		





AD.42000 - Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42111

		  -  Ray P43-33 dài 12,5m

		1000m

		1.199.593.849

		121.214.211

		 

		1.320.808.060



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42211

		  -  Ray P33-30, dài 12,5m

		1000m

		1.031.728.839

		106.129.284

		 

		1.137.858.123



		AD.42221

		  -  Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		977.761.670

		100.099.002

		 

		1.077.860.672



		AD.42222

		  -  Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		949.380.205

		99.103.175

		 

		1.048.483.380



		AD.42223

		  -  Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		1.007.590.745

		102.109.096

		 

		1.109.699.841



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.42311

		  - Ray P26-25-24, dài
10,0 m

		1000m

		885.859.260

		75.166.458

		 

		961.025.718



		AD.42312

		  - Ray P26-25-24, 9,58 m

		1000m

		861.901.869

		74.373.485

		 

		936.275.354



		AD.42313

		  - Ray P26-25-24, 8,00 m

		1000m

		914.310.810

		76.623.315

		 

		990.934.125



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.42411

		  - Ray P43 dài 12,5 m

		1000m

		1.235.438.567

		229.943.709

		 

		1.465.382.276



		AD.42412

		  - Ray P38 dài 12,5 m

		1000m

		1.174.077.287

		227.730.762

		 

		1.401.808.049



		

		

		

		

		

		

		





AD.43000 - Đặt đường đón tiễn khổ 1,00m


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường đón tiễn, khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43111

		  -   Ray P43-38, dài 12,5m

		1000m

		1.199.593.849

		121.214.211

		 

		1.320.808.060



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43211

		  -   Ray P43-38, dài 12,0m

		1000m

		1.029.296.944

		96.484.521

		 

		1.125.781.465



		AD.43221

		  -   Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		941.890.362

		91.394.741

		 

		1.033.285.103



		AD.43222

		  -   Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		910.679.488

		95.064.546

		 

		1.005.744.034



		AD.43223

		  -   Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		838.451.259

		93.663.012

		 

		932.114.271



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.43311

		  - Ray P26-25-24, 10,0 m

		1000m

		851.456.100

		70.556.150

		 

		922.012.250



		AD.43312

		  - Ray P26-25-24, 9,58 m

		1000m

		826.603.254

		69.339.029

		 

		895.942.283



		AD.43313

		  - Ray P26-25-24, 8,00 m

		1000m

		871.063.650

		71.349.123

		 

		942.412.773



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.43411

		  - Ray P43 dài 12,5 m

		1000m

		1.235.438.567

		229.943.709

		 

		1.465.382.276



		AD.43412

		  - Ray P38 dài 12,5 m

		1000m

		1.174.077.287

		227.730.762

		 

		1.401.808.049



		

		

		

		

		

		

		





AD.44000 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m tà vẹt gỗ


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m tà vẹt gỗ 


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44111

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		1.119.245.096

		128.443.174

		 

		1.247.688.270



		AD.44112

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		1.072.698.979

		136.483.551

		 

		1.209.182.530



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P33-30, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44221

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		922.299.619

		115.571.195

		 

		1.037.870.814



		AD.44222

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		885.982.304

		107.327.964

		 

		993.310.268



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44231

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		917.414.109

		119.794.237

		 

		1.037.208.346



		AD.44232

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		897.467.549

		109.743.766

		 

		1.007.211.315



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44241

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		878.008.023

		117.986.996

		 

		995.995.019



		AD.44242

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		868.620.013

		107.530.818

		 

		976.150.831



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.44251

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		931.996.659

		121.398.624

		 

		1.053.395.283



		AD.44252

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		907.107.838

		108.747.939

		 

		1.015.855.777



		

		

		

		

		

		

		





AD.44300 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m tà vẹt sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m, tà vẹt sắt


Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44311

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		851.456.100

		106.940.699

		 

		958.396.799



		AD.44312

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		817.052.940

		94.880.133

		 

		911.933.073



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44321

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		826.603.254

		104.524.897

		 

		931.128.151



		AD.44322

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		790.807.164

		92.058.625

		 

		882.865.789



		

		Ray P26-25-24, dài 8 m

		

		

		

		

		



		AD.44331

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		871.063.650

		108.139.379

		 

		979.203.029



		AD.44332

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		1.082.313.645

		93.072.893

		 

		1.175.386.538



		

		

		

		

		

		

		





AD.45000 - Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m


AD.45100 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa


Tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45111

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		1.424.825.613

		197.597.790

		 

		1.622.423.403



		AD.45112

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		1.376.740.101

		177.681.261

		 

		1.554.421.362



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt, Ray P38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45121

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		1.379.475.812

		193.559.161

		 

		1.573.034.973



		AD.45122

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		1.299.248.571

		173.661.072

		 

		1.472.909.643





AD.45200 - Đặt đường chính trong ga


AD.45300 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm tà vẹt gỗ đệm sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m


Đường chính trong ga, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.45211

		    - Ray P43-44

		1000m

		1.360.609.851

		161.397.654

		 

		1.522.007.505



		AD.45212

		    - Ray P38-41

		1000m

		1.299.248.571

		161.010.388

		 

		1.460.258.959



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-44, P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45311

		-Độ cong ( 500m

		1000m

		1.296.232.100

		187.943.806

		 

		1.484.175.906



		AD.45312

		-Độ cong > 500m

		1000m

		1.303.188.171

		168.036.497

		 

		1.471.224.668



		

		

		

		

		

		

		





AD.45400 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-44

		

		

		

		

		



		AD.45411

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		1.360.609.851

		181.498.596

		 

		1.542.108.447



		AD.45412

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		1.280.051.600

		161.600.507

		 

		1.441.652.107



		

		Ray P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45421

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		1.299.248.571

		177.091.141

		 

		1.476.339.712



		AD.45422

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		1.218.690.320

		157.174.612

		 

		1.375.864.932



		

		

		

		

		

		

		





AD.46100 - Đặt đường lồng, đường ga xí nghiệp


AD.46200 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm Tà vẹt gỗ đệm sắt ray P43-44, P38


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.46111

		     -
Ray P43-44

		1000m

		1.614.550.168

		205.619.726

		 

		1.820.169.894



		AD.46112

		     -
Ray P38

		1000m

		1.522.508.248

		201.599.537

		 

		1.724.107.785



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-38

		

		

		

		

		



		AD.46211

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		1.514.540.138

		212.867.129

		 

		1.727.407.267



		AD.46212

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		1.464.544.121

		199.405.031

		 

		1.663.949.152



		

		

		

		

		

		

		





AD.50000 - lắp Đặt các phụ kiện đường sắt


AD.51100 - Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1,00m và 1,435m


Thành phần công việc :


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/1km đường sắt có thanh giằng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51110

		 -  Loại 5 thanh cho 1 cầu ray

		km

		15.072.800

		5.882.753

		 

		20.955.553



		AD.51120

		 -  Loại 3 thanh cho 1 cầu ray

		km

		9.043.680

		3.522.275

		 

		12.565.955



		

		

		

		

		

		

		





AD.51200 - Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1,00m và 1,435m


Đơn vị tính: đ/1km có phòng xô


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51210

		     -   Dốc ( 5%o 2 chiều

		km

		53.120.000

		5.513.928

		 

		58.633.928



		AD.51220

		     -   Dốc > 5%o1 chiều

		km

		93.440.000

		8.833.350

		 

		102.273.350



		AD.51230

		     -   Tàu hãm trước ga 1 chiều

		km

		46.720.000

		4.407.454

		 

		51.127.454



		AD.51240

		     -   Phòng xô cho 1 bộ ghi

		km

		984.000

		221.295

		 

		1.205.295



		

		

		

		

		

		

		





AD.51300 - Lắp giá ray dự phòng


Đơn vị tính: đ/1km đường các loại


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.51310

		Lắp giá ray dự phòng

		km

		914.200

		221.295

		 

		1.135.495



		

		

		

		

		

		

		





AD.52000 - Đặt các loại ghi


Thành phần công việc :


- Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.51200 - Đặt ghi đường sắt khổ rộng 1,00m. Ray P43, P38


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43, P38

		

		

		

		

		



		AD.52110

		     -   Tg 1/10 dài 21,414m

		bộ

		28.749.271

		13.462.099

		 

		42.211.370



		AD.52120

		     -   Tg 1/10 dài 24,000m

		bộ

		26.035.972

		13.462.099

		 

		39.498.071



		AD.52130

		     -   Tg 1/9   dài 22,312m

		bộ

		25.052.359

		13.462.099

		 

		38.514.458



		

		

		

		

		

		

		





AD.52200 - Đặt ghi đường sắt khổ rộng 1,435m. 


AD.52300 - đặt ghi đường lồng Ray P43, P38


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.52210

		 - Ray P43, Tg1/10 dài 31,41m

		bộ

		34.371.225

		14.476.366

		 

		48.847.591



		AD.52311

		 - Đặt ghi đường lồng, ray


   P43-38, Tg1/10 dài 24,552m

		bộ

		31.585.711

		18.017.083

		 

		49.602.794



		AD.52321

		 - Đặt ghi đường lồng, ray


   P43-38, Tg1/9 dài 24,552m

		bộ

		31.649.942

		18.017.083

		 

		49.667.025



		

		

		

		

		

		

		





AD.6000 - làm nền đá ba lát


Thành phần công việc:


Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật


AD.61100 - Làm nền đá ba lát các loại đường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát đường

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		AD.61111

		     -
Đường 1,00m

		m3

		167.900

		180.724

		 

		348.624



		AD.61112

		     -
Đường 1,435m

		m3

		167.900

		186.256

		 

		354.156



		AD.61121

		Tà vẹt sắt

		m3

		167.900

		202.854

		 

		370.754



		AD.61131

		Tà vẹt bê tông

		m3

		167.900

		189.945

		 

		357.845



		

		

		

		

		

		

		





AD.61200 - Làm nền đá ba lát các loại ghi


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát các loại ghi

		

		

		

		

		



		AD.61210

		     -
Ghi đường 1,00m

		m3

		167.900

		202.854

		 

		370.754



		AD.61220

		     -
Ghi đường 1.435m

		m3

		167.900

		221.295

		 

		389.195



		

		

		

		

		

		

		





AD.62000 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


AD.62100 - Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.62110

		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình

		Tấn

		17.872.698

		863.834

		624.061

		19.360.593



		

		

		

		

		

		

		





AD.62200 - Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AD.62210

		Hầm đứng

		Tấn

		632.668

		7.431.017

		1.231.296

		9.294.981



		AD.62220

		Hầm nghiêng

		Tấn

		699.190

		8.332.261

		1.368.217

		10.399.668



		

		

		

		

		

		

		





AD.63000 - Lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.63110

		Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm

		m

		901.437

		230.515

		 

		1.131.952



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


AD.70000 - lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu


AD.71000 - trồng cột mốc, biển báo


AD.71100 - Trồng cột km


Thành phần công việc :


- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71110

		
Trồng cột km

		cái

		63.630

		55.324

		 

		118.954



		

		

		

		

		

		

		





AD.71200 - Trồng cột và biển đường vòng


Thành phần công việc:


- Sơn kẻ chữ cột, biển.


- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/1 đường vòng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71210

		Trồng cột và biển đường vòng

		1đường vòng

		776.771

		138.309

		 

		915.080



		

		

		

		

		

		

		





AD.71300 - Trồng biển đổi dốc (hoặc trồng dốc xung đột)


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71310

		Trồng biển đổi dốc

		cái

		51.005

		27.662

		 

		78.667



		

		

		

		

		

		

		





AD.71400 - Trồng biển  kéo còi (hoặc biển báo đường ngang, biển báo chú ý tầu hỏa)


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71410

		Trồng biển kéo còi

		cái

		53.869

		55.324

		 

		109.193



		

		

		

		

		

		

		





AD.71500 - Lắp dựng cột thông tin, tín hiệu


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.


- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ  500m vận chuyển tiếp theo chi phí nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.


Lắp dựng cột thông tin, cột đánh dấu đầu cáp


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H

		

		

		

		

		



		AD.71511

		     -
Loại cột 6m

		cột

		1.056.607

		1.202.940

		 

		2.259.547



		AD.71512

		     -
Loại cột 7m

		cột

		1.286.105

		1.485.520

		 

		2.771.625



		AD.71513

		     -
Loại cột 8m

		cột

		1.659.130

		1.771.258

		 

		3.430.388



		AD.71514

		     -
Loại cột 9m

		cột

		1.653.040

		2.071.204

		 

		3.724.244



		AD.71521

		Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m

		cột

		101.000

		149.973

		 

		250.973



		

		

		

		

		

		

		





Lắp dựng cột tín hiệu


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.71531

		     -
Loại cột 7,5m

		cột

		1.312.500

		3.128.849

		 

		4.441.349



		AD.71532

		     -
Loại cột 8,5m

		cột

		1.711.500

		3.423.029

		 

		5.134.529



		AD.71533

		     -
Loại cột 9,5m

		cột

		1.895.250

		3.911.061

		 

		5.806.311



		

		

		

		

		

		

		





AD.72100 - Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu, cột đánh dấu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.72111

		     -
Cột tín hiệu vào ga

		cột

		5.748.088

		5.108.221

		 

		10.856.309



		AD.72112

		     -
Cột tín hiệu ra ga

		cột

		2.751.668

		2.489.566

		 

		5.241.234



		AD.72121

		Lắp đặt cột đánh dấu

		cột

		1.506.765

		1.696.593

		 

		3.203.358



		

		

		

		

		

		

		





AD.73100 - Lắp đặt ghi tín hiệu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ  quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1bộ ghi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ghi tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.73111

		     Lắp đặt ghi cơ khí

		bộ

		342.380

		2.618.655

		 

		2.961.035



		AD.73121

		     Lắp đặt ghi điện đơn

		bộ

		670.584

		7.136.756

		 

		7.807.340



		AD.73131

		     Lắp đặt ghi liên động

		bộ

		14.892.657

		16.781.520

		 

		31.674.177



		AD.73141

		     Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây

		bộ

		2.587.835

		15.226.924

		 

		17.814.759



		

		

		

		

		

		

		





AD.74100 - Kéo rải dây thông tin


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.


- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá tương ứng.


Đơn vị tính: đ/1km/sợi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Kéo rải dây thông tin


Kéo rải dây sắt

		

		

		

		

		



		AD.74111

		     -
Đường kính ( 3mm

		1Km/sợi

		1.043.836

		1.512.181

		 

		2.556.017



		AD.74112

		     -
Đường kính ( 4mm

		1Km/sợi

		1.864.936

		1.687.373

		 

		3.552.309



		

		Kéo rải dây lưỡng kim

		

		

		

		

		



		AD.74121

		     -
Đường kính ( 2,5mm

		1Km/sợi

		773.916

		1.475.298

		 

		2.249.214



		AD.74122

		     -
Đường kính ( 3mm

		1Km/sợi

		1.095.216

		1.512.181

		 

		2.607.397



		

		

		

		

		

		

		





AD.74200 - Lắp xà thông tin


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1xà


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt xà thông tin

		

		

		

		

		



		AD.74211

		     Lắp xà thông tin, xà 1,1m

		xà

		338.640

		186.256

		 

		524.896



		AD.74212

		     Lắp xà thông tin, xà 2,5m

		xà

		540.600

		254.489

		 

		795.089



		

		

		

		

		

		

		





AD.74300 - Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá hoàn chỉnh


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1bộ giá đỡ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74310

		Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi

		bộ

		510.132

		1.106.474

		 

		1.616.606



		

		

		

		

		

		

		





AD.74400 - Lắp đặt mạch điện đường ray


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1mạch


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74410

		 Lắp đặt mạch điện đường ray

		mạch

		1.779.833

		6.528.196

		 

		8.308.029



		

		

		

		

		

		

		





AD.74500 - Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1hộp


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.74511

		Lắp đặt hộp cáp cuối

		hộp

		927.157

		1.828.762

		 

		2.755.919



		AD.74521

		Lắp đặt hộp cáp phân hướng

		hộp

		1.632.087

		2.866.385

		 

		4.498.472



		AD.74531

		Lắp đặt hòm biến thế

		hộp

		636.994

		3.269.906

		 

		3.906.900



		

		

		

		

		

		

		







AD.74600 - Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74610

		Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu

		cái

		54.791

		1.142.976

		 

		1.197.767



		

		

		

		

		

		

		





AD.74700 - Lắp đặt máy thông tin


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt tổng đài

		

		

		

		

		



		AD.74711

		- Điện thoại nam châm

		cái

		 

		10.511.502

		 

		10.511.502



		AD.74712

		- Cộng điện điều độ

		cái

		 

		13.646.511

		 

		13.646.511



		AD.74721

		Lắp đặt máy đóng đường

		cái

		1.178.520

		11.346.889

		 

		12.525.409



		

		

		

		

		

		

		





AD.74800 - Lắp đặt mạng cáp ngầm


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, ra cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74810

		Lắp đặt mạng cáp ngầm

		100m

		8.557.500

		854.056

		 

		9.411.556



		

		

		

		

		

		

		





AD.81000 - Sản xuất phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.81100 - Sản xuất phao tiêu


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.81111

		
0,8m

		cái

		2.629.557

		4.112.395

		229.716

		6.971.668



		AD.81121

		
1,0m

		cái

		4.284.569

		5.329.516

		387.012

		10.001.097



		AD.81131

		
1,2m

		cái

		5.898.556

		6.786.373

		526.568

		13.211.497



		AD.81141

		
1,4m

		cái

		9.546.656

		9.178.201

		864.295

		19.589.152



		

		

		

		

		

		

		





AD.81200 - Sản xuất cột báo hiệu đường sông


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 160mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81211

		
5,5m

		cái

		2.849.311

		2.093.080

		365.010

		5.307.401



		AD.81212

		
6,5m

		cái

		3.236.439

		2.382.607

		414.410

		6.033.456



		AD.81213

		
7,5m

		cái

		3.624.902

		2.672.134

		466.110

		6.763.146



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81221

		
5,5m

		cái

		3.431.146

		2.277.492

		440.658

		6.149.296



		AD.81222

		
6,5m

		cái

		3.906.614

		2.563.331

		504.686

		6.974.631



		AD.81223

		
7,5m

		cái

		4.383.616

		2.858.391

		566.414

		7.808.421



		

		

		

		

		

		

		





AD.81300 - Sản xuất biển báo hiệu đường sông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.81310

		Sản xuất biển báo hiệu đường sông

		m2

		690.653

		627.002

		62.913

		1.380.568



		

		

		

		

		

		

		





AD.82000 - lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông


AD.82100 - Lắp đặt phao tiêu


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,...), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.82111

		
0,8m

		cái

		13.800

		143.120

		90.725

		247.645



		AD.82121

		
1,0m

		cái

		15.180

		196.791

		126.926

		338.897



		AD.82131

		
1,2m

		cái

		16.750

		254.436

		163.573

		434.759



		AD.82141

		
1,4m

		cái

		18.130

		310.094

		199.774

		527.998



		

		

		

		

		

		

		





AD.82200 - lắp đặt cột báo hiệu đường sông d160mm-200mm


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt  cột báo hiệu đường sông, đường kính 160-200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.82211

		
5,5m

		cái

		444.411

		1.346.210

		 

		1.790.621



		AD.82221

		
6,5m

		cái

		444.411

		1.401.534

		 

		1.845.945



		AD.82231

		
7,5m

		cái

		444.411

		1.442.104

		 

		1.886.515



		

		

		

		

		

		

		





AD.82300 - lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.82310

		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông

		cái

		278.174

		276.618

		 

		554.792



		

		

		

		

		

		

		





Chương V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.10000 - xây đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).


- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML>2 đối với công tác xây đá.


AE.11000 - xây đá hộc


AE.11100 - xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		301.524

		 

		588.752



		AE.11114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		301.524

		 

		628.679



		AE.11115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		301.524

		 

		671.584



		

		Chiều dày > 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		290.474

		 

		577.702



		AE.11124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		290.474

		 

		617.629



		AE.11125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		290.474

		 

		660.534



		

		

		

		

		

		

		





AE.11200 - xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		340.991

		 

		628.219



		AE.11214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		340.991

		 

		668.146



		AE.11215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		340.991

		 

		711.051



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày ( 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		311.642

		394.665

		 

		706.307



		AE.11224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.963

		394.665

		 

		749.628



		AE.11225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		401.515

		394.665

		 

		796.180



		

		Chiều dày > 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		328.362

		 

		615.590



		AE.11234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		328.362

		 

		655.517



		AE.11235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		328.362

		 

		698.422



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		308.770

		374.143

		 

		682.913



		AE.11244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.691

		374.143

		 

		725.834



		AE.11245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		397.815

		374.143

		 

		771.958



		

		

		

		

		

		

		





AE.11300 - xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		370.985

		 

		658.213



		AE.11314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		370.985

		 

		698.140



		AE.11315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		370.985

		 

		741.045



		

		Chiều dày ( 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		311.642

		437.289

		 

		748.931



		AE.11324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.963

		437.289

		 

		792.252



		AE.11325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		401.515

		437.289

		 

		838.804



		

		Chiều dày > 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		355.199

		 

		642.427



		AE.11334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		355.199

		 

		682.354



		AE.11335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		355.199

		 

		725.259



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		308.770

		400.980

		 

		709.750



		AE.11344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.691

		400.980

		 

		752.671



		AE.11345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		397.815

		400.980

		 

		798.795



		

		

		

		

		

		

		





Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mố, trụ cột, tường cánh, tường đầu cầu

		

		

		

		

		



		

		Xây mố

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		389.929

		 

		677.157



		AE.11414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		389.929

		 

		717.084



		AE.11415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		389.929

		 

		759.989



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11423

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		311.642

		794.067

		 

		1.105.709



		AE.11424

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.963

		794.067

		 

		1.149.030



		AE.11425

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		401.515

		794.067

		 

		1.195.582



		

		Xây trụ, cột

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11513

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.898

		628.307

		 

		934.205



		AE.11514

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		348.420

		628.307

		 

		976.727



		AE.11515

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		394.114

		628.307

		 

		1.022.421



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11523

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		308.770

		1.078.226

		 

		1.386.996



		AE.11524

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		351.691

		1.078.226

		 

		1.429.917



		AE.11525

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		397.815

		1.078.226

		 

		1.476.041



		

		Xây tường cánh, đầu cầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11613

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		300.153

		375.721

		 

		675.874



		AE.11614

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		341.877

		375.721

		 

		717.598



		AE.11615

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		386.713

		375.721

		 

		762.434



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11623

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		310.206

		640.937

		 

		951.143



		AE.11624

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		353.327

		640.937

		 

		994.264



		AE.11625

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		399.665

		640.937

		 

		1.040.602



		

		Xây trụ đỡ ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11713

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.188

		554.110

		 

		859.298



		AE.11714

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		347.311

		554.110

		 

		901.421



		AE.11715

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		392.576

		554.110

		 

		946.686



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11723

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		313.867

		655.145

		 

		969.012



		AE.11724

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		357.187

		655.145

		 

		1.012.332



		AE.11725

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		403.740

		655.145

		 

		1.058.885



		

		

		

		

		

		

		





AE.11800 - Xây gối đỡ đường ống 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gối đỡ đường ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11813

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		289.278

		554.110

		9.512

		852.900



		AE.11814

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		329.205

		554.110

		9.512

		892.827



		AE.11815

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		372.110

		554.110

		9.512

		935.732



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11823

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		313.867

		651.987

		9.512

		975.366



		AE.11824

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		357.187

		651.987

		9.512

		1.018.686



		AE.11825

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		403.740

		651.987

		9.512

		1.065.239



		

		

		

		

		

		

		





AE.11900 - xây mặt bằng, mái dốc  


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mặt bằng, mái dốc

		

		

		

		

		



		

		Xây mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.11913

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		328.362

		 

		615.590



		AE.11914

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		328.362

		 

		655.517



		AE.11915

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		328.362

		 

		698.422



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.11923

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		287.228

		345.727

		 

		632.955



		AE.11924

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.155

		345.727

		 

		672.882



		AE.11925

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		370.060

		345.727

		 

		715.787



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.11933

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		296.510

		382.036

		 

		678.546



		AE.11934

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		337.435

		382.036

		 

		719.471



		AE.11935

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		381.413

		382.036

		 

		763.449



		

		

		

		

		

		

		





AE.12000 - xếp đá khan


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan

		

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan không chít mạch

		

		

		

		

		



		AE.12110

		Mặt bằng

		m3

		132.516

		189.439

		 

		321.955



		AE.12120

		Mái dốc thẳng

		m3

		132.516

		221.013

		 

		353.529



		AE.12130

		Mái dốc cong

		m3

		138.570

		312.575

		 

		451.145



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan có chít mạch

		

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.12213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		157.296

		244.693

		 

		401.989



		AE.12214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		163.665

		244.693

		 

		408.358



		AE.12215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		170.510

		244.693

		 

		415.203



		

		Xếp đá khan mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.12223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		157.296

		276.266

		 

		433.562



		AE.12224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		163.665

		276.266

		 

		439.931



		AE.12225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		170.510

		276.266

		 

		446.776



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.12233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		163.329

		317.311

		 

		480.640



		AE.12234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		169.858

		317.311

		 

		487.169



		AE.12235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		176.873

		317.311

		 

		494.184



		

		

		

		

		

		

		





AE.12300 -  xây cống


Ae.12400 - xây nút hầm


ae.12500 - xây các bộ phận  kết cấu  phức tạp khác


  Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		AE.12313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.898

		486.228

		 

		792.126



		AE.12314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		348.420

		486.228

		 

		834.648



		AE.12315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		394.114

		486.228

		 

		880.342



		

		Xây nút hầm

		

		

		

		

		



		AE.12413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.898

		562.003

		 

		867.901



		AE.12414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		348.420

		562.003

		 

		910.423



		AE.12415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		394.114

		562.003

		 

		956.117



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		AE.12513

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.188

		651.987

		 

		957.175



		AE.12514

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		347.311

		651.987

		 

		999.298



		AE.12515

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		392.576

		651.987

		 

		1.044.563



		

		

		

		

		

		

		





AE.12600 - xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ v trên độ dốc taluy ( 40%  


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ v trên độ dốc taluy ≥ 40%  

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 5m

		

		

		

		

		



		AE.12613

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		317.778

		879.314

		 

		1.197.092



		AE.12614

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.694

		879.314

		 

		1.243.008



		AE.12615

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		413.035

		879.314

		 

		1.292.349



		

		Chiều cao ( 10m

		

		

		

		

		



		AE.12623

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		319.291

		1.026.130

		 

		1.345.421



		AE.12624

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		365.426

		1.026.130

		 

		1.391.556



		AE.12625

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		415.002

		1.026.130

		 

		1.441.132



		

		Chiều cao > 20m

		

		

		

		

		



		AE.12633

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		322.318

		1.217.148

		 

		1.539.466



		AE.12634

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		368.890

		1.217.148

		 

		1.586.038



		AE.12635

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		418.936

		1.217.148

		 

		1.636.084



		

		

		

		

		

		

		





AE.13000 - xây đá xanh miếng (10 x 20 x 30)


AE.13100 - xây móng


AE.13200 - xây tường


AE.13300 - xây trụ độc lập


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.13113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		303.926

		369.416

		4.756

		678.098



		AE.13114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.136

		369.416

		4.756

		693.308



		AE.13115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		335.481

		369.416

		4.756

		709.653



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.13213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		303.926

		416.610

		4.756

		725.292



		AE.13214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.136

		416.610

		4.756

		740.502



		AE.13215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		335.481

		416.610

		4.756

		756.847



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		320.642

		445.903

		5.232

		771.777



		AE.13224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		336.688

		445.903

		5.232

		787.823



		AE.13225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		353.932

		445.903

		5.232

		805.067



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.13233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		304.021

		366.161

		4.756

		674.938



		AE.13234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		322.083

		366.161

		4.756

		693.000



		AE.13235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		341.493

		366.161

		4.756

		712.410



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		317.702

		434.511

		5.232

		757.445



		AE.13244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		336.577

		434.511

		5.232

		776.320



		AE.13245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		356.860

		434.511

		5.232

		796.603



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.13313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		345.785

		712.793

		7.324

		1.065.902



		AE.13314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		370.977

		712.793

		7.324

		1.091.094



		AE.13315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		398.048

		712.793

		7.324

		1.118.165



		

		

		

		

		

		

		





AE.14000 - xây đá chẻ


AE.14100 - xây móng bằng đá chẻ (10 x 10 x 20)


AE.14200 - xây tường bằng đá chẻ (10 x 10 x 20)


AE.14300 - xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10 x 10 x 20)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.14113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		618.354

		441.020

		6.658

		1.066.032



		AE.14114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		646.873

		441.020

		6.658

		1.094.551



		AE.14115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		677.520

		441.020

		6.658

		1.125.198



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.14213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		622.053

		493.097

		6.849

		1.121.999



		AE.14214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		651.523

		493.097

		6.849

		1.151.469





		AE.14215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		683.191

		493.097

		6.849

		1.183.137



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		652.364

		538.663

		7.533

		1.198.560



		AE.14224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		682.451

		538.663

		7.533

		1.228.647



		AE.14225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		714.784

		538.663

		7.533

		1.260.980



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.14233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		618.354

		441.020

		6.658

		1.066.032



		AE.14234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		646.873

		441.020

		6.658

		1.094.551



		AE.14235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		677.520

		441.020

		6.658

		1.125.198



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		646.180

		491.469

		7.324

		1.144.973



		AE.14244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		675.983

		491.469

		7.324

		1.174.776



		AE.14245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		708.009

		491.469

		7.324

		1.206.802



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây gối đỡ ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.14313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		618.354

		441.020

		6.658

		1.066.032



		AE.14314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		646.873

		441.020

		6.658

		1.094.551



		AE.14315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		677.520

		441.020

		6.658

		1.125.198



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		650.045

		491.469

		6.658

		1.148.172



		AE.14324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		680.841

		491.469

		6.658

		1.178.968





		AE.14325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		713.934

		491.469

		6.658

		1.212.061



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.14413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		631.368

		712.793

		7.533

		1.351.694



		AE.14414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		662.458

		712.793

		7.533

		1.382.784



		AE.14415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		695.868

		712.793

		7.533

		1.416.194



		

		

		

		

		

		

		





AE.15100 - xây móng bằng đá chẻ (20 x 20 x25)


AE.15200 - xây tường bằng đá chẻ (20 x 20 x 25)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.15113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		398.889

		219.697

		6.468

		625.054



		AE.15114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		425.507

		219.697

		6.468

		651.672



		AE.15115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		454.111

		219.697

		6.468

		680.276



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.15213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		407.056

		235.970

		6.658

		649.684



		AE.15214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		434.624

		235.970

		6.658

		677.252



		AE.15215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		464.250

		235.970

		6.658

		706.878



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		429.444

		252.244

		7.324

		689.012



		AE.15224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		458.529

		252.244

		7.324

		718.097



		AE.15225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		489.783

		252.244

		7.324

		749.351



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.15233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		398.889

		226.206

		6.468

		631.563



		AE.15234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		425.507

		226.206

		6.468

		658.181



		AE.15235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		454.111

		226.206

		6.468

		686.785



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		416.839

		235.970

		7.324

		660.133



		AE.15244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		444.655

		235.970

		7.324

		687.949



		AE.15245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		474.546

		235.970

		7.324

		717.840



		

		

		

		

		

		

		





AE.16100 - xây móng bằng đá chẻ (15 x 20 x 25)


AE.16200 - xây tường bằng đá chẻ (15 x 20 x 25)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.16113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		450.696

		219.697

		6.658

		677.051



		AE.16114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		478.264

		219.697

		6.658

		704.619



		AE.16115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		507.890

		219.697

		6.658

		734.245



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.16213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		457.574

		227.833

		6.658

		692.065



		AE.16214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		486.093

		227.833

		6.658

		720.584



		AE.16215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		516.740

		227.833

		6.658

		751.231



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		482.741

		252.244

		7.324

		742.309



		AE.16224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		512.829

		252.244

		7.324

		772.397



		AE.16225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		545.161

		252.244

		7.324

		804.729



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.16233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		450.696

		222.951

		6.658

		680.305



		AE.16234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		478.264

		222.951

		6.658

		707.873



		AE.16235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		507.890

		222.951

		6.658

		737.499



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		470.977

		235.970

		7.324

		714.271



		AE.16244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		499.786

		235.970

		7.324

		743.080



		AE.16245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		530.745

		235.970

		7.324

		774.039



		

		

		

		

		

		

		





Xây gạch


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào đơn giá) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30,cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0 đối với công tác xây gạch.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá)


AE.20000 - xây gạch chỉ (6,5 x 10,5 x 22)


AE.21000 - xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		642.337

		263.636

		 

		905.973



		AE.21113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		677.821

		263.636

		 

		941.457



		AE.21114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		708.033

		263.636

		 

		971.669



		AE.21115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		653.843

		263.636

		 

		917.479



		AE.21116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		685.220

		263.636

		 

		948.856



		AE.21117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		713.683

		263.636

		 

		977.319



		

		Chiều dày > 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		633.173

		235.221

		 

		868.394



		AE.21213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		669.880

		235.221

		 

		905.101



		AE.21214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		701.134

		235.221

		 

		936.355



		AE.21215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		645.075

		235.221

		 

		880.296



		AE.21216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		677.534

		235.221

		 

		912.755



		AE.21217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		706.979

		235.221

		 

		942.200



		

		

		

		

		

		

		





AE.22000 - xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 11cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.22112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		772.699

		352.042

		6.849

		1.131.590



		AE.22113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		802.670

		352.042

		6.849

		1.161.561



		AE.22114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		828.189

		352.042

		6.849

		1.187.080



		AE.22115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		782.417

		352.042

		6.849

		1.141.308



		AE.22116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		808.919

		352.042

		6.849

		1.167.810



		AE.22117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		832.962

		352.042

		6.849

		1.191.853



		

		Chiều dày ( 11cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.22122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		772.699

		383.615

		20.354

		1.176.668



		AE.22123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		802.670

		383.615

		20.354

		1.206.639



		AE.22124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		828.189

		383.615

		20.354

		1.232.158



		AE.22125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		782.417

		383.615

		20.354

		1.186.386



		AE.22126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		808.919

		383.615

		20.354

		1.212.888



		AE.22127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		832.962

		383.615

		20.354

		1.236.931



		

		Chiều dày ( 11cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.22132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		772.699

		421.503

		84.105

		1.278.307



		AE.22133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		802.670

		421.503

		84.105

		1.308.278



		AE.22134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		828.189

		421.503

		84.105

		1.333.797



		AE.22135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		782.417

		421.503

		84.105

		1.288.025



		AE.22136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		808.919

		421.503

		84.105

		1.314.527



		AE.22137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		832.962

		421.503

		84.105

		1.338.570



		

		Chiều dày ( 11cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		772.699

		440.447

		112.477

		1.325.623



		AE.22143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		802.670

		440.447

		112.477

		1.355.594



		AE.22144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		828.189

		440.447

		112.477

		1.381.113



		AE.22145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		782.417

		440.447

		112.477

		1.335.341



		AE.22146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		808.919

		440.447

		112.477

		1.361.843



		AE.22147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		832.962

		440.447

		112.477

		1.385.886



		

		Chiều dày ( 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.22212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		674.454

		303.103

		6.849

		984.406



		AE.22213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		711.712

		303.103

		6.849

		1.021.664



		AE.22214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		743.435

		303.103

		6.849

		1.053.387



		AE.22215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		686.535

		303.103

		6.849

		996.487



		AE.22216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		719.481

		303.103

		6.849

		1.029.433



		AE.22217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		749.368

		303.103

		6.849

		1.059.320



		

		Chiều dày ( 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.22222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		680.878

		310.996

		20.354

		1.012.228



		AE.22223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		718.490

		310.996

		20.354

		1.049.840



		AE.22224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		750.515

		310.996

		20.354

		1.081.865



		AE.22225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		693.073

		310.996

		20.354

		1.024.423



		AE.22226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		726.333

		310.996

		20.354

		1.057.683



		AE.22227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		756.504

		310.996

		20.354

		1.087.854



		

		Chiều dày ( 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.22232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		680.878

		340.991

		84.105

		1.105.974



		AE.22233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		718.490

		340.991

		84.105

		1.143.586



		AE.22234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		750.515

		340.991

		84.105

		1.175.611



		AE.22235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		693.073

		340.991

		84.105

		1.118.169



		AE.22236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		726.333

		340.991

		84.105

		1.151.429



		AE.22237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		756.504

		340.991

		84.105

		1.181.600



		

		Chiều dày ( 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		680.878

		356.777

		112.477

		1.150.132



		AE.22243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		718.490

		356.777

		112.477

		1.187.744



		AE.22244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		750.515

		356.777

		112.477

		1.219.769



		AE.22245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		693.073

		356.777

		112.477

		1.162.327



		AE.22246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		726.333

		356.777

		112.477

		1.195.587



		AE.22247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		756.504

		356.777

		112.477

		1.225.758



		

		Chiều dày > 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.22312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		661.666

		262.058

		6.849

		930.573



		AE.22313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		700.024

		262.058

		6.849

		968.931



		AE.22314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		732.685

		262.058

		6.849

		1.001.592



		AE.22315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		674.104

		262.058

		6.849

		943.011



		AE.22316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		708.023

		262.058

		6.849

		976.930



		AE.22317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		738.793

		262.058

		6.849

		1.007.700



		

		Chiều dày > 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.22322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		667.997

		284.159

		20.354

		972.510



		AE.22323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		706.723

		284.159

		20.354

		1.011.236



		AE.22324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		739.696

		284.159

		20.354

		1.044.209



		AE.22325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		680.554

		284.159

		20.354

		985.067



		AE.22326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		714.798

		284.159

		20.354

		1.019.311



		AE.22327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.863

		284.159

		20.354

		1.050.376



		

		Chiều dày > 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.22332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		667.997

		312.575

		84.105

		1.064.677



		AE.22333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		706.723

		312.575

		84.105

		1.103.403



		AE.22334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		739.696

		312.575

		84.105

		1.136.376



		AE.22335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		680.554

		312.575

		84.105

		1.077.234



		AE.22336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		714.798

		312.575

		84.105

		1.111.478



		AE.22337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.863

		312.575

		84.105

		1.142.543



		

		Chiều dày > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		667.997

		326.783

		112.477

		1.107.257



		AE.22343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		706.723

		326.783

		112.477

		1.145.983



		AE.22344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		739.696

		326.783

		112.477

		1.178.956



		AE.22345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		680.554

		326.783

		112.477

		1.119.814



		AE.22346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		714.798

		326.783

		112.477

		1.154.058



		AE.22347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.863

		326.783

		112.477

		1.185.123



		

		

		

		

		

		

		





AE.23000 - xây cột, trụ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.23112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		667.997

		473.598

		5.707

		1.147.302



		AE.23113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		706.723

		473.598

		5.707

		1.186.028



		AE.23114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		739.696

		473.598

		5.707

		1.219.001



		AE.23115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		680.554

		473.598

		5.707

		1.159.859



		AE.23116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		714.798

		473.598

		5.707

		1.194.103



		AE.23117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.863

		473.598

		5.707

		1.225.168



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.23122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		671.163

		631.465

		19.207

		1.321.835



		AE.23123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		710.072

		631.465

		19.207

		1.360.744



		AE.23124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		743.202

		631.465

		19.207

		1.393.874



		AE.23125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		683.780

		631.465

		19.207

		1.334.452



		AE.23126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		718.186

		631.465

		19.207

		1.368.858



		AE.23127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		749.398

		631.465

		19.207

		1.400.070



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.23132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		671.163

		694.611

		84.105

		1.449.879





		AE.23133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		710.072

		694.611

		84.105

		1.488.788



		AE.23134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		743.202

		694.611

		84.105

		1.521.918



		AE.23135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		683.780

		694.611

		84.105

		1.462.496



		AE.23136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		718.186

		694.611

		84.105

		1.496.902



		AE.23137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		749.398

		694.611

		84.105

		1.528.114



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.23142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		671.163

		726.184

		112.477

		1.509.824



		AE.23143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		710.072

		726.184

		112.477

		1.548.733



		AE.23144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		743.202

		726.184

		112.477

		1.581.863



		AE.23145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		683.780

		726.184

		112.477

		1.522.441



		AE.23146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		718.186

		726.184

		112.477

		1.556.847



		AE.23147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		749.398

		726.184

		112.477

		1.588.059



		

		

		

		

		

		

		





AE.24000 - xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.24112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		674.454

		438.868

		6.849

		1.120.171



		AE.24113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		711.712

		438.868

		6.849

		1.157.429



		AE.24114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		743.435

		438.868

		6.849

		1.189.152



		AE.24115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		686.535

		438.868

		6.849

		1.132.252



		AE.24116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		719.481

		438.868

		6.849

		1.165.198



		AE.24117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		749.368

		438.868

		6.849

		1.195.085



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.24122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		680.878

		487.806

		20.354

		1.189.038



		AE.24123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		718.490

		487.806

		20.354

		1.226.650



		AE.24124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		750.515

		487.806

		20.354

		1.258.675



		AE.24125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		693.073

		487.806

		20.354

		1.201.233



		AE.24126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		726.333

		487.806

		20.354

		1.234.493



		AE.24127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		756.504

		487.806

		20.354

		1.264.664



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.24132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		680.878

		535.166

		84.105

		1.300.149



		AE.24133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		718.490

		535.166

		84.105

		1.337.761



		AE.24134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		750.515

		535.166

		84.105

		1.369.786



		AE.24135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		693.073

		535.166

		84.105

		1.312.344



		AE.24136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		726.333

		535.166

		84.105

		1.345.604



		AE.24137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		756.504

		535.166

		84.105

		1.375.775



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		680.878

		560.425

		112.477

		1.353.780



		AE.24143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		718.490

		560.425

		112.477

		1.391.392



		AE.24144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		750.515

		560.425

		112.477

		1.423.417



		AE.24145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		693.073

		560.425

		112.477

		1.365.975



		AE.24146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		726.333

		560.425

		112.477

		1.399.235



		AE.24147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		756.504

		560.425

		112.477

		1.429.406



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.24212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		661.666

		410.452

		6.849

		1.078.967



		AE.24213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		700.024

		410.452

		6.849

		1.117.325



		AE.24214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		732.685

		410.452

		6.849

		1.149.986



		AE.24215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		674.104

		410.452

		6.849

		1.091.405



		AE.24216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		708.023

		410.452

		6.849

		1.125.324



		AE.24217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		738.793

		410.452

		6.849

		1.156.094



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.24222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		667.997

		456.233

		20.354

		1.144.584



		AE.24223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		706.723

		456.233

		20.354

		1.183.310



		AE.24224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		739.696

		456.233

		20.354

		1.216.283



		AE.24225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		680.554

		456.233

		20.354

		1.157.141



		AE.24226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		714.798

		456.233

		20.354

		1.191.385



		AE.24227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.863

		456.233

		20.354

		1.222.450



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.24232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		667.997

		500.436

		84.105

		1.252.538



		AE.24233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		706.723

		500.436

		84.105

		1.291.264



		AE.24234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		739.696

		500.436

		84.105

		1.324.237



		AE.24235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		680.554

		500.436

		84.105

		1.265.095



		AE.24236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		714.798

		500.436

		84.105

		1.299.339



		AE.24237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.863

		500.436

		84.105

		1.330.404



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		667.997

		524.116

		112.477

		1.304.590



		AE.24243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		706.723

		524.116

		112.477

		1.343.316



		AE.24244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		739.696

		524.116

		112.477

		1.376.289



		AE.24245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		680.554

		524.116

		112.477

		1.317.147



		AE.24246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		714.798

		524.116

		112.477

		1.351.391



		AE.24247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.863

		524.116

		112.477

		1.382.456



		

		

		

		

		

		

		





AE.25000 - xây cống


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		

		Xây cống cuốn cong

		

		

		

		

		



		AE.25113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		701.237

		735.656

		6.849

		1.443.742



		AE.25114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		731.574

		735.656

		6.849

		1.474.079



		

		Xây cống thành vòm cong

		

		

		

		

		



		AE.25213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		715.801

		675.667

		6.849

		1.398.317



		AE.25214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		747.222

		675.667

		6.849

		1.429.738



		

		

		

		

		

		

		





AE.26000 - Xây bể chứa, hố van, hố ga, gối đỡ ống, rãnh thoát nước


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây bể chứa

		

		

		

		

		



		AE.26112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		682.583

		568.318

		6.849

		1.257.750



		AE.26113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		722.600

		568.318

		6.849

		1.297.767



		AE.26114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		756.672

		568.318

		6.849

		1.331.839



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.26212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		687.501

		505.172

		6.849

		1.199.522



		AE.26213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		730.099

		505.172

		6.849

		1.242.120



		AE.26214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		766.370

		505.172

		6.849

		1.278.391



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.26312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		688.239

		710.398

		6.849

		1.405.486



		AE.26313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		731.224

		710.398

		6.849

		1.448.471



		AE.26314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		767.824

		710.398

		6.849

		1.485.071



		

		

		

		

		

		

		





AE.27000 - Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AE.27110

		Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn

		m3

		5.251.838

		700.767

		6.849

		5.959.454



		

		

		

		

		

		

		





AE.28000 - xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.28113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		733.216

		568.318

		6.849

		1.308.383



		AE.28114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		763.846

		568.318

		6.849

		1.339.013



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.28123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		736.708

		631.465

		33.826

		1.401.999



		AE.28124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		767.483

		631.465

		33.826

		1.432.774



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.28133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		736.708

		694.611

		84.105

		1.515.424



		AE.28134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		767.483

		694.611

		84.105

		1.546.199



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.28143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		736.708

		726.184

		112.477

		1.575.369



		AE.28144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		767.483

		726.184

		112.477

		1.606.144



		

		

		

		

		

		

		





AE.30000 - xây gạch thẻ (5 x 10 x 20)


AE.31000 - xây móng 


Đơn vị tính : đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		

		



		AE.31112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		644.208

		263.636

		 

		907.844



		AE.31113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		680.915

		263.636

		 

		944.551



		AE.31114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		712.169

		263.636

		 

		975.805



		AE.31115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		656.110

		263.636

		 

		919.746



		AE.31116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		688.569

		263.636

		 

		952.205



		AE.31117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		718.014

		263.636

		 

		981.650



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.31212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		625.269

		235.221

		 

		860.490



		AE.31213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		663.199

		235.221

		 

		898.420



		AE.31214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		695.495

		235.221

		 

		930.716



		AE.31215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		637.567

		235.221

		 

		872.788



		AE.31216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		671.108

		235.221

		 

		906.329



		AE.31217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		701.535

		235.221

		 

		936.756



		

		

		

		

		

		

		





AE.32000 - xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.32112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		682.305

		352.042

		6.849

		1.041.196



		AE.32113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		714.577

		352.042

		6.849

		1.073.468



		AE.32114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		742.054

		352.042

		6.849

		1.100.945



		AE.32115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		692.769

		352.042

		6.849

		1.051.660



		AE.32116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		721.306

		352.042

		6.849

		1.080.197



		AE.32117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		747.193

		352.042

		6.849

		1.106.084



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.32122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		688.773

		383.615

		33.826

		1.106.214



		AE.32123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		721.350

		383.615

		33.826

		1.138.791



		AE.32124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		749.088

		383.615

		33.826

		1.166.529



		AE.32125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		699.336

		383.615

		33.826

		1.116.777



		AE.32126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		728.143

		383.615

		33.826

		1.145.584



		AE.32127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		754.276

		383.615

		33.826

		1.171.717



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.32132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		701.183

		421.503

		84.105

		1.206.791



		AE.32133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		740.276

		421.503

		84.105

		1.245.884



		AE.32134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		773.562

		421.503

		84.105

		1.279.170



		AE.32135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		713.859

		421.503

		84.105

		1.219.467



		AE.32136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		748.427

		421.503

		84.105

		1.254.035



		AE.32137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		779.787

		421.503

		84.105

		1.285.395



		

		Chiều dày ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		701.183

		440.447

		112.477

		1.254.107



		AE.32143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		740.276

		440.447

		112.477

		1.293.200



		AE.32144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		773.562

		440.447

		112.477

		1.326.486



		AE.32145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		713.859

		440.447

		112.477

		1.266.783



		AE.32146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		748.427

		440.447

		112.477

		1.301.351



		AE.32147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		779.787

		440.447

		112.477

		1.332.711



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.32212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		676.418

		288.895

		6.849

		972.162



		AE.32213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		714.960

		288.895

		6.849

		1.010.704



		AE.32214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		747.777

		288.895

		6.849

		1.043.521



		AE.32215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		688.916

		288.895

		6.849

		984.660



		AE.32216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		722.997

		288.895

		6.849

		1.018.741



		AE.32217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		753.915

		288.895

		6.849

		1.049.659



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.32222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		682.860

		310.996

		33.826

		1.027.682



		AE.32223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		721.770

		310.996

		33.826

		1.066.592



		AE.32224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		754.899

		310.996

		33.826

		1.099.721



		AE.32225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		695.477

		310.996

		33.826

		1.040.299



		AE.32226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		729.883

		310.996

		33.826

		1.074.705



		AE.32227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		761.095

		310.996

		33.826

		1.105.917



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.32232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		682.860

		340.991

		84.105

		1.107.956



		AE.32233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		721.770

		340.991

		84.105

		1.146.866



		AE.32234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		754.899

		340.991

		84.105

		1.179.995



		AE.32235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		695.477

		340.991

		84.105

		1.120.573



		AE.32236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		729.883

		340.991

		84.105

		1.154.979



		AE.32237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		761.095

		340.991

		84.105

		1.186.191



		

		Chiều dày ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		682.860

		356.777

		112.477

		1.152.114



		AE.32243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		721.770

		356.777

		112.477

		1.191.024



		AE.32244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		754.899

		356.777

		112.477

		1.224.153



		AE.32245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		695.477

		356.777

		112.477

		1.164.731



		AE.32246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		729.883

		356.777

		112.477

		1.199.137



		AE.32247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		761.095

		356.777

		112.477

		1.230.349



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.32312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		654.887

		258.900

		6.849

		920.636



		AE.32313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		694.525

		258.900

		6.849

		960.274



		AE.32314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		728.274

		258.900

		6.849

		994.023



		AE.32315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		667.740

		258.900

		6.849

		933.489



		AE.32316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		702.790

		258.900

		6.849

		968.539



		AE.32317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		734.586

		258.900

		6.849

		1.000.335



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.32322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		661.154

		284.159

		33.826

		979.139



		AE.32323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		701.171

		284.159

		33.826

		1.019.156



		AE.32324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		735.243

		284.159

		33.826

		1.053.228



		AE.32325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		674.130

		284.159

		33.826

		992.115



		AE.32326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		709.515

		284.159

		33.826

		1.027.500



		AE.32327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		741.615

		284.159

		33.826

		1.059.600



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.32332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		661.154

		312.575

		84.105

		1.057.834



		AE.32333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		701.171

		312.575

		84.105

		1.097.851



		AE.32334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		735.243

		312.575

		84.105

		1.131.923



		AE.32335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		674.130

		312.575

		84.105

		1.070.810



		AE.32336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		709.515

		312.575

		84.105

		1.106.195



		AE.32337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		741.615

		312.575

		84.105

		1.138.295



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		661.154

		326.783

		112.477

		1.100.414



		AE.32343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		701.171

		326.783

		112.477

		1.140.431



		AE.32344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		735.243

		326.783

		112.477

		1.174.503



		AE.32345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		674.130

		326.783

		112.477

		1.113.390



		AE.32346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		709.515

		326.783

		112.477

		1.148.775



		AE.32347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		741.615

		326.783

		112.477

		1.180.875



		

		

		

		

		

		

		





AE.33000 - xây cột, trụ 


Đơn vị tính : đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.33112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		658.021

		568.318

		6.849

		1.233.188



		AE.33113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		697.848

		568.318

		6.849

		1.273.015



		AE.33114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		731.759

		568.318

		6.849

		1.306.926



		AE.33115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		670.935

		568.318

		6.849

		1.246.102



		AE.33116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		706.152

		568.318

		6.849

		1.281.319



		AE.33117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		738.101

		568.318

		6.849

		1.313.268



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.33122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		664.288

		631.465

		33.826

		1.329.579



		AE.33123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		704.494

		631.465

		33.826

		1.369.785



		AE.33124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		738.728

		631.465

		33.826

		1.404.019



		AE.33125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		677.325

		631.465

		33.826

		1.342.616



		AE.33126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		712.878

		631.465

		33.826

		1.378.169



		AE.33127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.130

		631.465

		33.826

		1.410.421



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.33132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		664.288

		694.611

		84.105

		1.443.004



		AE.33133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		704.494

		694.611

		84.105

		1.483.210



		AE.33134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		738.728

		694.611

		84.105

		1.517.444



		AE.33135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		677.325

		694.611

		84.105

		1.456.041



		AE.33136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		712.878

		694.611

		84.105

		1.491.594



		AE.33137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.130

		694.611

		84.105

		1.523.846



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.33142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		664.288

		726.184

		112.477

		1.502.949



		AE.33143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		704.494

		726.184

		112.477

		1.543.155



		AE.33144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		738.728

		726.184

		112.477

		1.577.389



		AE.33145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		677.325

		726.184

		112.477

		1.515.986



		AE.33146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		712.878

		726.184

		112.477

		1.551.539



		AE.33147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		745.130

		726.184

		112.477

		1.583.791



		

		

		

		

		

		

		





AE.34000 - xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.34112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		691.933

		678.824

		 

		1.370.757



		AE.34113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		737.113

		678.824

		 

		1.415.937



		AE.34114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		775.582

		678.824

		 

		1.454.406



		AE.34115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		706.583

		678.824

		 

		1.385.407



		AE.34116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		746.534

		678.824

		 

		1.425.358



		AE.34117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		782.777

		678.824

		 

		1.461.601



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.34212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		703.456

		552.532

		 

		1.255.988



		AE.34213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		751.670

		552.532

		 

		1.304.202



		AE.34214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		792.723

		552.532

		 

		1.345.255



		AE.34215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		719.090

		552.532

		 

		1.271.622



		AE.34216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		761.724

		552.532

		 

		1.314.256



		AE.34217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		800.401

		552.532

		 

		1.352.933



		

		

		

		

		

		

		





AE.35000 - xây các bộ phận kết cấu  khác


Đơn vị tính : đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.35113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		722.405

		568.318

		6.849

		1.297.572



		AE.35114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		755.222

		568.318

		6.849

		1.330.389



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.35123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		725.845

		631.465

		33.826

		1.391.136



		AE.35124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		758.818

		631.465

		33.826

		1.424.109



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.35133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		725.845

		694.611

		84.105

		1.504.561



		AE.35134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		758.818

		694.611

		84.105

		1.537.534



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.35143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		725.845

		726.184

		112.477

		1.564.506





		AE.35144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		758.818

		726.184

		112.477

		1.597.479



		

		

		

		

		

		

		





AE.40000 - Xây gạch thẻ 4,5x9x19


AE.41000 - Xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		583.613

		274.687

		 

		858.300



		AE.41113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		621.910

		274.687

		 

		896.597



		AE.41114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		654.519

		274.687

		 

		929.206



		AE.41115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		596.031

		274.687

		 

		870.718



		AE.41116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		629.896

		274.687

		 

		904.583



		AE.41117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		660.617

		274.687

		 

		935.304



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		577.844

		243.114

		 

		820.958



		AE.41213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		617.976

		243.114

		 

		861.090



		AE.41214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		652.148

		243.114

		 

		895.262



		AE.41215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		590.857

		243.114

		 

		833.971



		AE.41216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		626.345

		243.114

		 

		869.459



		AE.41217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		658.539

		243.114

		 

		901.653



		

		

		

		

		

		

		





AE.42000 - xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.42112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		631.595

		388.351

		6.658

		1.026.604



		AE.42113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		664.641

		388.351

		6.658

		1.059.650



		AE.42114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		692.778

		388.351

		6.658

		1.087.787



		AE.42115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		642.310

		388.351

		6.658

		1.037.319



		AE.42116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		671.532

		388.351

		6.658

		1.066.541



		AE.42117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		698.040

		388.351

		6.658

		1.093.049



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.42122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		637.582

		429.396

		33.635

		1.100.613



		AE.42123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		670.941

		429.396

		33.635

		1.133.972



		AE.42124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		699.345

		429.396

		33.635

		1.162.376



		AE.42125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		648.398

		429.396

		33.635

		1.111.429



		AE.42126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		677.897

		429.396

		33.635

		1.140.928



		AE.42127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		704.657

		429.396

		33.635

		1.167.688



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.42132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		621.548

		472.020

		84.105

		1.177.673



		AE.42133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		662.334

		472.020

		84.105

		1.218.459



		AE.42134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.062

		472.020

		84.105

		1.253.187



		AE.42135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		634.773

		472.020

		84.105

		1.190.898



		AE.42136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		670.839

		472.020

		84.105

		1.226.964



		AE.42137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		703.557

		472.020

		84.105

		1.259.682



		

		Chiều dày ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		621.548

		492.542

		112.477

		1.226.567



		AE.42143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		662.334

		492.542

		112.477

		1.267.353



		AE.42144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.062

		492.542

		112.477

		1.302.081



		AE.42145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		634.773

		492.542

		112.477

		1.239.792



		AE.42146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		670.839

		492.542

		112.477

		1.275.858



		AE.42147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		703.557

		492.542

		112.477

		1.308.576



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.42212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		612.793

		303.103

		6.849

		922.745



		AE.42213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		653.006

		303.103

		6.849

		962.958



		AE.42214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		687.245

		303.103

		6.849

		997.197



		AE.42215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		625.832

		303.103

		6.849

		935.784



		AE.42216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		661.391

		303.103

		6.849

		971.343



		AE.42217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		693.648

		303.103

		6.849

		1.003.600



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.42222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		618.629

		334.676

		33.826

		987.131



		AE.42223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		659.225

		334.676

		33.826

		1.027.727



		AE.42224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		693.790

		334.676

		33.826

		1.062.292



		AE.42225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		631.793

		334.676

		33.826

		1.000.295



		AE.42226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		667.690

		334.676

		33.826

		1.036.192



		AE.42227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		700.254

		334.676

		33.826

		1.068.756



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.42232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		618.629

		367.828

		84.105

		1.070.562





		AE.42233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		659.225

		367.828

		84.105

		1.111.158



		AE.42234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		693.790

		367.828

		84.105

		1.145.723



		AE.42235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		631.793

		367.828

		84.105

		1.083.726



		AE.42236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		667.690

		367.828

		84.105

		1.119.623



		AE.42237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		700.254

		367.828

		84.105

		1.152.187



		

		Chiều dày ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		618.629

		383.615

		112.477

		1.114.721



		AE.42243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		659.225

		383.615

		112.477

		1.155.317



		AE.42244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		693.790

		383.615

		112.477

		1.189.882



		AE.42245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		631.793

		383.615

		112.477

		1.127.885



		AE.42246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		667.690

		383.615

		112.477

		1.163.782



		AE.42247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		700.254

		383.615

		112.477

		1.196.346



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.42312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		604.416

		310.996

		7.039

		922.451



		AE.42313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		646.355

		310.996

		7.039

		964.390



		AE.42314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		682.064

		310.996

		7.039

		1.000.099



		AE.42315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		618.015

		310.996

		7.039

		936.050



		AE.42316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		655.100

		310.996

		7.039

		973.135



		AE.42317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		688.742

		310.996

		7.039

		1.006.777



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.42322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		610.200

		339.412

		34.017

		983.629



		AE.42323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		652.540

		339.412

		34.017

		1.025.969



		AE.42324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		688.591

		339.412

		34.017

		1.062.020



		AE.42325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		623.929

		339.412

		34.017

		997.358



		AE.42326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		661.369

		339.412

		34.017

		1.034.798



		AE.42327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		695.333

		339.412

		34.017

		1.068.762



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.42332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		610.200

		372.564

		84.296

		1.067.060



		AE.42333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		652.540

		372.564

		84.296

		1.109.400



		AE.42334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		688.591

		372.564

		84.296

		1.145.451



		AE.42335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		623.929

		372.564

		84.296

		1.080.789



		AE.42336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		661.369

		372.564

		84.296

		1.118.229



		AE.42337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		695.333

		372.564

		84.296

		1.152.193



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		610.200

		389.929

		112.669

		1.112.798



		AE.42343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		652.540

		389.929

		112.669

		1.155.138



		AE.42344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		688.591

		389.929

		112.669

		1.191.189



		AE.42345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		623.929

		389.929

		112.669

		1.126.527



		AE.42346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		661.369

		389.929

		112.669

		1.163.967



		AE.42347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		695.333

		389.929

		112.669

		1.197.931



		

		

		

		

		

		

		





AE.43000 - Xây cột, trụ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.43112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		610.200

		659.881

		6.849

		1.276.930



		AE.43113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		652.540

		659.881

		6.849

		1.319.270



		AE.43114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		688.591

		659.881

		6.849

		1.355.321



		AE.43115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		623.929

		659.881

		6.849

		1.290.659



		AE.43116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		661.369

		659.881

		6.849

		1.328.099



		AE.43117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		695.333

		659.881

		6.849

		1.362.063



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.43122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		613.092

		732.499

		33.826

		1.379.417



		AE.43123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		655.633

		732.499

		33.826

		1.421.958



		AE.43124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		691.854

		732.499

		33.826

		1.458.179



		AE.43125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		626.886

		732.499

		33.826

		1.393.211



		AE.43126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		664.503

		732.499

		33.826

		1.430.828



		AE.43127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		698.629

		732.499

		33.826

		1.464.954



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.43132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		613.092

		805.117

		84.105

		1.502.314



		AE.43133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		655.633

		805.117

		84.105

		1.544.855



		AE.43134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		691.854

		805.117

		84.105

		1.581.076



		AE.43135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		626.886

		805.117

		84.105

		1.516.108



		AE.43136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		664.503

		805.117

		84.105

		1.553.725



		AE.43137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		698.629

		805.117

		84.105

		1.587.851



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.43142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		613.092

		841.427

		112.477

		1.566.996



		AE.43143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		655.633

		841.427

		112.477

		1.609.537



		AE.43144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		691.854

		841.427

		112.477

		1.645.758



		AE.43145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		626.886

		841.427

		112.477

		1.580.790



		AE.43146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		664.503

		841.427

		112.477

		1.618.407



		AE.43147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		698.629

		841.427

		112.477

		1.652.533



		

		

		

		

		

		

		





AE.44000 - Xây các bộ phận kết cấu  phức tạp khác


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.44113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		658.603

		693.032

		6.849

		1.358.484



		AE.44114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		694.483

		693.032

		6.849

		1.394.364



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.44123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		661.740

		768.808

		33.826

		1.464.374



		AE.44124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.790

		768.808

		33.826

		1.500.424



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.44133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		661.740

		844.584

		84.105

		1.590.429



		AE.44134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.790

		844.584

		84.105

		1.626.479



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.44143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		661.740

		884.050

		112.477

		1.658.267



		AE.44144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.790

		884.050

		112.477

		1.694.317



		

		

		

		

		

		

		





AE.50000 - xây gạch thẻ (4 x 8 x 19)


AE.51000 - xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		714.086

		370.985

		 

		1.085.071



		AE.51113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		755.932

		370.985

		 

		1.126.917



		AE.51114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		791.562

		370.985

		 

		1.162.547



		AE.51115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		727.655

		370.985

		 

		1.098.640



		AE.51116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		764.658

		370.985

		 

		1.135.643



		AE.51117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		798.226

		370.985

		 

		1.169.211



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		700.999

		328.362

		 

		1.029.361



		AE.51213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		744.558

		328.362

		 

		1.072.920



		AE.51214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		781.646

		328.362

		 

		1.110.008



		AE.51215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		715.123

		328.362

		 

		1.043.485



		AE.51216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		753.641

		328.362

		 

		1.082.003



		AE.51217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		788.583

		328.362

		 

		1.116.945



		

		

		

		

		

		

		





AE.52000 - xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.52112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		809.084

		426.239

		3.805

		1.239.128



		AE.52113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		835.024

		426.239

		3.805

		1.265.068



		AE.52114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		857.110

		426.239

		3.805

		1.287.154



		AE.52115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		817.495

		426.239

		3.805

		1.247.539



		AE.52116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		840.433

		426.239

		3.805

		1.270.477



		AE.52117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		861.241

		426.239

		3.805

		1.291.285



		

		Chiều dày ( 10cm, cao (16m

		

		

		

		

		



		AE.52122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		812.901

		473.598

		34.135

		1.320.634



		AE.52123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		838.962

		473.598

		34.135

		1.346.695



		AE.52124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		861.153

		473.598

		34.135

		1.368.886



		AE.52125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		821.351

		473.598

		34.135

		1.329.084



		AE.52126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		844.397

		473.598

		34.135

		1.352.130



		AE.52127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		865.303

		473.598

		34.135

		1.373.036



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.52132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		812.901

		520.958

		81.046

		1.414.905



		AE.52133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		838.962

		520.958

		81.046

		1.440.966



		AE.52134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		861.153

		520.958

		81.046

		1.463.157



		AE.52135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		821.351

		520.958

		81.046

		1.423.355



		AE.52136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		844.397

		520.958

		81.046

		1.446.401



		AE.52137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		865.303

		520.958

		81.046

		1.467.307



		

		Chiều dày ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		812.901

		544.638

		109.418

		1.466.957



		AE.52143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		838.962

		544.638

		109.418

		1.493.018



		AE.52144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		861.153

		544.638

		109.418

		1.515.209



		AE.52145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		821.351

		544.638

		109.418

		1.475.407



		AE.52146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		844.397

		544.638

		109.418

		1.498.453



		AE.52147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		865.303

		544.638

		109.418

		1.519.359



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.52212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		714.729

		378.879

		6.278

		1.099.886



		AE.52213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		756.483

		378.879

		6.278

		1.141.640



		AE.52214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		792.035

		378.879

		6.278

		1.177.192



		AE.52215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		728.268

		378.879

		6.278

		1.113.425



		AE.52216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		765.190

		378.879

		6.278

		1.150.347



		AE.52217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		798.684

		378.879

		6.278

		1.183.841



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.52222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		721.536

		410.452

		33.252

		1.165.240



		AE.52223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		763.688

		410.452

		33.252

		1.207.392



		AE.52224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		799.578

		410.452

		33.252

		1.243.282



		AE.52225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		735.204

		410.452

		33.252

		1.178.908



		AE.52226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		772.477

		410.452

		33.252

		1.216.181



		AE.52227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		806.290

		410.452

		33.252

		1.249.994



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.52232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		721.536

		451.497

		83.532

		1.256.565



		AE.52233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		763.688

		451.497

		83.532

		1.298.717



		AE.52234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		799.578

		451.497

		83.532

		1.334.607



		AE.52235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		735.204

		451.497

		83.532

		1.270.233



		AE.52236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		772.477

		451.497

		83.532

		1.307.506



		AE.52237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		806.290

		451.497

		83.532

		1.341.319



		

		Chiều dày ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		721.536

		472.020

		111.904

		1.305.460



		AE.52243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		763.688

		472.020

		111.904

		1.347.612



		AE.52244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		799.578

		472.020

		111.904

		1.383.502



		AE.52245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		735.204

		472.020

		111.904

		1.319.128



		AE.52246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		772.477

		472.020

		111.904

		1.356.401



		AE.52247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		806.290

		472.020

		111.904

		1.390.214



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.52312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		701.876

		363.092

		6.658

		1.071.626



		AE.52313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		746.244

		363.092

		6.658

		1.115.994



		AE.52314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		784.022

		363.092

		6.658

		1.153.772



		AE.52315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		716.262

		363.092

		6.658

		1.086.012



		AE.52316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		755.496

		363.092

		6.658

		1.125.246



		AE.52317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		791.087

		363.092

		6.658

		1.160.837



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.52322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		708.593

		394.665

		33.635

		1.136.893



		AE.52323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		753.385

		394.665

		33.635

		1.181.685



		AE.52324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		791.524

		394.665

		33.635

		1.219.824



		AE.52325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		723.117

		394.665

		33.635

		1.151.417



		AE.52326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		762.725

		394.665

		33.635

		1.191.025



		AE.52327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		798.657

		394.665

		33.635

		1.226.957



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.52332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		708.593

		434.132

		83.914

		1.226.639



		AE.52333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		753.385

		434.132

		83.914

		1.271.431



		AE.52334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		791.524

		434.132

		83.914

		1.309.570



		AE.52335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		723.117

		434.132

		83.914

		1.241.163



		AE.52336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		762.725

		434.132

		83.914

		1.280.771



		AE.52337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		798.657

		434.132

		83.914

		1.316.703



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		708.593

		453.076

		112.286

		1.273.955



		AE.52343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		753.385

		453.076

		112.286

		1.318.747



		AE.52344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		791.524

		453.076

		112.286

		1.356.886



		AE.52345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		723.117

		453.076

		112.286

		1.288.479



		AE.52346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		762.725

		453.076

		112.286

		1.328.087



		AE.52347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		798.657

		453.076

		112.286

		1.364.019



		

		

		

		

		

		

		





AE.53000 - Xây cột, trụ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.53112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		683.222

		738.814

		5.707

		1.427.743



		AE.53113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		725.562

		738.814

		5.707

		1.470.083



		AE.53114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		761.613

		738.814

		5.707

		1.506.134



		AE.53115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		696.951

		738.814

		5.707

		1.441.472



		AE.53116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		734.391

		738.814

		5.707

		1.478.912



		AE.53117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		768.355

		738.814

		5.707

		1.512.876



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.53122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		686.460

		820.904

		32.679

		1.540.043



		AE.53123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		729.001

		820.904

		32.679

		1.582.584



		AE.53124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		765.222

		820.904

		32.679

		1.618.805



		AE.53125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		700.254

		820.904

		32.679

		1.553.837



		AE.53126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		737.871

		820.904

		32.679

		1.591.454



		AE.53127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		771.996

		820.904

		32.679

		1.625.579



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.53132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		686.460

		902.994

		82.958

		1.672.412



		AE.53133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		729.001

		902.994

		82.958

		1.714.953



		AE.53134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		765.222

		902.994

		82.958

		1.751.174



		AE.53135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		700.254

		902.994

		82.958

		1.686.206



		AE.53136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		737.871

		902.994

		82.958

		1.723.823



		AE.53137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		771.996

		902.994

		82.958

		1.757.948



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.53142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		686.460

		944.040

		111.330

		1.741.830



		AE.53143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		729.001

		944.040

		111.330

		1.784.371



		AE.53144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		765.222

		944.040

		111.330

		1.820.592



		AE.53145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		700.254

		944.040

		111.330

		1.755.624



		AE.53146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		737.871

		944.040

		111.330

		1.793.241



		AE.53147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		771.996

		944.040

		111.330

		1.827.366



		

		

		

		

		

		

		





AE.54000 - Xây các bộ phận kết cấu  phức tạp khác


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.54113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		744.441

		738.814

		5.707

		1.488.962



		AE.54114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		780.321

		738.814

		5.707

		1.524.842



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.54123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		747.986

		820.904

		32.679

		1.601.569



		AE.54124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		784.037

		820.904

		32.679

		1.637.620



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.54133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		747.986

		902.994

		82.958

		1.733.938



		AE.54134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		784.037

		902.994

		82.958

		1.769.989



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.54143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		747.986

		944.040

		111.330

		1.803.356



		AE.54144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		784.037

		944.040

		111.330

		1.839.407



		

		

		

		

		

		

		





Xây gạch ống (10 x 10 x 20)


AE.61000 - xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.61112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		657.771

		241.535

		4.566

		903.872



		AE.61113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		677.226

		241.535

		4.566

		923.327



		AE.61114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		693.791

		241.535

		4.566

		939.892



		AE.61115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		664.079

		241.535

		4.566

		910.180



		AE.61116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		681.283

		241.535

		4.566

		927.384



		AE.61117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		696.889

		241.535

		4.566

		942.990



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.61122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		660.874

		266.794

		18.060

		945.728



		AE.61123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		680.420

		266.794

		18.060

		965.274



		AE.61124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.063

		266.794

		18.060

		981.917



		AE.61125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		667.212

		266.794

		18.060

		952.066



		AE.61126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		684.496

		266.794

		18.060

		969.350



		AE.61127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		700.176

		266.794

		18.060

		985.030



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.61132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		660.874

		292.052

		81.811

		1.034.737



		AE.61133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		680.420

		292.052

		81.811

		1.054.283



		AE.61134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.063

		292.052

		81.811

		1.070.926



		AE.61135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		667.212

		292.052

		81.811

		1.041.075



		AE.61136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		684.496

		292.052

		81.811

		1.058.359



		AE.61137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		700.176

		292.052

		81.811

		1.074.039



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		660.874

		306.260

		110.183

		1.077.317



		AE.61143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		680.420

		306.260

		110.183

		1.096.863



		AE.61144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		697.063

		306.260

		110.183

		1.113.506



		AE.61145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		667.212

		306.260

		110.183

		1.083.655



		AE.61146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		684.496

		306.260

		110.183

		1.100.939



		AE.61147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		700.176

		306.260

		110.183

		1.116.619



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.61212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		641.870

		217.855

		4.566

		864.291



		AE.61213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		663.068

		217.855

		4.566

		885.489



		AE.61214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		681.118

		217.855

		4.566

		903.539



		AE.61215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		648.744

		217.855

		4.566

		871.165



		AE.61216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		667.489

		217.855

		4.566

		889.910



		AE.61217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		684.493

		217.855

		4.566

		906.914



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.61222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		647.983

		224.170

		18.060

		890.213



		AE.61223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		669.383

		224.170

		18.060

		911.613



		AE.61224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		687.604

		224.170

		18.060

		929.834



		AE.61225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		654.922

		224.170

		18.060

		897.152



		AE.61226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		673.846

		224.170

		18.060

		916.076



		AE.61227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		691.012

		224.170

		18.060

		933.242



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.61232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		647.983

		246.271

		81.811

		976.065



		AE.61233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		669.383

		246.271

		81.811

		997.465



		AE.61234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		687.604

		246.271

		81.811

		1.015.686



		AE.61235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		654.922

		246.271

		81.811

		983.004



		AE.61236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		673.846

		246.271

		81.811

		1.001.928



		AE.61237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		691.012

		246.271

		81.811

		1.019.094



		

		Chiều dày (30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		647.983

		257.322

		110.183

		1.015.488



		AE.61243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		669.383

		257.322

		110.183

		1.036.888



		AE.61244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		687.604

		257.322

		110.183

		1.055.109



		AE.61245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		654.922

		257.322

		110.183

		1.022.427



		AE.61246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		673.846

		257.322

		110.183

		1.041.351



		AE.61247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		691.012

		257.322

		110.183

		1.058.517



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.61312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		627.703

		178.389

		4.566

		810.658



		AE.61313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		649.951

		178.389

		4.566

		832.906



		AE.61314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		668.894

		178.389

		4.566

		851.849



		AE.61315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		634.917

		178.389

		4.566

		817.872



		AE.61316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		654.590

		178.389

		4.566

		837.545



		AE.61317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		672.437

		178.389

		4.566

		855.392



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.61322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		633.709

		197.333

		18.060

		849.102



		AE.61323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		656.170

		197.333

		18.060

		871.563



		AE.61324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		675.295

		197.333

		18.060

		890.688



		AE.61325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		640.992

		197.333

		18.060

		856.385



		AE.61326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		660.854

		197.333

		18.060

		876.247



		AE.61327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		678.871

		197.333

		18.060

		894.264



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.61332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		633.709

		216.277

		81.811

		931.797



		AE.61333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		656.170

		216.277

		81.811

		954.258



		AE.61334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		675.295

		216.277

		81.811

		973.383



		AE.61335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		640.992

		216.277

		81.811

		939.080



		AE.61336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		660.854

		216.277

		81.811

		958.942



		AE.61337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		678.871

		216.277

		81.811

		976.959



		

		Chiều dày >30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		633.709

		225.749

		110.183

		969.641



		AE.61343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		656.170

		225.749

		110.183

		992.102



		AE.61344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		675.295

		225.749

		110.183

		1.011.227



		AE.61345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		640.992

		225.749

		110.183

		976.924



		AE.61346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		660.854

		225.749

		110.183

		996.786



		AE.61347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		678.871

		225.749

		110.183

		1.014.803



		

		

		

		

		

		

		





AE.62000 - xây gạch ống (10 x 10 x 20) câu gạch thẻ (5 x 10 x 20)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.62112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		659.965

		236.799

		4.566

		901.330



		AE.62113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		690.946

		236.799

		4.566

		932.311



		AE.62114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		717.324

		236.799

		4.566

		958.689



		AE.62115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		670.011

		236.799

		4.566

		911.376



		AE.62116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		697.406

		236.799

		4.566

		938.771



		AE.62117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		722.258

		236.799

		4.566

		963.623



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.62122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		663.093

		269.951

		18.060

		951.104



		AE.62123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		694.220

		269.951

		18.060

		982.231



		AE.62124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		720.724

		269.951

		18.060

		1.008.735



		AE.62125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		673.186

		269.951

		18.060

		961.197



		AE.62126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		700.711

		269.951

		18.060

		988.722



		AE.62127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		725.681

		269.951

		18.060

		1.013.692



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.62132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		663.093

		296.788

		81.811

		1.041.692



		AE.62133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		694.220

		296.788

		81.811

		1.072.819



		AE.62134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		720.724

		296.788

		81.811

		1.099.323



		AE.62135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		673.186

		296.788

		81.811

		1.051.785



		AE.62136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		700.711

		296.788

		81.811

		1.079.310



		AE.62137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		725.681

		296.788

		81.811

		1.104.280



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.62142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		663.093

		309.418

		110.183

		1.082.694



		AE.62143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		694.220

		309.418

		110.183

		1.113.821



		AE.62144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		720.724

		309.418

		110.183

		1.140.325



		AE.62145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		673.186

		309.418

		110.183

		1.092.787



		AE.62146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		700.711

		309.418

		110.183

		1.120.312



		AE.62147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		725.681

		309.418

		110.183

		1.145.282





		

		

		

		

		

		

		





Xây gạch ống (8 x 8 x 19)


AE.63000 - xây tường 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.63112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		929.020

		307.839

		3.805

		1.240.664



		AE.63113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		951.069

		307.839

		3.805

		1.262.713



		AE.63114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		969.842

		307.839

		3.805

		1.281.486



		AE.63115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		936.169

		307.839

		3.805

		1.247.813



		AE.63116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		955.666

		307.839

		3.805

		1.267.310



		AE.63117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		973.353

		307.839

		3.805

		1.284.997



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.63122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		933.402

		339.412

		24.031

		1.296.845



		AE.63123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		955.555

		339.412

		24.031

		1.318.998



		AE.63124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		974.417

		339.412

		24.031

		1.337.860



		AE.63125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		940.585

		339.412

		24.031

		1.304.028



		AE.63126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		960.174

		339.412

		24.031

		1.323.617



		AE.63127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		977.944

		339.412

		24.031

		1.341.387



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.63132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		933.402

		372.564

		81.046

		1.387.012



		AE.63133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		955.555

		372.564

		81.046

		1.409.165



		AE.63134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		974.417

		372.564

		81.046

		1.428.027



		AE.63135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		940.585

		372.564

		81.046

		1.394.195



		AE.63136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		960.174

		372.564

		81.046

		1.413.784



		AE.63137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		977.944

		372.564

		81.046

		1.431.554



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		933.402

		389.929

		109.418

		1.432.749



		AE.63143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		955.555

		389.929

		109.418

		1.454.902



		AE.63144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		974.417

		389.929

		109.418

		1.473.764



		AE.63145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		940.585

		389.929

		109.418

		1.439.932



		AE.63146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		960.174

		389.929

		109.418

		1.459.521



		AE.63147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		977.944

		389.929

		109.418

		1.477.291



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.63212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		887.529

		268.372

		5.707

		1.161.608



		AE.63213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		914.508

		268.372

		5.707

		1.188.587



		AE.63214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		937.480

		268.372

		5.707

		1.211.559



		AE.63215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		896.277

		268.372

		5.707

		1.170.356



		AE.63216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		920.134

		268.372

		5.707

		1.194.213



		AE.63217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		941.776

		268.372

		5.707

		1.215.855



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày (30, chiều cao (16m

		

		

		

		

		



		AE.63222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		895.981

		292.052

		22.575

		1.210.608



		AE.63223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		923.218

		292.052

		22.575

		1.237.845



		AE.63224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		946.409

		292.052

		22.575

		1.261.036



		AE.63225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		904.813

		292.052

		22.575

		1.219.440



		AE.63226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		928.897

		292.052

		22.575

		1.243.524



		AE.63227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		950.746

		292.052

		22.575

		1.265.373



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.63232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		895.981

		320.468

		82.958

		1.299.407



		AE.63233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		923.218

		320.468

		82.958

		1.326.644



		AE.63234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		946.409

		320.468

		82.958

		1.349.835



		AE.63235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		904.813

		320.468

		82.958

		1.308.239



		AE.63236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		928.897

		320.468

		82.958

		1.332.323



		AE.63237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		950.746

		320.468

		82.958

		1.354.172



		

		Chiều dày (30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		895.981

		334.676

		111.330

		1.341.987



		AE.63243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		923.218

		334.676

		111.330

		1.369.224



		AE.63244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		946.409

		334.676

		111.330

		1.392.415



		AE.63245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		904.813

		334.676

		111.330

		1.350.819



		AE.63246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		928.897

		334.676

		111.330

		1.374.903



		AE.63247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		950.746

		334.676

		111.330

		1.396.752



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.63312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		846.942

		232.063

		5.707

		1.084.712



		AE.63313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		880.345

		232.063

		5.707

		1.118.115



		AE.63314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		908.787

		232.063

		5.707

		1.146.557



		AE.63315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		857.773

		232.063

		5.707

		1.095.543



		AE.63316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		887.311

		232.063

		5.707

		1.125.081



		AE.63317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		914.106

		232.063

		5.707

		1.151.876



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.63322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		855.008

		255.743

		22.575

		1.133.326



		AE.63323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		888.730

		255.743

		22.575

		1.167.048



		AE.63324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		917.442

		255.743

		22.575

		1.195.760



		AE.63325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		865.942

		255.743

		22.575

		1.144.260



		AE.63326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		895.761

		255.743

		22.575

		1.174.079



		AE.63327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		922.812

		255.743

		22.575

		1.201.130



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.63332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		855.008

		281.002

		82.958

		1.218.968



		AE.63333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		888.730

		281.002

		82.958

		1.252.690



		AE.63334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		917.442

		281.002

		82.958

		1.281.402



		AE.63335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		865.942

		281.002

		82.958

		1.229.902



		AE.63336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		895.761

		281.002

		82.958

		1.259.721



		AE.63337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		922.812

		281.002

		82.958

		1.286.772



		

		Chiều dày >30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		855.008

		293.631

		111.330

		1.259.969



		AE.63343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		888.730

		293.631

		111.330

		1.293.691



		AE.63344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		917.442

		293.631

		111.330

		1.322.403



		AE.63345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		865.942

		293.631

		111.330

		1.270.903



		AE.63346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		895.761

		293.631

		111.330

		1.300.722



		AE.63347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		922.812

		293.631

		111.330

		1.327.773



		

		

		

		

		

		

		





AE.64000 - xây gạch ống (8 x 8 x 19) câu gạch thẻ (4 x 8 x 19)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.64112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		887.904

		292.052

		3.805

		1.183.761



		AE.64113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		917.453

		292.052

		3.805

		1.213.310



		AE.64114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		942.612

		292.052

		3.805

		1.238.469



		AE.64115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		897.485

		292.052

		3.805

		1.193.342



		AE.64116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		923.614

		292.052

		3.805

		1.219.471



		AE.64117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		947.318

		292.052

		3.805

		1.243.175



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.64122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		896.360

		339.412

		24.031

		1.259.803



		AE.64123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		926.190

		339.412

		24.031

		1.289.633



		AE.64124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		951.590

		339.412

		24.031

		1.315.033



		AE.64125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		906.033

		339.412

		24.031

		1.269.476



		AE.64126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		932.411

		339.412

		24.031

		1.295.854



		AE.64127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		956.340

		339.412

		24.031

		1.319.783



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.64132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		896.360

		372.564

		81.046

		1.349.970



		AE.64133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		926.190

		372.564

		81.046

		1.379.800



		AE.64134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		951.590

		372.564

		81.046

		1.405.200



		AE.64135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		906.033

		372.564

		81.046

		1.359.643



		AE.64136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		932.411

		372.564

		81.046

		1.386.021



		AE.64137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		956.340

		372.564

		81.046

		1.409.950



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.64142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		896.360

		389.929

		109.418

		1.395.707



		AE.64143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		926.190

		389.929

		109.418

		1.425.537



		AE.64144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		951.590

		389.929

		109.418

		1.450.937



		AE.64145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		906.033

		389.929

		109.418

		1.405.380



		AE.64146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		932.411

		389.929

		109.418

		1.431.758



		AE.64147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		956.340

		389.929

		109.418

		1.455.687



		

		

		

		

		

		

		





Xây gạch ống 9x9x19


AE.65000 - xây tường 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.65112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		744.186

		276.266

		5.707

		1.026.159



		AE.65113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		764.644

		276.266

		5.707

		1.046.617



		AE.65114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		782.063

		276.266

		5.707

		1.064.036



		AE.65115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		750.819

		276.266

		5.707

		1.032.792



		AE.65116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		768.910

		276.266

		5.707

		1.050.883



		AE.65117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		785.321

		276.266

		5.707

		1.067.294



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.65122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		747.747

		304.682

		25.943

		1.078.372



		AE.65123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		768.302

		304.682

		25.943

		1.098.927



		AE.65124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		785.805

		304.682

		25.943

		1.116.430



		AE.65125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		754.412

		304.682

		25.943

		1.085.037



		AE.65126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		772.589

		304.682

		25.943

		1.103.214



		AE.65127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		789.078

		304.682

		25.943

		1.119.703



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.65132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		747.747

		334.676

		82.958

		1.165.381



		AE.65133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		768.302

		334.676

		82.958

		1.185.936



		AE.65134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		785.805

		334.676

		82.958

		1.203.439



		AE.65135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		754.412

		334.676

		82.958

		1.172.046



		AE.65136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		772.589

		334.676

		82.958

		1.190.223



		AE.65137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		789.078

		334.676

		82.958

		1.206.712



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		747.747

		348.884

		111.330

		1.207.961



		AE.65143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		768.302

		348.884

		111.330

		1.228.516



		AE.65144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		785.805

		348.884

		111.330

		1.246.019



		AE.65145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		754.412

		348.884

		111.330

		1.214.626



		AE.65146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		772.589

		348.884

		111.330

		1.232.803



		AE.65147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		789.078

		348.884

		111.330

		1.249.292



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.65212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		719.849

		244.693

		6.088

		970.630



		AE.65213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		744.375

		244.693

		6.088

		995.156



		AE.65214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		765.258

		244.693

		6.088

		1.016.039



		AE.65215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		727.802

		244.693

		6.088

		978.583



		AE.65216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		749.490

		244.693

		6.088

		1.000.271



		AE.65217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		769.164

		244.693

		6.088

		1.019.945



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.65222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		723.261

		260.479

		26.325

		1.010.065



		AE.65223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		747.903

		260.479

		26.325

		1.034.707



		AE.65224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		768.885

		260.479

		26.325

		1.055.689



		AE.65225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		731.251

		260.479

		26.325

		1.018.055



		AE.65226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		753.042

		260.479

		26.325

		1.039.846



		AE.65227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		772.809

		260.479

		26.325

		1.059.613



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.65232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		723.261

		285.738

		83.340

		1.092.339



		AE.65233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		747.903

		285.738

		83.340

		1.116.981



		AE.65234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		768.885

		285.738

		83.340

		1.137.963



		AE.65235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		731.251

		285.738

		83.340

		1.100.329



		AE.65236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		753.042

		285.738

		83.340

		1.122.120



		AE.65237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		772.809

		285.738

		83.340

		1.141.887



		

		Chiều dày (30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		723.261

		298.367

		111.713

		1.133.341



		AE.65243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		747.903

		298.367

		111.713

		1.157.983



		AE.65244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		768.885

		298.367

		111.713

		1.178.965



		AE.65245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		731.251

		298.367

		111.713

		1.141.331



		AE.65246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		753.042

		298.367

		111.713

		1.163.122



		AE.65247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		772.809

		298.367

		111.713

		1.182.889



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.65312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		714.281

		206.805

		6.658

		927.744



		AE.65313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		742.679

		206.805

		6.658

		956.142



		AE.65314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		766.860

		206.805

		6.658

		980.323



		AE.65315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		723.489

		206.805

		6.658

		936.952



		AE.65316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		748.601

		206.805

		6.658

		962.064



		AE.65317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		771.382

		206.805

		6.658

		984.845



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.65322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		721.051

		227.327

		26.899

		975.277



		AE.65323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		749.719

		227.327

		26.899

		1.003.945



		AE.65324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		774.129

		227.327

		26.899

		1.028.355



		AE.65325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		730.347

		227.327

		26.899

		984.573



		AE.65326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		755.697

		227.327

		26.899

		1.009.923



		AE.65327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		778.694

		227.327

		26.899

		1.032.920



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.65332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		721.051

		249.429

		83.914

		1.054.394



		AE.65333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		749.719

		249.429

		83.914

		1.083.062



		AE.65334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		774.129

		249.429

		83.914

		1.107.472



		AE.65335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		730.347

		249.429

		83.914

		1.063.690



		AE.65336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		755.697

		249.429

		83.914

		1.089.040



		AE.65337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		778.694

		249.429

		83.914

		1.112.037



		

		Chiều dày >30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		721.051

		260.479

		112.286

		1.093.816



		AE.65343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		749.719

		260.479

		112.286

		1.122.484



		AE.65344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		774.129

		260.479

		112.286

		1.146.894



		AE.65345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		730.347

		260.479

		112.286

		1.103.112



		AE.65346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		755.697

		260.479

		112.286

		1.128.462



		AE.65347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		778.694

		260.479

		112.286

		1.151.459



		

		

		

		

		

		

		





AE.71000 - xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 15 x 22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.71112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		408.891

		252.586

		4.756

		666.233



		AE.71113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		430.732

		252.586

		4.756

		688.074



		AE.71114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		449.328

		252.586

		4.756

		706.670



		AE.71115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		415.973

		252.586

		4.756

		673.315



		AE.71116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		435.286

		252.586

		4.756

		692.628



		AE.71117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		452.806

		252.586

		4.756

		710.148



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.71122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		412.785

		266.794

		18.251

		697.830



		AE.71123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		434.834

		266.794

		18.251

		719.879



		AE.71124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		453.607

		266.794

		18.251

		738.652



		AE.71125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		419.935

		266.794

		18.251

		704.980



		AE.71126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		439.431

		266.794

		18.251

		724.476



		AE.71127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		457.118

		266.794

		18.251

		742.163



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.71132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		412.785

		292.052

		82.002

		786.839



		AE.71133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		434.834

		292.052

		82.002

		808.888



		AE.71134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		453.607

		292.052

		82.002

		827.661



		AE.71135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		419.935

		292.052

		82.002

		793.989



		AE.71136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		439.431

		292.052

		82.002

		813.485



		AE.71137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		457.118

		292.052

		82.002

		831.172



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.71142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		412.785

		306.260

		110.374

		829.419



		AE.71143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		434.834

		306.260

		110.374

		851.468



		AE.71144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		453.607

		306.260

		110.374

		870.241



		AE.71145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		419.935

		306.260

		110.374

		836.569



		AE.71146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		439.431

		306.260

		110.374

		856.065



		AE.71147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		457.118

		306.260

		110.374

		873.752



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.71212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		396.891

		217.855

		4.756

		619.502



		AE.71213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		420.145

		217.855

		4.756

		642.756



		AE.71214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		439.945

		217.855

		4.756

		662.556



		AE.71215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		404.431

		217.855

		4.756

		627.042



		AE.71216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		424.994

		217.855

		4.756

		647.605



		AE.71217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		443.648

		217.855

		4.756

		666.259



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.71222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		400.671

		224.170

		18.251

		643.092



		AE.71223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		424.147

		224.170

		18.251

		666.568



		AE.71224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		444.135

		224.170

		18.251

		686.556



		AE.71225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		408.283

		224.170

		18.251

		650.704



		AE.71226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		429.042

		224.170

		18.251

		671.463



		AE.71227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		447.873

		224.170

		18.251

		690.294



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.71232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		400.671

		246.271

		82.002

		728.944



		AE.71233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		424.147

		246.271

		82.002

		752.420



		AE.71234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		444.135

		246.271

		82.002

		772.408



		AE.71235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		408.283

		246.271

		82.002

		736.556



		AE.71236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		429.042

		246.271

		82.002

		757.315



		AE.71237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		447.873

		246.271

		82.002

		776.146



		

		Chiều dày >10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.71242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		400.671

		257.322

		110.374

		768.367



		AE.71243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		424.147

		257.322

		110.374

		791.843



		AE.71244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		444.135

		257.322

		110.374

		811.831



		AE.71245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		408.283

		257.322

		110.374

		775.979



		AE.71246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		429.042

		257.322

		110.374

		796.738



		AE.71247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		447.873

		257.322

		110.374

		815.569



		

		

		

		

		

		

		





AE.72000 - xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 13,5 x 22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x13,5x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.72112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		602.374

		252.586

		4.756

		859.716



		AE.72113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		622.930

		252.586

		4.756

		880.272



		AE.72114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		640.432

		252.586

		4.756

		897.774



		AE.72115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		609.039

		252.586

		4.756

		866.381



		AE.72116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		627.216

		252.586

		4.756

		884.558



		AE.72117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		643.706

		252.586

		4.756

		901.048



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.72122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		608.111

		266.794

		18.251

		893.156



		AE.72123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		628.862

		266.794

		18.251

		913.907



		AE.72124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		646.532

		266.794

		18.251

		931.577



		AE.72125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		614.840

		266.794

		18.251

		899.885



		AE.72126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		633.190

		266.794

		18.251

		918.235



		AE.72127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		649.836

		266.794

		18.251

		934.881



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.72132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		608.111

		292.052

		82.002

		982.165



		AE.72133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		628.862

		292.052

		82.002

		1.002.916



		AE.72134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		646.532

		292.052

		82.002

		1.020.586



		AE.72135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		614.840

		292.052

		82.002

		988.894



		AE.72136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		633.190

		292.052

		82.002

		1.007.244



		AE.72137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		649.836

		292.052

		82.002

		1.023.890



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.72142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		608.111

		306.260

		110.374

		1.024.745



		AE.72143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		628.862

		306.260

		110.374

		1.045.496



		AE.72144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		646.532

		306.260

		110.374

		1.063.166



		AE.72145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		614.840

		306.260

		110.374

		1.031.474



		AE.72146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		633.190

		306.260

		110.374

		1.049.824



		AE.72147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		649.836

		306.260

		110.374

		1.066.470



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x13,5x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.72212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		589.701

		217.855

		4.756

		812.312



		AE.72213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		611.542

		217.855

		4.756

		834.153



		AE.72214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		630.138

		217.855

		4.756

		852.749



		AE.72215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		596.783

		217.855

		4.756

		819.394



		AE.72216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		616.096

		217.855

		4.756

		838.707



		AE.72217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		633.616

		217.855

		4.756

		856.227



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.72222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		595.317

		224.170

		18.251

		837.738



		AE.72223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		617.366

		224.170

		18.251

		859.787



		AE.72224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		636.139

		224.170

		18.251

		878.560



		AE.72225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		602.467

		224.170

		18.251

		844.888



		AE.72226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		621.963

		224.170

		18.251

		864.384



		AE.72227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		639.650

		224.170

		18.251

		882.071



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.72232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		595.317

		246.271

		82.002

		923.590



		AE.72233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		617.366

		246.271

		82.002

		945.639



		AE.72234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		636.139

		246.271

		82.002

		964.412



		AE.72235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		602.467

		246.271

		82.002

		930.740



		AE.72236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		621.963

		246.271

		82.002

		950.236



		AE.72237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		639.650

		246.271

		82.002

		967.923



		

		Chiều dày >10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.72242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		595.317

		257.322

		110.374

		963.013



		AE.72243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		617.366

		257.322

		110.374

		985.062



		AE.72244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		636.139

		257.322

		110.374

		1.003.835



		AE.72245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		602.467

		257.322

		110.374

		970.163



		AE.72246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		621.963

		257.322

		110.374

		989.659



		AE.72247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		639.650

		257.322

		110.374

		1.007.346



		

		

		

		

		

		

		





AE.73000 - xây gạch rỗng 6 lỗ (8,5 x 13 x 20)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  8,5x13x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.73112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		530.595

		225.749

		4.566

		760.910



		AE.73113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		552.435

		225.749

		4.566

		782.750



		AE.73114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		571.031

		225.749

		4.566

		801.346



		AE.73115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		537.676

		225.749

		4.566

		767.991



		AE.73116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		556.989

		225.749

		4.566

		787.304



		AE.73117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		574.509

		225.749

		4.566

		804.824



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.73122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		535.648

		232.063

		18.060

		785.771



		AE.73123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		557.696

		232.063

		18.060

		807.819



		AE.73124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		576.470

		232.063

		18.060

		826.593



		AE.73125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		542.797

		232.063

		18.060

		792.920



		AE.73126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		562.294

		232.063

		18.060

		812.417



		AE.73127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		579.981

		232.063

		18.060

		830.104



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.73132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		535.648

		255.743

		81.811

		873.202



		AE.73133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		557.696

		255.743

		81.811

		895.250



		AE.73134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		576.470

		255.743

		81.811

		914.024



		AE.73135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		542.797

		255.743

		81.811

		880.351



		AE.73136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		562.294

		255.743

		81.811

		899.848



		AE.73137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		579.981

		255.743

		81.811

		917.535



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.73142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		535.648

		266.794

		110.183

		912.625



		AE.73143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		557.696

		266.794

		110.183

		934.673



		AE.73144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		576.470

		266.794

		110.183

		953.447



		AE.73145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		542.797

		266.794

		110.183

		919.774



		AE.73146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		562.294

		266.794

		110.183

		939.271



		AE.73147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		579.981

		266.794

		110.183

		956.958



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  8,5x13x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.73212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		518.122

		217.855

		4.566

		740.543



		AE.73213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		541.357

		217.855

		4.566

		763.778



		AE.73214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		561.141

		217.855

		4.566

		783.562



		AE.73215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		525.656

		217.855

		4.566

		748.077



		AE.73216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		546.202

		217.855

		4.566

		768.623



		AE.73217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		564.841

		217.855

		4.566

		787.262



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.73222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		523.033

		224.170

		18.060

		765.263



		AE.73223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		546.489

		224.170

		18.060

		788.719



		AE.73224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		566.460

		224.170

		18.060

		808.690



		AE.73225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		530.638

		224.170

		18.060

		772.868



		AE.73226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		551.380

		224.170

		18.060

		793.610



		AE.73227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		570.195

		224.170

		18.060

		812.425



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.73232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		523.033

		246.271

		81.811

		851.115



		AE.73233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		546.489

		246.271

		81.811

		874.571



		AE.73234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		566.460

		246.271

		81.811

		894.542



		AE.73235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		530.638

		246.271

		81.811

		858.720



		AE.73236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		551.380

		246.271

		81.811

		879.462



		AE.73237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		570.195

		246.271

		81.811

		898.277



		

		Chiều dày >10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.73242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		523.033

		258.900

		110.183

		892.116



		AE.73243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		546.489

		258.900

		110.183

		915.572



		AE.73244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		566.460

		258.900

		110.183

		935.543



		AE.73245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		530.638

		258.900

		110.183

		899.721



		AE.73246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		551.380

		258.900

		110.183

		920.463



		AE.73247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		570.195

		258.900

		110.183

		939.278



		

		

		

		

		

		

		





AE.81000 - xây gạch bê tông rỗng


AE.81100 - xây tường gạch bê tông 20 x 20 x 40


AE.81200 - xây tường gạch bê tông 15 x 20 x 40


AE.81300 - xây tường gạch bê tông 10 x 20 x 40


AE.81400 - xây tường gạch bê tông 15 x 20 x 30


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch bê tông rỗng

		

		

		

		

		



		

		Gạch bê tông 20x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		298.979

		209.932

		 

		508.911



		AE.81113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		308.522

		209.932

		 

		518.454



		AE.81114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		316.649

		209.932

		 

		526.581



		AE.81115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		302.073

		209.932

		 

		512.005



		AE.81116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		310.512

		209.932

		 

		520.444



		AE.81117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		318.168

		209.932

		 

		528.100



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		286.971

		187.149

		 

		474.120



		AE.81123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		302.495

		187.149

		 

		489.644



		AE.81124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		315.714

		187.149

		 

		502.863



		AE.81125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		292.004

		187.149

		 

		479.153



		AE.81126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		305.732

		187.149

		 

		492.881



		AE.81127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		318.186

		187.149

		 

		505.335



		

		Gạch bê tông 15x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		347.651

		248.989

		 

		596.640



		AE.81213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.194

		248.989

		 

		606.183



		AE.81214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		365.321

		248.989

		 

		614.310



		AE.81215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.745

		248.989

		 

		599.734



		AE.81216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		359.184

		248.989

		 

		608.173



		AE.81217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		366.840

		248.989

		 

		615.829



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.390

		231.088

		 

		571.478



		AE.81223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.932

		231.088

		 

		588.020



		AE.81224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		371.017

		231.088

		 

		602.105



		AE.81225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		345.754

		231.088

		 

		576.842



		AE.81226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		360.382

		231.088

		 

		591.470



		AE.81227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		373.652

		231.088

		 

		604.740



		

		Gạch bê tông 10x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		468.671

		248.989

		 

		717.660



		AE.81313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		478.851

		248.989

		 

		727.840



		AE.81314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		487.518

		248.989

		 

		736.507



		AE.81315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		471.971

		248.989

		 

		720.960



		AE.81316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		480.973

		248.989

		 

		729.962



		AE.81317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		489.140

		248.989

		 

		738.129



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		471.094

		224.579

		 

		695.673



		AE.81323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		482.547

		224.579

		 

		707.126



		AE.81324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		492.298

		224.579

		 

		716.877



		AE.81325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		474.808

		224.579

		 

		699.387



		AE.81326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		484.935

		224.579

		 

		709.514



		AE.81327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		494.122

		224.579

		 

		718.701



		

		Gạch bê tông 15x20x30

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81412

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		524.831

		209.932

		 

		734.763



		AE.81413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		535.011

		209.932

		 

		744.943



		AE.81414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		543.678

		209.932

		 

		753.610



		AE.81415

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		528.131

		209.932

		 

		738.063



		AE.81416

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		537.133

		209.932

		 

		747.065



		AE.81417

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		545.300

		209.932

		 

		755.232



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81422

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		529.678

		203.423

		 

		733.101



		AE.81423

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		542.403

		203.423

		 

		745.826



		AE.81424

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		553.238

		203.423

		 

		756.661



		AE.81425

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		533.804

		203.423

		 

		737.227



		AE.81426

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		545.057

		203.423

		 

		748.480



		AE.81427

		     - Vữa TH mác 75

		

		555.264

		203.423

		 

		758.687



		

		

		

		

		

		

		





AE.82000 - xây tường gạch si-li-cát (6,5 x 12 x 25)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch silicat 6,5x12x25

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (33, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.82112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		1.107.106

		473.598

		 

		1.580.704



		AE.82113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		1.141.409

		473.598

		 

		1.615.007



		AE.82114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		1.170.616

		473.598

		 

		1.644.214



		AE.82115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		1.118.229

		473.598

		 

		1.591.827



		AE.82116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		1.148.562

		473.598

		 

		1.622.160



		AE.82117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		1.176.078

		473.598

		 

		1.649.676



		

		Chiều dày (33, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.82122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		1.107.106

		655.145

		 

		1.762.251



		AE.82123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		1.141.409

		655.145

		 

		1.796.554



		AE.82124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		1.170.616

		655.145

		 

		1.825.761



		AE.82125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		1.118.229

		655.145

		 

		1.773.374



		AE.82126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		1.148.562

		655.145

		 

		1.803.707



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AE.82127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		1.176.078

		655.145

		 

		1.831.223



		

		Chiều dày >33, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.82212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		1.088.429

		315.732

		 

		1.404.161



		AE.82213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		1.123.246

		315.732

		 

		1.438.978



		AE.82214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		1.152.890

		315.732

		 

		1.468.622



		AE.82215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		1.099.718

		315.732

		 

		1.415.450



		AE.82216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		1.130.505

		315.732

		 

		1.446.237



		AE.82217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		1.158.434

		315.732

		 

		1.474.166



		

		Chiều dày >33, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.82222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		1.088.429

		419.924

		 

		1.508.353



		AE.82223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		1.123.246

		419.924

		 

		1.543.170



		AE.82224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		1.152.890

		419.924

		 

		1.572.814



		AE.82225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		1.099.718

		419.924

		 

		1.519.642



		AE.82226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		1.130.505

		419.924

		 

		1.550.429



		AE.82227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		1.158.434

		419.924

		 

		1.578.358



		

		

		

		

		

		

		





AE.83000 - xây tường thông gió


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thông gió

		

		

		

		

		



		

		Gạch thông gió 20x20

		

		

		

		

		



		AE.83112

		     - Vữa XM mác 25

		m2

		121.956

		93.141

		 

		215.097



		AE.83113

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		122.727

		93.141

		 

		215.868



		AE.83114

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		123.383

		93.141

		 

		216.524



		AE.83115

		     - Vữa TH mác 25

		m2

		122.206

		93.141

		 

		215.347



		AE.83116

		     - Vữa TH mác 50

		m2

		122.887

		93.141

		 

		216.028



		AE.83117

		     - Vữa TH mác 75

		m2

		123.506

		93.141

		 

		216.647



		

		Gạch thông gió 30x30

		

		

		

		

		



		AE.83212

		     - Vữa XM mác 25

		m2

		67.807

		102.613

		 

		170.420



		AE.83213

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		68.540

		102.613

		 

		171.153



		AE.83214

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		69.163

		102.613

		 

		171.776



		AE.83215

		     - Vữa TH mác 25

		m2

		68.045

		102.613

		 

		170.658



		AE.83216

		     - Vữa TH mác 50

		m2

		68.692

		102.613

		 

		171.305



		AE.83217

		     - Vữa TH mác 75

		m2

		69.280

		102.613

		 

		171.893



		

		

		

		

		

		

		





AE.90000 - xây gạch chịu lửa


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).


AE.91000 - xây ống khói,  lò nung clinke


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa ống khói, lò nung clinke

		

		

		

		

		



		AE.91110

		Xây ống khói

		tấn

		3.213.000

		1.751.917

		346.309

		5.311.226



		AE.91210

		Xây lò nung clinke

		tấn

		3.181.500

		1.336.989

		189.744

		4.708.233



		AE.91310

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		tấn

		3.213.000

		829.855

		73.774

		4.116.629



		

		

		

		

		

		

		





AE.92000 - xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép

		

		

		

		

		



		AE.92110

		Xây thân xiclon

		tấn

		3.181.500

		1.659.711

		648.389

		5.489.600



		AE.92210

		Xây trong phễu, trong ống thép

		tấn

		3.090.600

		2.305.154

		573.376

		5.969.130



		AE.92310

		Xây trong côn, cút thép

		tấn

		3.105.900

		2.673.978

		573.376

		6.353.254



		

		

		

		

		

		

		





AE.93000 - xây gạch chịu lửa lò nung


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa lò nung

		

		

		

		

		



		AE.93110

		Xây tường lò

		tấn

		3.165.750

		1.383.092

		121.935

		4.670.777



		AE.93120

		Xây vòm lò

		tấn

		3.045.150

		1.567.505

		141.200

		4.753.855



		AE.93130

		Xây đáy lò

		tấn

		3.165.750

		1.290.886

		35.244

		4.491.880



		AE.93140

		Xây đường khói

		tấn

		3.045.150

		1.751.917

		131.567

		4.928.634



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Đơn giá xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ( 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ( 1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với đơn giá xây gạch chịu lửa tương ứng.


Chương VI


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI  CHỖ

Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:


* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu. 


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ( 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng  XMPC40, đối với vữa bê tông mác 100 sử dụng XMPC30.


- Vữa bê tông trong đơn giá chưa bao gồm phụ gia các loại.


Bê tông đá dăm


AF.10000 - vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng có độ sụt 2-4cm.


AF.11000 - BÊ TÔNG LóT MóNG, móng, NềN, Bệ MáY


AF.11100 - Bê tông lót móng


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 4x6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng  ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11111

		    -      Mác 100

		m3

		441.829

		206.874

		38.920

		687.623



		AF.11112

		    -      Mác 150

		m3

		456.939

		206.874

		38.920

		702.733



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11121

		    -      Mác 100

		m3

		441.829

		171.910

		38.920

		652.659



		AF.11122

		    -      Mác 150

		m3

		456.939

		171.910

		38.920

		667.769



		

		

		

		

		

		

		





AF.11200 - Bê tông móng


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11212

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		238.925

		39.163

		797.768



		AF.11213

		    -      Mác 200

		m3

		639.531

		238.925

		39.163

		917.619



		AF.11214

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		238.925

		39.163

		906.574



		AF.11215

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		238.925

		39.163

		961.313



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11222

		    -      Mác 150

		m3

		564.009

		287.002

		39.163

		890.174



		AF.11223

		    -      Mác 200

		m3

		683.860

		287.002

		39.163

		1.010.025



		AF.11224

		    -      Mác 250

		m3

		672.814

		287.002

		39.163

		998.979



		AF.11225

		    -      Mác 300

		m3

		727.554

		287.002

		39.163

		1.053.719



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11232

		    -      Mác 150

		m3

		483.166

		238.925

		39.163

		761.254



		AF.11233

		    -      Mác 200

		m3

		535.610

		238.925

		39.163

		813.698



		AF.11234

		    -      Mác 250

		m3

		585.700

		238.925

		39.163

		863.788



		AF.11235

		    -      Mác 300

		m3

		637.973

		238.925

		39.163

		916.061



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11242

		    -      Mác 150

		m3

		527.495

		287.002

		39.163

		853.660



		AF.11243

		    -      Mác 200

		m3

		579.939

		287.002

		39.163

		906.104



		AF.11244

		    -      Mác 250

		m3

		630.029

		287.002

		39.163

		956.194



		AF.11245

		    -      Mác 300

		m3

		682.302

		287.002

		39.163

		1.008.467



		

		Bê tông móng đá 4x6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11252

		    -      Mác 150

		m3

		459.268

		238.925

		39.163

		737.356



		AF.11253

		    -      Mác 200

		m3

		508.355

		238.925

		39.163

		786.443



		AF.11254

		    -      Mác 250

		m3

		557.223

		238.925

		39.163

		835.311



		AF.11255

		    -      Mác 300

		m3

		605.291

		238.925

		39.163

		883.379



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11262

		    -      Mác 150

		m3

		503.597

		287.002

		39.163

		829.762



		AF.11263

		    -      Mác 200

		m3

		552.683

		287.002

		39.163

		878.848



		AF.11264

		    -      Mác 250

		m3

		601.552

		287.002

		39.163

		927.717



		AF.11265

		    -      Mác 300

		m3

		649.620

		287.002

		39.163

		975.785



		

		

		

		

		

		

		





AF.11300 - Bê tông nền


AF.11400 - Bê tông bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.11312

		    -      Mác 150

		m3

		522.215

		230.184

		38.920

		791.319



		AF.11313

		    -      Mác 200

		m3

		577.989

		230.184

		38.920

		847.093



		AF.11314

		    -      Mác 250

		m3

		631.552

		230.184

		38.920

		900.656



		AF.11315

		    -      Mác 300

		m3

		686.558

		230.184

		38.920

		955.662



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.11322

		    -      Mác 150

		m3

		485.523

		230.184

		38.920

		754.627



		AF.11323

		    -      Mác 200

		m3

		538.223

		230.184

		38.920

		807.327



		AF.11324

		    -      Mác 250

		m3

		588.557

		230.184

		38.920

		857.661



		AF.11325

		    -      Mác 300

		m3

		641.085

		230.184

		38.920

		910.189



		

		Bê tông nền đá 4x6

		

		

		

		

		



		AF.11332

		    -      Mác 150

		m3

		461.509

		230.184

		38.920

		730.613



		AF.11333

		    -      Mác 200

		m3

		510.834

		230.184

		38.920

		779.938



		AF.11334

		    -      Mác 250

		m3

		559.941

		230.184

		38.920

		829.045



		AF.11335

		    -      Mác 300

		m3

		608.244

		230.184

		38.920

		877.348



		

		Bê tông bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.11412

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		351.104

		39.163

		909.947



		AF.11413

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		351.104

		39.163

		965.450



		AF.11414

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		351.104

		39.163

		1.018.753



		AF.11415

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		351.104

		39.163

		1.073.492



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.11422

		    -      Mác 150

		m3

		483.166

		351.104

		39.163

		873.433



		AF.11423

		    -      Mác 200

		m3

		535.610

		351.104

		39.163

		925.877



		AF.11424

		    -      Mác 250

		m3

		585.700

		351.104

		39.163

		975.967



		AF.11425

		    -      Mác 300

		m3

		637.973

		351.104

		39.163

		1.028.240



		

		Bê tông bệ máy đá 4x6

		

		

		

		

		



		AF.11432

		    -      Mác 150

		m3

		459.268

		351.104

		39.163

		849.535



		AF.11433

		    -      Mác 200

		m3

		508.355

		351.104

		39.163

		898.622



		AF.11434

		    -      Mác 250

		m3

		557.223

		351.104

		39.163

		947.490



		AF.11435

		    -      Mác 300

		m3

		605.291

		351.104

		39.163

		995.558



		

		

		

		

		

		

		





AF.12000 - Bê tông tường, cột


AF.12100 - Bê tông tường 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12112

		    -      Mác 150

		m3

		664.818

		562.003

		55.769

		1.282.590



		AF.12113

		    -      Mác 200

		m3

		785.856

		562.003

		55.769

		1.403.628



		AF.12114

		    -      Mác 250

		m3

		774.701

		562.003

		55.769

		1.392.473



		AF.12115

		    -      Mác 300

		m3

		829.982

		562.003

		55.769

		1.447.754



		

		Chiều dày ( 45cm, cao (16m

		

		

		

		

		



		AF.12122

		    -      Mác 150

		m3

		664.818

		666.195

		92.631

		1.423.644



		AF.12123

		    -      Mác 200

		m3

		720.871

		666.195

		92.631

		1.479.697



		AF.12124

		    -      Mác 250

		m3

		774.701

		666.195

		92.631

		1.533.527



		AF.12125

		    -      Mác 300

		m3

		829.982

		666.195

		92.631

		1.588.808



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12132

		    -      Mác 150

		m3

		581.144

		519.380

		55.769

		1.156.293



		AF.12133

		    -      Mác 200

		m3

		637.197

		519.380

		55.769

		1.212.346



		AF.12134

		    -      Mác 250

		m3

		691.027

		519.380

		55.769

		1.266.176



		AF.12135

		    -      Mác 300

		m3

		746.309

		519.380

		55.769

		1.321.458



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.12142

		    -      Mác 150

		m3

		581.144

		623.571

		92.631

		1.297.346



		AF.12143

		    -      Mác 200

		m3

		637.197

		623.571

		92.631

		1.353.399



		AF.12144

		    -      Mác 250

		m3

		691.027

		623.571

		92.631

		1.407.229



		AF.12145

		    -      Mác 300

		m3

		746.309

		623.571

		92.631

		1.462.511



		

		Bê tông tường đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12152

		    -      Mác 150

		m3

		627.943

		562.003

		55.769

		1.245.715



		AF.12153

		    -      Mác 200

		m3

		680.906

		562.003

		55.769

		1.298.678



		AF.12154

		    -      Mác 250

		m3

		731.492

		562.003

		55.769

		1.349.264



		AF.12155

		    -      Mác 300

		m3

		784.282

		562.003

		55.769

		1.402.054



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.12162

		    -      Mác 150

		m3

		627.943

		666.195

		92.631

		1.386.769



		AF.12163

		    -      Mác 200

		m3

		680.906

		666.195

		92.631

		1.439.732



		AF.12164

		    -      Mác 250

		m3

		731.492

		666.195

		92.631

		1.490.318



		AF.12165

		    -      Mác 300

		m3

		784.282

		666.195

		92.631

		1.543.108



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12172

		    -      Mác 150

		m3

		544.269

		519.380

		55.769

		1.119.418



		AF.12173

		    -      Mác 200

		m3

		597.232

		519.380

		55.769

		1.172.381



		AF.12174

		    -      Mác 250

		m3

		647.818

		519.380

		55.769

		1.222.967



		AF.12175

		    -      Mác 300

		m3

		700.609

		519.380

		55.769

		1.275.758



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.12182

		    -      Mác 150

		m3

		544.269

		623.571

		92.631

		1.260.471



		AF.12183

		    -      Mác 200

		m3

		597.232

		623.571

		92.631

		1.313.434



		AF.12184

		    -      Mác 250

		m3

		647.818

		623.571

		92.631

		1.364.020



		AF.12185

		    -      Mác 300

		m3

		700.609

		623.571

		92.631

		1.416.811



		

		

		

		

		

		

		





AF.12200 - Bê tông cột


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12212

		    -      Mác 150

		m3

		575.447

		710.398

		55.769

		1.341.614



		AF.12213

		    -      Mác 200

		m3

		630.950

		710.398

		55.769

		1.397.117



		AF.12214

		    -      Mác 250

		m3

		684.253

		710.398

		55.769

		1.450.420



		AF.12215

		    -      Mác 300

		m3

		738.992

		710.398

		55.769

		1.505.159



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.12222

		    -      Mác 150

		m3

		575.447

		760.915

		92.631

		1.428.993



		AF.12223

		    -      Mác 200

		m3

		630.950

		760.915

		92.631

		1.484.496



		AF.12224

		    -      Mác 250

		m3

		684.253

		760.915

		92.631

		1.537.799



		AF.12225

		    -      Mác 300

		m3

		738.992

		760.915

		92.631

		1.592.538



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12232

		    -      Mác 150

		m3

		575.447

		639.358

		59.419

		1.274.224



		AF.12233

		    -      Mác 200

		m3

		630.950

		639.358

		59.419

		1.329.727



		AF.12234

		    -      Mác 250

		m3

		684.253

		639.358

		59.419

		1.383.030



		AF.12235

		    -      Mác 300

		m3

		738.992

		639.358

		59.419

		1.437.769



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.12242

		    -      Mác 150

		m3

		575.447

		683.560

		96.281

		1.355.288



		AF.12243

		    -      Mác 200

		m3

		630.950

		683.560

		96.281

		1.410.791



		AF.12244

		    -      Mác 250

		m3

		684.253

		683.560

		96.281

		1.464.094



		AF.12245

		    -      Mác 300

		m3

		738.992

		683.560

		96.281

		1.518.833



		

		Bê tông cột đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12252

		    -      Mác 150

		m3

		538.933

		710.398

		55.769

		1.305.100



		AF.12253

		    -      Mác 200

		m3

		591.377

		710.398

		55.769

		1.357.544



		AF.12254

		    -      Mác 250

		m3

		641.467

		710.398

		55.769

		1.407.634



		AF.12255

		    -      Mác 300

		m3

		693.740

		710.398

		55.769

		1.459.907



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.12262

		    -      Mác 150

		m3

		538.933

		760.915

		92.631

		1.392.479



		AF.12263

		    -      Mác 200

		m3

		591.377

		760.915

		92.631

		1.444.923



		AF.12264

		    -      Mác 250

		m3

		641.467

		760.915

		92.631

		1.495.013



		AF.12265

		    -      Mác 300

		m3

		693.740

		760.915

		92.631

		1.547.286



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12272

		    -      Mác 150

		m3

		538.933

		639.358

		59.419

		1.237.710



		AF.12273

		    -      Mác 200

		m3

		591.377

		639.358

		59.419

		1.290.154



		AF.12274

		    -      Mác 250

		m3

		641.467

		639.358

		59.419

		1.340.244



		AF.12275

		    -      Mác 300

		m3

		693.740

		639.358

		59.419

		1.392.517



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.12282

		    -      Mác 150

		m3

		538.933

		683.560

		96.281

		1.318.774



		AF.12283

		    -      Mác 200

		m3

		591.377

		683.560

		96.281

		1.371.218



		AF.12284

		    -      Mác 250

		m3

		641.467

		683.560

		96.281

		1.421.308



		AF.12285

		    -      Mác 300

		m3

		693.740

		683.560

		96.281

		1.473.581



		

		

		

		

		

		

		





AF.12300 - Bê tông xà dầm, giằng nhà


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12312

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		562.003

		92.631

		1.174.314



		AF.12313

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		562.003

		92.631

		1.229.817



		AF.12314

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		562.003

		92.631

		1.283.120



		AF.12315

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		562.003

		92.631

		1.337.859



		

		

		

		

		

		

		





AF.12400 - Bê tông sàn mái


AF.12500 - Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng 


AF.12600 - Bê tông cầu thang


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn mái đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12412

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		391.508

		76.025

		987.213



		AF.12413

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		391.508

		76.025

		1.042.716



		AF.12414

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		391.508

		76.025

		1.096.019



		AF.12415

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		391.508

		76.025

		1.150.758



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12512

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		599.891

		76.025

		1.195.596



		AF.12513

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		599.891

		76.025

		1.251.099



		AF.12514

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		599.891

		76.025

		1.304.402



		AF.12515

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		599.891

		76.025

		1.359.141



		

		Bê tông cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu thang thường đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12612

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		457.812

		76.025

		1.053.517



		AF.12613

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		457.812

		76.025

		1.109.020



		AF.12614

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		457.812

		76.025

		1.162.323



		AF.12615

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		457.812

		76.025

		1.217.062



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12622

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		484.649

		76.025

		1.080.354



		AF.12623

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		484.649

		76.025

		1.135.857



		AF.12624

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		484.649

		76.025

		1.189.160



		AF.12625

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		484.649

		76.025

		1.243.899



		

		

		

		

		

		

		





AF.13100 - Bê tông giếng nước, giếng cáp


AF.13200 - Bê tông mương cáp, rãnh nước


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.13112

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		293.631

		22.922

		836.233



		AF.13113

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		293.631

		22.922

		891.736



		AF.13114

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		293.631

		22.922

		945.039



		AF.13115

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		293.631

		22.922

		999.778



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp


đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.13122

		    -      Mác 150

		m3

		483.166

		293.631

		22.922

		799.719



		AF.13123

		    -      Mác 200

		m3

		535.610

		293.631

		22.922

		852.163



		AF.13124

		    -      Mác 250

		m3

		585.700

		293.631

		22.922

		902.253



		AF.13125

		    -      Mác 300

		m3

		637.973

		293.631

		22.922

		954.526



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.13212

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		348.884

		22.922

		891.486



		AF.13213

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		348.884

		22.922

		946.989



		AF.13214

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		348.884

		22.922

		1.000.292



		AF.13215

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		348.884

		22.922

		1.055.031



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.13222

		    -      Mác 150

		m3

		483.166

		348.884

		22.922

		854.972



		AF.13223

		    -      Mác 200

		m3

		535.610

		348.884

		22.922

		907.416



		AF.13224

		    -      Mác 250

		m3

		585.700

		348.884

		22.922

		957.506



		AF.13225

		    -      Mác 300

		m3

		637.973

		348.884

		22.922

		1.009.779



		

		

		

		

		

		

		





AF.13300 - Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy


AF.13400 - Bê tông ống cống 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống ≤ 100cm

		

		

		

		

		



		AF.13312

		    -      Mác 150

		m3

		816.869

		670.931

		55.769

		1.543.569



		AF.13313

		    -      Mác 200

		m3

		873.726

		670.931

		55.769

		1.600.426



		AF.13314

		    -      Mác 250

		m3

		928.329

		670.931

		55.769

		1.655.029



		AF.13315

		    -      Mác 300

		m3

		984.404

		670.931

		55.769

		1.711.104



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống ≤ 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13322

		    -      Mác 150

		m3

		777.225

		566.739

		55.769

		1.399.733



		AF.13323

		    -      Mác 200

		m3

		834.082

		566.739

		55.769

		1.456.590



		AF.13324

		    -      Mác 250

		m3

		888.684

		566.739

		55.769

		1.511.192



		AF.13325

		    -      Mác 300

		m3

		944.759

		566.739

		55.769

		1.567.267



		

		Đường kính ống > 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13332

		    -      Mác 150

		m3

		693.740

		539.902

		55.769

		1.289.411



		AF.13333

		    -      Mác 200

		m3

		750.597

		539.902

		55.769

		1.346.268



		AF.13334

		    -      Mác 250

		m3

		805.200

		539.902

		55.769

		1.400.871



		AF.13335

		    -      Mác 300

		m3

		861.274

		539.902

		55.769

		1.456.945



		

		Bê tông ống cống

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.13412

		    -      Mác 150

		m3

		693.740

		497.278

		39.163

		1.230.181



		AF.13413

		    -      Mác 200

		m3

		750.597

		497.278

		39.163

		1.287.038



		AF.13414

		    -      Mác 250

		m3

		805.200

		497.278

		39.163

		1.341.641



		AF.13415

		    -      Mác 300

		m3

		861.274

		497.278

		39.163

		1.397.715



		

		

		

		

		

		

		





AF. 14100 - BÊ TÔNG móng mố, trụ cầu


AF.14200 - Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.14112

		    -      Mác 150

		m3

		524.825

		494.834

		133.808

		1.153.467



		AF.14113

		    -      Mác 200

		m3

		580.878

		494.834

		133.808

		1.209.520



		AF.14114

		    -      Mác 250

		m3

		634.708

		494.834

		133.808

		1.263.350



		AF.14115

		    -      Mác 300

		m3

		689.990

		494.834

		133.808

		1.318.632



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14122

		    -      Mác 150

		m3

		524.825

		593.461

		577.093

		1.695.379



		AF.14123

		    -      Mác 200

		m3

		580.878

		593.461

		577.093

		1.751.432



		AF.14124

		    -      Mác 250

		m3

		634.708

		593.461

		577.093

		1.805.262



		AF.14125

		    -      Mác 300

		m3

		689.990

		593.461

		577.093

		1.860.544



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14212

		    -      Mác 150

		m3

		524.825

		627.470

		133.808

		1.286.103



		AF.14213

		    -      Mác 200

		m3

		580.878

		627.470

		133.808

		1.342.156



		AF.14214

		    -      Mác 250

		m3

		634.708

		627.470

		133.808

		1.395.986



		AF.14215

		    -      Mác 300

		m3

		689.990

		627.470

		133.808

		1.451.268



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14222

		    -      Mác 150

		m3

		524.825

		710.793

		591.379

		1.826.997



		AF.14223

		    -      Mác 200

		m3

		580.878

		710.793

		591.379

		1.883.050



		AF.14224

		    -      Mác 250

		m3

		634.708

		710.793

		591.379

		1.936.880



		AF.14225

		    -      Mác 300

		m3

		689.990

		710.793

		591.379

		1.992.162



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.14132

		    -      Mác 150

		m3

		487.950

		494.834

		133.808

		1.116.592



		AF.14133

		    -      Mác 200

		m3

		540.913

		494.834

		133.808

		1.169.555



		AF.14134

		    -      Mác 250

		m3

		591.499

		494.834

		133.808

		1.220.141



		AF.14135

		    -      Mác 300

		m3

		644.290

		494.834

		133.808

		1.272.932



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14142

		    -      Mác 150

		m3

		487.950

		593.461

		577.093

		1.658.504



		AF.14143

		    -      Mác 200

		m3

		540.913

		593.461

		577.093

		1.711.467



		AF.14144

		    -      Mác 250

		m3

		591.499

		593.461

		577.093

		1.762.053



		AF.14145

		    -      Mác 300

		m3

		644.290

		593.461

		577.093

		1.814.844



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14232

		    -      Mác 150

		m3

		487.950

		627.470

		133.808

		1.249.228



		AF.14233

		    -      Mác 200

		m3

		540.913

		627.470

		133.808

		1.302.191



		AF.14234

		    -      Mác 250

		m3

		591.499

		627.470

		133.808

		1.352.777



		AF.14235

		    -      Mác 300

		m3

		644.290

		627.470

		133.808

		1.405.568



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14242

		    -      Mác 150

		m3

		487.950

		710.793

		591.379

		1.790.122



		AF.14243

		    -      Mác 200

		m3

		540.913

		710.793

		591.379

		1.843.085



		AF.14244

		    -      Mác 250

		m3

		591.499

		710.793

		591.379

		1.893.671



		AF.14245

		    -      Mác 300

		m3

		644.290

		710.793

		591.379

		1.946.462



		

		

		

		

		

		

		





AF.14300 - Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.14312

		    -      Mác 150

		m3

		535.116

		442.025

		40.866

		1.018.007



		AF.14313

		    -      Mác 200

		m3

		592.268

		442.025

		40.866

		1.075.159



		AF.14314

		    -      Mác 250

		m3

		647.154

		442.025

		40.866

		1.130.045



		AF.14315

		    -      Mác 300

		m3

		703.519

		442.025

		40.866

		1.186.410



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.14322

		    -      Mác 150

		m3

		535.116

		710.398

		27.868

		1.273.382



		AF.14323

		    -      Mác 200

		m3

		592.268

		710.398

		27.868

		1.330.534



		AF.14324

		    -      Mác 250

		m3

		647.154

		710.398

		27.868

		1.385.420



		AF.14325

		    -      Mác 300

		m3

		703.519

		710.398

		27.868

		1.441.785



		

		

		

		

		

		

		





Bê tông buồng xoắn, cầu máng, cầu cảng,mái bờ kênh mương


(Đơn giá bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm đơn giá toàn bộ bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm (trừ đơn giá móng))


AF.15110 - Bê tông buồng xoắn


AF.15120 - Bê tông cầu máng thường


AF.15130 - Bê tông cầu máng vỏ mỏng


Đơn vị tính: đồng/1m3;đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15112

		    -      Mác 150

		m3

		569.267

		756.705

		55.769

		1.381.741



		AF.15113

		    -      Mác 200

		m3

		624.770

		756.705

		55.769

		1.437.244



		AF.15114

		    -      Mác 250

		m3

		678.073

		756.705

		55.769

		1.490.547



		AF.15115

		    -      Mác 300

		m3

		732.812

		756.705

		55.769

		1.545.286



		

		Bê tông cầu máng thường  đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15122

		    -      Mác 150

		m3

		581.532

		603.664

		55.769

		1.240.965



		AF.15123

		    -      Mác 200

		m3

		638.389

		603.664

		55.769

		1.297.822



		AF.15124

		    -      Mác 250

		m3

		692.992

		603.664

		55.769

		1.352.425



		AF.15125

		    -      Mác 300

		m3

		749.066

		603.664

		55.769

		1.408.499



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng  đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15132

		    -      Mác 150

		m2

		146.055

		180.249

		15.323

		341.627



		AF.15133

		    -      Mác 200

		m2

		148.004

		180.249

		15.323

		343.576



		AF.15134

		    -      Mác 250

		m2

		149.876

		180.249

		15.323

		345.448



		AF.15135

		    -      Mác 300

		m2

		151.799

		180.249

		15.323

		347.371



		

		

		

		

		

		

		





AF.15200 - Bê tông cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15213

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		408.111

		278.653

		1.261.947



		AF.15214

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		408.111

		278.653

		1.315.250



		AF.15215

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		408.111

		278.653

		1.369.989



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15223

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		421.714

		278.653

		1.275.550



		AF.15224

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		421.714

		278.653

		1.328.853



		AF.15225

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		421.714

		278.653

		1.383.592



		

		

		

		

		

		

		





AF.15300 - Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤20cm


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15313

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		476.129

		55.769

		1.107.081



		AF.15314

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		476.129

		55.769

		1.160.384



		AF.15315

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		476.129

		55.769

		1.215.123



		

		

		

		

		

		

		





AF.15400 - bê tông mặt đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt đường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường ( 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15413

		    -      Mác 200

		m3

		662.499

		309.484

		68.608

		1.040.591



		AF.15414

		    -      Mác 250

		m3

		716.066

		309.484

		68.608

		1.094.158



		AF.15415

		    -      Mác 300

		m3

		771.076

		309.484

		68.608

		1.149.168



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15423

		    -      Mác 200

		m3

		669.857

		277.175

		68.608

		1.015.640



		AF.15424

		    -      Mác 250

		m3

		723.424

		277.175

		68.608

		1.069.207



		AF.15425

		    -      Mác 300

		m3

		778.434

		277.175

		68.608

		1.124.217



		

		Bê tông mặt đường đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường ( 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15433

		    -      Mác 200

		m3

		622.730

		309.484

		68.608

		1.000.822



		AF.15434

		    -      Mác 250

		m3

		673.068

		309.484

		68.608

		1.051.160



		AF.15435

		    -      Mác 300

		m3

		725.600

		309.484

		68.608

		1.103.692



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15443

		    -      Mác 200

		m3

		630.088

		277.175

		68.608

		975.871



		AF.15444

		    -      Mác 250

		m3

		680.426

		277.175

		68.608

		1.026.209



		AF.15445

		    -      Mác 300

		m3

		732.958

		277.175

		68.608

		1.078.741



		

		

		

		

		

		

		





AF.15500 - Bê tông gạch vỡ, đá 4x6


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông gạch vỡ, dùng vữa xi măng 

		

		

		

		

		



		AF.15512

		    -      Mác 50

		m3

		221.923

		170.453

		 

		392.376



		AF.15513

		    -      Mác 75

		m3

		268.655

		170.453

		 

		439.108



		

		Bê tông gạch vỡ, dùng vữa tam hợp 

		

		

		

		

		



		AF.15522

		    -      Mác 50

		m3

		241.253

		170.453

		 

		411.706



		AF.15523

		    -      Mác 75

		m3

		284.756

		170.453

		 

		455.209



		

		Bê tông đá 4x6 dùng vữa xi măng

		

		

		

		

		



		AF.15532

		    -      Mác 50

		m3

		261.885

		170.453

		 

		432.338



		AF.15533

		    -      Mác 75

		m3

		308.617

		170.453

		 

		479.070



		

		

		

		

		

		

		





AF.16000 - Bê tông bể chứa 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.16122

		    -      Mác 150

		m3

		524.825

		1.183.996

		56.326

		1.765.147



		AF.16123

		    -      Mác 200

		m3

		580.878

		1.183.996

		56.326

		1.821.200



		AF.16124

		    -      Mác 250

		m3

		634.708

		1.183.996

		56.326

		1.875.030



		AF.16125

		    -      Mác 300

		m3

		689.990

		1.183.996

		56.326

		1.930.312



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.16132

		    -      Mác 150

		m3

		487.950

		1.183.996

		56.326

		1.728.272



		AF.16133

		    -      Mác 200

		m3

		540.913

		1.183.996

		56.326

		1.781.235



		AF.16134

		    -      Mác 250

		m3

		591.499

		1.183.996

		56.326

		1.831.821



		AF.16135

		    -      Mác 300

		m3

		644.290

		1.183.996

		56.326

		1.884.612



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.16212

		    -      Mác 150

		m3

		524.825

		1.499.728

		41.582

		2.066.135



		AF.16213

		    -      Mác 200

		m3

		580.878

		1.499.728

		41.582

		2.122.188



		AF.16214

		    -      Mác 250

		m3

		634.708

		1.499.728

		41.582

		2.176.018



		AF.16215

		    -      Mác 300

		m3

		689.990

		1.499.728

		41.582

		2.231.300



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.16222

		    -      Mác 150

		m3

		487.950

		1.499.728

		41.582

		2.029.260



		AF.16223

		    -      Mác 200

		m3

		540.913

		1.499.728

		41.582

		2.082.223



		AF.16224

		    -      Mác 250

		m3

		591.499

		1.499.728

		41.582

		2.132.809



		AF.16225

		    -      Mác 300

		m3

		644.290

		1.499.728

		41.582

		2.185.600



		

		

		

		

		

		

		





AF.17100 - Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.17112

		    -      Mác 150

		m3

		524.825

		672.510

		39.163

		1.236.498



		AF.17113

		    -      Mác 200

		m3

		580.878

		672.510

		39.163

		1.292.551



		AF.17114

		    -      Mác 250

		m3

		634.708

		672.510

		39.163

		1.346.381



		AF.17115

		    -      Mác 300

		m3

		689.990

		672.510

		39.163

		1.401.663



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.17122

		    -      Mác 150

		m3

		487.950

		672.510

		39.163

		1.199.623



		AF.17123

		    -      Mác 200

		m3

		540.913

		672.510

		39.163

		1.252.586



		AF.17124

		    -      Mác 250

		m3

		591.499

		672.510

		39.163

		1.303.172



		AF.17125

		    -      Mác 300

		m3

		644.290

		672.510

		39.163

		1.355.963



		

		

		

		

		

		

		





AF.17200 - Bê tông hố van, hố ga


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.17212

		    -      Mác 150

		m3

		519.680

		440.447

		39.163

		999.290



		AF.17213

		    -      Mác 200

		m3

		575.183

		440.447

		39.163

		1.054.793



		AF.17214

		    -      Mác 250

		m3

		628.486

		440.447

		39.163

		1.108.096



		AF.17215

		    -      Mác 300

		m3

		683.225

		440.447

		39.163

		1.162.835



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.17222

		    -      Mác 150

		m3

		483.166

		440.447

		39.163

		962.776



		AF.17223

		    -      Mác 200

		m3

		535.610

		440.447

		39.163

		1.015.220



		AF.17224

		    -      Mác 250

		m3

		585.700

		440.447

		39.163

		1.065.310



		AF.17225

		    -      Mác 300

		m3

		637.973

		440.447

		39.163

		1.117.583



		

		

		

		

		

		

		





AF.18000 -  Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái taluy  đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1

		

		

		

		

		



		AF.18113

		    -      Mác 200

		m3

		741.416

		1.973.327

		1.231.870

		3.946.613



		AF.18114

		    -      Mác 250

		m3

		811.920

		1.973.327

		1.231.870

		4.017.117



		AF.18115

		    -      Mác 300

		m3

		885.980

		1.973.327

		1.231.870

		4.091.177



		

		

		

		

		

		

		





Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy


AF.20000 -  đổ bằng cần cẩu


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6-8cm.


Trường hợp sử dụng vữa bê tông có độ sụt cao hơn vữa chọn tính thì phải bù trừ chênh lệch chi phí vữa bê tông trong công tác lập dự toán.


AF.21100 - Bê tông lót móng


AF.21200 - Bê tông móng


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21111

		    -      Mác 100

		m3

		474.979

		94.696

		72.162

		641.837



		AF.21112

		    -      Mác 150

		m3

		492.145

		94.696

		72.162

		659.003



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21212

		    -      Mác 150

		m3

		531.953

		129.661

		72.162

		733.776



		AF.21213

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		129.661

		72.162

		791.837



		AF.21214

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		129.661

		72.162

		847.713



		AF.21215

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		129.661

		72.162

		905.774



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21222

		    -      Mác 150

		m3

		576.281

		167.539

		72.162

		815.982



		AF.21223

		    -      Mác 200

		m3

		634.342

		167.539

		72.162

		874.043



		AF.21224

		    -      Mác 250

		m3

		690.219

		167.539

		72.162

		929.920



		AF.21225

		    -      Mác 300

		m3

		748.280

		167.539

		72.162

		987.981



		

		Bê tông móng đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21232

		    -      Mác 150

		m3

		494.654

		129.661

		72.162

		696.477



		AF.21233

		    -      Mác 200

		m3

		550.744

		129.661

		72.162

		752.567



		AF.21234

		    -      Mác 250

		m3

		604.154

		129.661

		72.162

		805.977



		AF.21235

		    -      Mác 300

		m3

		659.173

		129.661

		72.162

		860.996



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21242

		    -      Mác 150

		m3

		538.982

		167.539

		72.162

		778.683



		AF.21243

		    -      Mác 200

		m3

		595.073

		167.539

		72.162

		834.774



		AF.21244

		    -      Mác 250

		m3

		648.483

		167.539

		72.162

		888.184



		AF.21245

		    -      Mác 300

		m3

		703.502

		167.539

		72.162

		943.203



		

		

		

		

		

		

		





AF.21300 - Bê tông nền


AF.21400 - Bê tông bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.21312

		    -      Mác 150

		m3

		534.548

		99.067

		71.920

		705.535



		AF.21313

		    -      Mác 200

		m3

		592.892

		99.067

		71.920

		763.879



		AF.21314

		    -      Mác 250

		m3

		649.041

		99.067

		71.920

		820.028



		AF.21315

		    -      Mác 300

		m3

		707.385

		99.067

		71.920

		878.372



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21322

		    -      Mác 150

		m3

		497.067

		99.067

		71.920

		668.054



		AF.21323

		    -      Mác 200

		m3

		553.431

		99.067

		71.920

		724.418



		AF.21324

		    -      Mác 250

		m3

		607.101

		99.067

		71.920

		778.088



		AF.21325

		    -      Mác 300

		m3

		662.389

		99.067

		71.920

		833.376



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.21412

		    -      Mác 150

		m3

		531.953

		241.839

		72.162

		845.954



		AF.21413

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		241.839

		72.162

		904.015



		AF.21414

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		241.839

		72.162

		959.891



		AF.21415

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		241.839

		72.162

		1.017.952



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21422

		    -      Mác 150

		m3

		494.654

		241.839

		72.162

		808.655



		AF.21423

		    -      Mác 200

		m3

		550.744

		241.839

		72.162

		864.745



		AF.21424

		    -      Mác 250

		m3

		604.154

		241.839

		72.162

		918.155



		AF.21425

		    -      Mác 300

		m3

		659.173

		241.839

		72.162

		973.174



		

		

		

		

		

		

		





AF.22000 - Bê tông tường, cột


AF.22100 - Bê tông tường 


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22112

		    -      Mác 150

		m3

		677.212

		404.137

		109.557

		1.190.906



		AF.22113

		    -      Mác 200

		m3

		735.848

		404.137

		109.557

		1.249.542



		AF.22114

		    -      Mác 250

		m3

		792.278

		404.137

		109.557

		1.305.972



		AF.22115

		    -      Mác 300

		m3

		850.913

		404.137

		109.557

		1.364.607



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22122

		    -      Mác 150

		m3

		677.212

		508.329

		185.610

		1.371.151



		AF.22123

		    -      Mác 200

		m3

		735.848

		508.329

		185.610

		1.429.787



		AF.22124

		    -      Mác 250

		m3

		792.278

		508.329

		185.610

		1.486.217



		AF.22125

		    -      Mác 300

		m3

		850.913

		508.329

		185.610

		1.544.852



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22132

		    -      Mác 150

		m3

		677.212

		558.846

		127.554

		1.363.612



		AF.22133

		    -      Mác 200

		m3

		735.848

		558.846

		127.554

		1.422.248



		AF.22134

		    -      Mác 250

		m3

		792.278

		558.846

		127.554

		1.478.678



		AF.22135

		    -      Mác 300

		m3

		850.913

		558.846

		127.554

		1.537.313



		

		Chiều dày ( 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22142

		    -      Mác 150

		m3

		677.212

		584.105

		172.429

		1.433.746



		AF.22143

		    -      Mác 200

		m3

		735.848

		584.105

		172.429

		1.492.382



		AF.22144

		    -      Mác 250

		m3

		792.278

		584.105

		172.429

		1.548.812



		AF.22145

		    -      Mác 300

		m3

		850.913

		584.105

		172.429

		1.607.447



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22152

		    -      Mác 150

		m3

		593.539

		359.935

		109.557

		1.063.031



		AF.22153

		    -      Mác 200

		m3

		652.175

		359.935

		109.557

		1.121.667



		AF.22154

		    -      Mác 250

		m3

		708.604

		359.935

		109.557

		1.178.096



		AF.22155

		    -      Mác 300

		m3

		767.240

		359.935

		109.557

		1.236.732



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22162

		    -      Mác 150

		m3

		593.539

		464.126

		185.610

		1.243.275



		AF.22163

		    -      Mác 200

		m3

		652.175

		464.126

		185.610

		1.301.911



		AF.22164

		    -      Mác 250

		m3

		708.604

		464.126

		185.610

		1.358.340



		AF.22165

		    -      Mác 300

		m3

		767.240

		464.126

		185.610

		1.416.976



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22172

		    -      Mác 150

		m3

		593.539

		509.908

		127.554

		1.231.001



		AF.22173

		    -      Mác 200

		m3

		652.175

		509.908

		127.554

		1.289.637



		AF.22174

		    -      Mác 250

		m3

		708.604

		509.908

		127.554

		1.346.066



		AF.22175

		    -      Mác 300

		m3

		767.240

		509.908

		127.554

		1.404.702



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22182

		    -      Mác 150

		m3

		593.539

		533.588

		172.429

		1.299.556



		AF.22183

		    -      Mác 200

		m3

		652.175

		533.588

		172.429

		1.358.192



		AF.22184

		    -      Mác 250

		m3

		708.604

		533.588

		172.429

		1.414.621



		AF.22185

		    -      Mác 300

		m3

		767.240

		533.588

		172.429

		1.473.257



		

		Bê tông tường vữa BT đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22116

		    -      Mác 150

		m3

		639.544

		404.137

		109.557

		1.153.238



		AF.22117

		    -      Mác 200

		m3

		696.190

		404.137

		109.557

		1.209.884



		AF.22118

		    -      Mác 250

		m3

		750.128

		404.137

		109.557

		1.263.822



		AF.22119

		    -      Mác 300

		m3

		805.692

		404.137

		109.557

		1.319.386



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22126

		    -      Mác 150

		m3

		639.544

		508.329

		185.610

		1.333.483



		AF.22127

		    -      Mác 200

		m3

		696.190

		508.329

		185.610

		1.390.129



		AF.22128

		    -      Mác 250

		m3

		750.128

		508.329

		185.610

		1.444.067



		AF.22129

		    -      Mác 300

		m3

		805.692

		508.329

		185.610

		1.499.631



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22136

		    -      Mác 150

		m3

		639.544

		558.846

		127.554

		1.325.944



		AF.22137

		    -      Mác 200

		m3

		696.190

		558.846

		127.554

		1.382.590



		AF.22138

		    -      Mác 250

		m3

		750.128

		558.846

		127.554

		1.436.528



		AF.22139

		    -      Mác 300

		m3

		805.692

		558.846

		127.554

		1.492.092



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22146

		    -      Mác 150

		m3

		639.544

		584.105

		172.429

		1.396.078



		AF.22147

		    -      Mác 200

		m3

		696.190

		584.105

		172.429

		1.452.724



		AF.22148

		    -      Mác 250

		m3

		750.128

		584.105

		172.429

		1.506.662



		AF.22149

		    -      Mác 300

		m3

		805.692

		584.105

		172.429

		1.562.226



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22156

		    -      Mác 150

		m3

		555.870

		359.935

		109.557

		1.025.362



		AF.22157

		    -      Mác 200

		m3

		612.516

		359.935

		109.557

		1.082.008



		AF.22158

		    -      Mác 250

		m3

		666.455

		359.935

		109.557

		1.135.947



		AF.22159

		    -      Mác 300

		m3

		722.019

		359.935

		109.557

		1.191.511



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22166

		    -      Mác 150

		m3

		555.870

		464.126

		185.610

		1.205.606



		AF.22167

		    -      Mác 200

		m3

		612.516

		464.126

		185.610

		1.262.252



		AF.22168

		    -      Mác 250

		m3

		666.455

		464.126

		185.610

		1.316.191



		AF.22169

		    -      Mác 300

		m3

		722.019

		464.126

		185.610

		1.371.755



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22176

		    -      Mác 150

		m3

		555.870

		509.908

		127.554

		1.193.332



		AF.22177

		    -      Mác 200

		m3

		612.516

		509.908

		127.554

		1.249.978



		AF.22178

		    -      Mác 250

		m3

		666.455

		509.908

		127.554

		1.303.917



		AF.22179

		    -      Mác 300

		m3

		722.019

		509.908

		127.554

		1.359.481



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22186

		    -      Mác 150

		m3

		555.870

		533.588

		172.429

		1.261.887



		AF.22187

		    -      Mác 200

		m3

		612.516

		533.588

		172.429

		1.318.533



		AF.22188

		    -      Mác 250

		m3

		666.455

		533.588

		172.429

		1.372.472



		AF.22189

		    -      Mác 300

		m3

		722.019

		533.588

		172.429

		1.428.036



		

		

		

		

		

		

		





AF.22200 - Bê tông cột


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22212

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		550.953

		147.584

		1.286.257



		AF.22213

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		550.953

		147.584

		1.344.318



		AF.22214

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		550.953

		147.584

		1.400.194



		AF.22215

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		550.953

		147.584

		1.458.255



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22222

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		601.470

		204.623

		1.393.813



		AF.22223

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		601.470

		204.623

		1.451.874



		AF.22224

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		601.470

		204.623

		1.507.750



		AF.22225

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		601.470

		204.623

		1.565.811



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22232

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		661.459

		158.904

		1.408.083



		AF.22233

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		661.459

		158.904

		1.466.144



		AF.22234

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		661.459

		158.904

		1.522.020



		AF.22235

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		661.459

		158.904

		1.580.081



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22242

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		691.454

		212.122

		1.491.296



		AF.22243

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		691.454

		212.122

		1.549.357



		AF.22244

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		691.454

		212.122

		1.605.233



		AF.22245

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		691.454

		212.122

		1.663.294



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22252

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		479.913

		132.293

		1.199.926



		AF.22253

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		479.913

		132.293

		1.257.987



		AF.22254

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		479.913

		132.293

		1.313.863



		AF.22255

		    -      Mác 300

		

		759.718

		479.913

		132.293

		1.371.924



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22262

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		525.694

		189.333

		1.302.747



		AF.22263

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		525.694

		189.333

		1.360.808



		AF.22264

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		525.694

		189.333

		1.416.684



		AF.22265

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		525.694

		189.333

		1.474.745



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22272

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		577.790

		146.952

		1.312.462



		AF.22273

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		577.790

		146.952

		1.370.523



		AF.22274

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		577.790

		146.952

		1.426.399



		AF.22275

		    -      Mác 300

		

		759.718

		577.790

		146.952

		1.484.460



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22282

		    -      Mác 150

		m3

		587.720

		604.627

		195.998

		1.388.345



		AF.22283

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		604.627

		195.998

		1.446.406



		AF.22284

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		604.627

		195.998

		1.502.282



		AF.22285

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		604.627

		195.998

		1.560.343



		

		Bê tông cột, đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22216

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		550.953

		147.584

		1.248.958



		AF.22217

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		550.953

		147.584

		1.305.048



		AF.22218

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		550.953

		147.584

		1.358.458



		AF.22219

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		550.953

		147.584

		1.413.477



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22226

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		601.470

		204.623

		1.356.514



		AF.22227

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		601.470

		204.623

		1.412.604



		AF.22228

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		601.470

		204.623

		1.466.014



		AF.22229

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		601.470

		204.623

		1.521.033



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22236

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		661.459

		158.904

		1.370.784



		AF.22237

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		661.459

		158.904

		1.426.874



		AF.22238

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		661.459

		158.904

		1.480.284



		AF.22239

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		661.459

		158.904

		1.535.303



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22246

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		691.454

		212.122

		1.453.997



		AF.22247

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		691.454

		212.122

		1.510.087



		AF.22248

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		691.454

		212.122

		1.563.497



		AF.22249

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		691.454

		212.122

		1.618.516



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22256

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		479.913

		132.293

		1.162.627



		AF.22257

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		479.913

		132.293

		1.218.717



		AF.22258

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		479.913

		132.293

		1.272.127



		AF.22259

		    -      Mác 300

		

		714.940

		479.913

		132.293

		1.327.146



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22266

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		525.694

		189.333

		1.265.448



		AF.22267

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		525.694

		189.333

		1.321.538



		AF.22268

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		525.694

		189.333

		1.374.948



		AF.22269

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		525.694

		189.333

		1.429.967



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22276

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		577.790

		146.952

		1.275.163



		AF.22277

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		577.790

		146.952

		1.331.253



		AF.22278

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		577.790

		146.952

		1.384.663



		AF.22279

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		577.790

		146.952

		1.439.682



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22286

		    -      Mác 150

		m3

		550.421

		604.627

		195.998

		1.351.046



		AF.22287

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		604.627

		195.998

		1.407.136



		AF.22288

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		604.627

		195.998

		1.460.546



		AF.22289

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		604.627

		195.998

		1.515.565



		

		

		

		

		

		

		





AF.22300 - Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22312

		    -      Mác 150

		m3

		531.953

		404.137

		109.557

		1.045.647



		AF.22313

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		404.137

		109.557

		1.103.708



		AF.22314

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		404.137

		109.557

		1.159.584



		AF.22315

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		404.137

		109.557

		1.217.645



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22322

		    -      Mác 150

		m3

		531.953

		467.284

		137.165

		1.136.402



		AF.22323

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		467.284

		137.165

		1.194.463



		AF.22324

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		467.284

		137.165

		1.250.339



		AF.22325

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		467.284

		137.165

		1.308.400



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AF.22332

		    -      Mác 150

		m3

		531.953

		514.644

		127.554

		1.174.151



		AF.22333

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		514.644

		127.554

		1.232.212



		AF.22334

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		514.644

		127.554

		1.288.088



		AF.22335

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		514.644

		127.554

		1.346.149



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22342

		    -      Mác 150

		m3

		531.953

		538.324

		172.429

		1.242.706



		AF.22343

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		538.324

		172.429

		1.300.767



		AF.22344

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		538.324

		172.429

		1.356.643



		AF.22345

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		538.324

		172.429

		1.414.704



		

		

		

		

		

		

		





AF.23000 - Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.23112

		    -      Mác 150

		m3

		537.220

		312.575

		120.398

		970.193



		AF.23113

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		312.575

		120.398

		1.028.829



		AF.23114

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		312.575

		120.398

		1.085.258



		AF.23115

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		312.575

		120.398

		1.143.894



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23122

		    -      Mác 150

		m3

		537.220

		522.537

		372.349

		1.432.106



		AF.23123

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		522.537

		372.349

		1.490.742



		AF.23124

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		522.537

		372.349

		1.547.171



		AF.23125

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		522.537

		372.349

		1.605.807



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23212

		    -      Mác 150

		m3

		537.220

		713.555

		122.259

		1.373.034



		AF.23213

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		713.555

		122.259

		1.431.670



		AF.23214

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		713.555

		122.259

		1.488.099



		AF.23215

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		713.555

		122.259

		1.546.735



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23222

		    -      Mác 150

		m3

		537.220

		983.506

		483.573

		2.004.299



		AF.23223

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		983.506

		483.573

		2.062.935



		AF.23224

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		983.506

		483.573

		2.119.364



		AF.23225

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		983.506

		483.573

		2.178.000



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.23132

		    -      Mác 150

		m3

		499.551

		312.575

		120.398

		932.524



		AF.23133

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		312.575

		120.398

		989.170



		AF.23134

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		312.575

		120.398

		1.043.109



		AF.23135

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		312.575

		120.398

		1.098.673



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23142

		    -      Mác 150

		m3

		499.551

		522.537

		372.349

		1.394.437



		AF.23143

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		522.537

		372.349

		1.451.083



		AF.23144

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		522.537

		372.349

		1.505.022



		AF.23145

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		522.537

		372.349

		1.560.586



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23232

		    -      Mác 150

		m3

		499.551

		713.555

		122.259

		1.335.365



		AF.23233

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		713.555

		122.259

		1.392.011



		AF.23234

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		713.555

		122.259

		1.445.950



		AF.23235

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		713.555

		122.259

		1.501.514



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23242

		    -      Mác 150

		m3

		499.551

		983.506

		483.573

		1.966.630



		AF.23243

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		983.506

		483.573

		2.023.276



		AF.23244

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		983.506

		483.573

		2.077.215



		AF.23245

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		983.506

		483.573

		2.132.779



		

		

		

		

		

		

		





AF.24100 - Bê tông cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24113

		    -      Mác 200

		m3

		592.935

		238.065

		312.313

		1.143.313



		AF.24114

		    -      Mác 250

		m3

		649.088

		238.065

		312.313

		1.199.466



		AF.24115

		    -      Mác 300

		m3

		707.436

		238.065

		312.313

		1.257.814



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24123

		    -      Mác 200

		m3

		592.935

		251.668

		312.313

		1.156.916



		AF.24124

		    -      Mác 250

		m3

		649.088

		251.668

		312.313

		1.213.069



		AF.24125

		    -      Mác 300

		m3

		707.436

		251.668

		312.313

		1.271.417



		

		

		

		

		

		

		





AF.24200 - Bê tông mái bờ kênh mương


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24213

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		306.083

		88.769

		984.866



		AF.24214

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		306.083

		88.769

		1.040.742



		AF.24215

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		306.083

		88.769

		1.098.803



		

		

		

		

		

		

		





AF.25000 - Bê tông cọc nhồi, cọc barrette


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc barrette đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc (1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25113

		    -      Mác 200

		m3

		666.438

		223.139

		327.798

		1.217.375



		AF.25114

		    -      Mác 250

		m3

		728.632

		223.139

		327.798

		1.279.569



		AF.25115

		    -      Mác 300

		m3

		793.257

		223.139

		327.798

		1.344.194



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25123

		    -      Mác 200

		m3

		672.104

		188.101

		225.115

		1.085.320



		AF.25124

		    -      Mác 250

		m3

		734.298

		188.101

		225.115

		1.147.514



		AF.25125

		    -      Mác 300

		m3

		798.924

		188.101

		225.115

		1.212.140



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc (1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25213

		    -      Mác 200

		m3

		668.433

		267.398

		680.413

		1.616.244



		AF.25214

		    -      Mác 250

		m3

		730.813

		267.398

		680.413

		1.678.624



		AF.25215

		    -      Mác 300

		m3

		795.632

		267.398

		680.413

		1.743.443



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25223

		    -      Mác 200

		m3

		674.117

		226.827

		385.306

		1.286.250



		AF.25224

		    -      Mác 250

		m3

		736.497

		226.827

		385.306

		1.348.630



		AF.25225

		    -      Mác 300

		m3

		801.316

		226.827

		385.306

		1.413.449



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.25313

		    -      Mác 200

		m3

		672.493

		193.633

		219.366

		1.085.492



		AF.25314

		    -      Mác 250

		m3

		734.873

		193.633

		219.366

		1.147.872



		AF.25315

		    -      Mác 300

		m3

		799.692

		193.633

		219.366

		1.212.691



		

		

		

		

		

		

		





AF.26100 - Bê tông bể chứa 


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26113

		    -      Mác 200

		m3

		727.602

		773.544

		189.333

		1.690.479



		AF.26114

		    -      Mác 250

		m3

		783.479

		773.544

		189.333

		1.746.356



		AF.26115

		    -      Mác 300

		m3

		841.540

		773.544

		189.333

		1.804.417



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26123

		    -      Mác 200

		m3

		727.602

		1.125.586

		189.333

		2.042.521



		AF.26124

		    -      Mác 250

		m3

		783.479

		1.125.586

		189.333

		2.098.398



		AF.26125

		    -      Mác 300

		m3

		841.540

		1.125.586

		189.333

		2.156.459



		

		

		

		

		

		

		





AF.26200 - Bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26213

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		587.262

		189.333

		1.366.609



		AF.26214

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		587.262

		189.333

		1.422.485



		AF.26215

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		587.262

		189.333

		1.480.546



		

		

		

		

		

		

		





AF.27000 - Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói (áp dụng cho  mọi độ cao)


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.27113

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		603.664

		344.297

		1.543.817



		AF.27114

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		603.664

		344.297

		1.600.246



		AF.27115

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		603.664

		344.297

		1.658.882



		AF.27116

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		603.664

		344.297

		1.729.439



		AF.27117

		    -      Mác 400

		m3

		789.686

		603.664

		344.297

		1.737.647



		

		Bê tông trượt silô đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.27213

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		433.618

		328.877

		1.358.351



		AF.27214

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		433.618

		328.877

		1.414.780



		AF.27215

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		433.618

		328.877

		1.473.416



		AF.27216

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		433.618

		328.877

		1.543.973



		AF.27217

		    -      Mác 400

		m3

		789.686

		433.618

		328.877

		1.552.181



		

		Bê tông trượt ống khói đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.27313

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		773.710

		394.048

		1.763.614



		AF.27314

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		773.710

		394.048

		1.820.043



		AF.27315

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		773.710

		394.048

		1.878.679



		AF.27316

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		773.710

		394.048

		1.949.236



		AF.27317

		    -      Mác 400

		m3

		789.686

		773.710

		394.048

		1.957.444



		

		

		

		

		

		

		





AF. 28100 - Làm lớp vữa xi măng bảo Vệ  mái đập


Thành phần công việc:


Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.28110

		Làm lớp vữa xi măng cát vàng M100 bảo vệ mái đập

		100m2

		3.786.801

		6.106.357

		1.794.492

		11.687.650



		

		

		

		

		

		

		





AF.30000 - đổ bằng máy bơm bê tông tự hành

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.31100 - Bê tông móng 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31112

		    -      Mác 150

		m3

		523.262

		123.833

		155.742

		802.837



		AF.31113

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		123.833

		155.742

		860.524



		AF.31114

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		123.833

		155.742

		916.684



		AF.31115

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		123.833

		155.742

		974.532



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31122

		    -      Mác 150

		m3

		567.590

		176.280

		155.742

		899.612



		AF.31123

		    -      Mác 200

		m3

		625.278

		176.280

		155.742

		957.300



		AF.31124

		    -      Mác 250

		m3

		681.438

		176.280

		155.742

		1.013.460



		AF.31125

		    -      Mác 300

		m3

		739.286

		176.280

		155.742

		1.071.308



		

		

		

		

		

		

		





AF.31200 - Bê tông nền


AF.31300 - Bê tông Bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.31212

		    -      Mác 150

		m3

		528.417

		90.325

		155.497

		774.239



		AF.31213

		    -      Mác 200

		m3

		586.673

		90.325

		155.497

		832.495



		AF.31214

		    -      Mác 250

		m3

		643.386

		90.325

		155.497

		889.208



		AF.31215

		    -      Mác 300

		m3

		701.804

		90.325

		155.497

		947.626



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.31322

		    -      Mác 150

		m3

		523.262

		238.925

		155.742

		917.929



		AF.31323

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		238.925

		155.742

		975.616



		AF.31324

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		238.925

		155.742

		1.031.776



		AF.31325

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		238.925

		155.742

		1.089.624



		

		

		

		

		

		

		





AF.32000 - Bê tông tường, cột


AF.32100 - Bê tông tường 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.32112

		    -      Mác 150

		m3

		668.435

		404.137

		172.515

		1.245.087



		AF.32113

		    -      Mác 200

		m3

		726.693

		404.137

		172.515

		1.303.345



		AF.32114

		    -      Mác 250

		m3

		783.409

		404.137

		172.515

		1.360.061



		AF.32115

		    -      Mác 300

		m3

		841.830

		404.137

		172.515

		1.418.482



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.32122

		    -      Mác 150

		m3

		668.435

		508.329

		172.515

		1.349.279



		AF.32123

		    -      Mác 200

		m3

		726.693

		508.329

		172.515

		1.407.537



		AF.32124

		    -      Mác 250

		m3

		783.409

		508.329

		172.515

		1.464.253



		AF.32125

		    -      Mác 300

		m3

		841.830

		508.329

		172.515

		1.522.674



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.32132

		    -      Mác 150

		m3

		584.762

		359.935

		172.515

		1.117.212



		AF.32133

		    -      Mác 200

		m3

		643.020

		359.935

		172.515

		1.175.470



		AF.32134

		    -      Mác 250

		m3

		699.736

		359.935

		172.515

		1.232.186



		AF.32135

		    -      Mác 300

		m3

		758.157

		359.935

		172.515

		1.290.607



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.32142

		    -      Mác 150

		m3

		584.762

		464.126

		172.515

		1.221.403



		AF.32143

		    -      Mác 200

		m3

		643.020

		464.126

		172.515

		1.279.661



		AF.32144

		    -      Mác 250

		m3

		699.736

		464.126

		172.515

		1.336.377



		AF.32145

		    -      Mác 300

		m3

		758.157

		464.126

		172.515

		1.394.798



		

		

		

		

		

		

		





AF.32200 - Bê tông cột


Đơn vị tính: đồng/1 m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.32212

		    -      Mác 150

		m3

		579.029

		550.953

		172.515

		1.302.497



		AF.32213

		    -      Mác 200

		m3

		636.716

		550.953

		172.515

		1.360.184



		AF.32214

		    -      Mác 250

		m3

		692.876

		550.953

		172.515

		1.416.344



		AF.32215

		    -      Mác 300

		m3

		750.724

		550.953

		172.515

		1.474.192



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.32222

		    -      Mác 150

		m3

		579.029

		601.470

		172.515

		1.353.014



		AF.32223

		    -      Mác 200

		m3

		636.716

		601.470

		172.515

		1.410.701



		AF.32224

		    -      Mác 250

		m3

		692.876

		601.470

		172.515

		1.466.861



		AF.32225

		    -      Mác 300

		m3

		750.724

		601.470

		172.515

		1.524.709



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.32232

		    -      Mác 150

		m3

		579.029

		479.913

		176.201

		1.235.143



		AF.32233

		    -      Mác 200

		m3

		636.716

		479.913

		176.201

		1.292.830



		AF.32234

		    -      Mác 250

		m3

		692.876

		479.913

		176.201

		1.348.990



		AF.32235

		    -      Mác 300

		m3

		750.724

		479.913

		176.201

		1.406.838



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.32242

		    -      Mác 150

		m3

		579.029

		525.694

		176.201

		1.280.924



		AF.32243

		    -      Mác 200

		m3

		636.716

		525.694

		176.201

		1.338.611



		AF.32244

		    -      Mác 250

		m3

		692.876

		525.694

		176.201

		1.394.771



		AF.32245

		    -      Mác 300

		m3

		750.724

		525.694

		176.201

		1.452.619



		

		

		

		

		

		

		





AF.32300 - Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.32312

		    -      Mác 150

		m3

		523.262

		404.137

		172.515

		1.099.914



		AF.32313

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		404.137

		172.515

		1.157.601



		AF.32314

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		404.137

		172.515

		1.213.761



		AF.32315

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		404.137

		172.515

		1.271.609



		

		

		

		

		

		

		





AF.33000 - Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.33112

		    -      Mác 150

		m3

		524.298

		325.204

		246.692

		1.096.194



		AF.33113

		    -      Mác 200

		m3

		582.099

		325.204

		246.692

		1.153.995



		AF.33114

		    -      Mác 250

		m3

		638.371

		325.204

		246.692

		1.210.267



		AF.33115

		    -      Mác 300

		m3

		696.333

		325.204

		246.692

		1.268.229



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33122

		    -      Mác 150

		m3

		524.298

		416.767

		518.163

		1.459.228



		AF.33123

		    -      Mác 200

		m3

		582.099

		416.767

		518.163

		1.517.029



		AF.33124

		    -      Mác 250

		m3

		638.371

		416.767

		518.163

		1.573.301



		AF.33125

		    -      Mác 300

		m3

		696.333

		416.767

		518.163

		1.631.263



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33212

		    -      Mác 150

		m3

		525.852

		494.121

		487.210

		1.507.183



		AF.33213

		    -      Mác 200

		m3

		583.825

		494.121

		487.210

		1.565.156



		AF.33214

		    -      Mác 250

		m3

		640.263

		494.121

		487.210

		1.621.594



		AF.33215

		    -      Mác 300

		m3

		698.397

		494.121

		487.210

		1.679.728



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33222

		    -      Mác 150

		m3

		525.852

		525.694

		1.177.575

		2.229.121



		AF.33223

		    -      Mác 200

		m3

		583.825

		525.694

		1.177.575

		2.287.094



		AF.33224

		    -      Mác 250

		m3

		640.263

		525.694

		1.177.575

		2.343.532



		AF.33225

		    -      Mác 300

		m3

		698.397

		525.694

		1.177.575

		2.401.666



		

		

		

		

		

		

		





AF.33300 - bê tông dầm cầu Thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Dầm đúc đẩy

		

		

		

		

		



		AF.33313

		    -      Mác 200

		m3

		598.583

		1.931.724

		264.088

		2.794.395



		AF.33314

		    -      Mác 250

		m3

		656.411

		1.931.724

		264.088

		2.852.223



		AF.33315

		    -      Mác 300

		m3

		715.977

		1.931.724

		264.088

		2.911.789



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33323

		    -      Mác 200

		m3

		624.532

		2.829.568

		495.531

		3.949.631



		AF.33324

		    -      Mác 250

		m3

		682.360

		2.829.568

		495.531

		4.007.459



		AF.33325

		    -      Mác 300

		m3

		741.926

		2.829.568

		495.531

		4.067.025



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AF.33333

		    -      Mác 200

		m3

		624.532

		3.360.112

		1.574.363

		5.559.007



		AF.33334

		    -      Mác 250

		m3

		682.360

		3.360.112

		1.574.363

		5.616.835



		AF.33335

		    -      Mác 300

		m3

		741.926

		3.360.112

		1.574.363

		5.676.401



		

		

		

		

		

		

		





AF.34100 - Bê tông cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34113

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		238.065

		395.991

		1.215.005



		AF.34114

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		238.065

		395.991

		1.271.165



		AF.34115

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		238.065

		395.991

		1.329.013



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34123

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		251.668

		395.991

		1.228.608



		AF.34124

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		251.668

		395.991

		1.284.768



		AF.34125

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		251.668

		395.991

		1.342.616



		

		

		

		

		

		

		





AF.34200 - Bê tông mái bờ kênh mương


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34213

		    -      Mác 200

		m3

		589.534

		306.083

		172.515

		1.068.132



		AF.34214

		    -      Mác 250

		m3

		646.524

		306.083

		172.515

		1.125.122



		AF.34215

		    -      Mác 300

		m3

		705.227

		306.083

		172.515

		1.183.825



		

		

		

		

		

		

		





AF.35000 - Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ  và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


  Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc (1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35113

		    -      Mác 200

		m3

		669.333

		173.653

		561.504

		1.404.490



		AF.35114

		    -      Mác 250

		m3

		733.088

		173.653

		561.504

		1.468.245



		AF.35115

		    -      Mác 300

		m3

		798.760

		173.653

		561.504

		1.533.917



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35123

		    -      Mác 200

		m3

		675.056

		146.816

		248.768

		1.070.640



		AF.35124

		    -      Mác 250

		m3

		738.811

		146.816

		248.768

		1.134.395



		AF.35125

		    -      Mác 300

		m3

		804.483

		146.816

		248.768

		1.200.067



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc ( 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35213

		    -      Mác 200

		m3

		671.317

		208.383

		1.146.856

		2.026.556



		AF.35214

		    -      Mác 250

		m3

		735.261

		208.383

		1.146.856

		2.090.500



		AF.35215

		    -      Mác 300

		m3

		801.128

		208.383

		1.146.856

		2.156.367



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35223

		    -      Mác 200

		m3

		677.057

		176.810

		548.830

		1.402.697



		AF.35224

		    -      Mác 250

		m3

		741.001

		176.810

		548.830

		1.466.641



		AF.35225

		    -      Mác 300

		m3

		806.868

		176.810

		548.830

		1.532.508



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.35313

		    -      Mác 200

		m3

		675.417

		189.439

		262.983

		1.127.839



		AF.35314

		    -      Mác 250

		m3

		739.361

		189.439

		262.983

		1.191.783



		AF.35315

		    -      Mác 300

		m3

		805.228

		189.439

		262.983

		1.257.650



		

		

		

		

		

		

		





AF.36000 - Công tác đổ bê tông trong hầm


Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường và đổ bằng máy bơm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.36110 - Bê tông toàn tiết diện hầm ngang


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.36113

		    -      Mác 200

		m3

		658.102

		667.941

		264.626

		1.590.669



		AF.36114

		    -      Mác 250

		m3

		715.656

		667.941

		264.626

		1.648.223



		AF.36115

		    -      Mác 300

		m3

		774.940

		667.941

		264.626

		1.707.507



		AF.36116

		    -      Mác 350

		m3

		844.068

		667.941

		264.626

		1.776.635



		AF.36117

		    -      Mác 400

		m3

		875.546

		667.941

		264.626

		1.808.113



		

		

		

		

		

		

		





AF.36120 - Bê tông nền  hầm ngang


AF.36130 - Bê tông tường hầm ngang


AF.36140 - Bê tông vòm hầm ngang


  Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền, tường và vòm hầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền hầm

		

		

		

		

		



		AF.36123

		    -      Mác 200

		m3

		647.685

		197.254

		164.106

		1.009.045



		AF.36124

		    -      Mác 250

		m3

		704.401

		197.254

		164.106

		1.065.761



		AF.36125

		    -      Mác 300

		m3

		762.821

		197.254

		164.106

		1.124.181



		AF.36126

		    -      Mác 350

		m3

		830.943

		197.254

		164.106

		1.192.303



		AF.36127

		    -      Mác 400

		m3

		861.963

		197.254

		164.106

		1.223.323



		

		Bê tông tường hầm

		

		

		

		

		



		AF.36133

		    -      Mác 200

		m3

		660.981

		455.724

		215.319

		1.332.024



		AF.36134

		    -      Mác 250

		m3

		718.535

		455.724

		215.319

		1.389.578



		AF.36135

		    -      Mác 300

		m3

		777.819

		455.724

		215.319

		1.448.862



		AF.36136

		    -      Mác 350

		m3

		846.947

		455.724

		215.319

		1.517.990



		AF.36137

		    -      Mác 400

		m3

		878.425

		455.724

		215.319

		1.549.468



		

		Bê tông vòm hầm

		

		

		

		

		



		AF.36143

		    -      Mác 200

		m3

		657.592

		877.948

		306.261

		1.841.801



		AF.36144

		    -      Mác 250

		m3

		715.146

		877.948

		306.261

		1.899.355



		AF.36145

		    -      Mác 300

		m3

		774.430

		877.948

		306.261

		1.958.639



		AF.36146

		    -      Mác 350

		m3

		843.558

		877.948

		306.261

		2.027.767



		AF.36147

		    -      Mác 400

		m3

		875.037

		877.948

		306.261

		2.059.246



		

		

		

		

		

		

		





AF.36200 - Bê tông hầm đứng


AF.36300 - bê tông hầm nghiêng


AF.36400 - bê tông nút hầm


  Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng và nút hầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông hầm đứng

		

		

		

		

		



		AF.36213

		    -      Mác 200

		m3

		590.774

		961.271

		181.610

		1.733.655



		AF.36214

		    -      Mác 250

		m3

		647.764

		961.271

		181.610

		1.790.645



		AF.36215

		    -      Mác 300

		m3

		706.467

		961.271

		181.610

		1.849.348



		AF.36216

		    -      Mác 350

		m3

		774.918

		961.271

		181.610

		1.917.799



		AF.36217

		    -      Mác 400

		m3

		806.087

		961.271

		181.610

		1.948.968



		

		Bê tông hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AF.36313

		    -      Mác 200

		m3

		653.007

		1.113.632

		202.587

		1.969.226



		AF.36314

		    -      Mác 250

		m3

		710.561

		1.113.632

		202.587

		2.026.780



		AF.36315

		    -      Mác 300

		m3

		769.845

		1.113.632

		202.587

		2.086.064



		AF.36316

		    -      Mác 350

		m3

		838.973

		1.113.632

		202.587

		2.155.192



		AF.36317

		    -      Mác 400

		m3

		870.451

		1.113.632

		202.587

		2.186.670



		

		Bê tông nút hầm

		

		

		

		

		



		AF.36413

		    -      Mác 200

		m3

		664.736

		525.443

		200.740

		1.390.919



		AF.36414

		    -      Mác 250

		m3

		722.290

		525.443

		200.740

		1.448.473



		AF.36415

		    -      Mác 300

		m3

		781.574

		525.443

		200.740

		1.507.757



		AF.36416

		    -      Mác 350

		m3

		850.702

		525.443

		200.740

		1.576.885



		AF.36417

		    -      Mác 400

		m3

		882.180

		525.443

		200.740

		1.608.363



		

		

		

		

		

		

		





Bê tông bịt đáy trong khung vây 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc)  theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


AF.37100 - bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bịt đáy trong khung vây đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bịt đáy trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.37113

		    -      Mác 200

		m3

		630.333

		276.266

		151.643

		1.058.242



		AF.37114

		    -      Mác 250

		m3

		687.323

		276.266

		151.643

		1.115.232



		AF.37115

		    -      Mác 300

		m3

		746.026

		276.266

		151.643

		1.173.935



		AF.37116

		    -      Mác 350

		m3

		814.477

		276.266

		151.643

		1.242.386



		AF.37117

		    -      Mác 400

		m3

		845.646

		276.266

		151.643

		1.273.555



		

		Bê tông bịt đáy dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.37123

		    -      Mác 200

		m3

		630.333

		307.839

		227.639

		1.165.811



		AF.37124

		    -      Mác 250

		m3

		687.323

		307.839

		227.639

		1.222.801



		AF.37125

		    -      Mác 300

		m3

		746.026

		307.839

		227.639

		1.281.504



		AF.37126

		    -      Mác 350

		m3

		814.477

		307.839

		227.639

		1.349.955



		AF.37127

		    -      Mác 400

		m3

		845.646

		307.839

		227.639

		1.381.124



		

		

		

		

		

		

		





AF.37200 - bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc

		

		

		

		

		



		AF.37210

		Trên cạn

		m3

		501.616

		416.613

		200.669

		1.118.898



		AF.37220

		Dưới nước

		m3

		555.743

		479.530

		240.826

		1.276.099



		

		

		

		

		

		

		





AF.37300 - Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.37313

		    -      Mác 200

		m3

		589.577

		388.351

		199.835

		1.177.763



		AF.37314

		    -      Mác 250

		m3

		646.571

		388.351

		199.835

		1.234.757



		AF.37315

		    -      Mác 300

		m3

		705.278

		388.351

		199.835

		1.293.464



		AF.37316

		    -      Mác 350

		m3

		773.734

		388.351

		199.835

		1.361.920



		AF.37317

		    -      Mác 400

		m3

		804.905

		388.351

		199.835

		1.393.091



		

		

		

		

		

		

		





AF.37400 - bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.37410

		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

		m3

		3.070.072

		6.070.648

		4.516.866

		13.657.586



		

		

		

		

		

		

		





AF.40000 - Công tác bê tông thủy công


Quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác bê tông thuỷ công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 Tấn, 25 Tấn, 40 Tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.


- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng : Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác  mài mặt bê tông.


- Đơn giá công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6-8cm.


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.41000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng Cần cẩu 16 tấn


AF.41110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.41120 - Bê tông bản đáy


AF.41130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41111

		    -      Mác 100

		m3

		472.673

		55.361

		61.808

		589.842



		AF.41112

		    -      Mác 150

		m3

		489.756

		55.361

		61.808

		606.925



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41122

		    -      Mác 150

		m3

		537.220

		151.514

		66.365

		755.099



		AF.41123

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		151.514

		66.365

		813.735



		AF.41124

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		151.514

		66.365

		870.164



		AF.41125

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		151.514

		66.365

		928.800



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41126

		    -      Mác 150

		m3

		499.551

		151.514

		66.365

		717.430



		AF.41127

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		151.514

		66.365

		774.076



		AF.41128

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		151.514

		66.365

		828.015



		AF.41129

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		151.514

		66.365

		883.579



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41132

		    -      Mác 150

		m3

		534.548

		84.498

		61.566

		680.612



		AF.41133

		    -      Mác 200

		m3

		592.892

		84.498

		61.566

		738.956



		AF.41134

		    -      Mác 250

		m3

		649.041

		84.498

		61.566

		795.105



		AF.41135

		    -      Mác 300

		m3

		707.385

		84.498

		61.566

		853.449



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41136

		    -      Mác 150

		m3

		497.067

		84.498

		61.566

		643.131



		AF.41137

		    -      Mác 200

		m3

		553.431

		84.498

		61.566

		699.495



		AF.41138

		    -      Mác 250

		m3

		607.101

		84.498

		61.566

		753.165



		AF.41139

		    -      Mác 300

		m3

		662.389

		84.498

		61.566

		808.453



		

		

		

		

		

		

		





AF.41200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41212

		    -      Mác 200

		m3

		728.634

		466.652

		94.363

		1.289.649



		AF.41213

		    -      Mác 250

		m3

		784.510

		466.652

		94.363

		1.345.525



		AF.41214

		    -      Mác 300

		m3

		842.571

		466.652

		94.363

		1.403.586



		AF.41215

		    -      Mác 350

		m3

		912.436

		466.652

		94.363

		1.473.451



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41216

		    -      Mác 200

		m3

		689.364

		466.652

		94.363

		1.250.379



		AF.41217

		    -      Mác 250

		m3

		742.774

		466.652

		94.363

		1.303.789



		AF.41218

		    -      Mác 300

		m3

		797.793

		466.652

		94.363

		1.358.808



		AF.41219

		    -      Mác 350

		m3

		856.750

		466.652

		94.363

		1.417.765



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41222

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		422.450

		94.363

		1.162.594



		AF.41223

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		422.450

		94.363

		1.218.470



		AF.41224

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		422.450

		94.363

		1.276.531



		AF.41225

		    -      Mác 350

		m3

		829.583

		422.450

		94.363

		1.346.396



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41226

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		422.450

		94.363

		1.123.324



		AF.41227

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		422.450

		94.363

		1.176.734



		AF.41228

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		422.450

		94.363

		1.231.753



		AF.41229

		    -      Mác 350

		m3

		773.897

		422.450

		94.363

		1.290.710



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41232

		    -      Mác 200

		m3

		629.060

		380.142

		89.806

		1.099.008



		AF.41233

		    -      Mác 250

		m3

		684.936

		380.142

		89.806

		1.154.884



		AF.41234

		    -      Mác 300

		m3

		742.997

		380.142

		89.806

		1.212.945



		AF.41235

		    -      Mác 350

		m3

		812.862

		380.142

		89.806

		1.282.810



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41236

		    -      Mác 200

		m3

		589.790

		380.142

		89.806

		1.059.738



		AF.41237

		    -      Mác 250

		m3

		643.200

		380.142

		89.806

		1.113.148



		AF.41238

		    -      Mác 300

		m3

		698.219

		380.142

		89.806

		1.168.167



		AF.41239

		    -      Mác 350

		m3

		757.176

		380.142

		89.806

		1.227.124



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41242

		    -      Mác 200

		m3

		617.892

		342.096

		89.806

		1.049.794



		AF.41243

		    -      Mác 250

		m3

		673.769

		342.096

		89.806

		1.105.671



		AF.41244

		    -      Mác 300

		m3

		731.830

		342.096

		89.806

		1.163.732



		AF.41245

		    -      Mác 350

		m3

		801.695

		342.096

		89.806

		1.233.597



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41246

		    -      Mác 200

		m3

		578.623

		342.096

		89.806

		1.010.525



		AF.41247

		    -      Mác 250

		m3

		632.033

		342.096

		89.806

		1.063.935



		AF.41248

		    -      Mác 300

		m3

		687.052

		342.096

		89.806

		1.118.954



		AF.41249

		    -      Mác 350

		m3

		746.009

		342.096

		89.806

		1.177.911



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41252

		    -      Mác 200

		m3

		609.533

		307.839

		82.971

		1.000.343



		AF.41253

		    -      Mác 250

		m3

		665.410

		307.839

		82.971

		1.056.220



		AF.41254

		    -      Mác 300

		m3

		723.471

		307.839

		82.971

		1.114.281



		AF.41255

		    -      Mác 350

		m3

		793.336

		307.839

		82.971

		1.184.146



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41256

		    -      Mác 200

		m3

		570.264

		307.839

		82.971

		961.074



		AF.41257

		    -      Mác 250

		m3

		623.674

		307.839

		82.971

		1.014.484



		AF.41258

		    -      Mác 300

		m3

		678.693

		307.839

		82.971

		1.069.503



		AF.41259

		    -      Mác 350

		m3

		737.650

		307.839

		82.971

		1.128.460



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41262

		    -      Mác 200

		m3

		603.951

		277.055

		78.414

		959.420



		AF.41263

		    -      Mác 250

		m3

		659.827

		277.055

		78.414

		1.015.296



		AF.41264

		    -      Mác 300

		m3

		717.888

		277.055

		78.414

		1.073.357



		AF.41265

		    -      Mác 350

		m3

		787.753

		277.055

		78.414

		1.143.222



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41266

		    -      Mác 200

		m3

		564.681

		277.055

		78.414

		920.150



		AF.41267

		    -      Mác 250

		m3

		618.091

		277.055

		78.414

		973.560



		AF.41268

		    -      Mác 300

		m3

		673.110

		277.055

		78.414

		1.028.579



		AF.41269

		    -      Mác 350

		m3

		732.067

		277.055

		78.414

		1.087.536



		

		

		

		

		

		

		





AF.41300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41312

		    -      Mác 200

		m3

		728.634

		499.804

		94.363

		1.322.801



		AF.41313

		    -      Mác 250

		m3

		784.510

		499.804

		94.363

		1.378.677



		AF.41314

		    -      Mác 300

		m3

		842.571

		499.804

		94.363

		1.436.738



		AF.41315

		    -      Mác 350

		m3

		912.436

		499.804

		94.363

		1.506.603



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41316

		    -      Mác 200

		m3

		689.364

		499.804

		94.363

		1.283.531



		AF.41317

		    -      Mác 250

		m3

		742.774

		499.804

		94.363

		1.336.941



		AF.41318

		    -      Mác 300

		m3

		797.793

		499.804

		94.363

		1.391.960



		AF.41319

		    -      Mác 350

		m3

		856.750

		499.804

		94.363

		1.450.917



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41322

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		450.866

		94.363

		1.191.010



		AF.41323

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		450.866

		94.363

		1.246.886



		AF.41324

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		450.866

		94.363

		1.304.947



		AF.41325

		    -      Mác 350

		m3

		829.583

		450.866

		94.363

		1.374.812



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41326

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		450.866

		94.363

		1.151.740



		AF.41327

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		450.866

		94.363

		1.205.150



		AF.41328

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		450.866

		94.363

		1.260.169



		AF.41329

		    -      Mác 350

		m3

		773.897

		450.866

		94.363

		1.319.126



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41332

		    -      Mác 200

		m3

		629.060

		405.716

		89.806

		1.124.582



		AF.41333

		    -      Mác 250

		m3

		684.936

		405.716

		89.806

		1.180.458



		AF.41334

		    -      Mác 300

		m3

		742.997

		405.716

		89.806

		1.238.519



		AF.41335

		    -      Mác 350

		m3

		812.862

		405.716

		89.806

		1.308.384



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41336

		    -      Mác 200

		m3

		589.790

		405.716

		89.806

		1.085.312



		AF.41337

		    -      Mác 250

		m3

		643.200

		405.716

		89.806

		1.138.722



		AF.41338

		    -      Mác 300

		m3

		698.219

		405.716

		89.806

		1.193.741



		AF.41339

		    -      Mác 350

		m3

		757.176

		405.716

		89.806

		1.252.698



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41342

		    -      Mác 200

		m3

		617.892

		365.144

		89.806

		1.072.842



		AF.41343

		    -      Mác 250

		m3

		673.769

		365.144

		89.806

		1.128.719



		AF.41344

		    -      Mác 300

		m3

		731.830

		365.144

		89.806

		1.186.780



		AF.41345

		    -      Mác 350

		m3

		801.695

		365.144

		89.806

		1.256.645



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41346

		    -      Mác 200

		m3

		578.623

		365.144

		89.806

		1.033.573



		AF.41347

		    -      Mác 250

		m3

		632.033

		365.144

		89.806

		1.086.983



		AF.41348

		    -      Mác 300

		m3

		687.052

		365.144

		89.806

		1.142.002



		AF.41349

		    -      Mác 350

		m3

		746.009

		365.144

		89.806

		1.200.959



		

		

		

		

		

		

		





AF.41400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41412

		    -      Mác 200

		m3

		660.691

		373.353

		89.806

		1.123.850



		AF.41413

		    -      Mác 250

		m3

		716.567

		373.353

		89.806

		1.179.726



		AF.41414

		    -      Mác 300

		m3

		774.628

		373.353

		89.806

		1.237.787



		AF.41415

		    -      Mác 350

		m3

		844.493

		373.353

		89.806

		1.307.652



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41416

		    -      Mác 200

		m3

		621.421

		373.353

		89.806

		1.084.580



		AF.41417

		    -      Mác 250

		m3

		674.831

		373.353

		89.806

		1.137.990



		AF.41418

		    -      Mác 300

		m3

		729.850

		373.353

		89.806

		1.193.009



		AF.41419

		    -      Mác 350

		m3

		788.807

		373.353

		89.806

		1.251.966



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41422

		    -      Mác 200

		m3

		617.897

		337.991

		89.806

		1.045.694



		AF.41423

		    -      Mác 250

		m3

		673.774

		337.991

		89.806

		1.101.571



		AF.41424

		    -      Mác 300

		m3

		731.835

		337.991

		89.806

		1.159.632



		AF.41425

		    -      Mác 350

		m3

		801.700

		337.991

		89.806

		1.229.497



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41426

		    -      Mác 200

		m3

		578.628

		337.991

		89.806

		1.006.425



		AF.41427

		    -      Mác 250

		m3

		632.038

		337.991

		89.806

		1.059.835



		AF.41428

		    -      Mác 300

		m3

		687.057

		337.991

		89.806

		1.114.854



		AF.41429

		    -      Mác 350

		m3

		746.014

		337.991

		89.806

		1.173.811



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41432

		    -      Mác 200

		m3

		609.537

		304.050

		82.971

		996.558



		AF.41433

		    -      Mác 250

		m3

		665.413

		304.050

		82.971

		1.052.434



		AF.41434

		    -      Mác 300

		m3

		723.474

		304.050

		82.971

		1.110.495



		AF.41435

		    -      Mác 350

		m3

		793.339

		304.050

		82.971

		1.180.360



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41436

		    -      Mác 200

		m3

		570.267

		304.050

		82.971

		957.288



		AF.41437

		    -      Mác 250

		m3

		623.677

		304.050

		82.971

		1.010.698



		AF.41438

		    -      Mác 300

		m3

		678.696

		304.050

		82.971

		1.065.717



		AF.41439

		    -      Mác 350

		m3

		737.653

		304.050

		82.971

		1.124.674



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41442

		    -      Mác 200

		m3

		603.953

		273.740

		82.971

		960.664



		AF.41443

		    -      Mác 250

		m3

		659.830

		273.740

		82.971

		1.016.541



		AF.41444

		    -      Mác 300

		m3

		717.890

		273.740

		82.971

		1.074.601



		AF.41445

		    -      Mác 350

		m3

		787.756

		273.740

		82.971

		1.144.467



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41446

		    -      Mác 200

		m3

		564.684

		273.740

		82.971

		921.395



		AF.41447

		    -      Mác 250

		m3

		618.093

		273.740

		82.971

		974.804



		AF.41448

		    -      Mác 300

		m3

		673.113

		273.740

		82.971

		1.029.824



		AF.41449

		    -      Mác 350

		m3

		732.069

		273.740

		82.971

		1.088.780



		

		

		

		

		

		

		





AF.41510 - Bê tông thân đập


AF.41520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.41530 - Bê tông mũi phóng


AF.41540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41513

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		134.186

		66.365

		796.407



		AF.41514

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		134.186

		66.365

		852.836



		AF.41515

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		134.186

		66.365

		911.472



		AF.41516

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		134.186

		66.365

		982.029



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41523

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		509.434

		83.801

		1.189.091



		AF.41524

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		509.434

		83.801

		1.245.520



		AF.41525

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		509.434

		83.801

		1.304.156



		AF.41526

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		509.434

		83.801

		1.374.713



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41533

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		289.211

		66.365

		951.432



		AF.41534

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		289.211

		66.365

		1.007.861



		AF.41535

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		289.211

		66.365

		1.066.497



		AF.41536

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		289.211

		66.365

		1.137.054



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41543

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		242.009

		66.365

		898.388



		AF.41544

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		242.009

		66.365

		954.264



		AF.41545

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		242.009

		66.365

		1.012.325



		AF.41546

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		242.009

		66.365

		1.082.190



		

		

		

		

		

		

		





AF.41600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.41613

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		672.510

		94.363

		1.356.887



		AF.41614

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		672.510

		94.363

		1.412.763



		AF.41615

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		672.510

		94.363

		1.470.824



		AF.41616

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		672.510

		94.363

		1.540.689



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		

		



		AF.41623

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		753.022

		101.198

		1.444.234



		AF.41624

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		753.022

		101.198

		1.500.110



		AF.41625

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		753.022

		101.198

		1.558.171



		AF.41626

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		753.022

		101.198

		1.628.036



		

		

		

		

		

		

		





AF.41710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41712

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		312.575

		101.198

		1.003.787



		AF.41713

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		312.575

		101.198

		1.059.663



		AF.41714

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		312.575

		101.198

		1.117.724



		AF.41715

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		312.575

		101.198

		1.187.589



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41716

		    -      Mác 200

		m3

		550.744

		312.575

		101.198

		964.517



		AF.41717

		    -      Mác 250

		m3

		604.154

		312.575

		101.198

		1.017.927



		AF.41718

		    -      Mác 300

		m3

		659.173

		312.575

		101.198

		1.072.946



		AF.41719

		    -      Mác 350

		m3

		718.130

		312.575

		101.198

		1.131.903



		

		

		

		

		

		

		





AF.41720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.41730 - BÊ tông Bệ Đỡ MáY PHáT


AF.41740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41723

		    -      Mác 200

		m3

		670.728

		416.613

		89.806

		1.177.147



		AF.41724

		    -      Mác 250

		m3

		726.605

		416.613

		89.806

		1.233.024



		AF.41725

		    -      Mác 300

		m3

		784.666

		416.613

		89.806

		1.291.085



		AF.41726

		    -      Mác 350

		m3

		854.531

		416.613

		89.806

		1.360.950



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41732

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		409.471

		82.971

		1.088.298



		AF.41733

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		409.471

		82.971

		1.144.727



		AF.41734

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		409.471

		82.971

		1.203.363



		AF.41735

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		409.471

		82.971

		1.273.920



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41736

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		409.471

		82.971

		1.048.639



		AF.41737

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		409.471

		82.971

		1.102.578



		AF.41738

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		409.471

		82.971

		1.158.142



		AF.41739

		    -      Mác 350

		m3

		725.240

		409.471

		82.971

		1.217.682



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41743

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		306.083

		89.806

		985.903



		AF.41744

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		306.083

		89.806

		1.041.779



		AF.41745

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		306.083

		89.806

		1.099.840



		AF.41746

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		306.083

		89.806

		1.169.705



		

		

		

		

		

		

		





AF.41750 - BÊ tông buồng xoắn


AF.41760 - BÊ tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41753

		    -      Mác 200

		m3

		639.357

		499.936

		82.971

		1.222.264



		AF.41754

		    -      Mác 250

		m3

		695.233

		499.936

		82.971

		1.278.140



		AF.41755

		    -      Mác 300

		m3

		753.294

		499.936

		82.971

		1.336.201



		AF.41756

		    -      Mác 350

		m3

		823.159

		499.936

		82.971

		1.406.066



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41763

		    -      Mác 200

		m3

		639.357

		411.512

		82.971

		1.133.840



		AF.41764

		    -      Mác 250

		m3

		695.233

		411.512

		82.971

		1.189.716



		AF.41765

		    -      Mác 300

		m3

		753.294

		411.512

		82.971

		1.247.777



		AF.41766

		    -      Mác 350

		m3

		823.159

		411.512

		82.971

		1.317.642



		

		

		

		

		

		

		





AF.41770 -  Bê tông sàn dày ≥30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41773

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		249.429

		89.806

		929.249



		AF.41774

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		249.429

		89.806

		985.125



		AF.41775

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		249.429

		89.806

		1.043.186



		AF.41776

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		249.429

		89.806

		1.113.051



		

		

		

		

		

		

		





AF.41800 - Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm

		

		

		

		

		



		AF.41813

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		134.186

		128.525

		852.725



		AF.41814

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		134.186

		128.525

		908.601



		AF.41815

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		134.186

		128.525

		966.662



		AF.41816

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		134.186

		128.525

		1.036.527



		

		

		

		

		

		

		





AF.41900 - Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41913

		    -      Mác 200

		m3

		864.494

		2.011.215

		105.859

		2.981.568



		AF.41914

		    -      Mác 250

		m3

		920.370

		2.011.215

		105.859

		3.037.444



		AF.41915

		    -      Mác 300

		m3

		978.431

		2.011.215

		105.859

		3.095.505



		AF.41916

		    -      Mác 350

		m3

		1.048.296

		2.011.215

		105.859

		3.165.370



		

		

		

		

		

		

		





AF.42000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng Cần cẩu 25 tấn


AF.42110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.42120 - Bê tông bản đáy


AF.42130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42111

		    -      Mác 100

		m3

		472.673

		55.361

		58.057

		586.091



		AF.42112

		    -      Mác 150

		m3

		489.756

		55.361

		58.057

		603.174



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42122

		    -      Mác 150

		m3

		537.220

		151.514

		63.632

		752.366



		AF.42123

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		151.514

		63.632

		811.002



		AF.42124

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		151.514

		63.632

		867.431



		AF.42125

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		151.514

		63.632

		926.067



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42126

		    -      Mác 150

		m3

		499.551

		151.514

		63.632

		714.697



		AF.42127

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		151.514

		63.632

		771.343



		AF.42128

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		151.514

		63.632

		825.282



		AF.42129

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		151.514

		63.632

		880.846



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42132

		    -      Mác 150

		m3

		534.548

		84.498

		57.814

		676.860



		AF.42133

		    -      Mác 200

		m3

		592.892

		84.498

		57.814

		735.204



		AF.42134

		    -      Mác 250

		m3

		649.041

		84.498

		57.814

		791.353



		AF.42135

		    -      Mác 300

		m3

		707.385

		84.498

		57.814

		849.697



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42136

		    -      Mác 150

		m3

		497.067

		84.498

		57.814

		639.379



		AF.42137

		    -      Mác 200

		m3

		553.431

		84.498

		57.814

		695.743



		AF.42138

		    -      Mác 250

		m3

		607.101

		84.498

		57.814

		749.413



		AF.42139

		    -      Mác 300

		m3

		662.389

		84.498

		57.814

		804.701



		

		

		

		

		

		

		





AF.42200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42212

		    -      Mác 200

		m3

		728.634

		466.652

		94.177

		1.289.463



		AF.42213

		    -      Mác 250

		m3

		784.510

		466.652

		94.177

		1.345.339



		AF.42214

		    -      Mác 300

		m3

		842.571

		466.652

		94.177

		1.403.400



		AF.42215

		    -      Mác 350

		m3

		912.436

		466.652

		94.177

		1.473.265



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42216

		    -      Mác 200

		m3

		689.364

		466.652

		94.177

		1.250.193



		AF.42217

		    -      Mác 250

		m3

		742.774

		466.652

		94.177

		1.303.603



		AF.42218

		    -      Mác 300

		m3

		797.793

		466.652

		94.177

		1.358.622



		AF.42219

		    -      Mác 350

		m3

		856.750

		466.652

		94.177

		1.417.579



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42222

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		422.450

		94.177

		1.162.408



		AF.42223

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		422.450

		94.177

		1.218.284



		AF.42224

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		422.450

		94.177

		1.276.345



		AF.42225

		    -      Mác 350

		m3

		829.583

		422.450

		94.177

		1.346.210



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42226

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		422.450

		94.177

		1.123.138



		AF.42227

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		422.450

		94.177

		1.176.548



		AF.42228

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		422.450

		94.177

		1.231.567



		AF.42229

		    -      Mác 350

		m3

		773.897

		422.450

		94.177

		1.290.524



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42232

		    -      Mác 200

		m3

		629.060

		380.142

		88.601

		1.097.803



		AF.42233

		    -      Mác 250

		m3

		684.936

		380.142

		88.601

		1.153.679



		AF.42234

		    -      Mác 300

		m3

		742.997

		380.142

		88.601

		1.211.740



		AF.42235

		    -      Mác 350

		m3

		812.862

		380.142

		88.601

		1.281.605



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42236

		    -      Mác 200

		m3

		589.790

		380.142

		88.601

		1.058.533



		AF.42237

		    -      Mác 250

		m3

		643.200

		380.142

		88.601

		1.111.943



		AF.42238

		    -      Mác 300

		m3

		698.219

		380.142

		88.601

		1.166.962



		AF.42239

		    -      Mác 350

		m3

		757.176

		380.142

		88.601

		1.225.919



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42242

		    -      Mác 200

		m3

		617.892

		342.096

		88.601

		1.048.589



		AF.42243

		    -      Mác 250

		m3

		673.769

		342.096

		88.601

		1.104.466



		AF.42244

		    -      Mác 300

		m3

		731.830

		342.096

		88.601

		1.162.527



		AF.42245

		    -      Mác 350

		m3

		801.695

		342.096

		88.601

		1.232.392



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42246

		    -      Mác 200

		m3

		578.623

		342.096

		88.601

		1.009.320



		AF.42247

		    -      Mác 250

		m3

		632.033

		342.096

		88.601

		1.062.730



		AF.42248

		    -      Mác 300

		m3

		687.052

		342.096

		88.601

		1.117.749



		AF.42249

		    -      Mác 350

		m3

		746.009

		342.096

		88.601

		1.176.706



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42252

		    -      Mác 200

		m3

		609.533

		307.839

		80.238

		997.610



		AF.42253

		    -      Mác 250

		m3

		665.410

		307.839

		80.238

		1.053.487



		AF.42254

		    -      Mác 300

		m3

		723.471

		307.839

		80.238

		1.111.548



		AF.42255

		    -      Mác 350

		m3

		793.336

		307.839

		80.238

		1.181.413



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42256

		    -      Mác 200

		m3

		570.264

		307.839

		80.238

		958.341



		AF.42257

		    -      Mác 250

		m3

		623.674

		307.839

		80.238

		1.011.751



		AF.42258

		    -      Mác 300

		m3

		678.693

		307.839

		80.238

		1.066.770



		AF.42259

		    -      Mác 350

		m3

		737.650

		307.839

		80.238

		1.125.727



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42262

		    -      Mác 200

		m3

		603.951

		277.055

		74.663

		955.669



		AF.42263

		    -      Mác 250

		m3

		659.827

		277.055

		74.663

		1.011.545



		AF.42264

		    -      Mác 300

		m3

		717.888

		277.055

		74.663

		1.069.606



		AF.42265

		    -      Mác 350

		m3

		787.753

		277.055

		74.663

		1.139.471



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42266

		    -      Mác 200

		m3

		564.681

		277.055

		74.663

		916.399



		AF.42267

		    -      Mác 250

		m3

		618.091

		277.055

		74.663

		969.809



		AF.42268

		    -      Mác 300

		m3

		673.110

		277.055

		74.663

		1.024.828



		AF.42269

		    -      Mác 350

		m3

		732.067

		277.055

		74.663

		1.083.785



		

		

		

		

		

		

		





AF.42300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42312

		    -      Mác 200

		m3

		728.634

		499.804

		94.177

		1.322.615



		AF.42313

		    -      Mác 250

		m3

		784.510

		499.804

		94.177

		1.378.491



		AF.42314

		    -      Mác 300

		m3

		842.571

		499.804

		94.177

		1.436.552



		AF.42315

		    -      Mác 350

		m3

		912.436

		499.804

		94.177

		1.506.417



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42316

		    -      Mác 200

		m3

		689.364

		499.804

		94.177

		1.283.345



		AF.42317

		    -      Mác 250

		m3

		742.774

		499.804

		94.177

		1.336.755



		AF.42318

		    -      Mác 300

		m3

		797.793

		499.804

		94.177

		1.391.774



		AF.42319

		    -      Mác 350

		m3

		856.750

		499.804

		94.177

		1.450.731



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42322

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		450.866

		94.177

		1.190.824



		AF.42323

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		450.866

		94.177

		1.246.700



		AF.42324

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		450.866

		94.177

		1.304.761



		AF.42325

		    -      Mác 350

		m3

		829.583

		450.866

		94.177

		1.374.626



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42326

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		450.866

		94.177

		1.151.554



		AF.42327

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		450.866

		94.177

		1.204.964



		AF.42328

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		450.866

		94.177

		1.259.983



		AF.42329

		    -      Mác 350

		m3

		773.897

		450.866

		94.177

		1.318.940



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42332

		    -      Mác 200

		m3

		629.060

		405.716

		88.601

		1.123.377



		AF.42333

		    -      Mác 250

		m3

		684.936

		405.716

		88.601

		1.179.253



		AF.42334

		    -      Mác 300

		m3

		742.997

		405.716

		88.601

		1.237.314



		AF.42335

		    -      Mác 350

		m3

		812.862

		405.716

		88.601

		1.307.179



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42336

		    -      Mác 200

		m3

		589.790

		405.716

		88.601

		1.084.107



		AF.42337

		    -      Mác 250

		m3

		643.200

		405.716

		88.601

		1.137.517



		AF.42338

		    -      Mác 300

		m3

		698.219

		405.716

		88.601

		1.192.536



		AF.42339

		    -      Mác 350

		m3

		757.176

		405.716

		88.601

		1.251.493



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42342

		    -      Mác 200

		m3

		617.892

		365.144

		88.601

		1.071.637



		AF.42343

		    -      Mác 250

		m3

		673.769

		365.144

		88.601

		1.127.514



		AF.42344

		    -      Mác 300

		m3

		731.830

		365.144

		88.601

		1.185.575



		AF.42345

		    -      Mác 350

		m3

		801.695

		365.144

		88.601

		1.255.440



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42346

		    -      Mác 200

		m3

		578.623

		365.144

		88.601

		1.032.368



		AF.42347

		    -      Mác 250

		m3

		632.033

		365.144

		88.601

		1.085.778



		AF.42348

		    -      Mác 300

		m3

		687.052

		365.144

		88.601

		1.140.797



		AF.42349

		    -      Mác 350

		m3

		746.009

		365.144

		88.601

		1.199.754



		

		

		

		

		

		

		





AF.42400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42412

		    -      Mác 200

		m3

		660.691

		373.353

		88.601

		1.122.645



		AF.42413

		    -      Mác 250

		m3

		716.567

		373.353

		88.601

		1.178.521



		AF.42414

		    -      Mác 300

		m3

		774.628

		373.353

		88.601

		1.236.582



		AF.42415

		    -      Mác 350

		m3

		844.493

		373.353

		88.601

		1.306.447



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42416

		    -      Mác 200

		m3

		621.421

		373.353

		88.601

		1.083.375



		AF.42417

		    -      Mác 250

		m3

		674.831

		373.353

		88.601

		1.136.785



		AF.42418

		    -      Mác 300

		m3

		729.850

		373.353

		88.601

		1.191.804



		AF.42419

		    -      Mác 350

		m3

		788.807

		373.353

		88.601

		1.250.761



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42422

		    -      Mác 200

		m3

		617.897

		337.991

		88.601

		1.044.489



		AF.42423

		    -      Mác 250

		m3

		673.774

		337.991

		88.601

		1.100.366



		AF.42424

		    -      Mác 300

		m3

		731.835

		337.991

		88.601

		1.158.427



		AF.42425

		    -      Mác 350

		m3

		801.700

		337.991

		88.601

		1.228.292



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42426

		    -      Mác 200

		m3

		578.628

		337.991

		88.601

		1.005.220



		AF.42427

		    -      Mác 250

		m3

		632.038

		337.991

		88.601

		1.058.630



		AF.42428

		    -      Mác 300

		m3

		687.057

		337.991

		88.601

		1.113.649



		AF.42429

		    -      Mác 350

		m3

		746.014

		337.991

		88.601

		1.172.606



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42432

		    -      Mác 200

		m3

		609.537

		304.050

		80.238

		993.825



		AF.42433

		    -      Mác 250

		m3

		665.413

		304.050

		80.238

		1.049.701



		AF.42434

		    -      Mác 300

		m3

		723.474

		304.050

		80.238

		1.107.762



		AF.42435

		    -      Mác 350

		m3

		793.339

		304.050

		80.238

		1.177.627



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42436

		    -      Mác 200

		m3

		570.267

		304.050

		80.238

		954.555



		AF.42437

		    -      Mác 250

		m3

		623.677

		304.050

		80.238

		1.007.965



		AF.42438

		    -      Mác 300

		m3

		678.696

		304.050

		80.238

		1.062.984



		AF.42439

		    -      Mác 350

		m3

		737.653

		304.050

		80.238

		1.121.941



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42442

		    -      Mác 200

		m3

		603.953

		273.740

		80.238

		957.931



		AF.42443

		    -      Mác 250

		m3

		659.830

		273.740

		80.238

		1.013.808



		AF.42444

		    -      Mác 300

		m3

		717.890

		273.740

		80.238

		1.071.868



		AF.42445

		    -      Mác 350

		m3

		787.756

		273.740

		80.238

		1.141.734



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42446

		    -      Mác 200

		m3

		564.684

		273.740

		80.238

		918.662



		AF.42447

		    -      Mác 250

		m3

		618.093

		273.740

		80.238

		972.071



		AF.42448

		    -      Mác 300

		m3

		673.113

		273.740

		80.238

		1.027.091



		AF.42449

		    -      Mác 350

		m3

		732.069

		273.740

		80.238

		1.086.047



		

		

		

		

		

		

		





AF.42510 - Bê tông thân đập


AF.42520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.42530 - Bê tông mũi phóng


AF.42540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42513

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		134.186

		63.632

		793.674



		AF.42514

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		134.186

		63.632

		850.103



		AF.42515

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		134.186

		63.632

		908.739



		AF.42516

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		134.186

		63.632

		979.296



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42523

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		509.434

		81.041

		1.186.331



		AF.42524

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		509.434

		81.041

		1.242.760



		AF.42525

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		509.434

		81.041

		1.301.396



		AF.42526

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		509.434

		81.041

		1.371.953



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42533

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		289.211

		63.632

		948.699



		AF.42534

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		289.211

		63.632

		1.005.128



		AF.42535

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		289.211

		63.632

		1.063.764



		AF.42536

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		289.211

		63.632

		1.134.321



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42543

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		242.009

		63.632

		895.655



		AF.42544

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		242.009

		63.632

		951.531



		AF.42545

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		242.009

		63.632

		1.009.592



		AF.42546

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		242.009

		63.632

		1.079.457



		

		

		

		

		

		

		





AF.42600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.42613

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		672.510

		94.177

		1.362.543



		AF.42614

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		672.510

		94.177

		1.418.972



		AF.42615

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		672.510

		94.177

		1.477.608



		AF.42616

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		672.510

		94.177

		1.548.165



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		

		



		AF.42623

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		753.022

		102.540

		1.451.418



		AF.42624

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		753.022

		102.540

		1.507.847



		AF.42625

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		753.022

		102.540

		1.566.483



		AF.42626

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		753.022

		102.540

		1.637.040



		

		

		

		

		

		

		





AF.42710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42712

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		312.575

		102.540

		1.005.129



		AF.42713

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		312.575

		102.540

		1.061.005



		AF.42714

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		312.575

		102.540

		1.119.066



		AF.42715

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		312.575

		102.540

		1.188.931



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42716

		    -      Mác 200

		m3

		550.744

		312.575

		102.540

		965.859



		AF.42717

		    -      Mác 250

		m3

		604.154

		312.575

		102.540

		1.019.269



		AF.42718

		    -      Mác 300

		m3

		659.173

		312.575

		102.540

		1.074.288



		AF.42719

		    -      Mác 350

		m3

		718.130

		312.575

		102.540

		1.133.245



		

		

		

		

		

		

		





AF.42720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.42730 - BÊ tông Bệ Đỡ MáY PHáT


AF.42740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42723

		    -      Mác 200

		m3

		670.728

		416.613

		88.601

		1.175.942



		AF.42724

		    -      Mác 250

		m3

		726.605

		416.613

		88.601

		1.231.819



		AF.42725

		    -      Mác 300

		m3

		784.666

		416.613

		88.601

		1.289.880



		AF.42726

		    -      Mác 350

		m3

		854.531

		416.613

		88.601

		1.359.745



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42732

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		409.471

		80.238

		1.085.565



		AF.42733

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		409.471

		80.238

		1.141.994



		AF.42734

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		409.471

		80.238

		1.200.630



		AF.42735

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		409.471

		80.238

		1.271.187



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42736

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		409.471

		80.238

		1.045.906



		AF.42737

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		409.471

		80.238

		1.099.845



		AF.42738

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		409.471

		80.238

		1.155.409



		AF.42739

		    -      Mác 350

		m3

		725.240

		409.471

		80.238

		1.214.949



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42743

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		306.083

		88.601

		984.698



		AF.42744

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		306.083

		88.601

		1.040.574



		AF.42745

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		306.083

		88.601

		1.098.635



		AF.42746

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		306.083

		88.601

		1.168.500



		

		

		

		

		

		

		





AF.42750 - BÊ tông buồng xoắn


AF.42760 - BÊ tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42753

		    -      Mác 200

		m3

		639.357

		499.936

		80.238

		1.219.531



		AF.42754

		    -      Mác 250

		m3

		695.233

		499.936

		80.238

		1.275.407



		AF.42755

		    -      Mác 300

		m3

		753.294

		499.936

		80.238

		1.333.468



		AF.42756

		    -      Mác 350

		m3

		823.159

		499.936

		80.238

		1.403.333



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42763

		    -      Mác 200

		m3

		639.357

		411.512

		80.238

		1.131.107



		AF.42764

		    -      Mác 250

		m3

		695.233

		411.512

		80.238

		1.186.983



		AF.42765

		    -      Mác 300

		m3

		753.294

		411.512

		80.238

		1.245.044



		AF.42766

		    -      Mác 350

		m3

		823.159

		411.512

		80.238

		1.314.909



		

		

		

		

		

		

		





AF.42770 -  Bê tông sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42773

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		249.429

		88.601

		928.044



		AF.42774

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		249.429

		88.601

		983.920



		AF.42775

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		249.429

		88.601

		1.041.981



		AF.42776

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		249.429

		88.601

		1.111.846



		

		

		

		

		

		

		





AF.42800 - Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm

		

		

		

		

		



		AF.42813

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		134.186

		125.792

		849.992



		AF.42814

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		134.186

		125.792

		905.868



		AF.42815

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		134.186

		125.792

		963.929



		AF.42816

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		134.186

		125.792

		1.033.794



		

		

		

		

		

		

		





AF.42900 - Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42913

		    -      Mác 200

		m3

		864.494

		2.011.215

		105.673

		2.981.382



		AF.42914

		    -      Mác 250

		m3

		920.370

		2.011.215

		105.673

		3.037.258



		AF.42915

		    -      Mác 300

		m3

		978.431

		2.011.215

		105.673

		3.095.319



		AF.42916

		    -      Mác 350

		m3

		1.048.296

		2.011.215

		105.673

		3.165.184



		

		

		

		

		

		

		





AF.43000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng Cần cẩu 40 tấn


AF.43110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.43120 - Bê tông bản đáy


AF.43130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43111

		    -      Mác 100

		m3

		472.673

		55.361

		58.033

		586.067



		AF.43112

		    -      Mác 150

		m3

		489.756

		55.361

		58.033

		603.150



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43122

		    -      Mác 150

		m3

		537.220

		151.514

		64.463

		753.197



		AF.43123

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		151.514

		64.463

		811.833



		AF.43124

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		151.514

		64.463

		868.262



		AF.43125

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		151.514

		64.463

		926.898



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43126

		    -      Mác 150

		m3

		499.551

		151.514

		64.463

		715.528



		AF.43127

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		151.514

		64.463

		772.174



		AF.43128

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		151.514

		64.463

		826.113



		AF.43129

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		151.514

		64.463

		881.677



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43132

		    -      Mác 150

		m3

		534.548

		84.498

		57.791

		676.837



		AF.43133

		    -      Mác 200

		m3

		592.892

		84.498

		57.791

		735.181



		AF.43134

		    -      Mác 250

		m3

		649.041

		84.498

		57.791

		791.330



		AF.43135

		    -      Mác 300

		m3

		707.385

		84.498

		57.791

		849.674



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43136

		    -      Mác 150

		m3

		497.067

		84.498

		57.791

		639.356



		AF.43137

		    -      Mác 200

		m3

		553.431

		84.498

		57.791

		695.720



		AF.43138

		    -      Mác 250

		m3

		607.101

		84.498

		57.791

		749.390



		AF.43139

		    -      Mác 300

		m3

		662.389

		84.498

		57.791

		804.678



		

		

		

		

		

		

		





AF.43200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43212

		    -      Mác 200

		m3

		728.634

		466.652

		93.928

		1.289.214



		AF.43213

		    -      Mác 250

		m3

		784.510

		466.652

		93.928

		1.345.090



		AF.43214

		    -      Mác 300

		m3

		842.571

		466.652

		93.928

		1.403.151



		AF.43215

		    -      Mác 350

		m3

		912.436

		466.652

		93.928

		1.473.016



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43216

		    -      Mác 200

		m3

		689.364

		466.652

		93.928

		1.249.944



		AF.43217

		    -      Mác 250

		m3

		742.774

		466.652

		93.928

		1.303.354



		AF.43218

		    -      Mác 300

		m3

		797.793

		466.652

		93.928

		1.358.373



		AF.43219

		    -      Mác 350

		m3

		856.750

		466.652

		93.928

		1.417.330



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43222

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		422.450

		93.928

		1.162.159



		AF.43223

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		422.450

		93.928

		1.218.035



		AF.43224

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		422.450

		93.928

		1.276.096



		AF.43225

		    -      Mác 350

		m3

		829.583

		422.450

		93.928

		1.345.961



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43226

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		422.450

		93.928

		1.122.889



		AF.43227

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		422.450

		93.928

		1.176.299



		AF.43228

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		422.450

		93.928

		1.231.318



		AF.43229

		    -      Mác 350

		m3

		773.897

		422.450

		93.928

		1.290.275



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43232

		    -      Mác 200

		m3

		629.060

		380.142

		87.499

		1.096.701



		AF.43233

		    -      Mác 250

		m3

		684.936

		380.142

		87.499

		1.152.577



		AF.43234

		    -      Mác 300

		m3

		742.997

		380.142

		87.499

		1.210.638



		AF.43235

		    -      Mác 350

		m3

		812.862

		380.142

		87.499

		1.280.503



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43236

		    -      Mác 200

		m3

		589.790

		380.142

		87.499

		1.057.431



		AF.43237

		    -      Mác 250

		m3

		643.200

		380.142

		87.499

		1.110.841



		AF.43238

		    -      Mác 300

		m3

		698.219

		380.142

		87.499

		1.165.860



		AF.43239

		    -      Mác 350

		m3

		757.176

		380.142

		87.499

		1.224.817



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43242

		    -      Mác 200

		m3

		617.892

		342.096

		87.499

		1.047.487



		AF.43243

		    -      Mác 250

		m3

		673.769

		342.096

		87.499

		1.103.364



		AF.43244

		    -      Mác 300

		m3

		731.830

		342.096

		87.499

		1.161.425



		AF.43245

		    -      Mác 350

		m3

		801.695

		342.096

		87.499

		1.231.290



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43246

		    -      Mác 200

		m3

		578.623

		342.096

		87.499

		1.008.218



		AF.43247

		    -      Mác 250

		m3

		632.033

		342.096

		87.499

		1.061.628



		AF.43248

		    -      Mác 300

		m3

		687.052

		342.096

		87.499

		1.116.647



		AF.43249

		    -      Mác 350

		m3

		746.009

		342.096

		87.499

		1.175.604



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43252

		    -      Mác 200

		m3

		609.533

		307.839

		81.069

		998.441



		AF.43253

		    -      Mác 250

		m3

		665.410

		307.839

		81.069

		1.054.318



		AF.43254

		    -      Mác 300

		m3

		723.471

		307.839

		81.069

		1.112.379



		AF.43255

		    -      Mác 350

		m3

		793.336

		307.839

		81.069

		1.182.244



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43256

		    -      Mác 200

		m3

		570.264

		307.839

		81.069

		959.172



		AF.43257

		    -      Mác 250

		m3

		623.674

		307.839

		81.069

		1.012.582



		AF.43258

		    -      Mác 300

		m3

		678.693

		307.839

		81.069

		1.067.601



		AF.43259

		    -      Mác 350

		m3

		737.650

		307.839

		81.069

		1.126.558



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43262

		    -      Mác 200

		m3

		603.951

		277.055

		74.640

		955.646



		AF.43263

		    -      Mác 250

		m3

		659.827

		277.055

		74.640

		1.011.522



		AF.43264

		    -      Mác 300

		m3

		717.888

		277.055

		74.640

		1.069.583



		AF.43265

		    -      Mác 350

		m3

		787.753

		277.055

		74.640

		1.139.448



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43266

		    -      Mác 200

		m3

		564.681

		277.055

		74.640

		916.376



		AF.43267

		    -      Mác 250

		m3

		618.091

		277.055

		74.640

		969.786



		AF.43268

		    -      Mác 300

		m3

		673.110

		277.055

		74.640

		1.024.805



		AF.43269

		    -      Mác 350

		m3

		732.067

		277.055

		74.640

		1.083.762



		

		

		

		

		

		

		





AF.43300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43312

		     -      Mác 200

		m3

		728.634

		499.804

		93.928

		1.322.366



		AF.43313

		    -      Mác 250

		m3

		784.510

		499.804

		93.928

		1.378.242



		AF.43314

		    -      Mác 300

		m3

		842.571

		499.804

		93.928

		1.436.303



		AF.43315

		    -      Mác 350

		m3

		912.436

		499.804

		93.928

		1.506.168



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43316

		    -      Mác 200

		m3

		689.364

		499.804

		93.928

		1.283.096



		AF.43317

		    -      Mác 250

		m3

		742.774

		499.804

		93.928

		1.336.506



		AF.43318

		    -      Mác 300

		m3

		797.793

		499.804

		93.928

		1.391.525



		AF.43319

		    -      Mác 350

		m3

		856.750

		499.804

		93.928

		1.450.482



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43322

		    -      Mác 200

		m3

		645.781

		450.866

		93.928

		1.190.575



		AF.43323

		    -      Mác 250

		m3

		701.657

		450.866

		93.928

		1.246.451



		AF.43324

		    -      Mác 300

		m3

		759.718

		450.866

		93.928

		1.304.512



		AF.43325

		    -      Mác 350

		m3

		829.583

		450.866

		93.928

		1.374.377



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43326

		    -      Mác 200

		m3

		606.511

		450.866

		93.928

		1.151.305



		AF.43327

		    -      Mác 250

		m3

		659.921

		450.866

		93.928

		1.204.715



		AF.43328

		    -      Mác 300

		m3

		714.940

		450.866

		93.928

		1.259.734



		AF.43329

		    -      Mác 350

		m3

		773.897

		450.866

		93.928

		1.318.691



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43332

		    -      Mác 200

		m3

		629.060

		405.716

		87.499

		1.122.275



		AF.43333

		    -      Mác 250

		m3

		684.936

		405.716

		87.499

		1.178.151



		AF.43334

		    -      Mác 300

		m3

		742.997

		405.716

		87.499

		1.236.212



		AF.43335

		    -      Mác 350

		m3

		812.862

		405.716

		87.499

		1.306.077



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43336

		    -      Mác 200

		m3

		589.790

		405.716

		87.499

		1.083.005



		AF.43337

		    -      Mác 250

		m3

		643.200

		405.716

		87.499

		1.136.415



		AF.43338

		    -      Mác 300

		m3

		698.219

		405.716

		87.499

		1.191.434



		AF.43339

		    -      Mác 350

		m3

		757.176

		405.716

		87.499

		1.250.391



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43342

		    -      Mác 200

		m3

		617.892

		365.144

		87.499

		1.070.535



		AF.43343

		    -      Mác 250

		m3

		673.769

		365.144

		87.499

		1.126.412



		AF.43344

		    -      Mác 300

		m3

		731.830

		365.144

		87.499

		1.184.473



		AF.43345

		    -      Mác 350

		m3

		801.695

		365.144

		87.499

		1.254.338



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43346

		    -      Mác 200

		m3

		578.623

		365.144

		87.499

		1.031.266



		AF.43347

		    -      Mác 250

		m3

		632.033

		365.144

		87.499

		1.084.676



		AF.43348

		    -      Mác 300

		m3

		687.052

		365.144

		87.499

		1.139.695



		AF.43349

		    -      Mác 350

		m3

		746.009

		365.144

		87.499

		1.198.652



		

		

		

		

		

		

		





AF.43400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43412

		    -      Mác 200

		m3

		660.691

		373.353

		87.499

		1.121.543



		AF.43413

		    -      Mác 250

		m3

		716.567

		373.353

		87.499

		1.177.419



		AF.43414

		    -      Mác 300

		m3

		774.628

		373.353

		87.499

		1.235.480



		AF.43415

		    -      Mác 350

		m3

		844.493

		373.353

		87.499

		1.305.345



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43416

		    -      Mác 200

		m3

		621.421

		373.353

		87.499

		1.082.273



		AF.43417

		    -      Mác 250

		m3

		674.831

		373.353

		87.499

		1.135.683



		AF.43418

		    -      Mác 300

		m3

		729.850

		373.353

		87.499

		1.190.702



		AF.43419

		    -      Mác 350

		m3

		788.807

		373.353

		87.499

		1.249.659



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43422

		    -      Mác 200

		m3

		617.897

		337.991

		87.499

		1.043.387



		AF.43423

		    -      Mác 250

		m3

		673.774

		337.991

		87.499

		1.099.264



		AF.43424

		    -      Mác 300

		m3

		731.835

		337.991

		87.499

		1.157.325



		AF.43425

		    -      Mác 350

		m3

		801.700

		337.991

		87.499

		1.227.190



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43426

		    -      Mác 200

		m3

		578.628

		337.991

		87.499

		1.004.118



		AF.43427

		    -      Mác 250

		m3

		632.038

		337.991

		87.499

		1.057.528



		AF.43428

		    -      Mác 300

		m3

		687.057

		337.991

		87.499

		1.112.547



		AF.43429

		    -      Mác 350

		m3

		746.014

		337.991

		87.499

		1.171.504



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43432

		    -      Mác 200

		m3

		609.537

		304.050

		81.069

		994.656



		AF.43433

		    -      Mác 250

		m3

		665.413

		304.050

		81.069

		1.050.532



		AF.43434

		    -      Mác 300

		m3

		723.474

		304.050

		81.069

		1.108.593



		AF.43435

		    -      Mác 350

		m3

		793.339

		304.050

		81.069

		1.178.458



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43436

		    -      Mác 200

		m3

		570.267

		304.050

		81.069

		955.386



		AF.43437

		    -      Mác 250

		m3

		623.677

		304.050

		81.069

		1.008.796



		AF.43438

		    -      Mác 300

		m3

		678.696

		304.050

		81.069

		1.063.815



		AF.43439

		    -      Mác 350

		m3

		737.653

		304.050

		81.069

		1.122.772



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43442

		    -      Mác 200

		m3

		603.953

		273.740

		81.069

		958.762



		AF.43443

		    -      Mác 250

		m3

		659.830

		273.740

		81.069

		1.014.639



		AF.43444

		    -      Mác 300

		m3

		717.890

		273.740

		81.069

		1.072.699



		AF.43445

		    -      Mác 350

		m3

		787.756

		273.740

		81.069

		1.142.565



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43446

		    -      Mác 200

		m3

		564.684

		273.740

		81.069

		919.493



		AF.43447

		    -      Mác 250

		m3

		618.093

		273.740

		81.069

		972.902



		AF.43448

		    -      Mác 300

		m3

		673.113

		273.740

		81.069

		1.027.922



		AF.43449

		    -      Mác 350

		m3

		732.069

		273.740

		81.069

		1.086.878



		

		

		

		

		

		

		





AF.43510 - Bê tông thân đập


AF.43520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.43530 - Bê tông mũi phóng


AF.43540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43513

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		134.186

		64.463

		794.505



		AF.43514

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		134.186

		64.463

		850.934



		AF.43515

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		134.186

		64.463

		909.570



		AF.43516

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		134.186

		64.463

		980.127



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43523

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		509.434

		81.880

		1.187.170



		AF.43524

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		509.434

		81.880

		1.243.599



		AF.43525

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		509.434

		81.880

		1.302.235



		AF.43526

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		509.434

		81.880

		1.372.792



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43533

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		289.211

		64.463

		949.530



		AF.43534

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		289.211

		64.463

		1.005.959



		AF.43535

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		289.211

		64.463

		1.064.595



		AF.43536

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		289.211

		64.463

		1.135.152



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43543

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		242.009

		64.463

		896.486



		AF.43544

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		242.009

		64.463

		952.362



		AF.43545

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		242.009

		64.463

		1.010.423



		AF.43546

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		242.009

		64.463

		1.080.288



		

		

		

		

		

		

		





AF.43600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.43613

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		672.510

		93.928

		1.356.452



		AF.43614

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		672.510

		93.928

		1.412.328



		AF.43615

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		672.510

		93.928

		1.470.389



		AF.43616

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		672.510

		93.928

		1.540.254



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		

		



		AF.43623

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		753.022

		103.573

		1.446.609



		AF.43624

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		753.022

		103.573

		1.502.485



		AF.43625

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		753.022

		103.573

		1.560.546



		AF.43626

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		753.022

		103.573

		1.630.411



		

		

		

		

		

		

		





AF.43710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43712

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		312.575

		103.573

		1.006.162



		AF.43713

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		312.575

		103.573

		1.062.038



		AF.43714

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		312.575

		103.573

		1.120.099



		AF.43715

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		312.575

		103.573

		1.189.964



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43716

		    -      Mác 200

		m3

		550.744

		312.575

		103.573

		966.892



		AF.43717

		    -      Mác 250

		m3

		604.154

		312.575

		103.573

		1.020.302



		AF.43718

		    -      Mác 300

		m3

		659.173

		312.575

		103.573

		1.075.321



		AF.43719

		    -      Mác 350

		m3

		718.130

		312.575

		103.573

		1.134.278



		

		

		

		

		

		

		





AF.43720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.43730 - BÊ tông Bệ Đỡ MáY PHáT


AF.43740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43723

		    -      Mác 200

		m3

		670.728

		416.613

		87.499

		1.174.840



		AF.43724

		    -      Mác 250

		m3

		726.605

		416.613

		87.499

		1.230.717



		AF.43725

		    -      Mác 300

		m3

		784.666

		416.613

		87.499

		1.288.778



		AF.43726

		    -      Mác 350

		m3

		854.531

		416.613

		87.499

		1.358.643



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43732

		    -      Mác 200

		m3

		595.856

		409.471

		81.069

		1.086.396



		AF.43733

		    -      Mác 250

		m3

		652.285

		409.471

		81.069

		1.142.825



		AF.43734

		    -      Mác 300

		m3

		710.921

		409.471

		81.069

		1.201.461



		AF.43735

		    -      Mác 350

		m3

		781.478

		409.471

		81.069

		1.272.018



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43736

		    -      Mác 200

		m3

		556.197

		409.471

		81.069

		1.046.737



		AF.43737

		    -      Mác 250

		m3

		610.136

		409.471

		81.069

		1.100.676



		AF.43738

		    -      Mác 300

		m3

		665.700

		409.471

		81.069

		1.156.240



		AF.43739

		    -      Mác 350

		m3

		725.240

		409.471

		81.069

		1.215.780



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43743

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		306.083

		87.499

		983.596



		AF.43744

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		306.083

		87.499

		1.039.472



		AF.43745

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		306.083

		87.499

		1.097.533



		AF.43746

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		306.083

		87.499

		1.167.398



		

		

		

		

		

		

		





AF.43750 - BÊ tông buồng xoắn


AF.43760 - BÊ tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43753

		    -      Mác 200

		m3

		639.357

		499.936

		81.069

		1.220.362



		AF.43754

		    -      Mác 250

		m3

		695.233

		499.936

		81.069

		1.276.238



		AF.43755

		    -      Mác 300

		m3

		753.294

		499.936

		81.069

		1.334.299



		AF.43756

		    -      Mác 350

		m3

		823.159

		499.936

		81.069

		1.404.164



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43763

		    -      Mác 200

		m3

		639.357

		411.512

		81.069

		1.131.938



		AF.43764

		    -      Mác 250

		m3

		695.233

		411.512

		81.069

		1.187.814



		AF.43765

		    -      Mác 300

		m3

		753.294

		411.512

		81.069

		1.245.875



		AF.43766

		    -      Mác 350

		m3

		823.159

		411.512

		81.069

		1.315.740



		

		

		

		

		

		

		





AF.43770 -  Bê tông sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43773

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		249.429

		87.499

		926.942



		AF.43774

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		249.429

		87.499

		982.818



		AF.43775

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		249.429

		87.499

		1.040.879



		AF.43776

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		249.429

		87.499

		1.110.744



		

		

		

		

		

		

		





AF.43800 - Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm

		

		

		

		

		



		AF.43813

		    -      Mác 200

		m3

		590.014

		134.186

		126.623

		850.823



		AF.43814

		    -      Mác 250

		m3

		645.890

		134.186

		126.623

		906.699



		AF.43815

		    -      Mác 300

		m3

		703.951

		134.186

		126.623

		964.760



		AF.43816

		    -      Mác 350

		m3

		773.816

		134.186

		126.623

		1.034.625



		

		

		

		

		

		

		





AF.43900 - Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43913

		    -      Mác 200

		m3

		864.494

		2.011.215

		108.640

		2.984.349



		AF.43914

		    -      Mác 250

		m3

		920.370

		2.011.215

		108.640

		3.040.225



		AF.43915

		    -      Mác 300

		m3

		978.431

		2.011.215

		108.640

		3.098.286



		AF.43916

		    -      Mác 350

		m3

		1.048.296

		2.011.215

		108.640

		3.168.151



		

		

		

		

		

		

		





AF.44000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng máy bơm


Thành phần công việc: 


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có).; Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.44110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.44120 - Bê tông bản đáy


AF.44130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44112

		    -      Mác 150

		m3

		518.081

		55.361

		63.084

		636.526



		AF.44113

		    -      Mác 200

		m3

		575.197

		55.361

		63.084

		693.642



		

		Bê tông bản đáy, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44122

		    -      Mác 150

		m3

		528.443

		151.514

		63.084

		743.041



		AF.44123

		    -      Mác 200

		m3

		586.701

		151.514

		63.084

		801.299



		AF.44124

		    -      Mác 250

		m3

		643.417

		151.514

		63.084

		858.015



		AF.44125

		    -      Mác 300

		m3

		701.838

		151.514

		63.084

		916.436



		

		Bê tông nền, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44132

		    -      Mác 150

		m3

		528.417

		84.498

		62.837

		675.752



		AF.44133

		    -      Mác 200

		m3

		586.673

		84.498

		62.837

		734.008



		AF.44134

		    -      Mác 250

		m3

		643.386

		84.498

		62.837

		790.721



		AF.44135

		    -      Mác 300

		m3

		701.804

		84.498

		62.837

		849.139



		

		

		

		

		

		

		





AF.44200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44213

		    -      Mác 200

		m3

		719.569

		466.652

		80.023

		1.266.244



		AF.44214

		    -      Mác 250

		m3

		775.729

		466.652

		80.023

		1.322.404



		AF.44215

		    -      Mác 300

		m3

		833.577

		466.652

		80.023

		1.380.252



		AF.44216

		    -      Mác 350

		m3

		901.031

		466.652

		80.023

		1.447.706



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		AF.44223

		    -      Mác 200

		m3

		636.716

		422.450

		80.023

		1.139.189



		AF.44224

		    -      Mác 250

		m3

		692.876

		422.450

		80.023

		1.195.349



		AF.44225

		    -      Mác 300

		m3

		750.724

		422.450

		80.023

		1.253.197



		AF.44226

		    -      Mác 350

		m3

		818.178

		422.450

		80.023

		1.320.651



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		AF.44233

		    -      Mác 200

		m3

		619.995

		380.142

		80.023

		1.080.160



		AF.44234

		    -      Mác 250

		m3

		676.155

		380.142

		80.023

		1.136.320



		AF.44235

		    -      Mác 300

		m3

		734.003

		380.142

		80.023

		1.194.168



		AF.44236

		    -      Mác 350

		m3

		801.457

		380.142

		80.023

		1.261.622



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		

		



		AF.44243

		    -      Mác 200

		m3

		608.828

		342.096

		80.023

		1.030.947



		AF.44244

		    -      Mác 250

		m3

		664.988

		342.096

		80.023

		1.087.107



		AF.44245

		    -      Mác 300

		m3

		722.836

		342.096

		80.023

		1.144.955



		AF.44246

		    -      Mác 350

		m3

		790.289

		342.096

		80.023

		1.212.408



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		

		



		AF.44253

		    -      Mác 200

		m3

		600.468

		307.839

		80.023

		988.330



		AF.44254

		    -      Mác 250

		m3

		656.628

		307.839

		80.023

		1.044.490



		AF.44255

		    -      Mác 300

		m3

		714.476

		307.839

		80.023

		1.102.338



		AF.44256

		    -      Mác 350

		m3

		781.930

		307.839

		80.023

		1.169.792



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		AF.44263

		    -      Mác 200

		m3

		594.886

		277.055

		80.023

		951.964



		AF.44264

		    -      Mác 250

		m3

		651.046

		277.055

		80.023

		1.008.124



		AF.44265

		    -      Mác 300

		m3

		708.894

		277.055

		80.023

		1.065.972



		AF.44266

		    -      Mác 350

		m3

		776.347

		277.055

		80.023

		1.133.425



		

		

		

		

		

		

		





AF.44300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44313

		    -      Mác 200

		m3

		719.569

		499.804

		80.023

		1.299.396



		AF.44314

		    -      Mác 250

		m3

		775.729

		499.804

		80.023

		1.355.556



		AF.44315

		    -      Mác 300

		m3

		833.577

		499.804

		80.023

		1.413.404



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.44316

		    -      Mác 350

		m3

		901.031

		499.804

		80.023

		1.480.858



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		AF.44323

		    -      Mác 200

		m3

		636.716

		450.866

		80.023

		1.167.605



		AF.44324

		    -      Mác 250

		m3

		692.876

		450.866

		80.023

		1.223.765



		AF.44325

		    -      Mác 300

		m3

		750.724

		450.866

		80.023

		1.281.613



		AF.44326

		    -      Mác 350

		m3

		818.178

		450.866

		80.023

		1.349.067



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		AF.44333

		    -      Mác 200

		m3

		619.995

		405.716

		80.023

		1.105.734



		AF.44334

		    -      Mác 250

		m3

		676.155

		405.716

		80.023

		1.161.894



		AF.44335

		    -      Mác 300

		m3

		734.003

		405.716

		80.023

		1.219.742



		AF.44336

		    -      Mác 350

		m3

		801.457

		405.716

		80.023

		1.287.196



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		AF.44343

		    -      Mác 200

		m3

		608.828

		365.144

		80.023

		1.053.995



		AF.44344

		    -      Mác 250

		m3

		664.988

		365.144

		80.023

		1.110.155



		AF.44345

		    -      Mác 300

		m3

		722.836

		365.144

		80.023

		1.168.003



		AF.44346

		    -      Mác 350

		m3

		790.289

		365.144

		80.023

		1.235.456



		

		

		

		

		

		

		





AF.44400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44413

		    -      Mác 200

		m3

		651.626

		373.353

		80.023

		1.105.002



		AF.44414

		    -      Mác 250

		m3

		707.786

		373.353

		80.023

		1.161.162



		AF.44415

		    -      Mác 300

		m3

		765.634

		373.353

		80.023

		1.219.010



		AF.44416

		    -      Mác 350

		m3

		833.088

		373.353

		80.023

		1.286.464



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		AF.44423

		    -      Mác 200

		m3

		608.832

		337.991

		80.023

		1.026.846



		AF.44424

		    -      Mác 250

		m3

		664.992

		337.991

		80.023

		1.083.006



		AF.44425

		    -      Mác 300

		m3

		722.840

		337.991

		80.023

		1.140.854



		AF.44426

		    -      Mác 350

		m3

		790.294

		337.991

		80.023

		1.208.308



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		AF.44433

		    -      Mác 200

		m3

		600.472

		304.050

		80.023

		984.545



		AF.44434

		    -      Mác 250

		m3

		656.632

		304.050

		80.023

		1.040.705



		AF.44435

		    -      Mác 300

		m3

		714.480

		304.050

		80.023

		1.098.553



		AF.44436

		    -      Mác 350

		m3

		781.934

		304.050

		80.023

		1.166.007



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		AF.44443

		    -      Mác 200

		m3

		594.888

		273.740

		80.023

		948.651



		AF.44444

		    -      Mác 250

		m3

		651.048

		273.740

		80.023

		1.004.811



		AF.44445

		    -      Mác 300

		m3

		708.896

		273.740

		80.023

		1.062.659



		AF.44446

		    -      Mác 350

		m3

		776.350

		273.740

		80.023

		1.130.113



		

		

		

		

		

		

		





AF.44510 - Bê tông thân đập


AF.44520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.44530 - Bê tông mũi phóng


AF.44540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44513

		    -      Mác 200

		m3

		586.701

		134.186

		63.084

		783.971



		AF.44514

		    -      Mác 250

		m3

		643.417

		134.186

		63.084

		840.687



		AF.44515

		    -      Mác 300

		m3

		701.838

		134.186

		63.084

		899.108



		AF.44516

		    -      Mác 350

		m3

		769.959

		134.186

		63.084

		967.229



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44523

		    -      Mác 200

		m3

		586.701

		509.434

		80.023

		1.176.158



		AF.44524

		    -      Mác 250

		m3

		643.417

		509.434

		80.023

		1.232.874



		AF.44525

		    -      Mác 300

		m3

		701.838

		509.434

		80.023

		1.291.295



		AF.44526

		    -      Mác 350

		m3

		769.959

		509.434

		80.023

		1.359.416



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44533

		    -      Mác 200

		m3

		586.701

		289.211

		63.084

		938.996



		AF.44534

		    -      Mác 250

		m3

		643.417

		289.211

		63.084

		995.712



		AF.44535

		    -      Mác 300

		m3

		701.838

		289.211

		63.084

		1.054.133



		AF.44536

		    -      Mác 350

		m3

		769.959

		289.211

		63.084

		1.122.254



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44543

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		242.009

		63.084

		886.042



		AF.44544

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		242.009

		63.084

		942.202



		AF.44545

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		242.009

		63.084

		1.000.050



		AF.44546

		    -      Mác 350

		m3

		762.411

		242.009

		63.084

		1.067.504



		

		

		

		

		

		

		





AF.44600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.44613

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		672.510

		80.023

		1.333.482



		AF.44614

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		672.510

		80.023

		1.389.642



		AF.44615

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		672.510

		80.023

		1.447.490



		AF.44616

		    -      Mác 350

		m3

		762.411

		672.510

		80.023

		1.514.944



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		

		



		AF.44623

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		753.022

		88.113

		1.422.084



		AF.44624

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		753.022

		88.113

		1.478.244



		AF.44625

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		753.022

		88.113

		1.536.092



		AF.44626

		    -      Mác 350

		m3

		762.411

		753.022

		88.113

		1.603.546



		

		

		

		

		

		

		





AF.44710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44713

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		312.575

		80.023

		973.547



		AF.44714

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		312.575

		80.023

		1.029.707



		AF.44715

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		312.575

		80.023

		1.087.555



		AF.44716

		    -      Mác 350

		m3

		762.411

		312.575

		80.023

		1.155.009



		

		

		

		

		

		

		





AF.44720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.44730 - BÊ tông Bệ Đỡ MáY PHáT


AF.44740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44723

		    -      Mác 200

		m3

		661.663

		416.613

		80.023

		1.158.299



		AF.44724

		    -      Mác 250

		m3

		717.823

		416.613

		80.023

		1.214.459



		AF.44725

		    -      Mác 300

		m3

		775.671

		416.613

		80.023

		1.272.307



		AF.44726

		    -      Mác 350

		m3

		843.125

		416.613

		80.023

		1.339.761



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44733

		    -      Mác 200

		m3

		586.701

		409.471

		80.023

		1.076.195



		AF.44734

		    -      Mác 250

		m3

		643.417

		409.471

		80.023

		1.132.911



		AF.44735

		    -      Mác 300

		m3

		701.838

		409.471

		80.023

		1.191.332



		AF.44736

		    -      Mác 350

		m3

		769.959

		409.471

		80.023

		1.259.453



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44743

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		306.083

		80.023

		967.055



		AF.44744

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		306.083

		80.023

		1.023.215



		AF.44745

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		306.083

		80.023

		1.081.063



		AF.44746

		    -      Mác 350

		m3

		762.411

		306.083

		80.023

		1.148.517



		

		

		

		

		

		

		





AF.44750 - BÊ tông buồng xoắn


AF.44760 - BÊ tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44753

		    -      Mác 200

		m3

		630.292

		499.936

		80.023

		1.210.251



		AF.44754

		    -      Mác 250

		m3

		686.452

		499.936

		80.023

		1.266.411



		AF.44755

		    -      Mác 300

		m3

		744.300

		499.936

		80.023

		1.324.259



		AF.44756

		    -      Mác 350

		m3

		811.753

		499.936

		80.023

		1.391.712



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44763

		    -      Mác 200

		m3

		630.292

		411.512

		80.023

		1.121.827



		AF.44764

		    -      Mác 250

		m3

		686.452

		411.512

		80.023

		1.177.987



		AF.44765

		    -      Mác 300

		m3

		744.300

		411.512

		80.023

		1.235.835



		AF.44766

		    -      Mác 350

		m3

		811.753

		411.512

		80.023

		1.303.288



		

		

		

		

		

		

		





AF.44770 -  Bê tông sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44773

		    -      Mác 200

		m3

		580.949

		249.429

		80.023

		910.401



		AF.44774

		    -      Mác 250

		m3

		637.109

		249.429

		80.023

		966.561



		AF.44775

		    -      Mác 300

		m3

		694.957

		249.429

		80.023

		1.024.409



		AF.44776

		    -      Mác 350

		m3

		762.411

		249.429

		80.023

		1.091.863



		

		

		

		

		

		

		





AF.51100 - Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn, công suất

		

		

		

		

		



		AF.51110

		    -  
(16m3/h

		m3

		 

		16.025

		94.107

		110.132



		AF.51120

		    -  
(25m3/h

		m3

		 

		13.549

		71.934

		85.483



		AF.51130

		    -  
(30m3/h

		m3

		 

		13.112

		73.223

		86.335



		AF.51140

		    -  
(50m3/h

		m3

		 

		10.198

		48.220

		58.418



		AF.51150

		    -  
(125m3/h

		m3

		 

		8.741

		43.664

		52.405



		AF.51160

		    -  
(160m3/h

		m3

		 

		8.158

		41.807

		49.965



		

		

		

		

		

		

		





AF.52100 - Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi (0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52111

		    -      Ô tô 6m3

		100m​​​​3

		 

		 

		8.265.678

		8.265.678



		AF.52112

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m​​​​3

		 

		 

		10.013.652

		10.013.652



		AF.52113

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m​​​​3

		 

		 

		8.556.966

		8.556.966



		

		Phạm vi (1km

		

		

		

		

		



		AF.52121

		    -      Ô tô 6m3

		100m​​​​3

		 

		 

		8.846.509

		8.846.509



		AF.52122

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m​​​​3

		 

		 

		10.667.605

		10.667.605



		AF.52123

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m​​​​3

		 

		 

		9.120.599

		9.120.599



		

		Phạm vi (1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52131

		    -      Ô tô 6m3

		100m​​​​3

		 

		 

		9.382.661

		9.382.661



		AF.52132

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m​​​​3

		 

		 

		11.444.174

		11.444.174



		AF.52133

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m​​​​3

		 

		 

		9.735.471

		9.735.471



		

		Phạm vi (2km

		

		

		

		

		



		AF.52141

		    -      Ô tô 6m3

		100m​​​​3

		 

		 

		10.186.890

		10.186.890



		AF.52142

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m​​​​3

		 

		 

		12.343.359

		12.343.359



		AF.52143

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m​​​​3

		 

		 

		10.504.061

		10.504.061



		

		Phạm vi (3km

		

		

		

		

		



		AF.52151

		    -      Ô tô 6m3

		100m​​​​3

		 

		 

		12.063.422

		12.063.422



		AF.52152

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m​​​​3

		 

		 

		14.550.450

		14.550.450



		AF.52153

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m​​​​3

		 

		 

		12.399.915

		12.399.915



		

		Phạm vi (4km

		

		

		

		

		



		AF.52161

		    -      Ô tô 6m3

		100m​​​​3

		 

		 

		13.247.424

		13.247.424



		AF.52162

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m​​​​3

		 

		 

		16.021.844

		16.021.844



		AF.52163

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m​​​​3

		 

		 

		13.680.898

		13.680.898



		

		

		

		

		

		

		





Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo


Đơn vị tính: đồng/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km

		

		

		

		

		



		AF.52171

		    -      Ô tô 6m3

		100m​​​​3

		 

		 

		1.125.919

		1.125.919



		AF.52172

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m​​​​3

		 

		 

		1.365.126

		1.365.126



		AF.52173

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m​​​​3

		 

		 

		1.163.133

		1.163.133



		

		

		

		

		

		

		





AF.52200 - Vận chuyển vữa bê tông trong hầm 


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng xe goòng

		

		

		

		

		



		AF.52211

		    -      Cự ly (0,5km

		100m​​​​3

		 

		 

		27.506.508

		27.506.508



		AF.52212

		    -      Cự ly (1km

		100m​​​​3

		 

		 

		30.122.045

		30.122.045



		AF.52213

		    -      Cự ly (1,5km

		100m​​​​3

		 

		 

		32.734.610

		32.734.610



		AF.52214

		    -      Cự ly (2km

		100m​​​​3

		 

		 

		35.347.175

		35.347.175



		AF.52215

		    -      Cự ly (3km

		100m​​​​3

		 

		 

		40.556.188

		40.556.188



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		AF.52221

		    -      Cự ly (0,5km

		100m​​​​3

		 

		 

		9.005.121

		9.005.121



		AF.52222

		    -      Cự ly (1km

		100m​​​​3

		 

		 

		10.169.018

		10.169.018



		AF.52223

		    -      Cự ly (1,5km

		100m​​​​3

		 

		 

		11.332.915

		11.332.915



		AF.52224

		    -      Cự ly (2km

		100m​​​​3

		 

		 

		12.496.811

		12.496.811



		AF.52225

		    -      Cự ly (3km

		100m​​​​3

		 

		 

		14.811.201

		14.811.201



		

		

		

		

		

		

		





AF.52300 - Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi (0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52311

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		5.800.762

		5.800.762



		AF.52312

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		4.502.463

		4.502.463



		AF.52313

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		3.519.654

		3.519.654



		

		Phạm vi (1km

		

		

		

		

		



		AF.52321

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		6.212.303

		6.212.303



		AF.52322

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		4.752.599

		4.752.599



		AF.52323

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		3.739.632

		3.739.632



		

		Phạm vi (1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52331

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		6.447.469

		6.447.469



		AF.52332

		    -      Ô tô 15Tấn3

		100m​​​​3

		 

		 

		5.116.435

		5.116.435



		AF.52333

		    -      Ô tô 22Tấn3

		100m​​​​3

		 

		 

		4.008.495

		4.008.495



		

		Phạm vi (2km

		

		

		

		

		



		AF.52341

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		7.152.967

		7.152.967



		AF.52342

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		5.503.010

		5.503.010



		AF.52343

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		4.301.799

		4.301.799



		

		Phạm vi (3km

		

		

		

		

		



		AF.52351

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		8.465.977

		8.465.977



		AF.52352

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		6.480.817

		6.480.817



		AF.52353

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m​​​​3

		 

		 

		5.083.944

		5.083.944



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ được tính đơn giá ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển >3km.

AF.60000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép

Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy


AF.61100 - cốt thép móng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép móng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61110

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		1.787.045

		73.484

		19.001.787



		AF.61120

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.316.604

		358.856

		18.918.880



		AF.61130

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.002.450

		369.650

		18.730.381



		

		

		

		

		

		

		





AF.61200 - Cốt thép bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61210

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.042.788

		73.484

		19.257.530



		AF.61220

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.591.291

		369.572

		19.207.791



		AF.61230

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.236.092

		369.650

		18.964.023



		

		

		

		

		

		

		





AF.61300 - Cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép tường,

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61311

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		17.141.258

		2.151.716

		73.484

		19.366.458



		AF.61312

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		17.141.258

		2.229.070

		88.627

		19.458.955



		AF.61313

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.141.258

		2.451.661

		162.734

		19.755.653



		AF.61314

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.141.258

		2.562.168

		194.033

		19.897.459



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.61321

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		17.243.420

		1.763.365

		358.856

		19.365.641



		AF.61322

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		17.243.420

		1.925.967

		379.705

		19.549.092



		AF.61323

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.243.420

		2.118.564

		444.408

		19.806.392



		AF.61324

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.243.420

		2.210.126

		473.204

		19.926.750



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.61331

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		17.358.281

		1.436.582

		369.650

		19.164.513



		AF.61332

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		17.358.281

		1.608.656

		390.715

		19.357.652



		AF.61333

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.358.281

		1.768.101

		446.013

		19.572.395



		AF.61334

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.358.281

		1.850.191

		476.275

		19.684.747



		

		

		

		

		

		

		





AF.61400 - Cốt thép Cột, trụ


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61411

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		17.141.258

		2.349.048

		73.484

		19.563.790



		AF.61412

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		17.141.258

		2.409.037

		88.627

		19.638.922



		AF.61413

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.141.258

		2.648.994

		169.004

		19.959.256



		AF.61414

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.141.258

		2.770.551

		201.971

		20.113.780



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.61421

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		17.246.928

		1.581.819

		369.572

		19.198.319



		AF.61422

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		17.246.928

		1.608.656

		390.636

		19.246.220



		AF.61423

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.246.928

		1.769.680

		455.339

		19.471.947



		AF.61424

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.246.928

		1.850.191

		484.135

		19.581.254



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.61431

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		17.375.819

		1.338.705

		428.592

		19.143.116



		AF.61432

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		17.375.819

		1.397.115

		450.836

		19.223.770



		AF.61433

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.375.819

		1.537.616

		506.133

		19.419.568



		AF.61434

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.375.819

		1.607.077

		536.396

		19.519.292





AF.61500 - Cốt thép xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61511

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.141.258

		2.557.432

		73.484

		19.772.174



		AF.61512

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.141.258

		2.615.842

		88.627

		19.845.727



		AF.61513

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.141.258

		2.877.900

		169.004

		20.188.162



		AF.61514

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.141.258

		3.015.243

		201.971

		20.358.472



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.61521

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.244.590

		1.584.976

		362.339

		19.191.905



		AF.61522

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.244.590

		1.643.387

		383.258

		19.271.235



		AF.61523

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.244.590

		1.807.567

		447.960

		19.500.117



		AF.61524

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.244.590

		1.889.658

		476.756

		19.611.004



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.61531

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.372.701

		1.436.582

		419.482

		19.228.765



		AF.61532

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.372.701

		1.447.633

		441.545

		19.261.879



		AF.61533

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.372.701

		1.594.448

		496.842

		19.463.991



		AF.61534

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.372.701

		1.665.488

		527.104

		19.565.293



		

		

		

		

		

		

		





AF.61600 - Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61611

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.141.258

		3.428.853

		73.484

		20.643.595



		AF.61612

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.141.258

		3.490.421

		88.627

		20.720.306



		AF.61613

		   -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.141.258

		3.839.305

		169.004

		21.149.567



		AF.61614

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.141.258

		4.009.800

		201.971

		21.353.029



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép >10mm

		

		

		

		

		



		AF.61621

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.395.972

		3.256.779

		359.659

		21.012.410



		AF.61622

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.395.972

		3.313.610

		380.525

		21.090.107



		AF.61623

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.395.972

		3.630.921

		445.228

		21.472.121



		AF.61624

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.395.972

		3.810.889

		474.023

		21.680.884



		

		

		

		

		

		

		





AF.61700 - Cốt thép sàn mái


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn mái

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61711

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.141.258

		2.309.582

		74.954

		19.525.794



		AF.61712

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.141.258

		2.541.645

		184.679

		19.867.582



		AF.61713

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.141.258

		2.656.887

		200.354

		19.998.499



		

		Đường kính cốt thép >10mm

		

		

		

		

		



		AF.61721

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.395.972

		1.722.320

		380.525

		19.498.817



		AF.61722

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.395.972

		1.894.394

		499.604

		19.789.970



		AF.61723

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.395.972

		2.658.466

		519.450

		20.573.888



		

		

		

		

		

		

		





AF.61800 - Cốt thép cầu thang


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép  (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61811

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.141.258

		2.862.113

		73.484

		20.076.855



		AF.61812

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.141.258

		2.922.102

		88.627

		20.151.987



		AF.61813

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.141.258

		3.214.155

		169.004

		20.524.417



		AF.61814

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.141.258

		3.359.392

		201.971

		20.702.621



		

		Đường kính cốt thép >10mm

		

		

		

		

		



		AF.61821

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		17.395.972

		2.274.851

		359.659

		20.030.482



		AF.61822

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		17.395.972

		2.309.582

		380.525

		20.086.079



		AF.61823

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		17.395.972

		2.502.178

		460.903

		20.359.053



		AF.61824

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		17.395.972

		2.615.842

		493.870

		20.505.684



		

		

		

		

		

		

		





AF.62000 - Sản xuất, lắp dựng Cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp cốp pha trượt


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, silô  ống khói đã tính bình quân trong đơn giá).


AF.62100 - cốt thép lồng thang máy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lồng thang máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62110

		
(10mm

		Tấn

		17.166.558

		2.645.918

		209.861

		20.022.337



		AF.62120

		
(18mm

		Tấn

		16.989.837

		2.295.623

		526.096

		19.811.556



		AF.62130

		
>18mm

		Tấn

		17.086.548

		1.921.521

		524.545

		19.532.614



		

		

		

		

		

		

		





AF.62200 - Cốt thép Silô


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép Silô

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62210

		
(10mm

		Tấn

		17.166.558

		2.457.167

		849.835

		20.473.560



		AF.62220

		
(18mm

		Tấn

		16.989.058

		2.125.577

		1.058.934

		20.173.569



		AF.62230

		
>18mm

		Tấn

		17.090.445

		1.700.462

		960.945

		19.751.852



		

		

		

		

		

		

		





AF.62300 - Cốt thép ống khói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống khói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62310

		
(10mm

		Tấn

		17.166.558

		2.975.808

		196.124

		20.338.490



		AF.62320

		
(18mm

		Tấn

		16.989.058

		2.550.692

		517.463

		20.057.213



		AF.62330

		
>18mm

		Tấn

		17.090.445

		2.040.554

		503.821

		19.634.820



		

		

		

		

		

		

		





AF.63100 - Cốt thép giếng nước, giếng cáp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63110

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		4.117.149

		73.484

		21.331.891



		AF.63120

		
(18mm

		Tấn

		17.246.402

		4.139.250

		368.233

		21.753.885



		AF.63130

		
>18mm

		Tấn

		17.375.312

		4.211.869

		428.592

		22.015.773



		

		

		

		

		

		

		





AF.63200 - Cốt thép mương cáp, rãnh nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mương cáp, rãnh nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63210

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		1.731.792

		73.484

		18.946.534



		AF.63220

		
>10mm

		Tấn

		17.409.281

		1.095.591

		401.723

		18.906.595



		

		

		

		

		

		

		





AF.63300 - Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63310

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		3.315.900

		73.484

		20.530.642



		AF.63320

		
(18mm

		Tấn

		17.338.122

		2.686.729

		672.320

		20.697.171



		AF.63330

		
>18mm

		Tấn

		17.440.122

		2.465.669

		642.926

		20.548.717



		

		

		

		

		

		

		





AF.64000 - Cốt thép cầu máng


AF.64100 - Cốt thép cầu máng thường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng thường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64110

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		3.236.256

		73.484

		20.450.998



		AF.64120

		
(18mm

		Tấn

		17.338.122

		2.762.658

		672.320

		20.773.100



		AF.64130

		
>18mm

		Tấn

		17.436.225

		2.446.925

		629.530

		20.512.680



		

		

		

		

		

		

		





AF.64200 - Cốt thép cầu máng vỏ mỏng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64210

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		4.559.174

		73.484

		21.773.916



		AF.64220

		
(18mm

		Tấn

		17.338.122

		3.222.048

		672.320

		21.232.490



		AF.64230

		
>18mm

		Tấn

		17.436.225

		3.176.267

		629.530

		21.242.022



		

		

		

		

		

		

		





AF.65100 - cốt thép móng, mố,trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố,  mũ trụ cầu trên  cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65110

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.855.075

		346.887

		20.343.220



		AF.65120

		
(18mm

		Tấn

		17.279.664

		1.992.941

		692.508

		19.965.113



		AF.65130

		
>18mm

		Tấn

		17.390.043

		1.657.950

		675.160

		19.723.153



		

		

		

		

		

		

		





AF.65200 - cốt thép móng, mố, trụ,mũ mố,mũ trụ cầu dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố,  mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65210

		
(10mm

		Tấn

		17.141.258

		3.419.628

		450.845

		21.011.731



		AF.65220

		
(18mm

		Tấn

		17.279.664

		2.390.849

		833.345

		20.503.858



		AF.65230

		
>18mm

		Tấn

		17.390.043

		1.989.540

		731.352

		20.110.935



		

		

		

		

		

		

		





AF.65300 - Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường


Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt cần neo thép (32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công.


(Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.65310

		Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường

		Tấn

		18.505.215

		10.234.883

		1.347.840

		30.087.938



		

		

		

		

		

		

		





AF.66100 - cáp thép dự  ứng lực Dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)

		

		

		

		

		



		AF.66110

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		Tấn

		21.127.164

		5.163.545

		8.241.752

		34.532.461



		AF.66120

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		Tấn

		21.127.164

		5.901.194

		11.026.002

		38.054.360



		

		

		

		

		

		

		





AF.67100 - cốt thép cọc khoan nhồi , cọc, tường barrtte trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette  trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67110

		
(18mm

		Tấn

		17.511.504

		2.091.568

		1.056.155

		20.659.227



		AF.67120

		
>18mm

		Tấn

		17.634.205

		1.836.498

		1.065.864

		20.536.567



		

		

		

		

		

		

		





AF.67200 -  Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67210

		
(18mm

		Tấn

		17.511.504

		2.300.724

		1.717.961

		21.530.189



		AF.67220

		
>18mm

		Tấn

		17.634.205

		2.020.148

		1.682.983

		21.337.336



		

		

		

		

		

		

		





AF.68100 - Sản xuất cốt thép bê tông hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cốt thép bê tông hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68110

		
(18mm

		Tấn

		17.019.259

		1.278.747

		224.047

		18.522.053



		AF.68120

		
>18mm

		Tấn

		17.160.936

		1.074.692

		316.981

		18.552.609



		

		

		

		

		

		

		





AF.68200 - Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm


AF.68300 - Lắp dựng cốt thép vòm hầm 


AF.68400 - Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68210

		
(18mm

		Tấn

		457.321

		3.103.342

		617.605

		4.178.268



		AF.68220

		
>18mm

		Tấn

		414.921

		3.261.485

		609.406

		4.285.812



		

		Lắp dựng cốt thép vòm hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68310

		
(18mm

		Tấn

		475.209

		5.890.399

		852.263

		7.217.871



		AF.68320

		
>18mm

		Tấn

		432.610

		6.094.454

		846.798

		7.373.862



		

		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68410

		
(8mm

		Tấn

		495.085

		4.455.209

		920.582

		5.870.876



		AF.68420

		
>18mm

		Tấn

		452.287

		4.659.265

		912.384

		6.023.936



		

		

		

		

		

		

		





AF.68500 - Lắp dựng cốt thép hầm đứng


AF.68600 - Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép hầm đứng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68510

		
(18mm

		Tấn

		836.947

		7.158.943

		1.893.444

		9.889.334



		AF.68520

		
>18mm

		Tấn

		647.467

		7.380.003

		1.439.806

		9.467.276



		

		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68610

		
(18mm

		Tấn

		836.947

		7.448.021

		1.913.950

		10.198.918



		AF.68620

		
>18mm

		Tấn

		647.467

		7.743.902

		1.460.311

		9.851.680



		

		

		

		

		

		

		





AF.70000 - Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công


Quy định áp dụng:


Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AF.71000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thuỷ công bằng Cần cẩu 16 tấn


AF.71100 - Cốt thép móng, nền, bản đáy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71110

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		1.787.045

		187.402

		19.115.705



		AF.71120

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.316.604

		472.773

		19.032.797



		AF.71130

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.002.450

		483.567

		18.844.298



		

		

		

		

		

		

		





AF.71200 - Cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71210

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.198.128

		187.402

		19.526.788



		AF.71220

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.860.926

		472.773

		19.577.119



		AF.71230

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.539.826

		483.567

		19.381.674



		

		

		

		

		

		

		





AF.71300 - cốt thép trụ pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71310

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.385.042

		187.402

		19.713.702



		AF.71320

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.597.921

		483.490

		19.328.339



		AF.71330

		
>18mm

		Tấn

		17.375.819

		1.373.751

		542.509

		19.292.079



		

		

		

		

		

		

		





AF.71400 - Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71410

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.190.393

		187.402

		19.519.053



		AF.71420

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.844.666

		472.773

		19.560.859



		AF.71430

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.522.619

		483.567

		19.364.467



		

		

		

		

		

		

		





AF.71500 - cốt thép dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71510

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.042.788

		187.402

		19.371.448



		AF.71520

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.591.291

		483.490

		19.321.709



		AF.71530

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.236.092

		483.567

		19.077.940



		

		

		

		

		

		

		





AF.71600 - cốt thép tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.71611

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.141.258

		3.886.665

		301.320

		21.329.243



		AF.71612

		
    -         >25m

		Tấn

		17.141.258

		5.305.881

		460.805

		22.907.944



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.71621

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.256.281

		3.397.280

		628.754

		21.282.315



		AF.71622

		
    -           >25m

		Tấn

		17.256.281

		3.776.158

		788.239

		21.820.678



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.71631

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.358.281

		3.087.862

		599.360

		21.045.503



		AF.71632

		
    -           >25m

		Tấn

		17.358.281

		3.146.272

		758.845

		21.263.398



		

		

		

		

		

		

		





AF.71710 - cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71711

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.349.206

		187.402

		19.677.866



		AF.71712

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.829.984

		483.490

		19.560.402



		AF.71713

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.421.585

		483.567

		19.263.433



		

		

		

		

		

		

		





AF.71720 - Cốt  thép bọc đường ống áp lực, ống hút


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71721

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		3.032.609

		187.402

		20.361.269



		AF.71722

		
(18mm

		Tấn

		17.338.122

		2.494.285

		786.237

		20.618.644



		AF.71723

		
>18mm

		Tấn

		17.440.122

		2.289.059

		756.844

		20.486.025



		

		

		

		

		

		

		





AF.71730 - cốt thép buồng xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71731

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.862.113

		187.402

		20.190.773



		AF.71732

		
(18mm

		Tấn

		17.242.972

		2.309.582

		473.577

		20.026.131



		AF.71733

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		2.214.862

		485.443

		20.058.586



		

		

		

		

		

		

		





AF.71740 - cốt thép bệ đỡ máy phát


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71741

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.042.788

		187.402

		19.371.448



		AF.71742

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.591.291

		483.490

		19.321.709



		AF.71743

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.236.092

		483.567

		19.077.940



		

		

		

		

		

		

		





AF.71750 - cốt thép mái kênh, mái hố sói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép mái kênh, mái xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71751

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.151.716

		187.402

		19.480.376



		AF.71752

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.763.365

		472.773

		19.479.558



		AF.71753

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.436.582

		483.567

		19.278.430



		

		

		

		

		

		

		





AF.71800 - cốt thép sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép sàn dày ≥30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71810

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.309.582

		187.402

		19.638.242



		AF.71820

		
(18mm

		Tấn

		17.242.972

		1.722.320

		473.577

		19.438.869



		AF.71830

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.310.289

		485.443

		19.154.013



		

		

		

		

		

		

		





AF.72000 - công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thuỷ công bằng Cần cẩu 25Tấn


AF.72100 - cốt thép móng, nền, bản đáy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72110

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		1.787.045

		184.993

		19.113.296



		AF.72120

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.316.604

		470.364

		19.030.388



		AF.72130

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.002.450

		481.158

		18.841.889



		

		

		

		

		

		

		





AF.72200 - cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72210

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.198.128

		184.993

		19.524.379



		AF.72220

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.860.926

		470.364

		19.574.710



		AF.72230

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.539.826

		481.158

		19.379.265



		

		

		

		

		

		

		





AF.72300 - cốt thép trụ pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72310

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.385.042

		184.993

		19.711.293



		AF.72320

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.597.921

		481.081

		19.325.930



		AF.72330

		
>18mm

		Tấn

		17.375.819

		1.373.751

		540.100

		19.289.670



		

		

		

		

		

		

		





AF.72400 - cốt thép mặt cong đập tràn, MũI PHóNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72410

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.190.393

		184.993

		19.516.644



		AF.72420

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.844.666

		470.364

		19.558.450



		AF.72430

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.522.619

		481.158

		19.362.058



		

		

		

		

		

		

		





AF.72500 - cốt thép dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72510

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.042.788

		184.993

		19.369.039



		AF.72520

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.591.291

		481.081

		19.319.300



		AF.72530

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.236.092

		481.158

		19.075.531



		

		

		

		

		

		

		





AF.72600 – cốt thép tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.72611

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.141.258

		3.886.665

		296.501

		21.324.424



		AF.72612

		
    -           >25m

		Tấn

		17.141.258

		5.305.881

		463.763

		22.910.902



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.72621

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.256.281

		3.397.280

		623.935

		21.277.496



		AF.72622

		
    -           >25m

		Tấn

		17.256.281

		3.776.158

		791.198

		21.823.637



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.72631

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.358.281

		3.087.862

		594.541

		21.040.684



		AF.72632

		
    -           >25m

		Tấn

		17.358.281

		3.146.272

		761.804

		21.266.357



		

		

		

		

		

		

		





AF.72710 - cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72711

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.349.206

		184.993

		19.675.457



		AF.72712

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.829.984

		481.081

		19.557.993



		AF.72713

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.421.585

		481.158

		19.261.024



		

		

		

		

		

		

		





AF.72720 - Cốt  thép bọc đường ống áp lực, ống hút


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72721

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		3.032.609

		184.993

		20.358.860



		AF.72722

		
(18mm

		Tấn

		17.338.122

		2.494.285

		783.828

		20.616.235



		AF.72723

		
>18mm

		Tấn

		17.440.122

		2.289.059

		754.434

		20.483.615



		

		

		

		

		

		

		





AF.72730 - cốt thép buồng xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72731

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.862.113

		184.993

		20.188.364



		AF.72732

		
(18mm

		Tấn

		17.242.972

		2.309.582

		471.168

		20.023.722



		AF.72733

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		2.214.862

		483.033

		20.056.176



		

		

		

		

		

		

		





AF.72740 - cốt thép bệ đỡ máy phát


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72741

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.042.788

		184.993

		19.369.039



		AF.72742

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.591.291

		481.081

		19.319.300



		AF.72743

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.236.092

		481.158

		19.075.531



		

		

		

		

		

		

		





AF.72750 - cốt thép mái kênh, mái hố sói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72751

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.151.716

		184.993

		19.477.967



		AF.72752

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.763.365

		470.364

		19.477.149



		AF.72753

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.436.582

		481.158

		19.276.021



		

		

		

		

		

		

		





AF.72800 - cốt thép sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày ≥30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72810

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.309.582

		184.993

		19.635.833



		AF.72820

		
(18mm

		Tấn

		17.242.972

		1.722.320

		471.168

		19.436.460



		AF.72830

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.310.289

		483.033

		19.151.603



		

		

		

		

		

		

		





AF.73000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép  bê tông thuỷ công bằng Cần cẩu 40 tấn 


AF.73100 - cốt thép móng, nền, bản đáy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73110

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		1.787.045

		169.928

		19.098.231



		AF.73120

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.316.604

		455.300

		19.015.324



		AF.73130

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.002.450

		466.093

		18.826.824



		

		

		

		

		

		

		





AF.73200 - cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73210

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.198.128

		169.928

		19.509.314



		AF.73220

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.860.926

		455.300

		19.559.646



		AF.73230

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.539.826

		466.093

		19.364.200



		

		

		

		

		

		

		





AF.73300 - cốt thép trụ pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73310

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.385.042

		169.928

		19.696.228



		AF.73320

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.597.921

		466.016

		19.310.865



		AF.73330

		
>18mm

		Tấn

		17.375.819

		1.373.751

		525.035

		19.274.605



		

		

		

		

		

		

		





AF.73400 - cốt thép mặt cong đập tràn, MũI PHóNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73410

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.190.393

		169.928

		19.501.579



		AF.73420

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.844.666

		455.300

		19.543.386



		AF.73430

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.522.619

		466.093

		19.346.993



		

		

		

		

		

		

		





AF.73500 - cốt thép dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73510

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.042.788

		169.928

		19.353.974



		AF.73520

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.591.291

		466.016

		19.304.235



		AF.73530

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.236.092

		466.093

		19.060.466



		

		

		

		

		

		

		





AF.73600 - cốt thép tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.73611

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.141.258

		3.886.665

		266.372

		21.294.295



		AF.73612

		
    -           >25m

		Tấn

		17.141.258

		5.305.881

		394.964

		22.842.103



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.73621

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.256.281

		3.397.280

		593.806

		21.247.367



		AF.73622

		
    -           >25m

		Tấn

		17.256.281

		3.776.158

		722.398

		21.754.837



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.73631

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		17.358.281

		3.087.862

		564.413

		21.010.556



		AF.73632

		
    -           >25m

		Tấn

		17.358.281

		3.146.272

		693.004

		21.197.557



		

		

		

		

		

		

		





AF.73710 - cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73711

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.349.206

		169.928

		19.660.392



		AF.73712

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.829.984

		466.016

		19.542.928



		AF.73713

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.421.585

		466.093

		19.245.959



		

		

		

		

		

		

		





AF.73720 - Cốt  thép bọc đường ống áp lực, ống hút


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73721

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		3.032.609

		169.928

		20.343.795



		AF.73722

		
(18mm

		Tấn

		17.338.122

		2.494.285

		768.764

		20.601.171



		AF.73723

		
>18mm

		Tấn

		17.440.122

		2.289.059

		739.370

		20.468.551



		

		

		

		

		

		

		





AF.73730 - cốt thép buồng xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73731

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.862.113

		169.928

		20.173.299



		AF.73732

		
(18mm

		Tấn

		17.242.972

		2.309.582

		456.103

		20.008.657



		AF.73733

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		2.214.862

		467.969

		20.041.112



		

		

		

		

		

		

		





AF.73740 - cốt thép bệ đỡ máy phát


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73741

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.042.788

		169.928

		19.353.974



		AF.73742

		
(18mm

		Tấn

		17.246.928

		1.591.291

		466.016

		19.304.235



		AF.73743

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.236.092

		466.093

		19.060.466



		

		

		

		

		

		

		





AF.73750 - cốt thép mái kênh, mái hố xói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73751

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.151.716

		169.928

		19.462.902



		AF.73752

		
(18mm

		Tấn

		17.243.420

		1.763.365

		455.300

		19.462.085



		AF.73753

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.436.582

		466.093

		19.260.956



		

		

		

		

		

		

		





AF.73800 - cốt thép sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày ≥30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73810

		
( 10mm

		Tấn

		17.141.258

		2.309.582

		169.928

		19.620.768



		AF.73820

		
(18mm

		Tấn

		17.242.972

		1.722.320

		456.103

		19.421.395



		AF.73830

		
>18mm

		Tấn

		17.358.281

		1.310.289

		467.969

		19.136.539



		

		

		

		

		

		

		





AF.80000 - công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ Ván khuôn 


AF.81000 - ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Gỗ chống trong đơn giá công tác ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái...) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung vào chi phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và nhân công cho phù hợp.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật


Ván khuôn gỗ


AF.81110 - Ván khuôn Móng dài, bệ máy 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81111

		Ván khuôn móng dài,bệ máy

		100m2

		3.914.759

		2.148.558

		 

		6.063.317



		

		

		

		

		

		

		





AF.81120 - Ván khuôn Móng cột


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81121

		Ván khuôn móng tròn, đa giác

		100m2

		4.744.677

		7.695.975

		 

		12.440.652



		AF.81122

		Ván khuôn móng vuông, chữ nhật

		100m2

		3.986.401

		4.688.625

		 

		8.675.026



		

		

		

		

		

		

		





AF.81130 - Ván khuôn Cột 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81131

		Ván khuôn cột tròn

		100m2

		5.259.132

		13.397.936

		 

		18.657.068



		AF.81132

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

		100m2

		4.257.263

		5.424.472

		 

		9.681.735



		

		

		

		

		

		

		





AF.81140 - Ván khuôn Xà dầm, giằng 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81141

		Ván khuôn xà dầm, giằng 

		100m2

		5.597.005

		5.846.187

		 

		11.443.192



		

		

		

		

		

		

		





AF.81150 - Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81151

		Ván khuôn sàn,mái

		100m2

		4.453.819

		4.582.744

		 

		9.036.563



		AF.81152

		Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

		100m2

		4.453.819

		4.841.214

		 

		9.295.033



		

		

		

		

		

		

		





AF.81160 - Ván khuôn cầu thang 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81161

		- Cầu thang thường

		100m2

		5.116.128

		7.781.312

		 

		12.897.440



		AF.81162

		- Cầu thang xoáy ốc

		100m2

		6.913.401

		16.001.343

		 

		22.914.744



		

		

		

		

		

		

		





AF.81200 - Ván khuôn Nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự 


(chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe)


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81211

		Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự

		100m2

		3.487.681

		2.295.623

		 

		5.783.304



		

		

		

		

		

		

		





AF.81300 - Ván khuôn Tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường thẳng

		

		

		

		

		



		AF.81311

		    -      Chiều dày (45cm

		100m2

		4.023.627

		4.723.882

		 

		8.747.509



		AF.81312

		    -      Chiều dày >45cm

		100m2

		4.341.287

		5.545.205

		 

		9.886.492



		

		Ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		AF.81321

		    -      Chiều dày (45cm

		100m2

		5.024.195

		7.374.902

		 

		12.399.097



		AF.81322

		    -      Chiều dày >45cm

		100m2

		5.462.752

		8.869.607

		 

		14.332.359



		

		

		

		

		

		

		





AF.81410 - Ván khuôn Xi phông, phễu


AF.81420 - Ván khuôn ống cống, ống buy


AF.81430 - Ván khuôn cống, vòm


AF.81440 - Ván khuôn cầu máng

Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81411

		 Xi phông, phễu

		100m2

		7.413.370

		21.806.756

		 

		29.220.126



		AF.81421

		 ống cống, ống buy

		100m2

		4.904.883

		12.019.994

		 

		16.924.877



		AF.81431

		 Cống, vòm

		100m2

		6.350.844

		17.133.748

		 

		23.484.592



		AF.81441

		 Cầu máng

		100m2

		7.434.969

		23.652.723

		 

		31.087.692



		

		

		

		

		

		

		





AF.81510 - Ván khuôn Mũ mố, mũ trụ cầu


AF.81520 - Ván khuôn Móng, thân mố, thân trụ cầu


AF.81530 - Ván khuôn dầm, bản dầm Cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81511

		Mũ mố, mũ trụ cầu

		100m2

		4.177.332

		8.850.902

		 

		13.028.234



		AF.81521

		Móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu

		100m2

		4.348.820

		4.888.827

		 

		9.237.647



		AF.81531

		Dầm, bản dầm cầu cảng

		100m2

		9.891.144

		5.643.832

		 

		15.534.976



		

		

		

		

		

		

		





AF.81600 - Ván khuôn Mái bờ kênh mương


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81611

		Ván khuôn mái bờ kênh mương

		100m2

		3.619.933

		1.992.271

		 

		5.612.204



		

		

		

		

		

		

		





Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá. 


AF.82000 - ván khuôn thép, cây chống gỗ


AF.82100 - Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.82111

		Chiều cao (16m

		100m2

		3.266.194

		6.509.367

		495.368

		10.270.929



		AF.82121

		
     (50m

		100m2

		3.266.194

		6.801.846

		1.193.664

		11.261.704



		AF.82131

		
     >50m

		100m2

		3.266.194

		7.311.984

		1.481.622

		12.059.800



		

		

		

		

		

		

		





AF.82200 - Ván khuôn cột tròn


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn cột tròn

		

		

		

		

		



		AF.82211

		Chiều cao (16m

		100m2

		4.126.696

		6.716.823

		550.023

		11.393.542



		AF.82221

		
     (50m

		100m2

		4.126.696

		7.056.915

		1.248.319

		12.431.930



		AF.82231

		
     >50m

		100m2

		4.126.696

		7.567.054

		1.536.277

		13.230.027



		

		

		

		

		

		

		





AF.82300 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.82311

		Chiều cao (16m

		100m2

		3.606.174

		5.526.500

		495.368

		9.628.042



		AF.82321

		
     (50m

		100m2

		3.606.174

		5.696.546

		1.193.664

		10.496.384



		AF.82331

		
     >50m

		100m2

		3.606.174

		6.036.638

		1.481.622

		11.124.434



		

		

		

		

		

		

		





AF.82400 - ván khuôn mặt đường bê tông


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.82411

		Ván khuôn mặt đường bê tông

		100m2

		547.854

		2.120.742

		 

		2.668.596



		

		

		

		

		

		

		





AF.83000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


AF.83100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.83111

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.257.274

		3.596.040

		85.453

		5.938.767



		AF.83121

		
     (50m

		100m2

		2.257.274

		3.964.865

		783.749

		7.005.888



		AF.83131

		
     >50m

		100m2

		2.257.274

		4.333.689

		1.071.707

		7.662.670



		

		

		

		

		

		

		





AF.83200 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.83211

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.480.903

		3.480.845

		85.453

		6.047.201



		AF.83221

		
     (50m

		100m2

		2.480.903

		3.826.038

		783.749

		7.090.690



		AF.83231

		
     >50m

		100m2

		2.480.903

		4.210.343

		1.071.707

		7.762.953



		

		

		

		

		

		

		





AF.83300 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.83311

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.646.578

		3.647.490

		85.453

		6.379.521



		AF.83321

		
     (50m

		100m2

		2.646.578

		4.019.891

		783.749

		7.450.218



		AF.83331

		
     >50m

		100m2

		2.646.578

		4.421.200

		1.071.707

		8.139.485



		

		

		

		

		

		

		





AF.83400 - Ván khuôn Cột vuông, chữ nhật


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

		

		

		

		

		



		AF.83411

		Chiều cao (16m

		100m2

		1.950.642

		3.829.439

		85.453

		5.865.534



		AF.83421

		
     (50m

		100m2

		1.950.642

		4.208.642

		783.749

		6.943.033



		AF.83431

		
     >50m

		100m2

		1.950.642

		4.633.758

		1.071.707

		7.656.107



		

		

		

		

		

		

		





AF.84000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống


AF.84100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.84111

		Chiều cao (16m

		100m2

		3.330.266

		3.774.920

		85.453

		7.190.639



		AF.84121

		
     (50m

		100m2

		3.330.266

		4.276.521

		783.749

		8.390.536



		AF.84131

		
     >50m

		100m2

		3.330.266

		4.693.293

		1.071.707

		9.095.266



		

		

		

		

		

		

		





AF.84200 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.84211

		Chiều cao (16m

		100m2

		3.912.814

		3.584.573

		85.453

		7.582.840



		AF.84221

		
     (50m

		100m2

		3.912.814

		3.943.370

		783.749

		8.639.933



		AF.84231

		
     >50m

		100m3

		3.912.814

		4.327.675

		1.071.707

		9.312.196



		

		

		

		

		

		

		





AF.84300 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.84311

		Chiều cao (16m

		100m2

		4.157.806

		3.829.439

		85.453

		8.072.698



		AF.84321

		
     (50m

		100m2

		4.157.806

		4.212.043

		783.749

		9.153.598



		AF.84331

		
     >50m

		100m2

		4.157.806

		4.633.758

		1.071.707

		9.863.271



		

		

		

		

		

		

		





AF.85000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp Hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ


AF.85100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.85111

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.902.645

		6.362.225

		85.453

		9.350.323



		AF.85121

		
     (50m

		100m2

		2.902.645

		7.007.668

		783.749

		10.694.062



		AF.85131

		
     >50m

		100m2

		2.902.645

		7.653.111

		1.071.707

		11.627.463



		

		

		

		

		

		

		





AF.85200 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.85211

		Chiều cao (16m

		100m2

		3.654.819

		6.376.731

		85.453

		10.117.003



		AF.85221

		
     (50m

		100m2

		3.654.819

		7.056.915

		783.749

		11.495.483



		AF.85231

		
     >50m

		100m2

		3.654.819

		7.737.100

		1.071.707

		12.463.626



		

		

		

		

		

		

		





AF.86000 - ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá. 


AF.86100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.86111

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.210.114

		3.688.246

		85.453

		5.983.813



		AF.86121

		
     (50m

		100m2

		2.210.114

		4.149.277

		783.749

		7.143.140



		AF.86131

		
     >50m

		100m2

		2.210.114

		4.462.778

		1.071.707

		7.744.599



		

		

		

		

		

		

		





AF.86200 - Ván khuôn  tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.86211

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.385.161

		5.255.751

		85.453

		7.726.365



		AF.86221

		
     (50m

		100m2

		2.242.853

		5.532.369

		783.749

		8.558.971



		AF.86231

		
     >50m

		100m2

		2.242.853

		6.454.431

		1.071.707

		9.768.991



		

		

		

		

		

		

		





AF.86300 - Ván khuôn  xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.86311

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.409.715

		4.241.483

		85.453

		6.736.651



		AF.86321

		
     (50m

		100m2

		2.267.408

		4.610.308

		783.749

		7.661.465



		AF.86331

		
     >50m

		100m2

		2.267.408

		4.979.132

		1.071.707

		8.318.247



		

		

		

		

		

		

		





AF.86400 - sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành kết cấu thép, ván khuôn trượt lồng thang máy, silô, ống khói


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công,lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt

		

		

		

		

		



		AF.86411

		
Lồng thang máy

		100m2

		3.618.662

		9.143.809

		6.624.247

		19.386.718



		AF.86421

		
Silô

		100m2

		4.087.937

		8.348.695

		6.123.027

		18.559.659



		AF.86431

		
ống khói

		100m2

		4.905.929

		12.920.600

		7.567.194

		25.393.723



		

		

		

		

		

		

		





AF.87100 - Lắp dựng, tháo dỡ  kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài 
dầm cầu đúc đẩy


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.87111

		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm  cầu đúc đẩy

		100m2

		198.239

		2.120.742

		831.513

		3.150.494



		

		

		

		

		

		

		





AF.87200 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu


Thành phần công việc: 


Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu

		

		

		

		

		



		AF.87211

		
Trên cạn

		100m2

		1.675.793

		5.696.546

		3.545.097

		10.917.436



		AF.87221

		
Dưới nước

		100m2

		1.675.793

		6.835.855

		6.860.250

		15.371.898



		

		

		

		

		

		

		





AF. 88110 - Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn  Hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Đơn giá chưa tính thu hồi giá trị vật liệu chính).


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.88110

		Sản xuất ván khuôn kim loại

		Tấn

		18.492.192

		6.206.684

		1.957.581

		26.656.457



		

		

		

		

		

		

		





AF.88210 - tổ hợp, di chuyển và Lắp dựng ván khuôn hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần đầu

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại

		

		

		

		

		



		AF.88211

		Hầm ngang

		​Tấn

		386.318

		2.513.540

		1.428.682

		4.328.540



		AF.88212

		Hầm đứng, nghiêng

		​Tấn

		335.167

		2.627.875

		1.435.899

		4.398.941



		

		

		

		

		

		

		





AF.88220 - Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần di chuyển tiếp theo

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm

		

		

		

		

		



		AF.88221

		Hầm ngang

		​Tấn

		 

		161.023

		126.221

		287.244



		AF.88222

		Hầm đứng, nghiêng

		​Tấn

		 

		192.597

		126.221

		318.818



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Đơn giá sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính chi phí tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.


AF.88300 - gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: đồng/1 m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.88310

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thuỷ công

		​ m2

		96.918

		164.127

		196.048

		457.093



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong,  căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.


AF. 88410 - Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chi phí vật liệu chính đã tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng/ 1 m2 bề mặt bê tông

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.88410

		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		​ m2

		191.774

		230.515

		83.752

		506.041



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như chi phí kết cấu thép chôn trong bê tông


AF.88420 - tổ hợp, Lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần đầu

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88421

		
Trên cạn

		​Tấn

		99.405

		324.566

		114.925

		538.896



		AF.88422

		
Dưới nước

		​Tấn

		93.780

		390.954

		699.212

		1.183.946



		

		

		

		

		

		

		





AF.88430 - tháo, Di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần di chuyển tiếp theo

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88431

		
Trên cạn

		​Tấn

		85.965

		230.515

		331.721

		648.201



		AF.88432

		
Dưới nước

		​Tấn

		94.171

		304.280

		705.865

		1.104.316



		

		

		

		

		

		

		





Chương VII


CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

AG. 10000 - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.


- Đơn giá công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng Ê 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30 độ sụt 2-4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng và khi đổ bằng cần cẩu dùng độ sụt 6-8cm, độ sụt 14-17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.


AG.11100 - Bê tông cọc, cột, cọc cừ


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc, cột, cọc cừ, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc, cột

		

		

		

		

		



		AG.11112

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		266.606

		61.346

		889.544



		AG.11113

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		266.606

		61.346

		958.109



		AG.11114

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		266.606

		61.346

		1.028.980



		AG.11115

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		266.606

		61.346

		1.069.933



		

		Bê tông cọc cừ

		

		

		

		

		



		AG.11122

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		546.323

		49.302

		1.157.217



		AG.11123

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		546.323

		49.302

		1.225.782



		AG.11124

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		546.323

		49.302

		1.296.653



		AG.11125

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		546.323

		49.302

		1.337.606



		

		

		

		

		

		

		





AG.11200 - Bê tông xà dầm


AG.11300 - Bê tông pa nen


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông xà dầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11212

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		279.423

		61.346

		902.361



		AG.11213

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		279.423

		61.346

		970.926



		AG.11214

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		279.423

		61.346

		1.041.797



		AG.11215

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		279.423

		61.346

		1.082.750



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11312

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		364.671

		43.079

		969.342



		AG.11313

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		364.671

		43.079

		1.037.907



		AG.11314

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		364.671

		43.079

		1.108.778



		AG.11315

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		364.671

		43.079

		1.149.731



		

		Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11322

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		543.060

		43.079

		1.147.731



		AG.11323

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		543.060

		43.079

		1.216.296



		AG.11324

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		543.060

		43.079

		1.287.167



		AG.11325

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		543.060

		43.079

		1.328.120



		

		

		

		

		

		

		





AG.11400 - Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can


Đơn vị tính:đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11412

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		374.413

		22.922

		958.927



		AG.11413

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		374.413

		22.922

		1.027.492



		AG.11414

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		374.413

		22.922

		1.098.363



		AG.11415

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		374.413

		22.922

		1.139.316



		

		Bê tông nan hoa, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11422

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		724.060

		22.922

		1.308.574



		AG.11423

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		724.060

		22.922

		1.377.139



		AG.11424

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		724.060

		22.922

		1.448.010



		AG.11425

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		724.060

		22.922

		1.488.963



		

		Bê tông lá chớp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11432

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		454.541

		22.922

		1.039.055



		AG.11433

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		454.541

		22.922

		1.107.620



		AG.11434

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		454.541

		22.922

		1.178.491



		AG.11435

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		454.541

		22.922

		1.219.444



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11442

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		527.384

		22.922

		1.111.898



		AG.11443

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		527.384

		22.922

		1.180.463



		AG.11444

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		527.384

		22.922

		1.251.334



		AG.11445

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		527.384

		22.922

		1.292.287



		

		Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11452

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		416.662

		22.922

		1.001.176



		AG.11453

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		416.662

		22.922

		1.069.741



		AG.11454

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		416.662

		22.922

		1.140.612



		AG.11455

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		416.662

		22.922

		1.181.565



		

		

		

		

		

		

		





Bê tông ống cống, ống buy


Đơn vị tính:đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống, ống buy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11512

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		353.620

		25.214

		940.426



		AG.11513

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		353.620

		25.214

		1.008.991



		AG.11514

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		353.620

		25.214

		1.079.862



		AG.11515

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		353.620

		25.214

		1.120.815



		

		Bê tông ống buy D ( 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11612

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		460.969

		25.214

		1.047.775



		AG.11613

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		460.969

		25.214

		1.116.340



		AG.11614

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		460.969

		25.214

		1.187.211



		AG.11615

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		460.969

		25.214

		1.228.164



		

		Bê tông ống buy D > 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11622

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		393.087

		26.360

		981.039



		AG.11623

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		393.087

		26.360

		1.049.604



		AG.11624

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		393.087

		26.360

		1.120.475



		AG.11625

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		393.087

		26.360

		1.161.428



		

		

		

		

		

		

		





AG.11700 - Bê tông dầm cầu đổ bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm cầu

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11713

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		714.194

		130.505

		1.474.856



		AG.11714

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		714.194

		130.505

		1.545.727



		AG.11715

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		714.194

		130.505

		1.586.680



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11723

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		816.222

		130.505

		1.576.884



		AG.11724

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		816.222

		130.505

		1.647.755



		AG.11725

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		816.222

		130.505

		1.688.708



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11733

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		867.235

		149.939

		1.647.331



		AG.11734

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		867.235

		149.939

		1.718.202



		AG.11735

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		867.235

		149.939

		1.759.155



		

		

		

		

		

		

		





AG.11800 - Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu khác


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu khác

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11812

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		544.148

		61.346

		1.167.086



		AG.11813

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		544.148

		61.346

		1.235.651



		AG.11814

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		544.148

		61.346

		1.306.522



		AG.11815

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		544.148

		61.346

		1.347.475



		

		Bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11822

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		605.364

		61.346

		1.228.302



		AG.11823

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		605.364

		61.346

		1.296.867



		AG.11824

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		605.364

		61.346

		1.367.738



		AG.11825

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		605.364

		61.346

		1.408.691



		

		Bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11832

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		518.641

		61.346

		1.141.579



		AG.11833

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		518.641

		61.346

		1.210.144



		AG.11834

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		518.641

		61.346

		1.281.015



		AG.11835

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		518.641

		61.346

		1.321.968



		

		

		

		

		

		

		





AG.11900 - Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cục lấp sông, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11912

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		321.387

		42.270

		925.249



		AG.11913

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		321.387

		42.270

		993.814



		AG.11914

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		321.387

		42.270

		1.064.685



		AG.11915

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		321.387

		42.270

		1.105.638



		

		Bê tông cục chắn sóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11922

		    -      Mác 150

		m3

		561.592

		326.489

		44.495

		932.576



		AG.11923

		    -      Mác 200

		m3

		630.157

		326.489

		44.495

		1.001.141



		AG.11924

		    -      Mác 250

		m3

		701.028

		326.489

		44.495

		1.072.012



		AG.11925

		    -      Mác 300

		m3

		741.981

		326.489

		44.495

		1.112.965



		

		

		

		

		

		

		





Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm.


AG.12100 - Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12113

		    -      Mác 200

		m3

		652.058

		593.461

		169.549

		1.415.068



		AG.12114

		    -      Mác 250

		m3

		735.320

		593.461

		169.549

		1.498.330



		AG.12115

		    -      Mác 300

		m3

		765.864

		593.461

		169.549

		1.528.874



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12123

		    -      Mác 200

		m3

		652.058

		647.876

		313.549

		1.613.483



		AG.12124

		    -      Mác 250

		m3

		735.320

		647.876

		313.549

		1.696.745



		AG.12125

		    -      Mác 300

		m3

		765.864

		647.876

		313.549

		1.727.289



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12133

		    -      Mác 200

		m3

		652.058

		268.673

		143.115

		1.063.846



		AG.12134

		    -      Mác 250

		m3

		735.320

		268.673

		143.115

		1.147.108



		AG.12135

		    -      Mác 300

		m3

		765.864

		268.673

		143.115

		1.177.652



		

		

		

		

		

		

		





AG.12200 - Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12213

		    -      Mác 200

		m3

		650.208

		593.461

		112.163

		1.355.832



		AG.12214

		    -      Mác 250

		m3

		732.397

		593.461

		112.163

		1.438.021



		AG.12215

		    -      Mác 300

		m3

		784.269

		593.461

		112.163

		1.489.893



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12223

		    -      Mác 200

		m3

		650.208

		647.876

		119.462

		1.417.546



		AG.12224

		    -      Mác 250

		m3

		732.397

		647.876

		119.462

		1.499.735



		AG.12225

		    -      Mác 300

		m3

		784.269

		647.876

		119.462

		1.551.607



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12233

		    -      Mác 200

		m3

		650.208

		268.673

		98.599

		1.017.480



		AG.12234

		    -      Mác 250

		m3

		732.397

		268.673

		98.599

		1.099.669



		AG.12235

		    -      Mác 300

		m3

		784.269

		268.673

		98.599

		1.151.541



		

		

		

		

		

		

		





AG.13000 - Công tác sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


AG.13100 - Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.13111

		- Đường kính ( 10mm

		tấn

		17.141.258

		2.249.593

		73.484

		19.464.335



		AG.13121

		- Đường kính ( 18mm

		tấn

		17.244.590

		1.234.513

		362.339

		18.841.442



		AG.13131

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		17.346.590

		1.182.417

		322.228

		18.851.235



		

		

		

		

		

		

		





AG.13200 - Cốt thép pa nen, tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép pa nen

		

		

		

		

		



		AG.13211

		- Đường kính ( 10mm

		tấn

		17.141.258

		3.373.600

		88.181

		20.603.039



		AG.13212

		- Đường kính > 10mm

		tấn

		17.243.031

		2.074.361

		628.649

		19.946.041



		AG.13221

		Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

		tấn

		17.141.258

		2.699.511

		73.484

		19.914.253



		

		

		

		

		

		

		





AG.13300 - cốt thép ống cống, ống buy


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép ống cống, ống buy

		

		

		

		

		



		AG.13311

		- Đường kính ( 10mm

		tấn

		17.141.258

		4.043.697

		73.484

		21.258.439



		AG.13321

		- Đường kính ( 18mm

		tấn

		17.338.122

		2.324.531

		672.052

		20.334.705



		AG.13331

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		17.440.122

		2.025.250

		621.225

		20.086.597



		

		

		

		

		

		

		





AG.13400 - Cốt thép dầm cầu


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13421

		- Đường kính ( 18mm

		tấn

		17.003.803

		1.346.766

		366.779

		18.717.348



		AG.13431

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		17.390.063

		749.904

		457.603

		18.597.570



		

		

		

		

		

		

		





AG.13500 - Gia công lắp đặt cáp thép dự ứng lực


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.


- Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.  


AG.13510 - gia công, lắp đặt Cáp thép dự ứng lực dầm cầu


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13511

		- Kéo sau

		tấn

		21.963.564

		5.163.545

		6.641.641

		33.768.750



		AG.13512

		- Kéo trước

		tấn

		21.963.564

		4.425.895

		2.301.179

		28.690.638



		

		

		

		

		

		

		





AG.13520 - gia công, Lắp đặt, kéo cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà

		

		

		

		

		



		AG.13521

		- Silô

		tấn

		21.960.916

		6.270.019

		8.550.761

		36.781.696



		AG.13522

		- Dầm, sàn nhà

		tấn

		21.957.305

		3.227.215

		649.683

		25.834.203



		

		

		

		

		

		

		





AG.13530 - Lắp đặt neo cáp dự ứng lực


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: đ/1đầu neo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.13531

		Lắp đặt neo cáp dự ứng lực

		1 đầu neo

		48.355

		46.103

		 

		94.458



		

		

		

		

		

		

		





AG.20000 - Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3d-SG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích  thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá).


Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.


AG.21100 - Lắp dựng tấm tường


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng tấm tường 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21111

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		171.842

		126.936

		11.765

		310.543



		AG.21121

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		220.294

		130.191

		13.753

		364.238



		AG.21131

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		264.112

		133.445

		13.753

		411.310



		

		

		

		

		

		

		





AG.21200 - Lắp dựng tấm sàn


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21211

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		239.847

		182.267

		9.683

		431.797



		AG.21221

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		305.967

		187.149

		9.683

		502.799



		AG.21231

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		345.262

		195.286

		9.683

		550.231



		

		

		

		

		

		

		





Ag.21300 - Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng tấm mái 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21311

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		217.447

		227.833

		9.936

		455.216



		AG.21321

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		284.203

		237.598

		9.936

		531.737



		AG.21331

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		325.642

		240.852

		9.936

		576.430



		

		

		

		

		

		

		





AG.30000 - công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ Ván khuôn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá).


AG.31000 - ván khuôn gỗ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


AG.31100 - Ván khuôn Pa nen, cọc, cột 


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Ván khuôn panen, cọc cột

		

		

		

		

		



		AG.31111

		Ván khuôn pa nen

		100m2

		638.549

		4.326.879

		 

		4.965.428



		AG.31121

		Ván khuôn cọc, cột

		100m2

		472.197

		4.182.649

		 

		4.654.846



		

		

		

		

		

		

		





AG.31200 - Ván khuôn Xà, dầm


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.31211

		Ván khuôn xà dầm

		100m2

		950.915

		5.013.829

		 

		5.964.744



		

		

		

		

		

		

		





AG.31300 - Ván khuôn Nắp đan, tấm chớp 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.31311

		Ván khuôn nắp đan, tấm chớp

		100m2

		337.053

		3.732.479

		 

		4.069.532



		

		

		

		

		

		

		





AG.32000 - Ván khuôn kim loại


AG.32100 - Ván khuôn Dầm cầu


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Ván khuôn dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.32111

		-  Dầm bản

		m2

		99.863

		250.801

		8.657

		359.321



		AG.32121

		-  Dầm chữ T, I

		m2

		121.150

		313.501

		32.933

		467.584



		AG.32131

		-  Dầm hộp

		m2

		114.893

		350.383

		19.162

		484.438



		

		

		

		

		

		

		





AG.32200 - Ván khuôn Các loại cấu kiện khác


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.32211

		Ván khuôn các loại cấu kiện khác

		100m2

		623.853

		5.400.666

		212.593

		6.237.112



		

		

		

		

		

		

		





AG.40000 -  Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


AG.41000 - lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


AG.41100 - Lắp cột


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp cột

		

		

		

		

		



		AG.41111

		- Trọng lượng ( 2,5tấn

		cái

		136.074

		176.848

		156.487

		469.409



		AG.41121

		- Trọng lượng ( 5tấn

		cái

		136.074

		198.954

		203.006

		538.034



		AG.41131

		- Trọng lượng ( 7tấn

		cái

		150.824

		268.673

		249.526

		669.023



		AG.41141

		- Trọng lượng > 7tấn

		cái

		150.824

		287.378

		365.825

		804.027



		

		

		

		

		

		

		





AG.41200 - Lắp xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.41211

		- Trọng lượng ( 1tấn

		cái

		177.235

		83.323

		193.143

		453.701



		AG.41221

		- Trọng lượng ( 3tấn

		cái

		589.278

		158.143

		286.182

		1.033.603



		AG.41231

		- Trọng lượng ( 5tấn

		cái

		589.278

		176.848

		355.961

		1.122.087



		

		

		

		

		

		

		





AG.41300 - Lắp dầm cầu trục


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dầm cầu trục

		

		

		

		

		



		AG.41311

		- Trọng lượng ( 3tấn

		cái

		475.513

		210.230

		382.753

		1.068.496



		AG.41321

		- Trọng lượng > 3tấn

		cái

		475.513

		250.801

		545.572

		1.271.886



		

		

		

		

		

		

		





AG.41400 - Lắp giá đỡ mái chồng diêm


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.41411

		Lắp giá đỡ mái chồng diêm

		cái

		140.018

		249.968

		196.674

		586.660



		

		

		

		

		

		

		





AG.41500 - Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt

		

		

		

		

		



		AG.41511

		- Panen

		cái

		39.340

		15.304

		68.659

		123.303



		AG.41521

		- Tấm mái

		cái

		39.340

		17.005

		70.985

		127.330



		AG.41531

		- Máng nước

		cái

		39.340

		25.507

		89.593

		154.440



		AG.41541

		- Mái hắt

		cái

		184.810

		45.912

		116.299

		347.021



		

		

		

		

		

		

		





AG.42100 - lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AG.42111

		- Trọng lượng ( 50kg

		cái

		1.871

		25.507

		 

		27.378



		AG.42121

		- Trọng lượng ( 100kg

		cái

		3.119

		42.512

		 

		45.631



		AG.42131

		- Trọng lượng ( 250kg

		cái

		4.366

		76.521

		 

		80.887



		AG.42141

		- Trọng lượng > 250kg

		cái

		6.238

		144.539

		 

		150.777



		

		

		

		

		

		

		





AG.42200 - Lắp đặt cống hộp


Đơn vị tính:  đ/1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cống hộp

		

		

		

		

		



		AG.42211

		- Trọng lượng ( 2tấn

		1 cấu kiện

		50.360

		178.548

		116.299

		345.207



		AG.42221

		- Trọng lượng ( 3tấn

		1 cấu kiện

		71.942

		195.553

		116.299

		383.794



		AG.42231

		- Trọng lượng > 3tấn

		1 cấu kiện

		86.331

		204.055

		116.299

		406.685



		

		

		

		

		

		

		





AG.50000 - Lao lắp dầm cầu


AG.51100 - lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.51111

		Tổ hợp dầm dàn tại bãi

		tấn

		12.928

		2.120.742

		1.248.581

		3.382.251



		AG.51121

		Lắp hẫng từng thanh

		tấn

		12.928

		3.411.628

		2.499.135

		5.923.691



		

		

		

		

		

		

		





AG.52000 -  Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp dựng , tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.52100 - Lao lắp dầm bê tông


Đơn vị tính: đ/1m dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lao lắp dầm bê tông

		

		

		

		

		



		AG.52111

		- Chiều dài dầm ( 30m

		m dầm

		53.261

		1.091.721

		442.518

		1.587.500



		AG.52121

		- Chiều dài dầm ( 35m

		m dầm

		30.691

		866.738

		374.839

		1.272.268



		AG.52131

		- Chiều dài dầm > 35m

		m dầm

		26.011

		715.520

		312.366

		1.053.897



		

		

		

		

		

		

		





AG.52200 - Lao lắp dầm dàn cầu thép


Đơn vị tính: đ/1m cầu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lao lắp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.52211

		- Chiều dài hệ dầm dàn ( 40m

		m cầu

		458.044

		5.016.015

		702.822

		6.176.881



		AG.52221

		- Chiều dài hệ dầm dàn ( 55m

		m cầu

		320.082

		4.702.514

		661.174

		5.683.770



		AG.52231

		- Chiều dài hệ dầm dàn > 55m

		m cầu

		267.438

		4.389.013

		583.082

		5.239.533



		

		

		

		

		

		

		





AG.52300 - lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt tấm bản

		

		

		

		

		



		AG.52311

		- Trọng lượng cấu kiện ( 10tấn

		cái

		38.972

		403.520

		339.265

		781.757



		AG.52312

		- Trọng lượng cấu kiện ( 15tấn

		cái

		38.972

		801.077

		428.878

		1.268.927



		AG.52313

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		77.944

		1.604.142

		603.188

		2.285.274



		

		Lắp đặt dầm

		

		

		

		

		



		AG.52321

		- Trọng lượng cấu kiện ( 15tấn

		cái

		101.486

		801.077

		1.149.773

		2.052.336



		AG.52322

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		140.458

		1.604.142

		1.637.010

		3.381.610



		

		Lắp đặt vòi voi

		

		

		

		

		



		AG.52331

		- Trọng lượng cấu kiện ( 10tấn

		cái

		87.687

		1.065.453

		566.084

		1.719.224



		AG.52332

		- Trọng lượng cấu kiện > 10tấn

		cái

		116.916

		1.604.142

		838.793

		2.559.851



		

		

		

		

		

		

		





AG.53000 - Di chuyển và nâng hạ dầm cầu 


Thành phần công việc: 


Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.53100 - Di chuyển dầm cầu 


Đơn vị tính: đ/1 dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Di chuyển dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53111

		- Chiều dài dầm ( 30m

		dầm

		258.425

		2.378.919

		 

		2.637.344



		AG.53121

		- Chiều dài dầm ( 35m

		dầm

		297.534

		2.616.811

		 

		2.914.345



		AG.53131

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		346.978

		2.878.676

		 

		3.225.654



		

		

		

		

		

		

		





AG.53200 - Nâng hạ dầm cầu 


Đơn vị tính: đ/1 dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nâng hạ dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53211

		- Chiều dài dầm ( 30m

		dầm

		266.615

		2.932.156

		 

		3.198.771



		AG.53221

		- Chiều dài dầm ( 35m

		dầm

		307.922

		3.411.628

		 

		3.719.550



		AG.53231

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		357.394

		3.946.423

		 

		4.303.817



		

		

		

		

		

		

		





Chương VIII


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

Thành phần công việc:


Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AH.10000 - sản xuất, lắp dựng vì kèo 


AH.11100 - vì kèo mái ngói


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11111

		- Khẩu độ ( 6,9m

		m3

		7.606.367

		1.280.294

		 

		8.886.661



		AH.11121

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		7.416.271

		1.644.965

		 

		9.061.236



		AH.11131

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		7.528.544

		1.690.746

		 

		9.219.290



		AH.11141

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.013.935

		1.843.877

		 

		8.857.812



		

		

		

		

		

		

		





AH.11200 - vì kèo mái fibro xi măng


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11211

		- Khẩu độ ( 4m

		m3

		7.508.562

		1.332.390

		 

		8.840.952



		AH.11221

		- Khẩu độ ( 5,7m

		m3

		7.445.480

		1.425.531

		 

		8.871.011



		AH.11231

		- Khẩu độ ( 6,9m

		m3

		7.043.760

		1.540.774

		 

		8.584.534



		AH.11241

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		7.096.882

		1.678.117

		 

		8.774.999



		AH.11251

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		7.528.342

		1.695.482

		 

		9.223.824



		AH.11261

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.579.643

		1.821.775

		 

		9.401.418



		

		

		

		

		

		

		





AH.11300 - vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11311

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		7.007.830

		1.600.763

		 

		8.608.593



		AH.11321

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		7.608.696

		1.629.179

		 

		9.237.875



		AH.11331

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.897.182

		1.720.741

		 

		8.617.923



		

		

		

		

		

		

		





AH.11400 - vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái fibro xi măng


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11411

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		7.071.440

		1.529.723

		 

		8.601.163



		AH.11421

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		6.996.871

		1.588.133

		 

		8.585.004



		AH.11431

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.483.691

		1.892.815

		 

		9.376.506



		

		

		

		

		

		

		





AH.12100 - giằng vì kèo


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng vì kèo, khẩu độ vì kèo ( 6,9m

		

		

		

		

		



		AH.12111

		- Theo thanh đứng gian giữa

		m3

		6.864.860

		1.597.605

		 

		8.462.465



		AH.12121

		- Theo thanh đứng đầu hồi

		m3

		7.025.400

		1.572.347

		 

		8.597.747



		

		

		

		

		

		

		





AH.12200 - giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ vì kèo

		

		

		

		

		



		

		Theo mái gian giữa

		

		

		

		

		



		AH.12211

		- Khẩu độ ( 8,1m 

		m3

		7.485.990

		1.809.146

		 

		9.295.136



		AH.12212

		- Khẩu độ ( 9,0m 

		m3

		7.422.480

		1.768.101

		 

		9.190.581



		AH.12213

		- Khẩu độ > 9,0m 

		m3

		7.159.680

		1.498.150

		 

		8.657.830



		

		Theo mái gian đầu hồi

		

		

		

		

		



		AH.12221

		- Khẩu độ ( 8,1m 

		m3

		7.502.780

		1.796.517

		 

		9.299.297



		AH.12222

		- Khẩu độ ( 9,0m 

		m3

		7.422.480

		1.796.517

		 

		9.218.997



		AH.12223

		- Khẩu độ > 9,0m 

		m3

		7.294.730

		1.757.050

		 

		9.051.780



		

		

		

		

		

		

		





AH.12300 - giằng kèo sắt tròn


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng kèo sắt tròn

		

		

		

		

		



		AH.12311

		- Khẩu độ ( 15m 

		tấn

		19.544.363

		5.703.704

		 

		25.248.067



		

		

		

		

		

		

		





AH. 13000 - xà gồ, cầu phong gỗ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xà gồ, cầu phong gỗ

		

		

		

		

		



		AH.13111

		- Mái thẳng 

		m3

		6.038.969

		626.729

		 

		6.665.698



		AH.13121

		- Mái nối, mái góc 

		m3

		6.038.969

		670.931

		 

		6.709.900



		AH.13211

		- Cầu phong

		m3

		6.037.946

		610.942

		 

		6.648.888



		

		

		

		

		

		

		





AH.20000 - công tác làm cầu gỗ


AH.21100 - Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Công tác làm cầu gỗ

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp dựng dầm gồ

		

		

		

		

		



		AH.21111

		- Chiều dài cầu ( 6m 

		m3

		6.467.940

		334.676

		124.462

		6.927.078



		AH.21121

		- Chiều dài cầu ( 9m 

		m3

		6.472.103

		367.828

		149.992

		6.989.923



		AH.21131

		- Chiều dài cầu > 9m 

		m3

		6.472.103

		404.137

		191.480

		7.067.720



		

		

		

		

		

		

		





AH.21200 - sản xuất, Lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu

		

		

		

		

		



		AH.21211

		- Lan can 

		m3

		6.763.815

		1.850.191

		 

		8.614.006



		AH.21221

		- Gỗ ngang mặt cầu 

		m3

		6.297.970

		596.734

		 

		6.894.704



		AH.21231

		- Gỗ băng lan

		m3

		6.564.802

		817.747

		 

		7.382.549



		AH.21241

		- Gỗ đà chắn bánh xe

		m3

		6.279.242

		1.458.683

		 

		7.737.925



		

		

		

		

		

		

		





AH.30000 - Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m; đ/m2 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại

		

		

		

		

		



		AH.31111

		Lắp khuôn cửa đơn

		m

		4.796

		23.680

		 

		28.476



		AH.31211

		Lắp khuôn cửa kép

		m

		8.535

		35.520

		 

		44.055



		AH.32111

		Lắp cửa vào khuôn

		m2

		 

		39.467

		 

		39.467



		AH.32211

		Lắp cửa không có khuôn

		m2

		4.826

		63.146

		 

		67.972



		

		

		

		

		

		

		





Chương IX


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.10000 - sản xuất cấu kiện sắt thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. 


Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.11110 - sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn 

		

		

		

		

		



		AI.11111

		- Khẩu độ 18 ( 24m

		tấn

		18.638.772

		5.538.573

		2.048.045

		26.225.390



		AI.11112

		- Khẩu độ ( 36m

		tấn

		18.562.684

		4.828.290

		1.763.908

		25.154.882



		AI.11113

		- Khẩu độ > 36m

		tấn

		18.497.820

		4.208.642

		1.553.532

		24.259.994



		

		

		

		

		

		

		





AI.11120 - sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ 

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ

		

		

		

		

		



		AI.11121

		- Khẩu độ ( 9m

		tấn

		18.836.695

		6.709.311

		3.327.322

		28.873.328



		AI.11122

		- Khẩu độ ( 12m

		tấn

		18.531.986

		5.629.507

		2.439.010

		26.600.503



		AI.11123

		- Khẩu độ < 18m

		tấn

		18.433.354

		5.118.021

		1.740.651

		25.292.026



		

		

		

		

		

		

		





AI.11130 - Sản xuất cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm 

		

		

		

		

		



		AI.11131

		- Cột thép hình

		tấn

		18.183.951

		1.615.438

		1.479.779

		21.279.168



		AI.11132

		- Cột thép tấm

		tấn

		18.924.310

		3.145.854

		2.872.911

		24.943.075



		

		

		

		

		

		

		





AI.11200 - sản xuất giằng mái, xà gồ thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất giằng mái, xà gồ thép 

		

		

		

		

		



		AI.11211

		    -      Giằng mái

		tấn

		18.163.499

		2.289.059

		267.918

		20.720.476



		AI.11221

		    -      Xà gồ thép

		tấn

		17.275.243

		1.108.220

		 

		18.383.463



		

		

		

		

		

		

		





AI.11300 - sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục 

		

		

		

		

		



		AI.11311

		- Dầm tường, dầm dưới vì kèo

		tấn

		17.714.707

		4.676.269

		1.607.740

		23.998.716



		AI.11321

		- Dầm mái

		tấn

		17.434.628

		4.269.519

		1.358.805

		23.062.952



		AI.11331

		- Dầm cầu trục

		tấn

		18.201.983

		3.844.573

		2.162.826

		24.209.382



		

		

		

		

		

		

		





AI.11400 - sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời 

		

		

		

		

		



		AI.11411

		    -      Thang sắt

		tấn

		17.766.307

		4.675.206

		2.046.204

		24.487.717



		AI.11421

		    -      Lan can

		tấn

		17.214.436

		5.806.948

		1.500.341

		24.521.725



		AI.11431

		    -      Cửa sổ trời

		tấn

		17.367.214

		6.077.847

		4.439.189

		27.884.250



		

		

		

		

		

		

		





AI.11500 -  sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt 

		

		

		

		

		



		AI.11511

		- Hàng rào lưới thép

		m2

		274.383

		184.703

		32.150

		491.236



		AI.11521

		- Cửa lưới thép

		m2

		331.176

		205.226

		37.509

		573.911



		AI.11531

		- Hàng rào song sắt

		m2

		374.606

		236.799

		48.225

		659.630



		AI.11541

		- Cửa song sắt

		m2

		417.135

		268.372

		72.338

		757.845



		

		

		

		

		

		

		





AI.11600 -  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết,  mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt 

		

		

		

		

		



		

		Sắt vuông đặc

		

		

		

		

		



		AI.11611

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		21.719.546

		6.823.255

		1.997.781

		30.540.582



		AI.11612

		 - Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		21.677.134

		5.845.870

		1.721.280

		29.244.284



		AI.11613

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		21.645.205

		5.016.015

		1.514.263

		28.175.483



		

		Sắt vuông rỗng

		

		

		

		

		



		AI.11621

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		22.165.720

		9.958.265

		5.086.511

		37.210.496



		AI.11622

		 - Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		22.059.369

		8.534.602

		4.298.238

		34.892.209



		AI.11623

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		21.979.544

		7.315.636

		3.683.844

		32.979.024



		

		

		

		

		

		

		





AI.11700 -  Sản xuất cổng sắt


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp

		

		

		

		

		



		AI.11711

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		21.308.215

		7.164.418

		3.892.226

		32.364.859



		AI.11712

		- Loại nan 14x14 (mm)

		tấn

		21.236.124

		6.137.242

		3.353.706

		30.727.072



		AI.11713

		- Loại nan 16x16 (mm)

		tấn

		21.184.482

		5.266.816

		3.002.767

		29.454.065



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp

		

		

		

		

		



		AI.11721

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		23.758.512

		10.456.178

		3.297.685

		37.512.375



		AI.11722

		- Loại nan 14x14 (mm)

		tấn

		23.695.801

		8.960.594

		2.835.105

		35.491.500



		AI.11723

		- Loại nan 16x16 (mm)

		tấn

		23.650.244

		7.680.773

		2.481.847

		33.812.864



		

		

		

		

		

		

		





AI.11800 - Lắp dựng tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m. 


Đơn vị tính: đ/1m; đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		

		



		AI.11811

		- Tôn lượn sóng

		m

		189.045

		6.122

		35.737

		230.904



		

		Trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		

		



		AI.11821

		- Trụ 1,75m

		cái

		448.290

		10.713

		33.850

		492.853



		AI.11822

		- Trụ 1,45m

		cái

		371.440

		9.353

		28.208

		409.001



		

		

		

		

		

		

		





AI.11900 - Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AI.11911

		- Hệ khung dàn

		tấn

		17.285.061

		4.506.223

		2.143.347

		23.934.631



		AI.11912

		- Hệ sàn đạo, sàn thao tác

		tấn

		19.257.763

		3.844.743

		1.934.741

		25.037.247



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Chi phí hao hụt vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ tháo dỡ bằng 7%.


AI.12100 - Sản Xuất ống vách


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.12111

		Sản xuất ống vách

		tấn

		17.588.220

		3.411.628

		1.519.079

		22.518.927



		

		

		

		

		

		

		





AI.13100 - Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		AI.13111

		- Khối lượng một cấu kiện ( 10kg

		tấn

		19.551.605

		6.435.990

		1.481.441

		27.469.036



		AI.13121

		- Khối lượng một cấu kiện ( 20kg

		tấn

		19.293.065

		5.469.669

		1.338.781

		26.101.515



		AI.13131

		- Khối lượng một cấu kiện ( 50kg

		tấn

		18.538.163

		5.148.792

		1.214.305

		24.901.260



		AI.13141

		- Khối lượng một cấu kiện ( 100kg

		tấn

		18.234.026

		4.831.603

		1.047.624

		24.113.253



		AI.13151

		- Khối lượng một cấu kiện > 100kg

		tấn

		18.016.361

		4.499.660

		981.852

		23.497.873



		

		

		

		

		

		

		





AI.20000 - Sản xuất, lắp dựng cấu kiện dầm cầu thép


AI.21100 - sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.


AI.21110 - sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ cầu thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ

		

		

		

		

		



		AI.21111

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		18.416.210

		5.377.842

		3.136.300

		26.930.352



		AI.21112

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		18.299.943

		6.749.996

		5.719.120

		30.769.059



		

		

		

		

		

		

		





AI.21120 - sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21121

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		18.335.298

		6.074.639

		3.465.194

		27.875.131



		AI.21122

		- Thanh xiên

		tấn

		18.373.682

		5.583.308

		3.565.940

		27.522.930



		

		

		

		

		

		

		





AI.21130 - Sản xuất hệ liên kết dọc cầu


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc cầu

		

		

		

		

		



		AI.21131

		- Liên kết dọc trên

		tấn

		18.189.282

		4.538.113

		3.421.227

		26.148.622



		AI.21132

		- Liên kết dọc dưới

		tấn

		18.205.467

		4.352.300

		3.206.233

		25.764.000



		

		

		

		

		

		

		





AI.21140 -  Sản xuất dầm dọc, dầm ngang


      
  -  Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


       
  -  Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21141

		    -      Dầm dọc 

		tấn

		18.319.404

		5.395.709

		3.845.241

		27.560.354



		AI.21142

		    -      Dầm ngang

		tấn

		18.402.716

		5.449.308

		3.162.831

		27.014.855



		

		

		

		

		

		

		





AI.21150 - sản xuất kết cấu thép lan can cầu


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu

		

		

		

		

		



		AI.21151

		- Lan can cầu đường sắt

		tấn

		18.918.117

		5.091.977

		1.928.460

		25.938.554



		AI.21152

		- Lan can cầu đường bộ

		tấn

		17.637.692

		3.957.449

		1.653.263

		23.248.404



		

		

		

		

		

		

		





AI.21200 - sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21210 - sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, nút dàn chủ 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ

		

		

		

		

		



		AI.21211

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		18.400.449

		4.836.485

		3.051.561

		26.288.495



		AI.21212

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		18.289.910

		6.767.862

		5.719.120

		30.776.892



		

		

		

		

		

		

		





AI.21220 - sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21221

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		18.217.289

		3.462.544

		1.867.494

		23.547.327



		AI.21222

		- Thanh xiên

		tấn

		18.312.403

		4.561.339

		3.673.155

		26.546.897



		

		

		

		

		

		

		





AI.21230 - Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang


    
- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc+ liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


    
- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang+ liên kết với dàn chủ


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21231

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		18.214.992

		4.813.258

		2.502.789

		25.531.039



		AI.21232

		- Dầm dọc

		tấn

		18.748.757

		7.757.671

		3.782.039

		30.288.467



		AI.21233

		- Dầm ngang

		tấn

		18.432.656

		5.731.600

		2.308.700

		26.472.956



		

		

		

		

		

		

		





AI.22000 - sản xuất cấu kiện  dầm thép 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.22110 - sản xuất dầm chủ, hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất dầm chủ, hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.22111

		- Dầm chủ

		tấn

		17.994.495

		3.442.891

		2.683.304

		24.120.690



		AI.22112

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		18.187.551

		3.712.676

		3.419.566

		25.319.793



		AI.22113

		- Dầm dọc

		tấn

		18.558.598

		6.994.768

		4.726.538

		30.279.904



		AI.22114

		- Dầm ngang

		tấn

		18.391.952

		4.121.821

		6.366.459

		28.880.232



		

		

		

		

		

		

		





AI.31100 - Sản xuất vì thép gia cố hầm 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.31110

		Sản xuất vì kèo thép gia cố hầm

		tấn

		17.501.985

		1.247.143

		720.309

		19.469.437



		

		

		

		

		

		

		





AI.31200 - Lắp dựng vì thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AI.31210

		    -      Hầm ngang

		tấn

		285.970

		4.573.425

		678.992

		5.538.387



		AI.31220

		    -      Hầm đứng

		tấn

		317.124

		5.200.427

		644.571

		6.162.122



		AI.31230

		    -      Hầm nghiêng

		tấn

		349.650

		5.808.988

		710.988

		6.869.626



		

		

		

		

		

		

		





AI.32100 - Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông
hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		AI.32110

		    -      Hầm ngang

		tấn

		18.582.748

		5.446.382

		689.195

		24.718.325



		AI.32120

		    -      Hầm đứng

		tấn

		18.582.748

		5.683.181

		559.595

		24.825.524



		AI.32130

		    -      Hầm nghiêng

		tấn

		18.582.748

		5.967.340

		579.699

		25.129.787



		

		

		

		

		

		

		





AI.41100 - Sản xuất cửa van 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cửa van

		

		

		

		

		



		AI.41110

		- Cửa van phẳng

		tấn

		19.545.979

		14.453.923

		5.875.798

		39.875.700



		AI.41120

		- Cửa van hình cánh cung

		tấn

		19.923.876

		14.623.969

		6.409.121

		40.956.966



		

		

		

		

		

		

		





AI.52100 - Sản xuất Kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thẳng, côn, cút, tê, thập 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện  gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.52111

		- Thành bình bể

		tấn

		18.068.203

		3.042.803

		1.676.208

		22.787.214



		AI.52112

		- Nắp bình bể

		tấn

		18.429.801

		3.872.659

		2.002.606

		24.305.066



		AI.52113

		- Đáy bình bể

		tấn

		18.389.660

		3.872.659

		1.829.582

		24.091.901



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình trụ, phễu, ống

		

		

		

		

		



		AI.52121

		- Hình trụ

		tấn

		18.469.942

		4.241.483

		2.168.874

		24.880.299



		AI.52122

		- Hình phễu

		tấn

		18.670.932

		5.901.194

		2.371.116

		26.943.242



		AI.52123

		- Hình ống

		tấn

		19.424.952

		6.823.255

		2.651.561

		28.899.768



		AI.52131

		Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		19.501.288

		7.837.523

		3.226.527

		30.565.338



		

		

		

		

		

		

		





AI.52200 - Sản xuất các kết cấu thép khác 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất các kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.52211

		- Khung dỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		18.441.702

		4.822.382

		1.591.782

		24.855.866



		AI.52221

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		18.466.939

		4.130.836

		1.657.230

		24.255.005



		AI.52231

		- Vỏ bao che

		tấn

		18.509.726

		3.522.275

		1.751.122

		23.783.123



		AI.52241

		- Khung dàn thép

		tấn

		18.136.335

		3.968.553

		1.809.169

		23.914.057



		AI.52251

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		18.179.962

		4.333.689

		1.951.287

		24.464.938



		

		

		

		

		

		

		





AI.53000 - sản xuất mặt bích


AI.53100 - sản xuất mặt bích đặc


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất mặt bích đặc

		

		

		

		

		



		

		Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53111

		
- ( 10 kg

		tấn

		21.758.509

		6.712.608

		1.459.024

		29.930.141



		AI.53121

		
- ( 20 kg

		tấn

		21.396.209

		6.472.872

		1.401.485

		29.270.566



		AI.53131

		
- ( 50 kg

		tấn

		21.214.669

		5.984.179

		1.372.715

		28.571.563



		AI.53141

		
- ( 80 kg

		tấn

		21.033.907

		5.679.899

		1.343.946

		28.057.752



		AI.53151

		
- ( 100 kg

		tấn

		20.853.767

		4.979.132

		1.319.286

		27.152.185



		AI.53161

		
- >100 kg

		tấn

		20.667.416

		4.481.219

		1.290.517

		26.439.152



		

		

		

		

		

		

		





AI.53200 - sản xuất mặt bích rỗng


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất mặt bích rỗng

		

		

		

		

		



		

		Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53211

		
- ( 10 kg

		tấn

		26.662.231

		8.870.232

		2.034.414

		37.566.877



		AI.53221

		
- ( 20 kg

		tấn

		25.950.279

		8.270.892

		1.915.226

		36.136.397



		AI.53231

		
- ( 50 kg

		tấn

		25.768.878

		7.413.375

		1.878.236

		35.060.489



		AI.53241

		
- ( 80 kg

		tấn

		25.588.236

		7.007.668

		1.837.137

		34.433.041



		AI.53251

		
- ( 100 kg

		tấn

		25.407.593

		6.454.431

		1.800.148

		33.662.172



		AI.53261

		
- >100 kg

		tấn

		25.227.254

		5.901.194

		1.767.268

		32.895.716



		

		

		

		

		

		

		





AI.60000 -  Lắp dựng cấu kiện thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu , cấu kiện trong phạm vi 30m.


AI.61110 - lắp dựng cột thép


AI.61120 - lắp dựng vì kèo thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng cấu kiện thép

		

		

		

		

		



		AI.61111

		Cột thép các loại

		tấn

		330.514

		1.533.196

		1.541.631

		3.405.341



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo thép

		

		

		

		

		



		AI.61121

		
- ( 18m

		tấn

		393.292

		820.904

		1.278.250

		2.492.446



		AI.61122

		
- > 18m

		tấn

		419.812

		947.197

		1.432.026

		2.799.035



		

		

		

		

		

		

		





AI.61130 - lắp dựng xà gồ thép


AI.61140 - lắp dựng giằng thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.61131

		Lắp dựng xà gồ thép

		tấn

		447.944

		430.975

		1.322.018

		2.200.937



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng giằng thép

		

		

		

		

		



		AI.61141

		
- Đinh tán

		tấn

		478.902

		3.406.752

		3.944.601

		7.830.255



		AI.61142

		
- Bulông

		tấn

		1.261.965

		377.300

		1.589.936

		3.229.201



		

		

		

		

		

		

		





AI.61150 - lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục 


AI.61160 - lắp dựng dầm cầu trục


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.61151

		Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn

		tấn

		623.084

		1.134.689

		1.306.598

		3.064.371



		AI.61161

		Lắp dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)

		tấn

		294.267

		1.215.277

		1.312.850

		2.822.394



		

		

		

		

		

		

		





AI.61170 - lắp sàn thao tác


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.61171

		Lắp dựng sàn thao tác

		tấn

		326.164

		1.985.702

		1.780.666

		4.092.532



		

		

		

		

		

		

		





AI.62100 - lắp dựng dầm cầu thép các loại


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện  đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dầm cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AI.62111

		- Trên cạn

		tấn

		155.410

		3.061.244

		1.718.730

		4.935.384



		AI.62121

		- Dưới nước

		tấn

		157.616

		3.854.217

		2.260.849

		6.272.682



		

		

		

		

		

		

		





AI.62200 - lắp dựng kết cấu thép dạng  eiffel, bailey, yUkm


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.62211

		Lắp dựng kết cấu thép dạng Eiffel, Bailey, Yukm

		tấn

		149.388

		1.183.996

		223.016

		1.556.400



		

		

		

		

		

		

		





AI.63100 - Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63111

		- Cửa sắt xếp, cửa cuốn

		m2

		9.716

		79.922

		26.792

		116.430



		AI.63121

		- Cửa khung sắt, khung nhôm

		m2

		5.054

		51.014

		 

		56.068



		

		

		

		

		

		

		





AI.63200 - Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63211

		- Lan can sắt

		m2

		5.299

		68.018

		26.792

		100.109



		AI.63221

		- Hoa sắt cửa

		m2

		4.783

		34.009

		 

		38.792



		AI.63231

		- Vách kính khung nhôm mặt tiền

		m2

		965

		85.023

		 

		85.988



		AI.63232

		- Vách kính khung nhôm trong nhà

		m2

		965

		51.014

		 

		51.979



		

		

		

		

		

		

		





AI.63300 - Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn

		

		

		

		

		



		AI.63311

		- Trên cạn

		tấn

		303.791

		1.615.438

		1.418.910

		3.338.139



		AI.63321

		- Dưới nước

		tấn

		430.049

		1.955.531

		1.982.272

		4.367.852



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% đơn giá lắp dựng.


AI.64100 - Lắp đặt ống thép luồn cáp dự  ứng lực


Đơn vị tính: đ/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng ống thép luồn cáp dự ứng lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống luồn cáp

		

		

		

		

		



		AI.64111

		
- ( 80mm

		M

		90.592

		35.038

		3.136

		128.766



		AI.64121

		
- ( 100mm

		M

		127.704

		38.727

		3.763

		170.194



		AI.64131

		
- ( 150mm

		M

		310.121

		47.947

		4.516

		362.584



		

		

		

		

		

		

		





AI.64200 - Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		

		Khối lượng một cấu kiện

		

		

		

		

		



		AI.64211

		
- ( 10kg

		tấn

		694.524

		2.839.771

		453.853

		3.988.148



		AI.64221

		
- ( 20kg

		tấn

		594.453

		2.414.655

		409.647

		3.418.755



		AI.64231

		
- ( 50kg

		tấn

		497.955

		2.125.577

		368.387

		2.991.919



		AI.64241

		
- ( 100kg

		tấn

		447.617

		1.564.425

		324.181

		2.336.223



		AI.64251

		
- > 100kg

		tấn

		372.683

		1.411.383

		271.133

		2.055.199



		

		

		

		

		

		

		





AI.65100 - Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép

		

		

		

		

		



		

		Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.65111

		- Thành bể

		tấn

		736.293

		2.865.767

		2.197.263

		5.799.323



		AI.65112

		- Nắp bể

		tấn

		698.310

		2.721.926

		2.099.846

		5.520.082



		AI.65113

		- Đáy bể

		tấn

		738.210

		2.471.125

		2.258.281

		5.467.616



		

		Kết cấu thép dạng

		

		

		

		

		



		AI.65121

		- Hình trụ, hình ống

		tấn

		796.791

		3.227.215

		2.936.350

		6.960.356



		AI.65122

		- Hình phễu

		tấn

		951.423

		3.596.040

		3.117.721

		7.665.184



		AI.65123

		- Hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		1.081.934

		4.149.277

		3.619.736

		8.850.947



		

		

		

		

		

		

		





AI.65200 - lắp đặt các loại bích đặc và bích rỗng


(Đơn giá chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bulông trực tiếp lắp)


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại bích đặc, bích rỗng

		

		

		

		

		



		

		Bích đặc

		

		

		

		

		



		AI.65211

		
- ( 50 kg/cái

		tấn

		570.525

		3.128.849

		2.667.092

		6.366.466



		AI.65212

		
- > 50 kg/cái

		tấn

		544.956

		2.805.761

		2.159.542

		5.510.259



		

		Bích rỗng

		

		

		

		

		



		AI.65221

		
- ( 50 kg/cái

		tấn

		770.474

		4.166.131

		3.350.588

		8.287.193



		AI.65222

		
- > 50 kg/cái

		tấn

		631.049

		3.843.043

		2.942.675

		7.416.767



		

		

		

		

		

		

		





AI.65300 -  Lắp dựng dàn không gian


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.


(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dàn không gian

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao đỉnh dàn ( 10m

		

		

		

		

		



		AI.65311

		- Dàn nút cầu

		tấn

		707.364

		2.584.701

		968.518

		4.260.583



		AI.65312

		- Dàn nút hàn

		tấn

		890.454

		2.630.614

		1.476.247

		4.997.315



		

		Chiều cao đỉnh dàn > 10m

		

		

		

		

		



		AI.65321

		- Dàn nút cầu

		tấn

		735.144

		3.043.826

		1.169.996

		4.948.966



		AI.65331

		- Dàn nút hàn

		tấn

		939.356

		3.094.840

		1.732.500

		5.766.696



		

		

		

		

		

		

		





AI.65400 - Lắp đặt kết cấu thép khác


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.65411

		- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		737.839

		3.227.215

		1.740.121

		5.705.175



		AI.65421

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		724.970

		2.825.197

		1.591.107

		5.141.274



		AI.65431

		- Vỏ bao che

		tấn

		658.392

		2.655.537

		1.415.463

		4.729.392



		AI.65441

		- Hệ khung, dầm thép

		tấn

		793.896

		2.306.998

		1.893.893

		4.994.787



		AI.65451

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		622.310

		1.687.373

		1.271.010

		3.580.693



		

		

		

		

		

		

		





AI.66000 - Lắp đặt cửa van 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


AI.66100 - Lắp đặt cửa van phẳng


Đơn vị tính: đ/1 tấn 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa van phẳng

		

		

		

		

		



		

		Độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.66111

		
- ( 5m

		tấn

		547.252

		2.865.767

		1.472.285

		4.885.304



		AI.66121

		
- ( 10m

		tấn

		683.388

		2.721.926

		2.153.237

		5.558.551



		AI.66131

		
- > 10m

		tấn

		778.985

		2.471.125

		2.183.592

		5.433.702



		

		

		

		

		

		

		





AI.66200 - Lắp đặt cửa van  hình cung


Đơn vị tính: đ/1 tấn 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa van hình cung

		

		

		

		

		



		

		Độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.66211

		
- ( 5m

		tấn

		737.565

		5.163.545

		3.070.371

		8.971.481



		AI.66221

		
- ( 10m

		tấn

		917.698

		4.518.102

		4.665.828

		10.101.628



		AI.66231

		
- > 10m

		tấn

		1.021.801

		3.964.865

		4.712.741

		9.699.407



		

		

		

		

		

		

		





Chương X


CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

AK.10000 - Công tác làm mái 


AK.11000 -  Lợp mái ngói 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật


AK.11100 -  Lợp mái ngói 22v/m2

AK.11200 - Lợp mái ngói 13v/m2

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác lợp mái

		

		

		

		

		



		

		Lợp mái ngói 22v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11110

		
- Cao ( 4m

		100m2

		9.999.385

		1.809.422

		6.658

		11.815.465



		AK.11120

		
- Cao ( 16m

		100m2

		9.999.385

		1.995.900

		207.725

		12.203.010



		

		Lợp mái ngói 13v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11210

		
- Cao ( 4m

		100m2

		9.508.291

		1.485.999

		6.658

		11.000.948



		AK.11220

		
- Cao ( 16m

		100m2

		9.508.291

		1.634.599

		207.725

		11.350.615



		

		

		

		

		

		

		





AK.11300 - Lợp mái ngói 75v/m2

AK.11400 - Lợp ngói âm dương 


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lợp mái ngói 75v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11310

		
- Cao ( 4m

		100m2

		24.498.043

		2.461.133

		6.658

		26.965.834



		AK.11320

		
- Cao ( 16m

		100m2

		24.498.043

		2.742.135

		207.725

		27.447.903



		

		Lợp mái ngói âm dương 80v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11410

		
- Cao ( 4m

		100m2

		25.852.243

		2.461.133

		6.658

		28.320.034



		AK.11420

		
- Cao ( 16m

		100m2

		25.852.243

		2.742.135

		207.725

		28.802.103



		

		

		

		

		

		

		





AK.12000 - Lợp mái, che tường bằng fibrôxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật


AK.12100 - Lợp mái, che tường Fibrô xi măng (0,92 ( 1,52m)


AK.12200 - Lợp mái, che tường tôn múi 


AK.12300 - Lợp mái, che tường tấm nhựa 


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng, tôn múi, tấm nhựa 

		

		

		

		

		



		AK.12111

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng

		100m2

		3.472.186

		1.152.423

		 

		4.624.609



		

		Lợp mái, che tường bằng tôn múi

		

		

		

		

		



		AK.12221

		
- Chiều dài (m

		100m2

		10.111.758

		1.010.343

		 

		11.122.101



		AK.12222

		
- Chiều dài bất kỳ

		100m2

		9.058.582

		710.398

		 

		9.768.980



		AK.12331

		Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa 

		100m2

		5.185.000

		808.275

		 

		5.993.275



		

		

		

		

		

		

		





AK.13100 - Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Dán ngói trên mái nghiêng bê tông

		

		

		

		

		



		AK.13110

		Ngói mũi hài 75 viên/m2

		m2

		219.839

		93.525

		 

		313.364



		AK.13120

		Ngói 22 viên/m2

		m2

		86.103

		85.023

		 

		171.126



		

		

		

		

		

		

		





AK.20000 - Công tác trát 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Trát vữa xi măng PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML=0,7-1,4.


AK.21000 - Trát tường


AK.21100 - Trát tường ngoài


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác trát

		

		

		

		

		



		

		Trát tường ngoài

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.21112

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		3.041

		37.410

		599

		41.050



		AK.21113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		4.702

		37.410

		599

		42.711



		AK.21114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		6.078

		37.410

		599

		44.087



		AK.21115

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		3.483

		37.410

		599

		41.492



		AK.21116

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		4.949

		37.410

		599

		42.958



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.21122

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		4.308

		44.212

		599

		49.119



		AK.21123

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		6.661

		44.212

		599

		51.472



		AK.21124

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		8.610

		44.212

		599

		53.421



		AK.21125

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		4.934

		44.212

		599

		49.745



		AK.21126

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		7.011

		44.212

		599

		51.822



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.21132

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		5.828

		54.415

		599

		60.842



		AK.21133

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		9.012

		54.415

		599

		64.026



		AK.21134

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		11.649

		54.415

		599

		66.663



		AK.21135

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		6.675

		54.415

		599

		61.689



		AK.21136

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		9.486

		54.415

		599

		64.500



		

		

		

		

		

		

		





AK.21200 - Trát tường trong


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát tường trong

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.21212

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		3.041

		25.507

		582

		29.130



		AK.21213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		4.702

		25.507

		582

		30.791



		AK.21214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		6.078

		25.507

		582

		32.167



		AK.21215

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		3.483

		25.507

		582

		29.572



		AK.21216

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		4.949

		25.507

		582

		31.038



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.21222

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		4.308

		34.009

		582

		38.899



		AK.21223

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		6.661

		34.009

		582

		41.252



		AK.21224

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		8.610

		34.009

		582

		43.201



		AK.21225

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		4.934

		34.009

		582

		39.525



		AK.21226

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		7.011

		34.009

		582

		41.602



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.21232

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		5.828

		37.410

		582

		43.820



		AK.21233

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		9.012

		37.410

		582

		47.004



		AK.21234

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		11.649

		37.410

		582

		49.641



		AK.21235

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		6.675

		37.410

		582

		44.667



		AK.21236

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		9.486

		37.410

		582

		47.478



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì chi phí vữa tăng 10%

AK.22100 - Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.22112

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		3.294

		84.683

		599

		88.576



		AK.22113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		5.094

		84.683

		599

		90.376



		AK.22114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		6.584

		84.683

		599

		91.866



		AK.22115

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		3.773

		84.683

		599

		89.055



		AK.22116

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		5.362

		84.683

		599

		90.644



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.22122

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		4.561

		88.424

		599

		93.584



		AK.22123

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		7.053

		88.424

		599

		96.076



		AK.22124

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		9.116

		88.424

		599

		98.139



		AK.22125

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		5.224

		88.424

		599

		94.247



		AK.22126

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		7.424

		88.424

		599

		96.447



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.22132

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		6.335

		96.926

		599

		103.860



		AK.22133

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		9.795

		96.926

		599

		107.320



		AK.22134

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		12.661

		96.926

		599

		110.186



		AK.22135

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		7.255

		96.926

		599

		104.780



		AK.22136

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		10.311

		96.926

		599

		107.836



		

		

		

		

		

		

		





AK.23000 -  Trát xà dầm, trần


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát xà dầm, trần

		

		

		

		

		



		

		Trát xà dầm

		

		

		

		

		



		AK.23112

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		4.561

		59.516

		599

		64.676



		AK.23113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		7.053

		59.516

		599

		67.168



		AK.23114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		9.116

		59.516

		599

		69.231



		AK.23115

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		5.224

		59.516

		599

		65.339



		AK.23116

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		7.424

		59.516

		599

		67.539



		

		Trát trần

		

		

		

		

		



		AK.23212

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		4.561

		85.023

		599

		90.183



		AK.23213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		7.053

		85.023

		599

		92.675



		AK.23214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		9.116

		85.023

		599

		94.738



		AK.23215

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		5.224

		85.023

		599

		90.846



		AK.23216

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		7.424

		85.023

		599

		93.046



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì chi phí vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10


AK.24000 - Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ

		

		

		

		

		



		

		Trát đắp phào đơn

		

		

		

		

		



		AK.24113

		    - Vữa XM mác 50

		m

		4.353

		36.882

		 

		41.235



		AK.24114

		    - Vữa XM mác 75

		m

		5.626

		36.882

		 

		42.508



		

		Trát đắp phào kép

		

		

		

		

		



		AK.24213

		    - Vữa XM mác 50

		m

		5.550

		46.103

		 

		51.653



		AK.24214

		    - Vữa XM mác 75

		m

		7.174

		46.103

		 

		53.277



		

		Trát gờ chỉ

		

		

		

		

		



		AK.24313

		    - Vữa XM mác 50

		m

		1.067

		22.498

		 

		23.565



		AK.24314

		    - Vữa XM mác 75

		m

		1.380

		22.498

		 

		23.878



		

		

		

		

		

		

		





AK.25100 - Trát sê nô, mái hắt, lam ngang


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang

		

		

		

		

		



		AK.25113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		4.748

		44.259

		 

		49.007



		AK.25114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		6.138

		44.259

		 

		50.397



		

		

		

		

		

		

		





AK.25200 - Trát vẩy tường chống vang 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.25214

		Trát vẩy tường chống vang Vữa XM mác 75

		m2

		20.971

		57.168

		 

		78.139



		

		

		

		

		

		

		





AK.26100 - Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito gờ chỉ, gờ lồi, đố tường

		

		

		

		

		



		AK.26113

		    - Vữa XM mác 50

		m

		3.741

		59.012

		 

		62.753



		AK.26114

		    - Vữa XM mác 75

		m

		3.923

		59.012

		 

		62.935



		

		

		

		

		

		

		





AK.26200 - Trát granitô tay vịn cầu thang, tay vịn lan can 


AK.26300 -  Trát granitô thành ô văng, sê nô, lan can, diềm che nắng


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		43.172

		540.328

		 

		583.500



		AK.26214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		44.941

		540.328

		 

		585.269



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito thành ô văng, sê nô, diềm che nắng

		

		

		

		

		



		

		Dầy 1cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26313

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		37.213

		285.839

		 

		323.052



		AK.26314

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		38.982

		285.839

		 

		324.821



		

		Dầy 1,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26323

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		40.249

		285.839

		 

		326.088



		AK.26324

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		42.017

		285.839

		 

		327.856



		

		

		

		

		

		

		





Ak.26400 - Trát granitô tường, trụ cột 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tường, trụ cột

		

		

		

		

		



		

		Trát tường, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26413

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		40.249

		178.548

		 

		218.797



		AK.26414

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		42.017

		178.548

		 

		220.565



		

		Trát trụ cột, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26423

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		40.249

		430.217

		 

		470.466



		AK.26424

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		42.017

		430.217

		 

		472.234



		

		

		

		

		

		

		





AK.27000 - Trát đá rửa tường, trụ, cột 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa tường, trụ cột

		

		

		

		

		



		

		Trát tường, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		40.665

		81.622

		571

		122.858



		AK.27114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		42.442

		81.622

		571

		124.635



		

		Trát trụ cột, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		40.665

		141.138

		571

		182.374



		AK.27214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		42.442

		141.138

		571

		184.151



		

		

		

		

		

		

		





AK.27300 - Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27313

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		45.389

		208.386

		 

		253.775



		AK.27314

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		48.241

		208.386

		 

		256.627



		

		

		

		

		

		

		





AK.30000 - Công tác ốp gạch, đá


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Vữa tính trong công tác ốp gạch đá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4.


AK.31000 - Công tác ốp gạch


AK.31100 - ốp tường, trụ, cột


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác ốp gạch

		

		

		

		

		



		

		ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31110

		    - Gạch 200x250mm

		m2

		76.170

		117.332

		36.694

		230.196



		AK.31120

		    - Gạch 200x300mm

		m2

		76.201

		102.028

		36.694

		214.923



		AK.31130

		    - Gạch 300x300mm

		m2

		73.924

		93.525

		36.694

		204.143



		AK.31140

		    - Gạch 400x400mm

		m2

		79.356

		85.023

		36.694

		201.073



		AK.31150

		    - Gạch 500x500mm

		m2

		110.871

		81.622

		36.694

		229.187



		AK.31160

		    - Gạch 600x600mm

		m2

		127.353

		76.521

		36.694

		240.568



		AK.31170

		    - Gạch 450x900mm

		m2

		202.718

		76.521

		36.694

		315.933



		AK.31180

		    - Gạch 600x900mm

		m2

		202.926

		71.419

		36.694

		311.039



		

		

		

		

		

		

		





AK.31200 - ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31210

		    - Gạch 120x300mm

		m2

		95.708

		102.028

		18.347

		216.083



		AK.31220

		    - Gạch 120x400mm

		m2

		95.708

		98.627

		18.347

		212.682



		AK.31230

		    - Gạch 120x500mm

		m2

		95.708

		91.825

		18.347

		205.880



		AK.31240

		    - Gạch 150x150mm

		m2

		95.791

		115.631

		18.347

		229.769



		AK.31250

		    - Gạch 150x300mm

		m2

		63.158

		102.028

		18.347

		183.533



		AK.31260

		    - Gạch 200x400mm

		m2

		70.917

		88.424

		18.347

		177.688



		AK.31270

		    - Gạch 150x500mm

		m2

		95.708

		95.226

		18.347

		209.281



		

		

		

		

		

		

		





AK.32000 - công tác ốp đá tự nhiên


AK.32100 - ốp đá granit tự nhiên vào tường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		ốp đá granit tự nhiên vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32110

		    - Có chốt bằng inox

		m2

		483.765

		149.374

		50.455

		683.594



		AK.32120

		    - Sử dụng keo dán

		m2

		559.512

		125.400

		48.161

		733.073



		

		

		

		

		

		

		





AK.32200 - ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào  tường


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		ốp đá cẩm thạch vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32210

		    - Tiết diện đá ( 0,16m2

		m2

		107.513

		272.930

		50.455

		430.898



		AK.32220

		    - Tiết diện đá ( 0,25m2

		m2

		174.810

		258.177

		48.161

		481.148



		AK.32230

		    - Tiết diện đá > 0,25m2

		m2

		171.581

		239.736

		48.161

		459.478



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		ốp đá hoa cương vào tường 

		

		

		

		

		



		AK.32240

		    - Tiết diện đá ( 0,16m2

		m2

		107.513

		272.930

		50.455

		430.898



		AK.32250

		    - Tiết diện đá ( 0,25m2

		m2

		174.810

		258.177

		48.161

		481.148



		AK.32260

		    - Tiết diện đá > 0,25m2

		m2

		171.581

		239.736

		48.161

		459.478



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : ốp đá Granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ chi phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng.


AK.40000 - Công tác láng 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.


AK.41100 - Láng nền, sàn không đánh mầu


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Láng nền sàn không đánh mầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41113

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		9.246

		11.563

		571

		21.380



		AK.41114

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		11.623

		11.563

		571

		23.757



		AK.41115

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		14.177

		11.563

		571

		26.311



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41123

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		12.945

		18.025

		761

		31.731



		AK.41124

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		16.272

		18.025

		761

		35.058



		AK.41125

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		19.847

		18.025

		761

		38.633



		

		

		

		

		

		

		





AK.41200 - Láng nền, sàn có đánh mầu


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Láng nền sàn có đánh mầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41213

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		9.602

		15.474

		571

		25.647



		AK.41214

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		11.979

		15.474

		571

		28.024



		AK.41215

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		14.532

		15.474

		571

		30.577



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41223

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		13.300

		21.256

		761

		35.317



		AK.41224

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		16.628

		21.256

		761

		38.645



		AK.41225

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		20.203

		21.256

		761

		42.220



		

		

		

		

		

		

		





AK.42000 - Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, mương cáp, mương rãnh, hè


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.42113

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		4.832

		20.065

		571

		25.468



		AK.42114

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		6.074

		20.065

		571

		26.710



		AK.42115

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		7.409

		20.065

		571

		28.045



		

		Láng Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm

		

		

		

		

		



		AK.42213

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		9.652

		24.147

		571

		34.370



		AK.42214

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		12.041

		24.147

		571

		36.759



		AK.42215

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		14.608

		24.147

		571

		39.326



		

		Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.42313

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		4.832

		20.065

		571

		25.468



		AK.42314

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		6.074

		20.065

		571

		26.710



		AK.42315

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		7.409

		20.065

		571

		28.045



		

		Hè dầy 3cm

		

		

		

		

		



		AK.42413

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		13.367

		22.956

		571

		36.894



		AK.42414

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		16.711

		22.956

		571

		40.238



		AK.42415

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		20.304

		22.956

		571

		43.831



		

		

		

		

		

		

		





AK.43000 - Láng granitô nền sàn, cầu thang


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.43110

		Láng granitô nền sàn

		m2

		23.834

		258.470

		 

		282.304



		AK.43210

		Láng granitô cầu thang

		m2

		38.460

		471.028

		 

		509.488



		

		

		

		

		

		

		





AK.44000 - láng, gắn sỏi nền, sân, hè đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường

		

		

		

		

		



		AK.44110

		Chiều dày láng 1,5cm

		m2

		28.825

		68.018

		571

		97.414



		AK.44120

		Chiều dày láng 2cm

		m2

		37.497

		76.521

		571

		114.589



		

		

		

		

		

		

		





AK.50000 - Công tác lát gạch, đá 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác lát gạch đá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0.


AK.51000 - Công tác lát gạch


AK.51100 -  Lát gạch chỉ, gạch thẻ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.51110

		Lát gạch chỉ, vữa lót M75

		m2

		54.692

		21.470

		 

		76.162



		AK.51120

		Lát gạch thẻ, vữa lót M75

		m2

		44.534

		24.627

		 

		69.161



		

		

		

		

		

		

		





AK.51200 - Lát NềN, SàN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát nền, sàn

		

		

		

		

		



		

		Gạch ceramic,


Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.51210

		
- 150x150mm

		m2

		101.912

		31.118

		5.504

		138.534



		AK.51220

		
- 200x200mm

		m2

		105.871

		29.758

		5.504

		141.133



		AK.51230

		
- 200x300mm

		m2

		81.023

		29.418

		5.504

		115.945



		AK.51240

		
- 300x300mm

		m2

		78.610

		28.908

		5.504

		113.022



		AK.51250

		
- 400x400mm

		m2

		82.856

		25.507

		6.422

		114.785



		AK.51260

		
- 500x500mm

		m2

		114.096

		25.507

		7.339

		146.942



		AK.51270

		
- 450x600mm

		m2

		114.037

		25.507

		7.339

		146.883



		AK.51280

		
- 600x600mm

		m2

		127.787

		23.806

		7.339

		158.932



		AK.51290

		
- 600x900mm

		m2

		200.067

		20.406

		7.339

		227.812



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


AK.52000 - Lát, dán gạch vỉ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.52110

		Lát gạch vỉ

		m2

		72.960

		34.009

		 

		106.969



		AK.52210

		Dán gạch vỉ

		m2

		78.879

		37.410

		 

		116.289



		

		

		

		

		

		

		





AK.53000 - lát bậc tam cấp, bậc cầu thang 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.53110

		Lát bậc tam cấp

		m2

		166.099

		59.516

		27.521

		253.136



		AK.53210

		Lát bậc cầu thang

		m2

		166.099

		76.521

		36.694

		279.314



		

		

		

		

		

		

		





AK.54000 - Lát gạch chống nóng 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch chống nóng

		

		

		

		

		



		AK.54110

		Gạch 22x10,5x15 4lỗ (cm)

		m2

		59.395

		31.573

		 

		90.968



		AK.54210

		Gạch 22x15x10,5 6lỗ (cm)

		m2

		64.742

		28.416

		 

		93.158



		AK.54310

		Gạch 22x22x10,5 10 lỗ(cm)

		m2

		68.369

		26.837

		 

		95.206



		

		

		

		

		

		

		





AK.55000 - lát gạch sân, nền đường, vỉa hè


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.


AK.55100 - Lát gạch bê tông xi măng 


AK.55200 - Lát gạch lá dừa 


AK.55300 - Lát gạch xi măng tự chèn 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.55110

		Lát gạch bê tông xi măng

		m2

		52.214

		30.608

		 

		82.822



		AK.55210

		Lát gạch lá dừa

		m2

		57.507

		32.309

		 

		89.816



		

		Gạch xi măng tự chèn

		

		

		

		

		



		AK.55310

		
- Chiều dày 3,5cm

		m2

		50.500

		23.806

		 

		74.306



		AK.55320

		
- Chiều dày 5,5cm

		m2

		60.600

		27.207

		 

		87.807



		

		

		

		

		

		

		





AK.55400 - lát gạch đất nung


 Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch đất nung

		

		

		

		

		



		

		Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.55410

		
- 300x300mm

		m2

		46.533

		29.418

		 

		75.951



		AK.55420

		
- 350x350mm

		m2

		46.237

		28.908

		 

		75.145



		AK.55430

		
- 400x400mm

		m2

		45.942

		28.058

		 

		74.000



		

		

		

		

		

		

		





AK.56100 -  Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát đá cẩm  thạch

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56110

		

- ≤ 0,16 m​​​​​​​2

		m2

		64.219

		85.023

		27.521

		176.763



		AK.56120

		

- ≤ 0,25 m​​​​​​​2

		m2

		145.730

		73.970

		27.521

		247.221



		AK.56130

		

- > 0,25 m​​​​​​​2

		m2

		155.081

		62.917

		27.521

		245.519



		

		Lát đá hoa cương

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56140

		

- ≤ 0,16 m​​​​​​​2

		m2

		64.219

		85.023

		27.521

		176.763



		AK.56150

		

- ≤ 0,25 m​​​​​​​2

		m2

		145.730

		73.970

		27.521

		247.221



		AK.56160

		

- > 0,25 m​​​​​​​2

		m2

		155.081

		62.917

		27.521

		245.519



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chi phí nhân công nhân hệ số 1,35 so với đơn giá lát đá nền sàn tương ứng.


AK.56200 - Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, Mặt bệ  các loại (bệ bếp, bệ bàn, bệ lavabo...)


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.56210

		 Lát đá bậc tam cấp

		m2

		465.737

		76.521

		36.694

		578.952



		AK.56220

		 Lát đá Bậc cầu thang

		m2

		465.737

		85.023

		36.694

		587.454



		AK.56230

		 Lát đá Mặt bệ các loại

		m2

		465.737

		105.429

		64.215

		635.381



		

		

		

		

		

		

		





AK.57000 - bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn

		

		

		

		

		



		

		Bó vỉa thẳng

		

		

		

		

		



		AK.57110

		- Kích thước18x22x100cm

		m

		38.890

		17.005

		 

		55.895



		AK.57120

		- Kích thước18x33x100cm

		m

		57.376

		23.806

		 

		81.182



		AK.57210

		Bó vỉa cong  20x20cm

		m

		43.896

		78.221

		 

		122.117



		

		

		

		

		

		

		





AK.60000 - CÔNG TÁC LÀM TRẦN

AK.61000 - Làm trần cót ép, trần gỗ dán

Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.61110

		 Làm trần cót ép

		m2

		117.693

		23.806

		 

		141.499



		AK.61210

		 Làm trần gỗ dán, ván ép

		m2

		162.194

		23.806

		 

		186.000



		

		

		

		

		

		

		





Làm trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt, trần ván ép bọc SIMILI, tấm thạch cao, tấm nhựa, lAmbri...


AK.62000 - Làm trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.62110

		Làm trần gỗ dán  (ván ép) cách âm acostic

		m2

		235.897

		147.530

		 

		383.427



		AK.62210

		Làm trần gỗ dán (ván ép) cách nhiệt sirofort

		m2

		235.897

		147.530

		 

		383.427



		

		

		

		

		

		

		





AK.63100 - Làm trần ván ép bọc simili, mút dầy 5cm nẹp phân ô bằng gỗ 


AK.63200 - Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.63110

		Làm trần ván ép bọc Simili, mút dầy 3 ( 5cm nẹp  phân ô bằng gỗ 

		m2

		244.199

		340.092

		 

		584.291



		AK.63210

		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có  gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí

		m2

		140.614

		119.032

		 

		259.646



		

		

		

		

		

		

		





Ak.64000 - Làm trần bằng tấm thạch cao, tấm nhựa hoa văn , tấm nhựa có khung xương


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.64110

		Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm; 61x41cm

		m2

		227.885

		255.069

		 

		482.954



		AK.64210

		Làm trần bằng tấm  nhựa hoa văn 50x50cm

		m2

		172.752

		136.037

		 

		308.789



		AK.64310

		Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4

		m2

		90.452

		44.212

		 

		134.664



		

		

		

		

		

		

		





AK.65100 - Làm trần lambri gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.65110

		Làm trần Lambri gỗ dày 1cm

		m2

		238.154

		297.581

		 

		535.735



		AK.65120

		Làm trần Lambri gỗ dày 1,5cm

		m2

		290.429

		297.581

		 

		588.010



		

		

		

		

		

		

		





AK.66000 - Làm trần bằng tấm thạch cao 


                   (Khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.66110

		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao 

		m2

		191.716

		331.942

		 

		523.658



		AK.66210

		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao

		m2

		201.343

		387.266

		 

		588.609



		

		

		

		

		

		

		





AK.70000 - Công tác làm mộc trang trí 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.


AK.71100 - Làm vách ngăn bằng ván ép


AK.71200 - Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít 


AK.71300 - Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.71110

		Làm vách ngăn bằng ván ép

		m2

		31.815

		51.014

		 

		82.829



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít

		

		

		

		

		



		AK.71210

		- Chiều dầy gỗ 1,5cm

		m2

		97.422

		64.618

		 

		162.040



		AK.71220

		- Chiều dầy gỗ 2,0cm

		m2

		129.056

		64.618

		 

		193.674



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván 


chồng mí

		

		

		

		

		



		AK.71310

		- Chiều dầy gỗ 1,5cm

		m2

		112.694

		98.627

		 

		211.321



		AK.71320

		- Chiều dầy gỗ 2,0cm

		m2

		139.964

		98.627

		 

		238.591



		

		

		

		

		

		

		





AK.72100 - Gia công và đóng chân tường bằng gỗ 


AK.72200 - Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72110

		- Kích thước 2x10cm

		m

		13.171

		26.371

		 

		39.542



		AK.72120

		- Kích thước 2x20cm

		m

		26.343

		31.719

		 

		58.062



		

		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72210

		- Kích thước 8x10cm

		m

		52.686

		73.765

		 

		126.451



		AK.72220

		- Kích thước 8x14cm

		m

		73.874

		90.362

		 

		164.236



		

		

		

		

		

		

		





AK.73100 - Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


AK.73200 - Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.73110

		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn

		m3

		6.180.753

		1.360.369

		 

		7.541.122



		AK.73210

		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn 

		m3

		6.180.753

		1.700.462

		 

		7.881.215



		

		

		

		

		

		

		





AK.74100 - Làm mặt sàn gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt sàn gỗ

		

		

		

		

		



		AK.74110

		
- Ván dầy 2cm

		m2

		129.056

		185.350

		 

		314.406



		AK.74120

		
- Ván dầy 3cm

		m2

		194.504

		185.350

		 

		379.854



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,2.


AK.75100 - Làm tường Lambris


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tường Lambris gỗ

		

		

		

		

		



		AK.75110

		
- Chiều dầy 1cm

		m2

		139.529

		212.074

		 

		351.603



		AK.75120

		
- Chiều dầy 1,5cm

		m2

		202.259

		212.074

		 

		414.333



		

		

		

		

		

		

		





AK.76100 - Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm


AK.76200 - Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm

		

		

		

		

		



		AK.76110

		
- Lỗ 5x5cm

		m2

		59.358

		142.839

		 

		202.197



		AK.76120

		
- Lỗ 10x10cm

		m2

		42.996

		125.834

		 

		168.830



		

		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.76210

		
- Dầy 2cm

		m2

		127.851

		51.014

		 

		178.865



		AK.76220

		
- Dầy 3cm

		m2

		193.299

		56.115

		 

		249.414



		

		

		

		

		

		

		





AK.77100 - Dán Foocmica vào các kết cấu 


Đơn vị tính: đồng/1m2, đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán Foocmica vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.77110

		- Dán dạng tấm

		1m2

		64.136

		17.005

		 

		81.141



		AK.77120

		- Dán dạng chỉ rộng (3cm

		1m

		2.000

		8.502

		 

		10.502



		

		

		

		

		

		

		





AK.77200 - ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.77210

		ốp simili+mút vào cấu kiện gỗ

		m2

		106.957

		85.023

		 

		191.980



		

		

		

		

		

		

		





AK.77300 -  Dán giấy trang trí


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Dán giấy vào tường

		

		

		

		

		



		AK.77311

		
- Tường gỗ ván

		m2

		49.532

		17.005

		 

		66.537



		AK.77312

		
- Tường trát vữa

		m2

		55.054

		20.406

		 

		75.460



		

		Dán giấy vào trần

		

		

		

		

		



		AK.77321

		
- Trần gỗ 

		m2

		49.532

		22.106

		 

		71.638



		AK.77322

		
- Trần trát vữa

		m2

		55.054

		23.806

		 

		78.860



		

		

		

		

		

		

		





AK.77400 - Làm vách bằng tấm thạch cao


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thuỷ tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.77410

		Làm vách bằng tấm thạch cao

		m2

		116.259

		221.295

		 

		337.554



		

		

		

		

		

		

		





AK.77500 - Lắp gioăng đồng, gioăng kính


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp gioăng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô

		

		

		

		

		



		AK.77510

		
- Gioăng đồng

		m

		5.100

		37.410

		 

		42.510



		AK.77520

		
- Gioăng kính

		m

		2.866

		20.406

		 

		23.272



		

		

		

		

		

		

		





AK.77600 - Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn


Đơn vị tính: đồng/1m; đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường

		

		

		

		

		



		AK.77611

		
- Bọc ván ép

		m

		40.119

		73.765

		 

		113.884



		AK.77612

		
- Bọc lambris

		m

		30.673

		64.544

		 

		95.217



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần

		

		

		

		

		



		AK.77621

		Âm trần

		m2

		152.471

		147.530

		 

		300.001



		AK.77631

		Đóng nổi - Bọc ván ép

		m2

		114.314

		387.266

		 

		501.580



		AK.77632

		Đóng nổi - Bọc lambris

		m2

		163.918

		461.031

		 

		624.949



		

		

		

		

		

		

		





Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả ma tít, quét nhựa bitum chét khe nối, làm tầng lọc, khớp nối


AK.81100 - Quét vôi, quét nước xi măng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét vôi, quét nước xi măng

		

		

		

		

		



		AK.81111

		 Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu


- Trong nhà

		m2

		628

		6.462

		 

		7.090



		AK.81112

		- Ngoài nhà

		m2

		628

		7.652

		 

		8.280



		

		Quét vôi 3 nước màu trắng

		

		

		

		

		



		AK.81121

		- Trong nhà

		m2

		

		

		

		



		AK.81122

		- Ngoài nhà

		m2

		

		

		

		



		AK.81130

		Quét nước xi măng 2 nước

		m2

		1.402

		5.101

		 

		6.503



		

		

		

		

		

		

		





AK.81200 - Quay vôi gai vào các kết cấu 


AK.81300 - Phun xốp vào các kết cấu bằng vữa xi măng


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quay vôi gai vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81210

		    - Chiều cao ( 4m

		m2

		1.995

		13.604

		 

		15.599



		AK.81220

		    - Chiều cao > 4m

		m2

		1.995

		17.005

		 

		19.000



		

		Phun xốp vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81310

		    - Xi măng cát vàng không trộn màu

		m2

		8.959

		81.622

		 

		90.581



		AK.81320

		    - Xi măng cát vàng có trộn màu

		m2

		15.913

		108.830

		 

		124.743



		

		

		

		

		

		

		





AK.82000 - Công tác bả các kết cấu 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bả bằng matít

		

		

		

		

		



		AK.82110

		    - Vào tường

		m2

		2.520

		51.014

		 

		53.534



		AK.82120

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		2.520

		61.217

		 

		63.737



		

		Bả bằng xi măng

		

		

		

		

		



		AK.82210

		    - Vào tường

		m2

		8.637

		68.018

		 

		76.655



		AK.82220

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		8.637

		81.622

		 

		90.259



		

		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + phụ gia

		

		

		

		

		



		AK.82310

		    - Vào tường

		m2

		21.706

		76.521

		 

		98.227



		AK.82320

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		21.706

		91.825

		 

		113.531



		

		Bả bằng Ventonit

		

		

		

		

		



		AK.82410

		    - Vào tường

		m2

		6.242

		73.120

		 

		79.362



		AK.82420

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		6.242

		86.724

		 

		92.966



		

		

		

		

		

		

		





AK.82500 - Bả bằng bột bả jajnic, atANIC vào các kết cấu


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bả bằng bột bả JAJYNIC

		

		

		

		

		



		AK.82511

		    - Vào tường

		m2

		3.133

		51.014

		 

		54.147



		AK.82512

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		3.133

		59.516

		 

		62.649



		

		Bả bằng bột bả ATANIC

		

		

		

		

		



		AK.82521

		    - Vào tường

		m2

		2.772

		51.014

		 

		53.786



		AK.82522

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		2.772

		59.516

		 

		62.288



		

		

		

		

		

		

		





AK.83000 - Công tác sơn


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.83100 - Sơn cửa bằng sơn tổng hợp


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sơn cửa kính

		

		

		

		

		



		AK.83111

		    - 
2 nước

		m2

		4.719

		7.893

		 

		12.612



		AK.83112

		    - 
3 nước

		m2

		6.135

		10.103

		 

		16.238



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sơn cửa panô

		

		

		

		

		



		AK.83121

		    - 
2 nước

		m2

		12.884

		19.575

		 

		32.459



		AK.83122

		    - 
3 nước

		m2

		16.943

		25.259

		 

		42.202



		

		Sơn cửa chớp

		

		

		

		

		



		AK.83131

		    - 
2 nước

		m2

		17.556

		29.205

		 

		46.761



		AK.83132

		    - 
3 nước

		m2

		21.662

		37.888

		 

		59.550



		

		

		

		

		

		

		





AK.83200 - Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		AK.83211

		    - Sơn gỗ 2 nước

		m2

		11.704

		22.417

		 

		34.121



		AK.83212

		    - Sơn gỗ 3 nước

		m2

		15.102

		26.364

		 

		41.466



		AK.83221

		    - Sơn kính mờ 1 nước

		m2

		3.645

		3.315

		 

		6.960



		

		

		

		

		

		

		





AK.83320 - Sơn kết cấu gỗ bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		AK.83321

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		14.192

		7.893

		 

		22.085



		AK.83322

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		20.850

		10.261

		 

		31.111



		

		

		

		

		

		

		





AK.83330 - Sơn kết cấu gỗ bằng sơn  ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83331

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.636

		8.209

		 

		18.845



		AK.83332

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.824

		10.103

		 

		23.927



		

		

		

		

		

		

		





AK.83400 - Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		

		Sơn sắt dẹt

		

		

		

		

		



		AK.83411

		    - 
2 nước

		m2

		2.762

		8.051

		 

		10.813



		AK.83412

		    - 
3 nước 

		m2

		3.653

		11.682

		 

		15.335



		

		Sơn sắt thép các loại

		

		

		

		

		



		AK.83421

		    - 
2 nước

		m2

		9.816

		13.576

		 

		23.392



		AK.83422

		    - 
3 nước 

		m2

		12.561

		19.733

		 

		32.294



		

		

		

		

		

		

		





AK.83450 - Sơn  sắt thép bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		AK.83451

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.580

		11.208

		 

		24.788



		AK.83452

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		19.615

		14.839

		 

		34.454



		

		

		

		

		

		

		





AK.83460 - Sơn sắt thép bằng sơn  ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83461

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		14.359

		11.208

		 

		25.567



		AK.83462

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		19.080

		14.839

		 

		33.919



		

		

		

		

		

		

		





AK.84110 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả  bằng sơn Super


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Super

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84111

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.672

		6.630

		 

		20.302



		AK.84112

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		15.505

		9.472

		 

		24.977



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84113

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		14.227

		7.262

		 

		21.489



		AK.84114

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		15.783

		10.419

		 

		26.202



		

		

		

		

		

		

		





AK.84210 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả  bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84211

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.155

		6.630

		 

		16.785



		AK.84212

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		14.954

		9.472

		 

		24.426



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84213

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.875

		7.262

		 

		23.137



		AK.84214

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		26.393

		10.419

		 

		36.812



		

		

		

		

		

		

		





AK.84220 - Sơn vào dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà  không bả  bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84221

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.069

		7.262

		 

		20.331



		AK.84222

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.668

		10.419

		 

		27.087



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84223

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.326

		8.051

		 

		21.377



		AK.84224

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		19.753

		11.524

		 

		31.277



		

		

		

		

		

		

		





AK.84310 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả  bằng sơn Joton


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84311

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.001

		6.630

		 

		17.631



		AK.84312

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		14.543

		9.472

		 

		24.015



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84313

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		17.847

		7.262

		 

		25.109



		AK.84314

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		28.235

		10.419

		 

		38.654



		

		

		

		

		

		

		





AK.84320 - Sơn vào dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà  không bả  bằng sơn joton


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84321

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.183

		7.262

		 

		20.445



		AK.84322

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		17.100

		10.419

		 

		27.519



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84323

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		18.124

		8.051

		 

		26.175



		AK.84324

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		26.982

		11.524

		 

		38.506



		

		

		

		

		

		

		





AK.84410 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn ICI dulux


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84411

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		14.205

		6.630

		 

		20.835



		AK.84412

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		21.122

		9.472

		 

		30.594



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84413

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.414

		7.262

		 

		22.676



		AK.84414

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		23.540

		10.419

		 

		33.959



		

		

		

		

		

		

		





AK.84420 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn ICI dulux


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84421

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		17.746

		7.262

		 

		25.008



		AK.84422

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		26.046

		10.419

		 

		36.465



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84423

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		19.196

		8.051

		 

		27.247



		AK.84424

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		28.947

		11.524

		 

		40.471



		

		

		

		

		

		

		





AK.85110 - Sơn tạo gai tường bằng sơn atA


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.85111

		Sơn tạo gai tường bằng sơn ATA, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		22.957

		8.209

		 

		31.166



		

		

		

		

		

		

		





AK.85210 - Sơn tạo gai tường bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.85211

		Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		19.073

		8.209

		 

		27.282



		

		

		

		

		

		

		





AK.85300 - Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn  ICI Dulux


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.85311

		Sơn nền, sàn, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		14.491

		7.893

		 

		22.384



		AK.85321

		Sơn tạo gai tường, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		23.429

		8.683

		 

		32.112



		

		

		

		

		

		

		





AK.91100 - Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang 



       (công nghệ sơn nóng)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp sơn

		

		

		

		

		



		AK.91111

		
- 
1mm

		m2

		133.021

		27.662

		42.203

		202.886



		AK.91121

		
- 
1,5mm

		m2

		177.386

		31.350

		48.468

		257.204



		AK.91131

		
- 
2mm

		m2

		230.527

		35.038

		54.201

		319.766



		AK.91141

		
- 
3mm

		m2

		344.410

		42.415

		65.666

		452.491



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.


AK.91200 -  sơn kẻ phân tuyến đường 


Thành phần công việc: 


 - Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn 


 - Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật 


 - Bảo đảm an toàn giao thông 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ phân tuyến đường 

		

		

		

		

		



		AK.91211

		- Sơn nút, đảo bằng thủ công

		m2

		17.748

		22.106

		 

		39.854



		AK.91221

		- Sơn phân tuyến bằng thủ công

		m2

		17.748

		28.908

		 

		46.656



		AK.91231

		- Sơn phân tuyến bằng máy

		m2

		16.830

		10.203

		5.341

		32.374



		

		

		

		

		

		

		





AK.92100 - quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ...


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.92111

		Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng .....

		m2

		33.000

		4.371

		 

		37.371



		

		

		

		

		

		

		





AK.93100 - Đánh véc ni kết cấu gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đánh vecni kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AK.93111

		- Đánh vecni cobalt

		m2

		9.565

		62.700

		 

		72.265



		AK.93121

		- Đánh vecni tampon

		m2

		9.758

		77.453

		 

		87.211



		

		

		

		

		

		

		





AK.94100 - Quét nhựa bi tum


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum

		

		

		

		

		



		AK.94111

		- Nhựa bitum nóng vào tường

		m2

		27.968

		11.051

		 

		39.019



		AK.94121

		- Nhựa bitum nguội vào tường

		m2

		9.135

		3.157

		 

		12.292



		AK.94131

		- Quét hắc ín vào gỗ

		m2

		1.640

		9.472

		 

		11.112



		

		

		

		

		

		

		





AK.94200 - Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu

		

		

		

		

		



		AK.94211

		- 1 lớp giấy 1 lớp nhựa

		m2

		25.514

		44.203

		 

		69.717



		AK.94221

		- 2 lớp giấy 2 lớp nhựa

		m2

		51.027

		63.146

		 

		114.173



		AK.94231

		- 2 lớp giấy 3 lớp nhựa

		m2

		72.003

		74.197

		 

		146.200



		AK.94241

		- 3 lớp giấy 4 lớp nhựa

		m2

		97.516

		80.512

		 

		178.028



		

		

		

		

		

		

		





AK.94300 - Quét nhựa bi tum và dán bao tải


Đơn vị tính : đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán bao tải

		

		

		

		

		



		AK.94311

		- 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa

		m2

		47.407

		78.933

		 

		126.340



		AK.94321

		- 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

		m2

		73.383

		119.978

		 

		193.361



		

		

		

		

		

		

		





AK.95100 -  quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống


Thành phần công việc:


Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống , tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.


Đơn vị tính:  đ/1 ống cống 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống

		

		

		

		

		



		AK.95111

		- Đường kính ống cống 0,75m

		1 ống

		160.939

		72.618

		 

		233.557



		AK.95121

		- Đường kính ống cống 1,00m

		1 ống

		212.886

		85.248

		 

		298.134



		AK.95131

		- Đường kính ống cống 1,25m

		1 ống

		260.973

		121.557

		 

		382.530



		AK.95141

		- Đường kính ống cống 1,50m

		1 ống

		311.853

		161.023

		 

		472.876



		

		

		

		

		

		

		





AK.95200 - Chét khe nối 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.95211

		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa

		m

		13.590

		59.989

		 

		73.579



		

		

		

		

		

		

		





AK.96100 -  Làm tầng lọc


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tầng lọc

		

		

		

		

		



		AK.96110

		- Tầng lọc cát

		100m3

		13.335.800

		855.178

		1.276.809

		15.467.787



		AK.96120

		- Tầng lọc đá cấp phối dmax(6

		100m3

		21.528.000

		1.252.901

		1.467.450

		24.248.351



		AK.96131

		- Tầng lọc đá dăm 1x2

		100m3

		22.936.000

		1.252.901

		1.467.450

		25.656.351



		AK.96132

		- Tầng lọc đá dăm 2x4

		100m3

		20.130.000

		1.252.901

		1.467.450

		22.850.351



		AK.96133

		- Tầng lọc đá dăm 4x6

		100m3

		19.032.000

		1.252.901

		1.467.450

		21.752.351



		

		

		

		

		

		

		





AK.97000 -  Miết mạch tường đá, tường gạch 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Miết mạch tường đá, tường gạch

		

		

		

		

		



		AK.97110

		- Tường đá loại mạch lõm

		m2

		 

		20.523

		 

		20.523



		AK.97120

		- Tường đá loại mạch lồi

		m2

		2.255

		15.787

		 

		18.042



		AK.97210

		- Tường gạch loại mạch lõm

		m2

		 

		31.257

		 

		31.257



		AK.97220

		- Tường gạch loại mạch lồi

		m2

		3.148

		24.154

		 

		27.302



		

		

		

		

		

		

		





AK.98000 -  Làm lớp đá đệm móng 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp đá đệm móng

		

		

		

		

		



		AK.98110

		- Đường kính đá Dmax ( 4

		m3

		217.740

		251.668

		 

		469.408



		AK.98120

		- Đường kính đá Dmax ( 6

		m3

		217.740

		238.065

		 

		455.805



		AK.98130

		- Đường kính đá Dmax > 6

		m3

		205.740

		229.562

		 

		435.302



		AK.98210

		- Đá hộc

		m3

		177.600

		195.553

		 

		373.153



		

		

		

		

		

		

		





Chương XI


CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Al.11100 - tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát

		

		

		

		

		



		AL.11111

		Loại dầm, dàn mới

		m2

		3.590

		64.544

		26.722

		94.856



		AL.11112

		Loại dầm, dàn đã sơn

		m2

		4.488

		101.427

		40.989

		146.904



		

		

		

		

		

		

		





AL.12000 - kiến trúc các lớp móng dưới nước


Thành phần công việc:


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường (trên các phương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AL.12100 - làm móng đường thoát nước ngập nước (1,5m


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng đường thoát nước ngập nước (1,5m

		

		

		

		

		



		AL.12111

		Cát hạt nhỏ

		100m3

		11.855.316

		1.139.266

		2.337.246

		15.331.828



		AL.12112

		Cát sạn

		100m3

		10.453.608

		1.139.266

		2.337.246

		13.930.120



		AL.12113

		Đá dăm

		100m3

		19.500.000

		1.145.093

		5.758.975

		26.404.068



		AL.12114

		Đá hộc

		100m3

		12.863.750

		4.641.561

		14.210.457

		31.715.768



		AL.12115

		Đá hộc chèn đá dăm, cát

		100m3

		12.578.640

		4.641.561

		14.210.457

		31.430.658



		AL.12116

		Đá hộc chèn đá dăm

		100m3

		12.612.410

		4.297.741

		14.210.457

		31.120.608



		

		

		

		

		

		

		





AL.13000 -  làm móng cầu bến ngập nước


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng cát (các loại)

		

		

		

		

		



		

		Chiều sâu (1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13111

		Không có tường vây

		100m3

		16.050.806

		967.356

		3.102.242

		20.120.404



		AL.13112

		Có tường vây

		100m3

		14.439.312

		967.356

		2.949.243

		18.355.911



		

		Chiều sâu >1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13121

		Không có tường vây

		100m3

		16.050.806

		1.139.266

		3.102.242

		20.292.314



		AL.13122

		Có tường vây

		100m3

		14.439.312

		1.139.266

		2.949.243

		18.527.821



		

		Làm móng đá dăm

		

		

		

		

		



		AL.13211

		Chiều sâu (1,5m

		100m3

		19.500.000

		1.146.550

		9.886.701

		30.533.251



		AL.13212

		Chiều sâu >1,5m

		100m3

		19.500.000

		1.279.124

		10.674.647

		31.453.771



		

		Làm móng đá hộc

		

		

		

		

		



		AL.13311

		Chiều sâu (1,5m

		100m3

		12.556.250

		3.266.283

		17.630.965

		33.453.498



		AL.13312

		Chiều sâu >1,5m

		100m3

		12.556.250

		3.266.283

		18.576.500

		34.399.033



		

		

		

		

		

		

		





AL.14000 - Làm lớp lót móng trong khung vây


Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm lớp lót móng trong khung vây

		

		

		

		

		



		AL.14111

		Bằng đá hộc

		m3

		117.875

		230.515

		271.827

		620.217



		AL.14112

		Bằng đá dăm

		m3

		187.200

		181.646

		271.827

		640.673



		AL.14113

		Bằng đá dăm + cát

		m3

		149.190

		132.777

		271.827

		553.794



		

		

		

		

		

		

		





AL.15100 - làm và thả rọ đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.


- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao, bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.


Đơn vị tính: đ/1 rọ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm và thả rọ đá

		

		

		

		

		



		

		Loại rọ 2x1x1m

		

		

		

		

		



		AL.15111

		Dưới nước

		1 rọ

		407.000

		663.038

		 

		1.070.038



		AL.15112

		Trên cạn

		1 rọ

		468.500

		631.465

		 

		1.099.965



		

		Loại rọ 2x1x0,5m

		

		

		

		

		



		AL.15121

		Dưới nước

		1 rọ

		280.000

		400.980

		 

		680.980



		AL.15122

		Trên cạn

		1 rọ

		310.750

		378.879

		 

		689.629



		

		

		

		

		

		

		





AL.15200 - làm và thả rồng đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Chặt thép đan thành lưới


- Bỏ đá kết thành rồng lớn


- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng đúng vị trí quy định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật


- Chi phí phao, bè, xà lan... được tính riêng


Đơn vị tính: đ/1 rồng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm và thả rồng đá

		

		

		

		

		



		AL.15211

		Loại rồng (60cm dài 10m

		1rồng

		692.714

		757.758

		 

		1.450.472



		AL.15212

		Loại rồng (80cm dài 10m

		1rồng

		1.000.774

		1.026.130

		 

		2.026.904



		

		

		

		

		

		

		





AL.15300 - Thả đá hộc vào thân  kè


Thành phần công việc: 


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng  yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.15311

		Thả đá hộc tự do vào thân kè

		m3




		123.000

		58.410

		78.893

		260.303



		

		

		

		

		

		

		





AL.16100 -  Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật

		

		

		

		

		



		AL.16111

		Cấy bằng bấc thấm

		100m

		631.260

		18.944

		98.625

		748.829



		AL.16121

		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê đập

		100m2



		831.610

		186.282

		 

		1.017.892



		AL.16122

		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình

		100m2



		831.610

		170.495

		 

		1.002.105



		

		

		

		

		

		

		





AL.17000 - trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


Thành phần công việc:


Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 (8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.17111

		Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường

		100m2



		 

		1.218.420

		 

		1.218.420



		AL.17211

		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m

		100m2



		 

		14.350

		 

		14.350



		

		

		

		

		

		

		





AL.18100 - Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1(1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1(0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu  chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Trồng vầng cỏ Vetiver gia cố mái taluy 

		

		

		

		

		



		AL.18111

		Mái taluy dương

		100m2

		3.565.012

		4.647.388

		2.247.065

		10.459.465



		AL.18112

		Mái taluy âm

		100m2

		2.732.888

		3.569.311

		1.807.164

		8.109.363



		

		

		

		

		

		

		





AL.21100 - Sản xuất, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường lăn, sân đỗ


Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay

		

		

		

		

		



		AL.21111

		Khe co 1*4

		10m

		1.870.844

		552.532

		19.601

		2.442.977



		AL.21112

		Khe giãn 2*4

		10m

		2.908.225

		773.544

		28.158

		3.709.927



		AL.21113

		Khe ngàm liên kết

		10m

		688.188

		394.665

		19.601

		1.102.454



		AL.21114

		Khe tăng cường

		10m

		2.082.969

		1.026.130

		305.653

		3.414.752



		

		

		

		

		

		

		





AL.22100 - cắt khe đ​ường lăn, sân đỗ 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ

		

		

		

		

		



		AL.22111

		Khe  1*4

		10m

		13.200

		86.826

		47.918

		147.944



		AL.22112

		Khe  2*4

		10m

		18.000

		86.826

		47.918

		152.744



		

		

		

		

		

		

		





AL.23100 - trám khe đ​ường lăn, sân đỗ bằng mastic


Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật t​ư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Trám khe đ​ường lăn, sân đỗ sân bay bằng mastic

		

		

		

		

		



		AL.23111

		Khe  1*4

		10m

		484.945

		110.506

		93.713

		689.164



		AL.23112

		Khe  2*4

		10m

		499.023

		173.653

		93.713

		766.389



		

		

		

		

		

		

		





AL.24100 -  Làm khe co, khe  giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông

		

		

		

		

		



		AL.24111

		Làm khe co

		m

		74.269

		23.680

		11.946

		109.895



		AL.24112

		Làm khe giãn

		m

		164.513

		50.517

		58.230

		273.260



		AL.24113

		Làm khe dọc

		m

		22.828

		118.400

		11.384

		152.612



		

		

		

		

		

		

		





AL.25100 - Lắp đặt gối cầu, khe co giãn cầu bằng cao su


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K1600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60( 150T. 


Đơn vị tính: đ/cái; đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt gối cầu

		

		

		

		

		



		AL.25111

		Gối thép

		cái

		929.200

		935.254

		 

		1.864.454



		AL.25112

		Gối cao su

		cái

		2.020.000

		595.162

		 

		2.615.162



		

		Lắp đặt khe co giãn

		

		

		

		

		



		AL.25121

		Khe co giãn dầm liên tục

		m

		22.483

		204.055

		 

		226.538



		AL.25122

		Khe co giãn dầm đúc sẵn

		m

		22.483

		119.032

		 

		141.515



		

		

		

		

		

		

		





AL.31000 - làm cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31110

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		217.374

		195.553

		799

		413.726



		AL.31120

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		223.799

		209.157

		999

		433.955



		AL.31130

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		230.808

		223.611

		1.198

		455.617



		

		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31210

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		114.186

		173.447

		799

		288.432



		AL.31220

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		120.610

		185.350

		999

		306.959



		AL.31230

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		127.619

		195.553

		1.198

		324.370



		

		

		

		

		

		

		





AL.40000 - Công tác làm khớp nối 


Thành phần công việc:


Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.41100 - làm khớp nối bằng thép 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm khớp nối bằng thép

		

		

		

		

		



		AL.41110

		Kiểu I

		m

		698.843

		396.208

		20.630

		1.115.681



		AL.41120

		Kiểu II

		m

		334.054

		246.567

		8.038

		588.659



		AL.41130

		Kiểu III

		m

		368.480

		154.742

		8.573

		531.795



		AL.41140

		Kiểu IV

		m

		538.139

		180.249

		8.573

		726.961



		AL.41150

		Kiểu V

		m

		938.273

		251.668

		6.698

		1.196.639



		

		

		

		

		

		

		





AL.41200 - làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.41210

		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su

		m

		25.273

		59.516

		 

		84.789



		

		

		

		

		

		

		





AL.41300 - Làm khớp nối bằng đồng


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm khớp nối bằng đồng

		

		

		

		

		



		AL.41310

		Kiểu I

		m

		947.472

		1.999.743

		5.894

		2.953.109



		AL.41320

		Kiểu II

		m

		1.281.275

		2.316.029

		5.894

		3.603.198



		AL.41330

		Kiểu III

		m

		848.149

		1.445.392

		5.894

		2.299.435



		AL.41340

		Kiểu IV

		m

		693.807

		1.649.448

		5.894

		2.349.149



		

		

		

		

		

		

		





AL.41400 - Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.41410

		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC

		m

		84.152

		374.102

		 

		458.254



		

		

		

		

		

		

		





Al.51100 - Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm

		

		

		

		

		



		AL.51110

		Chiều sâu lỗ khoan (10m

		m

		381.377

		216.750

		756.999

		1.355.126



		AL.51120

		Chiều sâu lỗ khoan (30m 

		m

		381.377

		216.750

		806.554

		1.404.681



		AL.51130

		Chiều sâu lỗ khoan (50m 

		m

		381.377

		216.750

		1.142.335

		1.740.462



		AL.51140

		Chiều sâu lỗ khoan >50m

		m

		381.377

		216.750

		1.369.393

		1.967.520



		

		

		

		

		

		

		





AL.51200 - Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100kg


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.51210

		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng

		100kg

		126.607

		48.465

		103.566

		278.638



		

		

		

		

		

		

		





AL.51300 - Khoan giảm áp 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


    Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.51310

		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm

		100m

		30.966.000

		7.893.308

		72.744.917

		111.604.225



		

		

		

		

		

		

		





AL.51400 - Khoan cắm néo anke


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).


AL.51410 - Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay f42mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay f42mm

		

		

		

		

		



		AL.51411

		     -      Đá cấp I

		100m

		7.532.220

		3.514.344

		3.165.734

		14.212.298



		AL.51412

		     -      Đá cấp II

		100m

		5.141.884

		2.736.893

		2.870.957

		10.749.734



		AL.51413

		     -      Đá cấp III

		100m

		3.271.629

		2.348.337

		2.833.468

		8.453.434



		AL.51414

		     -      Đá cấp IV

		100m

		2.336.581

		1.862.345

		2.325.043

		6.523.969



		

		

		

		

		

		

		





AL.51420 - Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f76mm

Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

		

		

		

		

		



		AL.51421

		     -      Đá cấp I

		100m

		2.761.184

		1.705.428

		17.664.139

		22.130.751



		AL.51422

		     -      Đá cấp II

		100m

		1.959.834

		1.581.661

		16.019.792

		19.561.287



		AL.51423

		     -      Đá cấp III

		100m

		1.153.137

		1.461.051

		14.417.394

		17.031.582



		AL.51424

		     -      Đá cấp IV

		100m

		749.747

		1.352.439

		12.974.396

		15.076.582



		

		

		

		

		

		

		





AL.51430 - Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo anke bằng máy khoan  tự hành 2 cần


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		

		



		AL.51431

		     -      Đá cấp I

		100m

		739.247

		58.836

		5.654.617

		6.452.700



		AL.51432

		     -      Đá cấp II

		100m

		559.075

		58.836

		5.196.804

		5.814.715



		AL.51433

		     -      Đá cấp III

		100m

		504.425

		58.836

		4.677.123

		5.240.384



		AL.51434

		     -      Đá cấp IV

		100m

		452.785

		58.836

		4.206.936

		4.718.557



		

		

		

		

		

		

		





AL.51440 - Khoan lỗ (51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

		

		

		

		

		



		AL.51441

		     -      Đá cấp I

		100m

		4.417.865

		1.875.923

		22.068.638

		28.362.426



		AL.51442

		     -      Đá cấp II

		100m

		3.991.504

		1.626.495

		20.013.205

		25.631.204



		AL.51443

		     -      Đá cấp III

		100m

		3.592.458

		1.570.610

		18.012.304

		23.175.372



		AL.51444

		     -      Đá cấp IV

		100m

		3.233.505

		1.435.161

		16.212.751

		20.881.417



		

		

		

		

		

		

		





AL.51450 - Khoan lỗ (76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

		

		

		

		

		



		AL.51451

		     -      Đá cấp I

		100m

		9.559.499

		2.507.546

		31.095.763

		43.162.808



		AL.51452

		     -      Đá cấp II

		100m

		8.669.719

		2.290.006

		28.205.573

		39.165.298



		AL.51453

		     -      Đá cấp III

		100m

		7.801.957

		2.077.519

		25.382.499

		35.261.975



		AL.51454

		     -      Đá cấp IV

		100m

		7.022.681

		1.886.500

		22.844.668

		31.753.849



		

		

		

		

		

		

		





AL.51460 - Khoan lỗ (105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm

		

		

		

		

		



		AL.51461

		     -      Đá cấp I

		100m

		33.971.119

		4.933.475

		43.644.609

		82.549.203



		AL.51462

		     -      Đá cấp II

		100m

		30.812.787

		4.489.398

		40.153.040

		75.455.225



		AL.51463

		     -      Đá cấp III

		100m

		27.730.317

		4.055.581

		36.920.106

		68.706.004



		AL.51464

		     -      Đá cấp IV

		100m

		24.960.666

		3.665.021

		33.945.807

		62.571.494



		

		

		

		

		

		

		





Al.52100 - Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		

		



		AL.52110

		Khoan không có ống vách đường kính 80mm

		m

		155.740

		200.490

		681.468

		1.037.698



		AL.52120

		Khoan có ống vách đường kính 168mm

		m

		240.235

		435.711

		984.343

		1.660.289



		

		

		

		

		

		

		





AL.52200 - Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.52210

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa

		Tấn

		17.919.614

		5.073.818

		1.889.284

		24.882.716



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.52220

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa

		Tấn

		17.919.614

		5.558.467

		4.957.386

		28.435.467



		

		

		

		

		

		

		





AL.52300 - Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


      Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa

		

		

		

		

		



		AL.52311

		Hầm ngang dùng máy nâng

		tấn

		18.098.810

		5.864.727

		7.016.401

		30.979.938



		AL.52312

		Hầm ngang dùng máy khoan

		tấn

		18.098.810

		5.864.727

		18.440.311

		42.403.848



		AL.52321

		Hầm đứng

		tấn

		18.098.810

		8.879.971

		3.069.715

		30.048.496



		AL.52331

		Hầm nghiêng

		tấn

		18.098.810

		10.210.783

		3.410.695

		31.720.288



		

		

		

		

		

		

		





AL.52400 - Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		

		



		AL.52410

		Cáp neo kiểu lực kéo

		tấn

		84.413.082

		19.259.670

		8.141.224

		111.813.976



		AL.52420

		Cáp neo kiểu phân tán lực

		tấn

		144.567.568

		20.838.332

		8.511.511

		173.917.411



		

		

		

		

		

		

		





AL.52500 - Lắp dựng lưới thép gia cố mái  đá


Thành phần công việc:


Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá

		

		

		

		

		



		AL.52510

		Lưới thép (4

		1 m2      

		103.865

		118.400

		18.942

		241.207



		AL.52520

		Lưới thép B40

		1 m2      

		104.226

		118.400

		18.942

		241.568



		

		

		

		

		

		

		





AL.52600 - phun vẩy Gia cố mái  đá taluy bằng máy phun vẩy 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.


   Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy 

		

		

		

		

		



		AL.52610

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		 

		599.891

		1.923.651

		2.523.542



		AL.52620

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		 

		663.038

		2.511.309

		3.174.347



		AL.52630

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		 

		773.544

		3.683.973

		4.457.517



		AL.52640

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		 

		899.837

		4.856.636

		5.756.473



		AL.52650

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		 

		1.071.122

		6.614.305

		7.685.427



		

		

		

		

		

		

		





AL.52700 - Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bạt mái đá đào, mái đá đắp  bằng máy

		

		

		

		

		



		AL.52710

		Mái đá đào

		100m2      

		 

		 

		6.000.155

		6.000.155



		AL.52720

		Mái đá đắp

		100m2      

		 

		 

		4.545.880

		4.545.880



		

		

		

		

		

		

		





Al.52800 - Sản xuất lắp dựng lưới thép gia cố hầm 


Thành phần công việc:


Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.


   Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép d4 gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AL.52811

		Hầm ngang

		 m2      

		103.805

		189.439

		176.181

		469.425



		AL.52812

		Hầm đứng

		 m2      

		103.805

		189.439

		22.344

		315.588



		AL.52813

		Hầm nghiêng

		 m2      

		103.805

		189.439

		22.883

		316.127



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AL.52821

		Hầm ngang

		 m2      

		104.166

		189.439

		176.181

		469.786



		AL.52822

		Hầm đứng

		 m2      

		104.166

		189.439

		22.344

		315.949



		AL.52823

		Hầm nghiêng

		 m2      

		104.166

		189.439

		22.883

		316.488



		

		

		

		

		

		

		





Al.53100 - Phun vẩy gia cố hầm 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53111

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		 

		646.175

		2.866.149

		3.512.324



		AL.53112

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		 

		714.194

		3.649.857

		4.364.051



		AL.53113

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		 

		833.226

		5.232.641

		6.065.867



		AL.53114

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		 

		969.263

		6.807.740

		7.777.003



		AL.53115

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		 

		1.153.763

		9.174.232

		10.327.995



		

		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53121

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		 

		646.175

		2.466.612

		3.112.787



		AL.53122

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		 

		714.194

		3.119.702

		3.833.896



		AL.53123

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		 

		833.226

		4.425.882

		5.259.108



		AL.53124

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		 

		969.263

		5.739.746

		6.709.009



		AL.53125

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		 

		1.153.763

		7.706.700

		8.860.463



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53131

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		 

		646.175

		4.278.915

		4.925.090



		AL.53132

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		 

		714.194

		5.536.642

		6.250.836



		AL.53133

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		 

		833.226

		8.058.173

		8.891.399



		AL.53134

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		 

		969.263

		10.575.339

		11.544.602



		AL.53135

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		 

		1.153.763

		14.352.885

		15.506.648



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53141

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		 

		791.225

		1.990.358

		2.781.583



		AL.53142

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		 

		874.547

		2.653.811

		3.528.358



		AL.53143

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		 

		1.020.277

		3.976.352

		4.996.629



		AL.53144

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		 

		1.186.922

		5.307.622

		6.494.544



		AL.53145

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		 

		1.412.743

		7.293.616

		8.706.359



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện <15m2 chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.


AL.53200 - Phun xi măng lấp đầy hầm ngang


Đơn vị tính: đ/1tấn xi măng   


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.53210

		Phun xi măng lấp đầy hầm ngang

		1tấn

		1.247.837

		258.585

		622.114

		2.128.536



		

		

		

		

		

		

		





AL.53300 - bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép (32mm gia cố mái taluy đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ , chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp (32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


Đơn vị tính:  đ/m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.53310

		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép (32mm gia cố mái taluy đường

		m3

		2.560.879

		5.635.822

		1.693.729

		9.890.430



		

		

		

		

		

		

		





AL.53400 - Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang


Thành phần công việc:


Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu




		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.53411

		Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập
tự hành (76mm

		100m      

		12.874.200

		14.523.686

		41.060.041

		68.457.927



		AL.53421

		Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập
tự hành (105mm

		100m      

		32.073.700

		14.523.686

		60.524.733

		107.122.119



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí tiêu hao xi măng khi khoan.


AL.54000 - hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông


AL.54100 - Đục, cậy dọn nền hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.54110

		Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn

		m2

		 

		375.802

		38.998

		414.800



		

		

		

		

		

		

		





AL.54200 - đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng 


Thành phần công việc:


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

		

		

		

		

		



		AL.54210

		
Đá cấp I,II

		m2

		 

		812.821

		530.085

		1.342.906



		AL.54220

		
Đá cấp III,IV

		m2

		 

		607.065

		401.732

		1.008.797



		

		

		

		

		

		

		





AL.54300 - Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông 


Thành phần công việc:


Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.54310

		Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông

		m2

		 

		25.507

		9.174

		34.681



		

		

		

		

		

		

		





AL.55000 - Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.


Đơn vị tính: đ/1cọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AL.55110

		Đường kính lỗ khoan ( (80

		cọc

		101.540

		1.360.369

		1.087.555

		2.549.464



		AL.55120

		Đường kính lỗ khoan ( >80

		cọc

		158.665

		1.785.485

		1.398.285

		3.342.435



		

		

		

		

		

		

		





DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1 - Thuyết minh


- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.


- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.


2 - Quy định áp dụng 


2.1- Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.


2.2 - Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng). 


2.3 - Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


2.4- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột


2.5 - Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.


2.6- Đơn giá cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn ...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.


Al.60000 - Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.


Al.61100 - Dàn giáo ngoài


Đơn vị tính: đ/100m​2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dàn giáo ngoài

		

		

		

		

		



		AL.61110

		Chiều cao (16m

		100m2

		348.417

		868.264

		37.751

		1.254.432



		AL.61120

		Chiều cao (50m

		100m​2

		398.765

		1.026.130

		45.301

		1.470.196



		AL.61130

		Chiều cao >50m

		100m​2

		478.194

		1.136.636

		67.511

		1.682.341



		

		

		

		

		

		

		





Al.61200 - dàn giáo trong


Đơn vị tính: đ/100m​2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dàn giáo trong có chiều cao >3,6m

		

		

		

		

		



		AL.61210

		Chiều cao chuẩn 3,6m

		100m2

		293.580

		552.532

		 

		846.112



		AL.61220

		Mỗi 1,2m tăng thêm

		100m​2

		33.051

		151.552

		 

		184.603



		

		

		

		

		

		

		





AL.70000 - Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao


Quy định áp dụng:


Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao.


Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng đơn giá bốc xếp bằng thủ công và  vận chuyển lên cao bằng thang máy. 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Công tác bốc xếp vận chuyển lên cao

		

		

		

		

		



		AL.71110

		Cát các loại, than xỉ

		đ/m​3

		 

		58.410

		60.900

		119.310



		AL.71120

		Sỏi, đá dăm các loại

		đ/m​3

		 

		71.040

		60.900

		131.940



		AL.71130

		Các loại Sơn, bột (bột đá, bột bả,..)

		đ/tấn

		 

		52.096

		67.666

		119.762



		AL.72110

		Gạch xây các loại

		đ/1000v

		 

		89.984

		47.366

		137.350



		AL.72120

		Gạch ốp, lát các loại

		đ/10m2

		 

		31.573

		13.533

		45.106



		AL.72210

		Đá ốp, lát các loại

		đ/10m2

		 

		31.573

		13.533

		45.106



		AL.72310

		Ngói các loại

		đ/1000v

		 

		104.192

		202.999

		307.191



		AL.73110

		Vôi, than xỉ  các loại

		đ/tấn

		 

		72.618

		67.666

		140.284



		AL.73210

		Tấm lợp các loại

		đ/100m2

		 

		59.989

		202.999

		262.988



		AL.73310

		Xi măng 

		đ/tấn

		 

		59.989

		60.900

		120.889



		AL.73410

		Gỗ các loại

		đ/m3

		 

		59.989

		67.666

		127.655



		AL.73510

		Kính các loại

		đ/10m2

		 

		47.360

		33.833

		81.193



		AL.73610

		Cấu kiện bê tông đúc sẵn

		đ/tấn

		 

		93.141

		20.300

		113.441



		AL.74110

		Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh  trong nhà

		đ/tấn

		 

		110.506

		94.733

		205.239



		AL.74210

		Vật tư  và các loại thiết bị điện trong nhà

		đ/tấn

		 

		394.665

		135.333

		529.998



		AL.75110

		Cửa các loại 

		đ/10m2

		 

		23.680

		108.266

		131.946



		AL.76110

		Vật liệu phụ các loại

		đ/tấn

		 

		18.944

		20.300

		39.244



		AL.76120

		Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống

		đ/m3

		 

		77.354

		87.966

		165.320



		

		

		

		

		

		

		





AL. 80000 Đơn giá công tác xây dựng tu bổ đê, kè


AL.81000 - Đơn giá công tác rải đá dăm lót:


- Thành phần công việc


+ Chuẩn bị hiện trường, xác định vị trí, lên ga, cắm tuyến


+ Vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m. Rải đá dăm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


+ Thu dọn hiện trường sau khi thi công


Đơn vị tính: đ/m​3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật


 liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81000

		Rải đá dăm lót

		m3

		181.500

		127.366

		

		308.866



		

		

		

		

		

		

		





Al.82000 - Đơn giá công tác làm tầng lọc


- Thành phần công việc


+ Chuẩn bị hiện trường, xác định vị trí lên ga, cắm tuyến


+ Vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m. Xếp - rải - dầm đá, cát, sỏi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


+ Thu dọn hiện trường sau khi thi công


Đơn vị tính: đ/m​3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.82100

		Làm tầng lọc bằng cát vàng

		

		

		

		

		



		AL.82110

		- Loại đứng

		m3

		153.718

		205.715

		

		359.433



		AL.82120

		- Loại nằm

		m3

		153.718

		122.512

		

		276.230



		AL.82200

		Làm tầng lọc bằng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AL.82210

		- Loại đứng

		m3

		229.360

		403.569

		

		632.929



		AL.82220

		- Loại nằm

		m3

		229.360

		340.675

		

		570.035



		AL.82300

		Làm tầng lọc bằng đá 2x4

		

		

		

		

		



		AL.82310

		- Loại đứng

		m3

		201.300

		403.569

		

		604.869



		AL.82320

		- Loại nằm

		m3

		201.300

		340.675

		

		541.975



		AL.82400

		Làm tầng lọc bằng đá 4x6

		

		

		

		

		



		AL.82410

		- Loại đứng

		m3

		190.320

		403.569

		

		593.889



		AL.82420

		- Loại nằm

		m3

		190.320

		340.675

		

		530.995



		

		

		

		

		

		

		





AL.83000 - Đơn giá công tác thả đá dời


- Thành phần công việc


+ Chuẩn bị dụng cụ, vật kiệu, xác định vị trí thả đá.


+ Vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m. 


+ Thả đá xuống đúng vị trí quy định.


+ Thu dọn hiện trường sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/m​3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.83000

		Thả đá dời

		m3

		107.625

		142.822

		

		250.447



		

		

		

		

		

		

		





AL.84000 - Đơn giá công tác lắp ghép các tấm bê tông định hình lát mái kè (trên cạn)


- Thành phần công việc


+ Chuẩn bị hiện trường thi công, vận chuyển các tấm bê tông trong phạm vi 30m.


+ Lắp ghép, kê chèn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


+ Dọn dẹp hiện trường sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/tấm

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.84100

		- Loại có ngàm, trọng lượng tấm bê tông

		

		

		

		

		



		AL.84110

		+ ≤ 50 kg

		Tấm

		

		32.309

		

		32.309



		AL.84120

		+ ≤ 75 kg

		Tấm

		

		42.512

		

		42.512



		AL.84130

		+ ≤ 100 kg

		Tấm

		

		52.714

		

		52.714



		AL.84140

		+ ≤ 125 kg

		Tấm

		

		59.800

		

		59.800



		AL.84150

		+ ≤ 150 kg

		Tấm

		

		66.885

		

		66.885



		AL.84160

		+ ≤ 175 kg

		Tấm

		

		73.970

		

		73.970



		AL.84170

		+ ≤ 200 kg

		Tấm

		

		81.055

		

		81.055



		AL.84180

		+ ≤ 225 kg

		Tấm

		

		88.141

		

		88.141



		AL.84190

		+ ≤ 250 kg

		Tấm

		

		95.226

		

		95.226



		AL.84111

		+ > 250 kg

		Tấm

		

		181.949

		

		181.949



		AL.84200

		- Loại không có ngàm, trọng lượng tấm bê tông

		

		

		

		

		



		AL.84210

		+ ≤ 50 kg

		Tấm

		

		23.680

		

		23.680



		AL.84220

		+ ≤ 75 kg

		Tấm

		

		31.573

		

		31.573



		AL.84230

		+ ≤ 100 kg

		Tấm

		

		39.467

		

		39.467



		AL.84240

		+ ≤ 125 kg

		Tấm

		

		44.729

		

		44.729



		AL.84250

		+ ≤ 150 kg

		Tấm

		

		49.991

		

		49.991



		AL.84260

		+ ≤ 175 kg

		Tấm

		

		55.253

		

		55.253



		AL.84270

		+ ≤ 200 kg

		Tấm

		

		60.515

		

		60.515



		AL.84280

		+ ≤ 225 kg

		Tấm

		

		65.778

		

		65.778



		AL.84290

		+ ≤ 250 kg

		Tấm

		

		71.040

		

		71.040



		AL.84211

		+ > 250 kg

		Tấm

		

		134.186

		

		134.186



		

		

		

		

		

		

		





MỤC LỤC 

		MÃ HIỆU

		NỘI DUNG



		

		QUYẾT ĐỊNH SỐ 3592/QĐ-UBND NGÀY 01/11/2011 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA V/V CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA - PHẦN XÂY DỰNG



		

		Thuyết minh và quy định áp dụng 


Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng - tỉnh Thanh Hóa



		

		Bảng phân loại rừng (Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)



		

		Bảng phân loại bùn (Dùng cho công tác đào bùn)



		

		Bảng phân cấp đá (Dùng cho công tác đào phá đá)



		

		Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)



		

		Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)



		

		Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đóng cọc)



		

		Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan cọc nhồi



		

		CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG



		AA.11100

		Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công



		AA.11200

		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới



		AA.12000

		Công tác chặt cây



		AA.13000

		Đào gốc cây, bụi cây



		AA.20000

		Công tác phỏ dỡ công trình



		AA.21000

		Phỏ dỡ bằng thủ công



		AA.22000

		Phỏ dỡ bằng máy



		AA.23000

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn



		AA.30000

		Tháo dỡ các loại kết cấu



		AA.31000

		Tháo dỡ các loại kết cấu bằng thủ công



		AA.32000

		Tháo dỡ kết cấu bằng máy



		

		CH​ƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT



		AB.10000

		Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công



		AB.11000

		Đào đất công trình bằng thủ công



		AB.12000

		Phá đá bằng thủ công



		AB.13000

		Đắp đất công trình bằng thủ công



		

		ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CễNG TRèNH BẰNG MÁY



		AB.21000

		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào



		AB.22000

		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi



		AB.23000

		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp



		AB.24000

		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bói thải, bói tập kết bằng máy đào



		AB.25000

		Đào móng công trình bằng máy



		AB.26100

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào



		AB.27000

		Đào kênh mương bằng máy đào



		AB.28100

		Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào



		AB.28200

		Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp và máy đào



		AB.30000

		Đào nền đ​ường



		AB.31000

		Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển



		AB.32000

		Đào nền đường bằng máy ủi



		AB.33000

		Đào nền đường bằng máy cạp



		AB.34000

		San đất, đá bói thải, bói trữ, bói gia tải



		AB.35000

		Đào đất trong khung vây phũng nước các trụ trên cạn



		AB.36000

		Xúi hút bùn trong khung vây phũng nước



		AB.41000

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ



		AB.42000

		Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ



		AB.50000

		Công tác đào đá mặt bằng, hố móng, kênh m​ương, nền đường bằng khoan nổ



		AB.51100

		Phá đá mặt bằng công trình



		AB.51200

		Phá đá hố móng công trình



		AB.51300

		Phá đá kênh mương, nền đường



		AB.51410

		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ( 20m



		AB.51510

		Phá đá đường viền



		AB.51610

		Đào phá đá bằng búa căn



		AB.52100

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển



		AB.53000

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ



		AB.54000

		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ



		AB.55000

		Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi



		AB.55300

		Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bói trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào



		AB.56000

		Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ



		AB.57000

		Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ



		AB.58000

		Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ



		AB.59000

		Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm



		AB.60000

		Đắp đất, cát công trình bằng máy



		AB.61000

		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút



		AB.62000

		San đầm đất mặt bằng



		AB.63000

		Đắp đê đập, kênh mương



		AB.64000

		Đắp nền đường



		AB.65100

		Đắp đất công trình bằng đầm cóc



		AB.66000

		Đắp cát công trình



		AB.67000

		Đắp đá công trình



		AB.68100

		Đắp đá đập bê tông bản mặt



		AB.68200

		Đắp thân đập bằng đá 



		AB.68300

		Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 



		AB.68400

		Đắp đá nút hầm



		AB.70000

		Công tác nạo vột các công trình thuỷ



		AB.71000

		Nạo vột bằng tàu hút



		AB.72000

		Nạo vột bằng tàu cuốc biển, cuốc sụng



		AB.73000

		Nạo vột bằng tàu hút bụng tự hành



		AB.74100

		Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực xả đáy



		AB.75100

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ



		AB.81100

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây



		AB.81200

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây



		AB.81300

		Nạo vét bằng tàu đào



		AB.82000

		Đào phá đá, bốc xúc đá dưới nước bằng tàu đào



		AB.90000

		Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự hành



		AB.91000

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan



		AB.92000

		Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành



		

		CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI



		AC.10000

		Công tác đóng cọc



		AC.11000

		Đóng cọc bằng thủ công



		AC.12000

		Đóng cọc bằng máy



		AC.13000

		Đóng cọc bê tông cốt thép 



		AC.21000

		Đóng cọc ống bê tông cốt thép 



		AC.22000

		Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình



		AC.23100

		Nhổ cọc



		AC.24000

		Làm cọc cát



		AC.25000

		Ép trước, ép sau cọc, nhổ cọc cừ



		AC.29000

		Công tác nối cọc



		AC.30000

		Công tác khoan cọc nhồi



		

		CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG



		AD.11000

		Làm móng đường



		AD.20000

		Làm mặt đ​ường



		AD.30000

		Cọc tiêu, biển báo hiệu đ​ường bộ



		AD.40000

		Công tác làm mặt đ​ường sắt



		AD.50000

		Lắp đặt các phụ kiện đ​ường sắt



		AD.60000

		Làm nền đá ba lát



		AD.70000

		Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu



		AD.81000

		Sản xuất phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông



		

		CH​ƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ



		AE.10000

		Xây đá



		AE.20000

		Xây gạch chỉ



		AE.30000

		Xây gạch thẻ 5x10x20cm



		AE.40000

		Xây gạch thẻ 4,5x9x19cm



		AE.50000

		Xây gạch thẻ 4x8x19cm



		AE.60000

		Xây gạch ống



		AE.71000

		Xây gạch rỗng



		AE.81000

		Xây gạch bê tông rỗng



		AE.82000

		Xây tư​ờng gạch silicát 



		AE.83000

		Xây t​ường thông gió



		AE.90000

		Xây gạch chịu lửa



		

		CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ



		AF.10000

		Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công



		AF.20000

		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện tr​ường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu 



		AF.30000

		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trư​ờng hoặc thương phẩm, đổ bằng máy bơm bê tông tự hành



		AF.40000

		Bê tông thuỷ công



		AF.51100

		Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường



		AF.52100

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn



		AF.60000

		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép



		AF.70000

		Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công



		AF.80000

		Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn



		

		CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



		AG.10000

		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn



		AG.20000

		Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG



		AG.30000

		Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn



		AG.40000

		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn



		AG.50000

		Lao lắp dầm cầu



		

		CHƯƠNG VIII: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ



		AH.10000

		Sản xuất vỡ kốo



		AH.20000

		Công tác làm cầu gỗ



		AH.30000

		Lắp dựng khuụn cửa, cửa các loại



		

		CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP



		AI.10000

		Sản xuất cấu kiện sắt thép



		AI.20000

		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện dầm cầu thép



		AI.31000

		Sản xuất, lắp dựng vỡ thép gia cố hầm



		AI.41100

		Sản xuất cửa van



		AI.52000

		Sản xuất kết cấu thép



		AI.53000

		Sản xuất mặt bích



		AI.60000

		Lắp dựng cấu kiện thép



		

		CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC



		AK.10000

		Công tác làm mỏi



		AK.20000

		Công tác trát



		AK.30000

		Công tác ốp gạch, đá



		AK.40000

		Công tác lỏng



		AK.50000

		Công tác lát gạch, đá



		AK.60000

		Công tác làm trần



		AK.70000

		Công tác làm mộc trang trí 



		AK.80000

		Công tác quét vôi, n​ước xi măng, sơn, bả, ….



		

		CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC



		AL.11000

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát



		AL.12000

		Kiến trúc các lớp móng dưới nước



		AL.13000

		Làm móng cầu bến ngập nước



		AL.14000

		Làm lớp lút múng trong khung vây



		AL.15100

		Làm và thả rọ đá



		AL.15200

		Làm và thả rồng đá



		AL.15300

		Thả đá hộc vào thân kè



		AL.16100

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật



		AL.17000

		Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường



		AL.18100

		Trồng cỏ Vetiver gia cố mỏi taluy



		AL.21100

		Sản xuất, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liờn kết, khe tăng cường đường lăn, sân đỗ



		AL.22100

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ



		AL.23100

		Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng mastic



		AL.24100

		Làm khe co, khe giãn, khe dọc sõn, bói, mặt đường bê tông



		AL.25100

		Lắp đặt gối cầu, khe co giãn cầu bằng cao su



		AL.31000

		Làm cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép



		AL.40000

		Công tác làm khớp nối



		AL.51100

		Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm



		AL.51200

		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng



		AL.51300

		Khoan giảm áp



		AL.51400

		Khoan cắm neo anke



		AL.52100

		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường



		AL.52200

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa 



		AL.52300

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa



		AL.52400

		Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường



		AL.52500

		Lắp dựng l​ưới thép gia cố mái đá



		AL.52600

		Gia cố mái ta luy bằng phun vẩy vữa ximăng



		AL.52700

		Bạt mái đá đào bằng máy



		AL.52800

		Sản xuất, lắp dựng lưới thép gia cố hầm



		AL.53100

		Phun vẩy gia cố hầm



		AL.53200

		Phun vẩy xi măng lấp đầy hầm ngang



		AL.53300

		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép (32mm gia cố mái taluy đường



		AL.53400

		Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang



		AL.54000

		Công tác hoàn thiện nền hầm, nền đá tr​ước khi đổ bê tông



		AL.55000

		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi



		AL.60000

		Lắp dựng dàn giáo thép công cụ



		AL.70000

		Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao



		AL.80000

		Công tác xây dựng tu sửa đê, kè



		

		BẢNG LƯƠNG A.1.8 THANG LƯƠNG 7 BẬC



		

		PHỤ CẤP KHU VỰC  ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ



		

		BẢNG GIÁ VỮA



		

		BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP  DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG



		

		MỤC LỤC





PAGE  

6




