	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 38/NQ-HĐND
	Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (ĐỢT 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Trên cơ sở Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 4664/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2), cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh giảm/tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: điều chỉnh (giảm/tăng) là 103.500 triệu đồng (Một trăm lẻ ba tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó:
+ Điều chỉnh giảm 103.500 triệu đồng của 01 dự án và vốn chưa phân bổ chi tiết Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.
+ Điều chỉnh tăng 103.500 triệu đồng; bố trí cho 05 dự án, đối ứng vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: điều chỉnh (giảm/tăng) là 154.000 triệu đồng (Một trăm năm mươi bốn tỷ đồng), trong đó:
+ Điều chỉnh giảm 154.000 triệu đồng của 01 dự án.
+ Điều chỉnh tăng 154.000 triệu đồng, bố trí cho 03 dự án và hỗ trợ có mục tiêu cho UBND cấp huyện đầu tư cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị.
2. Cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Giảm dự toán chi đầu tư phát triển nguồn thu sử dụng đất là 86.260 triệu đồng (Tám mươi sáu tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng) của 03 dự án.
3. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2022 là 180.000 triệu đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng), bố trí cho 04 dự án và hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện để hỗ trợ thực hiện các chính sách ưu đãi, đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
(Kèm theo Phụ lục I, II, III)
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2022./.
 
	
Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: K.H và ĐT, TC;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, KBNN, Cục thuế, Cục Thống kê tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Hội đồng PBGDPL - Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND.
	CHỦ TỊCH




Kim Ngọc Thái


 
PHỤ LỤC I
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC - HT
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2020
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi điều chỉnh
	Ghi chú
	Ghi chú
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	
	Cắt giảm
	Bổ sung
	Nguyên nhân điều chỉnh giảm/tăng của các chương trình, dự án
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NST
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	3.400.642
	1.862.722
	 
	676.951
	676.951
	257.500
	257.500
	 
	

	A
	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 
	1.917.721
	987.261
	 
	147.000
	147.000
	103.500
	103.500
	-
	

	I
	TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	1.917.721
	987.261
	 
	147.000
	134.824
	103.500
	91.324
	 
	

	 
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	 
	1.917.721
	987.261
	 
	147.000
	134.824
	103.500
	91.324
	 
	

	1)
	Các hoạt động kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	1.885.221
	954.761
	 
	110.500
	84.624
	95.000
	69.124
	 
	

	1.1
	Nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	1.573.221
	642.761
	 
	-
	68.124
	-
	68.124
	 
	

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	1.573.221
	642.761
	 
	-
	68.124
	-
	68.124
	 
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	1.573.221
	642.761
	 
	-
	68.124
	-
	68.124
	 
	

	1
	Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng trên địa bàn tỉnh
	Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	34 cống BTCT
	2021 - 2024
	4073/QĐ-UBND 29/12/2020
	358.300
	35.300
	 
	 
	21.000
	 
	21.000
	Đối ứng vốn NSTW (NSTW giai đoạn 2021-2025 bố trí 323 tỷ đồng) dễ đảm bảo nguồn vốn thanh toán hoàn thành dự án theo quy định
	

	2
	Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1);
	Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh
	BQL DA ĐTXD các công trình NN và PTNT
	cấp III
	2023 - 2026
	556/QĐ-UBND 16/3/2022
	1.214.921
	607.461
	 
	 
	47.124
	 
	47.124
	Giai đoạn 2021-2025 tập trung nguồn lực hoàn thành công tác Bồi thường GPMB và thi công một số hạng mục hạ tầng nhằm kêu gọi đầu tư (XSKT bố trí 331,951 tỷ đồng)
	

	1.2
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	312.000
	312.000
	-
	110.500
	16.500
	95.000
	1.000
	 
	

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	312.000
	312.000
	-
	110.500
	16.500
	95.000
	1.000
	 
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	312.000
	312.000
	-
	110.500
	16.500
	95.000
	1.000
	 
	

	1
	Cầu bắt qua sông ấp 5 - 5A, xã An Trường, huyện Càng Long
	Càng Long
	UBND huyện Càng Long
	cầu BTCT
	2021 - 2023
	3805/QĐ-UBND 30/11/2020
	12.000
	12.000
	 
	10.500
	11.500
	 
	1.000
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng còn thiếu vốn
	

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Kinh (Phú Hòa - Hòa Hữu - Công Thiện Hùng đến Trần Văn Án)
	TPTV
	UBND thành phố Trà Vinh
	Đường đô thị
	2024 - 2027
	 
	300.000
	300.000
	 
	100.000
	5.000
	95.000
	 
	Giai đoạn 2021-2025 hoàn chỉnh hồ sơ và công tác BT GPMB dự án (Cắt giảm tập trung nguồn lực chuyển sang đầu tư các dự án khác, bức xúc theo Thông báo số 1144-TB/VPTU ngày 27/7/2022 của Thường trực Tỉnh ủy)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2)
	Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.500
	 
	8.500
	 
	Điều chỉnh giảm phần tính quản lý để chuyển sang hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thực hiện
	

	3)
	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	32.500
	32.500
	-
	28.000
	30.200
	-
	2.200
	 
	

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	32.500
	32.500
	-
	28.000
	30.200
	-
	2.200
	 
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	32.500
	32.500
	-
	28.000
	30.200
	-
	2.200
	 
	

	1
	Xây dựng mới Nhà lưu trữ hồ sơ địa chính và làm việc cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh
	Châu Thành
	BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp
	cấp III
	2021 - 2022
	3790/QĐ-UBND 30/11/2020
	23.500
	23.500
	 
	20.000
	21.500
	 
	1.500
	Bổ sung đảm bảo vốn thanh toán khối lượng thực tế hoán thánh dự án
	

	2
	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
	TPTV
	BQL DA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp
	cấp III
	2021 - 2023
	284/QĐ-SKHĐT 18/11/2021
	9.000
	9.000
	 
	8.000
	8.700
	 
	700
	Bổ sung đảm bảo vốn thanh toán khối lượng thực tế hoàn thành dự án
	

	4)
	Đối ứng vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	20.000
	Bố trí vốn NST theo tỷ lệ (tối thiểu 15% kế hoạch vốn NSTW) được quy định tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh
	

	II
	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	12.176
	-
	12.176
	 
	

	 
	Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	12.176
	-
	12.176
	 
	

	-
	UBND huyện Tiểu Cần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.500
	 
	5.500
	HTX NN Rạch Lọp và HTX NN Phú Cần
	

	-
	UBND huyện Châu Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.200
	 
	4.200
	HTX NN Phú Mỹ Châu; HTX vận tải Phước Vinh
	

	-
	UBND huyện Trà Cú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.476
	 
	2.476
	HTX NN Long Hiệp
	

	B
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	 
	 
	 
	 
	1.482.921
	875.461
	-
	529.951
	529.951
	154.000
	154.000
	 
	

	I
	TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	1.482.921
	875.461
	-
	429.951
	409.951
	154.000
	134.000
	 
	

	 
	Các công trình, dự án đầu tư phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu vì các nhiệm vụ đầu tư quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	1.482.921
	875.461
	-
	429.951
	409.951
	154.000
	134.000
	 
	

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	1.482.921
	875.461
	-
	429.951
	409.951
	154.000
	134.000
	 
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	1.482.921
	875.461
	-
	429.951
	409.951
	154.000
	134.000
	 
	

	1
	Đường Vành đai 3, thành phố Trà Vinh
	TPTV
	BQLDA ĐTXD các công trình giao thông
	đường cấp III đồng bằng, dài 2,65km
	2022-
2025
	2671/QĐ-UBND 18/11/2021
	185.000
	185.000
	 
	155.000
	1.000
	154.000
	 
	Cắt giảm tập trung nguồn lực chuyển sang đầu tư các dự án khác, bức xúc (theo Thông báo số 1179-TB/VPTU ngày 12/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy)
	

	2
	Xây dựng cầu Long Bình 1 thành phố Trà Vinh
	TPTV
	UBND thành phố Trà Vinh
	Cầu BTCT vĩnh cửu
	2023 - 2025
	1795/QĐ-UBND 13/9/2022
	63.000
	63.000
	 
	45.000
	58.000
	 
	13.000
	Bổ sung vốn đảm bảo hoàn thành dự án do thay đổi kiến trúc thiết kế làm tăng tổng mức đầu tư so với dự kiến ban đầu (theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1091-TB/VPTU ngày 28/6/2022)
	

	3
	Đường kết nối Cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành
	Châu Thành
	UBND huyện Châu Thành
	cấp IV đồng bằng
	2021 - 2023
	3827/QĐ-UBND 01/12/2020
	20.000
	20.000
	 
	17.000
	19.000
	 
	2.000
	Nhu cầu thực tế cần bổ sung vốn để thanh toán khối lượng dự án hoàn thành
	

	4
	Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Cảng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1)
	Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh
	BQLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT
	cấp III
	2023 - 2026
	556/QĐ-UBND 16/3/2022
	1.214.921
	607.461
	 
	212.951
	331.951
	 
	119.000
	Giai đoạn 2021-2025 tập trung nguồn lực hoàn thành công tác Bồi thường GPMB và thi công một số hạng mục hạ tầng nhằm kêu gọi đầu tư (NSĐP bố trí 47,124 tỷ đồng)
	

	II
	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	100.000
	120.000
	-
	20.000
	 
	

	 
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO UBND CÁC HUYỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	100.000
	120.000
	-
	20.000
	 
	

	 
	Huyện Tiểu Cần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	120.000
	 
	20.000
	Bổ sung vốn đầu tư hoàn thiện một số tuyến đường đạt tiêu chí đô thị loại IV
	


 
PHỤ LỤC II
CẮT GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC - HT
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2020
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi điều chỉnh
	Ghi chú
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	
	Cắt giảm
	Nguyên nhân điều chỉnh tăng, giảm của các chương trình, dự án
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NST
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	206.300
	206.300
	26.500
	122.760
	36.500
	86.260
	 
	

	 
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	 
	 
	 
	206.300
	206.300
	26.500
	122.760
	36.500
	86.260
	 
	

	 
	TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	206.300
	206.300
	26.500
	122.760
	36.500
	86.260
	 
	

	 
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bao gồm công trình xã hội hóa (60%)
	 
	 
	 
	 
	206.300
	206.300
	26.500
	122.760
	36.500
	86.260
	 
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	57.000
	57.000
	26.500
	20.000
	16.000
	4.000
	 
	

	 
	Nâng cấp đường huyện 32, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	Cầu Kè
	cấp IV
	2019 - 2022
	1514/QĐ-UBND 12/8/2019
	57.000
	57.000
	26.500
	20.000
	16.000
	4.000
	Theo đánh giá thực tế nguồn thu SDĐ năm 2022 tỉnh quản lý chi đầu tư khoảng 02 tỷ đồng và 03 năm tiếp theo khả năng không phát sinh thu tiền sử dụng đất nên trong giai đoạn 2021 - 2025 khả năng không đảm bảo vốn để bố trí hoàn thành dự án; đề xuất cắt giảm để chuyển sang bố trí vốn XSKT vượt thu năm 2022
	

	(2)
	Các công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	149.300
	149.300
	-
	102.760
	20.500
	82.260
	 
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	149.300
	149.300
	-
	102.760
	20.500
	82.260
	 
	

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường dẫn vào khu bến tổng hợp Định An, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Cấp III ĐB
	2021 - 2024
	3797/QĐ-UBND 30/11/2020
	84.500
	84.500
	 
	45.000
	12.500
	32.500
	Theo đánh giá thực tế nguồn thu SDĐ năm 2022 tĩnh quản lý chi đầu tư khoảng 02 tỷ đồng và 03 năm tiếp theo khả năng không phát sinh thu tiền sử dụng đất nên trong giai đoạn 2021 - 2025 khả năng không đảm bảo vốn để bố trí hoàn thành dự án; đề xuất cắt giảm để chuyển sang bố trí vốn XSKT vượt thu năm 2022
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 33, huyện Cầu Kè
	Cầu Kè
	Cấp IV ĐB
	2021 - 2023
	3772/QĐ-UBND 26/11/2020; 1374/QĐ-UBND 27/7/2022
	64.800
	64.800
	 
	57.760
	8.000
	49.760
	Theo đánh giá thực tế nguồn thu SDĐ năm 2022 tỉnh quản lý chi đầu tư khoảng 02 tỷ đồng và 03 năm tiếp theo khả năng không phát sinh thu tiền sử dụng đất nên trong giai đoạn 2021 - 2025 khả năng không đảm bảo vốn để bố trí hoàn thành dự án; đề xuất cắt giảm để chuyển sang bố trí vốn XSKT vượt thu năm 2022
	


 
PHỤ LỤC III
BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐOẠN 2021 - 2025
(NGUỒN VỐN NGOÀI DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO)
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC HT
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2020
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NST
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	568.450
	568.450
	26.500
	180.000
	 
	

	 
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VƯỢT THU NĂM 2022
	 
	 
	 
	 
	568.450
	568.450
	26.500
	180.000
	 
	

	I
	TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	568.450
	568.450
	26.500
	169.000
	 
	

	 
	Các công trình, dự án đầu từ phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ đầu tư - quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP
	 
	 
	 
	 
	568.450
	568.450
	26.500
	169.000
	 
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2016 - 2020
	 
	 
	 
	 
	362.150
	362.150
	-
	55.700
	 
	

	 
	Đường tỉnh 915 (đoạn km4+270 đến Km 19+257,84, đoạn từ km44+352 đến km49+797 và các đoạn còn lại), tỉnh Trà Vinh
	Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú
	cấp III
	 
	1597/QĐ-UBND 21/8/2009; 1199/QĐ-UBND 23/7/2014; 256/QĐ-UBND 14/02/2019
	362.150
	362.150
	 
	55.700
	Dự án dự kiến xin Trung ương hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 của các dự án giao thông để thực hiện; nhưng đến nay nguồn vốn này chưa được Trung ương chấp thuận cho tỉnh để thực hiện dự án. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị tỉnh bố trí vốn NST để thực hiện hoàn trả lại phần vốn TPCP đã giải ngân cho dự án và lập thủ tục quyết toán hoàn thành kết thúc dự án
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	57.000
	57.000
	26.500
	4.000
	 
	

	 
	Nâng cấp đường huyện 32, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	Cầu Kè
	cấp IV
	2019 - 2022
	1514/QĐ-UBND 12/8/2019
	57.000
	57.000
	26.500
	4.000
	Do nguồn thu sử dụng đất không đạt nên hiện nay không đảm nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ vốn hoàn thành dự án; đề xuất giao bổ sung KHTH nguồn vốn XSKT vượt thu năm 2022
	

	(3)
	Các công trình khởi công mới giai đoạn 2021 2025
	 
	 
	 
	 
	149.300
	149.300
	-
	109.300
	 
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	149.300
	149.300
	-
	109.300
	 
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 33, huyện Cầu Kè
	Cầu Kè
	Cấp IV ĐB
	2021 - 2023
	3772/QĐ-UBND 26/11/2020; 1374/QĐ-UBND 27/7/2022
	64.800
	64.800
	 
	49.800
	Do nguồn thu sử dụng đất không đạt nên hiện nay không đảm nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ vốn hoàn thành dự án; đề xuất giao bổ sung KHTH nguồn vốn XSKT vượt thu năm 2022
	

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường dẫn vào khu bến tổng hợp Định An, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	Cấp III ĐB
	2021 - 2024
	3797/QĐ-UBND 30/11/2020
	84.500
	84.500
	 
	59.500
	Do nguồn thu sử dụng đất không đạt nên hiện nay không đảm nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ vốn hoàn thành dự án; đề xuất giao bổ sung KHTH nguồn vốn XSKT vượt thu năm 2022. Đồng thời do tăng chi phí Bồi thường GPMB cần bổ sung vốn KHTH đế đảm bảo vốn hoàn thành dự án
	

	II
	PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	11.000
	 
	

	 
	Hỗ trợ thực hiện các Chính sách ưu đãi, đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	11.000
	 
	

	 
	UBND thành phố Trà Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.000
	Đầu tư Hệ thống thoát nước Khu nhà ở xã hội Minh Anh và khu thiết chế công đoàn thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh
	


 
 
 
