	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 4638/QĐ-BNN-HTQT
	Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN “SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP” (WB8) DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; Số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các Chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 48/2008/QĐ-TTg ngày 03/4/2008 ban hành hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức nhóm 05 Ngân hàng (Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng tái thiết Đức, Ngân hàng Thế giới);

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-BNN-HTQT ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng thế giới (WB);

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi tại Tờ trình số 1775/TTr-CPO-WB8 ngày 04/11/2015 xin phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”;

Xét Báo cáo thẩm định dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” số 1053/BC-HTQT-ĐP ngày 09/11/2015 của Vụ Hợp tác quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (Kèm theo Văn kiện dự án) với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Chủ dự án: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

6. Phạm vi dự án

6.1. Cấp Trung ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương.

6.2. Cấp địa phương: Các tỉnh tham gia Chương trình Bảo đảm an toàn hồ chứa.

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ 2016 - 2022.

8. Mục tiêu dự án

8.1. Mục tiêu tổng quát

Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

8.2. Mục tiêu cụ thể

a) Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

b) Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

c) Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

9. Nội dung đầu tư chủ yếu

9.1. Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập

9.1.1. Các hoạt động chính

a) Đánh giá khả năng xả lũ và nâng cao khả năng phòng, chống lũ cho các hồ chứa lớn.

b) Sửa chữa, cải tạo các hồ, đập bị hư hỏng về kết cấu và thiếu năng lực xả lũ, trong đó:

- Các Tiểu dự án thực hiện từ năm thứ nhất: Gồm 12 Tiểu dự án ưu tiên thuộc 11 tỉnh: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận và Lâm Đồng (Xem Phụ lục số 1. Danh mục 12 Tiểu dự án bắt đầu thực hiện từ năm thứ nhất).

- Các Tiểu dự án năm tiếp theo: Các tỉnh có nhiều hồ chứa gồm: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Quảng Ngãi lập 02 Tiểu dự án; Các tỉnh còn lại mỗi tỉnh chỉ lập 01 Tiểu dự án. Các địa phương tổ chức rà soát các hồ chứa tiềm năng, thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi tổ chức lập dự án đầu tư (Xem Phụ lục số 2. Danh mục các hồ chứa tiềm năng)

c) Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành hồ chứa.

9.1.2. Một số giải pháp kỹ thuật

a) Sửa chữa, nâng cấp đập đất: Gia cố đỉnh đập, sửa chữa mái thượng hạ lưu đập, làm lại hệ thống thoát nước mái, xử lý chống thấm đập; Kết cấu chủ yếu sử dụng vật liệu địa phương như đất, đá cấp phối, đá xây lát, bê tông, bê tông cốt thép; Xử lý chống thấm bằng tường nghiêng chân khay hoặc bằng khoan phụt vữa xi măng sét, xi măng - bentonite, tường hào bentonite, v.v...

b) Cống lấy nước: Tùy theo mức độ hư hỏng sẽ sửa chữa hoặc làm mới; Việc sửa chữa sử dụng kết cấu bê tông cốt thép kết hợp với các loại phụ gia hoặc khoan phụt vật liệu đông kết nhanh hoặc luồn ống thép; Những cống làm mới kết cấu ống thép bọc bê tông cốt thép mác cao, v.v...

c) Tràn xả lũ: Nâng cao khả năng thoát lũ, có thể mở rộng tràn, làm tràn kiểu Labyrinth/Piano, tràn có cửa xả mặt hoặc bổ sung tràn tự vỡ, v.v...; Gia cố tràn bằng bê tông, bê tông cốt thép, v.v...

d) Đường quản lý: Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải để lựa chọn loại đường, cấp đường và kết cấu mặt đường phù hợp.

đ) Các thiết bị quan trắc: Tùy theo cấp công trình để lắp đặt loại thiết bị hợp lý, dễ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, điều khiển điện tử và liên kết với hệ thống quản lý.

9.1.3. Kết quả chủ yếu

a) Các đập có nguy cơ sự cố cao được sửa chữa, nâng cấp để khôi phục các nhiệm vụ theo thiết kế, tăng cường ổn định, đảm bảo thoát lũ và giảm thiểu rủi ro, nâng cao mức an toàn, được xác định bằng chỉ số rủi ro trước và sau dự án; Một số đập lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng được lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

b) Khoảng 718 hồ chứa thủy lợi được thiết lập hệ thống giám sát, hỗ trợ vận hành và cảnh báo lũ.

c) Khoảng 4,1 triệu người và 182.000 ha đất nông nghiệp được hỗ trợ bảo đảm cung cấp nước.

d) Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) và triển khai thực hiện các hoạt động M&E hàng năm trong quá trình thực hiện dự án.

9.2. Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập

9.2.1. Một số hoạt động chính

a) Trang bị thiết bị phục vụ giám sát, vận hành liên hồ chứa và cảnh báo thiên tai trên lưu vực.

b) Trang bị công cụ hỗ trợ cho các đơn vị quản lý an toàn đập.

c) Cải thiện thể chế và chính sách an toàn đập.

d) Hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, giám sát an toàn đập.

đ) Ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các đánh giá.

e) Đào tạo, truyền thông nâng cao năng lực và kỹ năng ứng phó với sự cố đập và rủi ro thiên tai.

9.2.2. Một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tại từng Bộ
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng, nâng cấp cho các trạm quan trắc giám sát tài nguyên nước, khí tượng, thủy văn và trang bị thiết bị giám sát vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Cả;

- Trang bị thiết bị hỗ trợ cảnh báo, dự báo thiên tai cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực sông Cả;

- Các nội dung nghiên cứu có liên quan khác trên lưu vực.

b) Bộ Công Thương:

- Xây dựng phương pháp đánh giá an toàn đập thủy điện, áp dụng đánh giá thí điểm cho một số đập;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa hỗ trợ quản lý, vận hành an toàn đập thủy điện;

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các đập thủy điện.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu hồ, đập;

- Hoàn thiện khung pháp lý, mô hình quản lý và cơ chế tài chính bền vững về quản lý an toàn đập;

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác sửa chữa, bảo dưỡng đập nhỏ và mô hình quản lý an toàn đập nhỏ có sự tham gia của cộng đồng;

- Xây dựng, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức cho sửa chữa đập thủy lợi;

- Hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, giám sát an toàn đập;

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý hồ chứa thủy lợi và tuyên truyền, phổ biến các kiến thức cho các địa phương.

9.2.3. Kết quả chủ yếu

a) Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý an toàn đập được nâng cấp, cơ chế chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan được xây dựng.

b) 02 lưu vực sông (Sông Vu Gia-Thu Bồn và Sông Cả) đã được Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành liên hồ chứa, được thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước, khí tượng thủy văn hỗ trợ giám sát vận hành liên hồ chứa.

c) Các hướng dẫn (thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức) cơ sở dữ liệu và quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thiết cho thực thi Nghị định về quản lý an toàn đập được thiết lập.

d) Năng lực quản lý an toàn đập của các cấp và chủ đập được nâng cao và chuẩn hóa.

đ) Công tác thiết kế, xây lắp được hỗ trợ và quá trình giám sát thực hiện dự án được tăng cường giám sát bởi cơ quan chủ quản.

9.3. Hợp phần 3: Quản lý dự án

9.3.1. Một số hoạt động chính

a) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) và giám sát độc lập bên thứ ba (ISC).

b) Kiểm toán dự án.

c) Đào tạo năng lực quản lý dự án cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cấp Trung ương và cấp tỉnh trong và ngoài nước; Cung cấp trang thiết bị, tài chính, hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án.

9.3.2. Kết quả chủ yếu

a) Hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập hệ thống giám sát độc lập và đánh giá, triển khai các hoạt động hàng năm trong quá trình thực hiện dự án. Báo cáo thường kỳ về các nội dung của dự án (quản lý tài chính, đấu thầu, tiến độ, chất lượng, quản lý môi trường, xã hội).

b) Kết quả theo dõi, đánh giá giữa kỳ và kết thúc dự án.

c) Hệ thống kiểm toán nội bộ và triển khai kiểm toán nội bộ trong quá trình thực hiện dự án được xây dựng.

10. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn dự án

10.1. Tổng vốn đầu tư: 443 triệu USD, tương đương 9.967 tỷ đồng (Chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy tỷ đồng), tỷ giá áp dụng 1 USD = 22.500 đồng.

Trong đó:

- Vốn vay WB: 415 triệu USD (93,7%).

- Vốn đối ứng: 28 triệu USD (6,3%).

(Xem Phụ lục 3. Cơ cấu tổng mức đầu tư).

10.2. Phân bổ nguồn lực của dự án

Bảng 1. Phân bổ nguồn vốn cho các hợp phần (đơn vị: USD).
	Nội dung
	Nguồn vốn
	Hợp phần 1
	Hợp phần 2
	Hợp phần 3
	Cộng

	Phân bổ các hoạt động
	Vốn WB
	370.000.000
	16.500.000
	8.500.000
	395.000.000

	
	Vốn đối ứng
	23.500.000
	2.500.000
	1.000.000
	27.000.000

	
	Cộng
	393.500.000
	19.000.000
	9.500.000
	422.000.000

	Dự phòng
	Vốn WB
	18.500.000
	500.000
	1.000.000
	20.000.000

	
	Vốn đối ứng
	
	500.000
	500.000
	1.000.000

	
	Cộng
	18.500.000
	1.000.000
	1.500.000
	21.000.000

	Tổng cộng
	Vốn WB
	388.500.000
	17.000.000
	9.500.000
	415.000.000

	
	Vốn đối ứng
	23.500.000
	3.000.000
	1.500.000
	28.000.000

	
	Cộng
	412.000.000
	20.000.000
	11.000.000
	443.000.000


Bảng 2. Phân bổ nguồn vốn đối ứng (đơn vị: USD).

	TT
	Hạng mục
	Vốn đối ứng
	Phân bổ vốn đối ứng

	
	
	
	Trung ương
	Địa phương

	1
	Hợp phần 1
	23.500.000
	4.000.000
	19.500.000

	2
	Hợp phần 2
	3.000.000
	3.000.000
	

	3
	Hợp phần 3
	1.500.000
	1.500.000
	

	
	Tổng
	28.000.000
	8.500.000
	19.500.000


11. Cơ chế tài chính

11.1. Nguồn vốn vay WB

a) Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% vốn vay WB cho các Bộ tham gia dự án để thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương.

b) Ngân sách nhà nước cấp phát một phần, cho vay lại một phần theo các tỷ lệ 7%, 15% và 25% đối với các địa phương được ngân sách Trung ương bổ sung trong cân đối ngân sách, tùy theo tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Ngân sách nhà nước cấp phát một phần, cho vay lại một phần với tỷ lệ 40% đối với các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương. Tỷ lệ cho vay lại cụ thể đối với từng địa phương theo thông báo của Bộ Tài chính.

11.2. Nguồn vốn đối ứng

a) Ngân sách nhà nước cấp phát 100% vốn đối ứng cho các Bộ tham gia dự án để thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương.

b) Các địa phương tham gia dự án tự bố trí vốn đối ứng để thực hiện các nội dung hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

11.3. Tài khoản dự án

Tài khoản chuyên dùng (Tài khoản cấp 1): Được mở tại Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và 8 tỉnh (Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bình Định).

Tài khoản phụ (Tài khoản cấp 2): Được mở tại các đơn vị tham gia dự án còn lại.

12. Tổ chức quản lý, thực hiện dự án

12.1. Cấp Trung ương

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chủ quản Dự án, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức thực hiện hiệu quả Dự án; Thực hiện những cam kết với nhà tài trợ và các quy định về quản lý vốn ODA của Chính phủ.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Chỉ đạo dự án để chỉ đạo chung việc thực hiện dự án. Trưởng ban chỉ đạo do một lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm; Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Đại diện lãnh đạo cấp Bộ/Cục/Vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, lãnh đạo các tỉnh trong vùng dự án, lãnh đạo các Tổng cục/Cục/Vụ liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi.

c) Tổng cục Thủy lợi là cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám sát và kiểm tra đầu tư xây dựng, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi các Tiểu dự án (trừ các hoạt động do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương quản lý), Khung an toàn đập, Báo cáo an toàn đập của các Tiểu dự án; Tổ chức lập các thiết kế mẫu để dùng chung cho Dự án.

d) Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối làm việc với nhà tài trợ, chịu trách nhiệm chung về quản lý thực hiện dự án tuân thủ Hiệp định vay, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, tổng hợp và định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc quản lý, thực hiện nguồn vốn tài trợ theo quy định.

đ) Vụ Kế hoạch giúp Cơ quan chủ quản về công tác kế hoạch tổng thể và kế hoạch vốn hàng năm, công tác báo cáo, theo dõi, giám sát, đánh giá dự án theo đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra.

e) Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý xây dựng công trình và các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra các hoạt động của dự án theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

g) Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, điều phối và quản lý chung hoạt động của toàn dự án, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện dự án; Làm chủ dự án các phần việc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý.

h) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện và là cấp quyết định đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nội dung được phân giao thuộc Hợp phần 2.

12.2. Cấp địa phương

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án là cấp quyết định đầu tư các Tiểu dự án trong phạm vi của tỉnh quản lý (trừ Tiểu dự án sửa chữa nâng cấp hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cấp quyết định đầu tư), chỉ đạo lập dự án đầu tư, lấy ý kiến thẩm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê duyệt các Tiểu dự án, trường hợp cần điều chỉnh dự án đầu tư phải lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng để thực hiện theo nhiệm vụ được giao trong tổng mức đầu tư của Dự án; Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt dự án đầu tư Tiểu dự án, phê duyệt Báo cáo đánh giá môi trường xã hội/Kế hoạch quản lý môi trường xã hội, Kế hoạch hành động tái định cư, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (nếu có).

b) Đối với 12 Tiểu dự án thực hiện từ năm thứ nhất, Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các Tiểu dự án, trên nguyên tắc phù hợp với nhiệm vụ, quy mô, giải pháp kỹ thuật và không vượt kinh phí đầu tư tại Phụ lục 1.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân giao một đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư quản lý thực hiện Tiểu dự án trên địa bàn tỉnh.

d) Các đơn vị liên quan tham gia trong quá trình triển khai dự án tuân theo “Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án” (POM) được WB thông qua và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trưởng Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tham gia dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TN&MT, CT, TP, NG;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ-75).
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC 12 TIỂU DỰ ÁN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM THỨ NHẤT
(Kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Bảng quy mô công trình và tổng mức đầu tư
	STT
	Tên hồ
	Tỉnh
	Diện tích phục vụ
(ha)
	Dung tích
(106m3)
	Chiều cao đập lớn nhất
(m)
	Vốn đầu tư
(tỷ đồng)

	1
	Khe Chè
	Quảng Ninh
	1.000
	10,50
	19,6
	35,99

	2
	Ngòi Là 2
	Tuyên Quang
	360
	3,31
	15,00
	47,98

	3
	Ban
	Phú Thọ
	150
	1,68
	11,00
	25,10

	4
	Đại Thắng
	Hòa Bình
	130
	0,48
	17,90
	28,07

	5
	Đồng Bể
	Thanh Hóa
	255
	1,97
	10,95
	52,78

	6
	Khe Sân
	Nghệ An
	120
	1,47
	16,80
	32,23

	7
	Khe Gang
	Nghệ An
	175
	2,15
	12,50
	38,48

	8
	Phú Vinh
	Quảng Bình
	1.440
	16,16
	28,40
	75,85

	9
	Đập Làng
	Quảng Ngãi
	100
	0,46
	13,30
	30,41

	10
	Thạch Bàn
	Bình Định
	130
	0,89
	12,80
	38,34

	11
	Sông Quao
	Bình Thuận
	8.120
	73,00
	40,00
	199,96

	12
	Đạ Tẻh
	Lâm Đồng
	2.300
	24,00
	28,4
	80,30

	
	Cộng
	
	14.280
	136,07
	
	685,49


2. Các giải pháp sửa chữa, nâng cấp

2.1. Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Khe Chè, tỉnh Quảng Ninh

2.1.1. Mục tiêu và nhiệm vụ: Đảm bảo an toàn công trình và an toàn tính mạng và tài sản cho hơn 3.000 người dân vùng hạ du hồ chứa. Cung cấp nước tưới cho 1.000 ha lúa và kết hợp nuôi trồng thủy sản.

2.1.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp III

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 75%


2.1.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập đất: Mặt đập gia cố bằng Bê tông M250 dày 20cm rộng 4,3m. Sửa chữa đoạn tường chắn sóng bị hỏng, kết cấu tường bằng đá xây vữa M100, gia cố mặt hạ lưu và đỉnh tường bằng BTCT M200 dày 10-15cm. Sửa chữa, thay thế thiết bị quan trắc đập theo tiêu chuẩn hiện hành.

b) Tràn xả lũ: Mở rộng cửa vào, ngưỡng tràn, dốc nước, mũi phun bằng BTCT M250. Tuyến tràn sau khi mở rộng cách tuyến hiện tại 7,33m về phía vai phải đập. Bề rộng ngưỡng tràn sau khi mở rộng 28m; bề rộng dốc và mũi phun mở rộng lên 21,9m.

c) Cống lấy nước: Sửa chữa nhà tháp đảm bảo an toàn vận hành cống. Thay mới cửa van, bổ sung máy đóng mở chạy điện VĐ20 và Pa lăng 3T.

d) Xây dựng mới nhà quản lý cấp IV, diện tích xây dựng 120m2.

e) Cứng hóa đoạn đường quản lý lên mặt đập với chiều dài 139,6m; Chiều rộng nền 5,0m; Chiều rộng mặt 3,5m. Kết cấu mặt đường BT M250 dày 18cm.

2.2. Tiểu dự án 2: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang

2.2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ: Đảm bảo an toàn công trình và dân cư ở vùng hạ du. Cấp nước tưới cho 360 ha đất nông nghiệp, 15ha đất nuôi trồng thủy sản và bảo đảm nước sinh hoạt cho 3000 người dân.

2.2.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp III

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.2.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập đất: Tôn cao, mở rộng mặt đập về phía hạ lưu theo mặt cắt thiết kế bằng đất đắp có hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; đỉnh đập được rải đá dăm thâm nhập nhựa; hai bên đỉnh đập làm gờ chắn bánh bằng BT M150. Mái thượng lưu được gia cố bảo vệ bằng đá lát khan trong khung bê tông cốt thép M200, kích thước 5 x 5 m chiều dày đá lát 25 cm, bên dưới là lớp đá dăm và cát làm tầng lọc. Mái hạ lưu làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước thân đập bằng hình thức áp mái. Xử lý chống thấm thân và nền đập bằng biện pháp khoan phụt vữa xi măng - sét, tổng chiều dài đập xử lý 142 m.

b) Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn cũ, mở rộng thêm về phía vai trái 12 m, tổng chiều rộng của tràn sau nâng cấp là 17m.

- Gia cố đoạn cửa vào, nối tiếp ngưỡng tràn là dốc nước dài 87 m, cuối dốc là bể tiêu năng dài 9,1 m. Kết cấu phần làm mới bằng BTCT M200.

- Làm cầu qua tràn, mặt cầu rộng 5 m, tải trọng 0,5HL93.

c) Cống lấy nước: Thay mới cửa van vận hành, gioăng cao su cửa van sửa chữa và máy đóng mở.

d) Đường thi công kết hợp quản lý: Nâng cấp đường quản lý dài 1,855 km nối với đập Ngòi Là 1, mặt đường rộng 3,5m. Kết cấu đường cấp phối đá dăm nhựa thâm nhập.

e) Nhà quản lý: Nhà cấp IV, diện tích 50 m2.

2.3. Tiểu dự án 3: Cải tạo và nâng cấp bảo đảm an toàn hồ Ban, tỉnh Phú Thọ
2.3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Đảm bảo an toàn công trình; an toàn tính mạng và tài sản cho dân vùng hạ du cấp nước tưới 150 ha đất canh tác, kết hợp nuôi trồng thủy sản.

2.3.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	cấp III

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.3.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập đất:

- Mở rộng, đắp áp trúc về phía hạ lưu với chiều rộng mặt đập 6,5m; xử lý chống thấm nền đập bằng chân khay. Làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,6m; gia cố mặt đập bằng BTCT M200 dày 18cm dưới lót cấp phối đá dăm. Mái thượng lưu gia cố bằng các tấm BTCT M200 đổ tại chỗ, kích thước mỗi tấm (2x2x0,15)m. Mái hạ lưu làm rãnh thoát nước trồng cỏ bảo vệ, thoát nước sau đập kiểu đống đá tiêu nước.

b) Tràn xả lũ:

- Làm mới tràn, đặt ở vai trái tuyến đập A; hình thức tràn tự do, rộng 10m. Kết cấu tràn bằng lõi bê tông M150 bọc BTCT M200 dày 20cm. Trên tràn bố trí cầu giao thông tải trọng H6, kết cấu BTCT M200.

- Đoạn cửa vào gia cố bằng đá xây vữa XM M100 dài 10m. Sau tràn là dốc nước với L=10m, kết cấu móng, tường bằng BTCT M200, dọc theo dốc nước bố trí các khe lún ngang bằng bao tải tẩm nhựa đường. Bể tiêu năng có kích thước (9x10x1)m kết cấu móng tường bằng BTCT M200 và gia cố đoạn kênh sau bể để đảm bảo thoát lũ.

c) Cống lấy nước: Phá bỏ cống lấy nước cũ. Xây cống lấy nước mới cách cống cũ 5m tại vai trái đập C. Hình thức cống có áp, kết cấu bằng ống thép dày 10mm bọc BTCT M200 dày 30 cm, kích thước cống D = 600mm.

d) Nhà quản lý cấp IV, diện tích sử dụng 50 m2. Nâng cấp tuyến đường quản lý dài 1,6km, kết cấu mặt đường bằng BTCT M250 dày 20cm; mặt đường rộng 3,0m, lề đường rộng 0,5m.

2.4. Tiểu dự án 4: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đại Thắng, tỉnh Hòa Bình

2.4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Đảm bảo an toàn công trình và tài sản cho người dân hạ du. Cung cấp nước tưới cho 100ha lúa 2 vụ và 30 ha màu và kết hợp nuôi trồng thủy sản.

2.4.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp II

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,0%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,2%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.4.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập chính:

- Tôn cao, mở rộng mặt đập về phía hạ lưu theo mặt cắt thiết kế bằng đất đắp có hệ số đầm chặt K ≥ 0,97; Đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M200 dày 20cm. Tường chắn sóng cao 0,6 m, bằng BTCT M200.

- Mái thượng lưu đập: Từ đỉnh đập xuống đến MNDBT dùng các tấm BTCT M200 đổ tại chỗ dày 12cm. Từ MNDBT trở xuống dùng đá hộc lát khan trong khung Bê tông cốt thép M200 kích thước 5 x 5 m, bên dưới là lớp lọc dăm lọc và cát lọc. Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu. Thoát nước hạ lưu kiểu áp mái từ cao trình +27m xuống đến chân đập, kết cấu đá hộc lát khan dày 30cm trên tầng lọc ngược đá dăm và cát lọc.

b) Tràn xả lũ: Kiên cố tràn xả lũ với kết cấu bản đáy cửa vào, ngưỡng tràn, đáy dốc nước, bậc tiêu năng, sân tiêu năng bể bằng BTCT M200; tường bên cửa vào, ngưỡng tràn, dốc nước, bậc tiêu năng bằng Bê tông M150.

c) Cống lấy nước: Làm mới cống kết cấu bằng ống thép D400, bên ngoài bọc BTCT M200 dày 20cm. Thiết bị đóng mở: Van đĩa D400 đặt hạ lưu cống.

d) Đường quản lý: Gia cố tuyến đường dài 110m; Chiều rộng nền 5,0m; Chiều rộng mặt 3,5m; Chiều rộng lề (2*0,75)m; Kết cấu mặt đường BT M200 dày 20cm.

2.5. Tiểu dự án 5: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa

2.5.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Bảo đảm an toàn công trình và tài sản cho dân vùng hạ du. Cung cấp nước tưới tưới cho 255 ha đất canh tác và cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực.

2.5.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	cấp III

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.5.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập chính: Tôn cao, mở rộng mặt đập về phía hạ lưu theo mặt cắt thiết kế bằng đất đắp có hệ số đầm chặt K ≥ 0,97; Đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M200 dày 20cm. Tường chắn sóng cao 0,7 m, bằng BTCT M200.

- Gia cố mái thượng lưu: từ cao trình +33,0m đến cao trình +35,0m bằng đá lát khan; sửa chữa, gia cố bổ sung đá lát khan phần mái thượng lưu (các vị trí bị xô, tụt) từ cao trình + 35,0 m đến + 38,85m; từ cao trình +38,85 m đến đỉnh đập được gia cố bằng bê tông cốt thép M200.

- Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu. Thoát nước thân đập bằng đống đá tiêu nước kết hợp áp mái. Xử lý thấm cho các đoạn đập bị thấm.

b) Đập phụ: Tôn cao đập theo mặt cắt thiết kế. Đỉnh đập được gia cố bằng bê tông M200 dày 20cm.

c) Làm mới tràn xả lũ tại vị trí tràn cũ, kiểu tràn tự do, tiêu năng đáy. Ngưỡng tràn kiểu tràn đỉnh rộng bằng BTCT M250, dày 30cm; nối tiếp ngưỡng tràn là dốc nước bằng BTCT M250, rộng 25m, đáy dày 20cm; bể tiêu năng bằng BTCT M250, dày 40cm; gia cố đoạn sân sau bể tiêu năng bằng BTCT M200 và rọ đá.

d) Cống lấy nước: Đào bỏ cống lấy nước cũ. Xây dựng mới cống lấy nước cách vị trí cống cũ 3m về bên vai đồi, kết cấu cống bằng ống thép đường kính Φ80cm dày 8mm, bọc bằng lớp BTCT M250 dày 30cm, đóng mở bằng van côn hạ lưu. Bố trí tháp cống và cửa van sửa chữa ở thượng lưu.

e) Xây dựng nhà quản lý: nhà cấp IV, diện tích 50m2. Xây dựng đường điện hạ thế dài 0,5 km. Gia cố tuyến đường quản lý dài 1,0 km, cấp C, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m bằng BT M200.

2.6. Tiểu dự án 6: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Khe Sân, tỉnh Nghệ An

2.6.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn xả lũ, làm lại cống lấy nước nâng cao an toàn đập. Cung cấp tưới ổn định cho 120 ha đất trồng lúa, cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi. Đảm bảo an toàn tính mạng cho 1.800 người dân, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng ở hạ du.

2.6.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp II

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,0%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,2%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.6.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập đất:

- Tôn cao, mở rộng mặt cắt đập về phía thượng lưu theo mặt cắt thiết kế bằng đất đắp có hệ số đầm chặt K ≥ 0,97. Đỉnh đập được gia cố bằng BT M200 dày 20 cm. Tường chắn sóng cao 1,0 m bằng BTCT M200.

- Lớp gia cố bảo vệ mái thượng lưu: bằng đá lát khan, đặt trên lớp lọc ngược gồm lớp dăm dày 10 cm, cát dày 10 cm trong khung bê tông cốt thép M200, kích thước 5 x 5 m; đoạn mái đập từ cao trình thấp hơn MNDBT 1 m trở lên sẽ được đổ BTCT M200 tại chỗ dày 12 cm. Mái hạ lưu đập làm rãnh tiêu nước, trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước thấm thân đập bằng đống đá tiêu nước kết hợp áp mái.

b) Tràn xả lũ: Mở rộng và bọc lại thân tràn cũ, kết cấu bằng BTCT M250, tường bên bằng BT M200. Tiêu năng tự nhiên trên nền đá gốc.

c) Cống lấy nước: Phá bỏ cống lấy nước cũ. Xây dựng cống mới cách vị trí cống cũ 3 m. Kết cấu cống bằng ống thép đường kính Φ60cm dày 10mm, bọc bằng lớp BTCT M250 dày 30cm, đóng mở bằng van côn hạ lưu.

d) Nhà quản lý, đường quản lý: Xây dựng nhà quản lý: nhà cấp IV, diện tích 50m2. Gia cố tuyến đường quản lý dài 0,146 km, đường cấp B, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m bằng BT M200.

2.7. Tiểu dự án 6: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Khe Gang, tỉnh Nghệ An

2.7.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Đảm bảo an toàn tính mạng cho 2.500 người dân, các công trình cơ sở hạ tầng, tuyến đường quốc lộ 48B và tuyến đường sắt Nghĩa Đàn - Quỳnh Lưu ở hạ du. Cung cấp nước tưới cho 175 ha đất nông nghiệp.

2.7.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp III

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.7.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập đất:

- Tôn cao, mở rộng mặt cắt đập về phía thượng lưu theo mặt cắt thiết kế bằng đất đắp có hệ số đầm chặt K ≥ 0,97. Đỉnh đập được gia cố bằng BT M200 dày 20 cm.

- Gia cố bảo vệ mái thượng lưu bằng đá lát khan trong khung bê tông cốt thép M200, kích thước 5 x 5 m; đoạn mái đập từ cao trình thấp hơn MNDBT 1 m trở lên sẽ được đổ BTCT M200 tại chỗ dày 12 cm. Mái hạ lưu đập làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ. Thoát nước thân đập bằng đống đá tiêu nước kết hợp áp mái.

b) Tràn xả lũ: Ngưỡng tràn kết cấu bằng BTCT M200, nối tiếp là dốc nước dài 40m, rộng 50÷75m, kết cấu bản đáy bằng BTCT 200, tường bên bằng bê tông M150. Bể tiêu năng dài 15,0m, sâu 1,2m, kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 dày 30cm, cao trình đáy bể tiêu năng (+16,80) m. Sân sau dài 10 m, gia cố bằng BTCT M200.

c) Cống lấy nước: Phá bỏ cống lấy nước cũ. Xây dựng cống mới cách vị trí cống cũ 3 m. Kết cấu cống bằng ống thép đường kính Φ80cm dày 10mm, bọc bằng lớp BTCT M250 dày 30cm, đóng mở bằng van côn hạ lưu. Bố trí tháp cống và cửa van sửa chữa ở thượng lưu.

d) Nhà quản lý, đường quản lý: Xây dựng nhà quản lý cấp IV, diện tích 50m2. Gia cố tuyến đường quản lý dài 0,303 km, đường cấp B, nền đường rộng 5,0 m, mặt đường rộng 3,0 m bằng BT M200; làm các công trình trên đường.

2.8. Tiểu dự án 8: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình

2.8.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Bảo đảm an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du. cấp nước tưới 1440 ha lúa, 116 ha màu, 60 ha nuôi trồng thủy sản, cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt với lưu lượng 25.000 m3/ngày đêm.

2.8.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	cấp II

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,0%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,2%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.8.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập chính:

- Tôn cao, mở rộng mặt cắt đập về phía hạ lưu theo mặt cắt thiết kế bằng đất đắp có hệ số đầm chặt K ≥ 0,97. Đỉnh đập được gia cố bằng BT M200 dày 20 cm. Tường chắn sóng cao 0,8 m bằng BTCT M200.

- Gia cố bảo vệ mái thượng lưu bằng đá lát khan dày 25 cm đặt trên lớp lọc ngược gồm lớp dăm dày 10 cm, cát dày 10 cm trong khung bê tông cốt thép M200, kích thước 5 x 5 m; đoạn mái đập từ cao trình thấp hơn MNDBT 1 m trở lên sẽ được đổ BTCT M200 tại chỗ dày 15 cm. Mái hạ lưu đập làm rãnh tiêu nước, trồng cỏ bảo vệ; thoát nước thấm thân đập bằng đống đá tiêu nước kết hợp áp mái. Bố trí thiết bị quan trắc thấm thân đập.

b) Đập phụ tả, hữu: Tôn cao đập, làm tường chắn sóng bằng BTCT M200, gia cố mái thượng lưu bằng đá lát khan, mái hạ lưu trồng cỏ bảo vệ.

c) Tràn xả lũ chính: Sửa chữa các cửa van, thay mới máy đóng mở, làm lại nhà vận hành tràn; khoan phụt 2 bên mang tràn.

d) Tràn xả lũ phụ: Gia cố ngưỡng tràn, lòng tràn và tường hai bên bằng BTCT M250 dày 30cm.

e) Cống lấy nước: Sửa chữa cống thành cống chảy có áp theo phương án luồn ống thép và phụt vữa bê tông tự lèn mác cao M300 phần tiếp giáp giữa ống thép và thành cống. Làm mới cánh van sửa chữa, lắp đặt van van côn hạ lưu.

d) Đường quản lý và đường điện: Gia cố các tuyến đường quản lý dài 599 m, đường cấp B, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3,5 m bằng BT M250 dày 18 cm. Thay mới trạm biến áp và làm lại hệ thống đường dây tới tràn xả lũ, cống lấy nước.

2.9. Tiểu dự án 9: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi

2.9.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Bảo đảm an toàn hồ chứa và bảo đảm an toàn cho 300 hộ dân vùng hạ du. Cung cấp nước tưới cho 83ha đất canh tác nông nghiệp.

2.9.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:
	- Cấp công trình:
	Cấp III

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.9.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập đất:

- Tôn cao, áp trúc mặt cắt đập về phía thượng lưu theo mặt cắt thiết kế, xử lý chống thấm nền đập theo phương án làm chân khay thượng lưu bằng đất đắp có hệ số thấm nhỏ (K ≤ 10-5 cm/s), cao trình đáy chân khay +15,8 m.
- Gia cố mái thượng lưu đập bằng đá lát khan dày 25cm trong khung đá xây vữa M100, kích thước khung 10x10 m. Thoát nước thấm thân đập bằng đống đá tiêu nước. Mái hạ lưu làm rãnh thoát nước và trồng cỏ bảo vệ mái.

- Làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,8 m; gia cố mặt đập bằng BTCT M200 dày 20cm, làm gờ chắn bánh phía hạ lưu;

b) Cống lấy nước: Phá bỏ cống lấy nước cũ. Xây dựng cống lấy nước mới cạnh cống cũ; kết cấu bằng ống thép dày 6 mm bọc BTCT M250 dày 20 cm; đóng mở bằng van hạ lưu;

c) Tràn xả lũ: Xây dựng mới tràn xả lũ bằng BTCT M200 tại vị trí tràn hiện tại theo hình thức tràn tự do, tiêu năng kiểu tiêu năng đáy; gia cố đoạn kênh sau bể tiêu năng dài 20m bằng đá lát khan dày 25cm. Xây dựng cầu qua tràn bằng BTCT M200, tiêu chuẩn 0,5HL93.

d) Nhà quản lý, đường quản lý: Nhà quản lý cấp IV, diện tích 50 m2. Đường quản lý dài 700m; đường cấp C, nền đường rộng 4,0 m, mặt đường rộng 3,0 m bằng BT M200.

2.10. Tiểu dự án 10: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Thạch Bàn, tỉnh Bình Định

2.10.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Bảo đảm an toàn công trình và bảo vệ cho 80 hộ dân và cơ sở hạ tầng vùng hạ du, cấp nước tưới ổn định tưới cho 130ha đất canh tác nông nghiệp.

2.10.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp III

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,5%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.10.3. Các hạng mục công trình:

a) Đập đất:

- Xử lý chống thấm thân và nền đập theo phương án làm chân khay thượng lưu bằng đất đắp có hệ số thấm nhỏ (K ≤ 10-5 cm/s)
- Gia cố mái thượng lưu đập bằng các tấm BTCT M200 dày 12cm; làm mới thiết bị thoát nước thấm thân đập kiểu đống đá tiêu nước, làm rãnh thoát nước mái đập và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu.

- Làm tường chắn sóng bằng BTCT M200 cao 0,6m; gia cố mặt đập bằng BTCT M200 dày 20cm;

b) Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ. Xây dựng cống mới cạnh cống cũ, kích thước cống Φ600mm; kết cấu bằng ống thép bọc BTCT M200 dày 20cm; đóng mở bằng van hạ lưu;

c) Tràn xả lũ: Làm mới ngưỡng tràn dài 5,0m bằng BTCT M200 dày 50cm và đoạn đầu dốc nước dài 11,1m bằng BTCT M200 dày 40cm; làm mới tường bên tràn xả lũ bằng BTCT M200. Gia cố phần còn lại của dốc nước và tường bên dốc nước bằng BTCT M200 dày 20cm;

d) Đường quản lý: Làm đường thi công kết hợp quản lý dài 845m; kết cấu bằng BTCT M200 dày 18cm, chiều rộng mặt đường 3,0m; lề đường rộng 0,5m.

2.11. Tiểu dự án 11: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận

2.11.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án:

Bảo đảm an toàn đập và dân cư vùng hạ du. Cấp nước tưới ổn định tưới cho 8100 ha đất canh tác nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 0.23 m3/s, cấp nước cho công nghiệp với lưu lượng 0.194 m3/s.

2.11.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp II

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,0%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,2%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.11.3. Nội dung các hạng mục công trình:

a) Đập chính:

- Mái thượng lưu: Bóc dỡ các vị trí đá lát cũ bị xô lệch, gồ ghề đổ bù thêm lớp dăm lọc tạo phẳng, tận dụng lại đá cũ lát lại lớp đá lát dày 30cm; giữ nguyên lớp đệm dăm cát lọc bên dưới. Đỉnh đập: Làm tường chắn sóng mới bằng BTCT M200, cao 1m; mặt đập được gia cố bằng BTCT M200 dày 20cm.

- Mái hạ lưu: Đắp bổ sung đá dăm cho các vị trí lớp cuội sỏi bảo vệ mái hạ lưu bị bào mòn, sạt lở; xây dựng hệ thống rãnh tiêu nước mặt bằng BT M150 tại cơ, chân đập và trên mái với ô kích thước (5x5)m; rải lớp đất màu dày 30cm, trồng cỏ bảo vệ mái. Cơ hạ lưu đập được gia cố bằng lớp đá dăm cấp phối dày 20cm. Lát bổ sung đá hộc cho đống đá tiêu nước theo thiết kế.

- Bố trí hệ thống quan trắc thấm, chuyển vị thân đập.

- Gia cố phần mái đập tiếp giáp với đầu tràn xả lũ bằng các tấm BTCT M200, dày 15cm, kích thước (2x2)m.

b) Đập phụ số 1 và đập phụ số 3:

- Mái thượng lưu: Bóc dỡ phần đá lát cũ bị xô lệch, gồ ghề, tận dụng lại, đổ bù thêm lớp dăm lọc tạo phẳng, lát lại đá dày 25cm; giữ nguyên lớp đệm dăm cát lọc bên dưới.

- Đỉnh đập: Làm tường chắn sóng mới bằng BTCT M200, cao 1m; mặt đập được gia cố bằng BTCT M200 dày 20cm.

- Mái hạ lưu: Đắp bổ sung đá dăm cho các vị trí lớp cuội sỏi bảo vệ mái hạ lưu bị bào mòn, sạt lở; xây dựng hệ thống rãnh tiêu nước mặt bằng BT M150 tại cơ, chân đập và trên mái với ô kích thước (5x5)m; rải lớp đất màu dày 30cm, trồng cỏ bảo vệ. Cơ hạ lưu được gia cố bằng lớp đá dăm cấp phối dày 20cm.

c) Cụm công trình đầu mối Đan Sách:

Cụm công trình đấu mối Đan sách có nhiệm vụ ngăn lũ, lấy nước bổ sung từ sông Đan Sách vào hồ Sông Quao; sửa chữa các hạng mục công trình gồm:

- Tràn xả lũ: Bọc BTCT M200 mặt tràn dày 20cm ở phần đỉnh và mái, làm chân khay BT M150 phía thượng lưu, làm mới tường bên bằng BT M150.

- Đập đất: Đào bóc lớp mặt đập đỉnh và mái đập đã bị xói lở, bong tróc, đắp áp trúc cho đủ mặt cắt thiết kế, gia cố mái đập thượng hạ lưu bằng BT tấm dày 15cm trên lớp đệm dăm, cát lọc dày 40cm, đỉnh đập đổ bê tông gia cố và làm gờ chắn bánh. Mái hạ lưu trồng cỏ và làm hệ thống tiêu nước ở chân đập.

- Xây dựng cống điều tiết tại đầu kênh chuyển nước (bên vai trái đập Đan Sách ngăn lũ từ sông Đan Sách vào hồ Sông Quao), kết cấu BTCT M200, gồm 02 cửa, kích thước mỗi cửa (bxh) = (1,5x3)m.

- Hệ thống điện phục vụ quản lý vận hành.

d) Đường thi công kết hợp quản lý: Gia cố đường quản lý kết hợp đường thi công từ Quốc lộ 28 vào các công trình đầu mối, đường cấp B, mặt đường bằng bê tông M200 dày 20cm, rộng 5,5m, nền đường rộng 7,5m. Gia cố chống sạt lở mái đường từ đập phụ số 1 đến vai phải tràn xả lũ cũ bằng tường BTCT M200, dài 302m.

e) Tràn xả lũ số 2:

- Tuyến tràn đi qua vị trí yên ngựa bên trái đập chính nhánh trái;

- Tràn bằng BTCT M250, kiểu tràn tự do, tiêu năng kiểu mũi phun.

- Kênh thoát lũ sau tràn nằm phía hạ lưu đập chính nối liền với kênh thoát lũ sau tràn chính (tràn số 1).

f) Nhà quản lý:

- Xây dựng nhà quản lý công trình đầu mối 2 tầng, diện tích mặt bằng 150m2, làm khuôn viên tường rào xung quanh.

- Chỉnh trang nhà quản lý vận hành tràn xả lũ.

2.12. Tiểu dự án 12: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

2.12.1. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án: Sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối, bao gồm: đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, đường quản lý, nhà quản lý đầu mối và đường điện, bảo đảm an toàn cho hồ chứa, tưới cho 2.300 ha đất canh tác, tạo nguồn nước sinh hoạt cho thị trấn Đạ Tẻh và nhân dân trong vùng với lưu lượng 10.000m3/ngày đêm.

2.12.2. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

	- Cấp công trình:
	Cấp II

	- Tần suất lũ thiết kế:
	P = 1,0%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo QCVN 04-05):
	P = 0,2%

	- Tần suất lũ kiểm tra (theo WB):
	P = 0,01%

	- Mức bảo đảm tưới:
	P = 85%


2.12.3. Nội dung các hạng mục công trình:

a. Đập đất:

- Đắp tôn cao, mở rộng mặt cắt đập về phía hạ lưu theo mặt cắt thiết kế; đất đắp có hệ số đầm chặt K ≥ 0,97. Đỉnh đập được gia cố bằng BT M200 dày 20 cm. Làm mới tường chắn sóng bằng BT M200.

- Mái thượng lưu: từ cao trình +146,0m trở xuống được gia cố bằng đá thả rối (tận dụng đá bóc ra từ mái thượng lưu); từ cao trình +146,0m lên đến cao trình +150,0m được gia cố bằng đá lát khan dày 25cm đặt trên lớp dăm, cát lọc dày 20cm trong khung BTCT M200 kích thước (5x5)m; từ cao trình +150,0m lên đến đỉnh đập được gia cố bằng BTCT M200 đổ tại chỗ dày 15cm trên lớp dăm, cát lọc dày 20cm.

- Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước bằng bê tông M150 và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu; thiết bị tiêu nước kiểu đống đã kết hợp áp mái.

- Bố trí thiết bị quan trắc thấm thân đập.

b. Tràn xả lũ:

Mở rộng và làm ngưỡng tràn theo hình thức tràn tự do, kiểu Ophixerop; cải tạo, mở rộng đoạn đầu dốc nước thành đoạn dốc nước thu hẹp (từ 24m xuống 19m);

- Chiều cao ngưỡng tràn 1,5 m, chiều rộng tràn 24 m; làm 2 khoang có cửa trong thân ngưỡng tràn Ophixerop, kích thước bxh = (6,0x1,1)m; cửa van phẳng bằng thép không rỉ và đóng mở bằng vít điện.

- Bọc gia cố dốc nước, tôn cao tường bên lên cao trình thiết kế bằng BTCT M250. Làm cầu qua tràn bằng BTCT M250, rộng 4m; lan can bảo vệ hai bên tường bên thân tràn và dốc nước.

c. Cống lấy nước: Cải tạo, sửa chữa cống theo phương án luồn ống thép; sửa chữa nhà tháp và cầu công tác; thay mới máy đóng mở và cửa van thượng lưu; lắp đặt van côn hạ lưu cống.

d. Nhà quản lý: Nhà cấp IV, diện tích 120m2.

e. Đường điện quản lý: Xây dựng đường điện trung thế 22kV dài 2km và đường điện hạ thế dài 200m.

f. Đường quản lý: Gia cố tuyến đường quản lý hạ lưu đập lên tới đỉnh đập dài 0,7km và tuyến đường từ đập đến tràn xả lũ dài 1,09km theo đường giao thông nông thôn cấp B, mặt đường rộng 3,5m bằng BT M250, dày 20cm; làm 01 cầu tải trọng 0,5HL93 và các công trình qua đường.

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC HỒ CHỨA TIỀM NĂNG
(Kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Tên hồ chứa
	Địa điểm (huyện)
	Loại đập
	Thông số kỹ thuật

	
	
	
	
	Wtrữ (triệu m3)
	Hmax (m)
	L(m)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)

	
	Hà Giang
	
	
	
	
	

	1
	Khuổi Phạ
	Quang Bình
	Đập đất
	0,50
	7,0
	120,0

	2
	Cốc Bó
	Vị Xuyên
	nt
	0,25
	8,0
	40,0

	3
	Cốc Lải
	Vị Xuyên
	nt
	0,25
	7,0
	40,0

	4
	Thôm Luông
	Bắc Quang
	nt
	0,40
	7,0
	120,0

	5
	Thôn Noong
	Vị Xuyên
	nt
	1,00
	7,0
	120,0

	6
	Hua Tông
	Bắc Quang
	nt
	0,25
	7,0
	70,0

	7
	Thôm Ta
	Bắc Quang
	nt
	0,24
	7,0
	80,0

	8
	Bế Triều
	Bắc Quang
	nt
	0,25
	7,0
	70,0

	9
	Đội 2
	Bắc Quang
	nt
	0,51
	17,0
	50,0

	10
	Thôm Nưa
	Bắc Quang
	nt
	0,22
	9,0
	35,0

	11
	Minh Thành
	Quang Bình
	nt
	0,50
	18,0
	52,0

	12
	Nà Pồng
	Vị Xuyên
	nt
	0,50
	18,0
	52,0

	13
	Trung Thành
	Quang Bình
	nt
	0,60
	7,0
	100,0

	14
	Trùng
	Bắc Quang
	nt
	1,20
	14,0
	65,0

	15
	Sơn Thành
	Quang Bình
	nt
	0,40
	8,0
	55,0

	
	Yên Bái
	
	
	
	
	

	1
	Tự Do
	Trấn Yên
	nt
	1,02
	8,1
	62,0

	2
	Khe Vải
	Văn Yên
	nt
	0,78
	17,6
	65,0

	3
	Tặng An
	Lục Yên
	nt
	1,01
	5,7
	47,0

	4
	Khe Dứa
	Văn Yên
	nt
	0,64
	19,5
	82,0

	5
	Roong Đen
	Lục Yên
	nt
	1,30
	20,7
	205,0

	6
	Gốc Nhội
	Yên Bình
	nt
	0,97
	16,5
	70,0

	7
	Khe Hoài
	Yên Bình
	nt
	0,37
	28,0
	58,0

	8
	Khe Hóp
	Văn Yên
	nt
	0,8
	18,0
	98,0

	9
	Hang Luồn
	Yên Bình
	Đập đất
	0,54
	16,5
	70,0

	10
	Khe Chinh
	Văn Yên
	nt
	0,35
	13,0
	95,0

	11
	Gò Cao
	Yên Bình
	nt
	0,57
	13,0
	100,0

	12
	Ngòi Thót
	Trấn Yên
	nt
	0,93
	9,1
	47,0

	13
	Làng Át
	Lục Yên
	nt
	1,30
	10,0
	120,0

	14
	Chóp Dù
	Trấn Yên
	nt
	1,2
	18,0
	98,0

	15
	Phù Nham
	Văn Trấn
	nt
	0,36
	12,0
	60,0

	16
	Đất đỏ
	Trấn Yên
	nt
	0,70
	8,1
	48,0

	17
	Nông trường Nghĩa Lộ
	Văn Trấn
	nt
	0,45
	6,0
	42,0

	
	Tuyên Quang
	
	
	
	
	

	1
	Trung Long
	Sơn Dương
	nt
	0,32
	13,0
	215,0

	2
	Hải Mô
	Đại Phú
	nt
	0,94
	11,0
	121,4

	3
	Khe Thuyền
	Văn Phú
	nt
	0,90
	15,0
	200,0

	4
	Cây Gạo
	Chi Thiết
	nt
	0,51
	15,0
	200,0

	5
	Minh Cầm
	Yên Sơn
	nt
	0,32
	14,0
	370,0

	6
	Nà Vàng
	Lâm Bình
	nt
	0,40
	20,7
	102,8

	7
	Ao Búc
	Sơn Dương
	nt
	0,27
	11,0
	166,0

	8
	Khuổi Thung
	Tân Mỹ
	nt
	0,59
	12,0
	55,0

	9
	Hoàng Khai
	Yên Sơn
	nt
	2,10
	14,0
	370,0

	10
	Nà Heng
	Na Hang
	nt
	0,21
	20,2
	54,2

	11
	Cây Dâu
	Sơn Dương
	nt
	0,60
	20,0
	65,0

	12
	Ô Rô
	Thái Hòa
	nt
	1,30
	13,5
	85,0

	13
	Nà Lừa
	Chiêm Hóa
	nt
	0,34
	9,0
	80,0

	
	Bắc Cạn
	
	
	
	
	

	1
	Khuổi Dú
	Sơn Dương - Na Rì
	Đập đất
	0,30
	7,5
	50,0

	2
	Thôm Bó
	Bình Văn - Chợ Mới
	nt
	0,30
	10,0
	110,0

	3
	Khuổi Quang
	Như Cố - Chợ Mới
	nt
	0,20
	7,5
	50,0

	4
	Thôm Sâu
	Cao Kỳ - Chợ Mới
	nt
	0,30
	7,5
	45,0

	5
	Tân Minh
	Thanh Vận, Chợ Mới
	nt
	0,32
	11,0
	41,0

	6
	Cao Thanh
	Nông Hạ, Chợ Mới
	nt
	0,75
	13,2
	43,8

	7
	Bản Còn
	Nông Thịnh, Chợ Mới
	nt
	0,60
	10,5
	46,0

	
	Lào Cai
	
	
	
	
	

	1
	Hồ xã Phú Nhuận (01 đập chính, 04 đập phụ)
	Bảo Thắng
	Đập đất
	1,05
	10,0
	120,0

	2
	Hồ Thị trấn Phố Ràng (01 đập chính trung tâm)
	TT Phố Ràng
	nt
	0,63
	30,0
	150,0

	3
	Hồ xã Phong Niên
	Bảo Thắng
	nt
	0,60
	7,0
	150,0

	4
	Hồ xã Võ Lao (Cốc Phường)
	Văn Bàn
	nt
	0,2
	5,0
	75,0

	5
	Hồ Cán Cấu xã Cán Cấu
	Si Ma Cai
	nt
	0,95
	7,0
	120,0

	6
	Hồ Sung Lảng xã Khánh Yên Hạ
	Văn Bàn
	nt
	0,23
	7,0
	50,0

	7
	Hồ Tả Xín, Thị trấn Bát xát
	Bát Xát
	nt
	0,32
	8,0
	60,0

	8
	Hồ Võ Lao, Văn Sơn (đập Leo Liềng)
	Văn Bàn
	nt
	0,26
	8,5
	138,0

	9
	Hồ Nhà Kíp, xã Vạn Hòa
	T. phố LC
	nt
	0,24
	12,0
	35,0

	10
	Hồ xã Tân An
	Văn Bàn
	nt
	0,35
	10,0
	120,0

	
	Thái Nguyên
	
	
	
	
	

	1
	Núi Chẽ
	Phổ Yên
	Đập đất
	0,30
	10,5
	200,0

	2
	Bến Đông
	Phố Yên
	nt
	2,10
	15,0
	86,0

	3
	Ghềnh Chè
	Sông Công
	nt
	2,40
	17,6
	410,0

	4
	Cơ Phi
	Phổ Yên
	nt
	0,20
	9,6
	70,0

	5
	Hố Chuối
	Đồng Hỷ
	nt
	2,70
	27,0
	90,0

	6
	Nà Kháo
	Võ Nhai
	nt
	2,00
	15,5
	25,0

	7
	Suối Lạnh
	Xã Thành Công
	nt
	2,40
	14,6
	413,0

	8
	Nà Tấc
	Xã Lam Vỹ
	nt
	0,72
	25,0
	86,0

	9
	Hố Cóc
	Xã Tân Khánh
	nt
	0,60
	14,5
	75,0

	10
	Đầm Chiễu
	Đại Từ
	nt
	0,40
	10,0
	60,0

	11
	Khuôn Nanh
	Xã Yên Lãng
	nt
	0,30
	5,0
	60,0

	
	Lạng Sơn
	
	
	
	
	

	1
	Bản Cưởm
	Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc
	nt
	0,31
	23,0
	66,0

	2
	Ba Sơn
	Xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
	nt
	0,27
	27,5
	126,0

	3
	Kỳ Nà
	Xã Quốc Khánh, Tràng Định
	nt
	0,71
	25,0
	143,0

	4
	Khuôn Pinh
	Hữu Lũng
	nt
	0,95
	18,0
	61,0

	5
	Cốc Lùng
	Xã Hùng Sơn, Tràng Định
	nt
	0,37
	17,0
	60,0

	6
	Bó Chuông
	Xã Mai Pha, Lạng Sơn
	nt
	0,45
	17,0
	70,0

	7
	Phai Thuống
	Bắc Sơn
	nt
	0,95
	21,0
	192,0

	8
	Nà Tâm
	Hoàng Đồng, Lạng Sơn
	nt
	1,97
	21,0
	105,0

	9
	Nà Chào
	Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
	nt
	2,23
	23,0
	114,0

	10
	Tà Keo
	Lộc Bình
	nt
	13,90
	35,0
	140,0

	
	Sơn La
	
	
	
	
	

	1
	Bản Ỏ
	Mai Sơn
	Đập đất
	0,25
	15,0
	75,0

	2
	Noong Chạy
	Thuận Châu
	nt
	0,57
	15,0
	50,0

	3
	Huổi Nhả Khơ Mú
	Mai Sơn
	nt
	0,40
	14,0
	50,0

	4
	Xa Căn
	Mai Sơn
	nt
	0,30
	5,6
	48,0

	5
	Xum Lo
	Mai Sơn
	nt
	0,40
	9,0
	48,3

	6
	Bản Củ
	Mai Sơn
	nt
	0,40
	20,0
	50,0

	7
	Nà Bó
	Mai Sơn
	nt
	0,50
	10,0
	64,0

	8
	Bản Lềm
	Phù Yên
	nt
	0,75
	13,0
	130,0

	
	Hòa Bình
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Ban
	H.Tân Lạc
	nt
	1,30
	20,0
	72,0

	2
	Hồ Sung
	Yên Thủy
	nt
	0,50
	10,0
	120,0

	3
	Bãi Bông
	H.Cao Phong
	nt
	0,35
	19,0
	90,0

	4
	Lầy
	Cao Phong
	nt
	1,50
	13,5
	90,0

	5
	Cốc
	Vĩnh Đồng - Kim Bôi
	nt
	0,56
	10,0
	50,0

	6
	Rộc Át
	Thượng cốc - Lạc sơn
	nt
	0,50
	19,0
	100,0

	7
	Hói Kha
	Ngọc Mỹ - Tân Lạc
	nt
	0,50
	9,0
	60,0

	8
	Khồng
	Đông Phong - Cao Phong
	nt
	0,72
	17,0
	70,0

	9
	Mền 1+2
	Yên Thủy
	nt
	1,20
	7,0
	100,0

	10
	Mấc
	Bảo Hiệu - Yên Thủy
	nt
	0,58
	19,5
	90,0

	11
	Hồ Chằm Si
	Thanh Lương - Lương Sơn
	nt
	0,60
	8,0
	100,0

	12
	Tuân Lộ
	Tuân Lộ - Tân Lạc
	nt
	0,60
	8,0
	150,0

	13
	Múi
	Xuân Phong - Cao Phong
	nt
	1,15
	10,0
	87,0

	14
	Rộc Cọ
	An Bình - 
Lạc Thủy
	nt
	1,90
	12,5
	63,0

	15
	Đồng Bến
	Dân Hạ - 
Kỳ Sơn
	nt
	1,30
	9,0
	150,0

	16
	Đom
	Cư Yên - 
Lương Sơn
	nt
	0,80
	10,0
	70,0

	17
	Nà Măng
	Hợp Đồng - 
Kim Bôi
	nt
	0,60
	12,0
	60,0

	18
	Rộc Kháo
	Nhân Nghĩa - Lạc Sơn
	nt
	0,50
	7,0
	90,0

	19
	Nhội
	Lập Chiêng - Kim Bôi
	nt
	0,37
	10,0
	80,0

	20
	Hồ Rả
	H. Lạc Sơn
	nt
	0,57
	15,0
	93,0

	21
	An Thịnh
	Kim Bôi
	nt
	0,55
	10,0
	65,0

	22
	Hồ Rộc Cốc
	Khoan Dụ - 
Lạc Thủy
	nt
	0,57
	13,1
	120,0

	
	Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	

	1
	Tân Bình
	xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên
	nt
	0,45
	8,0
	100,0

	2
	Bò Lạc
	xã Đông Quế, huyện Sông Lô
	nt
	2,50
	21,2
	380,0

	3
	Suối Sải
	xã Lãng Công, huyện Sông Lô
	nt
	2,60
	27,4
	330,0

	4
	Khuân
	xã Hải Lựu, huyện Sông Lô
	nt
	1,07
	4,3
	450,0

	5
	Rừng Anh
	xã Hoa Sơn, huyện Lập Thạch
	nt
	0,28
	8,5
	120,0

	6
	Trại Trâu
	xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên
	nt
	0,52
	6,5
	120,0

	7
	Đá Mang
	xã Văn Quán, huyện Lập Thạch
	nt
	1,18
	8,5
	150,0

	8
	Vĩnh Thành
	Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo
	nt
	2,40
	29,0
	740,0

	9
	Rừng Vàu
	xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch
	nt
	0,28
	9,0
	250,0

	10
	Đá Bạc 2
	xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch
	nt
	0,22
	10,0
	120,0

	11
	Đồng Mồ
	xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch
	nt
	0,64
	8,5
	150,0

	12
	Đá Ngang
	xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô
	nt
	0,24
	9,4
	150,0

	
	Phú Thọ
	
	
	
	
	

	1
	Nhà Giặc
	Đoan Hùng
	nt
	0,60
	8,5
	120,0

	2
	Ba Gạc
	Thanh Ba
	nt
	0,85
	14,0
	60,0

	3
	Trầm sắt
	Thanh Ba
	nt
	1,10
	7,0
	510,0

	4
	Đầm Gai
	Thanh Sơn
	nt
	1,78
	7,5
	420,0

	5
	Vỡ
	Yên Lập
	nt
	0,48
	10,2
	100,0

	6
	Đồng Mầu
	Đoan Hùng
	nt
	1,35
	7,0
	240,0

	7
	Trằm Cọ
	Đoan Hùng
	nt
	1,07
	5,0
	400,0

	8
	Đồng Phai
	Hạ Hòa
	nt
	0,77
	7,0
	80,0

	9
	Đá Đen
	Đoan Hùng
	nt
	0,32
	8,9
	94,3

	10
	Núi Đẫu
	Đoan Hùng
	nt
	0,39
	9,5
	73,0

	11
	Gò Cao
	Đoan Hùng
	nt
	0,34
	7,0
	170,0

	12
	Thà Hùa
	Tân Sơn
	nt
	0,35
	7,9
	60,0

	13
	Đát Dội
	Cẩm Khê
	nt
	0,22
	12,3
	100,0

	
	Bắc Giang
	
	
	
	
	

	1
	Làng Thum
	Lục Ngạn
	nt
	8,14
	22,0
	278,0

	2
	Cửa Cốc
	Lục Nam
	nt
	1,32
	10,0
	60,0

	3
	Khe Đặng
	Sơn Động
	nt
	1,35
	23,7
	146,0

	4
	Đồng Man
	Lục Ngạn
	nt
	0,62
	12,0
	145,0

	5
	Khe Ráy
	Lục Nam
	nt
	1,42
	15,0
	120,0

	6
	Khe Cát
	Lục Nam
	nt
	1,31
	20,0
	160,0

	7
	Chùa Ông
	Lục Nam
	nt
	1,40
	12,0
	120,0

	8
	Bầu Lầy
	Lục Ngạn
	nt
	2,66
	12,0
	90,0

	9
	Chín Suối
	Yên Thế
	nt
	0,35
	8,0
	80,0

	10
	Khe Chão
	Sơn Động
	nt
	1,29
	24,3
	205,0

	11
	Vặt Phú
	Lục Ngạn
	nt
	0,34
	6,5
	120,0

	12
	Chồng Chềnh
	Yên Thế
	nt
	0,64
	13,0
	56,5

	13
	Ba Bãi
	Lục Nam
	nt
	1,25
	14,0
	90,0

	
	Quảng Ninh
	
	
	
	
	

	1
	Chúc Bài Sơn
	Hải Hà
	nt
	15,00
	22,0
	153,0

	2
	Quất Đông
	Móng Cái
	nt
	10,00
	24,2
	234,0

	3
	Đồng Đò 1
	Đông Triều
	nt
	2,43
	15,0
	367,0

	4
	Đá Trắng
	Đông Triều
	nt
	1,00
	15,0
	100,0

	5
	Khe Cá
	Hạ Long
	nt
	1,50
	10,0
	200,0

	6
	Khe Lởi
	TP Hạ Long
	nt
	0,70
	10,0
	150,0

	7
	Sau Làng
	TP Hạ Long
	nt
	0,70
	10,0
	250,0

	8
	Tân Bình
	Đầm Hà
	nt
	0,60
	12,0
	50,0

	9
	Rộc Cùng
	Hoành Bồ
	nt
	0,40
	7,0
	100,0

	10
	Tân Lập
	Uông Bí
	
	0,35
	12,0
	218,0

	11
	Khe Táu
	Tiên Yên
	
	1,78
	10,0
	90,0

	
	Hải Dương
	
	
	
	
	

	1
	Phú Lợi
	Bến Tắm - 
Chí Linh
	Đập đất
	1,12
	7,0
	150,0

	2
	Vễn
	Lê Lợi - 
Chí Linh
	Đập đất
	0,31
	5,5
	320,0

	3
	Trại Sen
	Văn An - 
Chí Linh
	nt
	0,23
	7,5
	230,0

	4
	Chín Thượng
	Bắc An - 
Chí Linh
	nt
	0,20
	6,0
	250,0

	5
	Cánh Gà
	Lê Lợi - TX Chí Linh
	nt
	0,30
	7,0
	90,0

	6
	Hố Dầu
	Bến Tắm - 
TX Chí Linh
	Đập đất
	0,25
	5,0
	135,0

	7
	Nghè Lấm
	TX Chí Linh
	nt
	0,28
	5,5
	260,0

	8
	Lộc Đa
	TX Chí Linh
	nt
	0,56
	7,5
	202,0

	9
	Bến Tắm Ngoài
	Hoàng Tân - 
TX Chí Linh
	nt
	0,22
	5,0
	510,0

	10
	Đá Trắng
	Bắc An - 
TX Chí Linh
	nt
	0,21
	6,5
	450,0

	11
	Hố Gỗ
	Lê Lợi - 
TX Chí Linh
	nt
	0,22
	6,0
	125,0

	
	Ninh Bình
	
	
	
	
	

	1
	Yên Quang 1
	Xã Yên Quang
	đập đất
	0,90
	6,2
	1860

	2
	Núi Vá
	xã Quang Sơn- Tam Điệp
	nt
	5,00
	5,8
	600,0

	3
	Đá Lải
	Xã Phú Long
	nt
	2,50
	29,0
	520,0

	4
	Bãi Lóng
	Thạch Bình
	nt
	0,45
	5,0
	100,0

	5
	Vườn Điều
	Gia Sơn
	nt
	0,74
	10,2
	350,0

	6
	Đầm Mố
	Thạch Bình
	nt
	0,20
	5,0
	85,0

	7
	Đồng Liềm
	Nho Quan
	nt
	0,45
	17,0
	680,0

	8
	Thạch La
	Nho Quan
	nt
	0,20
	5,0
	930,0

	
	Thanh Hóa
	
	
	
	
	

	1
	Kim Giao
	Tĩnh Gia
	đập đất
	3,81
	19,5
	340,0

	2
	Cửa Trát
	Thọ Xuân
	nt
	6,53
	15,0
	150,0

	3
	Khe Tuần
	Tĩnh Gia
	nt
	1,92
	4,0
	1000,0

	4
	Làng Mọ
	Thọ Xuân
	nt
	1,40
	7,5
	450,0

	5
	Ông Già
	Trường Lâm, Tĩnh Gia
	nt
	0,38
	6,3
	752,0

	6
	Đồi Dốc
	Thạch Thành
	nt
	0,30
	8,4
	343

	7
	Hón Dứa
	Vĩnh Lộc
	nt
	0,32
	12,0
	215,0

	8
	Cửa Hón
	Thành Thọ, Thạch Thành
	nt
	0,24
	7,5
	100,0

	9
	Đá Mài
	Thành Tân, Thạch Thành
	nt
	0,43
	8,0
	300,0

	10
	Đồng Viễn
	Tượng Lĩnh, Nông Cống
	nt
	0,22
	9,0
	95,0

	11
	Cây Sú
	Như Thanh
	nt
	0,32
	15,0
	142,0

	12
	Đập Cầu
	Hà Lĩnh - 
Hà Trung
	nt
	0,53
	6,0
	500,0

	13
	Bến Sen
	Tĩnh Gia
	đập đất
	0,20
	7,0
	120,0

	14
	Đập Ngang
	Hà Trung
	nt
	0,30
	13,0
	300,0

	15
	Bai Mạ
	Thạch Thành
	nt
	0,35
	7,5
	140,0

	16
	Rộc Cúc
	Thạch Thành
	nt
	0,29
	8,0
	120,0

	17
	Bái Đền
	Như Thanh
	nt
	0,38
	15,0
	117,0

	18
	Ngọc Re
	Hóa Quỳ - 
Như Xuân
	nt
	0,45
	7,0
	150,0

	19
	Hón Man
	Hóa Quỳ - 
Như Xuân
	nt
	0,23
	6,0
	250,0

	20
	Bai Ngọc
	Ngọc Lặc
	nt
	0,25
	10,0
	56,0

	21
	Đồng Đông
	Nông Cống
	nt
	0,25
	10,0
	742,0

	22
	Ao Sen
	Như Thanh
	nt
	0,50
	5,0
	380,0

	23
	Cây Trôi
	Ngọc Lặc
	nt
	0,30
	5,2
	60,0

	
	Nghệ An
	
	
	
	
	

	1
	La Ngà
	Thanh Chương
	nt
	0,86
	8,0
	217,0

	2
	Thanh Thủy
	Nam Đàn
	nt
	0,92
	7,8
	190,0

	3
	Hòn Mát
	TX Thái Hòa
	nt
	3,08
	13,3
	190,0

	4
	Trúc Đồng
	Nghĩa Đàn
	nt
	0,48
	10,0
	390,0

	5
	Ba Khe
	Nam Đàn
	nt
	1,80
	23,0
	121,0

	6
	271
	Tân Kỳ
	nt
	0,28
	14,0
	150,0

	7
	Thung Bầu
	Yên Thành
	nt
	0,65
	5,5
	180,0

	8
	Khe Chùa
	Yên Thành
	nt
	0,95
	4,0
	180,0

	9
	Hố Lim
	Yên Thành
	nt
	0,30
	9,0
	250,0

	10
	Hố Lở
	Yên Thành
	nt
	0,35
	8,0
	180,0

	11
	Xuân Nguyên
	Yên Thành
	nt
	1,2
	12,0
	132,0

	12
	Đồi Tương
	Hoàng Mai
	nt
	2,20
	12,1
	882,0

	13
	Đồn Húng
	Yên Thành
	nt
	3,86
	13,5
	885,0

	14
	Bàu Nại
	Đô Lương
	nt
	0,93
	7,0
	592,0

	15
	Thành
	Nam Kim
	nt
	1,34
	12,0
	163,0

	16
	Rào Băng
	Nam Đàn
	nt
	1,03
	8,0
	480,0

	17
	Khe Du
	Đô Lương
	nt
	0,85
	5,5
	285,0

	18
	Khe Bưởi
	Nghĩa Đàn
	nt
	0,53
	13,0
	200,0

	19
	Hồ Trung
	Quỳnh Lưu
	nt
	0,96
	8,0
	250,0

	20
	Hóc Ngẹt
	Quỳnh Lưu
	nt
	0,75
	9,0
	180,0

	21
	Khe Dung
	Quỳnh Lưu
	nt
	1,00
	8,0
	200,0

	22
	Kẻ Nính
	Nghi Công Nam, Nghi Lộc
	nt
	5,40
	27,0
	230,0

	23
	Xuân Dương
	Tân Kỳ
	nt
	1,05
	8,0
	285,0

	24
	Đồng Nên
	Quỳnh Lưu
	nt
	0,20
	7
	150,0

	25
	Điểm Mới
	Nghĩa Đàn
	nt
	0,45
	7
	300,0

	
	Hà Tĩnh
	
	
	
	
	

	1
	Tàu Voi
	Kỳ Anh
	Đập đất
	7,50
	13,5
	1247,0

	2
	Lối Đồng
	Kỳ Trinh-Kỳ Anh
	nt
	0,50
	12,0
	825,0

	3
	Cha chạm
	Gia Phố- Hương Khê
	nt
	0,66
	10,6
	250,0

	4
	Nước Xanh
	Kỳ Phong - 
Kỳ Anh
	nt
	1,58
	10,6
	1752,8

	5
	Khe Dẻ
	Sơn Mai - Hương Sơn
	nt
	1,77
	12,5
	300,0

	6
	Đập Mưng
	Phương Điền - Hương Khê
	nt
	1,30
	8,3
	330,0

	7
	Vực Rồng
	Sơn Tiến- Hương Sơn
	nt
	1,70
	13,0
	360,0

	8
	Đá Bạc
	Đậu Liêu - Hồng Lĩnh
	nt
	2,95
	25,7
	585,0

	9
	Cao Thắng
	Sơn Giang - Hương Sơn
	nt
	2,70
	15,0
	685,0

	10
	Khe Nhảy
	Sơn Tiến- Hương Sơn
	nt
	0,35
	9,0
	250,0

	11
	Cao Sơn
	Cương Gián - Nghi Xuân
	nt
	0,90
	7,0
	1190,0

	12
	Nước Vàng
	Hương Liên - Hương Khê
	nt
	1,10
	10,5
	260,0

	13
	Khe Cò
	Sơn Lễ- 
Hương Sơn
	nt
	4,12
	22,0
	110,0

	14
	Khe Xai
	Hương Minh - Vũ Quang
	nt
	0,60
	9,0
	60,0

	15
	Khe Ruộng
	Hương Đô - Hương Khê
	nt
	0,96
	8,4
	510,0

	16
	Khe Tráng
	Phương Mỹ - Hương Khê
	nt
	0,92
	11,5
	230,0

	17
	Đập Háp
	Sơn Tiến- Hương Sơn
	nt
	0,50
	7,1
	300,0

	18
	Đá Đen
	Ngọc Sơn - Thạch Hà
	nt
	0,88
	12,0
	150,0

	19
	Nhà Quan
	Hương Vĩnh - Hương Khê
	nt
	0,50
	9,0
	300,0

	20
	Đập Bượm
	Hương Thọ - 
Vũ Quang
	nt
	0,40
	9,0
	200,0

	21
	Khe Còi
	Kỳ Xuân - 
Kỳ Anh
	nt
	0,68
	9,0
	355,0

	22
	Ba Khe
	Kỳ Bắc - Kỳ Anh
	nt
	1,02
	10,0
	725,0

	23
	MaKa
	Hương Giang - Hương Khê
	nt
	1,10
	10,0
	600,0

	24
	Kim Thành
	Sơn Tây - Hương Sơn
	nt
	0,41
	10,0
	200,0

	25
	Cầu Trắng
	Thạch Hà
	nt
	0,35
	5,0
	368,0

	
	Quảng Bình
	
	
	
	
	

	1
	Đập Làng
	Lệ Thủy
	nt
	2,10
	11,0
	180,0

	2
	Đồng Suôn
	Bố Trạch
	nt
	1,03
	14,9
	200,0

	3
	Vũng Mồ
	Lệ Thủy
	nt
	1,80
	9,0
	600,0

	4
	Long Đại
	Quảng Ninh
	nt
	0,64
	10,0
	120,0

	5
	Thanh Sơn
	Lệ Thủy
	nt
	6,00
	19,4
	1045,0

	6
	Trung Thuần
	Quảng Trạch
	nt
	3,93
	12,0
	700,0

	7
	Thạch Trường
	Quảng Trạch
	nt
	0,71
	8,2
	300,0

	8
	Đồng Vạt
	Quảng Trạch
	nt
	0,62
	9,7
	200,0

	9
	Cây Bốm
	Quảng Trạch
	nt
	0,84
	12,5
	688,0

	
	Quảng Trị
	
	
	
	
	

	1
	Kinh Môn
	Gio Linh
	1984
	21,80
	21,4
	730,0

	2
	Động Zôn 2 (Đập Xưởng)
	Gio Linh
	2000
	0,20
	12,0
	120,0

	3
	Khe Ná
	Vĩnh Linh
	1977
	0,20
	5,5
	63,0

	4
	Khe Muồng
	Hải Lăng
	1980
	0,53
	5,0
	250,0

	5
	Cổ Kiềng 2
	Vĩnh Linh
	1994
	0,30
	6,0
	125,0

	6
	Khóm 7
	Hướng Hoá
	2005
	0,20
	7,0
	25,0

	7
	Trằm
	Vĩnh Linh
	1985
	0,20
	8,0
	140,0

	8
	Đập Hoi 1
	Gio Linh
	1976
	1,05
	4,0
	139,0

	9
	Khóm 2 (Quyết Thắng 2)
	Vĩnh Linh
	1979
	0,60
	12,0
	104,0

	10
	Cổ Kiềng 1
	Vĩnh Linh
	1992
	0,30
	6,0
	100,0

	11
	Thanh Niên
	Vĩnh Linh
	1978
	0,38
	2,0
	250,0

	12
	Máng Nước
	Vĩnh Linh
	1979
	0,38
	3,0
	90,0

	13
	Dục Đức
	Vĩnh Linh
	1992
	0,36
	6,6
	275,0

	14
	Hồ khe Đá
	Vĩnh Linh
	2002
	0,20
	7
	75

	
	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	
	

	1
	Phú Bài 2
	Hương Thủy
	nt
	6,00
	18,0
	1032,0

	2
	Ba Cửa
	TT Phú Bài
	nt
	0,50
	11,0
	250,0

	3
	Ca Tư
	Nam Đông
	nt
	0,20
	8,5
	390,0

	4
	Tà Rinh
	Nam Đông
	nt
	0,82
	14,0
	130,0

	5
	Nam Lăng
	TX Hương Thủy
	nt
	0,61
	12,5
	230,0

	6
	Cừa
	Hương Trà
	nt
	0,71
	5,4
	293,0

	7
	Cây Cơi
	huyện Phong Điền
	nt
	0,43
	5,0
	25,0

	8
	Khe Nước
	TX Hương Trà
	nt
	0,80
	9,0
	78,0

	9
	Phụ Nữ
	Phong Điền
	nt
	0,60
	4,0
	350,0

	
	Quảng Nam
	
	
	
	
	

	1
	Hố Mây
	Núi Thành
	nt
	1,24
	14,0
	117,0

	2
	Đập Đá
	Phú Ninh
	nt
	0,80
	15,0
	60,0

	3
	Đá Vách
	Tiên Phước
	nt
	0,80
	12,4
	165,0

	4
	Chấn Sơn
	Đại Lộc
	nt
	0,60
	8,0
	170,0

	5
	Thắng Lợi
	Tiên Phước
	nt
	0,30
	11,5
	88,0

	6
	Đồng Nhơn
	Núi Thành
	nt
	3,00
	12,8
	230,0

	7
	Hố Giang
	Quế Sơn
	nt
	5,05
	22,0
	353,0

	8
	Cao Ngạn
	Thăng Bình
	nt
	3,80
	23,0
	220,0

	9
	Hố Lau
	Phú Ninh
	nt
	1,04
	14,0
	136,0

	10
	Nước Rôn
	Bắc Trà My
	nt
	1,13
	21,5
	111,0

	11
	Hố Trầu
	Núi Thành
	nt
	0,96
	10,5
	445,0

	12
	Hóc Két
	Duy Xuyên
	nt
	0,25
	7,0
	196,0

	13
	Hố Chình
	Đại Lộc
	nt
	2,50
	7,7
	260,0

	14
	Hương Mao
	Quế Sơn
	nt
	1,14
	14,0
	120,0

	15
	Hóc Bầu
	Duy Xuyên
	nt
	0,35
	5,0
	100,0

	
	Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	1
	Liệt Sơn
	Đức Phổ
	Đập đất
	28,70
	29,0
	170,0

	2
	Hóc Cơ
	Sơn Tịnh
	nt
	0,70
	8,5
	372,0

	3
	Hóc Sầm
	Mộ Đức
	nt
	1,50
	23,3
	600,0

	4
	Cây Khế
	Đức Phổ
	nt
	0,70
	16,5
	240,0

	5
	Ông Thơ
	Đức Phổ
	nt
	0,66
	10,5
	210,0

	6
	Hóc Khế
	Sơn Tịnh
	nt
	0,33
	11,0
	320,0

	7
	Liên Trì
	Bình Sơn
	nt
	0,40
	15,0
	304,0

	8
	An Phong
	Bình Sơn
	nt
	0,70
	9,0
	150,0

	9
	Gò Lang
	Bình Sơn
	nt
	0,60
	9,5
	383,0

	10
	Hố Đá
	Bình Sơn
	nt
	0,50
	11,0
	68,0

	11
	Hóc Bứa
	Bình Sơn
	nt
	0,30
	10,2
	120,0

	12
	Tuyền Tung
	Bình Sơn
	đá xây
	0,60
	11,0
	64,0

	13
	Hô Hiểu
	Sơn Tịnh
	nt
	0,63
	9,0
	194,0

	14
	Hóc Mua
	Bình Sơn
	nt
	0,60
	11,5
	174,5

	15
	Gia Hội
	Bình Sơn
	nt
	0,65
	10,0
	380,0

	16
	Hóc Cầy
	Đức Phổ
	nt
	0,60
	10,0
	300,0

	17
	Hàm Rồng
	Bình Sơn
	nt
	0,50
	9,3
	171,0

	18
	Hóc Dọc
	Bình Sơn
	nt
	0,50
	12,0
	240,0

	19
	Sơn Rái
	Sơn Tịnh
	nt
	0,50
	12,0
	200,0

	
	Bình Định
	
	
	
	
	

	1
	Trinh Vân
	Mỹ Trinh, 
Phù Mỹ
	nt
	2,50
	10,0
	960,0

	2
	Kim Sơn
	Hoài Ân
	nt
	1,80
	15,0
	390,0

	3
	Giao Hội
	Hoài Nhơn
	nt
	0,48
	8,0
	116,5

	4
	Hóc Tranh
	An Lão
	nt
	0,25
	14,0
	315,0

	5
	Hố Cùng
	Phù Mỹ
	nt
	0,36
	7,0
	380,0

	6
	Mỹ Đức
	Hoài Ân
	nt
	2,40
	15,6
	483,0

	7
	Núi Miếu
	Phù Mỹ
	nt
	1,20
	12,0
	450,0

	8
	Cự Lễ
	Hoài Phú, 
Hoài Nhơn
	nt
	0,25
	13,0
	310,0

	9
	Nhà Hố
	Mỹ Chánh Tây, Phù Mỹ
	nt
	0,60
	7,4
	380,0

	10
	Lỗ Môn
	Tây Xuân, 
Tây Sơn
	nt
	0,33
	8,0
	140,0

	11
	Hưng Long
	An Hòa, An Lão
	nt
	1,50
	12,0
	380,0

	12
	An Tường
	Phù Mỹ
	nt
	0,60
	8,0
	410,0

	13
	Đá Bàn
	Hoài Ân
	nt
	0,44
	8,0
	775,0

	14
	Hòn Gà
	Tây Sơn
	nt
	2,10
	18,0
	120,0

	15
	Suối Rùn
	Hoài Ân
	nt
	2,79
	13,5
	366,0

	
	Khánh Hòa
	
	
	
	
	

	1
	Suối Trầu
	Ninh Hoà
	nt
	9,81
	19,6
	240,0

	2
	Láng Nhớt
	Diên Khánh
	nt
	2,02
	17,5
	77,5

	3
	Đồng Bò
	Nha Trang
	nt
	0,70
	17,0
	129,2

	4
	Đá Mài
	Diên Khánh
	nt
	0,24
	7,0
	168,0

	5
	Cây Sung
	Diên Khánh
	nt
	0,47
	12,5
	670,0

	6
	Suối Luồng
	Vạn Ninh
	nt
	0,62
	11,0
	700,0

	7
	Suối Lớn
	Vạp Ninh
	nt
	0,22
	8,0
	151,0

	8
	Bến Ghe
	Ninh Hòa
	nt
	0,22
	10,0
	350,0

	
	Phú Yên
	
	
	
	
	

	1
	Phú Xuân
	Đồng Xuân
	Đập đất
	11,22
	23,8
	516,0

	2
	Đồng Tròn
	Tuy An
	nt
	19,55
	29,0
	270,0

	3
	Hòn Dinh
	Đông Hòa
	nt
	0,31
	4,7
	375,0

	4
	Giếng Tiên
	Sơn Hòa
	nt
	0,55
	7,6
	317,0

	5
	Eadin 1
	Sông Hinh
	nt
	1,05
	13,0
	

	6
	Đồng Khôn
	Đông Hòa
	nt
	2,72
	16,2
	303,9

	7
	Hóc Răm
	Tây Hòa
	nt
	2,91
	17,8
	256,0

	8
	Hòa Thuận
	Sơn Hòa
	nt
	0,47
	9,0
	200,0

	
	Kon Tum
	
	
	
	
	

	1
	C3
	Đăk Hà
	đập đất
	0,50
	12,0
	350,0

	2
	C4
	Đăk Hà
	nt
	0,80
	13,0
	305,0

	3
	Hồ Đội 5
	Sa Thầy
	nt
	0,90
	15,0
	172,0

	4
	Hồ Cà Sâm
	Đăk Hà
	nt
	1,29
	13,6
	324,0

	5
	la Bang Thượng
	TP Kon Tum
	nt
	2,13
	14,0
	440,0

	6
	Đăk Hơ Niêng
	Ngọc Hồi
	nt
	1,30
	13,1
	228,0

	7
	Kon Tu Zốp
	Đăk Tô
	nt
	0,50
	13,0
	197,0

	8
	Hồ Đăk Tin
	Đăk Glei
	nt
	0,50
	14,9
	178,0

	9
	C2
	Đăk Hà
	nt
	0,50
	12,0
	201,0

	10
	A1 đội 4
	Đăk Hà
	nt
	0,30
	6,0
	200,0

	11
	Thôn 9
	Đăk Hà
	nt
	0,60
	13,6
	254,0

	12
	Ya Xăng
	Sa Thầy
	nt
	0,80
	10,0
	92,0

	13
	C3 (704)
	Đăk Hà
	nt
	0,21
	5,4
	230,0

	14
	Đăk Ngót
	Sa Thầy
	nt
	0,30
	12,5
	230,0

	
	Đăk Lăk
	
	
	
	
	

	1
	Ea Uy thượng
	Krông Pak
	nt
	8,30
	18,0
	850,0

	2
	Buôn Triết
	Lăk
	nt
	21,30
	27,0
	300,0

	3
	Ea tul 1
	Krông Ana
	nt
	0,35
	12,0
	145,0

	4
	725(C32)
	M'Drăk
	nt
	0,49
	10,1
	130,0

	5
	Ea Kmien 3
	Krông Năng
	nt
	0,40
	8,5
	124,0

	6
	Ea Khal 2
	Ea Hleo
	nt
	0,59
	14,1
	202,0

	7
	Ea Kuang
	Krông Pak
	nt
	6,00
	17,0
	990,0

	8
	Đội 36
	Ma Đrăk
	nt
	3,62
	10,0
	150,0

	9
	Ea Ngách
	Buôn Hồ
	nt
	0,22
	11,0
	275,0

	10
	Đội 11
	Ea Kar
	nt
	0,68
	7,7
	500,0

	11
	Ea Suy
	Krông Năng
	nt
	0,75
	15,0
	250,0

	12
	C19 (đội 12)
	M'Drăk
	nt
	0,78
	14,0
	156,0

	13
	Phú Khánh (Buôn Lang 2)
	Krông Buk
	nt
	0,32
	10,0
	189,0

	14
	Đội 6 (đội 9 cũ)
	M'Drăk
	nt
	0,21
	11,4
	105,0

	15
	Ea Ngao
	Krông Năng
	nt
	0,38
	14,4
	100,0

	16
	Buôn Lang 1
	Cư M'gar
	nt
	0,50
	5,8
	570,0

	17
	Ea Blong thượng
	Krông Năng
	nt
	0,34
	8,0
	125,0

	18
	Ea KMâm
	Krông Năng
	nt
	0,30
	8,0
	115,0

	19
	Vườm Ươm
	Krông Buk
	nt
	0,26
	9,0
	120,0

	20
	Ea Nao Đar
	Buôn Hồ
	nt
	0,25
	9,0
	192,0

	21
	Ea Mtá (Đội 1 - Chế biến)
	Cư Kưin
	nt
	0,64
	7,0
	180,0

	22
	Đội 4
	Ea Kar
	nt
	0,26
	6,0
	150,0

	23
	Buôn Dung II
	Krông Pắc
	nt
	0,53
	9,5
	184,0

	24
	Ea Brơ 2
	Krông Buk
	nt
	0,75
	9,0
	142,0

	25
	Đội 3
	M'Drăk
	nt
	0,30
	9,0
	178,0

	26
	Ea Ung
	Cư Kưin
	nt
	0,29
	6,0
	150,0

	
	Đắk Nông
	
	
	
	
	

	1
	Suối Đá
	Đắk Song
	nt
	0,60
	10,8
	150,0

	2
	Đắk R'Lá
	Đắk Mil
	nt
	0,59
	9,0
	150,0

	3
	NT Thuận An
	Đắk Mil
	nt
	0,69
	11,0
	150,0

	4
	Đắk Loou (Đắk Klou)
	Huyện Đăk Mil
	nt
	0,35
	7,5
	121,0

	5
	Bi Zê Rê
	Huyện Đăk Glong
	nt
	0,42
	12,0
	90,0

	6
	Đập Ông Hiên
	X. Đức Minh - h. Đăk Mil
	nt
	0,22
	6,5
	110,0

	7
	Đập Ông Truyền
	Xã Đức Minh- Huyện Đăk Mil
	nt
	0,21
	4,5
	125,0

	8
	Đắk Bliêng
	Tuy Đức
	nt
	0,71
	8,0
	135,0

	9
	Sa Đa cô
	Đắk R'lấp
	nt
	0,51
	7,5
	170,0

	10
	Nao Ma A
	Xã Quảng Khê - Huyện Đăk Glong
	nt
	0,26
	7,0
	82,0

	11
	Đắk Ken
	Đắk Mil
	nt
	0,27
	4,5
	70,0

	12
	Km 41
	Đắk Glong
	nt
	0,42
	7,5
	82,0

	13
	Ba Trong
	Đắk Glong
	nt
	0,30
	7,0
	80,0

	14
	Thôn 7 (Bu Boong)
	Đắk Song
	nt
	0,35
	9,0
	150,0

	15
	Thôn 3
	Đắk Glong
	nt
	0,35
	4,2
	71,0

	16
	Đắk R'Lon
	Đắk Song
	nt
	0,91
	14,0
	114,0

	17
	Đắk Ha
	Đắk Glong
	nt
	0,69
	9,0
	110,0

	18
	Đắk Snao 1
	Đắk Glong
	nt
	0,59
	5,0
	77,0

	
	Lâm Đồng
	
	
	
	
	

	1
	Đa Tô Tôn
	Lâm Hà
	nt
	2,00
	7,0
	165,0

	2
	Liên hồ Suối Đỉa-Cây Xoài
	Đơn Dương
	nt
	0,45
	9,0
	350,0

	3
	Đạ Bo B
	Cát tiên
	nt
	0,50
	7,0
	290,0

	4
	Lộc Thắng
	Bảo Lâm
	nt
	5,00
	11,0
	238,0

	5
	Tân Rai
	Bảo Lâm
	nt
	1,63
	7,0
	200,0

	6
	R'Lôm
	Đơn Dương
	nt
	0,47
	14,8
	400,0

	7
	Mapoh
	Đức Trọng
	nt
	1,22
	18,8
	252,0

	8
	Nam Phương 1
	Bảo Lộc
	nt
	0,50
	8,0
	265,0

	9
	Đạ Sa
	Lâm Hà
	nt
	1,25
	13,0
	190,0

	
	Gia Lai
	
	
	
	
	

	1
	Buôn lưới
	Xã SơPai - Kbang
	nt
	1,60
	12,5
	230

	2
	PleitôKôn
	Xã SơPai - Kbang
	nt
	1,95
	14,5
	360

	3
	Ayun Hạ
	Phú Thiện
	nt
	253
	36
	366

	4
	Hà Tam
	Đăkpơ
	nt
	1,11
	3,5
	107

	5
	Ia Năng
	IaGrai
	nt
	1,20
	14,45
	180

	6
	Làng me
	IaGrai
	nt
	0,70
	3,5
	

	7
	Ea Dreh
	Krông Pa
	nt
	5,32
	19,1
	434

	8
	la Ring
	Chư Sê
	nt
	10,76
	30,65
	537,3

	
	Bình Thuận
	
	
	
	
	

	1
	Trà Tân
	Đức Linh
	Đập đất
	3,90
	4,5
	410

	2
	Tà Mon
	Hàm Thuận Nam
	Đập đất
	0,66
	4,6
	875

	3
	Tân Lập
	Hàm T.Nam
	Đập đất
	1,07
	7,5
	400

	4
	Đá Bạc
	Tuy Phong
	Đập đất
	8,90
	14,0
	256

	5
	Cẩm Hang
	Hàm T.Bắc
	Đập đất
	1,18
	6,4
	912

	6
	Hộc Tám
	Hàm Thuận Bắc
	nt
	0,89
	4,0
	300

	
	Ninh Thuận
	
	
	
	
	

	1
	Sông Sắt
	Bác Ái
	Đập đất
	66,14
	30,9
	375

	2
	Hồ CK7
	Thuận Nam
	nt
	1,434
	16,5
	92,5

	3
	Ông Kinh
	Ninh Hải
	nt
	0,81
	13
	757

	4
	Tà Ranh
	Ninh Phước
	nt
	1,1
	8,7
	955

	5
	Sông Biêu
	Thuận Nam
	nt
	23,78
	22
	189,1

	
	Tây Ninh
	
	
	
	
	

	1
	Hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh
	Tây Ninh
	nt
	1580
	28,0
	1100


PHỤ LỤC 3
CƠ CẤU TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Bảng 3.1: Tổng hợp vốn đầu tư chia theo các hợp phần

	TT
	Hợp phần
	Cơ quan chủ trì
	Phân bổ các hoạt động (USD)
	Dự phòng (USD)
	Tổng cộng (USD)

	
	
	
	Vốn WB
	Vốn đối ứng
	Cộng
	Vốn WB
	Vốn đối ứng
	Cộng
	Vốn WB
	Vốn đối ứng
	Cộng

	A
	Hợp phần 1
	
	370,000,000
	23,500,000
	393,500,000
	18,500,000
	
	18,500,000
	388,500,000
	23,500,000
	412,000,000

	I
	Nâng cao khả năng chống lũ cho các hồ chứa lớn
	Bộ NN&PTNT
	6,700,000
	800,000
	7,500,000
	500,000
	
	500,000
	7,200,000
	800,000
	8,000,000

	II
	Trang bị hệ thống giám sát vận hành hồ chứa.
	Bộ NN&PTNT
	5,300,000
	200,000
	5,500,000
	500,000
	
	500,000
	5,800,000
	200,000
	6,000,000

	III
	Sửa chữa, cải tạo các hồ chứa bị hư hỏng về kết cấu, năng lực xả lũ không đáp ứng quy chuẩn
	
	358,000,000
	22,500,000
	380,500,000
	17,500,000
	
	17,500,000
	375,500,000
	22,500,000
	398,000,000

	1
	Đầu tư công trình ưu liên
	UBND tỉnh
	352,500,000
	19,500,000
	372,000,000
	
	
	
	352,500,000
	19,500,000
	372,000,000

	2
	Sửa chữa hồ Dầu Tiếng và Rà phá bom mìn, vật nổ
	Bộ NN&PTNT
	4,000,000
	3,000,000
	7,000,000
	
	
	
	4,000,000
	3,000,000
	7,000,000

	3
	M&E theo yêu cầu WB
	Bộ NN&PTNT
	1,500,000
	
	1,500,000
	
	
	
	1,500,000
	
	1,500,000

	B
	Hợp phần 2
	
	16,500,000
	2,500,000
	19,000,000
	500,000
	500,000
	1,000,000
	17,000,000
	3,000,000
	20,000,000

	I
	Các hoạt động thuộc Bộ Công Thương
	Bộ CT
	3,750,000
	250,000
	4,000,000
	
	
	
	
	
	

	II
	Các hoạt động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ TNMT
	7,750,000
	250,000
	8,000,000
	
	
	
	
	
	

	III
	Các hoạt động thuộc Bộ Nông nghiệp& PTNT
	Bộ NN&PTNT
	5,000,000
	2,000,000
	7,000,000
	500,000
	500,000
	1,000,000
	
	
	

	1
	Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu
	
	275,000
	
	275,000
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn đập
	
	230,000
	
	230,000
	
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng mô hình quản lý và cơ chế phối hợp
	
	175,000
	
	175,000
	
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho công tác quản lý hồ đập
	
	200,000
	
	200,000
	
	
	
	
	
	

	5
	Sổ tay hướng dẫn thiết kế thi công công tác sửa chữa bảo dưỡng đập
	
	
	150,000
	150,000
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng mô hình quản lý an toàn đập nhỏ có sự tham gia của cộng đồng
	
	210,000
	
	210,000
	
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức cho sửa chữa đập thủy lợi
	
	500,000
	
	500,000
	
	
	
	
	
	

	8
	Hỗ trợ kỹ thuật an toàn đập
	
	
	1,850,000
	1,850,000
	
	
	
	
	
	

	9
	Đội chuyên gia an toàn đập theo yêu cầu của Nhà tài trợ
	
	1,350,000
	
	1,350,000
	
	
	
	
	
	

	10
	Thiết bị hỗ trợ giám sát an toàn đập; thiết bị hỗ trợ tại Văn phòng Ban chỉ đạo TW về PCTT
	
	960,000
	
	960,000
	
	
	
	
	
	

	11
	Tăng cường, nâng cao năng lực và tuyên truyền
	
	1,000,000
	
	1,000,000
	
	
	
	
	
	

	12
	Chi phí khác
	
	100,000
	
	100,000
	
	
	
	
	
	

	C
	Hợp phần 3
	Bộ NN&PTNT
	8,500,000
	1,000,000
	9,500,000
	1,000,000
	500,000
	1,500,000
	9,500,000
	1,500,000
	11,000,000

	1
	Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC)
	
	4,500,000
	
	4,500,000
	
	
	
	
	
	

	2
	Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (ISC)
	
	1,120,000
	
	1,120,000
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm toán nội bộ
	
	300,000
	
	300,000
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm toán báo cáo tài chính
	
	480,000
	40,000
	520,000
	
	
	
	
	
	

	5
	Đào tạo, tập huấn, hội thảo về QLDA
	
	300,000
	60,000
	360,000
	
	
	
	
	
	

	6
	Tham quan học tập nước ngoài
	
	500,000
	
	500,000
	
	
	
	
	
	

	7
	Thuê phương tiện đi lại cho CPMU
	
	75,000
	
	75,000
	
	
	
	
	
	

	8
	Thuê văn phòng cho CPMU
	
	288,000
	
	288,000
	
	
	
	
	
	

	9
	Chi phí vận hành văn phòng (tạp vụ, văn thư, thông tin liên lạc...)
	
	158,000
	
	158,000
	
	
	
	
	
	

	10
	Trang thiết bị, phần mềm văn phòng CPMU
	
	75,000
	
	75,000
	
	
	
	
	
	

	11
	Chi phí đoàn công tác, họp...
	
	230,000
	
	230,000
	
	
	
	
	
	

	12
	Chi phí quản lý dự án
	
	374,000
	700,000
	1,074,000
	
	
	
	
	
	

	13
	Chi phí khác
	
	100,000
	200,000
	300,000
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	395,000,000
	27,000,000
	422,000,000
	20,000,000
	1,000,000
	21,000,000
	415,000,000
	28,000,000
	443,000,000


Bảng 3.2. Kinh phí dự kiến phân bổ cho các địa phương
	TT
	Tên tỉnh / Tên tiểu dự án
	Tổng mức đầu tư

	
	
	Tổng
(Tỷ đồng)
	Tổng
(Triệu USD)
	Đối ứng (Triệu USD)
	Vốn vay (Triệu USD)

	1
	Hà Giang
	344,45
	15,31
	0,80
	14,51

	2
	Yên Bái
	304,68
	13,54
	0,71
	12,83

	3
	Tuyên Quang
	251,66
	11,18
	0,59
	10,60

	4
	Bắc Cạn
	89,88
	3,99
	0,20
	3,79

	5
	Lào Cai
	169,65
	7,54
	0,39
	7,15

	6
	Thái Nguyên
	127,63
	5,67
	0,29
	5,38

	7
	Lạng Sơn
	196,83
	8,75
	0,46
	8,29

	8
	Sơn La
	140,88
	6,26
	0,33
	5,93

	9
	Hòa Bình
	417,48
	18,55
	0,98
	17,58

	10
	Vĩnh Phúc
	195,71
	8,70
	0,46
	8,24

	11
	Phú Thọ
	216,83
	9,64
	0,51
	9,13

	12
	Bắc Giang
	224,69
	9,99
	0,53
	9,46

	13
	Quảng Ninh
	253,67
	11,27
	0,60
	10,68

	14
	Hải Dương
	176,83
	7,86
	0,41
	7,45

	15
	Ninh Bình
	219,53
	9,76
	0,51
	9,25

	16
	Thanh Hóa
	487,36
	21,66
	1,13
	20,53

	17
	Nghệ An
	517,24
	22,99
	1,20
	21,79

	18
	Hà Tĩnh
	484,43
	21,53
	1,13
	20,40

	19
	Quảng Bình
	277,95
	12,35
	0,64
	11,71

	20
	Quảng Trị
	226,71
	10,08
	0,53
	9,55

	21
	Thừa Thiên Huế
	124,93
	5,55
	0,29
	5,26

	22
	Quảng Nam
	299,52
	13,31
	0,69
	12,62

	23
	Quảng Ngãi
	337,71
	15,01
	0,79
	14,22

	24
	Bình Định
	284,68
	12,65
	0,66
	11,99

	25
	Khánh Hòa
	224,69
	9,99
	0,53
	9,46

	26
	Phú Yên
	119,98
	5,33
	0,28
	5,05

	27
	Kon Tum
	200,65
	8,92
	0,47
	8,45

	28
	Đăk Lăk
	451,40
	20,06
	1,05
	19,01

	29
	Đắk Nông
	229,63
	10,21
	0,54
	9,67

	30
	Lâm Đồng
	239,52
	10,65
	0,56
	10,09

	31
	Gia Lai
	127,63
	5,67
	0,29
	5,38

	32
	Bình Thuận
	327,60
	14,56
	0,76
	13,80

	33
	Ninh Thuận
	77,97
	3,47
	0,19
	3,28

	
	Cộng
	8.370,00
	372,00
	19,50
	352,50

	34
	Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh
	101
	4,50
	0,50
	4,00

	
	Tổng cộng
	8.471
	376,50
	20,00
	356,50


