	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4931/QĐ-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, QUẬN, HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 16482/TTr-SXD-VP ngày 23 tháng 10 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Danh mục và nội dung chi tiết của 06 quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được tái cấu trúc khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy trình số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TTUB: CT; các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Sở Thông tin và Truyền thông (để cập nhật Hệ thống thông tin giải quyết TTHC)
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KSTT/H.
	CHỦ TỊCH




Phan Văn Mãi


 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, QUẬN, HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
	STT
	Tên quy trình nội bộ

	Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

	1
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

	2
	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

	3
	Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

	4
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

	5
	Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

	6
	Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Quy trinh




_1770102848/Quy trinh.zip


Quy trinh.pdf




CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 7 



QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 1 



Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV 
(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Theo 



giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ 



(Ban hành kèm theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 



Ghi chú 



STT Tên hồ sơ Số lượng 
Nộp trực 



tiếp, 
hoặc qua 
bưu điện 



Nộp 
trực tuyến 



* Đơn đề nghị cấp giấy phép 
xây dựng theo Mẫu số 1 Phụ 
lục số II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ 
(riêng đối với mẫu đơn đề 
nghị cấp Giấy phép xây dựng 
thì tiêu đề của đơn đổi thành 
"Đơn đề nghị cấp Giấy phép 
xây dựng"), ngoài ra thành 
phần hồ sơ cho từng loại công 
trình cụ thể như sau: 



02 Bản 
chính 



- Trường hợp 
chưa có chữ ký 
số: Tệp dữ liệu 
được định dạng 
ảnh hoặc (*.pdf) 
chứa ảnh màu 
chụp từ bản 
chính 
- Trường hợp 
có chữ ký số: 
Văn bản điện tử 
được ký số 
(định dạng 
(.pdf) hoặc 
(.jpeg)) 



* Đối với công trình không theo tuyến: 



01 



Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



02 Quyết định phê duyệt dự án; 
văn bản thông báo kết quả 



01 Bản sao Bản sao từ 
bản chính có 











8 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



thẩm đinh của Chủ đầu tư và 
hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở 
được đóng dấu xác nhận kèm 
theo (nếu có); báo cáo kết quả 
thẩm tra thiết kế xây dựng 
theo quy định tại khoản 4 
Điều 41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-Cp ngày 
03/3/2021 của Chính phủ; 
giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy và các tài liệu, bản 
vẽ được thẩm duyệt kèm theo 
theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy; văn 
bản kết quả thực hiện thủ tục 
về bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng tại cơ quan chuyên môn 
về xây dựng. 



chữ ký số 



03 



02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở được phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về xây 
dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt bằng 
định vị công trình trên lô đất; 
bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, 
các mặt đứng và mặt cắt chủ 
yếu của công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; các 
bản vẽ thể hiện giải pháp kết 
cấu chính của công trình; bản 
vẽ mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 



02 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



04 Trường hợp chủ đầu tư thuê 
đất để đầu tư xây dựng thì bổ 



01 Bản sao Bản sao từ 
bản chính có 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 9 



sung thêm hợp đồng thuê đất 
hợp pháp. Trường hợp đầu tư 
xây dựng công trình gắn vào 
công trình, bộ phận của công 
trình hiện hữu thì bổ sung 
giấy tờ chứng minh quyền sở 
hữu công trình, bộ phận công 
trình hoặc hợp đồng thuê công 
trình, bộ phận công trình hợp 
pháp (nếu chủ đầu tư thuê 
công trình, bộ phận công trình 
để đầu tư xây dựng); báo cáo 
kết quả đánh giá an toàn công 
trình và bản vẽ thể hiện giải 
pháp liên kết của công trình 
với công trình hiện hữu. 



chữ ký số 



* Đối với công trình theo tuyến: 



01 



Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai hoặc văn bản 
chấp thuận của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về vị trí 
và phương án tuyến hoặc 
Quyết định thu hồi đất của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật về 
đất đai 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



02 



Quyết định phê duyệt dự án; 
văn bản thông báo kết quả 
thẩm định của Chủ đầu tư và 
hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở 
được đóng dấu xác nhận kèm 
theo (nếu có); báo cáo kết quả 
thẩm tra thiết kế xây dựng 
theo quy định tại khoản 4 
Điều 41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-Cp ngày 
03/3/2021 của Chính phủ; 
giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy và các tài liệu, bản 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 











10 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



vẽ được thẩm duyệt kèm theo 
theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy; văn 
bản kết quả thực hiện thủ tục 
về bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng tại cơ quan chuyên môn 
về xây dựng. 



03 



02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở được phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về xây 
dựng, gồm: sơ đồ vị trí tuyến 
công trình; bản vẽ mặt bằng 
tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ 
công trình; bản vẽ các mặt cắt 
dọc và mặt cắt ngang chủ yếu 
của tuyến công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; các 
bản vẽ thể hiện giải pháp kết 
cấu chính của công trình; bản 
vẽ mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 



02 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



* Đối với công trình tôn giáo: 



01 



Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



02 



Quyết định phê duyệt dự án; 
văn bản thông báo kết quả 
thẩm định của Chủ đầu tư và 
hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở 
được đóng dấu xác nhận kèm 
theo (nếu có); báo cáo kết quả 
thẩm tra thiết kế xây dựng 
theo quy định tại khoản 4 
Điều 41 Nghị định số 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 11 



15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ; 
giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy và các tài liệu, bản 
vẽ được thẩm duyệt kèm theo 
theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy; văn 
bản kết quả thực hiện thủ tục 
về bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng tại cơ quan chuyên môn 
về xây dựng. 



03 



02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở được phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về xây 
dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt bằng 
định vị công trình trên lô đất; 
bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, 
các mặt đứng và mặt cắt chủ 
yếu của công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; các 
bản vẽ thể hiện giải pháp kết 
cấu chính của công trình; bản 
vẽ mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 



02 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



04 



Văn bản chấp thuận về sự cần 
thiết xây dựng và quy mô 
công trình của cơ quan chuyên 
môn về tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



* Đối với công trình tín ngưỡng: 



01 Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng 



01 Bản sao Bản sao từ 
bản chính có 











12 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai 



chữ ký số 



02 



02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng kèm theo Giấy chứng 
nhận thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy, chữa cháy kèm 
theo bản vẽ thẩm duyệt trong 
trường hợp pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy có 
yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm 
tra thiết kế xây dựng trong 
trường hợp pháp luật về xây 
dựng có yêu cầu, gồm: Bản vẽ 
mặt bằng công trình trên lô 
đất kèm theo sơ đồ vị trí công 
trình; Bản vẽ mặt bằng các 
tầng, các mặt đứng và mặt cắt 
chính của công trình; Bản vẽ 
mặt bằng móng và mặt cắt 
móng kèm theo sơ đồ đấu nối 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình gồm cấp 
nước, thoát nước, cấp điện; 
Đối với công trình xây dựng 
có công trình liền kề phải có 
bản cam kết bảo đảm an toàn 
đối với công trình liền kề 



02 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



03 



Ý kiến của cơ quan chuyên 
môn về tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh (trường hợp pháp luật về 
tín ngưỡng, tôn giáo có quy 
định); báo cáo kết quả thẩm 
tra thiết kế xây dựng đối với 
các công trình tín ngưỡng ảnh 
hưởng lớn đến an toàn, lợi ích 
cộng đồng 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



04 



Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng công trình tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc dự án 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 13 



lam thắng cảnh, ngoài các tài 
liệu quy định tại điểm a, điểm 
b khoản 3 Điều 43 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP, phải bổ sung 
văn bản về sự cần thiết xây 
dựng và quy mô công trình 
của cơ quan quản lý nhà nước 
về văn hóa theo quy định của 
pháp luật về di sản văn hóa 



* Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng: 



01 



Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



02 



Quyết định phê duyệt dự án; 
văn bản thông báo kết quả 
thẩm định của Chủ đầu tư và 
hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở 
được đóng dấu xác nhận kèm 
theo (nếu có); báo cáo kết quả 
thẩm tra thiết kế xây dựng 
theo quy định tại khoản 4 
Điều 41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-Cp ngày 
03/3/2021 của Chính phủ; 
giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy và các tài liệu, bản 
vẽ được thẩm duyệt kèm theo 
theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy; văn 
bản kết quả thực hiện thủ tục 
về bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng tại cơ quan chuyên môn 
về xây dựng 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



03 
02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ 



02 Bản chính Bản sao từ 
bản chính có 











14 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



sở được phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về xây 
dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt bằng 
định vị công trình trên lô đất; 
bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, 
các mặt đứng và mặt cắt chủ 
yếu của công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; các 
bản vẽ thể hiện giải pháp kết 
cấu chính của công trình; bản 
vẽ mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 



chữ ký số 



04 



Văn bản chấp thuận về sự cần 
thiết xây dựng và quy mô 
công trình của cơ quan quản 
lý nhà nước về văn hóa 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



* Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế: 



01 



Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



02 



Quyết định phê duyệt dự án; 
văn bản thông báo kết quả 
thẩm định của Chủ đầu tư và 
hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở 
được đóng dấu xác nhận kèm 
theo (nếu có); báo cáo kết quả 
thẩm tra thiết kế xây dựng 
theo quy định tại khoản 4 
Điều 41 Nghị định số 
15/2021/NĐ-Cp ngày 
03/3/2021 của Chính phủ; 
giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy và các tài liệu, bản 
vẽ được thẩm duyệt kèm theo 
theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy; văn 
bản kết quả thực hiện thủ tục 
về bảo vệ môi trường theo quy 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 15 



định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường đối với trường hợp 
không thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng tại cơ quan chuyên môn 
về xây dựng 



03 



02 bộ bản về thiết kế xây 
dựng trong hồ sơ thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở được phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về xây 
dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt 
bằng toàn dự án, mặt bằng 
định vị công trình trên lô đất; 
bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, 
các mặt đứng và mặt cắt chủ 
yếu của công trình; bản vẽ 
mặt bằng, mặt cắt móng; các 
bản vẽ thể hiện giải pháp kết 
cấu chính của công trình; bản 
vẽ mặt bằng đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật bên 
ngoài công trình, dự án 



02 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



04 



Các điều khoản quy định của 
Hiệp định hoặc thỏa thuận đã 
được ký kết với Chính phủ 
Việt Nam 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



* Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 



01 



Một trong những giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



02 



02 bộ bản vẽ thiết kế xây 
dựng kèm theo Giấy chứng 
nhận thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy, chữa cháy kèm 
theo bản vẽ thẩm duyệt trong 
trường hợp pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy có 
yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm 
tra thiết kế xây dựng trong 



02 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 











16 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



trường hợp pháp luật về xây 
dựng có yêu cầu, gồm: 
+ Bản vẽ mặt bằng công trình 
trên lô đất kèm theo sơ đồ vị 
trí công trình; 
+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, 
các mặt đứng và mặt cắt chính 
của công trình; 
+ Bản vẽ mặt bằng móng và 
mặt cắt móng kèm theo sơ đồ 
đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật bên ngoài công trình 
gồm cấp nước, thoát nước, 
cấp điện; 
+ Đối với công trình xây dựng 
có công trình liền kề phải có 
bản cam kết bảo đảm an toàn 
đối với công trình liền kề. 



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 



Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trụ sở Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức. 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ Chí Minh: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 



* Đối với công 
trình: 20 ngày 
(tương đương 15 
ngày làm việc) 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối với nhà ở 
riêng lẻ: 15 ngày 
(tương đương 11 
ngày làm việc) 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Nhà ở riêng 
lẻ: 75.000 
đồng/giấy 
phép. 
- Công trình: 
150.000 
đồng/giấy 
phép. 
Đối tượng 
miễn thu: Hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 



III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 



1. Trường hợp Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 17 



IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 20 ngày (15 ngày làm việc), kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 



A. Trường hợp không phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ: 15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư 



Giờ 
hành 
chính 



Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 
ngày 
làm 
việc 



Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01, thực 
hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 











18 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



xác thực, hợp lệ (nêu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các điều 
kiện để tiêp nhận, 
Công chức Một cửa 
tiêp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung 
hồ sơ theo yêu cầu 
Chuyển hồ sơ cho 
Phòng Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ 
nhật. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 19 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kêt 
quả Diễn giải 



Theo mục I; 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ; 
kiểm tra 
thưc địa; 
r r 



1 A r 1 • A lây ý kiên 
của cơ 



quan có 
chức năng 
(nêu có); 



đề xuât kêt 
quả giải 



quyêt 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



8,5 
ngày 
làm 
việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản lấy ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng (nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy 



ý kiến (nếu 
có); 



Tờ trình; 
Dự thảo giấy 



phép 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra thực 
địa (5,5 ngày làm 
việc). 
- Lấy ý kiến của cơ 
quan có chức năng 
(nếu có); 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo Giấy 
phép xây dựng, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



03 ngày 
làm 
việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), trình 
Lãnh đạo UBND xem 
xét ký duyệt. 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



2,5 
ngày 
làm 
việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và ký 
duyệt kết quả (Giấy 
phép xây dựng). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 
ngày 
làm 
việc 



Giấy phép xây 
dựng có gắn 



mã QR; 
Bản vẽ đính 
kèm Giấy 



phép 



- Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và chuyển 
kết quả cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả. 



B6 



Trả kêt 
quả, thống 
kê và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



J-
;S



| 
T



 g 
h
 



Kết quả 
- Trả kết quả cho cá 
nhân, tổ chức. 
- Thu phí, lệ phí theo 











20 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



B. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B1 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiêp nhận 
và trả kêt 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 
BM 02; 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiêp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kêt quả; 
trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, 
thực hiện tiêp bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiêp nhận hồ 
sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải 
quyêt hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 21 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



của hồ sơ; kiêm tra 
thông tin chữ ký số 
đê đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiêm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện đê tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thê đê tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyên hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 











22 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kêt 



quả Diễn giải 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa; 
Dự thảo 
văn bản 



thông báo 
yêu cầu bổ 



sung hồ 
sơ; 



r r 
~w /V r 1 • A Lây ý kiên 



cơ quan 
chức năng 



r 1 • /V có liên 
quan (nêu 



có) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



- Kiểm tra thực địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu còn 
thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định 
hoặc không đúng 
với thực tế. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



Theo mục I; 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



01 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có), trình Lãnh đạo 
UBND xem xét ký 
duyệt. 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 23 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



hồ sơ và văn bản lấy 
ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên 
quan (nếu có). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu và 
phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiêm 
tra; 



Văn bản yêu 
cầu bổ sung hồ 



sơ; 
Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu; 
Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo 
Giấy phép xây dựng, 
trình Lãnh đạo 
Phòng Chuyên môn 
xem xét. 











24 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



quan có chức 
năng được lấy 



ý kiến (nếu có); 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



1,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), 
trình Lãnh đạo 
UBND xem xét ký 
duyệt. 



B8 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



1,0 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01 



Tờ trình; 
Dự thảo giấy 



phép 



Lãnh đạo UBND 
xem xét hồ sơ ký 
duyệt tờ trình và kết 
quả (Giấy phép xây 
dựng). 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép xây 
dựng có gắn 



mã QR; 
Bản vẽ đính 



kèm Giấy phép 



- Văn thư Văn 
phòng cho số, đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B10 



T rả kết 
quả, thống 
kê và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 25 



C. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B1 



Nộp hồ 
sơ ư 



ủ
t C
ầ



u
 



đ 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ 
phận 
tiếp 



nhận và 
trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 
BM 02; 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 











26 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ; kiểm 
tra thực 
địa; lấy ý 
kiến cơ 



Công 
chức 
thụ lý 
hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 



- Kiểm tra thực địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu còn 
thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định 
hoặc không đúng 
với thực tế. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 27 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



quan 
chức 



năng có 
liên quan 
(nếu có); 
dự thảo 
văn bản 
thông 



báo yêu 
> *? 
A 1 A câu bô 



sung hồ 
sơ (lân 1) 



hồ sơ (lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Tờ trình; 



- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1). 
- Dự thảo văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có), trình Lãnh đạo 
UBND xem, ký 
duyệt. 



BM 01; 



B4 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1); văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có). 











28 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B5 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có) 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu và 
phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan giải quyết hồ sơ có văn bản đề nghị 
lần 2, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý 
tiếp theo từ B6 



B6 



Xem xét 
hồ sơ bổ 
sung (lần 



1); dự 
thảo văn 
bản yêu 



> *? 
A 1 A cầu bổ 



sung hồ 
sơ 



(lần 2) 



Công 
chức 
thụ lý 
hồ sơ 



3,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu (lần 



1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Văn bản có ý kiến 



của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Thông báo yêu 



cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2); 
Tờ trình; 



- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 2). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 29 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu (lần 



1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Văn bản có ý kiến 



của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Thông báo yêu 



cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 2), 
trình Lãnh đạo 
UBND xem xét, ký 
duyệt. 



B8 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu (lần 



1); 
Văn bản lấy ý 



Xem xét, ký duyệt 
tờ trình và văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 2); 











30 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Văn bản có ý kiến 



của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Thông báo yêu 



cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2); 
Tờ trình; 



B9 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 2) 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu và 
phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 2), Bộ phận 
một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B10 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 31 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B10 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



$
 3



 —
O 1,5 ngày 



làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản lấy ý 
kiến của cơ quan 



có chức năng 
(nếu có); 



Văn bản có ý kiến 
của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Văn vản yêu cầu 



bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ lần 1 



và lần 2; 
Hồ sơ bổ sung 02 



lần; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



- Xem xét hồ sơ bổ 
sung 02 lần của chủ 
đầu tư và văn bản 
có ý kiến của cơ 
quan có chức năng 
được lấy ý kiến (nếu 
có). 
- Dự thảo Giấy phép 
xây dựng hoặc văn 
bản từ chối. 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng hoặc 
văn bản từ chối), 
trình Lãnh đạo 
UBND xem xét, ký 
duyệt. 



B12 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 



Hồ sơ trình; 
Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và kết 
quả (Giấy phép xây 
dựng hoặc văn bản 
từ chối) 











32 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B13 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép xây 
dưng có gắn mã 



• QR; 
Bản vẽ đính kèm 



Giấy phép 



- Văn thư Văn 
phòng cho số, đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B14 



Trả kết 
quả, 



thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ 
phận 
tiếp 



nhận và 
trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
Chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



2. Trường hợp Cấp giấy phép xây dựng mới đối với Nhà ở riêng lẻ: 15 ngày (11 
ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
A. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng (không phải bổ sung hồ 
sơ): 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Nộp 
hồ sơ 



Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 



mục I 



B1 
Kiểm 
tra, 
tiếp 



nhận 
hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01, thực hiện 
tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp 
lệ: Hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và ghi 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 33 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 











34 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ 
chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, 



kiểm 
tra 



thực 
địa và 



đề xuất 
kết quả 



giải 
quyết 
TTHC 



Công chức 
thụ lý hồ 



sơ 



7,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra thực 
địa 
- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lập tờ trình và 
dự thảo Giấy phép xây 
dựng, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 



B3 



Xem 
xét, 



trình 
ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



B4 
Ký 



duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ 
và ký duyệt kết quả 
(Giấy phép xây dựng). 



B5 



Phát 
hành 
văn 
bản 



Văn thư 
Văn phòng 



UBND 
cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
xây dựng 
có gắn mã 



QR; 
Bản vẽ 



- Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, phát 
hành và chuyển kết 
quả cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 35 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



p 



n
ấ
 đ



G
 



B6 



Trả kết 
quả, ̂ 



lưu hồ 
sơ, 



thống 
kê và 
theo 
dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



B. Trường hợp cấp Giấy phép xây dựng có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần: 11 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 



mục I 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01, thực hiện 
tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp 
lệ: Hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 











36 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lê (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiên 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 37 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra thực 
địa. 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa 
Dự thảo 
văn bản 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Xác định tài liệu còn 
thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định 
hoặc không đúng với 
thực tế. 
- Lập tờ trình, dự thảo 
văn bản Thông báo 
yêu cầu bổ sung hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy dự thảo văn 
bản Thông báo yêu 
cầu bổ sung hồ sơ, 
trình Lãnh đạo UBND 
cấp huyện ký duyệt. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét, ký 
duyệt văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ. 











38 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



sung hồ sơ 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện cho 
số, đóng dấu, phát 
hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lập tờ trình và 
dự thảo Giấy phép xây 
dựng, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



B8 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ 
và ký duyệt kết quả 
(Giấy phép xây dựng) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 39 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
xây dựng 
có gắn mã 



QR; 
Bản vẽ 



đính kèm 
Giấy phép 



- Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, phát 
hành và chuyển kết 
quả cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 



B10 



Trả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 



và theo dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



C. Trường hợp cấp Giấy phép xây dựng có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 lần: 16 ngày 
làm việc đối với trường hợp cấp Giấy phép; 15 ngày làm việc đối với trường hợp từ 
chối kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I. 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, 
thực hiện tiếp bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 











40 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ 
sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các điều 
kiện để tiếp nhận, 
Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 41 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra 
thực địa. 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa 
Dự thảo 
văn bản 



yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 1) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo quy 
định hoặc không 
đúng với thực tế. 
- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy dự thảo văn 
bản Thông báo yêu 
cầu bổ sung hồ sơ, 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện ký 
duyệt. 











42 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét, ký 
duyệt văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ. 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan giải quyết, đơn vị tiếp tục ra văn 
bản đề nghị lần 2, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công 
chức thụ lý tiếp theo từ B6 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



B6 



Xem xét 
hồ sơ bổ 
sung, dự 
thảo văn 
bản yêu 



> *? 
A 1 A cầu bổ 



sung hồ sơ 
(lần 2) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



2,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (lần 2). 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 43 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Theo muc 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo muc 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy dự thảo văn 
bản Thông báo yêu 
cầu bổ sung hồ sơ, 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện ký 
duyệt. 



Theo muc 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



B8 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo muc 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét, ký 
duyệt văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ. 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ theo văn bản đề nghị lần 2, Bộ 
phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ 
Biỏ 











44 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



B10 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung 2 lần; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



hoặc văn 
bản từ chối 



- Xem xét hồ sơ bổ 
sung 2 lần của cá 
nhân/tổ chức. 
+ Trường hợp hồ sơ 
đạt yêu cầu: lập tờ 
trình, dự thảo Giấy 
phép xây dựng. 
+ Trường hợp hồ sơ 
không đạt yêu cầu: 
lập tờ trình, dự thảo 
văn bản từ chối, nêu 
rõ lý do. 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, trình 
Lãnh đạo phòng xem 
xét. 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
đạt yêu 



cầu) 
Hồ sơ trình 



Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy Giấy phép 
xây dựng hoặc văn 
bản từ chối, trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 
0,5 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
không đạt 
yêu cầu) 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy Giấy phép 
xây dựng hoặc văn 
bản từ chối, trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



B12 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
đạt yêu 



cầu) 
Hồ sơ trình 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ 
và ký duyệt kết quả 
giải quyết TTHC 
(Giấy phép xây dựng 
hoặc văn bản từ 
chối). 



B12 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 
(Trường 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ 
và ký duyệt kết quả 
giải quyết TTHC 
(Giấy phép xây dựng 
hoặc văn bản từ 
chối). 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 45 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



hợp hồ sơ 
không đạt 
yêu cầu) 



B13 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
xây dựng 
có gắn mã 



QR; 
Bản vẽ 



đính kèm 
Giấy phép 



- Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và chuyển 
kết quả cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả. 



B14 



Trả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 



và theo dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



IV. BIỂU MẪU 



Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 04 
Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 1 Phụ lục số II Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 



5 BM 05 Giấy phép xây dựng 



V. HỒ SƠ CẦN LƯU 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 



1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 05 Giấy phép xây dựng 











46 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



5 // Hồ sơ theo mục I 



6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành. 



VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 



- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 



- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 



- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy 
phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 



- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 



- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 47 



BM 04 
Mầu số 01 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 



(ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG) 



(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng 



đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo 



tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình) 



Kính gửi: 



1. Thông tin về chủ đầu tư: 



- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): 



- Người đại diện: Chức vụ (nếu có): 



- Địa chỉ liên hệ: số nhà: đường/phố: 



phường/xã: quận/huyện: tỉnh/thành phố: 



- Số điện thoại: 



2. Thông tin công trình: 



- Địa điểm xây dựng: 



Lô đất số: Diện tích m2. 



Tại số nhà: đường/phố 



phường/xã: quận/huyện: 



tỉnh, thành phố: 



3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: 



3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng: 



- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề: 



- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng: 











48 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề: 



- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:.... 



4. Nội dung đề nghị cấp phép: 



4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng: m2. 



- Cốt xây dựng: m. 



- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà): m2 (ghi 



rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



- Chiều cao công trình: m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 



mặt đất, tầng lửng, tum - nếu có). 



- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng 



lửng, tum - nếu có). 



4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Tổng chiều dài công trình: m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc 



thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 



- Cốt của công trình: m (ghi rõ cốt qua từng khu vực). 



- Chiều cao tĩnh không của tuyến: m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực). 



- Độ sâu công trình: m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực). 



4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng: m2. 



- Cốt xây dựng: m. 



- Chiều cao công trình: m. 



4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 



- Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 49 



- Tổng diện tích sàn: 



các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn 



- Chiều cao công trình: 



tầng trên mặt đất, tầng lủng, tum). 



m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, 



- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình. 



4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn: 



- Giai đoạn 1: 



+ Loại công trình: Cấp công trình: 



+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công 



trình. 



- Giai đoạn 2: 



Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công 



trình. 



- Giai đoạn ... 



4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án: 



- Tên dự án: 



Đã được: phê duyệt, theo Quyết định số: ngày 



- Gồm: (n) công trình 



Trong đó: 



Công trình số (1-n): (tên công trình) 



* Loại công trình: Cấp công trình: 



* Các thông tin chủ yếu của công trình:... 



4.8. Đối với trường hợp di dời công trình: 



- Công trình cần di dời: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 











50 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2. 



- Tổng diện tích sàn: m2. 



- Chiều cao công trình: m. 



- Địa điểm công trình di dời đến: 



Lô đất số: Diện tích m2. 



Tại: đường: 



phường (xã) quận (huyện) 



tỉnh, thành phố: 



- Số tầng: 



5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: tháng. 



6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 



trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 



Gửi kèm theo Đơn này các tài liêu: 



1 -



, ngày .... tháng .... năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 51 



BM 05 
Mẫu số 03 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 



+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): 



Đối với công trình dân dụng và công trình có kết cầu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau: 



+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): m2 



+ Chiều cao công trình: m; 



+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 



3. Giấy tờ về đất đai: 











52 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 53 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 



pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 



Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 



quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 



Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 



quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 



(Ký tên, đóng dấu) 











54 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Mẫu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình ngầm) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành phố:... 



2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



- Tên công trình: 



- Vị trí xây dựng: 



+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): 



+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): 



- Quy mô công trình: 



- Tổng chiều dài công trình: m. 



- Chiều rộng công trình: từ: m, đến: m. 



- Chiều sâu công trình: từ: m, đến: m. 



- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: 



3. Giấy tờ về đất đai: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 55 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











56 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 



pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 



Giấy phép xây dựng này. 



3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng 



trước khi khởi công xây dựng công trình. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 



định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 



Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 



quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 



(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 57 



Mẫu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



3. Giấy tờ về đất đai: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: (Ký tên, đóng dấu) 











58 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 



pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 



Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 



quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 



Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 



quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 



(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 59 



Mẫu số 06 
(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



., ngày tháng năm. 



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 



Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 



+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 



+ Diện tích xây dựng: m2 



* Giai đoạn 1: 



+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):...; 











60 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



+ Diện tích xây dựng tầng 1 (nếu có): m2 



+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 (bao gồm cả tầng hầm):.... m2 



+ Chiều cao xây dựng giai đoạn 1: m; 



+ Số tầng xây dựng giai đoạn 1 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng): 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



* Giai đoạn 2: 



+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2: m2 



+ Chiều cao công trình giai đoạn 2: m 



+ Số tầng xây dựng giai đoạn 2 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn): 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



* Giai đoạn...: (ghi tương tự như các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn 



đề nghị cấp giấy phép xây dựng) 



3. Giấy tờ về đất đai: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
- Lưu: "VT, (Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 61 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 



của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 



Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 



quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 



Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 



quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 



(Ký tên, đóng dấu) 











62 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Mẫu số 07 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm. 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



* Giai đoạn 1: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



* Giai đoạn 2: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



* Giai đoạn...: 



3. Giấy tờ về đất đai: 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 63 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: (Ký tên, đóng dấu) 











64 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 



pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 



Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 



quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 



Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 



quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 



(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 65 



Mẫu số 08 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp cho dự án) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành 
phố: 



2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: 



- Tổng số công trình: (n) công trình 



- Công trình số (1-n): 



(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 03, 04, 05.... phù hợp với từng loại công trình đề 
nghị cấp giấy phép xây dựng) 



3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 



4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: 



- Công trình: 



- Công trình: 



5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 
quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











66 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 



pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 



Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 



quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 



Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 



quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 



(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 67 



Mẫu số 09 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường.... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: lập 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 



+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) m2 



+ Chiều cao công trình: m; số tầng 



+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 



3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











68 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 2 



Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, 
cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 



giáo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 
cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ 



(Ban hành kèm theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 



Ghi chú 



STT Tên hồ sơ Số 
lượng 



Nộp trực 
tiếp, 
hoặc 



qua bưu 
điện 



Nộp 
trực tuyến 



01 



Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, 
cải tạo công trình theo mẫu số 1 tại 
Phụ lục số II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ 



01 Bản 
chính 



- Trường 
hợp chưa có 
chữ ký số: 
Tệp dữ liệu 
được định 
dạng ảnh hoặc 
(*.pdf) chứa 
ảnh màu chụp 
từ bản chính Bản 



chính 
- Trường 
hợp có chữ 
ký số: Văn 
bản điện tử 
được ký số 
(định dạng 
(.pdf) hoặc 
(.jpeg)) 



02 



Một trong những giấy tờ chứng minh 
về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng 
công trình theo quy định của pháp 
luật 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



03 Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận 02 Bản Bản sao từ 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 69 



công trình dự kiên sửa chữa, cải tạo 
đã được phê duyệt theo quy định có 
tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ 
của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, 
cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối 
thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công 
trình và công trình lân cận trước khi 
sửa chữa, cải tạo 



chính bản chính có 
chữ ký số 



04 



Hồ sơ thiêt kê sửa chữa, cải tạo 
tương ứng với mỗi loại công trình 
theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 
46 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 



01 Bản 
chính 



Bản sao từ 
bản chính có 



chữ ký số 



05 



Đối với các công trình di tích lịch sử 
- văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã 
được xêp hạng thì phải có văn bản 
chấp thuận về sự cần thiêt xây dựng 
và quy mô công trình của cơ quan 
quản lý nhà nước về văn hóa. 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 



Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 



Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Trụ sở Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức. 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ Chí Minh: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 



* Đối với công 
trình: 20 ngày 
(tương đương 15 
ngày làm việc) 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối với nhà ở 
riêng lẻ: 15 ngày 
(tương đương 11 
ngày làm việc) 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Nhà ở riêng 
lẻ: 75.000 
đồng/giấy 
phép. 
- Công trình: 
150.000 
đồng/giấy 
phép. 
Đối tượng 
miễn thu: Hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 











70 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 



1. Trường hợp Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo sửa chữa, cải tạo đối với 
công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 20 ngày (tương đương 15 
ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



A. Trường hợp không phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ: 15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, 
thực hiện tiếp bước 
B2. 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 



- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 71 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
Phòng Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 











72 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kêt 
quả Diễn giải 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ; 
kiểm tra 
thưc địa; 
r r 



1 A r 1 • A lây ý kiên 
của cơ 



quan có 
chức năng 
(nêu có); 



đề xuât kêt 
quả giải 



quyêt 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



8,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản lấy ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng (nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy 



ý kiến (nếu có); 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



- Xem xét, thẩm 
định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa (5,5 
ngày làm việc). 
- Lấy ý kiến của cơ 
quan có chức năng 
(nếu có); 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo 
Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo, trình Lãnh 
đạo Phòng Chuyên 
môn xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



03 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép sửa chữa, cải 
tạo), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét ký duyệt. 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 
cấp huyện 



2,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và ký 
duyệt kết quả (Giấy 
phép sửa chữa, cải 
tạo). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B6 
T rả kêt 



quả, thống 
kê và theo 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



Theo 
giấy hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho cá 
nhân, tổ chức. 
- Thu phí, lệ phí 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 73 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



dõi quả theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



B. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Th
 



B
B



B
e



 
M



1
1
 m



 
0
 



3
 



; 
; 



c I; 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 











74 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý 
hồ sơ Phòng 
Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 75 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kêt 



quả Diễn giải 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa; 
Dự thảo 
văn bản 



thông báo 
yêu cầu bổ 



sung hồ 
sơ; 



r r 
~w /V r 1 • A Lây ý kiên 



cơ quan 
chức năng 



r 1 • /V có liên 
quan (nêu 



có) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



- Kiểm tra thực địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc 
không đúng với 
thực tế. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



o 
"Ơ n
h



h
m



 
L



C
 01 ngày 



làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét ký duyệt. 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 
thông báo yêu cầu 











76 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu 
cầu bổ sung hồ 



sơ; 
Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu; 
Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Văn bản có ý 



Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo 
Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 77 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



kiến của cơ 
quan có chức 
năng được lấy 



ý kiến (nếu có); 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



B7 Xem xét, 
trình ký 



o 
"Ơ n
h



h
m



 
L



C
 1,5 ngày 



làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép sửa chữa, cải 
tạo), trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện xem xét ký 
duyệt. 



B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



1,0 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01 



Tờ trình; 
Dự thảo giấy 



phép 



Lãnh đạo UBND 
xem xét hồ sơ ký 
duyệt tờ trình và 
kết quả (Giấy phép 
sửa chữa, cải tạo). 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B10 



Trả kết 
quả, thống 
kê và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 











78 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



C. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kêt 



quả Diễn giải 



Nộp hồ 
sơ 



Chủ đầu 
tư Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiêp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 
BM 02; 
BM 03 



Tiêp nhận trực 
tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, 
chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiêp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyên 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 79 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì 
thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để 
tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý 
hồ sơ Phòng 
Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ; kiểm 
tra thực 
địa; ỉẩy ý 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 



- Kiểm tra thực địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc 











80 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kêt 



quả Diễn giải 



kiên cơ 
quan 
chức 



năng có 
liên quan 
(nêu có); 
dự thảo 
văn bản 



thông 
báo yêu 



> *? 
A 1 A câu bô 



sung hồ 
sơ (lân 1) 



chỉnh hồ sơ (lân 
1); 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



không đúng với 
thực tế. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu câu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lân 1). 
- Dự thảo văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



o n
h



h
m



 



0,5 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu câu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lân 



1); , 
Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
câu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem, ký duyệt. 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu câu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lân 



1); 
Văn bản lấy ý 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 
thông báo yêu câu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lân 1); 
văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức 
năng có liên quan 
(nếu có). 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 81 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



kiên các cơ 
quan chức năng 



có liên quan 
(nêu có); 
Tờ trình; 



B5 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiên các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nêu có) 



Văn thư Văn 
phòng cho số, 
đóng dấu và phát 
hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), ), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan giải quyết hồ sơ có văn bản đề nghị 
lần 2, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý 
tiếp theo từ B6 



B6 



Xem xét 
hồ sơ bổ 
sung (lần 



l); dự 
thảo văn 
bản yêu 



> *? 
A 1 A cầu bổ 



sung hồ 
sơ 



(lần 2) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



3,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu 



(lần 1); 
Văn bản lấy ý 
kiên các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nêu có); 
Văn bản có ý 
kiên của cơ 



quan có chức 



- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 2). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 











82 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 
Thông báo yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 2); 
Tờ trình; 



B7 Xem xét, 
trình ký 



o n
h



h
m



 2
^



0
 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu 



(lần 1); 
Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 
Thông báo yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 2); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 2), 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét, ký duyệt. 



B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Xem xét, ký duyệt 
tờ trình và văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 83 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



Văn bản yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu 



(lần 1); 
Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 
Thông báo yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 2); 
Tờ trình; 



chỉnh hồ sơ (lần 2); 



B9 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2) 



Văn thư Văn 
phòng cho số, 
đóng dấu và phát 
hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 2) ), Bộ phận 
một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B10 











84 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B10 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản lấy ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng (nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 
Văn vản yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ lần 1 và lần 



2;^ 
Hồ sơ bổ sung 



02 lần; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



- Xem xét hồ sơ 
bổ sung 02 lần của 
chủ đầu tư và văn 
bản có ý kiến của 
cơ quan có chức 
năng được lấy ý 
kiến (nếu có). 
- Dự thảo Giấy 
phép sửa chữa, cải 
tạo hoặc văn bản 
từ chối. 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét 



B11 Xem xét, 
trình ký 



o n
h



h
m



 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép sửa chữa, cải 
tạo hoặc văn bản 
từ chối), trình 
Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét, 
ký duyệt. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 85 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 



Hồ sơ trình; 
Dự thảo giấy 



phép hoặc văn 
bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và 
kết quả (Giấy phép 
sửa chữa, cải tạo 
hoặc văn bản từ 
chối) 



B13 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn 
phòng cho số, 
đóng dấu, phát 
hành và chuyển kết 
quả cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả. 



B14 



T rả kết 
quả, 



thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
Chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



2. Trường hợp Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo sửa chữa, cải tạo đối với 
Nhà ở riêng lẻ: 15 ngày (11 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



A. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo (không phải 
bổ sung hồ sơ): 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



B1 Nộp 
hồ sơ 



Tổ chức, 
cá nhân 



0,5 ngày 
làm việc Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 



mục I 











86 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Kiểm 
tra, 
tiếp 



nhận 
hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



BM 01 
BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ: Lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp 
lệ: Hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 87 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho công 
chức thụ lý hồ sơ Phòng 
Chuyên môn. 
Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 



B2 



Tổ 
chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, 



kiểm 
tra 



thực 
địa và 



đe xuất 
kết quả 



giải 
quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



7,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



- Xem xét, thẩm định hồ 
sơ và kiểm tra thực địa 
- Lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lập tờ trình và dự 
thảo Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 



B3 



Xem 
xét, 



trình 
ký 



o n
h
 



m
 



L 1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 



Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy phép 
sửa chữa, cải tạo), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 











88 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Dự thảo 
BM 06 



B4 
Ký 



duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ và 
ký duyệt kết quả (Giấy 
phép sửa chữa, cải tạo). 



B5 



Phát 
hành 
văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
sửa chữa, 
cải tạo có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng cho 
số, đóng dấu, phát hành 
và chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 



B6 



T rả kết 
quả, ̂ 



lưu hồ 
sơ, 



thống 
kê và 
theo 
dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



B. Trường hợp cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 
lần: 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Nộp hồ 
sơ 



Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 



mục I 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, thực 
hiện tiếp bước B2. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 89 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định 
thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho công 
chức thụ lý hồ sơ Phòng 
Chuyên môn. 











90 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



=> Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 



- Xem xét, thẩm định hồ 
sơ và kiểm tra thực địa. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, kiểm 
tra thực 



địa 
Dự thảo 
văn bản 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Xác định tài liệu còn 
thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định hoặc 
không đúng với thực tế. 
- Lập tờ trình, dự thảo 
văn bản Thông báo yêu 
cầu bổ sung hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 



Theo mục 
I; 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ, ký tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn bản 
Thông báo yêu cầu bổ 
sung hồ sơ, trình Lãnh 
đạo UBND cấp huyện ký 
duyệt. 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét, ký duyệt 
văn bản Thông báo yêu 
cầu bổ sung hồ sơ. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 91 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B5 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện cho 
số, đóng dấu, phát hành 
văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ, lập tờ trình và dự 
thảo Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy phép 
sửa chữa, cải tạo), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 











92 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



B8 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ và 
ký duyệt kết quả (Giấy 
phép sửa chữa, cải tạo) 



B9 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
sửa chữa, 
cải tạo có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng cho 
số, đóng dấu, phát hành 
và chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 



B10 



Trả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



C. Trường hợp cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 
lần: 16 ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy phép; 15 ngày làm việc đối với 
trường hợp từ chối kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ „ 
sơ/Biểu 



mẫu 
Diễn giải 



B1 



Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I 



Thành phần hồ sơ 
theo mục I. 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 93 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ T 



sơ/Biểu 
mẫu 



Diễn giải 



hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 











94 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ T 



sơ/Biểu 
mẫu 



Diễn giải 



sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 



- Xem xét, thẩm 
định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa. 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa 
Dự thảo 
văn bản 



yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 1) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc 
không đúng với 
thực tế. 
- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 



Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 95 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ T 



sơ/Biểu 
mẫu 



Diễn giải 



kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



hồ sơ, trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét, 
ký duyệt văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan giải quyết, đơn vị tiếp tục ra văn 
bản đề nghị lần 2, , Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công 
chức thụ lý tiếp theo từ B6 



Theo mục 



B6 



Xem xét 
hồ sơ bổ 
sung, dự 
thảo văn 
bản yêu 



> *? 
A 1 A cầu bổ 



sung hồ sơ 
(lần 2) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



2,5 ngày 
làm việc 



I; 
BM 01; 



Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (lần 2). 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 











96 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ T 



sơ/Biểu 
mẫu 



Diễn giải 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Theo muc 
I; 



BM 01; 



Theo muc 
I; 



BM 01; 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ, trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



Theo muc 
I; 



BM 01; 



Theo muc 
I; 



BM 01; 



B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét, 
ký duyệt văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 97 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ „ 
sơ/Biểu 



mẫu 
Diễn giải 



Sau khi tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ theo văn bản đề nghị lần 2, Bộ 
phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ 
Biô 



B10 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung 2 lần; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



hoặc văn 
bản từ chối 



- Xem xét hồ sơ bổ 
sung 2 lần của cá 
nhân/tổ chức. 
+ Trường hợp hồ 
sơ đạt yêu cầu: lập 
tờ trình, dự thảo 
Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo. 
+ Trường hợp hồ 
sơ không đạt yêu 
cầu: lập tờ trình, dự 
thảo văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do. 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, trình 
Lãnh đạo phòng 
xem xét. 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
đạt yêu 



cầu) 
Hồ sơ trình 



Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy Giấy 
phép sửa chữa, cải 
tạo hoặc văn bản từ 
chối, trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
ký duyệt. 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 
0,5 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
không đạt 
yêu cầu) 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy Giấy 
phép sửa chữa, cải 
tạo hoặc văn bản từ 
chối, trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
ký duyệt. 



B12 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét 
hồ sơ và ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy phép 



(Trường 
hợp hồ sơ 



đạt yêu 











98 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian 



Hồ T 



sơ/Biểu 
mẫu 



Diễn giải 



cầu) 



0,5 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
không đạt 
yêu cầu) 



sửa chữa, cải tạo 
hoặc văn bản từ 
chối). 



B13 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
sửa chữa, 
cải tạo có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B14 



T rả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 



và theo dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



IV. BIỂU MẪU 



Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 



1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 04 
Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình theo 
mẫu số 1 tại Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ 



5 BM 05 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 99 



V. HỒ SƠ CẦN LƯU 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 



1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 05 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 



5 // Hồ sơ theo mục I 



6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành. 











100 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Xây dựng; 



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung vê quản lý dự án đầu tư xây dựng; 



- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 



- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy định vê phân cấp công trình xây dựng và hướng dân áp dung trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 



- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố vê quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy 
phép sửa chữa, cải tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 



- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng vê 
việc công bố thủ tuc hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ 
tuc hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 



- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tuc hành chính./. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 101 



BM 04 
Mầu số 01 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO 



(ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÓ THỜI HẠN) 



(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, 



tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo 



tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình) 



Kính gửi: 



1. Thông tin về chủ đầu tư: 



- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): 



- Người đại diện: Chức vụ (nếu có): 



- Địa chỉ liên hệ: số nhà: đường/phố: 



phường/xã: quận/huyện: tỉnh/thành phố: 



- Số điện thoại: 



2. Thông tin công trình: 



- Địa điểm xây dựng: 



Lô đất số: Diện tích m2. 



Tại số nhà: đường/phố 



phường/xã: quận/huyện: 



tỉnh, thành phố: 



3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: 



3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng: 



- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề: 



- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng: 











102 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề: 



- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế: 



4. Nội dung đề nghị cấp phép: 



4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng: m2. 



- Cốt xây dựng: m. 



- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà): m2 



(ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



- Chiều cao công trình: m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng 



trên mặt đất, tầng lửng, tum - nếu có). 



- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, 



tum - nếu có). 



4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Tổng chiều dài công trình: m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, 



qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 



- Cốt của công trình: m (ghi rõ cốt qua từng khu vực). 



- Chiều cao tĩnh không của tuyến: m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực). 



- Độ sâu công trình: m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực). 



4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng: m2. 



- Cốt xây dựng: m. 



- Chiều cao công trình: m. 



4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 



- Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2. 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 103 



- Tổng diện tích sàn: m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các 



tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



- Chiều cao công trình: m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng 



trên mặt đất, tầng lửng, tum). 



- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình. 



4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn: 



- Giai đoạn 1: 



+ Loại công trình: Cấp công trình: 



+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công 



trình. 



- Giai đoạn 2: 



Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công 



trình. 



- Giai đoạn ... 



4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án: 



- Tên dự án: 



Đã được: phê duyệt, theo Quyết định số: ngày 



- Gồm: (n) công trình 



Trong đó: 



Công trình số (1-n): (tên công trình) 



* Loại công trình: Cấp công trình: 



* Các thông tin chủ yếu của công trình: 



4.8. Đối với trường hợp di dời công trình: 



- Công trình cần di dời: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 











104 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2. 



- Tổng diện tích sàn: m2. 



- Chiều cao công trình: m. 



- Địa điểm công trình di dời đến: 



Lô đất số: Diện tích m2. 



Tại: đường: 



phường (xã) quận (huyện) 



tỉnh, thành phố: 



- Số tầng: 



5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: tháng. 



6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 



trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 



Gửi kèm theo Đơn này các tài liêu: 



1 -



, ngày ... tháng .... năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 105 



BM 05 
Mẫu số 10 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH 
Số: /GPSC (GPCT) 



1. Cấp cho: 



- Địa chỉ: 



- Người đại diện: Chức vụ: 



- Địa chỉ liên hệ: 



Số nhà: đường (phố) phường (xã) 



quận (huyện) tỉnh/thành phố: 



- Số điện thoại: 



2. Hiện trạng công trình: 



- Lô đất số: Diện tích m2. 



Tại: 



phường (xã) quận (huyện) tỉnh/thành phố: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng: m2. 



- Tổng diện tích sàn: m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, 



tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng 



nhà). 



- Chiều cao công trình:.... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, 



tầng lửng, tum - đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà). 



- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - đối với 



công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà). 



- Các thông tin về chiều dài công trình, cốt xây dựng, chiều cao tĩnh không, chiều sâu 



công trình,... tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo. 



3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 











106 CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 



- Các thông tin vê công trình tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo theo quy 



định tại Mâu số 03, 04,.... tương ứng với loại công trình. 



4. Giấy tờ vê quyên sử dung đất và sở hữu công trình: 



5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đê nghị gia hạn Giấy phép sửa chữa, cải tạo. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO 
- Lưu: Vi; (Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 274+275/Ngày 01-12-2023 107 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 



pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 



Giấy phép sửa chữa, cải tạo này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép sửa chữa, cải tạo cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu 



theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 



Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh Giấy phép sửa chữa, cải tạo 



và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO 



(Ký tên, đóng dấu) 



(Xem tiếp Công báo số 276 + 277) 











Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.12.2023 09:26:47 +07:00 



2 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 3 



Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Theo giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 



Nhà ở riêng lẻ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 



của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 



Ghi chú 



STT Tên hồ sơ Số 
lượng 



Nộp trực 
tiếp, hoặc 
qua bưu 



điện 



Nộp 
trực tuyến 



01 



Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời 
công trình theo Mẫu số 1 Phụ lục số 
II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ 



01 Bản chính 



-Trường 
hợp chưa có 
chữ ký số: 
Tệp dữ liệu 
được định 
dạng ảnh 
hoặc (* .pdf) 
chứa ảnh 
màu chụp từ 
bản chính 
-Trường 
hợp có chữ 
ký số: Văn 
bản điện tử 
được ký số 
(định dạng 
(.pdf) hoặc 
(.jpeg)) 



02 



Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng 
đất nơi công trình sẽ di dời đến và 
giấy tờ hợp pháp về sở hữu công 
trình theo quy định của pháp luật 



01 Bản sao 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



03 Bản vẽ hoàn công công trình (nếu 01 Bản chính Bản sao từ 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 3 



có) hoặc bản vẽ thiêt kê mô tả thực 
trạng công trình được di dời, gồm 
mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ 
kêt cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng 
mặt bằng địa điểm công trình sẽ 
được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, 
mặt cắt móng tại địa điểm công trình 
sẽ di dời đên 



bản chính có 
chữ ký số 



04 



Báo cáo kêt quả khảo sát đánh giá 
chất lượng hiện trạng của công trình 
do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện 
năng lực thực hiện 



01 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



05 



Phương án di dời do tổ chức, cá nhân 
có đủ điều kiện năng lực thực hiện 
gồm: 
+ Phần thuyêt minh về hiện trạng 
công trình và khu vực công trình sẽ 
được di dời đên; giải pháp di dời, 
phương án bố trí sử dụng phương 
tiện, thiêt bị, nhân lực; giải pháp bảo 
đảm an toàn cho công trình, người, 
máy móc, thiêt bị và công trình lân 
cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; 
tiên độ di dời; tổ chức, cá nhân thực 
hiện di dời công trình; 
+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di 
dời công trình. 



01 Bản chính 
Bản sao từ 



bản chính có 
chữ ký số 



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 



Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 



Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Trụ sở Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức. 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ Chí Minh: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 



* Đối với công 
trình: 20 ngày 
(tương đương 15 
ngày làm việc) 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối với nhà ở 
riêng lẻ: 15 ngày 
(tương đương 11 
ngày làm việc) 



- Nhà ở riêng 
lẻ: 75.000 
đồng/giấy 
phép. 
- Công trình: 
150.000 
đồng/giấy 
phép. 
Đối tượng 











4 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 



miên thu: Hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 



III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 



1. Trường hợp Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công 
trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Theo giai 
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự án): 20 ngày (tương đương 15 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 



A. Trường hợp không phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ: 15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 
ngày 
làm 
việc 



Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01, thực 
hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 5 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



nhận giải quyêt hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ (nêu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các điều 
kiện để tiêp nhận, 
Công chức Một cửa 
tiêp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung 
hồ sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp 











6 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kêt 
quả Diễn giải 



nhận, trừ thứ 7, chủ 
nhật. 



Theo mục I; 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ; 
kiểm tra 
thưc địa; 
r r 



1 A r 1 • A lây ý kiên 
của cơ 



quan có 
chức năng 
(nêu có); 



đề xuât kêt 
quả giải 



quyêt 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



8,5 
ngày 
làm 
việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản lấy ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng (nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy 



ý kiến (nếu 
có); 



Tờ trình; 
Dự thảo giấy 



phép 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra thực 
địa (5,5 ngày làm 
việc). 
- Lấy ý kiến của cơ 
quan có chức năng 
(nếu có); 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo Giấy 
phép di dời, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



03 ngày 
làm 
việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép di dời), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét ký 
duyệt. 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 
cấp huyện 



2,5 
ngày 
làm 
việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và ký 
duyệt kết quả (Giấy 
phép di dời). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 
ngày 
làm 
việc 



Giấy phép di 
dời có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và chuyển 
kết quả cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 7 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



B6 



Trả kết 
quả, 



thống kê 
và theo dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



J-
.#



| 
T



 g 
h
 



Kết quả 



- Trả kết quả cho cá 
nhân, tổ chức. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



B. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 
BM 02; 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, 
thực hiện tiếp bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 











8 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ 
sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 9 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kêt 



quả Diễn giải 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa; 
Dự thảo 
văn bản 



thông báo 
yêu cầu bổ 



sung hồ 
sơ; 



r r 
~w /V r 1 • A Lây ý kiên 



cơ quan 
chức năng 



r 1 • /V có liên 
quan (nêu 



có) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



- Kiểm tra thực địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu còn 
thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định 
hoặc không đúng với 
thực tế. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



Theo mục I; 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



01 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có), 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét ký duyệt. 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 
thông báo yêu cầu bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ 











10 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Tờ trình; 



sơ và văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan 
chức năng có liên 
quan (nếu có). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu và 
phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu 
cầu bổ sung hồ 



sơ; 
Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu; 
Văn bản lấy ý 
kiến các cơ 



quan chức năng 
có liên quan 



(nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo Giấy 
phép di dời, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 11 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



quan có chức 
năng được lấy 



ý kiến (nếu có); 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



1,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép di dời), trình 
Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét 
ký duyệt. 



B8 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



1,0 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01 



Tờ trình; 
Dự thảo giấy 



phép 



Lãnh đạo UBND 
xem xét hồ sơ ký 
duyệt tờ trình và kết 
quả (Giấy phép di 
dời). 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép di 
dời có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và chuyển 
kết quả cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả. 



B10 



Trả kết 
quả, thống 
kê và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 











12 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



C. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B1 



Nộp hồ 
sơ ư 



C
ầ



u
 



đ 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ 
phận 
tiếp 



nhận và 
trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 
BM 02; 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 13 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ; kiểm 
tra thực 
địa; lấy ý 
kiến cơ 



Công 
chức 
thụ lý 
hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 



- Kiểm tra thực địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu còn 
thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định 
hoặc không đúng 
với thực tế. 











14 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



quan 
chức 



năng có 
liên quan 
(nếu có); 
dự thảo 
văn bản 



thông 
báo yêu 



> *? 
A 1 A câu bô 



sung hồ 
sơ (lân 1) 



hồ sơ (lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Tờ trình; 



- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1). 
- Dự thảo văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem, ký duyệt. 



BM 01; 



B4 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Tờ trình; 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 1); văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có). 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 15 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B5 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có) 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu và 
phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan giải quyết hồ sơ có văn bản đề nghị 
lần 2, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý 
tiếp theo từ B6 



B6 



Xem xét 
hồ sơ bổ 
sung (lần 



1); dự 
thảo văn 
bản yêu 



> *? 
A 1 A cầu bổ 



sung hồ 
sơ 



(lần 2) 



Công 
chức 
thụ lý 
hồ sơ 



3,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu (lần 



1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Văn bản có ý kiến 



của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Thông báo yêu 



cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2); 
Tờ trình; 



- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 2). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 











16 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu (lần 



1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Văn bản có ý kiến 



của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Thông báo yêu 



cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 2), 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét, ký duyệt. 



B8 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu (lần 



1); 
Văn bản lấy ý 



Xem xét, ký duyệt 
tờ trình và văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 2); 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 17 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



kiến các cơ quan 
chức năng có liên 



quan (nếu có); 
Văn bản có ý kiến 



của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Thông báo yêu 



cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2); 
Tờ trình; 



B9 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ (lần 2) 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu và 
phát hành 



Sau khi tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ theo văn bản đề nghị lần 2, Bộ 
phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ 
Bló Ệ Ệ Ệ 











18 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B10 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức 
thụ lý 
hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản lấy ý 
kiến của cơ quan 



có chức năng 
(nếu có); 



Văn bản có ý kiến 
của cơ quan có 
chức năng được 
lấy ý kiến (nếu 



có); 
Văn vản yêu cầu 



bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ lần 1 



và lần 2; 
Hồ sơ bổ sung 02 



lần; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



- Xem xét hồ sơ bổ 
sung 02 lần của chủ 
đầu tư và văn bản 
có ý kiến của cơ 
quan có chức năng 
được lấy ý kiến 
(nếu có). 
- Dự thảo Giấy 
phép di dời hoặc 
văn bản từ chối. 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép di dời hoặc 
văn bản từ chối), 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét, ký duyệt. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 19 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B12 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 



Hồ sơ trình; 
Dự thảo giấy 



phép hoặc văn 
bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và kết 
quả (Giấy phép di 
dời hoặc văn bản từ 
chối) 



B13 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép di dời 
có gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B14 



T rả kết 
quả, 



thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ 
phận 
tiếp 



nhận và 
trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
Chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



2. Trường hợp Cấp giấy phép di dời đối với Nhà ở riêng lẻ: 15 ngày (tương 
đương 11 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



A. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy phép di dời (không phải bổ sung hồ 
sơ): 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



B1 Nộp 
hồ sơ 



Tổ chức, 
cá nhân 



0,5 ngày 
làm việc Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 



mục I 











20 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Kiểm 
tra, 
tiếp 



nhận 
hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 



và trả 
kết quả 



BM 01 
BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, thực 
hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để 
đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện để 
tiếp nhận, Công chức Một 
cửa tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 21 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho Phòng 
Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ 
chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, 



kiểm 
tra 



thực 
địa và 



đề xuất 
kết quả 



giải 
quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



7,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



- Xem xét, thẩm định hồ 
sơ và kiểm tra thực địa 
- Lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ, lập tờ trình và dự thảo 
Giấy phép di dời, trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 



Theo mục 



B3 



Xem 
xét, 



trình 
ký 



o n
h
 



m
 



L 1,5 ngày 
làm việc 



I; 
BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký tờ trình, ký nháy 
kết quả (Giấy phép di 
dời), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện ký 
duyệt. 



B4 
Ký 



duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ và 
ký duyệt kết quả (Giấy 
phép di dời). 











22 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



B5 



Phát 
hành 
văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
di dời có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng cho 
số, đóng dấu, phát hành và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện quả. 



Trả kết 



B6 



quả, ̂ 
lưu hồ 



sơ, 
thống 
kê và 
theo 
dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo 
Giấy hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo quy 
định. 
- Thống kê, theo dõi. 



B. Trường hợp cấp Giấy phép di dời có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần: 11 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Nộp hồ 
sơ 



Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, 
thực hiện tiếp bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 23 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ 
sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
Phòng Chuyên môn. 











24 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra 
thực địa. 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa 
Dự thảo 
văn bản 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc không 
đúng với thực tế. 
- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ, trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 25 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét, ký 
duyệt văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ. 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo 
Giấy phép di dời, 
trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy kết 
quả (Giấy phép di 
dời), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện ký 
duyệt. 











26 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét 
hồ sơ và ký duyệt 
kết quả (Giấy phép 
di dời) 



B9 
Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
di dời có 



gắn mã QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và chuyển 
kết quả cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả. 



B10 



T rả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 



C. Trường hợp cấp Giấy phép di dời có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 lần: 16 
ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy phép; 15 ngày làm việc đối với trường 
hợp từ chối kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I. 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ: 
Lập Giấy tiếp nhận 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 27 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ 
theo BM 01, thực 
hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, 
chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, 











28 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



đúng quy định thì 
thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để 
tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý 
hồ sơ Phòng 
Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể 
từ khi hệ thống 
tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 
hồ sơ, kiểm 
tra thực địa 
Dự thảo văn 
bản yêu cầu 
bổ sung hồ 



sơ 
(lần 1) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Xem xét, thẩm 
định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa. 
- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc 
không đúng với 
thực tế. 
- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản 
Thông báo yêu cầu 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 29 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



bổ sung hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo muc 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy 
dự thảo văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ, 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
ký duyệt. 



Theo muc 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo muc 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét, 
ký duyệt văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 











30 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan giải quyết hồ sơ có văn bản đề nghị 
lần 2, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý 
tiếp theo từ B6 



Theo mục 
I; 



BM 01; 



Theo mục 
I; 



BM 01; 



B6 



Xem xét hồ 
sơ bổ sung, 
dự thảo văn 
bản yêu cầu 
bổ sung hồ 



sơ 
(lần 2) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



2,5 ngày 
làm việc 



Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ (lần 
2). 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy 
dự thảo văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ, 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
ký duyệt. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 31 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



(lần 2) 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét, 
ký duyệt văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 2), Bộ phận 
một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B10 



B10 



Đề xuất kết 
quả giải 



quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung 2 lần; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



hoặc văn 



- Xem xét hồ sơ bổ 
sung 2 lần của cá 
nhân/tổ chức. 
+ Trường hợp hồ 
sơ đạt yêu cầu: 
lập tờ trình, dự 
thảo Giấy phép di 
dời. 
+ Trường hợp hồ 
sơ không đạt yêu 
cầu: lập tờ trình, 
dự thảo văn bản từ 











32 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



bản từ chối chối, nêu rõ lý do. 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, trình 
Lãnh đạo phòng 
xem xét. 



01 ngày 
làm việc 



Lãnh đạo 



(Trường 
hợp hồ sơ 



đạt yêu 



Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy 



B11 Xem xét, Phòng cầu) 
Hồ sơ trình Giấy phép di dời B11 trình ký chuyên 



môn 
0,5 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
không đạt 
yêu cầu) 



Hồ sơ trình hoặc văn bản từ 
chối, trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



01 ngày 
làm việc 



Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



(Trường 
hợp hồ sơ 



đạt yêu 
cầu) 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét 
hồ sơ và ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy phép 
di dời hoặc văn 
bản từ chối). 



B12 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 0,5 ngày 
làm việc 
(Trường 



hợp hồ sơ 
không đạt 
yêu cầu) 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét 
hồ sơ và ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy phép 
di dời hoặc văn 
bản từ chối). 



Văn thư Văn 



B13 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
di dời có 



gắn mã QR 



phòng cho số, 
đóng dấu, phát 
hành và chuyển 
kết quả cho Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả. 



B14 T rả kết Bộ phận Theo Giấy Kết quả - Trả kết quả cho 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 33 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



quả, lưu hồ 
sơ, thống kê 
và theo dõi 



tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



hẹn Tổ chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



IV. BIỂU MẪU 



Các biểu mẫu sử dung tại các bước công việc: 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 04 
Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo Mẫu số 1 
Phu luc số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
của Chính phủ 



5 BM 05 Giấy phép di dời công trình 



V. HỒ SƠ CẦN LƯU 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 



1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 05 Giấy phép di dời công trình 



5 // Hồ sơ theo muc I 



6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành. 



VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 











34 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 



- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 



- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy 
phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 



- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 



- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 35 



BM 04 



Mẫu số 01 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 



(ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG CÓ THỜI HẠN) 



(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn 
giáo/Tưượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho 



công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di 
dời công trình) 



Kính gửi: 



1. Thông tin về chủ đầu tư: 



- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): 



- Người đại diện: Chức vụ (nếu có): 



- Địa chỉ liên hệ: số nhà: đường/phố: 



phường/xã: quận/huyện: tỉnh/thành phố: 



- Số điện thoại: 



2. Thông tin công trình: 



- Địa điểm xây dựng: 



Lô đất số: Diện tích m2. 



Tại số nhà: đường/phố 



phường/xã: quận/huyện: 



tỉnh, thành phố: 



3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: 



3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng: 



- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề: 



- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 











36 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng: 



- Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề: 



- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế: 



4. Nội dung đề nghị cấp phép: 



4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng: m2. 



- Cốt xây dựng: m. 



- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng 
nhà): m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng 
lửng, tum). 



- Chiều cao công trình: m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng 
hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum - nếu có). 



- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, 
tầng lửng, tum - nếu có). 



4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Tổng chiều dài công trình: m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực 
đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 



- Cốt của công trình: m (ghi rõ cốt qua từng khu vực). 



- Chiều cao tĩnh không của tuyến: m (ghi rõ chiều cao qua các khu 
vực). 



- Độ sâu công trình: m (ghi rõ độ sâu qua từng khu 
vực). 



4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng: m2. 



- Cốt xây dựng: m. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 37 



- Chiều cao công trình: 



4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 



- Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 



- Tổng diện tích sàn: m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn 



m. 



các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



- Chiều cao công trình: 
hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum). 



m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng 



- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 



4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình. 



+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 
của công trình. 



- Giai đoạn 2: 



Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của 
công trình. 



- Giai đoạn ... 



4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án: 



- Tên dự án: 



Đã được: phê duyệt, theo Quyết định số: 



4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn: 



- Giai đoạn 1: 



+ Loại công trình: Cấp công trình: 



ngày 



- Gồm: (n) công trình 



Trong đó: 



Công trình số (1-n): (tên công trình) 











38 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



* Loại công trình: Cấp công trình: 



* Các thông tin chủ yếu của công trình: 



4.8. Đối với trường hợp di dời công trình: 



- Công trình cần di dời: 



- Loại công trình: Cấp công trình: 



- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2. 



- Tổng diện tích sàn: m2. 



- Chiều cao công trình: m. 



- Địa điểm công trình di dời đến: 



Lô đất số: Diện tích m2. 



Tại: đường: 



phường (xã) quận (huyện) 



tỉnh, thành phố: 



- Số tầng: 



5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: tháng. 



6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 



Gửi kèm theo Đơn này các tài liêu: 



1 -



2 -



, ngày ... tháng .... năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU 



TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 39 



BM 05 



Mẫu số 11 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH 
Số: /GPDDCT 



1. Cấp cho: 



- Địa chỉ: 



Số nhà: đường (phố): 



phường (xã): quận (huyện) 



tỉnh/thành phố: 



2. Được phép di dời công trình: 



- Tên công trình: 



- Từ địa điểm: (ghi rõ lô đất, địa chỉ) 



- Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình) 



- Tới địa điểm: : (ghi rõ lô đất, địa chỉ) 



- Lô đất di dời đến: (diện tích, ranh giới) 



- Cốt nền công trình di dời đến: 



- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: 



3. Thời gian di dời: Từ đến 



4. Nếu quá thời hạn quy định tại giấy phép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây 
dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











40 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 
pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 
quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 41 



QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 4 



Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Theo giai đoạn 
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 



đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 



của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 



Ghi chú 



STT Tên hồ sơ Số 
lượng 



c
c
 



tu
&



 P
I



1
 



Nộp 
trực tuyến 



01 



Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây 
dựng theo Mẫu số 2 Phụ lục số II 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ 



02 Bản chính 



-Trường 
hợp chưa 
có chữ ký 
số: Tệp dữ 
liệu được 
định dạng 
ảnh hoặc 
(* .pdf) 
chứa ảnh 
màu chụp 
từ bản 
chính 
-Trường 
hợp có chữ 
ký số: Văn 
bản điện tử 
được ký số 
(định dạng 
(.pdf) hoặc 
(.jpeg)) 



02 
Bản chính giấy phép xây dựng đã 
được cấp 01 Bản chính 



Bản sao từ 
bản chính 
có chữ ký 











42 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



số 



03 



Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 
chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt 
đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục 
công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 
1/50 - 1/200 



02 Bản sao 



Tệp tin 
chứa bản 



chụp chính 
có chữ ký 



số 



04 



Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 
chính văn bản phê duyệt điều chỉnh 
thiết kế của người có thẩm quyền theo 
quy định kèm theo Bản kê khai điều 
kiện năng lực của tổ chức, cá nhân 
thiết kế đối với trường hợp thiết kế 
không do cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả 
thẩm định và văn bản phê duyệt thiết 
kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở 
riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải 
có nội dung về bảo đảm an toàn chịu 
lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, 
bảo vệ môi trường. 



02 Bản sao 



Tệp tin 
chứa bản 



chụp chính 
có chữ ký 



số 



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 



Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trụ sở Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức. 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ Chí Minh: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 



* Đối với công 
trình: 20 ngày 
(tương đương 15 
ngày làm việc) kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
* Đối với nhà ở 
riêng lẻ: 15 ngày 
(tương đương 11 
ngày làm việc) kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 



15.000 
đồng/giấy 
phép. 
Đối tượng 
miễn thu: Hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 



III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 



1. Trường hợp Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 43 



giáo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 20 ngày (tương đương 15 ngày làm việc), kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



A. Trường hợp không phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ: 15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



B1 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I 
BM 01 
BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 











44 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 45 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kêt 
quả Diễn giải 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ; 
kiểm tra 
thưc địa; 
r r 



1 A r 1 • A lây ý kiên 
của cơ 



quan có 
chức năng 
(nêu có); 



đề xuât kêt 
quả giải 



quyêt 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



8,5 
ngày làm 



việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản lấy ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng (nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy 



ý kiến (nếu có); 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



- Xem xét, thẩm 
định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa (5,5 
ngày làm việc). 
- Lấy ý kiến của cơ 
quan có chức năng 
(nếu có); 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo 
Giấy phép xây 
dựng, trình Lãnh 
đạo Phòng Chuyên 
môn xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



03 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét ký duyệt. 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 
cấp huyện 



2,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
Tờ trình; 
giấy phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và 
ký duyệt kết quả 
(Giấy phép xây 
dựng). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép xây 
dựng có gắn 



mã QR 



Văn thư Văn 
phòng cho số, 
đóng dấu, phát 
hành và chuyển 
kết quả cho Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả. 



B6 Trả kêt 
quả, 



Bộ phận 
tiếp nhận 



Theo 
giấy hẹn Kết quả - Trả kết quả cho 



cá nhân, tổ chức. 











46 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Biểu mẫu/Kết 
quả Diễn giải 



thông kê 
và theo dõi 



và trả kêt 
quả 



- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



B. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



Nộp hồ sơ Chủ đầu 
tư Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiêp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kêt 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiêp 
bước B2. 



B1 Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiêp nhận 
và trả kêt 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 
BM 02; 
BM 03 



- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiêp nhận hồ 
sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải 
quyêt hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 47 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 











48 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kêt 



quả Diễn giải 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa; 
Dự thảo 
văn bản 



thông báo 
yêu cầu bổ 



sung hồ 
sơ; 



r r 
~w /V r 1 • A Lây ý kiên 



cơ quan 
chức năng 



r 1 • /V có liên 
quan (nêu 



có) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan 



chức năng có 
liên quan (nếu 



có); 
Tờ trình; 



- Kiểm tra thực 
địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc 
không đúng với 
thực tế. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



Theo mục I; 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



01 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan 



chức năng có 
liên quan (nếu 



có); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét ký duyệt. 



B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
UBND 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 49 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



cấp 
huyện 



Biên bản kiêm 
tra; 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan 



chức năng có 
liên quan (nếu 



có); 
Tờ trình; 



thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ và văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan 



chức năng có 
liên quan (nếu 



có 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu 
và phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiêm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung hồ sơ; 
Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu; 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có 



liên quan (nếu 
có); 



Văn bản có ý 



Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo 
Giấy phép xây 
dựng, trình Lãnh 
đạo Phòng Chuyên 
môn xem xét. 











50 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



kiến của cơ quan 
có chức năng 



được lấy ý kiến 
(nếu có); 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 



Chuyên 
môn 



1,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét ký duyệt. 



B8 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



1,0 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01 



Tờ trình; 
Dự thảo giấy 



phép 



Lãnh đạo UBND 
xem xét hồ sơ ký 
duyệt tờ trình và 
kết quả (Giấy phép 
xây dựng). 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép xây 
dựng có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B10 



Trả kết 
quả, thống 
kê và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 51 



C. Trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 lần: 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kêt 



quả Diễn giải 



B1 



Nộp hồ 
sơ 



Chủ đầu 
tư 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 



B1 Kiểm tra, 
tiêp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 
BM 02; 
BM 03 



Tiêp nhận trực 
tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiêp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyên 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 











52 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ 
sơ Phòng Chuyên 
môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ; kiểm 
tra thực 
địa; lấy ý 
kiến cơ 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



05 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



- Kiểm tra thực 
địa. 
- Thẩm định hồ sơ: 
xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 53 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



quan 
chức 



năng có 
liên quan 
(nếu có); 
dự thảo 
văn bản 
thông 



báo yêu 
> *? 
A 1 A câu bô 



sung hồ 
sơ (lân 1) 



1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có 



liên quan (nếu 
có); 



Tờ trình; 



không đúng với 
thực tế. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 1). 
- Dự thảo văn bản 



lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



1); , 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có 



liên quan (nếu 
có); 



Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ và văn 
bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu 
có), trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem, ký duyệt. 



B4 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



BM 01; 
Biên bản kiểm 



tra; 
Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



1); 
Văn bản lấy ý 



Xem xét, ký duyệt: 
tờ trình, văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 1); 
văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức 
năng có liên quan 
(nếu có). 











54 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



kiên các cơ quan 
chức năng có 



liên quan (nêu 
có); 



Tờ trình; 



B5 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ; 



Văn bản lấy ý 
kiên các cơ quan 



chức năng có 
liên quan (nêu 



có) 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu 
và phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan giải quyết hồ sơ có văn bản đề nghị 
lần 2, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý 
tiếp theo từ B6 



B6 



Xem xét 
hồ sơ bổ 
sung (lần 



1); dự 
thảo văn 
bản yêu 



> *? 
A 1 A cầu bổ 



sung hồ 
sơ 



(lần 2) 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



3,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu 



(lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiên các cơ quan 
chức năng có 



liên quan (nêu 
có); 



Văn bản có ý 
kiên của cơ 



quan có chức 



- Dự thảo văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 2). 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 55 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 
Thông báo yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 2); 
Tờ trình; 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu 



(lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có 



liên quan (nếu 
có); 



Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 
Thông báo yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 2); 
Tờ trình; 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy dự thảo văn 
bản thông báo yêu 
cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 2), 
trình Lãnh đạo 
UBND cấp huyện 
xem xét, ký duyệt. 



B8 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UBND 
cấp 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Xem xét, ký duyệt 
tờ trình và văn bản 
thông báo yêu cầu 
bổ sung, hoàn 











56 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Biểu mẫu/Kết 
quả công 



việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



huyện Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ (lần 
1); 



Hồ sơ bổ sung 
theo yêu cầu 



(lần 1); 
Văn bản lấy ý 



kiến các cơ quan 
chức năng có 



liên quan (nếu 
có); 



Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 
Thông báo yêu 
cầu bổ sung, 



hoàn chỉnh hồ 
sơ (lần 2); 
Tờ trình; 



chỉnh hồ sơ (lần 2); 



B9 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản thông 
báo yêu cầu bổ 



sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ (lần 



2) 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu 
và phát hành 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 2), Bộ phận 
một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B10 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 57 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B10 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I; 
BM 01; 



Biên bản kiểm 
tra; 



Văn bản lấy ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng (nếu có); 
Văn bản có ý 
kiến của cơ 



quan có chức 
năng được lấy ý 
kiến (nếu có); 



Văn vản yêu cầu 
bổ sung, hoàn 



chỉnh hồ sơ lần 
1 và lần 2; 



Hồ sơ bổ sung 
02 lần; 



Tờ trình; 
Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



- Xem xét hồ sơ bổ 
sung 02 lần của chủ 
đầu tư và văn bản 
có ý kiến của cơ 
quan có chức năng 
được lấy ý kiến 
(nếu có). 
- Dự thảo Giấy 
phép xây dựng 
hoặc văn bản từ 
chối. 
- Lập tờ trình, trình 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn xem 
xét 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh 
đạo 



Phòng 
Chuyên 



môn 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 
Tờ trình; 



Dự thảo giấy 
phép hoặc văn 



bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng 
hoặc văn bản từ 
chối), trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện xem xét, ký 
duyệt. 











58 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết 



quả Diễn giải 



B12 Ký duyệt 



Lãnh 
đạo 



UB'ND 
cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Hồ sơ trình; 
BM 01; 



Hồ sơ trình; 
Dự thảo giấy 



phép hoặc văn 
bản từ chối 



Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt tờ trình và 
kết quả (Giấy phép 
xây dựng hoặc văn 
bản từ chối) 



B13 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép xây 
dựng có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B14 



Trả kết 
quả, 



thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
Chủ đầu tư. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 



2. Trường hợp Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với Nhà ở riêng lẻ: 
15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



A. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng (không phải bổ sung 
hồ sơ): 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



B1 Nộp hồ 
sơ 



Tổ chức, 
cá nhân 



0,5 ngày 
làm việc Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 



mục I 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 59 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Kiểm 
tra, tiếp 
nhận hồ 



sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



BM 01 
BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01, thực hiện 
tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp 
lệ: Hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 











60 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, kiểm 
tra thực 
địa và đề 
xuất kết 
quả giải 



quyết 
TTHC 



c 
ẳ



iằ 



n
ụ
 ô



h
 C



t 



7,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra thực 
địa 
- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lập tờ trình và 
dự thảo Giấy phép xây 
dựng, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 



Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 61 



Bước 
công 
việc 



Nội 
dung 
công 
việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Dự thảo 
BM 06 



B4 
Ký 



duyệt 



Lãnh đạo 
UBND cấp 



huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ 
và ký duyệt kết quả 
(Giấy phép xây dựng). 



B5 



Phát 
hành 



văn bản 



Văn thư 
Văn phòng 
UBND cấp 



huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
xây dựng 
có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, phát 
hành và chuyển kết 
quả cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 



B6 



Trả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo 
Giấy hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



B. Trường hợp cấp Giấy phép xây dựng có yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần: 11 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



B1 



Nộp hồ 
sơ 



Tổ chức, 
cá nhân 



0,5 ngày 
làm việc 



Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01, thực hiện 
tiếp bước B2. 











62 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp 
lệ: Hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và ghi 
rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ 
ký số để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 63 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



công chức thụ lý hồ sơ 
Phòng Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, kiểm 
tra thực 



địa 
Dự thảo 
văn bản 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



04 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Xem xét, thẩm định 
hồ sơ và kiểm tra thực 
địa. 
- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Xác định tài liệu còn 
thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định 
hoặc không đúng với 
thực tế. 
- Lập tờ trình, dự thảo 
văn bản Thông báo 
yêu cầu bổ sung hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy dự thảo văn 
bản Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ, trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 











64 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B4 Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét, ký 
duyệt văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ sung hồ 
sơ. 



B5 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện cho 
số, đóng dấu, phát 
hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị, Bộ phận một cửa 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ B6 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B6 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 



1,5 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lập tờ trình và 
dự thảo Giấy phép xây 
dựng, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 



Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ trình, 
ký nháy kết quả (Giấy 
phép xây dựng), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 65 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Hồ sơ bổ 
sung theo 
yêu cầu; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



B8 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp 
huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 06 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ 
và ký duyệt kết quả 
(Giấy phép xây dựng) 



B9 
Phát 



hành văn 
bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp 
huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
xây dựng 
có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, phát 
hành và chuyển kết 
quả cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 



B10 



Trả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo 
quy định. 
- Thống kê, theo dõi. 



C. Trường hợp cấp Giấy phép xây dựng có yêu cầu bổ sung hồ sơ 2 lần: 16 
ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy phép; 15 ngày làm việc đối với trường 
hợp từ chối kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ 



theo mục I. 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày làm 
việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ 











66 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



sơ và hẹn trả kêt 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01, thực hiện tiêp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiêp nhận hồ 
sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải 
quyêt hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính 
xác thực, hợp lệ 
(nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiêp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 67 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức thụ lý 
hồ sơ Phòng 
Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm định 



hồ sơ, 
kiểm tra 
thực địa 
Dự thảo 
văn bản 



yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 1) 



c 
ẳ



iằ 



n
ụ
 ô



h
 C



t 



04 ngày làm 
việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ. 



- Xem xét, thẩm 
định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa. 
- Lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
- Xác định tài liệu 
còn thiếu, tài liệu 
không đúng theo 
quy định hoặc 
không đúng với 
thực tế. 
- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 
- Trình Lãnh đạo 











68 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



phòng chuyên môn 
xem xét. 



B3 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày làm 
việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ 
sung hồ sơ, trình 
Lãnh đạo UBND 
cấp huyện ký 
duyệt. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 



UBND cấp 
huyện 



01 ngày làm 
việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét, 
ký duyệt văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 69 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



B5 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn phòng 
UBND cấp 



huyện 



0,5 ngày làm 
việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bổ sung theo văn bản đề nghị (lần 1), nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan giải quyết, đơn vị tiếp tục ra văn bản 
đề nghị lần 2, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức 
thụ lý tiếp theo từ B6 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



B6 



Xem xét 
hồ sơ bổ 
sung, dự 
thảo văn 
bản yêu 



> *? 
A 1 A cầu bổ 



sung hồ sơ 
(lần 2) 



Công chức 
thụ lý hồ 



sơ 



2,5 ngày làm 
việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



- Lập tờ trình, dự 
thảo văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ (lần 
2). 
- Trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn 
xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



B7 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày làm 
việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy dự 
thảo văn bản Thông 
báo yêu cầu bổ 
sung hồ sơ, trình 
Lãnh đạo UBND 
cấp huyện ký 
duyệt. 











70 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



Theo mục 
I; 



BM 01; 



Theo mục 
I; 



BM 01; 



B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 



UBND cấp 
huyện 



01 ngày làm 
việc 



Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung lần 1; 
Tờ trình; 
Văn bản 



Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét, 
ký duyệt văn bản 
Thông báo yêu cầu 
bổ sung hồ sơ. 



B9 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn phòng 
UBND cấp 



huyện 



0,5 ngày làm 
việc 



Văn bản 
Thông báo 
yêu cầu bổ 
sung hồ sơ 



(lần 2) 



Văn thư thực hiện 
cho số, đóng dấu, 
phát hành văn bản. 



Sau khi tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ theo văn bản đề nghị lần 2, Bộ 
phận một cửa tiếp nhận hồ sơ bổ sung và chuyển công chức thụ lý tiếp theo từ 
Biô 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung 2 lần; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



hoặc văn 
bản từ chối 



- Xem xét hồ sơ bổ 
sung 2 lần của cá 
nhân/tổ chức. 



B10 



Đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công chức 
thụ lý hồ 



sơ 



1,5 ngày làm 
việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Hồ sơ bổ 



sung 2 lần; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 06 



hoặc văn 
bản từ chối 



+ Trường hợp hồ 
sơ đạt yêu cầu: lập 
tờ trình, dự thảo 
Giấy phép xây 
dựng. 
+ Trường hợp hồ 
sơ không đạt yêu 
cầu: lập tờ trình, 
dự thảo văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do. 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, trình 
Lãnh đạo phòng 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 71 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 



mẫu Diễn giải 



xem xét. 



Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 



01 ngày làm 
việc (Trường 



hợp hồ sơ 
đạt yêu cầu) 



Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy 
Giấy phép xây 
dựng hoặc văn bản 
từ chối, trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



B11 Xem xét, 
trình ký 



Lãnh đạo 
Phòng 
chuyên 



môn 
0,5 ngày làm 
việc (Trường 



hợp hồ sơ 
không đạt 
yêu cầu) 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy 
Giấy phép xây 
dựng hoặc văn bản 
từ chối, trình Lãnh 
đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



Ký duyệt 
Lãnh đạo 



UBND cấp 
huyện 



01 ngày làm 
việc 



(Trường hợp 
hồ sơ đạt yêu 



cầu) 
Hồ sơ trình 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét 
hồ sơ và ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy phép 
xây dựng hoặc văn 
bản từ chối). 



B12 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND cấp 



huyện 0,5 ngày làm 
việc 



(Trường hợp 
hồ sơ không 
đạt yêu cầu) 



Hồ sơ trình 



Lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét 
hồ sơ và ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (Giấy phép 
xây dựng hoặc văn 
bản từ chối). 



B13 Phát hành 
văn bản 



Văn thư 
Văn phòng 
UBND cấp 



huyện 



0,5 ngày làm 
việc 



Giấy phép 
xây dựng 
có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng 
cho số, đóng dấu, 
phát hành và 
chuyển kết quả cho 
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 



B14 



T rả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 



và theo dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo Giấy 
hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho 
Tổ chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí 
theo quy định. 
- Thống kê, theo 
dõi. 











72 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



IV. BIỂU MẪU 



Các biểu mâu sử dụng tại các bước công việc: 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mâu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 04 
Đơn đê nghị điêu chỉnh giấy phép xây dựng theo Mâu số 2 
Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
của Chính phủ 



5 BM 05 Giấy phép xây dựng 



V. HỒ SƠ CẦN LƯU 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 



1 BM 01 Mâu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 05 Giấy phép xây dựng 



5 // Hồ sơ theo mục I 



6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành. 



VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Xây dựng; 



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung vê quản lý dự án đầu tư xây dựng; 



- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 



- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy định vê phân cấp công trình xây dựng và hướng dân áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 



- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 73 



nhân dân Thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy 
phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 



- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 



- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 











74 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



BM 04 



Mẫu số 02 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 



Kính gửi: 



1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): 
- Người đại diện: Chức vụ: 
- Địa chỉ liên hệ: 
Số nhà: đường (phố) phường (xã) 
quận (huyện) tỉnh, thành phố: 



- Số điện thoại: 
2. Địa điểm xây dựng: 
Lô đất số: Diện tích m2. 
Tại: đường: 
phường (xã) quận (huyện) 
tỉnh, thành phố: 
3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 
Nội dung Giấy phép: 



4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia 
hạn/cấp lại): 



5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: tháng. 
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi 



xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liêu: 
1 -
2 -



, ngày tháng. năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 75 



BM 05 



Mẫu số 03 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố 
2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 
- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 
+ Cốt nền xây dựng công trình: 
+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 
+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 
+ Màu sắc công trình (nếu có): 
+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): 
Đối với công trình dân dụng và công trình có kết cầu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau: 
+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): m2 



+ Chiều cao công trình: m; 
+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 
3. Giấy tờ về đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 



(Ký tên, đóng dâu) 



Nơi nhận: 
- Chủ đầu tư; 
- Lưu: VT,.... 











76 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 77 



Mẫu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình ngầm) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành phố:... 
2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 
- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 
- Gồm các nội dung sau: 
- Tên công trình: 
- Vị trí xây dựng: 
+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): 
+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): 
- Quy mô công trình: 
- Tổng chiều dài công trình: m. 
- Chiều rộng công trình: từ: m, đến: m. 
- Chiều sâu công trình: từ: m, đến: m. 
- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: 
3. Giấy tờ về đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











78 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyên hợp 
pháp của các chủ sở hữu liên kê. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật vê đất đai, vê đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Phải thông báo bằng văn bản vê ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng 
trước khi khởi công xây dựng công trình. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyên khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điêu chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điêu 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đê nghị điêu chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điêu chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 79 



Mẫu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà: đường phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố: 
2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 
- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 
+ Hướng tuyến công trình: 
+ Cốt nền xây dựng công trình: 
+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 
3. Giấy tờ về đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dâu) 











80 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 
pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 
quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 81 



Mâu sô 06 
(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 
2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 
+ Cốt nên xây dựng công trình: 
+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 
+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 
+ Diện tích xây dựng: m2 



* Giai đoạn 1: 
+ Chiêu sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):...; 
+ Diện tích xây dựng tầng 1 (nếu có): m2 



+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 (bao gồm cả tầng hầm):.... m2 



+ Chiêu cao xây dựng giai đoạn 1: m; 
+ Số tầng xây dựng giai đoạn 1 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng): 
+ Màu sắc công trình (nếu có): 
* Giai đoạn 2: 
+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2: m2 



+ Chiêu cao công trình giai đoạn 2: m 











82 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



+ Số tầng xây dựng giai đoạn 2 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn): 
+ Màu sắc công trình (nếu có): 
* Giai đoạn...: (ghi tương tự như các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn 



đề nghị cấp giấy phép xây dựng) 
3. Giấy tờ về đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dâu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 83 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











84 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Mẫu số 07 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố:.... 



2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



* Giai đoạn 1: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



* Giai đoạn 2: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



* Giai đoạn...: 



3. Giấy tờ về đất đai: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 85 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đê nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: vx (Ký tên, đóng dấu) 











86 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 
pháp của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo 
quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dâu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 87 



Mẫu số 08 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp cho dự án) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành 
phố: 



2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: 



- Tổng số công trình: (n) công trình 



- Công trình số (1-n): 



(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 03, 04, 05.... phù hợp với từng loại công trình đề 
nghị cấp giấy phép xây dựng) 



3. Giấy tờ vê quyên sử dụng đất: 



4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: 



- Công trình: 



- Công trình: 



5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 
quá thời hạn trên thì phải đê nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 



(Ký tên, đóng dấu) 



Nơi nhận: 
- Chủ đầu tư; 
- Lưu: VT,.... 











88 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 89 



Mẫu số 09 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường.... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: lập 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 



+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) m2 



+ Chiều cao công trình: m; số tầng 



+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 



3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- CM đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











90 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 5 



Gia hạn giấy phép xây dựng đôi với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 
theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Theo giai đoạn cho công 
trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 



án) và Nhà ở riêng lẻ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 



của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 



Ghi chú 



STT Tên hồ sơ Sô 
lượng 



Nộp trực 
tiếp, 
hoặc 



qua bưu 
điện 



Nộp 
trực tuyến 



01 



Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây 
dựng theo Mẫu số 2 Phụ lục số II 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ 



02 Bản 
chính 



-Trường 
hợp chưa 
có chữ ký 
sô: Tệp dữ 
liệu được 
định dạng 
ảnh hoặc 
(*.pdf) chứa 
ảnh màu 
chụp từ bản 
chính 
-Trường 
hợp có chữ 
ký sô: Văn 
bản điện tử 
được ký số 
(định dạng 
(.pdf) hoặc 
(.jpeg)) 



02 Bản chính giấy phép xây dựng đã 
được cấp 01 Bản 



chính 



Bản sao từ 
bản chính 



có chữ ký số 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 91 



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 



Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trụ sở Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức. 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ Chí Minh: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 



Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 



15.000 
đồng/giấy 
phép. 
Đối tượng 
miễn thu: Hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 



III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Nộp hồ 
sơ 



Tổ chức, 
cá nhân 



Theo mục 
I 



Thành phần hồ sơ theo 
mục I 



B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc BM 01 



BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, thực 
hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 











92 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



- Kiêm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; kiêm tra 
thông tin chữ ký số đê 
đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiêm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện đê 
tiếp nhận, Công chức Một 
cửa tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thê đê tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyên hồ sơ cho Phòng 
Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, kiểm 
tra thực 
địa và 



đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công chức 
thụ lý hồ 



sơ 



02 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 05 



- Xem xét, thẩm định hồ 
sơ và kiêm tra thực địa 
(nếu có) 
- Lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ, lập tờ trình và dự thảo 
Giấy phép, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 93 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



B3 Xem xét, 
trình ký 



o n
h
 



m
 



L 01 ngày 
làm việc 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 05 



Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký tờ trình, ký nháy 
kết quả (Giấy phép), trình 
Lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký duyệt. 



B4 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 



01 ngày 
làm việc 



Hồ sơ 
trình; 



BM 05 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ và 
ký duyệt kết quả (Giấy 
phép) 



B5 



Phát 
hành văn 



bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 
làm việc 



Giấy phép 
Xây dựng 
cỗ gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng cho 
số, đóng dấu, phát hành và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết 
quả. 



B6 



Trả kết 
quả, lưu 



hồ sơ, 
thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo 
Giấy hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo quy 
định. 
- Thống kê, theo dõi. 



IV. BIỂU MẪU 



Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cỗ) 



3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu cỗ) 



4 BM 04 
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu số 2 Phụ 
lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ 



5 BM 05 Giấy phép xây dựng 











94 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



V. HỒ SƠ CẦN LƯU 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 



1 BM 01 Mâu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 05 Giấy phép xây dựng 



5 // Hồ sơ theo mục I 



6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành. 



VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 



- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 



- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dân áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 



- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy 
phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 



- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 



- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 95 



BM 04 



Mẫu số 02 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 



Kính gửi: 



1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): 
- Người đại diện: Chức vụ: 
- Địa chỉ liên hệ: 
Số nhà: đường (phố) phường (xã) 
quận (huyện) tỉnh, thành phố: 



- Số điện thoại: 
2. Địa điểm xây dựng: 
Lô đất số: Diện tích m2. 
Tại: đường: 
phường (xã) quận (huyện) 
tỉnh, thành phố: 
3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 
Nội dung Giấy phép: 



4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia 
hạn/cấp lại): 



5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: tháng. 
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi 



xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liêu: 
1 -
2 -



, ngày tháng. năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 











96 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



BM 05 



Mẫu số 03 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 



+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): 



Đối với công trình dân dụng và công trình có kết cầu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau: 



+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): m2 



+ Chiều cao công trình: m; 



+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 



3. Giấy tờ về đất đai: 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 97 



4. Giấy phép này cỗ hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











98 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan cỗ thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian cỗ hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 99 



Mâu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình ngầm) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành phố:... 
2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 
- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 
- Gồm các nội dung sau: 
- Tên công trình: 
- Vị trí xây dựng: 
+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): 
+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): 
- Quy mô công trình: 
- Tổng chiều dài công trình: m. 
- Chiều rộng công trình: từ: m, đến: m. 
- Chiều sâu công trình: từ: m, đến: m. 
- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: 
3. Giấy tờ về đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: "VT, (Ký tên, đóng dấu) 











100 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng 
trước khi khởi công xây dựng công trình. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 101 



Mẫu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



3. Giấy tờ về đất đai: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











102 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan cỗ thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian cỗ hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 103 



Mâu sô 06 
(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 
2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu cỗ): 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 
+ Cốt nền xây dựng công trình: 
+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 
+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 
+ Diện tích xây dựng: m2 



* Giai đoạn 1: 
+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):...; 
+ Diện tích xây dựng tầng 1 (nếu cỗ): m2 



+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 (bao gồm cả tầng hầm):.... m2 



+ Chiều cao xây dựng giai đoạn 1: m; 
+ Số tầng xây dựng giai đoạn 1 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng): 
+ Màu sắc công trình (nếu cỗ): 
* Giai đoạn 2: 
+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2: m2 



+ Chiều cao công trình giai đoạn 2: m 











104 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



+ Số tầng xây dựng giai đoạn 2 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn): 
+ Màu sắc công trình (nếu có): 
* Giai đoạn...: (ghi tương tự như các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn 



đề nghị cấp giấy phép xây dựng) 
3. Giấy tờ về đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 105 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











106 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Mẫu số 07 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm. 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



* Giai đoạn 1: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



* Giai đoạn 2: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyến công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 



* Giai đoạn...: 



3. Giấy tờ về đất đai: 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 107 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- CM đầ.u tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











108 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan cỗ thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian cỗ hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 109 



Mẫu số 08 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp cho dự án) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành 
phố: 



2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: 



- Tổng số công trình: (n) công trình 



- Công trình số (1-n): 



(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 03, 04, 05.... phù hợp với từng loại công trình đề 
nghị cấp giấy phép xây dựng) 



3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 



4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: 



- Công trình: 



- Công trình: 



5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 
quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầutư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











110 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 111 



Mẫu số 09 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường.... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: lập 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 



+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) m2 



+ Chiều cao công trình: m; số tầng 



+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 



3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











112 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 6 



Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 
theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Theo giai đoạn cho công 
trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 



án) và Nhà ở riêng lẻ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày30 tháng 10 năm 2023 



của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 



Ghi chú 



Nộp 
STT Tên hồ sơ Số lượng trực tiêp 



hoặc qua 
đường bưu 



chính 



Nộp 
trực tuyến 



01 



Đơn đề nghị cấp lại giấy phép 
xây dựng, trong đó giải trình 
rõ lý do đề nghị cấp lại theo 
Mẫu số 2 Phụ lục số II Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ 



02 Bản chính 



- Trường hợp 
chưa có chữ 
ký số: Tệp dữ 
liệu được định 
dạng ảnh hoặc 
(* .pdf) chứa 
ảnh màu chụp 
từ bản chính 
- Trường hợp 
có chữ ký số: 
Văn bản điện 
tử được ký số 
(định dạng 
(.pdf) hoặc 
(.jpeg)) 



02 
Bản chính giấy phép xây dựng 
đã được cấp (đối với trường 
hợp bị rách, nát). 



01 Bản chính 
Bản sao từ bản 
chính có chữ 



ký số 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 113 



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 



Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trụ sở Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức. 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ Chí Minh: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 



Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 



15.000 
đồng/giấy 
phép. 
Đối tượng 
miễn thu: Hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 



III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



Nộp hồ 
sơ 



Tổ chức, 
cá nhân 



Theo mục 
I 



Thành phần hồ sơ theo 
mục I 
Nộp hồ sơ qua mạng trực 
tuyến hoặc qua đường 
bưu điện hoặc trực tiếp 
tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả. 



B1 



Kiểm tra, 
tiếp nhận 



hồ sơ 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



0,5 ngày 
làm việc 



BM 01 
BM 02 
BM 03 



Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01, thực 
hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 











114 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



nhận hồ sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải quyêt 
hồ sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; kiểm 
tra thông tin chữ ký số để 
đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, nêu 
bảo đảm các điều kiện để 
tiêp nhận, Công chức 
Một cửa tiêp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
Chuyển hồ sơ cho Phòng 
Chuyên môn. 
=> Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 115 



Bước 
công 
việc 



Nội dung 
công việc 



Trách 
nhiệm 



Thời 
gian 



Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 



Diễn giải 



B2 



Tổ chức 
thẩm 



định hồ 
sơ, kiểm 
tra thực 
địa và 



đề xuất 
kết quả 



giải quyết 
TTHC 



Công chức 
thụ lý hồ 



sơ 
02 ngày 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 05 



- Xem xét, thẩm định hồ 
sơ và kiểm tra thực địa 
(nếu có) 
- Lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ, lập tờ trình và dự thảo 
Giấy phép, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 05 



B3 Xem xét, 
trình ký 



o 
-Ă L 



01 ngày 



Theo mục 
I; 



BM 01; 
Biên bản 
kiểm tra; 
Tờ trình; 
Dự thảo 
BM 05 



Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký tờ trình, ký 
nháy kết quả (Giấy phép), 
trình Lãnh đạo UBND 
cấp huyện ký duyệt. 



B4 
Ký duyệt 



Lãnh đạo 
UBND 



cấp huyện 
01 ngày 



Hồ sơ 
trình; 



BM 05 



Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ và 
ký duyệt kết quả (Giấy 
phép) 



B5 



Phát 
hành văn 



bản 



Văn thư 
Văn 



phòng 
UBND 



cấp huyện 



0,5 ngày 



Giấy phép 
Xây dựng 
có gắn mã 



QR 



Văn thư Văn phòng cho 
số, đóng dấu, phát hành 
và chuyển kết quả cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết 
quả. 



B6 



T rả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 



thống kê 
và theo 



dõi 



Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 



quả 



Theo 
Giấy hẹn Kết quả 



- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thu phí, lệ phí theo quy 
định. 
- Thống kê, theo dõi. 











116 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



IV. BIỂU MẪU 



Các biểu mâu sử dụng tại các bước công việc: 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mâu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 04 
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ 
lý do đề nghị cấp lại theo Mâu số 2 Phụ lục số II Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 



5 BM 05 Giấy phép xây dựng. 



V. HỒ SƠ CẦN LƯU 



Stt Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 



1 BM 01 Mâu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 



2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 



3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) 



4 BM 05 Giấy phép xây dựng 



5 // Hồ sơ theo mục I 



6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành. 



VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 



- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 



- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 



- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dân áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 



- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 117 



nhân dân Thành phố về quy định mức thu, chê độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy 
phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 



- Quyêt định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thê; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 



- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyêt thủ tục hành chính./. 











118 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



BM 04 



Mẫu số 02 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 



Kính gửi: 



1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): 
- Người đại diện: Chức vụ: 
- Địa chỉ liên hệ: 
Số nhà: đường (phố) phường (xã) 
quận (huyện) tỉnh, thành phố: 



- Số điện thoại: 
2. Địa điểm xây dựng: 
Lô đất số: Diện tích m2. 
Tại: đường: 
phường (xã) quận (huyện) 
tỉnh, thành phố: 
3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 
Nội dung Giấy phép: 



4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia 
hạn/cấp lại): 



5. Dự kiên thời gian hoàn thành công trình theo thiêt kê điều chỉnh/gia hạn: tháng. 
6. Cam kêt: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nêu sai tôi 



xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liêu: 
1 -
2 -



, ngày tháng. năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 119 



BM 05 



Mẫu số 03 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố 



2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 



- Theo thiết kế: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 



- Gồm các nội dung sau: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 



+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 



+ Màu sắc công trình (nếu có): 



+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): 



Đối với công trình dân dụng và công trình có kết cầu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau: 



+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): m2 



+ Chiều cao công trình: m; 



+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 



3. Giấy tờ về đất đai: 











120 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 121 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyên hợp 
pháp của các chủ sở hữu liên kê. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật vê đất đai, vê đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyên khi được yêu cầu theo 
quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điêu chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điêu 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đê nghị điêu chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điêu chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











122 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Mẫu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



., ngày tháng năm. 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình ngầm) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành phố:... 



2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: 



- Theo thiêt kê: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiêt kê: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiêt kê: 



- Gồm các nội dung sau: 



- Tên công trình: 



- Vị trí xây dựng: 



+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyên): 



+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyên): 



- Quy mô công trình: 



- Tổng chiều dài công trình: m. 



- Chiều rộng công trình: từ: m, đên: m. 



- Chiều sâu công trình: từ: m, đên: m. 



- Khoảng cách nhỏ nhất đên công trình lân cận: 



3. Giấy tờ về đất đai: 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 123 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











124 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng 
trước khi khởi công xây dựng công trình. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 125 



Mẫu số 05 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà: đường phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố: 
2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 
- Chủ trì thẩm tra thiết kế: 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 
+ Hướng tuyến công trình: 
+ Cốt nên xây dựng công trình: 
+ Chiêu sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 
3. Giấy tờ vê đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đê nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 



(Ký tên, đóng dấu) 



Nơi nhận: 
- Chủ đầu tư; 
- Lưu: VT,.... 











126 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiêt kê làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyêt định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 127 



Mâu sô 06 
(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 
2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 
- Theo thiết kế: 
- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 
- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 
+ Cốt nền xây dựng công trình: 
+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 
+ Chỉ giới đường đỏ: , chỉ giới xây dựng: 
+ Diện tích xây dựng: m2 



* Giai đoạn 1: 
+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):...; 
+ Diện tích xây dựng tầng 1 (nếu có): m2 



+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 (bao gồm cả tầng hầm):.... m2 



+ Chiều cao xây dựng giai đoạn 1: m; 
+ Số tầng xây dựng giai đoạn 1 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng): 
+ Màu sắc công trình (nếu có): 
* Giai đoạn 2: 
+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2: m2 



+ Chiều cao công trình giai đoạn 2: m 











128 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



+ Số tầng xây dựng giai đoạn 2 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn): 
+ Màu sắc công trình (nếu có): 
* Giai đoạn...: (ghi tương tự như các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn 



đề nghị cấp giấy phép xây dựng) 
3. Giấy tờ về đất đai: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 129 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyên hợp pháp 
của các chủ sở hữu liên kê. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật vê đất đai, vê đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyên khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điêu chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điêu 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đê nghị điêu chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điêu chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



, ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











130 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



Mẫu số 07 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm. 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã): quận (huyện) tỉnh/thành phố: 



2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) 



- Theo thiêt kê: 



- Do: (tên tổ chức tư vấn) lập 



- Chủ nhiệm, chủ trì thiêt kê: 



- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): 



- Chủ trì thẩm tra thiêt kê: 



- Gồm các nội dung sau: 



* Giai đoạn 1: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyên công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyên): 



* Giai đoạn 2: 



+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): 



+ Hướng tuyên công trình: 



+ Cốt nền xây dựng công trình: 



+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyên): 



* Giai đoạn...: 



3. Giấy tờ về đất đai: 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 131 



4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 



(Ký tên, đóng dấu) 



Nơi nhận: 
- Chủ đầu tư; 
- Lưu: VT,.... 











132 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp 
của các chủ sở hữu liền kề. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 133 



Mẫu số 08 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm. 



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cấp cho dự án) 



1. Cấp cho: 



Địa chỉ: số nhà: đường (phố) phường (xã): quận (huyện).... tỉnh/thành 
phố: 



2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: 



- Tổng số công trình: (n) công trình 



- Công trình số (1-n): 



(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 03, 04, 05.... phù hợp với từng loại công trình đề 
nghị cấp giấy phép xây dựng) 



3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 



4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: 



- Công trình: 



- Công trình: 



5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 
quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: VT, (Ký tên, đóng dấu) 











134 CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 



(Trang 2) 



CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THựC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 



1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyên hợp pháp 
của các chủ sở hữu liên kê. 



2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật vê đất đai, vê đầu tư xây dựng và 
Giấy phép xây dựng này. 



3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định. 



4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyên khi được yêu cầu theo quy 
định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. 



5. Khi điêu chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 
Điêu 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đê nghị điêu chỉnh giấy phép xây dựng và chờ 
quyết định của cơ quan cấp giấy phép. 



ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 



1. Nội dung điêu chỉnh/gia hạn: 



2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 



ngày tháng. năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
(Ký tên, đóng dấu) 











CÔNG BÁO/Số 276+277/Ngày 01-12-2023 135 



Mẫu số 09 



(Trang 1) 



CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DựNG... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



, ngày tháng năm 



GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
Số: /GPXD 



(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) 



1. Cấp cho: 
Địa chỉ: số nhà:.... đường.... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố: 
2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) 
- Theo thiêt kê: 
- Do: lập 
- Gồm các nội dung sau: 
+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): 
+ Cốt nền xây dựng công trình: 
+ Mật độ xây dựng: , hệ số sử dụng đất: 
+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: 
+ Màu sắc công trình (nêu có): 
+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2 



+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) m2 



+ Chiều cao công trình: m; số tầng 
+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): 
3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 
4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 



cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
- Chủ đầu tư; CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG 
- Lưu: Vl^ (Ký tên, đóng dấu) 








			Quy trinh 1.pdf


			Quy trinh 2.pdf








