	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 68/NQ-HĐND
	Cao Bằng, ngày 29 tháng 9 năm 2021


NGHỊ QUYẾT
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XVII HỌP THỨ 4 (CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 2509/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng như sau:
1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng:

a) Quan điểm, mục tiêu:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bám sát và thực hiện các quan điểm, mục tiêu, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh- tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh; Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 và các các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phát huy vai trò dẫn dắt của vốn đầu tư công, tăng cường thu hút tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Không bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác đầu tư, sản xuất kinh doanh, trừ các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Phân bổ vốn gắn với sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn. Quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư;

- Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cao Bằng đạt trên 90% kế hoạch được Quốc hội, Thủ tướng giao.

b) Định hướng đầu tư:

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung thực hiện 03 nội dung đột phá của tỉnh: Phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế cửa khẩu; thực hiện 03 chương trình trọng tâm của tỉnh, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm, các dự án giao thông có tính liên kết vùng, tác động lan tỏa, tạo đột phá quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoàn thành giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư;

- Tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới với lộ trình trong giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh tăng thêm 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;

- Thực hiện các chương trình, dự án phục vụ chuyển đổi số; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số; bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã; dự án cấp bách phòng chống dịch bệnh, thiên tai, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,…

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:

a) Tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số số 973/2020/UBTVQH14, Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

b) Thực hiện đúng theo định hướng về nguyên tắc, cơ cấu nguồn vốn và mức vốn tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

c) Thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo từng ngành, lĩnh vực thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (nếu có);

- Phân bổ vốn để hoàn trả số vốn ứng trước, hoàn trả tạm ứng kho bạc nhà nước và hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh;

- Phân bổ vốn cho các dự án đã được quyết toán vốn còn nợ đọng, các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP); dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

- Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;

- Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án;

- Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

a) Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng là: 10.929.483 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối ngân sách địa phương (theo mức vốn tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) là: 5.478.900 triệu đồng, trong đó:

+ Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 4.351.700 triệu đồng;

+ Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.000.000 triệu đồng;

+ Xổ số kiến thiết: 75.000 triệu đồng;

+ Bội chi ngân sách địa: 52.200 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật là: 5.120.971 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu từ sử dụng đất): 3.433.488 triệu đồng;

+ Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh: 1.425.483 triệu đồng;

+ Nguồn thu hợp pháp khác: 262.000 triệu đồng.

- Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ: 204.912 triệu đồng.

- Vốn dự phòng ngân sách Trung ương: 124.700 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)
b) Mức dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh điều hành là 10% trên tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong nước cấp tỉnh được phân bổ;

c) Mức dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành do Hội đồng nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền được quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công;

d) Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương:

- Số vốn phân bổ chi tiết: 6.773.152,659 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: 4.730.288,196 triệu đồng (trong đó: Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 3.989.339,196 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 649.899 triệu đồng; Xổ số kiến thiết: 38.850 triệu đồng; Bội chi ngân sách địa phương: 52.200 triệu đồng);

+ Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 1.713.252,463 triệu đồng. Trong đó: Tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu từ sử dụng đất): 1.380.252,463 triệu đồng; Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh: 333.000 triệu đồng;

+ Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ: 204.912 triệu đồng;

+ Vốn dự phòng ngân sách Trung ương: 124.700 triệu đồng;

(Chi tiết tại các biểu số 2;3;4;5;6 kèm theo)
- Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 4.156.330,341 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: 748.611,804 triệu đồng (trong đó: Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 362.360,804 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 350.101 triệu đồng; Xổ số kiến thiết: 36.150 triệu đồng);

+ Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 3.407.718,537 triệu đồng. Trong đó: Tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu từ sử dụng đất): 2.053.235,537 triệu đồng; Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh: 1.092.483 triệu đồng; Nguồn thu hợp pháp khác: 262.000 triệu đồng.

4. Các giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:

a) Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, chú trọng công tác khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, kiên quyết cắt giảm thủ tục không cần thiết, giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu;

b) Thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để kịp thời đề xuất với Quốc Hội, Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả đầu tư công;

c) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Kiên quyết cắt giảm số lượng dự án đầu tư mới để tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang; kiểm soát chặt chẽ số dự án và thời gian bố trí vốn hoàn thành dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả, tính liên tục trong đầu tư công;

d) Tập trung rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai, đảm bảo hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật;

e) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng 10% trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản dự phòng chưa phân bổ chỉ được sử dụng cho các mục tiêu thật sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và được cấp có thẩm quyền cho phép;

f) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay. Kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các đơn vị thực hiện theo quy định.

Đối với các dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, các khoản vốn chưa phân bổ, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH




Triệu Đình Lê


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu chi tiet




_1700505199/Bieu.zip


Bieu.xlsx

1. TH 





			Biểu số 1


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH CAO BẰNG


			(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày  29 /9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)





			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nguồn vốn			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025									Ghi chú


									Tổng số 			Trong đó


												Phân bổ chi tiết			Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết


						TỔNG CỘNG			10,929,483.000			6,773,152.659			4,156,330.341						61.971


			I			Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương			5,478,900.000			4,730,288.196			748,611.804						38.0286088647			ERROR:#REF!


			1			Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước			4,351,700.000			3,989,339.196			362,360.804			Biểu số 2						124,700.000


						Trong đó: 


						- Huyện bố trí			652,755.000			652,755.000												ERROR:#REF!


						- Tỉnh bố trí			3,698,945.000			3,336,584.196			362,360.804


			2			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất			1,000,000.000			649,899.000			350,101.000			Biểu số 2


			3			Xổ số kiến thiết			75,000.000			38,850.000			36,150.000			Biểu số 2


			4			Bội chi ngân sách địa phương			52,200.000			52,200.000						Biểu số 2


			II			Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật			5,120,971.000			1,713,252.463			3,407,718.537						-39,966.000


			1			Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (Bao gồm tăng thu từ sử dụng đất)			3,433,488.000			1,380,252.463			2,053,235.537			Biểu số 4


			2			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh			1,425,483.000			333,000.000			1,092,483.000			Biểu số 5


			3			Vốn từ các nguồn thu hợp pháp khác			262,000.000						262,000.000


			III			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ			204,912.000			204,912.000			- 0


			1			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ nguồn vay bổ sung từ trả nợ gốc năm 2021 			13,800.000			13,800.000						Biểu số 3


			2			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ nguồn bội chi và vay bổ sung từ trả nợ gốc giai đoạn 2022-2025			191,112.000			191,112.000						Biểu số 3


			IV			Dự phòng ngân sách Trung ương			124,700.000			124,700.000						Biểu số 6





&P/&N	






2. NSĐP


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 2


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025


			(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày  29 /9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết năm 2020						Kế hoạch năm 2021						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025												Ghi chú





																		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn cân đối NSĐP


																					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn cân đối NSĐP						Vốn cân đối NSĐP						Vốn cân đối NSĐP						Tổng số			Trong đó


																																													Thu hồi các khoản ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB(3)








			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10									11			12			13			14			15


						TỔNG SỐ															12,780,796.000			701,249.000			112,500.000			112,500.000			499,519.000			187,399.000			5,774,496.000			5,478,900.000


			A			Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước																																				4,351,700.000


						 - Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết																																				362,360.804									Chưa có Quyết định phê duyệt CTĐT, chưa đáp ứng theo quy định về điều kiện để chương trình, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công


						 - Phân bổ chi tiết															21,322,183.913			4,295,466.222			2,886,058.972			1,078,247.041			2,440,034.513			1,372,847.950			10,637,160.378			3,989,339.196


			A.1			Huyện bố trí																											115,797.000			115,797.000			652,755.000			652,755.000


			1			 UBND huyện Bảo Lạc 																											11,811.000			11,811.000			66,582.000			66,582.000


			2			 UBND huyện Bảo Lâm 																											8,308.000			8,308.000			46,833.000			46,833.000


						Trong đó: Bố trí hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				40.000


			3			 UBND huyện Hạ Lang 																											9,816.000			9,816.000			55,334.000			55,334.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				340.000


			4			 UBND huyện Hà Quảng 																											16,055.000			16,055.000			90,504.000			90,504.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				220.000


			5			 UBND huyện Hòa An 																											10,344.000			10,344.000			58,312.000			58,312.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				1,380.000


			6			 UBND huyện Nguyên Bình 																											11,619.000			11,619.000			65,496.000			65,496.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				1,260.000


			7			 UBND huyện Quảng Hòa 																											13,488.000			13,488.000			76,031.000			76,031.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				760.000


			8			 UBND huyện Thạch An 																											9,799.000			9,799.000			55,237.000			55,237.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				1,460.000


			9			 UBND huyện Trùng Khánh 																											16,912.000			16,912.000			95,333.000			95,333.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				1,140.000


			10			 UBND Thành phố Cao Bằng 																											7,645.000			7,645.000			43,093.000			43,093.000


						Trong đó:Vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ																																				960.000												Chỉnh sửa từ 920 lên 960 theo ý kiến của UBND  TP tại văn bản số 2104/UBND-TCKH ngày 24/9/2021


			A.2			Tỉnh bố trí																																				3,698,945.000


						 - Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết																																				362,360.804


						 - Phân bổ chi tiết															21,322,183.913			4,295,466.222			2,886,058.972			1,078,247.041			2,324,237.513			1,257,050.950			9,984,405.378			3,336,584.196


			A.2.1			Dự phòng chung (10%)																																	369,311.196			369,311.196


			A.2.2			Trả các khoản vốn vay tín dụng cho đầu tư																														13,235.000			12,708.050			12,708.050


			A.2.3			Trả nợ gốc các dự án ODA trong giai đoạn 2021-2025																														5,219.671			45,485.192			45,485.192


			A.2.4			Phân bổ cho các ngành, lĩnh vực 															21,322,183.913			4,295,466.222			2,886,058.972			1,078,247.041			2,324,237.513			1,238,596.279			9,556,900.940			2,909,079.758


			I			Quốc phòng 															110,883.112			101,050.720			57,656.258			47,800.258			24,339.000			24,339.000			50,339.000			50,339.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															81,906.720			74,050.720			57,656.258			47,800.258			23,339.000			23,339.000			23,339.000			23,339.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Trạm kiểm soát, đường đấu nối biên giới và khuôn viên cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK			trạm kiểm soát 606m2; đường đấu nối 160m; hạ tầng kỹ thuật			2018-2020			671/QĐ-UBND 23/5/2019			29,109.720			21,253.720			23,812.258			13,956.258			4,386.000			4,386.000			4,386.000			4,386.000


			2			Bồi thường, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng			TPCB						2018-2020


KimDung: KimDung:
Xem lại thời gian KC-HT			2605/QĐ-UBND; 29/12/2017			52,797.000			52,797.000			33,844.000			33,844.000			18,953.000			18,953.000			18,953.000			18,953.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															28,976.392			27,000.000			0.000			0.000			1,000.000			1,000.000			27,000.000			27,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Hàng rào biên giới khuôn viên khu du lịch thác Bản Giốc			TK			133m			2021-2022			1743/QĐ-UBND, 28/9/2021			1,500.000			1,500.000															1,500.000			1,500.000


			2			Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Đại Sơn, Quảng Hòa			QH			Nhà tiểu đội dân quân 1 tầng, diện tích 85m2, bao gồm: phòng ở chiến sỹ, phòng khách, kho quân dụng, bếp nấu, khu vệ sinh			2021			18/QĐ-SXD, 28/10/2020			1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			3			Các dự án đầu tư cho khu vực phòng thủ huyện, tỉnh (03 dự án)															26,476.392			24,500.000															24,500.000			24,500.000									Các dự án có tính chất mật thuộc ngành quốc phòng


			II			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp															594,306.271			175,522.271			436,848.159			73,248.159			52,964.000			44,384.000			127,796.000			103,366.000


			(1)			Danh mục dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020															404,000.000			12,546.000			371,100.000			7,500.000			5,046.000			5,046.000			5,046.000			5,046.000


						Dự án nhóm B


			1			Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020			Các huyện trên địa bàn tỉnh CB			640 phòng học tại 169 trường mầm non, tiểu học thuộc 12 huyện của tỉnh Cao Bằng			2017-2021


ADMIN01: 'CĐT đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh CTĐT DA; DA đã được HĐTĐ tỉnh tổ chức thẩm định; đã có BC kết quả thẩm định BCĐX điều chỉnh ngày 13/7/2021			1134/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017; 1843/QĐ-UBND, ngày 20/11/2018			404,000.000			12,546.000			371,100.000			7,500.000			5,046.000			5,046.000			5,046.000			5,046.000									DA thực hiện tiết kiệm 10% TMĐT 


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															86,974.102			86,974.102			65,748.159			65,748.159			19,418.000			19,418.000			19,418.000			19,418.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng			Trà Lĩnh			Xây mới nhà đa năng, nhà lớp học, nhà vs HS, nhà BV, gara xe…			2019- 2021			Số 1634/QĐ-UBND ngày 29/10/2018			18,000.000			18,000.000			15,400.000			15,400.000			800.000			800.000			800.000			800.000


			2			Cải tạo, nâng cấp trường phổ thông DTNT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			 Bảo Lạc			Nhà đa năng, cải tạo sửa chữa các hạng mục.			2020-2021			Số 1863/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			6,846.287			6,846.287			5,200.000			5,200.000			1,646.000			1,646.000			1,646.000			1,646.000


			3			Trường tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			 Bảo Lâm			Nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, nhà để xe GV, các công trình phụ trợ			2020-2021			Số 1864/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			4,990.321			4,990.321			3,200.000			3,200.000			1,790.000			1,790.000			1,790.000			1,790.000


			4			Trường THCS Thái Đức, xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			 Hạ Lang			Nhà hiệu bộ, nhà để xe			2020-2021			Số 1817/QĐ-UBND ngày 23/10/2019			4,226.805			4,226.805			3,575.000			3,575.000			650.000			650.000			650.000			650.000


			5			Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			 Hà Quảng			Phòng nội trú cho hs, nhà ăn+bếp, các hạng mục phụ trợ khác			2020-2021			Số 1866/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			5,000.000			5,000.000			4,200.000			4,200.000			800.000			800.000			800.000			800.000


			6			Trường tiểu học Lang Môn, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			 Nguyên Bình			Nhà hội đồng, các phòng học, phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ			2020-2021			Số 1867/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			5,000.000			5,000.000			3,200.000			3,200.000			1,800.000			1,800.000			1,800.000			1,800.000


			7			Trường THCS Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng			 Phục Hòa			Nhà đa năng			2020-2021			Số 2680/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			2,500.000			2,500.000			2,000.000			2,000.000			500.000			500.000			500.000			500.000


			8			Trường THCS Bình Lăng, xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 			 Quảng Uyên			 06 phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà để xe, nhà vệ sinh			2020-2021			Số 1868/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			3,342.106			3,342.106			2,200.000			2,200.000			1,142.000			1,142.000			1,142.000			1,142.000


			9			Cải tạo nâng cấp Trường PTDTNT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			 Thạch An			Nhà lớp học, nhà vệ sinh			2020-2021			Số 1869/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			4,800.000			4,800.000			2,700.000			2,700.000			2,100.000			2,100.000			2,100.000			2,100.000


			10			Trường THCS Pò Tấu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			 Trùng Khánh			Phòng học bộ môn, nhà vệ sinh, sân khấu và các hạng mục phụ trợ khác			2020-2021			Số 1870/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			4,000.000			4,000.000			3,073.159			3,073.159			926.000			926.000			926.000			926.000


			11			Trường mầm non Thượng Thôn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			 Hà Quảng			Nhà hiệu bộ, phòng sinh hoạt chung, nhà bảo vệ, sân khấu, sân, hàng rào, cổng, nhà để xe			2020-2021			Số 1856/QĐ-SXD ngày 25/10/2019			2,978.748			2,978.748			2,600.000			2,600.000			378.000			378.000			378.000			378.000


			12			Trường THCS Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			Thông Nông			Nhà đa năng, phòng học chức năng, nhà bếp			2020-2021			Số 1871/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			3,825.384			3,825.384			2,700.000			2,700.000			1,125.000			1,125.000			1,125.000			1,125.000


			13			Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Công Trừng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			 Hòa An			Phòng nội trú cho hs, nhà ăn+bếp, các hạng mục phụ trợ khác			2020-2021			Số 1872/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			5,000.000			5,000.000			3,200.000			3,200.000			1,800.000			1,800.000			1,800.000			1,800.000


			14			Trường THCS Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			 Hạ Lang			Nhà hiệu bộ, nhà lớp học bộ môn, nhà để xe			2020-2021			Số 1865/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			5,000.000			5,000.000			3,200.000			3,200.000			1,800.000			1,800.000			1,800.000			1,800.000


			15			Trường THCS Hạnh Phúc, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Quảng Uyên			06 phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà để xe, nhà vệ sinh			2020-2021			Số 1873/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			3,711.069			3,711.069			2,700.000			2,700.000			1,011.000			1,011.000			1,011.000			1,011.000


			16			Cải tạo nâng cấp trường THPT Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			 Trùng Khánh			Nhà đa năng			2020-2021			Số 1874/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			4,253.382			4,253.382			3,600.000			3,600.000			650.000			650.000			650.000			650.000


			17			Trường MN Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			 Thông Nông			Khu nhà hiệu bộ, nhà để xe, hạ tầng kỹ thuật			2020-2021			Số 1875/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			3,500.000			3,500.000			3,000.000			3,000.000			500.000			500.000			500.000			500.000


			(3)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															103,332.169			76,002.169									28,500.000			19,920.000			103,332.000			78,902.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Trường mầm non Sông Hiến A, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			TPCB			Xây mới: Khối phòng hành chính quản trị; khối nuôi dưỡng trẻ; khối các phòng học chức năng; khối phòng tổ chức ăn; khối phụ trợ; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; trang thiết bị.			2021-2024			2678/QĐ-UBND 25/12/2020			52,432.169			52,432.169									10,000.000			10,000.000			52,432.000			52,432.000


						Dự án nhóm C


			1			Trường Tiểu học và trung học cơ sở Quốc Dân, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			QH			Xây mới nhà hiệu bộ,  nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh; cải tạo nhà lớp học 8 phòng; tháo dỡ nhà vệ sinh, sân khấu; các hạng mục phụ trợ			2021-2023			2680/QĐ-UBND, 25/12/2020			6,600.000			3,100.000									2,200.000			1,000.000			6,600.000			3,100.000


			2			Trường mầm non Bình Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			Xây mới nhà hiệu bộ,nhà lớp học 6 phòng, nhà bếp, nhà bảo vệ, nhà để xe; cải tạo nhà lớp học 2 phòng; tháo dỡ 1 số hạng mục; hạng mục phụ trợ			2021-2023			2681/QĐ-UBND, 25/12/2020			10,000.000			4,450.000									3,500.000			1,500.000			10,000.000			4,450.000


			3			Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và trung học cơ sở Bình Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			Xây mới nhà hiệu bộ; Xây mới nhà phòng học bộ môn + phòng truyền thống; Xây mới nhà bếp + kho bếp + nhà ăn học sinh; Xây dựng mới nhà vệ sinh học sinh; Xây mới nhà để xe 02 bánh cho giáo viên và học sinh; Cải tạo, sửa chữa nhà 08 phòng học (khối THCS); Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật			2021-2023			2682/QĐ-UBND, 25/12/2020			11,500.000			4,200.000									3,500.000			1,500.000			11,500.000			4,200.000


			4			Trường Mầm non Đức Xuân, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Xây mới nhà hiệu bộ, nhà 6 lớp học, nhà để xe; các hạng mục phụ trợ; tháo dỡ một số hạng mục			2021-2023			2683/QĐ-UBND, 25/12/2020			8,900.000			5,400.000									3,200.000			2,000.000			8,900.000			5,400.000


			5			Trường Tiểu học và trung học cơ sở Đức Xuân, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Xây mới nhà hiệu bộ; Xây mới nhà 6 lớp học bộ môn; Xây mới 01 nhà bếp + kho bếp + nhà ăn học sinh; Xây dựng mới 02 nhà vệ sinh học sinh; Xây mới nhà để xe giáo viên; Xây mới nhà để xe học sinh; Các hạng mục phụ trợ: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, kè đá, hàng rào, Tháo dỡ các hạng mục: nhà công vụ 03 gian; nhà vệ sinh 02 gian; 02 nhà để xe.			2021-2023			2684/QĐ-UBND, 25/12/2020			10,900.000			4,000.000									3,100.000			1,500.000			10,900.000			6,900.000


			6			Xây dựng kè chắn đất chống sạt lở công trình Trường PTDT nội trú tỉnh Cao Bằng 			TPCB						2021						3,000.000			2,420.000									3,000.000			2,420.000			3,000.000			2,420.000									Dự án đầu tư theo hình thức “Xây dựng công trình khấn cấp” - Quy định tại Khoản 48, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14


			III			Khoa học, công nghệ: 															14,998.999			14,998.999									6,500.000			6,500.000			14,998.999			14,998.999


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															14,998.999			14,998.999									6,500.000			6,500.000			14,998.999			14,998.999


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng -Giai đoạn II			HA			San nền 3,554 ha; đường giao thông 285,9m; cấp điện, cấp thoát nước; kè đá			2021-2023			288/QĐ-UBND, 01/3/2021			11,500.000			11,500.000									5,000.000			5,000.000			11,500.000			11,500.000


			2			Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Cao Bằng			TPCB			Hệ thống truy xuất nguồn gốc, modul tiếng Anh, tiếng Trung; các điểm hỗ trợ truy xuất			2021-2023			2637/QĐ-UBND, 24/12/2020			3,498.999			3,498.999									1,500.000			1,500.000			3,498.999			3,498.999


			IV			 Văn hóa thông tin: 															37,783.888			12,126.888			3,000.000			3,000.000			4,298.000			4,298.000			34,483.586			8,826.586


			IV.1			 Văn hóa 															37,783.888			12,126.888			3,000.000			3,000.000			4,298.000			4,298.000			34,483.586			8,826.586


			(1)			Danh mục dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020															7,598.302			7,598.302			3,000.000			3,000.000			4,298.000			4,298.000			4,298.000			4,298.000


						Dự án nhóm C


			1			Vườn hoa và tượng đàn tính tại Khu vực ngã ba lán Khuổi Nặm, khu di tích lịch sử Pác Bó			HQ			Xây dựng cụm đàn tính và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật			2020-2021			2197/QĐ-UBND, 16/11/2020			7,598.302			7,598.302			3,000.000			3,000.000			4,298.000			4,298.000			4,298.000			4,298.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															30,185.586			4,528.586									0.000			0.000			30,185.586			4,528.586


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Tu bổ, nâng cấp khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong			TPCB			Khu nội vi: Tu bổ, nâng cấp nhà lưu niệm, bổ sung nội thất; tượng đồng chí Hoàng Đình Giong; Xây mới nhà trưng bày, nội thất nhà trưng bày; Xây mới nhà đón tiếp; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà .Khu ngoại vi: Mở rộng nâng cấp tuyến đường vào khu di tích; Xây dựng mới bãi đỗ xe....			2021-2023			1239/QĐ-UBND, 15/7/2021			30,185.586


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 1239/QĐ-UBND, 15/7/2021
TMĐT = 30.186 .			4,528.586


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 1239/QĐ-UBND, 15/7/2021
NSĐP = 4.529.															30,185.586			4,528.586									Bố trí vốn NSĐP (bằng 15% TMĐT) để thực hiện dự án theo văn bản số 14014-CV/VPTW ngày 31/12/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng


			V			Bảo vệ môi trường															97,920.700			27,799.700			17,028.200			12,890.000			55,718.000			9,200.000			80,332.700			14,810.700


			V.1			Tài nguyên															85,121.700			15,000.700			9,528.200			5,390.000			50,518.000			4,000.000			75,132.700			9,610.700


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															85,121.700			15,000.700			9,528.200			5,390.000			50,518.000			4,000.000			75,132.700			9,610.700


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai			HL,TK,QH,BLạc, B Lâm, TA			xây dựng CSDL đất đai 6 huyện			2017-2022			2082/QĐ-UBND 28/10/2016			85,121.700			15,000.700			9,528.200			5,390.000			50,518.000			4,000.000			75,132.700			9,610.700									Đối ứng ODA


			V.2			Môi trường															12,799.000			12,799.000			7,500.000			7,500.000			5,200.000			5,200.000			5,200.000			5,200.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															12,799.000			12,799.000			7,500.000			7,500.000			5,200.000			5,200.000			5,200.000			5,200.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng bãi rác thải và cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác thải tại lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An			TA			công suất xử lý 02 tấn/ngày; công suất chôn lấp 25.000m3			2019-2021			2398/QĐ-UBND 26/12/2019			12,799.000			12,799.000			7,500.000			7,500.000			5,200.000			5,200.000			5,200.000			5,200.000


			VI			Các hoạt động kinh tế															19,588,735.175			3,328,943.085			1,654,316.717			436,240.210			2,098,501.513			1,067,958.279			9,106,367.515			2,582,655.333


			VI.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản															1,331,807.269			103,513.000			357,286.450			72,298.660			220,198.234			31,214.000			516,256.794			49,951.000


			(1)			Danh mục dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020															386,603.269			0.000			155,555.100												18,737.000			18,737.000


						Dự án nhóm B


			1			Kè chống xói lở bờ sông Bắc Vọng, xã Cách Linh và xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa												319/QĐ-UBND, 15/3/2012; 1534/QĐ-UBND,19/10/2012			135,665.842						60,500.000												4,935.000			4,935.000


			2			Hồ chứa nước Khuổi Kỳ, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng												2089/QĐ-UBND, 22/10/2007; 2429/QĐ-UBND, 10/11/2011; 46/QĐ-UBND, 16/01/2014			86,275.656						68,773.100												10,000.000			10,000.000


			3			Kè chống xói lở bờ sông Quây Sơn, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng												318/QĐ-UBND, 15/3/2012; 941/QĐ-UBND, 01/7/2015			149,666.771						11,292.000												3,756.000			3,756.000


						Dự án nhóm C


			1			Kè chống sạt lở khu ruộng xóm Nà Mo, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm												1361/QĐ-UBND, 28/8/2017			14,995.000						14,990.000												46.000			46.000


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															942,454.000			100,763.000			201,731.350			72,298.660			217,448.234			28,464.000			494,769.794			28,464.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng			HA, TA, NB			30 xã			2017-2023			698/QĐ-UBND  19/5/2017 			812,454.000			20,700.000			146,668.350			17,235.660			192,448.234			3,464.000			432,833.000			3,464.000									Đối ứng ODA


			2			Đập dâng nước và kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông Bằng, phường Hợp Giang - phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng			TPCB			Đường dẫn chiều dài 55,45m, bề rộng 5m; Cầu dẫn chiều dài 131,1m; Tổng chiều dài kè: 1.105,59m; Đường đi bộ dọc đỉnh kè và các công trình phụ trợ			2019-2021			2396/QĐ-UBND; 26/12/2019			130,000.000			80,063.000			55,063.000			55,063.000			25,000.000			25,000.000			61,936.794			25,000.000									Dự án tiết kiệm 10% TMĐT


			(3)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															2,750.000			2,750.000									2,750.000			2,750.000			2,750.000			2,750.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Mương thủy lợi Nhụt Tỳ xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			NB			Bể thu nước đầu nguồn và tuyến ống xi phông dẫn nước			2021			102QĐ-SNN; 16/3/2021			2,750.000			2,750.000									2,750.000			2,750.000			2,750.000			2,750.000


			VI.2			Công nghiệp															5,998.193			5,998.193									5,800.000			5,800.000			5,800.000			5,800.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Cấp điện sinh hoạt xóm Hoài Khao, xã Quang Thành,
 huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			NB						2021			693/QĐ-UBND  28/4/2021			5,998.193			5,998.193									5,800.000			5,800.000			5,800.000			5,800.000


			VI.3			Giao thông															17,015,539.681			2,602,733.535			677,094.380			170,490.625			1,680,833.000			869,500.000			8,093,704.580			2,046,524.192


			(1)			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020															759,904.000			83,746.000			171,210.457												17,205.000			17,205.000												ERROR:#REF!


						Dự án nhóm B																																																ERROR:#REF!


			1			Đường cứu hộ cứu nạn xã Nam Quang -xã Tân Việt đến xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm			BLâm									637/QĐ-UBND ngày 8/4/2011			308,135.000						2,771.818												912.000			912.000


			2			Đường cứu hộ cứu nạn xã Quảng lâm, xã Thạch Lâm huyện Bảo Lâm 			BLâm									616/QĐ-UBND ngày 4/4/2011			136,348.000						2,238.673												1,717.000			1,717.000


			3			Đường cứu hộ cứu nạn xã Thượng Hà, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc			BLạc									622/QĐ-UBND ngày 05/4/2011			127,170.000						1,794.966												1,576.000			1,576.000


			4			Đường tỉnh 207 từ cầu Khuổi Mịt xã An Lạc - thi trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang			HL									2080/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 			188,251.000			83,746.000			164,405.000												13,000.000			13,000.000


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															1,736,601.000			429,139.862			505,883.923			170,490.625			550,333.000			117,000.000			1,053,630.980			179,827.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Cao Bằng			TL,TK,HL,NB,HQ,B Lâm			03 công trình giao thông; 02 công trình cấp nước SH			2017-2023			1338/QĐ-UBND 24/8/2017 			979,865.000			62,304.212			160,609.218			47,486.975			437,333.000			4,000.000			824,214.000			8,139.000									Đối ứng ODA


			2			Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP),  Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương			NB, 			5 tuyến 50,4km			2017-2022			2529/QĐ-TTg ngày 21/12/2015; 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016			259,330.000			29,330.000			130,768.705			21,497.650									29,416.980			8,688.000									Đối ứng ODA


			3			Dự án cầu và đường dẫn Tà Lùng – Nà Thắm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa và tuyến đường tỉnh 210 đoạn nối Đức Long (Thạch An) – Tà Lùng (Phục Hòa)						Tổng chiều dài công trình L = 8,258km; tiêu chuẩn thiết kế: quy hoạch thị trấn và Đường cấp VI miền núi; tải trọng thiết kế công trình: phần đường H30-XB80, phần cầu HL93			2019-2020			2346/QĐ-UBND; 23/12/2019			89,900.000			80,000.000			35,000.000			35,000.000			45,000.000			45,000.000


KimDung: KimDung:
Cập nhật điều chỉnh theo PA dự kiến. Xem có thay đổi k?			45,000.000			45,000.000									Dự án tiết kiệm 10% TMĐT theo NQ89/NQ-CP


			4			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh			TK			Tổng chiều dài công trình L = 20,27km; tải trọng thiết kế công trình: H30-XB80			2019-2020			2362/QĐ-UBND; 25/12/2019			200,000.000			50,000.000			113,000.000						30,000.000			30,000.000			67,000.000			30,000.000									Dự án tiết kiệm 10% TMĐT theo NQ89/NQ-CP


			5			Đường giao thông quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phia Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng						Tổng chiều dài công trình L = 23.433,2m; tiêu chuẩn thiết kế: Đường cấp VI miền núi (Theo TCVN 4054:2005)			2019-2021			2395/QĐ-UBND; 26/12/2019			120,000.000			120,000.000			38,000.000			38,000.000			20,000.000			20,000.000			70,000.000			70,000.000									Dự án tiết kiệm 10% TMĐT theo NQ89/NQ-CP


						Dự án nhóm C


			1			Đường giao thông Đoỏng Lẹng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng						Xây dựng đường giao thông nông thôn cấp A theo TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài tuyến L=1,5km; tải trọng thiết kế HL93			2019-2021			1903/QĐ-UBND ngày 29/10/2019			34,314.000			34,313.650			18,192.000


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 			18,192.000			12,000.000			12,000.000			12,000.000			12,000.000


			2			Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Thụy Hùng - Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng						Xây dựng đường giao thông nông thôn cấp A theo TCVN 10380:2014; Tổng chiều dài tuyến L=4km; tải trọng thiết kế HL93			2019-2021			 1902/QĐ-UBND ngày 29/10/2019			53,192.000			53,192.000			10,314.000


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý			10,314.000			6,000.000			6,000.000			6,000.000			6,000.000


			(3)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															14,519,034.681			2,089,847.673									1,130,500.000			752,500.000			7,022,868.600			1,849,492.192


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn						2020-2024			1212/QĐ-TTg, 10/8/2020			12,546,000.000			1,430,486.592			53,614.739


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý			53,614.739			372,000.000


KimDung: KimDung:
chưa cập nhật số điều chỉnh giảm						5,500,000.000			1,430,486.592


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng						Tổng chiều dài công trình L = 30,349km; tiêu chuẩn thiết kế: Đường cấp VI miền núi (Theo TCVN 4054:2005); tải trọng thiết kế công trình: phần đường H30-XB80, phần cầu HL93			2021-2024			 891/QĐ-UBND ngày 30/5/2021; 1242/QĐ-UBND, 15/7/2021			350,000.000			70,000.000									60,000.000			60,000.000


KimDung: KimDung:
Theo PA dự kiến điều chỉnh KH 2021, xem có thay đổi k?			350,000.000


KimDung: KimDung:
			70,000.000


			2			Dự án đầu tư xây dựng đường từ Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng – xã Quang Trung, huyện Hòa An (định hướng kết nối cao tốc), tỉnh Cao Bằng												2477QĐ-UBND, 09/12/2020			450,000.000			45,000.000									671,000.000			671,000.000			671.000			671.000


			3			Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng (Lý trình  Km19+00 - Km79+00 và cầu BTCT tại Km15+200)						60km; cầu 35m						2244/QĐ-TTg ngày 11/12/2014			650,636.000			260,254.400															650,634.600			65,063.600									Đối ứng ODA


			4			Đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			Tổng chiều dài công trình L = 3,6km; tiêu chuẩn thiết kế: Đường cấp III miền núi (Theo TCVN 4054:2005) và đường đô thị QCVN: 07/2016/BXD			2022-2025			1234/QĐ-UBND, 15/7/2021			196,943.000			96,151.000															196,943.000			96,151.000


			5			Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng)- Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng						Tổng chiều dài công trình L = 13.906,10m; tiêu chuẩn thiết kế: Đường cấp V miền núi (Theo TCVN 4054:2005); tải trọng thiết kế công trình: phần đường và dầm cầu bản H30-XB80, phần cầu BTCT DƯL HL93 			2021-2023			895/QĐ-UBND, 30/5/2021			120,000.000			40,000.000									10,000.000			10,000.000			120,000.000			40,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đường và cầu nối giữa bờ Bắc - bờ Nam thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			NB			Tổng chiều dài công trình L=449,04m; thiết kế theo quy mô cấp III đường trong khu đô thị, cầu BTCT vĩnh cửu 			2021-2023			894/QĐ-UBND, 30/5/2021			31,835.681			31,835.681									1,000.000


KimDung: KimDung:
Đã cập nhật số dự kiến điều chỉnh, xem đúng k			1,000.000			31,000.000			31,000.000


			2			Đường vào khu vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng tập trung của thành phố Cao Bằng			TPCB			Tổng chiều dài công trình L=4.498,53m; tiêu chuẩn thiết kế: Đường cấp V miền núi (Theo TCVN 4054:2005);  tải trọng thiết kế công trình: phần đường H30-XB80, phần cầu, cống HL93			2021-2022			888/QĐ-UBND, 28/5/2021			50,000.000			30,000.000									5,000.000			5,000.000			50,000.000			30,000.000									Ngân sách Thành phố bố trí phần vốn còn lại


			3			Cải tạo, sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ đường giao thông liên xã Lê Lợi-Danh Sỹ, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Tổng chiều dài công trình L=4.459,50m; thiết kế theo quy mô đường cấp B, giao thông nông thôn (TCVN 10380:2014)			2021-2022			452/QĐ-UBND, 24/3/2021			13,620.000			6,120.000									11,500.000			5,500.000			13,620.000			6,120.000


			4			Cải tạo, nâng cấp đường Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc) - Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng			BLạc, BLâm			Cải tạo đường 11,2 Km thiết kế với quy mô đường cấp B miền núi; Cầu Bê tông cốt thép chiều dài cầu 110m			2022-2024			1576/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021			50,000.000			50,000.000															50,000.000			50,000.000


			5			Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Tổng chiều dài công trình L=1,934,08m			2022-2024			1378/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021			60,000.000			30,000.000															60,000.000			30,000.000


			VI.4			Khu công nghiệp và khu kinh tế															521,541.640			249,603.500			251,798.011			33,035.624			91,670.279			81,444.279			221,746.000			211,520.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															481,541.640			209,603.500			251,798.011			33,035.624			91,670.279			81,444.279			181,746.000			171,520.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu  Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			HQ			diện tích đất 8,23 ha; trạm kiểm soát 04 tầng, diện tích sàn 7.488 m2; kho bãi trung chuyển, bãi đỗ xe 3,9 ha; hạ tầng khu vực cửa khẩu 3,9 ha; hạ tầng khu tái định cư 4,33 ha			2016-2021			1980/QĐ-UBND; 30/10/2015; 843/QĐ-UBND; 14/6/2019			199,995.000			79,995.500			97,741.624			5,485.624			43,744.000


KimDung: KimDung:
Đã cập nhật số điều chỉnh, xem đúng chưa			36,000.000			82,254.000			74,510.000									Dự án tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư


			2			Dự án đường vào và hệ thống xử lý nước thải KCN Chu Trinh			TPCB			đường chuyên dùng 2.801,5 m và trạm xử lý nước thải công suất 2400 m3/ngày đêm			2016-2021			 1979/QĐ-UBND 30/10/2015 845/QĐ-UBND  14/6/2019; 2671/QĐ-UBND 31/12/2019			169,996.651			52,996.000			97,518.000						23,982.000			21,500.000			55,478.000			52,996.000									Dự án tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư


						Dự án nhóm C


			1			Đường cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (Đoạn A10-E5-N9; A11-E6-N10; E5-E6)			QH			1,165km			2016-2022			377/QĐ-UBND ngày 30/3/2016			36,987.989			2,050.000			29,038.387			50.000									2,000.000			2,000.000									Dự án tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư


			2			Đường từ trung tâm xã Thị Hoa đến cửa khẩu Hạ Lang 			HL			Tốc độ thiết kế 60km/h; tải trọng thiết kế H30-XB80			2019-2021			2399/QĐ-UBND, 26/12/2019			36,000.000			36,000.000			22,500.000			22,500.000			9,900.000			9,900.000			9,900.000			9,900.000									Dự án tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư


			3			Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng			TK			San nền, đường giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy, hệ thống cấp điện chiếu sáng và điện sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hệ thống thông tin liên lạc			2020-2022			1691/QĐ-UBND 09/10/2017; 1707/QĐ-UBND 30/10/2018; 1231/QĐ-UBND 15/7/2021			38,562.000			38,562.000			5,000.000			5,000.000			14,044.279			14,044.279			32,114.000			32,114.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															40,000.000			40,000.000									0.000			0.000			40,000.000			40,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Cổng quốc môn cửa khẩu Lý Vạn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			HL			Cổng quốc môn cao 12,3m; đường nối vào CK; hạ tầng kỹ thuật			2021-2023			2692/QĐ-UBND 25/12/2020			10,000.000			10,000.000															10,000.000			10,000.000


			2			Nhà kiểm soát liên hợp đầu cầu II Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			PH			Nhà kiểm soát 02 tầng; nhà công vụ; hạ tầng kỹ thuật và hạng mục phụ trợ; trang thiết bị			2021-2023			779/QĐ-UBND 14/5/2021			30,000.000			30,000.000															30,000.000			30,000.000


			VI.5			Cấp nước, thoát nước															50,000.000			50,000.000									4,000.000			4,000.000			50,000.000			50,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															50,000.000			50,000.000									4,000.000			4,000.000			50,000.000			50,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh			TK			công suất 3.000m3/ngày đêm			2021-2023			827/QĐ-UBND 21/5/2021			50,000.000			50,000.000									4,000.000			4,000.000			50,000.000			50,000.000


			VI.6			Du lịch															244,186.857			234,186.857			149,527.050			149,527.050			61,000.000			41,000.000			79,198.392			79,198.392


			(1)			Danh mục dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020															119,988.465			119,988.465			109,527.050			109,527.050			5,000.000			5,000.000			5,000.000			5,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Đường từ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Động Dơi (xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng ) đến khu du lịch thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)			TK, HL			 Đường đô thị loại V - miền núi với chiều dài L = 21.296 m			2016-2020			2078/QĐ-UBND 28/10/2016; 1522/QĐ-UBND 25/10/2018			119,988.465			119,988.465			109,527.050			109,527.050			5,000.000			5,000.000			5,000.000			5,000.000


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															100,000.000			90,000.000			40,000.000			40,000.000			45,000.000			25,000.000			50,000.000			50,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Phố đi bộ ven sông Bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng			TPCB			Tuyến sàn bê tông cốt thép (sân và đường dạo); khu vệ sinh công cộng; cải tạo đường phố Thầu và các trục kết nối			2020-2021			2397/QĐ-UBND ngày 26/12/2019			100,000.000			90,000.000			40,000.000			40,000.000			45,000.000			25,000.000			50,000.000			50,000.000									Dự án tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư


			(3)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															24,198.392			24,198.392									11,000.000			11,000.000			24,198.392			24,198.392


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Đường đi bộ vào động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bẳng			HL			Đường đi bộ với chiều dài tuyến khoảng 750m			2021-2023			2690/QĐ-UBND, 25/12/2020			14,200.000			14,200.000									5,000.000			5,000.000			14,200.000			14,200.000


			2			Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tuyến du lịch thứ 4 Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng						Các điểm di sản trên tuyến du lịch thứ 4 CVĐC Non nước			2021-2023			2641/QĐ-UBND, 25/12/2020			5,000.000			5,000.000									3,000.000			3,000.000			5,000.000			5,000.000


			3			Dự án: Nâng cấp các Trung tâm thông tin, trưng bày Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng						Các điểm di sản trong vùng CVĐC non nước			2021-2023			2240/QĐ-UBND, 18/11/2020			2,998.392			2,998.392									2,000.000			2,000.000			2,998.392			2,998.392


			4			Dự án đầu tư xây dựng mô hình chụp ảnh (check in), giới thiệu giá trị các điểm di sản địa chất trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng phục vụ khách du lịch						Tại các trung tâm thông tin trên các tuyến du lịch trong vùng CVĐC			2021-2023			2033/QĐ-SXD 23/12/2020			2,000.000			2,000.000									1,000.000			1,000.000			2,000.000			2,000.000


			VI.7			Công nghệ thông tin															32,997.000			32,997.000									7,000.000			7,000.000			32,997.000			32,997.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															32,997.000			32,997.000									7,000.000			7,000.000			32,997.000			32,997.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Đầu tư xây dựng hệ thống nền cơ sở dữ liệu chuyên ngành			TPCB			Xây dựng hệ thống nền quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung cấp tỉnh			2021-2023			2694/QĐ-UBND, 25/12/2020			7,998.500			7,998.500									2,000.000			2,000.000			7,998.500			7,998.500


			2			Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành			TPCB			Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng; giao thông; thông tin và truyền thông; công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao và du lịch; hạ tầng đô thị thành phố			2021-2023			2695/QĐ-UBND, 25/12/2020			24,998.500			24,998.500									5,000.000			5,000.000			24,998.500			24,998.500


			XI.8			Quy hoạch															49,911.000			49,911.000			10,888.251			10,888.251			20,000.000			20,000.000			39,022.749			39,022.749


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															49,911.000			49,911.000			10,888.251			10,888.251			20,000.000			20,000.000			39,022.749			39,022.749


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050									2020-2022			2088/QĐ-UBND ngày 30/10/2020			49,911.000			49,911.000			10,888.251			10,888.251			20,000.000			20,000.000			39,022.749			39,022.749


			VI.9			Các công trình công cộng tại các đô thị															336,753.535						207,722.575						0.000			0.000			22,642.000			22,642.000


			(1)			Danh mục dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020															336,753.535						207,722.575												22,642.000			22,642.000


						Dự án nhóm B


			1			Các công trình kỹ thuật hạ tầng khu trung tâm chính trị Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là Thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng												2924/QĐ-UBND, 30/12/2011; 2999/QĐ-UBND, 31/12/2020			316,648.000						193,868.000												16,392.000			16,392.000


						Dự án nhóm C


			1			Hạ tầng lô đất 15-16 khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng												2370/QĐ-UBND, 14/12/2015			20,105.535						13,854.575												6,250.000			6,250.000


			VI.10			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã																											8,000.000			8,000.000			45,000.000			45,000.000


			1			Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo NQ 20 của HĐND tỉnh									2021-2025																		5,000.000			5,000.000			30,000.000			30,000.000												Tăng từ 20.000 lên 30.000


			2			Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng									2021-2025																		2,000.000			2,000.000			10,000.000			10,000.000


			3			Quỹ Hội nông dân									2021-2025																		1,000.000			1,000.000			5,000.000			5,000.000


			VII			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội															269,531.153			26,999.944			212,141.223			0.000			8,656.000			8,656.000			39,626.944			31,126.944


			(1)			Danh mục dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020															223,244.569			0.000			212,141.223			0.000			156.000			156.000			4,127.000			4,127.000


						Dự án nhóm B


			1			Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Đề Thám, thị xã Cao Bằng			TPCB									2226/QĐ-UBND, 07/10/2011; 670/QĐ-UBND, 28/5/2015			142,103.569						137,167.084						156.000			156.000			156.000			156.000


			2			San gạt tổng thể khu trung tâm chính trị Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng												1917/QĐ-UBND, 01/9/2011			81,141.000						74,974.139												3,971.000			3,971.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															46,286.584			26,999.944									8,500.000			8,500.000			35,499.944			26,999.944


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, nâng cấp trường Chính trị Hoàng Đình Giong 			TPCB			Xây mới nhà lớp học 03 tầng; tháo dỡ nhà 0 phòng học 2 tầng, hội trường cũ; hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật			2021-2023			2677/QĐ-UBND, 25/12/2020			11,999.944			11,999.944									1,000.000			1,000.000			11,999.944			11,999.944


			2			Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Quang Trung, huyện Hòa An			HA			Trụ sở làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ			2021-2022			2645/QĐ-UBND, 24/12/2020			9,696.643			5,000.000									2,500.000			2,500.000			8,500.000			5,000.000									Huyện có trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại trong TMĐT dự án.


			3			Trụ sở làm việc Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa			PH			Trụ sở làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ			2021-2022			877QĐ-UBND, 28/5/2021			14,600.000			5,000.000									2,500.000			2,500.000			5,000.000			5,000.000									Huyện có trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại trong TMĐT dự án.


			4			Trụ sở làm việc xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh			Huyện Trùng Khánh			Trụ sở làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ			2021-2022			879QĐ-UBND, 28/5/2021			9,989.997			5,000.000									2,500.000			2,500.000			10,000.000			5,000.000									Huyện có trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại trong TMĐT dự án.


			VIII			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật 															608,024.615			608,024.615			505,068.415			505,068.415			73,261.000			73,261.000			102,956.196			102,956.196


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															603,024.615			603,024.615			505,068.415			505,068.415			68,261.000			68,261.000			97,956.196			97,956.196


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB			TPCB						2021-2024			1734/QĐ-UBND; 16/11/2012			283,626.000			283,626.000			210,930.804			210,930.804			43,000.000			43,000.000			72,695.196			72,695.196												Sửa từ 72.695,196 thành 63.991


			2			Bồi thường, hỗ trợ và TĐC đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB. Lý trình km0+00-km5+896,52			TPCB						2021-2024			1229/QĐ-UBND; 22/7/2016			319,398.615			319,398.615			294,137.611			294,137.611			25,261.000			25,261.000			25,261.000			25,261.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000			5,000.000			5,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phía bên ngoài trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng						Đền bù, GPMB và xây dựng tuyến đường giao thông nối từ khu đất trụ sở đến tuyến đường quy hoạch với tổng chiều dài tuyến khoảng 125,26m			2021-2023			627/QĐ-UBND; 16/4/2021			5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000			5,000.000			5,000.000


			B			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất															12,717,896.000			662,399.000			112,500.000			112,500.000			476,619.000			172,399.000			5,659,396.000			1,000,000.000


						 - Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết																																				350,101.000									Chưa có Quyết định phê duyệt CTĐT, chưa đáp ứng theo quy định về điều kiện để chương trình, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công


						 - Phân bổ chi tiết															12,717,896.000			662,399.000			112,500.000			112,500.000			476,619.000			172,399.000			5,659,396.000			649,899.000


			B.1			Tăng vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất															100,000.000			100,000.000			100,000.000			100,000.000			60,000.000			60,000.000			100,000.000			100,000.000


			B.2			Bố trí cho dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính															14,500.000			14,500.000									7,000.000			7,000.000			14,500.000			14,500.000


			I			Bảo vệ môi trường															14,500.000			14,500.000									7,000.000			7,000.000			14,500.000			14,500.000


			I.1			Tài nguyên															14,500.000			14,500.000									7,000.000			7,000.000			14,500.000			14,500.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															14,500.000			14,500.000									7,000.000			7,000.000			14,500.000			14,500.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Dự án Lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng			Các huyện, TP			Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 cho  các thửa đất: 3.170 thửa; Kê khai, đăng ký, cấp đổi, cấp lại GCN quyền SDD: 8.409 hồ sơ/5.239 giấy; Biên tập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000: 181 mảnh			2021-2022			2480/QĐ-UBND ngày 9/12/2020			14,500.000			14,500.000									7,000.000			7,000.000			14,500.000			14,500.000


			B.3			Xây dựng nông thôn mới 															35,997.000			26,500.000			2,000.000			2,000.000			26,720.000			22,500.000			33,997.000			24,500.000


			I			Quảng Hòa															4,500.000			4,500.000			2,000.000			2,000.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000


			I.1			Xã Quảng Hưng															4,500.000			4,500.000			2,000.000			2,000.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															4,500.000			4,500.000			2,000.000			2,000.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Trạm y tế xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			QH						2020-2021			2063/QĐ-UBND
26/10/2020			4,500.000			4,500.000			2,000.000			2,000.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000			2,500.000


			II			Nguyên Bình															2,000.000			2,000.000									2,000.000			2,000.000			2,000.000			2,000.000


			II.1			Xã Vũ Minh


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý															2,000.000			2,000.000									2,000.000			2,000.000			2,000.000			2,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															2,000.000			2,000.000									2,000.000			2,000.000			2,000.000			2,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Sân vận động xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình			NB			Nhà văn hóa 			2021-2022			1538/QĐ-UBND
28/5/2021			2,000.000			2,000.000									2,000.000			2,000.000			2,000.000			2,000.000


			III			Trùng Khánh															14,847.000			9,500.000									9,220.000			8,000.000			14,847.000			9,500.000


			III.1			Xã Phong Nặm															5,147.000			3,500.000									4,120.000			3,000.000			5,147.000			3,500.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															5,147.000			3,500.000									4,120.000			3,000.000			5,147.000			3,500.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Nhà văn hóa trung tâm xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK			Nhà văn hóa 01 tầng và các hạng mục phụ trợ: sân bê tông, cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước, khu để xe			2021-2022			878/QĐ-UBND
28/5/2021			3,027.000			2,500.000									2,000.000			2,000.000			3,027.000			2,500.000


			2			Sân vận động xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK			Sân vận động			2021-2022			1162/QĐ-UBND
15/4/2021			2,120.000			1,000.000									2,120.000			1,000.000			2,120.000			1,000.000


			III.2			Xã Quang Trung															3,300.000			2,500.000									2,000.000			2,000.000			3,300.000			2,500.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															3,300.000			2,500.000									2,000.000			2,000.000			3,300.000			2,500.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Nhà văn hóa trung tâm xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK			Nhà văn hóa			2021-2022			882/QĐ-UBND
28/5/2021			3,300.000			2,500.000									2,000.000			2,000.000			3,300.000			2,500.000


			III.3			Xã Đàm Thủy															6,400.000			3,500.000									3,100.000			3,000.000			6,400.000			3,500.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															6,400.000			3,500.000									3,100.000			3,000.000			6,400.000			3,500.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Nhà văn hóa trung tâm xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK			Nhà văn hóa			2021-2022			883/QĐ-UBND
28/5/2021			5,300.000			2,500.000									2,000.000			2,000.000			5,300.000			2,500.000


			2			Sân thể thao trung tâm xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK			Sân thể thao			2021-2022			1070/QĐ-UBND
28/4/2021			1,100.000			1,000.000									1,100.000			1,000.000			1,100.000			1,000.000


			IV			Hà Quảng															6,650.000			3,500.000									5,000.000			3,000.000			6,650.000			3,500.000


			IV.1			Xã Quý Quân 															6,650.000			3,500.000									5,000.000			3,000.000			6,650.000			3,500.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															6,650.000			3,500.000									5,000.000			3,000.000			6,650.000			3,500.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Sân vận động xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			HQ			Sân bóng đá 50x40m, nhà vệ sinh và các hạng mục khác			2021-2022			666/QĐ-UBND
23/4/2021			3,375.000			1,000.000									3,000.000			1,000.000			3,375.000			1,000.000


			2			Nhà văn hoá xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			HQ			Nhà văn hóa 01 tầng, cấp III, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ			2021-2022			667/QĐ-UBND
23/4/2021			3,275.000			2,500.000									2,000.000			2,000.000			3,275.000			2,500.000


			V			Hòa An															3,000.000			2,000.000									3,000.000			2,000.000			3,000.000			2,000.000


			V.1			Xã Hồng Việt															3,000.000			2,000.000									3,000.000			2,000.000			3,000.000			2,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															3,000.000			2,000.000									3,000.000			2,000.000			3,000.000			2,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Sân chơi thể thao, khu vui chơi xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			Sân thể thao và khu vui chơi cho người già , trẻ em			2021-2022			3915/QĐ-UBND
03/12/2020			3,000.000			2,000.000									3,000.000			2,000.000			3,000.000			2,000.000


			VI			Hỗ trợ xi măng cho các xã về đích NTM															5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000			5,000.000			5,000.000


			1			UBND huyện Hà Quảng			Các xã			Hỗ trợ xi măng			2021						1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			2			UBND huyện Hòa An			Các xã			Hỗ trợ xi măng			2021						1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			3			UBND huyện Quảng Hòa			Các xã			Hỗ trợ xi măng			2021						1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			4			UBND huyện Thạch An			Các xã			Hỗ trợ xi măng			2021						1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			5			UBND huyện Trùng Khánh			Các xã			Hỗ trợ xi măng			2021						1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			B.4			Thực hiện các dự án đầu tư															12,567,399.000			521,399.000			10,500.000			10,500.000			382,899.000			82,899.000			5,510,899.000			510,899.000


			I			Các hoạt động kinh tế															12,567,399.000			521,399.000			10,500.000			10,500.000			382,899.000			82,899.000			5,510,899.000			510,899.000


			I.1			Giao thông															12,546,000.000			500,000.000									372,000.000			72,000.000			5,500,000.000			500,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															12,546,000.000			500,000.000									372,000.000			72,000.000			5,500,000.000			500,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn						2020-2024			1212/QĐ-TTg, 10/8/2020			12,546,000.000			500,000.000			53,614.739


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý			


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý						


KimDung: KimDung:
chưa cập nhật số điều chỉnh giảm			


KimDung: KimDung:
Theo PA dự kiến điều chỉnh KH 2021, xem có thay đổi k?			


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 1239/QĐ-UBND, 15/7/2021
TMĐT = 30.186 .																		


KimDung: KimDung:
			


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 1239/QĐ-UBND, 15/7/2021
NSĐP = 4.529.			


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý																											


KimDung: KimDung:
Đã cập nhật số dự kiến điều chỉnh, xem đúng k			


KimDung: KimDung:
Xem lại thời gian KC-HT																		


KimDung: KimDung:
Đã cập nhật số điều chỉnh, xem đúng chưa			


ADMIN01: 'CĐT đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh CTĐT DA; DA đã được HĐTĐ tỉnh tổ chức thẩm định; đã có BC kết quả thẩm định BCĐX điều chỉnh ngày 13/7/2021															53,614.739			372,000.000			72,000.000			5,500,000.000			500,000.000


			I.2			Quy hoạch															21,399.000			21,399.000			10,500.000			10,500.000			10,899.000			10,899.000			10,899.000			10,899.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															21,399.000			21,399.000			10,500.000			10,500.000			10,899.000			10,899.000			10,899.000			10,899.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hạ Lang			HL									1676/QĐ-UBND, 11/9/2020			1,627.000			1,627.000			800.000			800.000			827.000			827.000			827.000			827.000


			2			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình			NB			83.796 ha trên 17 xã, thị trấn						1677/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,003.000			2,003.000			1,000.000			1,000.000			1,003.000			1,003.000			1,003.000			1,003.000


			3			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch An			TA			69.098 ha trên 14 xã, thị trấn						1674/QĐ-UBND, 11/9/2020			1,700.000			1,700.000			800.000			800.000			900.000			900.000			900.000			900.000


			4			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng			HQ			810,96 km2 trên 17 xã, thị trấn						1672/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,486.000			2,486.000			1,200.000			1,200.000			1,286.000			1,286.000			1,286.000			1,286.000


			5			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Hòa			QH			66.895 ha trên 19 xã, thị trấn						1678/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,466.000			2,466.000			1,200.000			1,200.000			1,266.000			1,266.000			1,266.000			1,266.000


			6			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòa An			HA			60.598 ha trên 21 xã, thị trấn						1673/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,011.000			2,011.000			1,000.000			1,000.000			1,011.000			1,011.000			1,011.000			1,011.000


			7			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lâm			BLâm			91.306,15 ha trên 13 xã, thị trấn						1675/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,010.000			2,010.000			1,000.000			1,000.000			1,010.000			1,010.000			1,010.000			1,010.000


			8			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thành phố Cao Bằng			TPCB			10.711,64 ha trên 11 Phường, xã						1671/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,219.000			2,219.000			1,100.000			1,100.000			1,119.000			1,119.000			1,119.000			1,119.000


			9			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh			TK			68.810 ha trên 21 xã, thị trấn						2654/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,654.000			2,654.000			1,300.000			1,300.000			1,354.000			1,354.000			1,354.000			1,354.000


			10			Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lạc			BLạc			92.072,85 ha trên 17 xã, thị trấn						1670/QĐ-UBND, 11/9/2020			2,223.000			2,223.000			1,100.000			1,100.000			1,123.000			1,123.000			1,123.000			1,123.000


			C 			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết															62,900.000			38,850.000			0.000			0.000			22,900.000			15,000.000			62,900.000			75,000.000


						 - Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết																																				36,150.000									Chưa có Quyết định phê duyệt CTĐT, chưa đáp ứng theo quy định về điều kiện để chương trình, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công


						  - Phân bổ chi tiết															62,900.000			38,850.000			0.000			0.000			22,900.000			15,000.000			62,900.000			38,850.000


			I			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp															47,900.000			23,850.000			0.000			0.000			15,900.000			8,000.000			47,900.000			23,850.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															47,900.000			23,850.000			0.000			0.000			15,900.000			8,000.000			47,900.000			23,850.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Trường Tiểu học và trung học cơ sở Quốc Dân, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			QH			Xây mới nhà hiệu bộ,  nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh; cải tạo nhà lớp học 8 phòng; tháo dỡ nhà vệ sinh, sân khấu; các hạng mục phụ trợ			2021-2023			2680/QĐ-UBND, 25/12/2020			6,600.000			3,500.000									2,200.000			1,200.000			6,600.000			3,500.000


			2			Trường mầm non Bình Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			Xây mới nhà hiệu bộ,nhà lớp học 6 phòng, nhà bếp, nhà bảo vệ, nhà để xe; cải tạo nhà lớp học 2 phòng; tháo dỡ 1 số hạng mục; hạng mục phụ trợ			2021-2023			2681/QĐ-UBND, 25/12/2020			10,000.000			5,550.000									3,500.000			2,000.000			10,000.000			5,550.000


			3			Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và trung học cơ sở Bình Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			Xây mới nhà hiệu bộ; Xây mới nhà phòng học bộ môn + phòng truyền thống; Xây mới nhà bếp + kho bếp + nhà ăn học sinh; Xây dựng mới nhà vệ sinh học sinh; Xây mới nhà để xe 02 bánh cho giáo viên và học sinh; Cải tạo, sửa chữa nhà 08 phòng học (khối THCS); Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật			2021-2023			2682/QĐ-UBND, 25/12/2020			11,500.000			7,300.000									3,500.000			2,000.000			11,500.000			7,300.000


			4			Trường Mầm non Đức Xuân, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Xây mới nhà hiệu bộ, nhà 6 lớp học, nhà để xe; các hạng mục phụ trợ; tháo dỡ một số hạng mục			2021-2023			2683/QĐ-UBND, 25/12/2020			8,900.000			3,500.000									3,200.000			1,200.000			8,900.000			3,500.000


			5			Trường Tiểu học và trung học cơ sở Đức Xuân, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Xây mới nhà hiệu bộ; Xây mới nhà 6 lớp học bộ môn; Xây mới 01 nhà bếp + kho bếp + nhà ăn học sinh; Xây dựng mới 02 nhà vệ sinh học sinh; Xây mới nhà để xe giáo viên; Xây mới nhà để xe học sinh; Các hạng mục phụ trợ: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, kè đá, hàng rào, Tháo dỡ các hạng mục: nhà công vụ 03 gian; nhà vệ sinh 02 gian; 02 nhà để xe.			2021-2023			2684/QĐ-UBND, 25/12/2020			10,900.000			4,000.000									3,500.000			1,600.000			10,900.000			4,000.000


			II			 Y tế, dân số và gia đình: 															15,000.000			15,000.000									7,000.000			7,000.000			15,000.000			15,000.000									- 0


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															15,000.000			15,000.000									7,000.000			7,000.000			15,000.000			15,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Trạm y tế xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			HQ			Xây dựng Trạm Y tế đạt chuẩn			2021-2022			2673/QĐ-UBND, 25/12/2020			5,000.000			5,000.000									2,500.000			2,500.000			5,000.000			5,000.000


			2			Trạm y tế xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			NB			Xây dựng Trạm Y tế đạt chuẩn			2021-2022			2674/QĐ-UBND, 25/12/2020			5,000.000			5,000.000									2,500.000			2,500.000			5,000.000			5,000.000


			3			Trạm y tế xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			QH			Xây dựng Trạm Y tế đạt chuẩn			2021-2022			2675/QĐ-UBND, 25/12/2020			5,000.000			5,000.000									2,000.000			2,000.000			5,000.000			5,000.000


			D 			Đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương																																	52,200.000			52,200.000									Phân bổ chi tiết tại biểu số 3
































																																										0.000











																																													184947.000





&P/&N	






2.1. NSDP mat


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 2.1


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025


			ERROR:#REF!


			Biểu này gồm 12 dự án có tính chất mật thuộc ngành Quốc phòng


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết năm 2020						Kế hoạch năm 2021						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025												Ghi chú			Những nội dung thay đổi về số liệu kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 so với số liệu tại cột 13,14- Đề nghị cập nhật tại cột này						HT/CT/KCM			A/B/C





																					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn cân đối NSĐP


																								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn cân đối NSĐP						Vốn cân đối NSĐP						Vốn cân đối NSĐP						Tổng số			Trong đó


																																																Thu hồi các khoản ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB(3)








			1			2						3			4			5			6			7			8			9			10									11			12			13			14			19


						TỔNG SỐ																		78,476.392			52,500.000									25,395.392			23,419.000			78,476.392			52,500.000																								5,478,900			-5,426,400


			A			Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước																		78,476.392			52,500.000									25,395.392			23,419.000			78,476.392			52,500.000																								4,351,700			-4,299,200


			A.2			Tỉnh bố trí																		78,476.392			52,500.000									25,395.392			23,419.000			78,476.392			52,500.000																								3,698,945			-3,646,445


			I			Quốc phòng 																		78,476.392			52,500.000									25,395.392			23,419.000			78,476.392			52,500.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025																		78,476.392			52,500.000			0.000			0.000			25,395.392			23,419.000			78,476.392			52,500.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021						NB			Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trong căn cứ chiến đấu Minh Tâm, xây dựng khu căn cứ Hậu cần – Kỹ thuật (khu vực hang Minh Thanh); Xây dựng thao trường thực binh			2021-2023


KimDung: KimDung:
Tại QĐ phê duyệt BCKTKT chỉ ghi năm 2021			Số  123/QĐ-UBND ngày  28/5/2021			22,500.000			22,500.000									21,419.000			21,419.000			22,500.000			22,500.000									Mật									KCM			C


			2			Công trình diễn tập phòng thủ Thành phố Cao Bằng						TPCB			Hầm họp Khối Thành ủy (sâu 5m), diện tích sàn 221m2; Hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ			2021-2023			123/QĐ-UBND.m, 25/8/2021			1,000.000			1,000.000									1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			3			Công trình diễn tập phòng thủ huyện Hòa An						HA			Cải tạo, sửa chữa khu vực hang Ngườm Hoài; Khu vực hang Ngườm Cải: Mở mới đường giao thông, chiều dài khoảng 200m; Xây dựng trong hang chính			2021-2023			52a/QĐ-UBND.m, 20/12/2020			2,976.392			1,000.000									2,976.392			1,000.000			2,976.392			1,000.000									Mật									KCM			C


			4			Cải tạo xây dựng các công trình trong KVPT huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng						BLâm			Cải tạo hang động, xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong căn cứ chiến đấu			2022						1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			5			Cải tạo xây dựng các công trình trong KVPT huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng						NB			Cải tạo hang động, xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong căn cứ chiến đấu			2022						1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			6			Cải tạo xây dựng các công trình trong KVPT huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng						BLạc			Cải tạo hang động, xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong căn cứ chiến đấu			2023						1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			7			Cải tạo xây dựng các công trình trong KVPT huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng						HL			Cải tạo hang động, xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong căn cứ chiến đấu			2024						1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			8			Cải tạo xây dựng các công trình trong KVPT huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng						TA			Cải tạo hang động, xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong căn cứ chiến đấu			2024						1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			9			Xây dựng sở chỉ huy phía trước Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng						QH			Xây dựng các hạng mục trong sở chỉ huy			2022-2023						3,000.000			3,000.000															3,000.000			3,000.000									Mật									KCM			C


			10			Cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng						TK			Cải tạo hang động, xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong căn cứ chiến đấu			2023						1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			11			Cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng						HQ			Cải tạo hang động, xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong căn cứ chiến đấu			2024						1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000									Mật									KCM			C


			12			Các hạng mục phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2026			NB			NB			Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trong căn cứ chiến đấu Minh Tâm; Mở thông hang Tỉnh ủy, hang Ủy ban, đường thoát hiểm đường hầm DHDDC16; Xây dựng các phòng làm việc của các cơ quan khối Đảng, chính quyền; Xây dựng thao trường thực binh Nặm Loát/Nguyễn Huệ; Mua sắm thiết bị quân sự.			2023-2025						42,000.000			18,000.000															42,000.000			18,000.000									Mật





&P/&N	






3.Vay lại





			Biểu số 3


			 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI VAY LẠI TỪ CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2021-2025 (BỘI CHI VÀ VAY BỔ SUNG TỪ TRẢ NỢ GỐC CỦA ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025)


			(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày  29 /9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Mã dự án												Nhà tài trợ			Ngày ký kết Hiệp định			Ngày kết thúc Hiệp định			Quyết định đầu tư/Quyết định chủ trương																								Kế hoạch trung hạn GĐ 2021-2025						Ghi chú


																														Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành 			TMĐT 


																																	Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 			Trong đó: 


																																				Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)												Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 			Trong đó: Vốn nước ngoài Vay lại từ Chính phủ


																																				Tổng số 			Trong đó: vốn  đối ứng NSTW			Tính bằng nguyên tệ			Quy đổi ra tiền Việt


																																													Tổng số			Trong đó:


																																																Đưa vào cân đối NSTW			Vay lại





			1			2			3			3			4			5			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


						TỔNG SỐ																											2,983,464.000			1,014,227.925			548,005.400						2,428,155.064			2,060,774.675			367,380.389			2,211,716.300			257,112.000


						Trong đó:


						- Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2021																																																			52,200.000


						- Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ nguồn vay bổ sung từ trả nợ gốc năm 2021 																																																			13,800.000


						- Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ nguồn bội chi và vay bổ sung từ trả nợ gốc giai đoạn 2022-2025																																																			191,112.000


						PHÂN BỔ CHI TIẾT																											2,983,464.000			1,014,227.925			548,005.400						2,428,155.064			2,060,774.675			367,380.389			2,211,716.300			257,112.000


			I			Bảo vệ môi trường																											85,122.000			15,001.000			0.000						70,121.000			63,109.000			7,012.000			75,132.700			6,552.000


			I.1			Tài nguyên																											85,122.000			15,001.000			0.000						70,121.000			63,109.000			7,012.000			75,132.700			6,552.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																											85,122.000			15,001.000			0.000						70,121.000			63,109.000			7,012.000			75,132.700			6,552.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025																											85,122.000			15,001.000			0.000						70,121.000			63,109.000			7,012.000			75,132.700			6,552.000


						Dự án nhóm B


			1			Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai															 WB			26/12/2016						1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016; 2082/QĐ-UBND, 28/10/2016; 816/QĐ-UBND 21/5/2020			85,122			15,001			0						70,121			63,109			7,012			75,132.700			6,552.000


			II			Các hoạt động kinh tế																											2,898,342.000			999,226.925			548,005.400			0.000			2,358,034.064			1,997,665.675			360,368.389			2,136,583.600			250,560.000


			II.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và hải sản																											336,454.000			336,454.000			82,797.000						476,000.000			387,677.000			88,323.000			432,833.000			68,224.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																											336,454.000			336,454.000			82,797.000						476,000.000			387,677.000			88,323.000			432,833.000			68,224.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025																											336,454.000			336,454.000			82,797.000						476,000.000			387,677.000			88,323.000			432,833.000			68,224.000


						Dự án nhóm B


			1			Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng															 IFAD			24/03/2017						1736/QĐ-UBND, 23/9/2016; 698/QĐ-UBND, 19/5/2017			336,454			336,454			82,797						476,000			387,677			88,323			432,833.000			68,224.000


			II.2			Giao thông																											1,889,831.000			577,163.000			420,465.400						1,312,668.000			1,116,338.000			196,330.000			1,504,322.600			170,082.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																											1,239,195.000			251,845.000			160,211.000						987,350.000			888,615.000			98,735.000			853,688.000			72,487.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025																											1,239,195.000			251,845.000			160,211.000						987,350.000			888,615.000			98,735.000			853,688.000			72,487.000


						Dự án nhóm B


			1			Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án Tỉnh Cao Bằng															 ADB			12/04/2018						1205/QĐ-TTg, 17/8/2017; 1338/QĐ-UBND 24/8/2017			979,865			222,515			160,211						757,350			681,615			75,735			824,214.000			66,769.000


			2			Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP),  Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương															 WB			04/07/2016						2529/QĐ-TTg, 21/12/2015; 622/QĐ-BGTVT, 02/3/2016			259,330			29,330			0						230,000			207,000			23,000			29,474.000			5,718.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025																											650,636.000			325,318.000			260,254.400						325,318.000			227,723.000			97,595.000			650,634.600			97,595.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025																											650,636.000			325,318.000			260,254.400						325,318.000			227,723.000			97,595.000			650,634.600			97,595.000


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng (Lý trình  Km19+00 - Km79+00 và cầu BTCT tại Km15+200)															Ả rập Xê út									2244/QĐ-TTg ngày 11/12/2014; 667/QĐ-TTg 7/5/2021			650,636			325,318			260,254						325,318			227,723			97,595			650,634.600			97,595.000


			II.3			Cấp nước, thoát nước																											231,390.000			20,520.000									193,788.400			175,578.956			18,209.444			85,313.000			7,673.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																											231,390.000			20,520.000									193,788.400			175,578.956			18,209.444			85,313.000			7,673.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025																											231,390.000			20,520.000									193,788.400			175,578.956			18,209.444			85,313.000			7,673.000


						Dự án nhóm B


			1			Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả															WB			10/03/2016						3102/QĐ-BNN-HTQT, 21/7/2016			231,390			20,520									193,788			175,579			18,209			85,313.000			7,673.000


			II.4			Công trình công cộng tại các đô thị																											440,667.000			65,089.925			44,743.000						375,577.664			318,071.720			57,505.944			114,115.000			4,581.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																											440,667.000			65,089.925			44,743.000						375,577.664			318,071.720			57,505.944			114,115.000			4,581.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025																											440,667.000			65,089.925			44,743.000						375,577.664			318,071.720			57,505.944			114,115.000			4,581.000


						Dự án nhóm B


			1			Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (GĐ 2)															 WB			17/07/2014						1944/QĐ-UBND, 29/10/2015; 99/QĐ-UBND 25/01/2017;1153/QĐ-UBND  03/7/2020;  1117/QĐ-UBND 29/6/2021			440,667			65,090			44,743						375,578			318,072			57,506			114,115.000			4,581.000									2,562.663





						* Ghi chú: 
 - Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ nguồn vay bổ sung từ trả nợ gốc năm 2021 đã được HĐND tỉnh thông qua tại NQ số 58//202/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 (Theo  Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính, năm 2021, tỉnh Cao Bằng được vay bổ sung là 13.900 triệu đồng nếu trả nợ gốc bằng 13.900 triệu đồng. Tuy nhiên tỉnh CB chi có nhu cầu vay thêm 13.800 triệu đồng)
- Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ nguồn bội chi và vay bổ sung từ trả nợ gốc giai đoạn 2022-2025: Theo dự kiến khả năng vay nợ của tỉnh trong giai đoạn 2022-2025, chủ trương đầu tư các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các hợp đồng vay lại vốn nước ngoài từ Chính phủ đã được ký kết giữa Bộ Tài chính với UBND tỉnh Cao Bằng. Số vốn vay giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Cao Bằng sẽ được Bộ Tài chính kiểm soát hằng năm và đảm bảo vay theo đúng quy định.




















&P/&N	






4. tang thu NSĐP-in


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 4


						 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  (BAO GỒM TĂNG THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT) GIAI ĐOẠN 2021-2025 


			(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày  29 /9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH 2020						Kế hoạch năm 2021						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025												Ghi chú


																		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 


																					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn tăng thu NSĐP 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn tăng thu NSĐP 


																														Vốn tăng thu NSĐP						Vốn tăng thu NSĐP						Tổng số			Trong đó: 


																																													Thu hồi các khoản vốn ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB 


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			11			12			13			14			15


						TỔNG SỐ 																																				3,433,488.000


						 - Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết																																				2,053,235.537									Chưa có Quyết định phê duyệt CTĐT, chưa đáp ứng theo quy định về điều kiện để chương trình, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công


						 - Phân bổ chi tiết															6,742,287.000			1,553,252.463			231,677.739			166,614.739			168,450.000			108,450.000			6,518,223.794			1,380,252.463												-2,068,235.537			-2,252,600


			A			Tăng vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất 																																	100,000.000			100,000.000


			B			Xây dựng nông thôn mới															2,500.000			1,450.000			0.000			0.000			11,450.000			11,450.000			12,500.000			11,450.000


			I			Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn																											10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000


			1			Huyện Hòa An			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			2			Huyện Hà Quảng			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			3			Huyện Bảo Lâm			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			4			Huyện Bảo Lạc			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			5			Huyện Nguyên Bình			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			6			Huyện Thạch An			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			7			Huyện Hạ Lang			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			8			Huyện Quảng Hòa			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			9			Huyện Trùng Khánh			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			10			Thành phố Cao Bằng			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			II			Hỗ trợ đầu tư các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới															2,500.000			1,450.000									1,450.000			1,450.000			2,500.000			1,450.000


			II.1			Huyện Thạch An															2,500.000			1,450.000									1,450.000			1,450.000			2,500.000			1,450.000


						Xã Đức Xuân


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Sân vận động xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA						2021			1146/QĐ-UBND; 21/5/2021			2,500.000			1,450.000									1,450.000			1,450.000			2,500.000			1,450.000


			C			Bố trí vốn cho các dự án đầu tư công															6,479,787.000			1,371,802.463			231,677.739			166,614.739			90,000.000			60,000.000			6,278,723.794			1,248,802.463


			I			Quốc phòng 															30,787.000			30,787.000															30,787.000			30,787.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															30,787.000			30,787.000															30,787.000			30,787.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Bốt kiểm soát, hàng rào biên giới, hàng rào ranh giới; đường cầu tuần tra biên giới trong Khu du lịch Thác Bản Giốc			TK			03 bốt kiểm soát 01 tầng; hạng mục phụ trợ; hàng rào ranh giới 2.250m; đường tuần tra 1.028m; cầu L0=5mx2			2022-2024			1536/QĐ-UBND 26/10/2018; 695/QĐ-UBND 24/5/2019			30,787.000			30,787.000															30,787.000			30,787.000


			II			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp															3,000.000			580.000															3,000.000			580.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															3,000.000			580.000															3,000.000			580.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng kè chắn đất chống sạt lở công trình Trường PTDT nội trú tỉnh Cao Bằng 			TPCB						2021						3,000.000			580.000															3,000.000			580.000									Dự án đầu tư theo hình thức “Xây dựng công trình khấn cấp” - Quy định tại Khoản 48, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14


			III			Y tế, dân số và gia đình															180,000.000			60,000.000									0.000			0.000			180,000.000			60,000.000												 


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															180,000.000			60,000.000									0.000			0.000			180,000.000			60,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Xây dựng mới Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng			TPCB			150 giường bệnh 			2021-2024


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 900/QĐ-UBND; 31/5/2021
Thời gian KC-HT 2021-2024			900/QĐ-UBND; 31/5/2021			180,000.000			60,000.000															180,000.000			60,000.000


			IV			Văn hóa thông tin															376,000.000			57,600.000			10,000.000												376,000.000			57,600.000


			V.1			Văn hóa															376,000.000			57,600.000			10,000.000												376,000.000			57,600.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															376,000.000			57,600.000			10,000.000						0.000			0.000			376,000.000			57,600.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Bảo tàng tỉnh Cao Bằng			TPCB			Khối nhà trung tâm: gồm 3 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, tổng diện tích sàn khoảng 13.745 m2; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị.


ADMIN01: ADMIN01:
Năng lực thiết kế: lấy theo QĐ số 1926/QĐ-UBND; 13/10/2019						1926/QĐ-UBND; 13/10/2019			376,000.000			57,600.000			10,000.000												376,000.000			57,600.000


			V			Các hoạt động kinh tế															5,890,000.000			1,222,835.463			221,677.739			166,614.739			90,000.000			60,000.000			5,688,936.794			1,099,835.463


			V.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản															130,000.000			36,936.794			55,063.000						23,000.000			23,000.000			61,936.794			36,936.794


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															130,000.000			36,936.794			55,063.000						23,000.000			23,000.000			61,936.794			36,936.794


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Đập dâng nước và kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông Bằng, phường Hợp Giang - phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng												2396/QĐ-UBND; 26/12/2019			130,000.000			36,936.794			55,063.000						23,000.000			23,000.000			61,936.794			36,936.794												Sửa từ 44.539 thành 36.936,794


			V.2			Giao thông															5,760,000.000			1,185,898.669			166,614.739			166,614.739			67,000.000			37,000.000			5,627,000.000			1,062,898.669


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															200,000.000			150,000.000			113,000.000			113,000.000			67,000.000			37,000.000			67,000.000			27,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh												2362/QĐ-UBND; 25/12/2019			200,000.000			150,000.000			113,000.000			113,000.000			67,000.000			37,000.000			67,000.000			27,000.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới  trong giai đoạn 2021-2025															5,560,000.000			1,035,898.669			53,614.739			53,614.739			0.000			0.000			5,560,000.000			1,035,898.669


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn						2020-2024			 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của TTgCP			5,500,000.000			1,015,898.669			53,614.739


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý			53,614.739


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý			


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 900/QĐ-UBND; 31/5/2021
Thời gian KC-HT 2021-2024			


ADMIN01: ADMIN01:
Năng lực thiết kế: lấy theo QĐ số 1926/QĐ-UBND; 13/10/2019															


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý												5,500,000.000			1,015,898.669


						Dự án nhóm C


			1			Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Tổng chiều dài công trình L=1,934,08m			2022-2024			1378/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021			60,000.000			20,000.000															60,000.000			20,000.000


			D			Bố trí cho các dự án đầu tư công từ nguồn tăng thu từ sử dụng đất theo tỷ lệ để lại cho các huyện, thành phố 															260,000.000			180,000.000									67,000.000			37,000.000			127,000.000			20,000.000


			I			Các hoạt động kinh tế															260,000.000			180,000.000									67,000.000			37,000.000			127,000.000			20,000.000


			I.1			Giao thông															260,000.000			180,000.000									67,000.000			37,000.000			127,000.000			20,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															200,000.000			150,000.000									67,000.000			37,000.000			67,000.000			10,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh												- 0			200,000.000			150,000.000									67,000.000			37,000.000			67,000.000			10,000.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới  trong giai đoạn 2021-2025															60,000.000			30,000.000									0.000			0.000			60,000.000			10,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			0			2022-2024			1378/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021			60,000.000			30,000.000															60,000.000			10,000.000





						HẾT BIỂU


																																										ERROR:#REF!			ERROR:#REF!






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P/&N	






7. tang thu NSĐP-du


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 7


						 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  (BAO GỒM TĂNG THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT) GIAI ĐOẠN 2021-2025 


			(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày  29 /9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH 2020						Kế hoạch năm 2021						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025												Ghi chú


																		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 


																					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn tăng thu NSĐP 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn tăng thu NSĐP 


																														Vốn tăng thu NSĐP						Vốn tăng thu NSĐP						Tổng số			Trong đó: 


																																													Thu hồi các khoản vốn ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB 


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			11			12			13			14			15


						TỔNG CỘNG															ERROR:#REF!			4,306,301.463			231,677.739			166,614.739			ERROR:#REF!			208,450.000			9,370,124.331			3,632,852.000												184,364.000			-0


			A			Tăng vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất 																																	100,000.000			100,000.000


			B			Bố trí cho Dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính															ERROR:#REF!			50,000.000															50,000.000			50,000.000												3448488


			I			Bảo vệ môi trường															ERROR:#REF!			50,000.000															50,000.000			50,000.000												-184364.000


			I.1			Tài nguyên															ERROR:#REF!			50,000.000															50,000.000			50,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															ERROR:#REF!			50,000.000															50,000.000			50,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 08 xã, thị trấn, huyện Hòa An			ERROR:#REF!						ERROR:#REF!			Chưa có QĐCTĐT			ERROR:#REF!			50,000.000															50,000.000			50,000.000


			C			Xây dựng nông thôn mới															9,500.000			8,450.000									11,450.000			11,450.000			137,050.000			136,000.000


			I			Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn																											10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000


			1			Huyện Hòa An			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			2			Huyện Hà Quảng			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			3			Huyện Bảo Lâm			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			4			Huyện Bảo Lạc			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			5			Huyện Nguyên Bình			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			6			Huyện Thạch An			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			7			Huyện Hạ Lang			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			8			Huyện Quảng Hòa			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			9			Huyện Trùng Khánh			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			10			Thành phố Cao Bằng			Các xã																								1,000.000			1,000.000			1,000.000			1,000.000


			II			Hỗ trợ đầu tư các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới															9,500.000			8,450.000									1,450.000			1,450.000			9,500.000			8,450.000


			II.1			Huyện Thạch An															2,500.000			1,450.000									1,450.000			1,450.000			2,500.000			1,450.000


						Xã Đức Xuân


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Sân vận động xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA						2021			1146/QĐ-UBND; 21/5/2021			2,500.000			1,450.000									1,450.000			1,450.000			2,500.000			1,450.000


			II.2			Huyện Trùng Khánh															1,000.000			1,000.000									0.000			0.000			1,000.000			1,000.000


						Xã Đàm Thủy


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, nâng cấp chợ xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng									2022-2023			Chưa có QĐCTĐT			1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000


			II.3			Huyện Nguyên Bình															1,000.000			1,000.000									0.000			0.000			1,000.000			1,000.000


						Xã Tam Kim


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, nâng cấp chợ xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng									2022-2023			Chưa có QĐCTĐT			1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000


			II.4			Huyện Quảng Hòa															5,000.000			5,000.000									0.000			0.000			5,000.000			5,000.000


						Xã Phúc Sen


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Quốc Dân cũ thành điểm trường mầm non xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng									2022-2023			Chưa có QĐCTĐT			1,000.000			1,000.000															1,000.000			1,000.000


			2			Trạm y tế xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng									2022-2023			Chưa có QĐCTĐT			4,000.000			4,000.000															4,000.000			4,000.000


			III			Hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (chưa phân bổ)												Chưa có QĐCTĐT																					117,550.000			117,550.000


			D			Bố trí vốn cho các dự án đầu tư công															9,840,137.000			3,867,851.463			231,677.739			166,614.739			ERROR:#REF!			160,000.000			8,796,074.331			3,166,852.000


			I			Quốc phòng 															72,787.000			54,787.000															72,787.000			54,787.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															72,787.000			54,787.000															72,787.000			54,787.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Bốt kiểm soát, hàng rào biên giới, hàng rào ranh giới; đường cầu tuần tra biên giới trong Khu du lịch Thác Bản Giốc			TK			03 bốt kiểm soát 01 tầng; hạng mục phụ trợ; hàng rào ranh giới 2.250m; đường tuần tra 1.028m; cầu L0=5mx2			2022-2024			1536/QĐ-UBND 26/10/2018; 695/QĐ-UBND 24/5/2019			30,787.000			30,787.000															30,787.000			30,787.000


			2			Dự án đầu tư cho khu vực phòng thủ huyện, tỉnh (01 dự án)			NB									Chưa có QĐCTĐT			42,000.000			24,000.000															42,000.000			24,000.000									Các dự án có tính chất mật thuộc ngành quốc phòng


			II			An ninh và trật tự, an toàn xã hội															150,000.000			100,000.000															150,000.000			100,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng			TPCB						2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			150,000.000			100,000.000															150,000.000			100,000.000


			III			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp															3,000.000			580.000															3,000.000			580.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															3,000.000			580.000															3,000.000			580.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng kè chắn đất chống sạt lở công trình Trường PTDT nội trú tỉnh Cao Bằng 			TPCB						2021						3,000.000			580.000															3,000.000			580.000									Dự án đầu tư theo hình thức “Xây dựng công trình khấn cấp” - Quy định tại Khoản 48, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14


			IV			Y tế, dân số và gia đình															277,200.000			100,000.000															277,200.000			100,000.000												 


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															277,200.000			100,000.000												0.000			277,200.000			100,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Xây dựng mới Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng			TPCB			150 giường bệnh 			2021-2024


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 900/QĐ-UBND; 31/5/2021
Thời gian KC-HT 2021-2024			900/QĐ-UBND; 31/5/2021			180,000.000			60,000.000															180,000.000			60,000.000


			2			Xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế									2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			97,200.000			40,000.000															97,200.000			40,000.000												Giảm từ 60.000 còn 40.000 và 20.000 giảm bố trí lại bằng nguồn CĐNSĐP


			V			Văn hóa thông tin															547,650.000			229,250.000			10,000.000												547,650.000			229,250.000


			V.1			Văn hóa															547,650.000			229,250.000			10,000.000												547,650.000			229,250.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															547,650.000			229,250.000			10,000.000						0.000			0.000			547,650.000			229,250.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Bảo tàng tỉnh Cao Bằng			TPCB			Khối nhà trung tâm: gồm 3 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, tổng diện tích sàn khoảng 13.745 m2; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị.


ADMIN01: ADMIN01:
Năng lực thiết kế: lấy theo QĐ số 1926/QĐ-UBND; 13/10/2019						1926/QĐ-UBND; 13/10/2019			376,000.000			57,600.000			10,000.000												376,000.000			57,600.000


			2			Tu bổ, tôn tạo, nâng cấp Khu di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA						2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			100,000.000			100,000.000															100,000.000			100,000.000


			3			Trùng tu, tôn tạo các di tích gốc đầu nguồn Pác Bó thuộc khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			HQ						2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			70,000.000			70,000.000															70,000.000			70,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Nhà văn hóa tổ 12, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			TPCB						2022-2023			Chưa có QĐCTĐT			1,650.000			1,650.000															1,650.000			1,650.000


			VI			Thể thao															300,000.000			50,000.000															50,000.000			50,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															300,000.000			50,000.000															50,000.000			50,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2025


						Dự án nhóm B


			1			Khu liên hợp thể thao tỉnh Cao Bằng			TPCB						2024-2027			Chưa có QĐCTĐT			300,000.000			50,000.000															50,000.000			50,000.000


			VII			Phát thanh, truyền hình, thông tấn															10,000.000			10,000.000									0.000			0.000			10,000.000			10,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															10,000.000			10,000.000									0.000			0.000			10,000.000			10,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025															10,000.000			10,000.000									0.000			0.000			10,000.000			10,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đầu tư hệ thống thiết bị và chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ sản xuất, hệ thống lưu trữ chương trình truyền hình HD của Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng 			TPCB						2023-2025			UBND tỉnh đang phê duyệt CTĐT			10,000.000			10,000.000															10,000.000			10,000.000


			VIII			Các hoạt động kinh tế															7,270,000.000			2,577,835.463			221,677.739			166,614.739			90,000.000			60,000.000			6,475,937.331			1,876,836.000


			VIII.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản															220,000.000			101,936.794			55,063.000						23,000.000			23,000.000			208,937.331			173,937.331


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															130,000.000			36,936.794			55,063.000						23,000.000			23,000.000			61,936.794			36,936.794


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Đập dâng nước và kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông Bằng, phường Hợp Giang - phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng												2396/QĐ-UBND; 26/12/2019			130,000.000			36,936.794			55,063.000						23,000.000			23,000.000			61,936.794			36,936.794												Sửa từ 44.539 thành 36.936,794


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															90,000.000			65,000.000															147,000.537			137,000.537


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Đề án nông nghiệp thông minh												Chưa có QĐCTĐT																					82,000.537			82,000.537												-102363.463


						Dự án nhóm C


			1			Bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA						2021			455/QĐ-UBND
 ngày 24/3/2021			40,000.000			15,000.000															25,000.000			15,000.000


			2			Kè sông Neo và đường bê tông trên kè sông Neo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			BLạc						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			50,000.000			50,000.000															40,000.000			40,000.000


			VIII.2			Giao thông															6,930,000.000			2,355,898.669			166,614.739			166,614.739			67,000.000			37,000.000			6,147,000.000			1,582,898.669


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															200,000.000			150,000.000			113,000.000			113,000.000			67,000.000			37,000.000			67,000.000			27,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh												2362/QĐ-UBND; 25/12/2019			200,000.000			150,000.000			113,000.000			113,000.000			67,000.000			37,000.000			67,000.000			27,000.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới  trong giai đoạn 2021-2025															6,730,000.000			2,205,898.669			53,614.739			53,614.739			0.000			0.000			6,080,000.000			1,555,898.669


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn						2020-2024			 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của TTgCP			5,500,000.000			1,015,898.669			53,614.739


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý			


ADMIN01: ADMIN01:
Theo QĐ 900/QĐ-UBND; 31/5/2021
Thời gian KC-HT 2021-2024															53,614.739


KimDung: KimDung:
Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý			


ADMIN01: ADMIN01:
Năng lực thiết kế: lấy theo QĐ số 1926/QĐ-UBND; 13/10/2019																											5,500,000.000			1,015,898.669


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp QL34B (kết nối tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)									2023-2026			Chưa có QĐCTĐT			1,000,000.000			1,000,000.000															400,000.000			400,000.000


			2			Cầu, đường nối phường Hợp Giang - Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng									2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			150,000.000			150,000.000															100,000.000			100,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			Tổng chiều dài công trình L=1,934,08m			2022-2024			1378/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021			60,000.000			20,000.000															60,000.000			20,000.000


			2			Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Bản Phuồng - Lũng Piao, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Bảo Lạc			Cải tạo đường 10 Km; thiết kế với quy mô đường cấp BMN theo tiêu chuẩn Đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014 			2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			20,000.000			20,000.000															20,000.000			20,000.000												chuyển từ NSĐP sang tăng thu


			VIII.3			Du lịch															60,000.000			60,000.000															60,000.000			60,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															60,000.000			60,000.000															60,000.000			60,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Khu phức hợp bãi đỗ xe, khu tái định cư thác Bản Giốc và các hạng mục phụ trợ tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			60,000.000			60,000.000															60,000.000			60,000.000


			VIII.4			Công nghệ thông tin															3,000.000			3,000.000															3,000.000			3,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															3,000.000			3,000.000															3,000.000			3,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng hệ thống các điểm cầu truyền hình trực tuyến phiên tòa


ADMIN01: ADMIN01:
Tên dự án: đã sửa lại theo Văn bản số 575-CV/VPTU ngày 11/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy			TPCB						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			3,000.000			3,000.000															3,000.000			3,000.000									UBND tỉnh chưa giao lập BCĐXCTĐT 


			VIII.5			Khu công nghiệp và khu kinh tế															57,000.000			57,000.000									0.000			0.000			57,000.000			57,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025															57,000.000			57,000.000									0.000			0.000			57,000.000			57,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Hạ tầng Khu công nghiệp Chu Trinh			TPCB						2022-2025			UBND tỉnh đang phê duyệt CTĐT			50,000.000			50,000.000															50,000.000			50,000.000


						Dự án nhóm C


			2			Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Miền Đông									2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			7,000.000			7,000.000															7,000.000			7,000.000


			IX			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội															374,000.000			59,000.000									54,000.000			50,000.000			374,000.000			59,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025															374,000.000			59,000.000									54,000.000			50,000.000			374,000.000			59,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng			TPCB						2021-2024			Chưa có QĐCTĐT			365,000.000			50,000.000									54,000.000			50,000.000			365,000.000			50,000.000									Dự án đang xin ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư


						Dự án nhóm C


			2			Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng			TPCB						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			9,000.000			9,000.000															9,000.000			9,000.000									Sở VH đang lập BCĐXCTĐT - chưa  trình thẩm định.


			X			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật 															835,500.000			686,399.000									ERROR:#REF!			50,000.000			835,500.000			686,399.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025															835,500.000			686,399.000									ERROR:#REF!			50,000.000			835,500.000			686,399.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Khu tái định cư 2 khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng			TP			ERROR:#REF!			2021-2024			ERROR:#REF!			250,000.000			100,899.000									ERROR:#REF!			50,000.000			250,000.000			100,899.000


			2			Dự án: Khu tái định cư và Khu đô thị 2A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			TPCB						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			100,000.000			100,000.000															100,000.000			100,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			3			Dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Khuổi Đưa, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng									2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			120,000.000			120,000.000															120,000.000			120,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


						Dự án nhóm C


			1			Khu đất tập thể công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			TPCB						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			4,500.000			4,500.000															4,500.000			4,500.000									Dự án phát triển quỹ đất


			2			Xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 2, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Khu đất Công ty cổ phần xây dựng giao thông 2)			TPCB						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			10,000.000			10,000.000															10,000.000			10,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			3			Khu tái định cư Hiếu Lễ, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			18,000.000			18,000.000															18,000.000			18,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			4			Xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			50,000.000			50,000.000															50,000.000			50,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			5			 Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			HQ						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			50,000.000			50,000.000															50,000.000			50,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			6			Khu tái định cư đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			32,000.000			32,000.000															32,000.000			32,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			7			Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư mới xóm 1 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			53,625.000			53,625.000															53,625.000			53,625.000									Dự án phát triển quỹ đất


			8			Khu tái định cư Trường dạy nghề và khu vực km4, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			TPCB						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			11,000.000			11,000.000															11,000.000			11,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			9			Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nà Chùa, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			BLạc						2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			20,000.000			20,000.000															20,000.000			20,000.000


			10			Xây dựng cơ sở hạ tầng phân lô dân cư (khu D Phục Hòa cũ), huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			QH						2023-2025			Chưa có QĐCTĐT			10,000.000			10,000.000															10,000.000			10,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			11			Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư mới xómBản Séng, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA						2023-2025			Chưa có QĐCTĐT			15,375.000			15,375.000															15,375.000			15,375.000									Dự án phát triển quỹ đất


			12			Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Dạ Hương mới, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA						2023-2025			Chưa có QĐCTĐT			31,000.000			31,000.000															31,000.000			31,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			13			Xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ , phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			TPCB						2023-2025			Chưa có QĐCTĐT			40,000.000			40,000.000															40,000.000			40,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			14			Khu tái định cư Đoỏng Luông (giai đoạn 2), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			TK						2023-2025			Chưa có QĐCTĐT			20,000.000			20,000.000															20,000.000			20,000.000									Dự án phát triển quỹ đất


			E			Bố trí cho các dự án đầu tư công từ nguồn tăng thu từ sử dụng đất theo tỷ lệ để lại cho các huyện, thành phố 															460,000.000			380,000.000									67,000.000			37,000.000			287,000.000			180,000.000


			E.1			Chưa phân bổ chi tiết																																	100,000.000			100,000.000


			E.2			Phân bổ chi tiết															460,000.000			380,000.000									67,000.000			37,000.000			187,000.000			80,000.000


			I			Các hoạt động kinh tế															460,000.000			380,000.000									67,000.000			37,000.000			187,000.000			80,000.000


			I.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản															50,000.000			50,000.000									0.000			0.000			10,000.000			10,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới  trong giai đoạn 2021-2025															50,000.000			50,000.000									0.000			0.000			10,000.000			10,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Kè sông Neo và đường bê tông trên kè sông Neo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			BLạc						2022-2024			Chưa có QĐCTĐT			50,000.000			50,000.000															10,000.000			10,000.000


			I.2			Giao thông															410,000.000			330,000.000									67,000.000			37,000.000			177,000.000			70,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025															200,000.000			150,000.000									67,000.000			37,000.000			67,000.000			10,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh												- 0			200,000.000			150,000.000									67,000.000			37,000.000			67,000.000			10,000.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới  trong giai đoạn 2021-2025															210,000.000			180,000.000									0.000			0.000			110,000.000			60,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Cầu, đường nối phường Hợp Giang - Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng									2022-2025			Chưa có QĐCTĐT			150,000.000			150,000.000															50,000.000			50,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			0			2022-2024			1378/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021			60,000.000			30,000.000															60,000.000			10,000.000





						HẾT BIỂU


																																										ERROR:#REF!			ERROR:#REF!






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P/&N	






7.1 tang thu NSĐ mat


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 7


						 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  (BAO GỒM TĂNG THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT) GIAI ĐOẠN 2021-2025 


			ERROR:#REF!


			Biểu này gồm 01 dự án có tính chất mật thuộc ngành Quốc phòng


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư									Đã bố trí vốn đến hết KH 2020						Kế hoạch năm 2021						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2021												Ghi chú			Những nội dung thay đổi về số liệu kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 so với số liệu tại cột 13,14- Đề nghị cập nhật tại cột này


																					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 


																								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn tăng thu NSĐP 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn tăng thu NSĐP 									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn tăng thu NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác.


																																	Vốn tăng thu NSĐP						Vốn tăng thu NSĐP						Tổng số			Trong đó: 									Tổng số			Trong đó:


																																																Thu hồi các khoản vốn ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB 									Thu hồi các khoản vốn ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB 


			1			2						3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			10			11			11			12			17


						TỔNG CỘNG																		42,000.000			24,000.000															42,000.000			24,000.000									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!																		-3809166


			I			Quốc phòng 																		42,000.000			24,000.000															42,000.000			24,000.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025																		42,000.000			24,000.000															42,000.000			24,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Các hạng mục phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2026			Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh			NB			Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trong căn cứ chiến đấu Minh Tâm; Mở thông hang Tỉnh ủy, hang Ủy ban, đường thoát hiểm đường hầm DHDDC16; Xây dựng các phòng làm việc của các cơ quan khối Đảng, chính quyền; Xây dựng thao trường thực binh Nặm Loát/Nguyễn Huệ; Mua sắm thiết bị quân sự.			2023-2025						42,000.000			24,000.000															42,000.000			24,000.000																														KCM - 2 nguon			C - 2 nguon
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P/&N	






5. sắp xếp trụ sở


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 5


			 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN THU ĐƯỢC TỪ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN TỈNH  GIAI ĐOẠN 2021-2025 


			(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày  29 /9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư ban đầu									Đã bố trí vốn đến hết KH 2020						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2021												Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			TĐ: Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			TĐ: Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh


																														Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh						Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh						Tổng số			Trong đó: 									Tổng số			Trong đó:


																																													Thu hồi các khoản vốn ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB 									Thu hồi các khoản vốn ứng trước 			Thanh toán nợ XDCB 


			1			2			2			3			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			10			11			11			12			15


						TỔNG SỐ 																																				1,425,483.000


						 - Chưa phân bổ chi tiết																																				1,092,483.000																					Chưa có Quyết định phê duyệt CTĐT, chưa đáp ứng theo quy định về điều kiện để chương trình, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công


						  - Phân bổ chi tiết																					741,937.491			566,937.491			301,584.000			301,584.000			333,000.000			333,000.000									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			I			 Y tế, dân số và gia đình: 																					13,000.000			13,000.000									13,000.000			13,000.000									13,000.000			13,000.000			- 0			- 0


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025																					13,000.000			13,000.000									13,000.000			13,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng mới nhà xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng			Sở Y tế						TPCB						2021-2022			2663/QĐ-UBND; 25/12/2020			8,000.000			8,000.000									8,000.000			8,000.000									8,000.000			8,000.000


			2			Cải tạo, sửa chữa Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình			Sở Y tế						TPCB						2021-2022			2662/QĐ-UBND; 25/12/2020			5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000									5,000.000			5,000.000


			II			 Văn hóa thông tin: 																					376,000.000			201,000.000			10,000.000			10,000.000			201,000.000			201,000.000									105,000.000			105,000.000			- 0			- 0


			II.1			 Văn hóa 																					376,000.000			201,000.000			10,000.000			10,000.000			201,000.000			201,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																					376,000.000			201,000.000			10,000.000			10,000.000			201,000.000			201,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Bảo tàng tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng						TPCB			Khối nhà trung tâm: gồm 3 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, tổng diện tích sàn khoảng 13.745 m2; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị.


ADMIN01: ADMIN01:
Năng lực thiết kế: lấy theo QĐ số 1926/QĐ-UBND; 13/10/2019			2019-2023


ADMIN01: ADMIN01:
Thời gian KC-HT: 2019-2023 _ lấy theo QĐ số 1926/QĐ-UBND; 13/10/2019			


ADMIN01: ADMIN01:
Năng lực thiết kế: lấy theo QĐ số 1926/QĐ-UBND; 13/10/2019						1926/QĐ-UBND, 31/10/2019			376,000.000			201,000.000			10,000.000			10,000.000			201,000.000			201,000.000									105,000.000			105,000.000


			III			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội																					352,937.491			352,937.491			291,584.000			291,584.000			119,000.000			119,000.000									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																					352,937.491			352,937.491			291,584.000			291,584.000			119,000.000			119,000.000


			a			Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025


						Dự án nhóm B


			1			Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng			Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng						TPCB			Nhà làm việc 09 tầng, nhà cảnh vệ 02 tầng, nhà bảo vệ 02 nhà, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thiết bị			2016-2020			1186/QĐ-UBND, 25/10/2016
1158/QĐ-UBND, 06/7/2020			352,937.491			352,937.491			291,584.000			291,584.000			119,000.000			119,000.000									26,000.000			26,000.000



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P/&N	






6. DPNSTW


			Biểu số 6


			BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025


			(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày  29 /9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư ban đầu									Năm 2020 (Bỏ các số liệu về giải ngân) 																		Đã bố trí vốn đến hết KH 2020						Đã bố trs đến hết năm 2020						Dự kiến KH trung hạn giai đoạn 2021-2025												Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 						Kế hoạch						Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020						Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/01/2021


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: DP NSTW 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW 			Tổng số			Trong đó: NSTW 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: DP NSTW 			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn DP NSTW








			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10																					11			12									13			14			15			16			21


						TỔNG SỐ																					382,620.000			124,700.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,000.000			25,000.000									347,620.000			124,700.000			- 0			- 0


			A			Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương																					382,620.000			124,700.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,000.000			25,000.000									347,620.000			124,700.000			- 0			- 0			Bổ sung vốn dự phòng NSTW theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương; Công văn số 1509/BTC-NSNN ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW 2020; Quyết định giao vốn số 505/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.


			I			Các hoạt động kinh tế																					382,620.000			124,700.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,000.000			25,000.000									347,620.000			124,700.000			- 0			- 0


			I.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																					357,000.000			106,700.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,000.000			25,000.000									322,000.000			106,700.000			- 0			- 0


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021																					100,000.000			10,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,000.000			25,000.000									65,000.000			10,000.000			- 0			- 0


						Dự án nhóm B


			1			Dự án Kè chống sạt lở, ổn định dân cư bở phải sông hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			UBND thành phố Cao Bằng						Thành Phố Cao Bằng						2020-2021			860/QĐ-UBND, ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh 			100,000.000			10,000.000																					25,000.000			25,000.000			25,000.000						65,000.000			10,000.000


			(2)			Dự án khởi công mới																					257,000.000			96,700.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0									257,000.000			96,700.000			- 0			- 0


						Dự án nhóm B


			1			Dự án Kè chống sạt lở bờ suối thị trấn Thanh Nhật và Khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy lợi thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 			UBND huyện Hạ Lang						Hạ Lang			Kè 3,365km; Kênh 4,322km			2021-2023			449/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			65,000.000			30,000.000																																	65,000.000			30,000.000


			2			Kè chống sạt lở bờ sông Thể Dục, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình			BQL DAĐTXD tỉnh Cao Bằng						Nguyên Bình			Kè 4,0 km			2021-2023			450/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			50,000.000			20,000.000																																	50,000.000			20,000.000


			3			Dự án Bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc						Bảo Lạc			San gạt, đường GT, Điện, nước SH, Thủy Lợi			2021-2022			453/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			40,000.000			10,000.000																																	40,000.000			10,000.000


			4			Dự án Bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Cốc Ngòa, xóm Riền Thượng, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc						Bảo Lạc			San gạt, đường GT, Điện, nước SH, Thủy Lợi			2021-2022			454/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			40,000.000			10,000.000																																	40,000.000			10,000.000


			5			Dự án bố trí ổn định dân cư thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Thạch An						Thạch An			San gạt, đường GT, Điện, nước SH, Thủy Lợi			2021-2022			455/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			40,000.000			10,000.000																																	40,000.000			10,000.000


			6			Dự án khắc phục hậu quả thiên tai và di dân ra khỏi vùng sạt lở tại tổ 16 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			UBND thành phố Cao Bằng						TP Cao Bằng			Đền bù, san gạt, di dời			2021-2022			456/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			22,000.000			16,700.000																																	22,000.000			16,700.000


			I.2			Giao thông																					25,620.000			18,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0									25,620.000			18,000.000			- 0			- 0


			(1)			Dự án khởi công mới																					25,620.000			18,000.000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0									25,620.000			18,000.000			- 0			- 0


						Dự án nhóm B


			1			Dự án Cải tạo, sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ đường tỉnh 216 (đoạn thị trấn Thông Nông- xã Thanh Long) huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Lý trình Km22-Km32+100			UBND huyện Hà Quảng						Hà Quảng			Cải tạo sửa chữa 12km			2021-2023			451/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			12,000.000			12,000.000																																	12,000.000			12,000.000


			2			Dự án cải tạo, sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ đường giao thông liên xã Lê Lợi- Danh Sỹ, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 			UBND huyện Thạch An						Thạch An			4,46 Km			2021-2022			452/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			13,620.000			6,000.000																																	13,620.000			6,000.000
































&P/&N	









