	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 79/NQ-HĐND
	Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 1227-TB/TU ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023;
Xét Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023 và Báo cáo số 390a/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 120/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách thành phố
1. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách thành phố
Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành có liên quan và phù hợp với Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020, tình hình, yêu cầu thực tế của thành phố.
2. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố
a) Bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 và bổ sung cho một số địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố.
b) Thứ tự ưu tiên bố trí cho các dự án của thành phố:
- Thanh toán cho các dự án đã phê duyệt quyết toán và có nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí vốn cho các dự án có dư ứng vốn từ Quỹ phát triển đất.
- Dự án hoàn thành trong năm 2023.
- Dự án chuyển tiếp.
- Dự án khởi công mới.
c) Mức vốn bố trí và thanh toán tối đa:
- Dự án đã quyết toán: 100% giá trị quyết toán được duyệt;
- Dự án hoàn thành trong năm 2023: 80% chi phí xây lắp, 100% chi phí giải phóng mặt bằng theo giá trị được duyệt;
- Dự án chuyển tiếp: 70% chi phí xây lắp, 100% chi phí giải phóng mặt bằng theo giá trị được duyệt;
- Dự án khởi công mới và hoàn thành sau năm 2023: 50% chi phí xây lắp, 70% chi phí giải phóng mặt bằng theo giá trị được duyệt.
Điều 2. Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023
1. Nguồn vốn đầu tư công năm 2023 do thành phố quản lý là 22.335.828 triệu đồng, bao gồm:
	a) Các nguồn vốn của Trung ương:
	1.358.970 triệu đồng.

	b) Các nguồn vốn của thành phố: 
	20.976.858 triệu đồng.


2. Phương án bố trí vốn đầu tư công năm 2023
Căn cứ nhu cầu đầu tư cho các chương trình, dự án của thành phố, bố trí vốn đầu tư công năm 2023 như sau:
a) Các nguồn vốn Trung ương: Ủy ban nhân dân thành phố giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn của Trung ương theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
b) Các nguồn vốn của thành phố:
	(1) Ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất:
	1.500.000 triệu đồng;

	(2) Phân cấp cho các quận, huyện:
	3.111.004 triệu đồng;

	(3) Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu:
	3.064.359 triệu đồng;

	(4) Vốn cho công tác quy hoạch:
	10.000 triệu đồng;

	(5) Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng:
	55.200 triệu đồng;

	(6) Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách:
	15.000 triệu đồng;

	(7) Bố trí vốn thực hiện dự án và vốn chuẩn bị đầu tư các dự án của thành phố:
	13.221.295 triệu đồng.


Trong đó:
	- Bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA có vay lại:
	56.800 triệu đồng;

	- Bố trí vốn cho các dự án khác:
	13.164.495 triệu đồng.


Bao gồm:
+ Bố trí phân bổ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư và vốn chuẩn bị đầu tư (trong đó: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải bố trí từ nguồn vốn đóng góp của doanh nghiệp: 497.318 triệu đồng): 10.334.387 triệu đồng;
+ Bố trí phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2023 sau khi đủ thủ tục đầu tư và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: 2.830.108 triệu đồng.
(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, CP;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH TP;
- Ủy ban MTTQVNTP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐNDTP khóa XVI;
- Các VP: TU, ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TTQU, TTHU các quận, huyện;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Công báo HP, Cổng TTĐTTP;
- Báo HP, Đài PTTH HP,
- Các CV VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH




Phạm Văn Lập


 
PHỤ LỤC I:
TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch năm 2023

	1
	2
	3

	A
	TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG
	22.335.828

	I
	Nguồn ngân sách Trung ương
	1.358.970

	1
	Vốn trong nước
	1.186.300

	2
	Vốn nước ngoài
	172.670

	II
	Nguồn ngân sách thành phố
	20.976.858

	1
	Nguồn vốn đầu tư công cân đối trong năm kế hoạch (bao gồm cả nguồn vốn vay)
	20.479.540

	-
	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung
	5.431.940

	+
	Trong đó: Nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển
	1.200.000

	-
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	13.000.000

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết
	39.000

	-
	Vốn vay, bao gồm:
	2.008.600

	+
	Trái phiếu chính quyền địa phương
	1.951.800

	+
	Vay lại ODA
	56.800

	2
	Nguồn đóng góp của các doanh nghiệp
	497.318


 
PHỤ LỤC II:
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch năm 2023
	Ghi chú

	1
	2
	4
	6

	 
	TỔNG SỐ
	22.335.828
	 

	I
	Nguồn ngân sách Trung ương
	1.358.970
	 

	1
	Vốn trong nước
	1.186.300
	 

	2
	Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)
	172.670
	 

	II
	Vốn đầu tư công của địa phương
	20.976.858
	 

	1
	Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất và tiền thuê đất
	1.500.000
	 

	2
	Bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện và phân cấp cho các quận, huyện
	3.111.004
	Chi tiết tại Biểu III

	2.1
	Hỗ trợ vốn đầu tư công từ NSTP
	1.628.037
	 

	2.2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đất của các quận, huyện
	1.302.967
	 

	2.3
	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố
	180.000
	 

	-
	Huyện Vĩnh Bảo
	105.000
	 

	-
	Quận Hồng Bàng
	75.000
	 

	3
	Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
	3.064.359
	Chi tiết tại Biểu IV

	4
	Công tác quy hoạch
	10.000
	 

	-
	Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	10.000
	 

	5
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
	55.200
	 

	6
	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách
	15.000
	Chi tiết tại Biểu V

	7
	Bố trí vốn cho các dự án của thành phố
	13.221.295
	 

	7.1
	Vay lại ODA
	56.800
	 

	-
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
	2.500
	 

	-
	Dự án Hiện đại ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tại Hải Phòng
	54.300
	 

	7.2
	Các dự án khác
	13.164.495
	Chi tiết tại Biểu VI

	 
	Trong đó:
	 
	 

	-
	Vốn phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2023 sau khi đủ thủ tục đầu tư và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
	2.830.108
	 


 
PHỤ LỤC III:
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN VÀ PHÂN CẤP CỦA QUẬN HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Quận, huyện
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023

	
	
	Tổng số
	Hỗ trợ vốn đầu tư công từ NSTP
	Hỗ trợ vốn đầu tư công từ NSTP
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	Nguồn thu tiền sử dụng đất

	
	
	
	Số tính toán theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 (sau khi giảm trừ số đã cấp trước)
	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố
	Tổng số
	Nguồn tiền đất được điều tiết
	Kinh phí bồi thường GPMB và đầu tư CSHT

	1
	2
	3=4+5+6
	4
	5
	6=7+8
	7
	8

	 
	Tổng số
	3.111.004
	1.628.037
	180.000
	1.302.967
	593.257
	709.710

	1
	Quận Hồng Bàng
	172.626
	64.026
	75.000
	33.600
	29.100
	4.500

	2
	Quận Ngô Quyền
	103.476
	87.476
	0
	16.000
	16.000
	0

	3
	Quận Lê Chân
	127.374
	96.716
	0
	30.658
	19.335
	11.323

	4
	Quận Hải An
	395.889
	75.105
	0
	320.784
	169.804
	150.980

	5
	Quận Kiến An
	189.985
	121.321
	0
	68.664
	45.334
	23.330

	6
	Quận Đồ Sơn
	127.919
	103.999
	0
	23.920
	14.020
	9.900

	7
	Quận Dương Kinh
	120.820
	104.150
	0
	16.670
	10.833
	5.837

	8
	Huyện Thủy Nguyên
	473.745
	174.945
	0
	298.800
	162.800
	136.000

	9
	Huyện An Dương
	318.546
	114.072
	0
	204.474
	42.131
	162.343

	10
	Huyện An Lão
	159.974
	107.472
	0
	52.502
	10.624
	41.878

	11
	Huyện Kiến Thụy
	244.332
	137.338
	0
	106.994
	28.251
	78.743

	12
	Huyện Tiên Lãng
	147.500
	121.391
	0
	26.109
	13.473
	12.636

	13
	Huyện Vĩnh Bảo
	343.824
	150.032
	105.000
	88.792
	16.552
	72.240

	14
	Huyện Cát Hải
	147.402
	132.402
	0
	15.000
	15.000
	0

	15
	Bạch Long Vĩ
	37.592
	37.592
	0
	0
	0
	0


 
PHỤ LỤC IV:
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023

	
	
	Tổng số
	Tổng số
	30 xã thực hiện từ năm 2022
	35 xã thực hiện từ năm 2023

	1
	2
	3=4+5
	3=4+5
	4
	5

	 
	TỔNG SỐ
	3.064.359
	3.064.359
	1.314.359
	1.750.000

	I
	Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
	433.068
	433.068
	183.068
	250.000

	
	
	 
	 
	Xã Toàn Thắng
	Xã Tự Cường

	
	
	 
	 
	Xã Quang Phục
	Xã Bạch Đằng

	
	
	 
	 
	Xã Đoàn Lập
	Xã Hùng Thắng

	
	
	 
	 
	Xã Quyết Tiến
	Xã Vinh Quang

	
	
	 
	 
	 
	Xã Tây Hưng

	II
	Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy
	424.768
	424.768
	224.768
	200.000

	
	
	 
	 
	Xã Minh Tân
	Xã Ngũ Phúc

	
	
	 
	 
	Xã Đại Đồng
	Xã Du Lễ

	
	
	 
	 
	Xã Tân Trào
	Xã Đoàn Xá

	
	
	 
	 
	Xã Đại Hà
	Xã Hữu Bằng

	III
	Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo
	743.844
	743.844
	343.844
	400.000

	
	
	 
	 
	Xã Nhân Hòa
	Xã Hùng Tiến

	
	
	 
	 
	Xã Hiệp Hòa
	Xã Tam Cường

	
	
	 
	 
	Xã Lý Học
	Xã Thắng Thủy

	
	
	 
	 
	Xã Tân Hưng
	Xã Tiền Phong

	
	
	 
	 
	Xã Liên Am
	Xã Vĩnh An

	
	
	 
	 
	Xã Vĩnh Long
	Xã Cao Minh

	
	
	 
	 
	Xã Vĩnh Phong
	Xã Vĩnh Tiến

	
	
	 
	 
	 
	Xã Đồng Minh

	IV
	Ủy ban nhân dân huyện An Dương
	265.967
	265.967
	65.967
	200.000

	
	
	 
	 
	Xã Hồng Thái
	Xã An Hưng

	
	
	 
	 
	Xã An Hồng
	Xã Đại Bản

	
	
	 
	 
	Xã Hồng Phong
	Xã Tân Tiến

	
	
	 
	 
	Xã Lê Thiện
	Xã Bắc Sơn

	V
	Ủy ban nhân dân huyện An Lão
	348.575
	348.575
	148.575
	200.000

	
	
	 
	 
	Xã An Thắng
	Xã An Thái

	
	
	 
	 
	Xã Bát Trang
	Xã An Thọ

	
	
	 
	 
	Xã An Tiến
	Xã Mỹ Đức

	
	
	 
	 
	 
	Xã Quốc Tuấn

	VI
	Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên
	848.137
	348.137
	348.137
	500.000

	
	
	 
	Xã Lại Xuân
	Xã Lại Xuân
	Xã Quảng Thanh

	
	
	 
	Xã Kỳ Sơn
	Xã Kỳ Sơn
	Xã Mỹ Đồng

	
	
	 
	Xã An Sơn
	Xã An Sơn
	Xã Kiền Bái

	
	
	 
	Xã Phù Ninh
	Xã Phù Ninh
	Xã Thiên Hương

	
	
	 
	Xã Chính Mỹ
	Xã Chính Mỹ
	Xã Lâm Động

	
	
	 
	Xã Cao Nhân
	Xã Cao Nhân
	Xã Hoàng Động

	
	
	 
	Xã Hợp Thành
	Xã Hợp Thành
	Xã Hoa Động

	
	
	 
	Xã Minh Tân
	Xã Minh Tân
	Xã Tân Dương

	
	
	 
	 
	 
	Xã Thủy Sơn

	
	
	 
	 
	 
	Xã Đông Sơn

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
1. Đối với 30 xã thực hiện từ năm 2022, hoàn thành trong năm 2023
- Theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10/12/2022: 40.000 triệu đồng/xã;
- Điều chỉnh tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 và cấp tiếp tại Nghị quyết này: Bố trí đến 80% vốn thực hiện.
2. Đối với 35 xã triển khai từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2024: 50.000 triệu đồng/xã.
 
PHỤ LỤC V:
CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Tên quỹ
	Cơ quan trực tiếp quản lý quỹ
	Kế hoạch vốn năm 2023

	1
	2
	3
	4

	 
	TỔNG SỐ
	 
	15.000

	1
	Quỹ Hỗ trợ nông dân
	Hội nông dân thành phố
	5.000

	2
	Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo thành phố
	Liên đoàn lao động thành phố
	5.000

	3
	Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố
	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng
	5.000


 
PHỤ LỤC VI:
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CHO CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Số dự án
	Dự án
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư
	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022
	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Ghi chú
	
	
	

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức vốn đầu tư
	Tổng mức vốn đầu tư
	Tổng số
	Trđ: NSTP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NS TP
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	 
	69
	TỔNG SỐ
	 
	54.479.400,416
	44.017.346,520
	29.366.236,844
	22.906.748,057
	10.334.387,000
	 
	
	
	

	A
	5
	CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VÀ TRẢ NỢ
	 
	450.667,946
	145.364,946
	414.004,880
	108.615,154
	36.663,064
	 
	
	
	

	I
	1
	Các hoạt động kinh tế
	 
	304.425,379
	3.872,379
	302.761,726
	2.122,000
	1.663,652
	 
	
	
	

	I.1
	1
	Nông nghiệp, lâm nghiệp
	 
	304.425,379
	3.872,379
	302.761,726
	2.122,000
	1.663,652
	 
	
	
	

	1
	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm dịch vụ hậu cần và phát triển thủy sản Trân Châu, Cát Bà
	54/QĐ-STC ngày 02/11/2017;
3425/QĐ-UBND ngày 14/10/2022
	304.425,379
	3.872,379
	302.761,726
	2.122,000
	1.663,652
	 
	
	
	

	II
	1
	Bảo vệ môi trường
	 
	13.637,090
	13.637,090
	12.000,000
	12.000,000
	1.637,090
	 
	
	
	

	1
	1
	Công trình cải tạo và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ
	2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2016;
1305/QĐ-UBND ngày 03/6/2019;
27/QĐ-STC ngày 04/10/2022
	13.637,090
	13.637,090
	12.000,000
	12.000,000
	1.637,090
	 
	
	
	

	III
	1
	Y tế
	 
	54.917,789
	54.667,789
	45.909,289
	45.659,389
	9.008,499
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng - Giai đoạn 1
	1617/QĐ-UBND ngày 01/10/2010;
 1969/QĐ-UBND ngày 13/9/2016;
 2456/QĐ-UBND ngày 22/9/2017; 
38/QĐ-STC ngày 15/11/2022
	54.917,7885
	54.667,7885
	45.909,289
	45.659,289
	9.008,499
	 
	
	
	

	IV
	1
	Văn hóa, thông tin
	 
	32.427,785
	27.927,785
	15.533,865
	11.033,865
	16.893,920
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích Đình Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	1909/QĐ-UBND ngày 09/11/2010;
 2552/QĐ-UBND ngày 24/12/2013; 
32/QĐ-STC ngày 14/10/2022
	32.427,785
	27.927,785
	15.533,865
	11.033,865
	16.893,920
	 
	
	
	

	V
	1
	Giáo dục, đào tạo
	 
	45.259,903
	45.259,903
	37.800,000
	37.800,000
	7.459,903
	 
	
	
	

	1
	1
	Xây dựng, sửa chữa Trường trung học phổ thông Ngô Quyền
	2566/QĐ-UBND, 25/10/2019; 
3135/QĐ-UBND, 16/12/2019;
 26/QĐ-STC, 20/9/2022
	45.259,903
	45.259,903
	37.800,000
	37.800,000
	7.459,903
	 
	
	
	

	B
	10
	CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2023
	 
	14.134.434,952
	12.620.335,952
	4.161.349,420
	2.891.695,420
	4.239.252,400
	 
	
	
	

	B.1
	7
	CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2023
	 
	7.949.420,384
	6.447.920,284
	4.024.774,420
	2.755.120,420
	1.788.912,000
	 
	
	
	

	I
	7
	Các hoạt động kinh tế
	 
	7.949.420,284
	6.447.920,284
	4.024.774,420
	2.755.120,420
	1.788.912,000
	 
	
	
	

	I.1
	6
	Giao thông
	 
	7.641.200,284
	6.139.700,284
	4.022.267,878
	2.752.613,878
	1.562.512,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền
	3095/QĐ-UBND ngày 07/10/2020; 
2287/QĐ-UBND ngày 13/07/2022
	1.653.790,261
	1.653.790,261
	1.164.030,635
	1.164.030,635
	191.938,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá huyện Kiến Thụy
	2650/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	924.238,000
	924.238,000
	301.500,000
	301.500,000
	411.230,000
	 
	
	
	

	3
	1
	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
	3279/QĐ-UBND ngày 12/11/2021
	1.940.931,000
	835.431,000
	873.654,000
	 
	257.300,000
	 
	
	
	

	4
	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến ngã ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ), quận Đồ Sơn
	1963/QĐ-UBND ngày 10/7/2020;
 61/NQ-HĐND ngày 19/10/2022
	832.688,527
	832.688,527
	307.910,430
	307.910,430
	449.144,000
	Điều chỉnh CTĐT (tăng TMĐT lên 959,187 tỷ đồng, GPMB 393,446 tỷ đồng)
	
	
	

	5
	1
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT353 đến cầu Thái Bình (Km0-Km19+645)
	2513/QĐ-UBND ngày 24/8/2020;
 2945/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	946.367,201
	550.367,201
	448.150,000
	52.150,000
	229.000,000
	 
	
	
	

	6
	1
	Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển
	2662/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 
1183/QĐ-UBND ngày 19/4/2022
	1.343.185,295
	1.343.185,295
	927.022,812
	927.022,812
	23.900,000
	 
	
	
	

	I.2
	1
	Công nghệ thông tin
	 
	308.220,000
	308.220,000
	2.506,542
	2.506,542
	226.400,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án "Thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025"
	866/QĐ-UBND ngày 23/3/2022
	308.220,000
	308.220,000
	2.506,542
	2.506,542
	226.400,000
	 
	
	
	

	B.2
	3
	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023
	 
	6.185.014,668
	6.172.415,668
	136.575,000
	136.575,000
	2.450.340,400
	 
	
	
	

	I
	1
	Các hoạt động kinh tế
	 
	1.334.876,000
	1.322.277,000
	11.175,000
	11.175,000
	397.340,400
	 
	
	
	

	I.1
	1
	Giao thông
	 
	1.334.876,000
	1.322.277,000
	11.175,000
	11.175,000
	397.340,400
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352
	2272/QĐ-UBND ngày 13/7/2022
	1.334.876,000
	1.322.277,000
	11.175,000
	11.175,000
	397.340,400
	 
	
	
	

	II
	2
	Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước
	 
	4.850.138,668
	4.850.138,668
	125.400,000
	125.400,000
	2.053.000,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
	3103/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	2.513.243,000
	2.513.243,000
	66.000,000
	66.000,000
	1.065.000,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
	3104/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
	2.336.895,668
	2.336.895,668
	59.400,000
	59.400,000
	988.000,000
	 
	
	
	

	C
	38
	CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2023
	 
	32.527.956,935
	27.218.899,039
	23.776.215,875
	19.575.500,399
	3.383.806,449
	 
	
	
	

	I
	31
	Các hoạt động kinh tế
	 
	31.613.410,492
	26.600.389,491
	23.308.722,821
	19.205.941,769
	3.187.309,449
	 
	
	
	

	I.1
	6
	Nông nghiệp, lâm nghiệp
	 
	1.883.651,287
	743.370,785
	718.910,376
	226.441,145
	191.100,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Kiên cố hóa và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê tả Lạch Tray từ cầu An Đồng đến cầu Rào, đoạn K19+000 đến K25+750
	871/QĐ-UBND ngày 02/6/2010; 
2385/QĐ-UBND ngày 19/10/2015; 
2895/QĐ-UBND ngày 02/11/2018;
 2605/QĐ-UBND ngày 13/9/2021
	199.619,000
	125.120,000
	179.706,000
	48.000,000
	1.500,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án Phục hồi và phát triển rừng ven biển tại quần đảo Cát Bà thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020
	2850/QĐ-UBND ngày 31/10/2018;
 743/QĐ-UBND ngày 16/3/2021
	130.000,287
	20.066,287
	113.634,000
	3.700,000
	5.000,000
	Đối ứng ODA
	
	
	

	3
	1
	Dự án Hiện đại ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tại Hải Phòng
	2638/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	885.860,000
	86.960,000
	107.034,000
	8.000,000
	25.000,000
	Đối ứng ODA
	
	
	

	4
	1
	Đầu tư xây dựng công trình bổ sung, cải thiện chất lượng nguồn nước sông Rê
	2259/QĐ-UBND ngày 12/7/2022
	92.260,000
	92.260,000
	2.389,210
	2.389,210
	63.400,000
	 
	
	
	

	5
	1
	Củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I K0+000-K11+500 và K17+000-K17+591
	1843/QĐ-UBND ngày 17/9/2009; 
2337/QĐ-UBND ngày 28/12/2012; 
1927/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
	306.753,000
	154.753,000
	158.484,451
	6.689,220
	50.500,000
	 
	
	
	

	6
	1
	Cải tạo mặt đê kết hợp làm đường giao thông đoạn đê hữu sông Thái Bình (từ xã Tân Liên đến cầu Hàn), huyện Vĩnh Bảo
	3706/QĐ-UBND ngày 07/12/2020; 
4288/QĐ-UBND ngày 15/11/2021
	269.159,000
	264.211,498
	157.662,715
	157.662,715
	45.700,000
	 
	
	
	

	I.2
	12
	Giao thông
	 
	14.325.071,298
	10.483.630,798
	10.391.023,285
	6.780.711,464
	1.790.867,089
	 
	
	
	

	1
	1
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên
	2636/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 
2433/QĐ-UBND ngày 10/10/2019;
 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2022
	1.035.393,000
	1.035.393,000
	412.693,964
	412.693,964
	485.000,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP Và phát triển vùng phụ cận
	2262/QĐ-UBND ngày 12/7/2022
	1.066.840,000
	1.066.840,000
	221.336,343
	 
	670.261,089
	 
	
	
	

	3
	1
	Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới và các dự án tái định cư, phục vụ GPMB
	199/QĐ-UBND ngày 30/01/2011; 
1242/QĐ-UBND ngày 01/7/2016; 
3043/QĐ-UBND ngày 07/12/2016; 
1844/QĐ-UBND ngày 07/8/2018; 
3474/QĐ-UBND ngày 17/11/2020; 
200/QĐ-UBND ngày 30/01/2011;
 916/QĐ-UBND ngày 23/5/2013; 
100/QĐ-UBND ngày 14/01/2015;
 2924/QĐ-UBND ngày 29/12/2015;
 3330/QĐ-UBND ngày 28/12/2016; 
1865/QĐ-UBND ngày 07/9/2016; 
1728/QĐ-UBND ngày 06/7/2017; 
3259/QĐ-UBND ngày 12/12/2018
	5.689.208,000
	1.927.767,500
	5.177.297,924
	1.788.322,445
	8.500,000
	Đối ứng ODA
	
	
	

	4
	1
	Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải quân thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
	847/QĐ-UBND ngày 24/5/2016;
 887/QĐ-UBND ngày 30/3/2020;
 2271/QĐ-UBND ngày 13/7/2022
	656.345,765
	656.345,765
	216.307,849
	216.307,849
	326.806,000
	 
	
	
	

	5
	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 - giai đoạn 1, quận Ngô Quyền đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi
	917/QĐ-UBND, 24/5/2013; 
355/QĐ-UBND, 07/3/2016; 
152/QĐ-UBND, 17/01/2019; 
2329/QĐ-UBND, 17/8/2021
	1.340.802,840
	1.340.802,840
	803.668,846
	803.668,846
	43.000,000
	 
	
	
	

	6
	1
	Cải tạo nâng cấp đường 359 từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên
	2931/QĐ-UBND, 31/10/2017; 3928/QĐ-UBND, 29/12/2020; 3237/QĐ-UBND, 12/11/2021.
	1.819.685,000
	1.739.685,000
	1.654.276,611
	1.654.276,611
	25.000,000
	 
	
	
	

	7
	1
	Cải tạo nâng cấp đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng, huyện Thủy Nguyên
	2626/QĐ-UBND ngày 30/10/2019;  1408/QĐ-UBND ngày 20/5/2022
	1.245.003,663
	1.245.003,663
	1.031.564,260
	1.031.564,260
	44.600,000
	 
	
	
	

	8
	1
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường ĐT 363 (đoạn kênh Hòa Bình, từ ĐT 353 đến ĐT 361)
	3096/QĐ-UBND ngày 07/10/2020
	566.957,000
	566.957,000
	372.500,000
	372.500,000
	40.100,000
	 
	
	
	

	9
	1
	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn từ ngã ba Áng Sỏi đến Tổ dân phố số 02, thị trấn Cát Bà)
	2723/QĐ-UBND ngày 22/10/2018
	232.178,137
	232.178,137
	100.391,485
	100.391,485
	13.900,000
	 
	
	
	

	10
	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường liên phường với tuyến đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quận Hải An
	1254/QĐ-UBND ngày 05/5/2021
	162.675,332
	162.675,332
	80.048,314
	80.048,314
	43.300,000
	 
	
	
	

	11
	1
	Cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên
	2930/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 499/QĐ-UBND ngày 17/02/2021; 3515/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	442.692,000
	442.692,000
	320.437,690
	320.437,690
	40.000,000
	 
	
	
	

	12
	1
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Thượng Đức, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn
	4063/QĐ-UBND ngày 02/12/2022
	67.290,561
	67.290,561
	500,000
	500,000
	50.400,000
	 
	
	
	

	I.3
	13
	Công trình công cộng tại các đô thị
	 
	15.404.687,907
	15.373.387,908
	12.198.789,160
	12.198.789,160
	1.205.342,359
	 
	
	
	

	1
	1
	ĐTXD HTKT khu đất tái định cư Dự án ĐTXD tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền
	50/QĐ-UBND ngày 11/01/2012;
 54/QĐ-UBND ngày 12/01/2015; 
551/QĐ-UBND ngày 14/3/2019; 3885/QĐ-UBND ngày 24/12/2021
	321.565,808
	321.565,808
	205.919,097
	205.919,097
	57.429,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc
	2911/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 584/QĐ-UBND ngày 26/02/2021; 2360/QĐ-UBND ngày 25/12/2021
	1.454.349,000
	1.454.349,000
	1.250.485,739
	1.250.485,739
	35.326,000
	 
	
	
	

	3
	1
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm
	2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2016; 2632/QĐ-UBND ngày 10/10/2018; 455/BC-BQLPTĐT ngày 21/10/2022 và QĐ số 391.1/QĐ-BQLPTĐT ngày 21/10/2022
	9.899.084,000
	9.899.084,000
	8.835.599,369
	8.835.599,369
	98.692,559
	 
	
	
	

	4
	1
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1)
	2481/QĐ-UBND ngày 25/9/2017; 3238/QĐ-UBND ngày 23/10/2020; 686/QĐ-UBND ngày 04/3/2022
	744.581,557
	744.581,557
	431.219,784
	431.219,784
	277.392,000
	 
	
	
	

	5
	1
	Đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải - Giai đoạn I (tại các xã Văn Phong, Nghĩa Lộ và Hoàng Châu - diện tích 19,68ha)
	547/QĐ-UBND ngày 14/03/2019; 1705/QĐ-UBND ngày 18/06/2021
	642.878,973
	642.878,973
	488.080,250
	488.080,250
	30.282,800
	 
	
	
	

	6
	1
	Đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính
	701/QĐ-UBND ngày 04/3/2022; 14/NQ-HĐND ngày 12/4/2022
	133.306,000
	133.306,000
	2.481,000
	2.481,000
	104.979,000
	Dự án đã điều chỉnh TMĐT theo NQ số 14/NQ-HĐND, 12/4/2022, TMĐT mới 140,862 tỷ đồng
	
	
	

	7
	1
	Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm
	2610/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 2553/QĐ-UBND ngày 24/10/2019
	911.134,213
	911.134,213
	634.153,164
	634.153,164
	91.566,000
	 
	
	
	

	8
	1
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An
	2266/QĐ-UBND ngày 12/7/2022
	86.971,000
	55.671,000
	-
	-
	38.473,000
	 
	
	
	

	9
	1
	Chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ
	702/QĐ-UBND ngày 04/3/2022
	557.515,432
	557.515,432
	206.097,104
	206.097,104
	236.302,000
	 
	
	
	

	10
	1
	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư đảo Cát Hải tại xã Nghĩa Lộ và tuyến đường kết nối khu tái định cư với đường Tân Vũ - Lạch Huyện
	1728/QĐ-UBND ngày 10/6/2022
	232.963,488
	232.963,488
	40.255,131
	40.255,131
	145.600,000
	 
	
	
	

	11
	1
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ khu 47 Lê Lai, phường Máy Chai, khu 311 Đà Nẵng, phường Cầu tre và U1, U2, U3 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền
	2856/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 1551/QĐ-UBND ngày 27/5/2022
	330.140,039
	330.140,039
	99.195,608
	99.195,608
	30.000,000
	 
	
	
	

	12
	1
	Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố
	4007/QĐ-UBND ngày 28/11/2022
	66.011,416
	66.011,416
	800,000
	800,000
	46.350,000
	 
	
	
	

	13
	1
	Dự án đầu tư xây dựng điện chiếu sáng, lan can ven hồ Phương Lưu
	39/QĐ-UBND ngày 13/01/2011; 4039/QĐ-UBND ngày 30/11/2022
	24.186,982
	24.186,982
	4.502,915
	4.502,915
	12.950,000
	 
	
	
	

	II
	2
	Giáo dục, đào tạo
	 
	341.660,554
	195.056,554
	252.936,373
	179.436,374
	36.897,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Trường Đại học Hải Phòng
	1249/QĐ-UBND ngày 09/6/2006; 2359/QĐ-UBND ngày 11/9/2017; 3527/QĐ-UBND ngày 03/12/2021
	165.136,000
	97.532,000
	149.836,374
	149.836,374
	11.697,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hải Phòng
	1641/QĐ-UBND ngày 25/8/2009
1723/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 
2003/QĐ-UBND ngày 14/7/2021
	176.524,554
	97.524,554
	103.099,999
	29.600,000
	25.200,000
	 
	
	
	

	III
	1
	Y tế
	 
	105.328,720
	105.328,720
	1.583,899
	1.583,899
	68.000,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà điều trị 7 tầng thuộc Bệnh viện Kiến An
	2288/QĐ-UBND ngày 13/7/2022
	105.328,720
	105.328,720
	1.583,899
	1.583,899
	68.000,000
	 
	
	
	

	IV
	2
	Bảo vệ môi trường
	 
	201.985,941
	117.553,146
	31.636,815
	7.202391
	75.700,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động giai đoạn 1
	2281/QĐ-UBND ngày 13/7/2022
	99.715,600
	99.715,600
	1.478,723
	1.478,723
	72.900,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
	2591/QĐ-UBND ngày 05/10/2017; 4007/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
	102.270
	17.837,546
	30.158,092
	5.723,668
	2.800,000
	Đối ứng ODA
	
	
	

	V
	2
	Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước
	 
	265.571,228
	200.571,128
	181.335,967
	181.335,967
	15.900,000
	 
	
	
	

	1
	1
	ĐTXD Trung tâm Hành chính - Chính trị quận Ngô Quyền
	3544/QĐ-UBND ngày 25/11/2020
	254.175,100
	189.175,000
	181.265,967
	181.265,967
	6.900,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư GPMB Tòa án nhân dân quận Kiến An giai đoạn II, làm sân, đường vào, cổng, tường rào
	58/QĐ-UBND ngày 08/01/2020
	11.396,128
	11.396,128
	70,000
	70,000
	9.000,000
	 
	
	
	

	D
	7
	CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM 2023
	 
	6.692.613,479
	3.799.302,480
	1.012.489,369
	328.759,783
	2.139.348,000
	 
	
	
	

	I
	5
	Các hoạt động kinh tế
	 
	5.281.629,969
	2.388.318,970
	915.958,259
	232.228,673
	1.679.348,000
	 
	
	
	

	I.1
	3
	Nông nghiệp, Iâm nghiệp
	 
	2.526.258,969
	1.499.487,970
	192.607,259
	78.877,673
	1.224.369,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Phòng, chống sạt lở núi Thiên Văn, quận Kiến An giai đoạn 1
	2260/QĐ-UBND ngày 12/7/2022
	111.800,969
	111.800,970
	705,000
	-
	90.000,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải
	2584/QĐ-UBND ngày 27/12/2013; 2131/QĐ-UBND ngày 02/8/2021
	2.284.038,000
	1.257.267,000
	189.778,799
	76.754,213
	1.059.369,000
	Trong đó Vốn doanh nghiệp đóng góp:
- Trong Tổng mức đầu tư: 913.615.000
- Trong Kế hoạch vốn năm 2023: 497.318.000
	
	
	

	3
	1
	Xây dựng tuyến đê mới thay thế tuyến đê Hữu Lạch Tray đoạn từ Km14+350 đến Km16+100, huyện An Lão
	1014/QĐ-UBND ngày 31/3/2022
	130.420,000
	130.420,000
	2.123,460
	2.123,460
	75.000,000
	 
	
	
	

	I.2
	2
	Giao thông
	 
	2.755.371,000
	888.831,000
	723.351,000
	15.3351,000
	454.979,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Đầu tư xây dựng đường bao phía Đông Nam quận Hải An đoạn từ khu vực chân cầu Rào đến vị trí giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
	587/QĐ-UBND ngày 09/04/2009; 1195/QĐ-UBND ngày 31/7/2012
	2.066.540,000
	200.000,000
	720.000,000
	150.000,000
	50.000,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5
	2112/QĐ-UBND ngày 01/7/2022
	688.831,000
	688.831,000
	3.351,000
	3.351,000
	404.979,000
	 
	
	
	

	II
	1
	Giáo dục, đào tạo
	 
	375.685,246
	375.685,246
	5.931,110
	5.931,110
	274.500,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng (giai đoạn 1)
	905/QĐ-UBND ngày 28/3/2022
	375.685,246
	375.685,246
	5.931,110
	5.931,110
	274.500,000
	 
	
	
	

	III
	1
	Bảo vệ môi trường
	 
	1.035.298,264
	1.035.298,264
	90.600,000
	90.600,000
	185.500,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sông từ đường ven sông Cấm đến đường đê tả sông Cấm
	881/QĐ-UBND ngày 25/03/2022
	1.035.298,264
	1.035.298,264
	90.600,000
	90.600,000
	185.500,000
	 
	
	
	

	Đ
	3
	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023, HOÀN THÀNH SAU NĂM 2023
	 
	664.937,361
	224.654,361
	2.030,000
	2.030,000
	528.659,000
	 
	
	
	

	I
	3
	Các hoạt động kinh tế
	 
	664.937,361
	224.654,361
	2.030,000
	2.030,000
	528.659,000
	 
	
	
	

	I.1
	1
	Công trình công cộng tại các khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới
	 
	440.283,000
	-
	1.200,000
	1.200,000
	387.063,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền
	4028/QĐ-UBND ngày 30/11/2022
	440.283,000
	-
	1.200,000
	1.200,000
	387.063,000
	 
	
	
	

	 
	2
	Giao thông
	 
	224.654,361
	224.654,361
	830,000
	830,000
	141.596,000
	 
	
	
	

	1
	1
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn
	4064/QĐ-UBND ngày 02/12/2022
	112.953,116
	112.953,116
	500,000
	500,000
	60.000,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m) phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh
	4068/QĐ-UBND ngày 02/12/2022
	111.701,245
	111.701,245
	330,000
	330,000
	81.596,000
	 
	
	
	

	E
	6
	BỐ TRÍ VỐN CHUẨN B| ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	8.789,743
	8.789,743
	147,301
	147,301
	6.658,087
	 
	
	
	

	1
	1
	Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kênh Dương
	2775/QĐ-UBND ngày 21/11/2022
	1.879,942
	1.879,942
	 
	 
	1.504,000
	 
	
	
	

	2
	1
	Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	200/QĐ-KHĐT ngày 14/10/2022
	1.932,644
	1.932,644
	147,301
	147,301
	1.200,000
	 
	
	
	

	3
	1
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và bãi đỗ xe phục vụ chỉnh trang đô thị khu vực bến xe Niệm Nghĩa cũ
	2800/QĐ-UBND ngày 23/11/2022
	1.055,566
	1.055,566
	 
	 
	840,000
	 
	
	
	

	4
	1
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại lô A52 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân
	2872/QĐ-UBND ngày 25/11/2022
	1.777,911
	1.777,911
	 
	 
	1.420,000
	 
	
	
	

	5
	1
	Dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 47 Lê Lai và ngõ 92 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền
	3253/QĐ-UBND ngày 23/11/2022
	1.024,668
	1.024,668
	 
	 
	800,000
	 
	
	
	

	6
	1
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân Phi Liệt, huyện Thủy Nguyên
	148/QĐ-KHĐT ngày 25/8/2022
	1.119,012
	1.119,012
	 
	 
	894,087
	 
	
	
	


 
